LabMedSys

Principal

Principal: por que não está apto

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/10/2026 | 1.0 | Motivos do parecer "não apto" e o que corrigir | André Nardacci (homologação) |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

Em uma frase: o módulo Principal (versão 3.5.1, como foi entregue pelo fornecedor) funciona na maior parte das tarefas, mas não está em conformidade com as normas da ANVISA. O parecer é "não apto para uso em ambiente regulado" até as correções obrigatórias. Os mecanismos essenciais existem, então as falhas podem ser corrigidas sem reconstruir o módulo.

- 1. POR QUE O PRINCIPAL PESA TANTO NO PARECER

- É a porta de entrada dos nove módulos. O login, os usuários, os perfis e as permissões definidos nele valem para a produção, o estoque, a qualidade e os demais.

- É a base da trilha de auditoria, o registro de quem fez cada alteração, quando e por quê. A ANVISA exige esse registro (RDC 658/2022, art. 125) e o verifica nas inspeções.

- Uma falha nele afeta o sistema inteiro. Por isso foi o primeiro módulo homologado.

- 2. OS NÚMEROS

| Medida | Resultado |
| --- | --- |
| Testes nas telas (05 e 06/10/2026) | 78: 48 aprovados, 25 reprovados e 5 bloqueados (dependem do DBA) |
| Desvios encontrados | 26: 5 de gravidade alta, 12 média, 8 baixa e 1 já explicado |
| Requisitos corrigidos para a nova versão | 70, com origem e prioridade |

- 3. POR QUE NÃO ESTÁ APTO

| Área | O que foi encontrado | Risco | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| Trilha de auditoria | Exclusões e alterações de cadastro sem justificativa; o histórico do registro excluído não pode ser consultado; o histórico de profissional não guarda o valor novo do cargo | Falha na trilha de auditoria, item clássico de inspeção | RDC 658/2022, art. 125 |
| Segurança do sistema | Há desvios de gravidade alta (acesso, senhas e sessão) | Autoria dos registros sem confiança | Guia 33/2020, itens 9.3.2.3 e 9.7.7.1.2 |
| Cadastros gerais | Ambiente, Equipamento e Pessoa jurídica incluem, editam e excluem, mas sem justificativa na exclusão e na alteração | Registro sem motivo | Art. 125 |

Os detalhes de segurança ficam em arquivo confidencial, fora deste portal.

- 4. O QUE JÁ FUNCIONA (E VALE MANTER)

- Bloqueio da conta após tentativas erradas.

- Validade de senha e de conta.

- Perfis de acesso por função, com botões que respeitam as permissões.

- Exclusão sem apagar o dado.

- Histórico campo a campo na maior parte dos cadastros.

- 5. O QUE PRECISA SER CORRIGIDO PARA UMA NOVA HOMOLOGAÇÃO

- Exigir justificativa em toda alteração e exclusão de cadastro, e manter consultável o histórico do registro excluído (RF-PRI-042 e 044).

- Registrar o valor novo e o antigo em todo item do histórico.

- Deixar somente leitura a tela de quem só tem permissão de consulta (RF-PRI-033).

- Correções de segurança (acesso, senhas e sessão): lista no arquivo confidencial.

O modelo de como o Principal deve funcionar está em "O Principal ideal" (passo 4 do roteiro).

- 6. LIMITAÇÕES DESTA HOMOLOGAÇÃO

- 5 casos bloqueados dependem do DBA.

- Não testados: os demais cadastros, a segurança da aplicação e a carga de dados (próxima rodada).

- 7. COMO O MÓDULO PASSA A "APTO"

Executar novamente o plano de testes completo na nova versão, como teste de aceite. A aprovação exige 100% dos casos de prioridade alta aprovados.