LabMedSys

Módulo Estoque

Defeitos para correção

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2026 | 1.0 | Versão publicada no portal | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

Para a equipe de desenvolvimento e a Garantia da Qualidade. Registro completo de defeitos do módulo Estoque encontrados nos testes de tela, com o passo a passo para reproduzir, o trecho do código onde o problema está e uma sugestão de correção, inclusive os de acesso e segurança. Cada defeito traz também como confirmar a correção (o caso de teste a repetir). Atualizado em 27/10/2026.

- RESUMO

150 defeitos registrados, 149 em aberto. Pendentes por gravidade: 0 crítica · 56 alta · 73 média · 20 baixa.

Pendentes por tipo: 69 funcional · 65 norma · 14 acesso/segurança · 1 ambiente/dados.

Origem: 64 já estavam na página "Defeitos para correção" do portal e 86 são novos neste registro (os de acesso e segurança, antes só nos documentos confidenciais, e os encontrados depois da última publicação).

Gravidade: Alta = afeta a qualidade do produto, a conformidade com a ANVISA ou impede uma tarefa; Média = atrapalha, mas há como contornar; Baixa = incômodo ou texto.

Situação: Aberto: ainda não corrigido · Em correção: um desenvolvedor assumiu · Corrigido: o desenvolvedor entregou, falta o reteste · Validado: o reteste passou · Descartado: aberto por engano ou explicado por uma regra do sistema; não precisa de correção.

Tipo: funcional = a tela ou a regra não faz o que deveria · norma = fere a RDC 658/2022 ou o Guia 33/2020 (registro, rastreabilidade, validade, justificativa) · acesso/segurança = controle de acesso, senha, sessão ou exposição de dados · ambiente/dados = problema de configuração, instalação ou carga de dados.

Cuidado: este documento não traz senhas, logins, endereços de servidor, strings de conexão nem chaves; onde o assunto exige, cita só o arquivo.

  - Contagem por gravidade e por tipo (todos os registros, inclusive os encerrados)

| Tipo | Alta | Média | Baixa | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| funcional | 0 | 19 | 34 | 17 | 70 |
| norma | 0 | 30 | 32 | 3 | 65 |
| acesso/segurança | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| ambiente/dados | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 56 | 74 | 20 | 150 |

  - Índice por tipo

- funcional (70): DV-EST-003, DV-EST-006, DV-EST-013, DV-EST-017, DV-EST-019, DV-EST-020, DV-EST-021, DV-EST-026, DV-EST-037, DV-EST-040, DV-EST-046, DV-EST-051, DV-EST-052, DV-EST-053, DV-EST-054, DV-EST-055, DV-EST-057, DV-EST-059, DV-EST-062, DV-EST-063, DV-EST-065, DV-EST-067, DV-EST-072, DV-EST-074, DV-EST-075, DV-EST-080, DV-EST-081, DV-EST-082, DV-EST-083, DV-EST-084, DV-EST-085, DV-EST-086, DV-EST-088, DV-EST-089, DV-EST-091, DV-EST-093, DV-EST-095, DV-EST-097, DV-EST-099, DV-EST-100, DV-EST-103, DV-EST-104, DV-EST-105, DV-EST-106, DV-EST-107, DV-EST-110, DV-EST-112, DV-EST-113, DV-EST-114, DV-EST-115, DV-EST-116, DV-EST-118, DV-EST-121, DV-EST-122, DV-EST-124, DV-EST-125, DV-EST-126, DV-EST-127, DV-EST-128, DV-EST-130, DV-EST-131, DV-EST-132, DV-EST-134, DV-EST-135, DV-EST-137, DV-EST-138, DV-EST-161, DV-EST-168, DV-EST-169, DV-EST-171.

- norma (65): DV-EST-001, DV-EST-002, DV-EST-004, DV-EST-010, DV-EST-011, DV-EST-012, DV-EST-014, DV-EST-015, DV-EST-016, DV-EST-018, DV-EST-022, DV-EST-023, DV-EST-024, DV-EST-025, DV-EST-027, DV-EST-029, DV-EST-030, DV-EST-032, DV-EST-033, DV-EST-034, DV-EST-038, DV-EST-039, DV-EST-041, DV-EST-042, DV-EST-043, DV-EST-044, DV-EST-045, DV-EST-047, DV-EST-048, DV-EST-049, DV-EST-050, DV-EST-056, DV-EST-058, DV-EST-060, DV-EST-061, DV-EST-064, DV-EST-068, DV-EST-070, DV-EST-071, DV-EST-073, DV-EST-087, DV-EST-090, DV-EST-092, DV-EST-094, DV-EST-096, DV-EST-098, DV-EST-101, DV-EST-102, DV-EST-108, DV-EST-111, DV-EST-117, DV-EST-120, DV-EST-123, DV-EST-129, DV-EST-133, DV-EST-136, DV-EST-139, DV-EST-160, DV-EST-162, DV-EST-163, DV-EST-164, DV-EST-165, DV-EST-166, DV-EST-167, DV-EST-170.

- acesso/segurança (14): DV-EST-005, DV-EST-007, DV-EST-008, DV-EST-009, DV-EST-028, DV-EST-035, DV-EST-036, DV-EST-069, DV-EST-076, DV-EST-077, DV-EST-078, DV-EST-079, DV-EST-109, DV-EST-140.

- ambiente/dados (1): DV-EST-066.

  - Todos os defeitos

| Id | Defeito | Gravidade | Situação | Tela | Encontrado em |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DV-EST-008 | Telas do Estoque abrem pelo endereço mesmo quando o menu negou o acesso, ou quebram com erro técnico exposto | Alta | Aberto | Estoque › Movimentação de Material e demais telas operacionais (acesso direto pelo endereço) | CT-EST-045; reproduzido nos CT-EST-083, 102, 120, 141, 158, 168 e 178 em 13/10/2026, 07/10/2026 |
| DV-EST-009 | Qualquer usuário com login e senha autoriza a entrada de material no recebimento, mesmo sem nenhuma permissão no Estoque | Alta | Aberto | Estoque › Recebimento de Material › quadro Autorizar | CT-EST-188 e CT-EST-190 (norma); levantado pelo código em 07/10/2026, 08/10/2026 |
| DV-EST-014 | Lote com validade vencida é aceito no recebimento, sem aviso | Alta | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material › Nota Fiscal › Item › Lote | CT-EST-186, 08/10/2026 |
| DV-EST-015 | Finalizar a conferência dá "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes", mas a nota fica marcada como conferida | Alta | Aberto | Estoque › Estoque › Conferência de Recebimento | CT-EST-191 e CT-EST-193, 08/10/2026 |
| DV-EST-016 | Endereçamento mostra "sucesso", mas nada foi gravado: lote sem saldo, sem histórico e sem análise no CQ | Alta | Aberto | Estoque › Estoque › Endereçamento de Material | CT-EST-194 e CT-EST-197, 08/10/2026 |
| DV-EST-022 | A avaliação do fornecedor não qualifica nem bloqueia ninguém | Alta | Aberto | Estoque › Avaliação do Fornecedor × Recebimento de Material | CT-EST-165 e CT-EST-166, 12/10/2026 |
| DV-EST-024 | Entrada de produto acabado aceita lote inventado, sem ordem de produção | Alta | Aberto | Estoque › Entrada de Material - Produção | CT-EST-098, 12/10/2026 |
| DV-EST-025 | Entrada de produto acabado aceita lote com validade vencida | Alta | Aberto | Estoque › Entrada de Material - Produção | CT-EST-099, 12/10/2026 |
| DV-EST-027 | Reprovar o laudo do CQ não exige motivo nem registra quem reprovou | Alta | Aberto | CQ › Emissão Laudo Final (reprovar) | CT-EST-211, 12/10/2026 |
| DV-EST-028 | Qualquer usuário com a tela aprova o laudo do CQ, mesmo sem a função de chefe de subdivisão | Alta | Aberto | CQ › Emissão Laudo Final (aprovar) | CT-EST-204, 12/10/2026 |
| DV-EST-035 | O CQ procura as funções por número fixo (34, 39, 41 e 48), que dependem da ordem de criação no cadastro | Alta | Aberto | Principal × CQ › Cadastro de Funções e Emissão Laudo Final | Preparação da parte C (CT-EST-200 a 209), 12/10/2026 |
| DV-EST-036 | Salvar a conta de um usuário no Principal apaga permissões que ele já tinha no Estoque e no CQ | Alta | Aberto | Principal › Administração › Conta do Usuário (efeito sobre o Estoque e o CQ) | Preparação da parte C (CT-EST-200 a 209), 12/10/2026 |
| DV-EST-043 | O cadastro de Item não mostra o campo da classificação de reanálise | Alta | Aberto | Cadastros › Item | CT-EST-055 e 058 (preparação), 13/10/2026 |
| DV-EST-044 | Movimentação de Quarentena aceita destino incompleto e o saldo do lote desaparece | Alta | Aberto | Estoque › Movimentação de Quarentena | CT-EST-073 (preparação), 13/10/2026 |
| DV-EST-046 | A remessa não pode ser finalizada: "Erro ao gerar a solicitação do material!" | Alta | Aberto | Estoque › Remessa de Material | CT-EST-115, 13/10/2026 |
| DV-EST-047 | A amostra de retenção gravada pela Entrada não aparece na Consulta de Disponibilidade nem na Saída | Alta | Aberto | Regulatório › Movimentações (Entrada e Saída - Retenção) e Consulta Disponibilidade (Referência - Retenção - Estabilidade) | CT-EST-171 e 176, 13/10/2026 |
| DV-EST-048 | O Atendimento de Solicitação não ordena os lotes por validade e aceita o que vence depois sem avisar | Alta | Aberto | Estoque › Atendimento de Solicitação | CT-EST-073 e CT-EST-074, 22/10/2026 |
| DV-EST-058 | A remessa gerada pela solicitação de kit nasce sem Origem e sem Responsável e não pode ser finalizada | Alta | Aberto | Estoque › Remessa de Material (remessa criada por Kits › Solicitação de Kits) | CT-EST-110 e CT-EST-115 (reforça o DV-EST-046), 22/10/2026 |
| DV-EST-067 | Central de Pesagem: abrir o volume dá erro de servidor e a pesagem não pode ser feita | Alta | Aberto | Estoque › Central de Pesagem › Pesagem (editar volume) | CT-EST-077, 22/10/2026 |
| DV-EST-068 | A Saída da amostra de retenção, antes do vencimento do lote, é aceita sem aviso, sem impedimento e sem justificativa | Alta | Aberto | Estoque › Regulatório › Movimentações (Saída - Retenção) | CT-EST-176, 22/10/2026 |
| DV-EST-076 | Ninguém consegue aprovar um Lote Padrão: a permissão que o código exige (configuração 19) não pode ser dada por nenhuma tela, e sem lote padrão aprovado a Produção não pede nem o primeiro lote | Alta | Aberto | Produção › Cadastro de Lote Padrão e Solicitação de Autorizações (reflexo no Estoque: Solicitação de Material tipo Produção) | CT-EST-082, 090, 091 e 100, 22/10/2026 |
| DV-EST-079 | Ligar um almoxarifado a um grupo de usuários não pede confirmação nem justificativa e não deixa rastro no Log | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Grupo Usuário - Almoxarifado | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 2.3, 2.4, 24/10/2026 |
| DV-EST-081 | No Local de Armazenagem as cinco marcações (acesso controlado, refrigerado, quarentena, umidade, refugo) ficam travadas logo depois de criar o local | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 3.6, 24/10/2026 |
| DV-EST-082 | Local de Armazenagem: é excluído com endereço ativo e é inativado com saldo de lote dentro, sem aviso | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem (e Endereço do Estoque) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 3.9, 24/10/2026 |
| DV-EST-085 | Rua, Coluna e Andar podem ser inativados mesmo com endereço ativo, sem aviso | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Estoque Rua, Estoque Coluna e Estoque Andar | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 4.6, 5.6, 6.6, 24/10/2026 |
| DV-EST-087 | A mudança do tempo de armazenagem do Grupo do Item não entra no Log | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Grupo do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 7.5, 24/10/2026 |
| DV-EST-090 | A mudança da Diferença de Pesagem do Subgrupo não entra no Log | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Subgrupo do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 8.5, 24/10/2026 |
| DV-EST-094 | Item novo perde a marca "Controle Portaria 344" (e o tipo da substância) ao ser salvo | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 21.3, 21.4, 24/10/2026 |
| DV-EST-096 | O Log do Item não registra a mudança do Controle de Quarentena, das análises, do estoque mínimo e máximo, nem da grade de almoxarifados | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 21.7, 21.9, 21.10, 24/10/2026 |
| DV-EST-097 | Natureza da Operação grava o parâmetro "Incide IPI" com o valor de "Venda" | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Natureza da Operação | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 23.5, 24/10/2026 |
| DV-EST-098 | Parâmetros do Estoque mudam controles de processo sem justificativa e sem guardar quem mudou, quando e o valor anterior | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Parâmetros do Estoque | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 28.1, 28.3, 24/10/2026 |
| DV-EST-101 | Tipo e Motivo da Movimentação já usados podem ter o sentido (Entrada/Saída) trocado, sem aviso | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Tipo de Movimentação e Motivo da Movimentação | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 26.5, 27.8, 24/10/2026 |
| DV-EST-102 | O Log do Tipo de Movimentação mostra o sentido ao contrário (ENTRADA: NÃO → SIM quando o tipo passa a Saída) | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Tipo de Movimentação | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 26.4, 24/10/2026 |
| DV-EST-104 | Motivo da Movimentação inativo continua sendo oferecido nas telas de movimentação | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Motivo da Movimentação (e Entrada de Material - Outras) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 27.5, 24/10/2026 |
| DV-EST-105 | Conversão de Unidade aceita fator de conversão 0 | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Conversão de Unidade | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 10.3, 24/10/2026 |
| DV-EST-108 | A troca dos itens de um Centro de Custo não entra no Log | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Centro de Custo | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 25.5, 24/10/2026 |
| DV-EST-110 | Conversão Fornecedor recusa o mesmo código de produto em fornecedores diferentes | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Conversão Fornecedor | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 22.4, 24/10/2026 |
| DV-EST-112 | Cadastro de apoio em uso por um item pode ser inativado; o Item abre com o campo vazio e, se for salvo assim, perde o vínculo para sempre | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Classe do Item, Classificação, Nível de Segurança e Conta Corrente (e Item) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 11.7, 12.7, 14.7, 17.7, 24/10/2026 |
| DV-EST-113 | Almoxarifado e SJB em uso por um item podem ser excluídos, e o item perde o vínculo | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Almoxarifado e SJB (e Item) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 1.10, 15.7, 24/10/2026 |
| DV-EST-115 | Unidade de Medida em uso por um item pode ter a abreviatura mudada e ser inativada, sem aviso | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Unidade de Medida (e Item) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 9.6, 9.7, 24/10/2026 |
| DV-EST-116 | Trocar o grupo de um subgrupo que tem itens é aceito, sem aviso | Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Subgrupo do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 8.7, 24/10/2026 |
| DV-EST-120 | Parâmetros de Configuração (Kit): a validade mínima do kit muda sem justificativa, sem registro de quem mudou e sem o valor anterior, e aceita 99999 dias | Alta | Aberto | Estoque › Kits › Parâmetros de Configuração (Kit) | CT-EST-KIT04-03, 24/10/2026 |
| DV-EST-128 | RC08: o relatório de movimentação de material mostra valores de centenas de milhões e a coluna Lançamento zerada, com conta fixa | Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Relatório de Movimentação de Material (RC08) | CT-EST-REL10-01; CT-EST-REL10-02, 24/10/2026 |
| DV-EST-129 | Relatórios de movimentação (RC07, RC03, RM14, RM03) trazem texto, declaração e assinaturas fixas de outra organização, e o RC07 declara "existência física" com todos os valores zerados | Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Demonstrativo Financeiro (RC07), Relatório de NMM (RC03), RM14 e RM03 | CT-EST-REL09-03; CT-EST-REL07-07; CT-EST-REL12-06; CT-EST-REL11-06, 24/10/2026 |
| DV-EST-130 | O Inventário do Mês deixa de fora os itens com saldo e sem custo, e declara o valor total sem avisar | Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Inventário do Mês | CT-EST-REL16-03, 24/10/2026 |
| DV-EST-131 | O Mapa de Movimentação de Material soma transferências e ajustes em Aquisição e Consumo | Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Mapa de Movimentação de Material | CT-EST-REL15-03, 24/10/2026 |
| DV-EST-132 | O Material Reservado (RM10) lista os lotes sem reserva, mostra datas na coluna Solicitação e reserva maior que o saldo | Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Material Reservado (RM10) | CT-EST-REL06-01; CT-EST-REL06-02, 24/10/2026 |
| DV-EST-133 | A Relação de Lotes - Reanálise não marca como vencido o lote com validade vencida: só olha a data de reanálise | Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Relação de Lotes - Reanálise | CT-EST-REL13-01; CT-EST-REL13-02, 24/10/2026 |
| DV-EST-134 | A Análise de Estoque sugere compra negativa (-490) e aceita período de CMM igual a 0 | Alta | Aberto | Estoque › Gestão Analítica › Análise de Estoque | CT-EST-GES01-03; CT-EST-GES01-05, 24/10/2026 |
| DV-EST-136 | Inventário: reabrir a contagem e cancelar a justificativa não pedem motivo e não deixam registro; a execução também não entra no log | Alta | Aberto | Estoque › Inventário › Apuração e Justificativa | CT-EST-INV04; CT-EST-INV03-01; CT-EST-INV03-07, 24/10/2026 |
| DV-EST-160 | Endereçamento aceita destino sem rua, coluna e andar e guarda a quantidade no endereço padrão R000-C000-A000 | Alta | Aberto | Estoque › Endereçamento de Material | CT-EST-E04-06, 24/10/2026 |
| DV-EST-162 | Reabrir Recebimento não pede justificativa e não registra a reabertura nem quem reabriu | Alta | Aberto | Estoque › Recebimento de Material | CT-EST-E01-03, 24/10/2026 |
| DV-EST-164 | Cancelar a aprovação de uma solicitação não pede justificativa | Alta | Aberto | Estoque › Aprovação de Solicitação | CT-EST-E18-01, 24/10/2026 |
| DV-EST-166 | A validade do laudo é editável e o laudo de lote vencido é aprovado com data futura; o lote vencido é liberado | Alta | Aberto | CQ › Emissão Laudo Final (aprovar) e Estoque › Controle da Qualidade / Disponibilidade do Lote | CT-EST-203; CT-EST-211, 24/10/2026 |
| DV-EST-167 | Movimentação de Material transfere lote vencido sem aviso nem justificativa | Alta | Aberto | Estoque › Movimentação de Material | CT-EST-E07-04, 24/10/2026 |
| DV-EST-171 | Laudo aprovado com "Reanálise prevista = Sim" aparece no Estoque como "Reanalisar? = NÃO", e a Agenda de Reanálise nunca lista lotes | Alta | Aberto | CQ › Emissão Laudo Final; Estoque › Controle da Qualidade e Agenda de Reanálise | CT-EST-E25-02; CT-EST-E25-01, 24/10/2026 |
| DV-EST-001 | Código do lote perde os hífens: "TESTE-LOTE-001" vira "TESTELOTE001" | Média | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material › Nota Fiscal › Item › Lote | Preparação do recebimento; reconfirmado no CT-EST-187 em 08/10/2026, 07/10/2026 |
| DV-EST-002 | Quantidade do lote: digitar 100 grava 0,100 | Média | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material › Nota Fiscal › Item › Lote | Preparação do recebimento; reconfirmado no CT-EST-187 em 08/10/2026, 07/10/2026 |
| DV-EST-004 | Checklist de inspeção veicular não mostra as opções de resposta e salva "Aprovado" sem nenhuma resposta | Média | Aberto | Estoque › Estoque › Checklist de Inspeção Veicular | Preparação do recebimento; reteste CT-EST-181 em 08/10/2026, 07/10/2026 |
| DV-EST-005 | Quem não tem permissão para o Estoque recebe só "Seu perfil não possuí permissão!", sem dizer qual função falta; um perfil novo com as 355 funções do Estoque também não abre o módulo | Média | Aberto | Estoque › Entrada no módulo (menu do Principal) | CT-EST-014 (preparação) e INV-EST-009; reincidência no CT-EST-192 em 22/10/2026, 07/10/2026 |
| DV-EST-007 | Telas de Usuário e Perfil do Estoque abertas pelo endereço dão erro de servidor ou sessão expirada, em vez de uma recusa clara | Média | Aberto | Estoque › Administração › Usuário e Perfil (acesso direto pelo endereço) | Investigação do acesso direto às telas administrativas (sem número de caso do plano); reforçado pelo CT-EST-083 e outros, em 13/10/2026, 07/10/2026 |
| DV-EST-010 | "Confirmar recebimento" falha com erro genérico quando o item não tem almoxarifado de identificação | Média | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material (botão CONFIRMAR RECEBIMENTO) | Confirmar recebimento dos recebimentos 00013, 00014 e 00016, 08/10/2026 |
| DV-EST-011 | Checklist com parecer "Reprovado" aparece na lista de veículos para usar no recebimento | Média | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material (campo Veículo (Checklist)) | CT-EST-182, 08/10/2026 |
| DV-EST-012 | Recebimento é salvo sem checklist de inspeção, sem placa e sem motorista | Média | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material | CT-EST-183, 08/10/2026 |
| DV-EST-018 | Exclusão de endereço não pede justificativa | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Endereço do Estoque (exclusão) | CT-EST-032, 12/10/2026 |
| DV-EST-020 | Análise do Estoque aceita 13 meses: a trava de 12 meses está comentada no código | Média | Aberto | Estoque › Gestão analítica › Análise de Estoque | CT-EST-161, 12/10/2026 |
| DV-EST-021 | Pedido de Compra: pedido aberto não reabre, quantidade "100" vira 0,100 e faltam mensagens | Média | Aberto | Estoque › Gestão analítica › Pedido de Compra | CT-EST-162 e CT-EST-163, 12/10/2026 |
| DV-EST-023 | A avaliação do fornecedor não pode ser alterada e não tem histórico | Média | Aberto | Estoque › Avaliação do Fornecedor | CT-EST-167, 12/10/2026 |
| DV-EST-026 | A análise do produto acabado abre como tipo NORMAL | Média | Aberto | Estoque › Entrada de Material - Produção → CQ | CT-EST-097, 12/10/2026 |
| DV-EST-029 | O Estoque só fica sabendo do laudo quando alguém clica em "Atualizar resultado" | Média | Aberto | Estoque × CQ › Controle da Qualidade (Estoque) | CT-EST-211, 12/10/2026 |
| DV-EST-030 | O "Responsável" do laudo mostra quem vê a tela, e não quem aprovou | Média | Aberto | CQ › Laudo | CT-EST-206, 12/10/2026 |
| DV-EST-032 | A amostra do CQ sai do estoque sem registro na Central de Pesagem | Média | Aberto | Estoque › Separação da amostra | CT-EST-201, 12/10/2026 |
| DV-EST-034 | O Histórico do Lote não mostra usuário, hora, análise, laudo nem a reprovação | Média | Aberto | Estoque › Histórico do Lote | CT-EST-209, 12/10/2026 |
| DV-EST-038 | O resultado de conformidade vem pré-selecionado em CONFORME | Média | Aberto | CQ › Consultar Análise Programada | CT-EST-202, 12/10/2026 |
| DV-EST-039 | Reanálise avulsa não pede justificativa e usa a mesma mensagem para recusas diferentes | Média | Aberto | Estoque › Reanálise Avulsa | CT-EST-056, 057 e 059, 13/10/2026 |
| DV-EST-041 | A Agenda de Reanálise não lista lote nenhum: a lista depende da data de reanálise gravada no lote pelo laudo, não da classificação do item | Média | Aberto | Estoque › Agenda de Reanálise | CT-EST-055, 13/10/2026 |
| DV-EST-042 | Item refrigerado fica sem nenhum destino na Movimentação de Material (a confirmar) | Média | Aberto | Estoque › Movimentação de Material | CT-EST-040, 13/10/2026 |
| DV-EST-045 | O Atendimento de Solicitação não tem campo de justificativa | Média | Aberto | Estoque › Atendimento de Solicitação | CT-EST-079, 13/10/2026 |
| DV-EST-049 | No inventário, a mesma pessoa conta três vezes, justifica e apura, sem nenhuma restrição | Média | Aberto | Estoque › Inventário - Contagem, Auditoria/Justificativa e Apuração | CT-EST-140, 22/10/2026 |
| DV-EST-050 | Cancelar o inventário não pede justificativa; reabrir contagem oferece contagens que não existem | Média | Aberto | Estoque › Inventário - Apuração | CT-EST-139, 22/10/2026 |
| DV-EST-052 | A tela Banco não grava e mostra um erro técnico ao usuário | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Banco (tela fora do menu, aberta pelo endereço) | CT-EST-021, 22/10/2026 |
| DV-EST-054 | A Análise do Planejamento de Kits parecia não gravar (descartado: faltava clicar OK e SALVAR ANÁLISE) | Média | Descartado | Estoque › Kits › Análise do Planejamento de Kits | CT-EST-152, 22/10/2026 |
| DV-EST-056 | O atendimento de um kit aceita lote que vence antes da validade mínima do planejamento | Média | Aberto | Estoque › Atendimento de Solicitação (solicitação gerada por kit) | CT-EST-153, 22/10/2026 |
| DV-EST-059 | Código zero é aceito em Condição de Armazenagem e em Coluna, e as telas se comportam de forma diferente | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Condição de Armazenagem, Estoque Coluna (e Rua, Andar) | CT-EST-019 e CT-EST-013, 22/10/2026 |
| DV-EST-061 | Cancelar um atendimento não pede justificativa e não deixa rastro no histórico do lote | Média | Aberto | Estoque › Atendimento de Solicitação (cancelar item) | CT-EST-080, 22/10/2026 |
| DV-EST-062 | RM36 não lista o lote reprovado e o RM17 sai com as descrições trocadas | Média | Aberto | Estoque › Relatórios › Insumos Reprovados (RM36) e Material em Quarentena (RM17) | CT-EST-063, 22/10/2026 |
| DV-EST-063 | Solicitação de Material (Produção): a lista não tem Incluir e a busca de item do formulário não acha nenhum item | Média | Aberto | Estoque › Solicitação de Material (Produção) | CT-EST-091, 22/10/2026 |
| DV-EST-064 | A Devolução de Material não encontra o lote existente de itens com controle de qualidade | Média | Aberto | Estoque › Devolução de Material | CT-EST-093, 22/10/2026 |
| DV-EST-066 | O cadastro de Local oferece só os almoxarifados ligados ao grupo do usuário: um almoxarifado novo não aparece para quem não o tem ligado | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem (Incluir) | CT-EST-170, 172 a 175 e 177, 22/10/2026 |
| DV-EST-069 | A Solicitação de Material (Consumo) oferece todos os almoxarifados e grava em um almoxarifado que não é do grupo do usuário | Média | Aberto | Estoque › Solicitação de Material (Consumo) | CT-EST-041, 22/10/2026 |
| DV-EST-070 | A Aprovação de Solicitação aceita a mesma pessoa que criou e concluiu a solicitação | Média | Aberto | Estoque › Aprovação de Solicitação | CT-EST-071, 22/10/2026 |
| DV-EST-071 | A Entrada de amostra de estabilidade não pede o tipo de estabilidade e não abre o acompanhamento de estabilidade no CQ | Média | Aberto | Estoque › Regulatório › Movimentações (Entrada - Estabilidade) e CQ › Acompanhamento Estabilidade | CT-EST-172 (revisado na rodada 11: voltou a Bloqueado) e CT-EST-173, 22/10/2026 |
| DV-EST-072 | A remessa confirmada no Estoque não aparece em nenhuma tela do módulo Rastreabilidade (a validar com a área) | Média | Aberto | Estoque › Remessa de Material × Rastreabilidade | CT-EST-116, 22/10/2026 |
| DV-EST-074 | Nenhuma entrada de estabilidade pendente nasce: o campo "Qtd. Estabilidade" do Registro de Amostragem do CQ está desligado no código, e a entrada manual não abre o acompanhamento | Média | Aberto | CQ › Registro de Amostragem; Estoque › Regulatório › Entrada de Material e Movimentações; CQ › Acompanhamento Estabilidade | CT-EST-172 e CT-EST-173, 22/10/2026 |
| DV-EST-075 | CQ › Regra de Estabilidade: a lista de itens devolve o código no lugar do identificador, e a tela responde "Selecione um item." para qualquer item cujo código tenha letras | Média | Aberto | CQ › Regulatório › Regra Estabilidade (Incluir) | CT-EST-173, 22/10/2026 |
| DV-EST-077 | O Pedido de Compra não existe no cadastro de funções do perfil: ninguém recebe permissão de alterar, incluir ou baixar, e a lista só mostra Excluir | Média | Aberto | Estoque › Gestão (Pedido de Compra) e Principal › Perfil | CT-EST-164, 22/10/2026 |
| DV-EST-078 | A Remessa de Material oferece o almoxarifado inativo e o almoxarifado que foi desligado do grupo do usuário | Média | Aberto | Estoque › Remessa de Material (efeito de Almoxarifado e Grupo Usuário - Almoxarifado) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 1.8, 2.8, 24/10/2026 |
| DV-EST-083 | Campos que aceitam mais letras do que o banco guarda dão erro genérico, ou travam o SALVAR sem mensagem | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Classificação do Item, Natureza da Operação e Parâmetros do Estoque | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 12.3, 23.6, 28.7, 24/10/2026 |
| DV-EST-084 | Estoque Coluna aceita outro registro com o código de um registro inativo (dois códigos iguais) | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Estoque Coluna | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 5.3, 24/10/2026 |
| DV-EST-086 | O Grupo do Item é gravado sem o Tipo do Item (que define a análise do CQ) | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Grupo do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 7.2, 24/10/2026 |
| DV-EST-089 | A Diferença de Pesagem (%) do Subgrupo não tem limite: aceita até 999,99% e grava 0,00 quando digitam letras | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Subgrupo do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 8.4, 24/10/2026 |
| DV-EST-091 | A pesquisa por código não acha o registro em Subgrupo do Item e em Classificação do Item (códigos que não têm o tamanho padrão) | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Subgrupo do Item e Classificação do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 8.6, 12.11, 24/10/2026 |
| DV-EST-092 | A apresentação de estoque criada sozinha ao incluir uma unidade de medida não tem histórico | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Unidade de Medida (e Conversão de Unidade) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 9.4, 24/10/2026 |
| DV-EST-093 | Conta Financeira aceita o mesmo número duas vezes | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Conta Financeira | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 16.4, 24/10/2026 |
| DV-EST-095 | Item: Altura e Largura são gravadas trocadas | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 21.3, 21.4, 24/10/2026 |
| DV-EST-099 | Parâmetros do Estoque: a Margem aceita valores fora da faixa "entre 10 e 80" que a própria tela informa | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Parâmetros do Estoque | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 28.5, 24/10/2026 |
| DV-EST-100 | Parâmetros do Estoque: quem salva por último desfaz, sem aviso, a mudança feita por outro usuário (inclusive o Tipo de Remessa) | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Parâmetros do Estoque | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 28.8, 24/10/2026 |
| DV-EST-106 | Tipo de Referência aceita o mesmo código duas vezes | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Tipo de Referência | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 24.3, 24/10/2026 |
| DV-EST-107 | Centro de Custo do Estoque aceita nome repetido (e descarta os números digitados no nome) | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Centro de Custo | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 25.2, 25.3, 24/10/2026 |
| DV-EST-109 | Classificação de Reanálise: a lista não tem Editar, Excluir, Ver Log, Imprimir nem Excel para nenhum perfil (tela sem menu e sem funções) | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Classificação de Reanálise | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 20.1, 20.6, 20.9, 24/10/2026 |
| DV-EST-111 | A mudança do código do item no fornecedor não entra no Log da Conversão Fornecedor | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Conversão Fornecedor | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 22.5, 24/10/2026 |
| DV-EST-114 | O Código NEB do Item aparece vazio e o NEB impresso na NMM (T1000) não confere com a regra (SJB + 2 últimos caracteres do grupo) | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Item (e Movimentação de Material, NMM) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 15.5, 15.6, 24/10/2026 |
| DV-EST-117 | A marca "Controle de Acesso" do Local de Armazenagem não faz nada: item comum é movido para ele sem aviso | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem (e Movimentação de Material) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 3.8, 24/10/2026 |
| DV-EST-118 | Item: o estoque mínimo digitado como 0,5 é gravado como 5 | Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 21.5, 24/10/2026 |
| DV-EST-121 | A Listagem de Lotes (Kits) mostra o mesmo lote enviado em duas linhas e inclui a remessa manual que não é de kit | Média | Aberto | Estoque › Relatórios › Relatório - Listagem de Lotes (Kits) | CT-EST-155, 24/10/2026 |
| DV-EST-122 | A Análise do Planejamento de Kits e o relatório de Reposição de Componentes dão números diferentes para o mesmo item e kit | Média | Aberto | Estoque › Kits › Análise do Planejamento de Kits e Relatórios › Reposição de Componentes do Kit | CT-EST-157; CT-EST-KIT06, 24/10/2026 |
| DV-EST-123 | A Análise do Planejamento de Kits apaga e cancela sem registro de quem fez e por quê, e cada geração consome um código | Média | Aberto | Estoque › Kits › Análise do Planejamento de Kits | CT-EST-KIT06-08, 24/10/2026 |
| DV-EST-124 | A lista de Movimentações do Regulatório vem sempre vazia, mesmo depois de entradas e saídas de amostra feitas no mesmo dia | Média | Aberto | Estoque › Regulatório › Movimentações (lista) | CT-EST-REG02-08; CT-EST-REG02-10, 24/10/2026 |
| DV-EST-125 | A Observação digitada na movimentação de amostra não aparece em lugar nenhum | Média | Aberto | Estoque › Regulatório › Movimentações | CT-EST-REG02-07, 24/10/2026 |
| DV-EST-126 | RM18 e RM24 (e o filtro de lote em geral): sem resultado, a tela fica em branco, sem a mensagem "nenhum resultado" | Média | Aberto | Estoque › Relatórios › Quarentena de Produto Acabado (RM18) e Relatório de Endereços (RM24) | CT-EST-REL02-02; CT-EST-REL03-02, 24/10/2026 |
| DV-EST-127 | O PDF do Relatório de Endereços (RM24) sai com as descrições dos itens deslocadas | Média | Aberto | Estoque › Relatórios › Relatório de Endereços (RM24) | CT-EST-REL03-07, 24/10/2026 |
| DV-EST-135 | A pesquisa por período da lista da Análise de Estoque usa a data inicial nos dois limites e traz só as análises do primeiro dia | Média | Aberto | Estoque › Gestão Analítica › Análise de Estoque (lista) | CT-EST-GES01-02, 24/10/2026 |
| DV-EST-139 | Inventário: quem justifica só vê a quantidade da 3ª contagem, sem o saldo do sistema nem as contagens anteriores | Média | Aberto | Estoque › Inventário › Justificativa | CT-EST-INV03-02, 24/10/2026 |
| DV-EST-140 | Relatórios RC07, RC08, RM03 e RM14: com a data incompleta, a janela mostra a página de erro do servidor com o rastro de chamadas | Média | Aberto | Estoque › Relatórios › RC07, RC08, RM03 e RM14 | CT-EST-REL10-06; CT-EST-REL09-05; CT-EST-REL12-07; CT-EST-REL11-07, 24/10/2026 |
| DV-EST-161 | Conferência de Recebimento lê o ponto decimal como milhar (10.5 vira 105,000), ignora texto sem avisar e aceita zero | Média | Aberto | Estoque › Conferência de Recebimento | CT-EST-E03-07, 24/10/2026 |
| DV-EST-163 | Cancelar o endereçamento não pede justificativa e não deixa histórico | Média | Aberto | Estoque › Endereçamento de Material | CT-EST-E04-08, 24/10/2026 |
| DV-EST-165 | Cancelar a separação não grava a justificativa no log e o Histórico do Lote mantém a saída | Média | Aberto | Estoque › Separação de Material | CT-EST-E14-03; CT-EST-E14-12, 24/10/2026 |
| DV-EST-168 | O código do lote é cortado em 10 caracteres, sem aviso, na Entrada de Produção | Média | Aberto | Estoque › Entrada de Produção | CT-EST-210; CT-EST-186, 24/10/2026 |
| DV-EST-169 | Cancelar a solicitação de análise no CQ não chega ao Estoque: o lote fica "Aguardando análise" e continua oferecido | Média | Aberto | CQ › Solicitação de Análise (cancelar) e Estoque › Controle da Qualidade / Movimentação de Material | CT-EST-E05-01, 24/10/2026 |
| DV-EST-170 | Cancelar Conferência não pede justificativa; mensagem com erro de digitação ("cacelar") | Média | Aberto | Estoque › Conferência de Recebimento | CT-EST-E03-08, 24/10/2026 |
| DV-EST-003 | Sem a Data do Recebimento, o botão SIM não faz nada e não mostra mensagem | Baixa | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material | Preparação do recebimento (observação 5), 07/10/2026 |
| DV-EST-006 | Na tela do Item, alguns botões e marcações recarregam a tela e apagam os números digitados | Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | Preparação do item TESTE MATERIA PRIMA (observação 4), 07/10/2026 |
| DV-EST-013 | Nota fiscal sem a série não grava e não avisa; mensagens apontam o campo errado | Baixa | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material › Nota Fiscal | CT-EST-184, 08/10/2026 |
| DV-EST-017 | Endereço repetido é recusado com erro de grafia e sem dizer qual campo repetiu | Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Endereço do Estoque | CT-EST-031, 12/10/2026 |
| DV-EST-019 | Curva ABC aceita período no futuro e gera curva sem dados | Baixa | Aberto | Estoque › Gestão analítica › Curva ABC | CT-EST-160, 12/10/2026 |
| DV-EST-033 | A Movimentação de Material lista lotes em quarentena (a tela só oferece destinos de quarentena) | Baixa | Aberto | Estoque › Movimentação de Material | CT-EST-211, 12/10/2026 |
| DV-EST-037 | Mensagens do CQ que não dizem o que falta | Baixa | Aberto | CQ › Programação de Análise e Regra de Amostragem | CT-EST-201, 12/10/2026 |
| DV-EST-040 | Lista sem resultado mostra uma linha fantasma com zeros e o botão Editar | Baixa | Aberto | Estoque › Revalidação de Lote e Agenda de Reanálise | CT-EST-061, 13/10/2026 |
| DV-EST-051 | O cadastro de Item aceita estoque mínimo maior que o máximo | Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | CT-EST-015, 22/10/2026 |
| DV-EST-053 | A pesquisa não acha o texto sem acento (repete o DV-PRI-008 no Estoque) | Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Item (e demais pesquisas por descrição) | CT-EST-024, 22/10/2026 |
| DV-EST-055 | O filtro Nome do cadastro de kits é ignorado | Baixa | Aberto | Estoque › Kits › Cadastro de Kits (lista) | CT-EST-150, 22/10/2026 |
| DV-EST-057 | Relatórios mostram data em formato americano e o nome do usuário cortado | Baixa | Aberto | Estoque › Relatórios de kit e Relatório de Condição de Armazenagem | CT-EST-157 e CT-EST-009, 22/10/2026 |
| DV-EST-060 | Saída de Material: justificativa não é obrigatória, mensagens com erro de digitação e custo 0,00 | Baixa | Aberto | Estoque › Saída de Material | CT-EST-081, 22/10/2026 |
| DV-EST-065 | Duas abas movimentando o mesmo endereço ao mesmo tempo: nenhum bloqueio | Baixa | Aberto | Estoque › Movimentação de Material | CT-EST-042, 22/10/2026 |
| DV-EST-073 | O Histórico do Lote não mostra a remessa nem o destino: a saída aparece só como "atendimento de solicitação" do tipo Cliente | Baixa | Aberto | Estoque › Histórico do Lote | CT-EST-119, 22/10/2026 |
| DV-EST-080 | A descrição do Local de Armazenagem descarta os números sem avisar | Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 3.3, 24/10/2026 |
| DV-EST-088 | Data do Cadastro mostra a hora em 12 horas, sem manhã ou tarde (17:38 aparece como 05:38) | Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Grupo do Item (e demais cadastros) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 7.5, 24/10/2026 |
| DV-EST-103 | Motivo da Movimentação aceita Entrada = Não e Saída = Não (fica invisível em todas as telas) | Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Motivo da Movimentação | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 27.4, 24/10/2026 |
| DV-EST-137 | Inventário: o campo de justificativa corta em 100 caracteres sem avisar e a coluna Justificativa do log fica sempre vazia | Baixa | Aberto | Estoque › Inventário › Justificativa e Ver Log | CT-EST-INV03-06; CT-EST-INV01-12, 24/10/2026 |
| DV-EST-138 | Contagem do inventário aceita 99.999 e 0 sem pedir confirmação | Baixa | Aberto | Estoque › Inventário › Contagem | CT-EST-INV02-08, 24/10/2026 |

- DV-EST-008

Telas do Estoque abrem pelo endereço mesmo quando o menu negou o acesso, ou quebram com erro técnico exposto

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Movimentação de Material e demais telas operacionais (acesso direto pelo endereço) | CT-EST-045; reproduzido nos CT-EST-083, 102, 120, 141, 158, 168 e 178 em 13/10/2026 | 07/10/2026 (rodada de 07/10/2026; ampliado na rodada 6 de 13/10/2026) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 (segurança e controle de acesso) e 9.7.7.1.2 (teste de acesso aos recursos); RDC 658/2022, art. 124 (atividades rastreáveis a quem as executou) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Um usuário a quem o menu do Estoque negou o acesso ("Seu perfil não possuí permissão!") abriu a Movimentação de Material apenas digitando o endereço da página, com o menu do Estoque, os controles de pesquisa e o botão Incluir visíveis (não foi clicado). Em 13/10/2026 o teste foi repetido com um usuário sem acesso ao Estoque em sete telas operacionais: seis mostraram um erro não tratado do servidor, com o rastro de chamadas visível (Atendimento de Solicitação, Entrada de Material - Produção, Remessa de Material, Inventário - Apuração, Pedido de Compra e Entrada de Material - Referência - Retenção - Estabilidade) e a sétima (Controle de Kits) caiu numa tela de "Sessão Expirada", sem mensagem de acesso negado. Risco: a permissão do perfil vale só para o menu; quem sabe o endereço usa a tela ou aciona caminhos do programa que não deviam ser alcançáveis, e o erro técnico revela detalhes internos. As funções críticas do Estoque (movimentação, remessa, inventário) ficam sem controle de acesso confiável.

  - Como reproduzir

1. Entrar no Principal com um usuário de teste sem acesso ao Estoque (ou com acesso negado) e clicar em Estoque: aparece "Seu perfil não possuí permissão!". 2. Na mesma sessão, digitar o endereço de Estoque › Movimentação de Material (estoque/movimentacao_lst.aspx). 3. Observar que a tela abre com o botão Incluir; não clicar em nada. 4. Repetir o passo 2 com os endereços das outras telas operacionais (um caso por fluxo) e anotar se abre, se dá erro ou se vai para Sessão Expirada.

Dados de teste usados: usuários de teste sem acesso ao Estoque (um com perfil de consulta, outro sem permissão de administração); nenhum dado criado ou alterado.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Toda tela do Estoque recusa o acesso, com a mesma mensagem do menu, a quem não tem a função, mesmo se o endereço for digitado. | Movimentação de Material abriu com o botão Incluir; seis telas mostraram erro técnico não tratado e uma foi para Sessão Expirada, sem recusa clara. |

  - Evidências

Capturas guardadas só na pasta da rodada (não embutidas aqui por mostrarem nomes de usuário ou dados de acesso):

- execucao/2026-10-07/evidencias/CT-EST-045-resultado.png: Movimentação de Material aberta pelo endereço.

- execucao/2026-10-07/evidencias/PRE-EST-010-acesso-negado.png: Recusa do menu antes de abrir a tela pelo endereço.

  - Onde está no código

Causa (confirmada): a tela de entrada do módulo grava os dados do usuário na sessão antes de verificar as funções; quando a verificação nega o acesso, a sessão já existe e as outras telas abrem pelo endereço. Cada tela deveria fazer a própria verificação e não faz; quando falta algum dado de sessão, a tela quebra em vez de recusar.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/Default.aspx.cs | 51-68 | Grava id_usuario e objUsuario na sessão e só depois chama CarregaFuncoes(); se negar, a sessão já está aberta. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Gravar o usuário na sessão só depois de confirmar que ele tem ao menos uma função do módulo.

- Conferir a função em toda tela e em cada gravação, no servidor (na classe-base das páginas).

- Trocar o erro técnico por uma página de erro genérica (relacionado ao DV-EST-052 e ao DV-EST-067).

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-045 e os casos de permissão de cada fluxo (CT-EST-083, 102, 120, 141, 158, 168 e 178) com um usuário sem acesso: todas as telas recusam com a mensagem de acesso negado, sem erro técnico e sem abrir a tela.

  - Observações

Origem: SEG-EST-03. Mesma falha do Principal (DV-PRI-025). As evidências das seis telas ficam só no documento confidencial de achados de segurança do Estoque.

- DV-EST-009

Qualquer usuário com login e senha autoriza a entrada de material no recebimento, mesmo sem nenhuma permissão no Estoque

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Recebimento de Material › quadro Autorizar | CT-EST-188 e CT-EST-190 (norma); levantado pelo código em 07/10/2026 | 08/10/2026 (rodada de 08/10/2026, etapa 1) | RDC 658/2022, art. 124 (atividades rastreáveis a quem as executou) e art. 141 (registro da entrada); Guia 33/2020, 9.3.2.3 (controle de acesso por função) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na tela de Recebimento de Material, a autorização da entrada de material é feita num quadro que pede login e senha de quem autoriza. O quadro só recusa a mesma pessoa que cadastrou o recebimento; ele não confere perfil, grupo, almoxarifado nem permissão. No teste, um usuário de consulta, sem nenhuma permissão no Estoque, autorizou o recebimento 00014 ("Recebimento Autorizado!"); a tela registrou "Autorizado por" com o nome dele. Risco: a entrada de material, que na norma deve ser autorizada por pessoa designada, pode ser autorizada por qualquer pessoa com login válido. Sem a pessoa designada, a quarentena e a cadeia de aprovação perdem a base. O ponto bom: a tela registra quem autorizou e impede que quem cadastrou também autorize.

  - Como reproduzir

1. Cadastrar e confirmar um recebimento com um usuário de teste do Estoque (no teste, recebimento 00014). 2. Com esse usuário na tela, abrir o recebimento e o quadro Autorizar. 3. No quadro, digitar o login e a senha de outro usuário de teste, que não tem nenhuma permissão no Estoque, e confirmar. 4. Voltar à lista e conferir "Autorizado por".

Dados de teste usados: recebimento 00014 (e 00013, no caso CT-EST-188); usuário de teste de consulta sem permissão no Estoque. Senhas não guardadas.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O quadro aceita só usuários com a função de autorizar recebimento (por exemplo, responsável pelo almoxarifado), recusa os demais com mensagem clara e exige assinatura eletrônica identificada (RN-EST-045). | "Recebimento Autorizado!" com o usuário sem permissão; "Autorizado por" = esse usuário. |

  - Evidências

Capturas guardadas só na pasta da rodada (não embutidas aqui por mostrarem nomes de usuário ou dados de acesso):

- execucao/2026-10-08/evidencias/CT-EST-190-passo-2.png: Autorização aceita para usuário sem permissão no Estoque (senha mascarada).

- execucao/2026-10-08/evidencias/CT-EST-190-passo-4.png: Campo "Autorizado por" com o usuário de consulta.

  - Onde está no código

Causa (confirmada): o código do quadro confere apenas se o login e a senha são válidos e se o usuário é diferente de quem confirmou o recebimento; não consulta função, grupo nem permissão.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/recebimento_ed2.aspx.cs | 1050-1081 | Valida login e senha informados e que não seja a mesma pessoa que confirmou; não verifica função nem grupo. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Criar a função "Autorizar recebimento" e aceitar apenas usuários que a tenham (e pertençam ao almoxarifado do recebimento).

- Mostrar mensagem clara quando o usuário não tem a função.

- Registrar a autorização como assinatura eletrônica (usuário, data, hora e função).

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-190: o usuário sem a função é recusado; repetir o CT-EST-188 com um usuário com a função, que autoriza normalmente.

  - Observações

Origem: SEG-EST-04. A conferência de senha usa a criptografia reversível do Principal (SEG-EST-08, origem SEG-PRI-01).

- DV-EST-014

Lote com validade vencida é aceito no recebimento, sem aviso

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material › Nota Fiscal › Item › Lote | CT-EST-186 | 08/10/2026 (rodada de 08/10/2026, etapa 1 (recebimento e quarentena)) | RDC 658/2022, art. 189 (só usar material dentro da validade) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Na tela Recebimento de Materiais - Lote, um lote com Data de Validade de ontem (07/10/2026, teste feito em 08/10/2026) foi gravado com "Inclusão realizada!" e aparece na grade de lotes do item, sem recusa e sem alerta. O código só confere se a validade foi informada e se é uma data válida; não compara com a data de hoje nem com a data do recebimento.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Recebimento de Material, abrir o recebimento 00015, a NF 9003 e o item 1 (TST0001 - TESTE MATERIA PRIMA). 2. Clicar em INCLUIR LOTE. 3. Preencher Fabricante TESTE PJ FARMACÊUTICA LTDA, Código do Lote TESTELOTE004, Data de Validade com a data de ontem (no teste, 07/10/2026), Quantidade 50,000, Nº Volumes 1. 4. Clicar em SALVAR.

Dados de teste usados: Recebimento 00015 (placa TST-5555, mantido aberto), NF 9003, item TST0001 - TESTE MATERIA PRIMA, lote TESTELOTE004 (50,000, validade 07/10/2026).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar o lote vencido com mensagem clara (por exemplo, "Data de validade vencida"), ou, se a área de Qualidade decidir aceitar para registro, exigir justificativa e bloquear o lote (reprovado/não disponível). Ponto para validar com a Garantia da Qualidade. | "Inclusão realizada!". O lote TESTELOTE004 com validade 07/10/2026 ficou na grade do item, sem nenhum alerta. |

  - Evidências

Figura 1 – Lote com Data de Validade 07/10/2026; o calendário mostra "Hoje: 08/10/2026"

Figura 1: Lote com Data de Validade 07/10/2026; o calendário mostra "Hoje: 08/10/2026"

Figura 2 – Depois de SALVAR: "Inclusão realizada!"

Figura 2: Depois de SALVAR: "Inclusão realizada!"

Figura 3 – Grade de lotes do item com TESTELOTE004 e validade 07/10/2026

Figura 3: Grade de lotes do item com TESTELOTE004 e validade 07/10/2026

  - Onde está no código

Causa (confirmada): a gravação do lote confere só se a validade foi informada (para item com controle de validade) e se é uma data válida. Não há nenhuma comparação com a data atual ou com a data do recebimento.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNfItemLote_ed.aspx.cs | 471-484 | Validações da validade: obrigatória e data válida; nada sobre data vencida. |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNfItemLote_ed.aspx.cs | 490 | Grava a validade digitada (ou 31/12/2099 quando vazia, para item sem controle de validade). |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Recusar validade menor que a data do recebimento (ou que a data de hoje), com mensagem que diga o motivo.

- Avisar também quando a validade estiver próxima (prazo mínimo de validade definido pela Qualidade), se a área pedir. Ponto para validar.

- Fazer a mesma conferência no servidor (BLL), e não só na tela, para valer também na importação de XML.

- Se o negócio precisar registrar a entrada de um vencido (por exemplo, para devolução), exigir justificativa e deixar o lote bloqueado, sem saldo disponível.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-186 com validade de ontem (deve recusar) e com validade futura (deve aceitar). Conferir também a alteração de um lote existente para uma data vencida.

  - Observações

Gravidade proposta pelo agente como Média e elevada para Alta na revisão (relatório consolidado). Sem essa barreira, o vencido só seria barrado nas etapas seguintes, se for.

- DV-EST-015

Finalizar a conferência dá "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes", mas a nota fica marcada como conferida

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Estoque › Conferência de Recebimento | CT-EST-191 e CT-EST-193 | 08/10/2026 (rodada de 08/10/2026, etapa 2 (recebimento e quarentena)) | RDC 658/2022, art. 183 (verificação de cada entrega documentada) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Ao clicar em FINALIZAR na Conferência, aparece "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes" (22,8 s), tanto com quantidade divergente (90 de 100) quanto com a quantidade igual à da nota (100 de 100). Mesmo com o erro, a nota passa a aparecer como Conferido = SIM na lista, e a tela só oferece "Cancelar conferência". O código marca a nota como conferida e grava antes de ajustar os volumes, sem uma transação que junte as duas gravações. Além disso, uma divergência de quantidade é aceita só com "Deseja Continuar?", sem justificativa nem aviso à Garantia da Qualidade.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Conferência de Recebimento, clicar em PESQUISAR e abrir o recebimento 00016 (NF 9006). 2. Clicar no lápis do lote TESTELOTE002; em Conferido digitar 90 e clicar em CONFIRMAR LOTE. Aparece "Quantidade divergente. Deseja Continuar?"; clicar em SIM. 3. Clicar em FINALIZAR e confirmar "Deseja finalizar a conferência?". 4. Cancelar a conferência, refazer com Conferido = 100 (igual à nota) e clicar de novo em FINALIZAR. 5. Voltar à lista da Conferência e clicar em PESQUISAR.

Dados de teste usados: Recebimento 00016, NF 9006, item TST0002 - TESTE MATERIA PRIMA 2, lote TESTELOTE002 (100,000), item de entrada TA0001/26; usuário de teste TESTE ADMIN.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Com 100 de 100, a conferência é finalizada sem erro. Se algo falhar, nada é gravado (a nota continua não conferida) e a mensagem diz o motivo. Com divergência, o sistema exige justificativa e registra/encaminha a divergência à Garantia da Qualidade. | "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes" nas duas tentativas. A lista passa a mostrar Conferido = SIM para o recebimento 00016. Com 90 de 100, gravou "Registro alterado com sucesso!" sem pedir justificativa. |

  - Evidências

Figura 4 – Conferido = 90 de 100: só a pergunta "Quantidade divergente. Deseja Continuar?", sem campo de justificativa

Figura 1: Conferido = 90 de 100: só a pergunta "Quantidade divergente. Deseja Continuar?", sem campo de justificativa

Figura 5 – Conferido 100 de 100 e, ao FINALIZAR, "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes"

Figura 2: Conferido 100 de 100 e, ao FINALIZAR, "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes"

Figura 6 – Lista da Conferência: o recebimento 00016 aparece como Conferido = SIM apesar do erro

Figura 3: Lista da Conferência: o recebimento 00016 aparece como Conferido = SIM apesar do erro

  - Onde está no código

Causa (confirmada): A nota conferida apesar do erro está confirmada no código: a tela faz objNf.Conferido = true e grava, e só depois chama o ajuste dos volumes; as duas gravações não estão na mesma transação. O erro em si vem de um catch que esconde qualquer exceção. Com 100 de 100 o procedimento pAjustaVolume não teria o que ajustar e devolveria 1, então o erro indica falha na própria chamada (procedimento ausente ou diferente no banco de teste, ou sem permissão): provável, a confirmar com o DBA. Achado extra: quando o procedimento falha de forma controlada devolve -1, mas o código só trata 0 como erro, então essa falha passaria sem aviso.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/conferencia_ed2.aspx.cs | 294-306 | Marca Conferido = true e grava (295-297) antes de chamar ajustarQtdVolume (302); depois mostra "Conferência realizada com sucesso!". |
| LaboSys_BLL/bllNotaFiscal.cs | 252-268 | ajustarQtdVolume: o catch troca qualquer exceção por "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes". |
| LaboSys_DAL/dalNotaFiscal.cs | 895-914 | Executa pAjustaVolume e só considera erro o retorno 0; o procedimento devolve -1 quando falha. |
| LaboSys_UI/estoque/conferencia_ed2.aspx.cs | 159-165, 380-381, 424-428 | Divergência: só pergunta "Quantidade divergente. Deseja Continuar?" e, com SIM, salva sem pedir justificativa. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Fazer a marcação de conferido e o ajuste dos volumes numa única transação: ou grava tudo, ou não grava nada.

- Tratar como erro qualquer retorno diferente de 1 de pAjustaVolume (inclusive -1) e registrar no log o erro real em vez de escondê-lo no catch.

- Com divergência de quantidade, exigir justificativa (motivo) e registrar quem conferiu, quando e por quê; comportamento esperado pela norma: a divergência fica documentada e é comunicada à Garantia da Qualidade.

- "Cancelar conferência" também deve pedir justificativa e ficar registrado.

- Conferir com o DBA se pAjustaVolume existe no banco de teste, igual ao do código, e se o usuário da aplicação pode executá-lo.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-193 (100 de 100: deve finalizar sem erro e mostrar Conferido = SIM) e o CT-EST-191 (90 de 100: deve exigir justificativa). Forçar uma falha no ajuste e conferir que a nota continua Conferido = NÃO.

  - Observações

A grafia do aviso "cacelar" na confirmação de "Cancelar conferência" também precisa ser corrigida. A mensagem "Item com divergência na quantidade do lote!" vista em 07/10 não apareceu nesta rodada. Possível ligação com o DV-EST-016 (ponto para validar). Rodada 10 (22/10/2026): reproduzido de novo, também em recebimento novo e em item sem lote (a conferência 100 de 100 dá "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes" e a lista passa a mostrar Conferido = SIM). Reforça a causa de ambiente (procedimento do banco).

- DV-EST-016

Endereçamento mostra "sucesso", mas nada foi gravado: lote sem saldo, sem histórico e sem análise no CQ

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Estoque › Endereçamento de Material | CT-EST-194 e CT-EST-197 | 08/10/2026 (rodada de 08/10/2026, etapa 2 (recebimento e quarentena)) | RDC 658/2022, art. 157 (quarentena logo após o recebimento) e art. 124 (registro de cada ação quando é feita) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Ao clicar em FINALIZAR no Endereçamento, a tela mostra "Endereçamento Finalizado com sucesso!". Mas depois disso: a nota continua com Endereçado = NÃO e a tela reabre com o botão FINALIZAR; a Disponibilidade do Lote e o Histórico do Lote não mostram nada; e nenhuma solicitação de análise chega ao Controle da Qualidade. O procedimento do banco que faz tudo isso numa só transação (pFinalizaRecebimento) desfaz tudo quando falha, e a tela nunca confere se ele deu certo. Resultado: o sistema diz que o material entrou em quarentena e foi para o CQ quando nada aconteceu, e o fluxo recebimento → quarentena → análise → liberação fica sem saída.

  - Como reproduzir

1. Ter um recebimento autorizado, confirmado e com a conferência finalizada (no teste: recebimento 00016, NF 9006; ver DV-EST-015). 2. Abrir Estoque › Endereçamento de Material, clicar em PESQUISAR e abrir a NF 9006. 3. Em Informações do Endereçamento, escolher Item, Lote/Validade, Almoxarifado TESTE ALMOX, Local 902 - TESTE LOCAL QUARENTENA, Rua, Coluna e Andar; em Qtde Endereçar digitar 100 e clicar em ENDEREÇAR. 4. Com Pendente = 0,000, clicar em FINALIZAR e confirmar. 5. Voltar à lista do Endereçamento e pesquisar: a NF 9006 continua com Endereçado = NÃO. 6. Abrir Estoque › Disponibilidade do Lote com Código do Item TST0002 e clicar em PESQUISAR; abrir também Histórico do Lote com TA0001/26. 7. No módulo Controle da Qualidade, abrir Solicitação de Análise e procurar o lote TA0001/26.

Dados de teste usados: Item TST0002 - TESTE MATERIA PRIMA 2 (com Controle de Qualidade e análise química); recebimento 00016, NF 9006, lote TESTELOTE002 (100,000, validade 07/10/2028), item de entrada TA0001/26; endereço L902-R901-C901-A901 no local 902 - TESTE LOCAL QUARENTENA do almoxarifado TESTE ALMOX (00017).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Só mostrar sucesso quando o lote estiver no estoque, em quarentena, com saldo de 100, com o histórico registrado, a nota marcada como endereçada e a solicitação de análise aberta no CQ. Se qualquer parte falhar, mostrar erro claro e não dizer "sucesso". | "Endereçamento Finalizado com sucesso!" (7,7 s). Depois: lista com Endereçado = NÃO; Disponibilidade do Lote: "A pesquisa não retornou nenhum resultado."; Histórico do Lote vazio; nenhuma solicitação de análise no CQ nem na tela "Análise de controle" do Estoque. |

  - Evidências

Figura 7 – Depois de FINALIZAR: "Endereçamento Finalizado com sucesso!"

Figura 1: Depois de FINALIZAR: "Endereçamento Finalizado com sucesso!"

Figura 8 – A mesma nota reaberta: continua pendente de finalização, com o botão FINALIZAR

Figura 2: A mesma nota reaberta: continua pendente de finalização, com o botão FINALIZAR

Figura 9 – Disponibilidade do Lote para o item TST0002: nenhum resultado (saldo zero)

Figura 3: Disponibilidade do Lote para o item TST0002: nenhum resultado (saldo zero)

  - Onde está no código

Causa (confirmada): A mensagem de sucesso falsa está confirmada no código. O procedimento pFinalizaRecebimento faz tudo numa transação (cria o lote, a movimentação que dá saldo, os volumes, a solicitação de análise e marca a nota como endereçada) e, se der erro, desfaz tudo e devolve -1 com RETURN; ele não devolve nenhuma tabela. O acesso a dados (confirmaEnderecamento) tenta ler a primeira linha de uma tabela que não vem e, no erro, devolve 0: o valor é sempre 0, dê certo ou não. A tela nem olha esse valor e mostra o sucesso. Ainda desconhecida: a causa da falha dentro do banco (pergunta ao DBA). A mais provável é a mesma família do DV-EST-015 (volumes), mas não foi isolada.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/enderecamento_ed.aspx.cs | 127-133 | Chama confirmarEnderecamento, guarda o retorno em iRet e não confere; depois mostra "Endereçamento Finalizado com sucesso!". |
| LaboSys_DAL/dalNotaFiscal.cs | 763-781 | confirmaEnderecamento executa pFinalizaRecebimento e lê Rows[0][0] de uma tabela que o procedimento não devolve; no erro, retorna 0. |
| Hsolutions.Estoque.DB/Stored Procedures/pFinalizaRecebimento.sql | 60, 269, 290-291, 335-346 | Abre a transação, grava a análise do CQ e marca ENDERECADO = 1; em erro faz ROLLBACK e RETURN '-1', sem mensagem. |
| LaboSys_BLL/bllNotaFiscal.cs | 211-223 | confirmarEnderecamento troca qualquer exceção por uma mensagem genérica, perdendo o erro real. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Fazer o procedimento devolver o resultado de forma que a aplicação leia (parâmetro de saída ou SELECT do código de retorno) e, em erro, levantar a mensagem real (THROW/RAISERROR) em vez de só RETURN '-1'.

- Na tela, só mostrar sucesso quando o retorno for positivo; em qualquer outro caso, mostrar o erro e manter a nota como pendente.

- Registrar no log da aplicação o texto do erro do banco (hoje ele é descartado nas camadas BLL e DAL).

- Comportamento esperado pela norma: ao finalizar, o lote fica com saldo em quarentena, o histórico registra a entrada, e a solicitação de análise nasce no CQ. Se uma dessas partes falhar, nenhuma é gravada e o usuário é avisado.

- Depois de corrigir a mensagem, descobrir com o DBA o erro real de pFinalizaRecebimento para a NF 9006 e corrigir a causa.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-194 (endereçar e finalizar) e o CT-EST-197 (Histórico e Disponibilidade do Lote) com um recebimento novo. Conferir: nota com Endereçado = SIM; saldo 100 em quarentena; histórico com a entrada; solicitação de análise visível no CQ (libera os casos CT-EST-200 a 209). Forçar uma falha (por exemplo, no banco de teste) e conferir que a tela mostra erro, não sucesso.

  - Observações

Bloqueia os casos CT-EST-200 a 209 (quarentena, amostragem, laudo e liberação). Pode ser consequência do DV-EST-015 (conferência marcada como feita sem o ajuste dos volumes); ponto para validar com o DBA executando pFinalizaRecebimento para a NF 9006. Também pode ter relação com o gatilho trg_Conferido, desligado no código. Rodada 10 (22/10/2026): reproduzido com recebimento novo autorizado por outra pessoa. Dois recebimentos novos (00020, com item de CQ e lote; 00023, com item sem lote, sem validade, sem CQ e sem pesagem), criados por um usuário e autorizados por outro, conferidos 100 de 100: nos dois, "Endereçamento Finalizado com sucesso!" e, depois, a lista continua Endereçado = NÃO e Disponibilidade do Lote, Histórico do Lote e Análise de Controle ficam vazios. Portanto o defeito não depende de lote, validade, CQ nem de quem autorizou. A conferência deu o mesmo erro nos dois (DV-EST-015), e ela foi a única etapa que não se conseguiu ter sem erro; por isso a hipótese de que o erro dos volumes antecede e causa o 016 não foi descartada. Efeito extra: o endereço usado fica "preso" (a tela recusou reutilizar o único endereço do local de quarentena: "Endereço de destino já foi utilizado em outro Endereçamento!").

- DV-EST-022

A avaliação do fornecedor não qualifica nem bloqueia ninguém

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Avaliação do Fornecedor × Recebimento de Material | CT-EST-165 e CT-EST-166 | 12/10/2026 (rodada 2 de 12/10/2026 (partes A e B)) | RDC 658/2022, art. 8º, VI (fornecedor aprovado) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A tela não tem campo "qualificado" nem nota de corte. A coluna "Qualificado" da lista mostra SIM para qualquer fornecedor avaliado, mesmo com 350 pontos de não conformidade. Um novo recebimento do mesmo fornecedor passa sem nenhum aviso.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Avaliação do Fornecedor e avaliar a entrega da NF 9006 com três respostas 100 e uma 50 (soma 350). 2. Conferir a coluna "Qualificado" na lista. 3. Abrir um novo recebimento (NF 9008) do mesmo fornecedor e seguir até "Cadastro Finalizado!".

Dados de teste usados: Fornecedor TESTE PJ FARMACÊUTICA LTDA, NF 9006 (avaliada) e NF 9008 (novo recebimento 00018).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Fornecedor reprovado na avaliação é bloqueado ou exige decisão registrada da Garantia da Qualidade. | Lista mostra "Qualificado = SIM"; o novo recebimento passou sem aviso em nenhuma etapa. |

  - Onde está no código

Causa (confirmada): O recebimento não consulta a avaliação (bllQualificacaoFornecedor.cs não é usada no recebimento).

  - Sugestão de correção

- Cadastro único de fornecedor qualificado, com nota de corte.

- O recebimento consulta a qualificação e recusa ou pede decisão da GQ (trava 5 do modelo ideal).

  - Observações

As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-165 e CT-EST-166). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito.

- DV-EST-024

Entrada de produto acabado aceita lote inventado, sem ordem de produção

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Entrada de Material - Produção | CT-EST-098 | 12/10/2026 (rodada 2 de 12/10/2026 (partes A e B)) | RDC 658/2022, arts. 124 e 164 (rastreabilidade do lote) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O campo "Ordem de Produção" é livre e opcional, e o sistema não confere. Um lote TESTEPA999, que não existe na Produção, ganhou saldo em quarentena e abriu a análise.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Entrada de Material - Produção. 2. Escolher o item TESTE PRODUTO ACABADO, o lote TESTEPA999, quantidade 100, validade futura e destino em quarentena; deixar a ordem de produção em branco. 3. Confirmar a inclusão.

Dados de teste usados: Item TST0003, lote TESTEPA999.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar o lote que não vem de uma ordem de produção liberada. | "Inclusão realizada com sucesso!"; saldo em quarentena (TA0003/26) e análise aguardando. |

  - Sugestão de correção

- Exigir a ordem de produção, lida da Produção.

- Não aceitar lote digitado livremente.

- DV-EST-025

Entrada de produto acabado aceita lote com validade vencida

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Entrada de Material - Produção | CT-EST-099 | 12/10/2026 (rodada 2 de 12/10/2026 (partes A e B)) | RDC 658/2022, art. 189 |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A tela recusa uma data inexistente (31/02/2027), mas aceita validade de ontem, sem aviso. O lote ganha saldo em quarentena e análise. É a mesma falha do DV-EST-014, agora na entrada de produção.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Entrada de Material - Produção. 2. Informar o lote TESTEPA998 com validade 11/10/2026 (anterior a hoje). 3. Confirmar a inclusão.

Dados de teste usados: Item TST0003, lote TESTEPA998.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar validade anterior a hoje. | Aceitou; saldo em quarentena (TA0004/26) e análise aguardando. |

  - Sugestão de correção

- Recusar validade anterior a hoje; exceção só com decisão da Qualidade.

- DV-EST-027

Reprovar o laudo do CQ não exige motivo nem registra quem reprovou

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | CQ › Emissão Laudo Final (reprovar) | CT-EST-211 | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | RDC 658/2022, art. 125 e art. 8º (decisão sobre o lote) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A decisão que bloqueia um lote fica sem justificativa e sem registro de quem reprovou. O próprio Estoque pede "Motivo da Reprovação" em outros pontos.

  - Como reproduzir

1. No CQ, abrir Emissão Laudo Final de uma análise em "Liberar laudo". 2. Escolher Reprovar sem escrever o motivo. 3. Confirmar.

Dados de teste usados: Lote TESTEPA998 (solicitação 007/26).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Exigir o motivo e registrar quem reprovou, com assinatura. | "Alteração efetuada com sucesso", sem motivo e sem registro de quem reprovou. |

  - Sugestão de correção

- Motivo obrigatório; quem, quando e por quê no histórico; assinatura eletrônica (trava 2).

  - Observações

No código do CQ, a reprovação grava "não aprovado" e a observação, sem quem decidiu (4.controle_qualidade/app/HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/EmissaoLaudoFinalController.cs:489-506). As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-211). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito.

- DV-EST-028

Qualquer usuário com a tela aprova o laudo do CQ, mesmo sem a função de chefe de subdivisão

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | CQ › Emissão Laudo Final (aprovar) | CT-EST-204 | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | RDC 658/2022, art. 124 e art. 125 (decisão sobre o lote por pessoa responsável, registrada); Guia 33/2020, 9.3.2.3 (controle de acesso por função) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

No Controle da Qualidade, a aprovação do laudo é, na prática, a liberação do lote para uso. O sistema foi pensado para que só o chefe de subdivisão (função 48 do cadastro) emita, reprove ou aprove laudos. No teste, um usuário sem essa função abriu a Emissão Laudo Final e aprovou o laudo 005/26 ("Alteração efetuada com sucesso"). O código esconde só os botões Emitir e Reprovar de quem não tem a função; o botão Aprovar continua aparecendo e funciona. Depois de receber a função, o mesmo usuário passou a ver os três botões. Risco: qualquer pessoa com acesso à tela libera um lote, e o lote passa a aparecer para separação e movimentação no Estoque. É a decisão mais crítica do sistema, sem controle por função.

  - Como reproduzir

1. Ter um laudo pronto para liberação no CQ (no teste, laudo 005/26, depois que a análise foi digitada). 2. Entrar com um usuário de teste do CQ sem a função de chefe de subdivisão, que não digitou os resultados, e abrir CQ › Emissão Laudo Final. 3. Conferir que os botões Emitir e Reprovar não aparecem, mas Aprovar aparece; clicar em Aprovar. 4. Atualizar o resultado no Estoque e conferir que o lote foi liberado.

Dados de teste usados: laudo 005/26 (lote TESTEPA001); usuário de teste sem a função de chefe de subdivisão; o mesmo usuário depois da função 48.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Só quem tem a função de chefe de subdivisão aprova o laudo; os demais não veem o botão e, se forçarem a chamada, o servidor recusa (assinatura eletrônica da liberação). | O usuário sem a função aprovou o laudo ("Alteração efetuada com sucesso"). |

  - Evidências

Capturas guardadas só na pasta da rodada (não embutidas aqui por mostrarem nomes de usuário ou dados de acesso):

- execucao/2026-10-12/evidencias/CT-EST-204-aprova-1-antes.png: Laudo antes da aprovação, usuário sem a função.

- execucao/2026-10-12/evidencias/CT-EST-204-aprova-1-resultado.png: Aprovação aceita.

  - Onde está no código

Causa (confirmada): a verificação da função (UsuarioLogadoTemFuncaoChefeSubdiuvisao) é chamada para exibir os botões Emitir e Reprovar, mas a ação AprovarLaudo não a chama; o botão Aprovar reaparece por um erro da própria tela.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| (módulo Controle da Qualidade) HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/EmissaoLaudoFinalController.cs | 425 | AprovarLaudo(): não verifica a função do usuário. |
| (módulo Controle da Qualidade) HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/EmissaoLaudoFinalController.cs | 722, 810, 950, 967-981 | UsuarioLogadoTemFuncaoChefeSubdiuvisao(): procura a função pelo número fixo 48; usada só para exibir Emitir e Reprovar. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir a função de chefe de subdivisão no servidor, na ação de aprovar, emitir e reprovar; não só esconder o botão.

- Registrar a aprovação como assinatura eletrônica (usuário, data, hora).

- Cadastrar a função por nome ou código estável (ver DV-EST-035).

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-204: o usuário sem a função não vê o Aprovar e, se forçar a chamada, o servidor recusa; com a função, aprova.

  - Observações

Origem: SEG-EST-05. Mesmo padrão de "botão escondido, servidor aceita" visto na Garantia da Qualidade.

- DV-EST-035

O CQ procura as funções por número fixo (34, 39, 41 e 48), que dependem da ordem de criação no cadastro

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Principal × CQ › Cadastro de Funções e Emissão Laudo Final | Preparação da parte C (CT-EST-200 a 209) | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 (controle de acesso definido nos requisitos) e 9.8.2 (gerenciamento de configuração e de mudanças) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O Controle da Qualidade usa números fixos de função para saber quem pode fazer o quê: 34 (amostrador), 39 (analista físico-químico), 41 (analista microbiológico) e 48 (chefe de subdivisão). No ambiente de teste, a função 39 se chamava "AUDITOR" e as funções 41 e 48 não existiam. Sem a 48, ninguém emite laudo nem reprova pela tela; sem a 41, não se programa análise microbiológica. A função é cadastrada com número automático, então o número certo depende da ordem de criação: para chegar ao 48 foi preciso criar oito funções. Risco: uma função renomeada, recriada ou implantada fora de ordem dá a alguém o poder de aprovar, ou tira o de todos; em implantação, o ciclo do lote para sem aviso.

  - Como reproduzir

1. No Principal, abrir Administração › Funções (ou o cadastro de funções do módulo) e conferir quais números e nomes existem. 2. Abrir no CQ a Emissão Laudo Final com um usuário que deveria poder emitir: os botões Emitir e Reprovar não aparecem para ninguém. 3. Criar funções até o número 48 e dar a função 48 ao usuário: os botões aparecem.

Dados de teste usados: funções TESTE CQ - ... de 41 a 48, criadas na parte C; função 48 TESTE CQ - CHEFE DE SUBDIVISAO 48.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| As funções do CQ são identificadas por um código estável e conferidas na implantação; quem tem a função de chefe pode emitir, aprovar e reprovar, e os demais não. | Funções 41 e 48 inexistentes e 39 com outro nome; sem a 48, nenhuma pessoa emite laudo ou reprova. |

  - Evidências

Capturas guardadas só na pasta da rodada (não embutidas aqui por mostrarem nomes de usuário ou dados de acesso):

- execucao/2026-10-12/evidencias/CQ-prep-funcao-48-antes.png: Cadastro de funções antes de criar a função 48.

- execucao/2026-10-12/evidencias/CQ-prep-funcao-48-resultado.png: Função 48 criada para o teste.

  - Onde está no código

Causa (confirmada): o código do CQ chama a busca de responsável por função com o número fixo 48 (e usa 34, 39 e 41 do mesmo modo nas telas de amostragem e análise); o cadastro de funções gera os números automaticamente.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| (módulo Controle da Qualidade) HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/EmissaoLaudoFinalController.cs | 972 | ListarResponsavelPorFuncaoUserId(48, ...) com número fixo. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Identificar as funções do CQ por código ou nome estável cadastrado no Principal, não por número de ordem.

- Criar as funções do CQ no script de implantação e conferi-las na instalação (checagem que avisa quando falta uma).

- Revisar o uso de 34, 39 e 41 em todo o CQ.

  - Como confirmar a correção

Instalar o ambiente do zero e conferir que as funções do CQ existem com os códigos esperados; repetir o CT-EST-204 a CT-EST-206.

  - Observações

Origem: SEG-EST-06. Reforça o DV-EST-028.

- DV-EST-036

Salvar a conta de um usuário no Principal apaga permissões que ele já tinha no Estoque e no CQ

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Principal › Administração › Conta do Usuário (efeito sobre o Estoque e o CQ) | Preparação da parte C (CT-EST-200 a 209) | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 (controle de acesso e integridade dos dados) e 9.8.2 (gerenciamento de mudanças); RDC 658/2022, art. 125 (alteração com histórico) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Ao acrescentar um perfil à conta de um usuário de teste, o menu do Estoque dele encolheu; ao tirar o perfil acrescentado, o menu voltou, mas o usuário perdeu as ações que tinha no Estoque (editar em Separação, Atendimento, Controle da Qualidade e Pesagem) e o acesso ao CQ. As permissões só voltaram depois que todas as funções do Estoque foram liberadas de novo no perfil e o perfil de qualidade foi dado outra vez ao usuário. Risco: uma alteração rotineira no cadastro de usuários retira acessos de forma silenciosa e sem aviso, e sem histórico de quem perdeu o quê. Na implantação, pessoas podem ficar sem acesso ao que precisam, ou ganhar acessos errados.

  - Como reproduzir

1. No Principal, abrir Administração › Conta do Usuário e abrir a conta de um usuário de teste que já usa o Estoque e o CQ (anote as telas e ações que ele tem). 2. Acrescentar um segundo perfil à conta e salvar; entrar como esse usuário e ver o menu do Estoque encolher. 3. Tirar o perfil acrescentado e salvar de novo. 4. Entrar como o usuário e conferir que o menu voltou, mas as ações de editar nas telas de Separação, Atendimento, CQ e Pesagem não estão mais disponíveis.

Dados de teste usados: usuário de teste administrador do Estoque; perfis de teste do Estoque e da qualidade, recriados para repor as permissões.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Incluir e retirar um perfil só afeta as permissões desse perfil; as demais permanecem como estavam. Toda mudança de permissão aparece no histórico. | O usuário perdeu ações e o acesso ao CQ depois de acrescentar e retirar um perfil. |

  - Evidências

Capturas guardadas só na pasta da rodada (não embutidas aqui por mostrarem nomes de usuário ou dados de acesso):

- execucao/2026-10-12/evidencias/CQ-prep-conta-inclusao-perfil-antes.png: Conta antes de acrescentar o perfil.

- execucao/2026-10-12/evidencias/CQ-prep-conta-inclusao-perfil-resultado.png: Conta depois de salvar.

  - Onde está no código

Causa (provável): inferência (a validar com o DBA ou com a leitura do código do Principal): ao salvar a conta, o Principal regrava as permissões do usuário nos módulos a partir dos perfis marcados; o Estoque guarda cópia própria das permissões, que não acompanha de forma correta essa regravação.

  - Sugestão de correção

- Salvar a conta não deve mexer nas permissões já gravadas; só a mudança de perfil recalcula, e com histórico.

- Manter um só lugar para usuários e perfis (hoje há cópias no Estoque; ver SEG-EST-10).

- Gravar no histórico toda mudança de permissão, com quem, quando e por quê.

  - Como confirmar a correção

Repetir os passos acima com um usuário de teste: acrescentar e retirar um perfil e conferir, por um relatório de permissões, que nada foi perdido.

  - Observações

Origem: SEG-EST-07. Cuidado nas próximas rodadas: não salvar a conta do usuário administrador de teste sem necessidade. Reforça o DV-EST-008.

- DV-EST-043

O cadastro de Item não mostra o campo da classificação de reanálise

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Cadastros › Item | CT-EST-055 e 058 (preparação) | 13/10/2026 (rodada 5 de 13/10/2026 (reanálise concluída no CQ; trava da quarentena)) | RDC 658/2022, art. 189 (uso só de matéria-prima dentro da data de reteste) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O campo Classificação RNLS (classificação de reanálise), que define o prazo da primeira reanálise do item, não aparece na tela de Item em nenhuma combinação testada (Controle de Lote, Validade, Quarentena e análise marcados). O painel existe no código, mas nasce oculto e nenhuma rotina o mostra; o resto do código preenche, grava e trava esse campo como se ele estivesse visível. Confirmado na tela real: o elemento não está na página carregada (não é só CSS). Sem esse vínculo, a Agenda de Reanálise nunca aplica um prazo a item novo; o controle de reteste depende de um cadastro que a tela não deixa fazer.

  - Como reproduzir

1. Abrir Cadastros › Item e clicar em Incluir (ou abrir um item existente). 2. Marcar Controle de Lote, Controle de Validade, Controle de Quarentena e Análise físico-química. 3. Procurar o campo da classificação de reanálise ("Classificação RNLS"), entre "Condição de Armazenagem" e "SJB".

Dados de teste usados: Classificação de reanálise T - TESTE REANALISE CURTA (primeira reanálise a 50% da validade), criada na rodada 5. Nenhum item novo foi gravado.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Campo visível para escolher a classificação de reanálise cadastrada (por exemplo T - TESTE REANALISE CURTA). | O campo não existe na tela; só o campo genérico "Classificação" aparece. |

  - Evidências

Figura 10 – Item novo com Lote, Validade, Quarentena e análise marcados: não há campo de classificação de reanálise entre "Condição de Armazenagem" e "SJB"

Figura 1: Item novo com Lote, Validade, Quarentena e análise marcados: não há campo de classificação de reanálise entre "Condição de Armazenagem" e "SJB"

  - Onde está no código

Causa (alta): O painel pnlReanalise é declarado com Visible="false" e nenhum trecho do código da tela o torna visível. O código por trás da tela carrega a lista de classificações, grava a escolhida e só a desabilita depois da primeira movimentação, tudo dentro de um painel que o usuário nunca vê.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/administracao/tabelas_apoio/item_ed.aspx | 255 | O painel pnlReanalise, que contém o campo "Classificação RNLS", é declarado com Visible="false". Nenhum trecho do código da tela o torna visível. |
| LaboSys_UI/administracao/tabelas_apoio/item_ed.aspx.cs | 138-142, 495, 825 | Carrega a lista de classificações, grava a escolhida e a desabilita depois da primeira movimentação, tudo dentro do painel que o usuário nunca vê. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Mostrar o campo quando o item tiver Controle de Validade (ou sempre que houver classificações ativas).

- Exigir a classificação para item com controle de validade e análise do CQ, para que a Agenda de Reanálise funcione.

- Permitir alterar a classificação com justificativa e histórico (ver DV-EST-041).

  - Como confirmar a correção

CT-EST-055 e CT-EST-058: criar um item novo com a classificação T - TESTE REANALISE CURTA e conferir que o lote entra na Agenda de Reanálise.

  - Observações

Bloqueia CT-EST-055, 058 e 061. Ponto para validar com a área: como o item TST0001 (que está em reanálise) recebeu a classificação, se por carga inicial ou script; isso também muda a leitura do DV-EST-041. Rodada 10 (22/10/2026): reproduzido de novo. O cadastro de Item novo (aberto duas vezes) tem 15 listas de seleção e nenhuma é de classificação de reanálise (a lista "Classificação" é a do item). A tela Classificação de Reanálise existe fora do menu e não tem Incluir. Continua bloqueando CT-EST-055 e 058.

- DV-EST-044

Movimentação de Quarentena aceita destino incompleto e o saldo do lote desaparece

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Movimentação de Quarentena | CT-EST-073 (preparação) | 13/10/2026 (rodada 6 de 13/10/2026 (atendimento à produção e remessa)) | RDC 658/2022, art. 124 (registro fiel de cada operação) e art. 157 (controle do material em quarentena) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Ao tirar da quarentena o lote aprovado TESTEPA003 (80 unidades), o destino foi confirmado só com o almoxarifado e o local (905 - TESTE LOCAL COMUM), sem rua, coluna e andar (os três em "SELECIONE"): a tela montou o endereço L905-R000-C000-A000, que não existe, aceitou o "Confirmar endereço" (a quantidade "Endereçada" passou a 80, embora a grade continuasse "Nenhum endereço foi encontrado") e o "Finalizar" respondeu "Movimentação finalizada!". Depois disso o lote perdeu as 80 unidades: o Histórico do Lote mostra a saída do endereço de origem e nenhuma entrada; "Endereços do Lote" vazio; disponibilidade zero em todas as colunas. Conferido em três consultas diferentes. Na rodada 3, a mesma tela com endereço completo (L901-R901-C901-A901) funcionou (CT-EST-207).

  - Como reproduzir

1. Lote aprovado pelo CQ, em local de quarentena, com "Atualizar resultado" feito. 2. Abrir Estoque › Movimentação de Quarentena, editar o lote, escolher o endereço de origem e a quantidade. 3. No destino, escolher só o almoxarifado e o local, deixando rua, coluna e andar em "SELECIONE"; clicar em Confirmar endereço e depois em Finalizar. 4. Conferir Disponibilidade do Lote, Consulta de Endereço e Histórico do Lote.

Dados de teste usados: Lote TESTEPA003 (item TST0003, entrada TA0005/26, laudo 010/26 aprovado), origem L902-R901-C905-A901, destino L905-R000-C000-A000. O lote ficou com saldo zero no ambiente.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusa do destino incompleto ("Endereço de destino inválido!"); ou, com endereço completo, saída da origem e entrada no destino gravadas juntas. | "Movimentação finalizada!" e o saldo do lote some: saída gravada, entrada ausente. |

  - Evidências

Figura 11 – Destino com rua, coluna e andar em SELECIONE: o endereço de destino sai como L905-R000-C000-A000

Figura 1: Destino com rua, coluna e andar em SELECIONE: o endereço de destino sai como L905-R000-C000-A000

Figura 12 – Depois de Confirmar endereço: Endereçada = 80, mas a grade diz "Nenhum endereço foi encontrado"

Figura 2: Depois de Confirmar endereço: Endereçada = 80, mas a grade diz "Nenhum endereço foi encontrado"

  - Onde está no código

Causa (alta): Confirmada na rodada 7 (13/10/2026): a mesma tela, com um lote novo (TESTEPA004) e destino completo (L903-R901-C901-A901), gravou saída e entrada sob o mesmo código de movimentação e o saldo passou de quarentena a disponível sem perda. A perda só acontece quando a tela aceita um destino incompleto (sem rua, coluna e andar): EnderecoValido só confere o texto do endereço e nada exige os três níveis; a saída é gravada e a entrada não chega ao saldo.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/movimentacao_cq_ed.aspx.cs | 677-726, 989-1003 | Confirmação do destino: só confere se o código do endereço existe; não exige rua, coluna e andar. |
| LaboSys_UI/estoque/movimentacao_cq_ed.aspx.cs | 238-263, 313 | Monta a saída e a entrada e chama a inclusão da movimentação. |
| LaboSys_BLL/bllMovimentacao.cs | 15-55 | Grava o cabeçalho e cada item em comandos separados, sem transação: se a entrada falhar, a saída fica. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Exigir rua, coluna e andar no destino e recusar código de endereço que não exista como endereço de picking.

- Gravar saída e entrada numa única transação: ou as duas, ou nenhuma.

- Conferir, depois de gravar, que o saldo do lote no destino subiu; se não subiu, desfazer e avisar.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-073 (preparação) com endereço completo e com endereço incompleto. Pedir ao DBA os registros da movimentação do TESTEPA003 de 13/10/2026.

  - Observações

Bloqueou CT-EST-073 e 074 na rodada 6. O lote TESTEPA003 continua com saldo zero no ambiente. Rodada 7: causa confirmada; com destino completo a movimentação funciona. Correção: exigir rua, coluna e andar e recusar código de endereço inexistente antes de gravar. Rodada 10 (22/10/2026): reproduzido com lote novo e causa do código confirmada. Lote TESTEPA010, aprovado pelo CQ por duas pessoas (40 liberados): endereçar 10 com destino incompleto (só almoxarifado e local) foi aceito (Endereçada = 10; a grade diz "Nenhum endereço foi encontrado"); finalizar com 10 de 40 deu "Total endereçado é divergente do total do Lote!"; depois, endereçar 30 com destino completo e finalizar deu "Movimentação finalizada!". Resultado: Disponível 30 embora 40 tenham saído da quarentena; o Histórico mostra saída de 10 + 30 e entrada de só 30. A tela Movimentações (Regulatório) lista como origem L905-R000-C000-A000 (o endereço padrão do local), que o cadastro de Endereço do Estoque e a Consulta Endereço Item não mostram: os 10 não sumiram, foram para o endereço padrão que as consultas escondem. (O registro no banco não foi visto.)

- DV-EST-046

A remessa não pode ser finalizada: "Erro ao gerar a solicitação do material!"

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Remessa de Material | CT-EST-115 | 13/10/2026 (rodada 6 de 13/10/2026 (atendimento à produção e remessa)) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 (mensagens claras; a tela não deve prosseguir depois de uma validação que falhou) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Na remessa 00002 (1 item, 5 unidades do TESTEPA001), o Finalizar termina sempre em "Erro ao gerar a solicitação do material!" e a remessa fica na mesma etapa, sem data de liberação, sem baixar o saldo e sem evento de saída. Confirmado na rodada 7 com a justificativa preenchida (na rodada 6 ela estava em branco, e a tela mostrou as duas mensagens). A expedição pela tela fica travada. Além disso, com a justificativa em branco a rotina não para na validação e mostra o erro genérico por cima da mensagem do campo.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Remessa de Material, criar a remessa, incluir um item e preencher a Justificativa. 2. Clicar em Finalizar e confirmar "Deseja finalizar a Remessa?".

Dados de teste usados: Remessa 00002 (TESTE ALMOX → TESTE PJ MIN LTDA, evento DEVOLUÇÃO), item TST0003, lote TA0002/26, 5 unidades. Ficou aberta no ambiente.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Remessa finalizada: data de liberação gravada, saldo baixado, aviso à Rastreabilidade. | "Erro ao gerar a solicitação do material!"; a remessa continua na mesma etapa. |

  - Evidências

Figura 13 – Finalizar com a justificativa em branco: "Justificativa não informada!" e "Erro ao gerar a solicitação do material!"

Figura 1: Finalizar com a justificativa em branco: "Justificativa não informada!" e "Erro ao gerar a solicitação do material!"

  - Onde está no código

Causa (confirmada): finalizarRemessa() grava a remessa e chama gerarSolicitacao(), que monta uma solicitação de material do tipo cliente sem centro de custo e sem alguns dados que a tela manual de Solicitação de Consumo exige; a gravação dessa solicitação falha e o erro real fica escondido atrás da mensagem genérica (dois blocos catch em sequência). Hipótese da leitura do código, confirmada pela tela na rodada 10 (ver as observações).

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/remessa_ed.aspx.cs | 318-327, 811-830 | salvar valida a justificativa e não grava quando falha; finalizarRemessa segue e chama gerarSolicitacao. |
| LaboSys_UI/estoque/remessa_ed.aspx.cs | 704-800 | gerarSolicitacao monta a solicitação de material sem centro de custo e esconde o erro real atrás da mensagem genérica. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Mostrar o erro real da geração da solicitação, não a mensagem genérica.

- Preencher o centro de custo (e os demais dados obrigatórios) da solicitação gerada pela remessa, ou não exigi-los nesse caminho.

- Parar o Finalizar quando a validação da justificativa falhar.

  - Como confirmar a correção

CT-EST-115 e 116: finalizar a remessa 00002 com justificativa; conferir data de liberação, saldo e Rastreabilidade.

  - Observações

Rodada 6: inconclusivo (justificativa em branco). Rodada 7: confirmado com a justificativa preenchida; gravidade sobe para Alta. Bloqueia CT-EST-116. A remessa 00002 continua aberta no ambiente, sem alteração de saldo. Rodada 10 (22/10/2026): causa confirmada por outro caminho. Na tela genérica da Remessa, o campo Responsável abre desabilitado e vazio também para outro usuário; depois de liberar o embarque, a mesma tela mostra quem liberou como Responsável (o Responsável é definido só na liberação, como o código indicava). Mudando o Tipo de Remessa (em Parâmetros do Estoque) para GMM, cuja tela preenche o centro de custo, a remessa 00003 finalizou ("Remessa finalizada com sucesso!"), gerou a solicitação 00064; ela foi atendida, separada e o embarque confirmado ("Embarque liberado!"). O mesmo valeu para a remessa de kit 004. O Tipo de Remessa foi devolvido para REMESSA. Conclusão: falta o centro de custo na tela genérica; a tela GMM funciona. O erro "Erro ao gerar a solicitação do material!" da tela genérica não foi repetido nesta rodada (já era conhecido).

- DV-EST-047

A amostra de retenção gravada pela Entrada não aparece na Consulta de Disponibilidade nem na Saída

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Regulatório › Movimentações (Entrada e Saída - Retenção) e Consulta Disponibilidade (Referência - Retenção - Estabilidade) | CT-EST-171 e 176 | 13/10/2026 (rodada 7 de 13/10/2026 (devolução, inventário, amostras de retenção e repetições)) | RDC 658/2022, art. 14, VIII (amostras de retenção guardadas pelo prazo) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A Entrada - Retenção de 5 unidades do TESTEPA001 gravou certo: a Consulta de Endereço mostra as 5 unidades em L907-R901-C901-A901 (local 907 - TESTE LOCAL RETENCAO, almoxarifado TESTE RETENCAO, tipo Retenção) e o disponível do lote caiu de 82 para 77. Mas a Consulta Disponibilidade (Referência - Retenção - Estabilidade) não lista nada, nem filtrando pelo item, e a Saída - Retenção do mesmo lote não oferece nenhum endereço de origem. A amostra existe no estoque e o controle regulatório não a enxerga: não dá para localizar, consultar nem dar saída numa amostra de retenção pela tela. Por isso o CT-EST-176 (saída antes do vencimento, que a norma manda impedir) nem pôde ser feito.

  - Como reproduzir

1. Preparar um almoxarifado do tipo Retenção, ligado ao grupo do usuário, com um local e um endereço (nenhum existia no ambiente). 2. Regulatório › Movimentações, tipo "ENTRADA - RETENÇÃO": item TST0003, lote TA0002/26, 5 unidades, destino L907-R901-C901-A901. Finalizar. 3. Abrir Consulta Disponibilidade (Referência - Retenção - Estabilidade) e filtrar por TST0003. 4. Abrir Movimentações, tipo "SAÍDA - RETENÇÃO", mesmo item e lote, e abrir a lista de endereço de origem.

Dados de teste usados: Almoxarifado 00018 - TESTE RETENCAO (tipo Retenção, ligado ao grupo 03 - ADMINISTRAÇÃO), local 907 - TESTE LOCAL RETENCAO, endereço L907-R901-C901-A901; lote TESTEPA001, 5 unidades em retenção.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A consulta mostra 5 unidades em retenção; a saída oferece o endereço L907-R901-C901-A901. | Consulta vazia; lista de origem só com "SELECIONE". |

  - Onde está no código

Causa (média): Pelo código, a Saída lista os endereços do lote cujo almoxarifado tem a marca Retenção (RegulatorioReservaServico.RetornarListaEnderecoLoteRegulatorio), e a consulta lê os saldos de referência, retenção e estabilidade do lote. Com os cadastros feitos, as duas deveriam encontrar a amostra. Hipóteses: a Entrada grava o saldo no endereço mas não o registro de reserva regulatória que a consulta e a saída usam; ou a marca de tipo do almoxarifado novo não chega à consulta. Precisa do DBA (tabelas de reserva regulatória e de saldo por endereço do TESTEPA001). Rodada 10 (22/10/2026), em parte explicado: (a) a consulta vazia tem causa confirmada: o item TST0003 estava sem as marcações Referência, Retenção e Estabilidade; depois de marcar Retenção, a Consulta Disponibilidade passou a listar o item com Saldo Retenção 5. (b) A Saída: a causa "local sem almoxarifado" foi descartada (os três locais com saldo do TESTEPA001, 110, 905 e 907, têm almoxarifado) e não é falha geral da tela: com o lote novo TESTEPA010 a Saída - Retenção funciona (ver DV-EST-068). O erro "Object reference not set to an instance of an object." continua só para o lote TESTEPA001, também com o usuário administrador: é algo nos dados desse lote (inferência: algum registro de endereço dele).

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys.Estoque.Service/RegulatorioReservaServico.cs | 415-440 | Lista os endereços do lote filtrando pelo tipo do almoxarifado (referência, retenção, estabilidade). |
| LaboSys_UI/cq/movimentacoes_ed.aspx.cs | 523-527 | A Saída usa essa lista para montar o endereço de origem. |
| LaboSys_UI/cq/consulta_disponibilidade_lst.aspx.cs | 254-256 | A consulta mostra os saldos de referência, retenção e estabilidade do lote. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Gravar, na Entrada, tudo o que a consulta e a saída leem (saldo por endereço e reserva regulatória), na mesma transação.

- Mostrar na consulta a amostra pelo endereço onde ela está, mesmo que a reserva não exista.

- Com isso resolvido, implantar o prazo mínimo de guarda e a trava de saída antes do vencimento (R-EST-17).

  - Como confirmar a correção

CT-EST-171 (consulta mostra a amostra) e CT-EST-176 (saída antes do vencimento).

  - Observações

Nenhum cadastro do tipo Retenção existia no ambiente antes da rodada 7: o controle de amostras nunca tinha sido usado. Rodada 10 (22/10/2026): consulta explicada (marca Retenção no Item); Saída com erro só no lote TESTEPA001, a olhar com o DBA ou com o desenvolvimento.

- DV-EST-048

O Atendimento de Solicitação não ordena os lotes por validade e aceita o que vence depois sem avisar

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Atendimento de Solicitação | CT-EST-073 e CT-EST-074 | 22/10/2026 (rodada 8) | RDC 658/2022 (usar o material dentro da validade); boa prática de estoque PEPS/FEFO (primeiro que vence, primeiro que sai). O artigo a citar deve ser confirmado com a Garantia da Qualidade. |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Ao atender uma solicitação, o botão SELECIONAR LOTE lista os lotes do item sem ordenar pela validade: o lote que vence em 2028 (TESTEPA001) aparece antes do que vence em 2027 (TESTEPA004). Escolhendo o que vence depois, a tela pergunta "Confirma o atendimento do Item?" e responde "Atendimento confirmado!", sem nenhum aviso de que há um lote que vence antes.

  - Como reproduzir

1. Ter dois lotes disponíveis do mesmo item com validades diferentes (TST0003: TESTEPA001, validade 12/10/2028, e TESTEPA004, validade 20/10/2027). 2. Abrir Estoque › Atendimento de Solicitação, pesquisar a solicitação 00040 (item TST0003) e abri-la. 3. Escolher o item e clicar em SELECIONAR LOTE: ver a ordem. 4. Escolher o TESTEPA001 (o que vence depois), digitar 1 em Atender, clicar em ATENDER ITEM e SIM.

Dados de teste usados: Item TST0003, lotes TESTEPA001 (item de entrada TA0002/26) e TESTEPA004 (TA0006/26), solicitação 00040.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Lista ordenada pela validade (o que vence primeiro no topo) e aviso ou recusa ao escolher um lote que vence depois, com justificativa se o usuário insistir. | Ordem na tela: TESTEPA001 (12/10/2028), depois TESTEPA004 (20/10/2027). Escolher o primeiro: "Atendimento confirmado!", sem aviso. A solicitação ficou com 1,000 atendido de um lote que não vence primeiro. |

  - Evidências

Figura 14 – Lista de lotes na ordem em que aparece.

Figura 1: Lista de lotes na ordem em que aparece.

Figura 15 – Lote que vence depois escolhido, antes de atender.

Figura 2: Lote que vence depois escolhido, antes de atender.

Figura 16 – Atendimento confirmado sem aviso.

Figura 3: Atendimento confirmado sem aviso.

  - Sugestão de correção

- Ordenar a lista por validade crescente e avisar (ou exigir justificativa) quando o usuário escolher um lote que vence depois de outro disponível.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-058

A remessa gerada pela solicitação de kit nasce sem Origem e sem Responsável e não pode ser finalizada

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Remessa de Material (remessa criada por Kits › Solicitação de Kits) | CT-EST-110 e CT-EST-115 (reforça o DV-EST-046) | 22/10/2026 (rodada 8) | RDC 658/2022 (registro de quem e de onde sai o material); Guia 33/2020. |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Ao gerar a solicitação/guia do kit, o sistema cria a remessa 004 com Origem em "SELECIONE" e Responsável em "SELECIONE", e os dois campos ficam desabilitados. Finalizar dá "Origem não informada!", "O Motivo da Remessa não foi informado!" e "Erro ao gerar a solicitação do material!". Na remessa manual nova (00003), o campo Responsável também fica desabilitado e vazio, e o FINALIZAR dá "Erro ao gerar a solicitação do material!" mesmo com Origem, Destino, Almoxarifado, Evento, item e justificativa preenchidos. Pista para o DV-EST-046: o Responsável nunca é gravado.

  - Como reproduzir

1. Em Kits › Solicitação de Kits, criar a solicitação 00002 (kit 00002), finalizar e clicar em GERAR SOLICITAÇÃO / GUIA (Local de entrega e justificativa). 2. Em Remessa de Material, abrir a remessa 004: Origem e Responsável estão desabilitados em SELECIONE. 3. Incluir o item do lote (1,000) e clicar em FINALIZAR e SIM.

Dados de teste usados: Remessa 004 (kit 00002, solicitação de estoque 00051) e remessa manual 00003.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Remessa gerada já com a Origem, o Responsável e o Evento; finalização que gera a solicitação do material. | "Origem não informada!"; "Erro ao gerar a solicitação do material!". A remessa manual 00003 também falha com o mesmo erro. |

  - Evidências

Figura 17 – Remessa 004 ao finalizar sem os obrigatórios.

Figura 1: Remessa 004 ao finalizar sem os obrigatórios.

Figura 18 – Campos travados na remessa 004.

Figura 2: Campos travados na remessa 004.

Figura 19 – Remessa manual 00003 ao finalizar.

Figura 3: Remessa manual 00003 ao finalizar.

  - Sugestão de correção

- Preencher Origem e Responsável (usuário logado) ao criar a remessa, deixar a Origem editável enquanto a remessa estiver aberta e mostrar o erro real em vez da mensagem genérica.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada. Rodada 10 (22/10/2026): a Origem em branco da remessa de kit foi reproduzida (remessa 004); com o Tipo de Remessa em GMM a remessa finalizou e o embarque foi liberado (CT-EST-154).

- DV-EST-067

Central de Pesagem: abrir o volume dá erro de servidor e a pesagem não pode ser feita

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Central de Pesagem › Pesagem (editar volume) | CT-EST-077 | 22/10/2026 (rodada 9) | Guia 33/2020 (tratamento de erros; não expor detalhes técnicos); RDC 658/2022 (pesagem registrada na saída de insumo). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Na pesagem de separação (0000017/26, solicitação 00061, item com pesagem na saída), clicar no ícone de editar do volume abre uma página de erro de servidor ("Erro na consulta do Equipamento."). Sem abrir o volume não dá para informar peso bruto, tara, tag da balança e lacre, então a pesagem não pode ser feita pela tela. O erro continuou depois de cadastrar um equipamento de pesagem de teste (categoria de pesagem industrial, com interface) no Principal. A tela de erro também mostra detalhes técnicos ao usuário (ver o documento interno).

  - Como reproduzir

1. Criar o item TESTER901 (com controle de lote e validade e obrigar pesagem na saída), dar entrada de um lote (TESTEPES01, 50 kg) e criar a solicitação de consumo 00061 de 10 kg; atender e finalizar. 2. Abrir Estoque › Central de Pesagem, pesquisar a solicitação 00061 e abrir a pesagem 0000017/26. 3. Clicar no ícone de editar da linha do volume.

Dados de teste usados: Item TESTER901, lote TESTEPES01 (item de entrada TA0016/26), solicitação 00061, pesagem 0000017/26; equipamento TESTE BALANCA R9 (Principal › Equipamentos).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Abrir os campos do volume (peso bruto, tara, tag da balança, lacre). | Página de erro de servidor com a mensagem "Erro na consulta do Equipamento.", que impede o uso da tela. A captura não é publicada porque mostra detalhes técnicos. |

  - Sugestão de correção

- Tratar a falta de balança cadastrada com mensagem clara, sem mostrar detalhes técnicos ao usuário.

- Documentar qual categoria de equipamento a pesagem usa e o que é preciso cadastrar no Principal.

  - Observações

Inferência (não confirmada): a consulta de equipamentos por categoria da Central de Pesagem falha por falta de uma balança vinculada à categoria esperada ou por falha do serviço que a atende. O que mais se sabe: o equipamento cadastrado no Principal não resolveu. Gravidade Alta a validar com a área (impede a pesagem exigida na saída de insumo).

- DV-EST-068

A Saída da amostra de retenção, antes do vencimento do lote, é aceita sem aviso, sem impedimento e sem justificativa

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Regulatório › Movimentações (Saída - Retenção) | CT-EST-176 | 22/10/2026 (rodada 10) | RDC 658/2022 e Guia 33/2020 (controle da amostra de retenção; a amostra do lote não pode sair antes do fim do prazo de guarda sem decisão registrada). |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Com um lote que ainda tem cerca de um ano de validade (TESTEPA010, validade 22/10/2027) e 5 unidades de amostra de retenção no endereço L907-R001-C001-A001, a tela Movimentações, operação Saída, tipo Saída - Retenção, aceitou a retirada de 1 unidade: perguntou "Deseja finalizar a movimentação?" e respondeu "Movimentação finalizada!". Não houve aviso de que o lote ainda não venceu, nem impedimento, nem pedido de justificativa (o campo Observação é opcional e ficou em branco), nem confirmação de outra pessoa. A saída aparece no Histórico do Lote como SAÍDA - RETENÇÃO de 1,000, sem usuário e com custo 0,00, e a Consulta Disponibilidade passou de 10 para 9 de retenção.

  - Como reproduzir

1. No cadastro de Item, marcar Retenção em um item com controle de qualidade (aqui o TST0003). 2. Fazer entrar um lote desse item, aprová-lo no CQ e, na tela Movimentações, fazer a Entrada - Retenção de algumas unidades. 3. Em Movimentações, escolher Saída, o item de entrada TA0019/26, tipo Saída - Retenção, origem L907-R001-C001-A001, quantidade 1, e Finalizar.

Dados de teste usados: Lote TESTEPA010 (item de entrada TA0019/26), almoxarifado TESTE RETENCAO.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Pela norma, impedir a saída da amostra de retenção antes do fim do prazo de guarda, ou ao menos alertar e exigir justificativa e autorização. | Aceita e finalizada sem aviso. |

  - Evidências

Figura 20 – Saída - Retenção de 1 unidade, lote com validade em 22/10/2027.

Figura 1: Saída - Retenção de 1 unidade, lote com validade em 22/10/2027.

Figura 21 – "Movimentação finalizada!".

Figura 2: "Movimentação finalizada!".

  - Sugestão de correção

- Guardar o prazo de guarda da amostra (por exemplo, 1 ano após a validade do lote) e impedir ou alertar a saída antes dele, com justificativa obrigatória e registro de quem autorizou.

  - Observações

O prazo de guarda exato (quantos meses depois da validade) é ponto para validar com a Garantia da Qualidade. Este caso só pôde ser executado depois que se descobriu que a tela de Saída funciona com um lote novo (o erro do DV-EST-047 é específico do lote TESTEPA001).

- DV-EST-076

Ninguém consegue aprovar um Lote Padrão: a permissão que o código exige (configuração 19) não pode ser dada por nenhuma tela, e sem lote padrão aprovado a Produção não pede nem o primeiro lote

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Produção › Cadastro de Lote Padrão e Solicitação de Autorizações (reflexo no Estoque: Solicitação de Material tipo Produção) | CT-EST-082, 090, 091 e 100 | 22/10/2026 (rodada 11) | RDC 658/2022 (arts. 133 a 135: fórmula e lote padrão aprovados antes da produção). |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na Solicitação de Autorizações, o campo Lote Padrão do produto 26 volta vazio: a lista (chamada CarregarLotePadrao) só devolve lote padrão ativo e aprovado, e o lote padrão "LOTE PADRÃO 250.000 COMPRIMIDOS" está sem aprovação ("Aprovado por" em branco; elaborado por outra pessoa). O botão Aprovar do Cadastro de Lote Padrão só aparece para quem tem a função profissional ligada à configuração 19 ("revisor de garantia da qualidade") e não é quem elaborou.

Pelas telas isso é impossível: dei ao usuário de teste a função profissional 19 e depois todas as 46 funções profissionais cadastradas, e o botão não apareceu. O vínculo entre função profissional e configuração não tem tela de cadastro em nenhum módulo (nem na Função Profissional do Principal) e, neste banco, nenhuma função está ligada à 19.

Efeito em cascata: sem lote padrão aprovado não há solicitação de autorizações, nem a solicitação de material "Produção" do Estoque, nem devolução da produção, nem entrada de produção de serviços; as listas de Autorizar/Cancelar Produção, Gerar Número de Lote, a Solicitação Avulsa e as sete autorizações estão vazias.

  - Como reproduzir

1. Produção › Cadastros › Cadastro de Lote Padrão, produto 26, abrir o lote padrão: "Aprovado por" vazio e nenhum botão Aprovar (nem para o administrador, nem para um usuário com todas as funções profissionais). 2. Produção › Solicitação de Autorizações › Incluir: escolher o produto 26 e digitar no campo Lote Padrão: nenhuma sugestão.

Dados de teste usados: produto 26 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO; usuário TESTE ESTOQUE DEZ, que ficou com todas as funções profissionais.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Quem tem a permissão de revisor de GQ aprova o lote padrão e a produção pode ser solicitada. | Ninguém tem a permissão; o lote padrão nunca é oferecido. |

  - Evidências

Figura 22 – Lote padrão sem botão Aprovar

Figura 1: Lote padrão sem botão Aprovar

Figura 23 – Lote padrão vazio na solicitação

Figura 2: Lote padrão vazio na solicitação

  - Onde está no código

Causa (provável): A aprovação do lote padrão exige que o usuário tenha uma função profissional ligada à configuração 19 (tabela de ligação função × configuração); nenhuma tela de nenhum módulo grava essa ligação e, neste banco, nenhuma função está ligada. A lista de lote padrão da solicitação só devolve os aprovados. Falta confirmar no banco (DBA).

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_DAL/dalUsuario.cs (Produção) | 1788-1800 e 1911-1914 | retornaTemPermissao cruza usuário, função profissional e configuração; a aprovação do lote padrão pede a configuração 19. |
| LaboSys_UI/administrativas/lote_padrao_ed.aspx.cs (Produção) | 115 e 2285 | O botão e a gravação da aprovação dependem de retornaTemPermissaoAprovacaoLotePadrao. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Criar a tela de vínculo "função profissional × configuração" (ou carregar a ligação na carga inicial do banco) e testar a aprovação.

  - Observações

Para o DBA, sem ser causa provada: a tabela TBL_FUNCAO_PROFISSIONAL_CONFIG precisa de uma linha ligando uma função profissional ao tipo 19 (e ao 28 e 29, para autorizar e cancelar produção). A conclusão vem do código (dalUsuario.retornaTemPermissao) e do teste com todas as funções; não foi confirmado no banco.

- DV-EST-079

Ligar um almoxarifado a um grupo de usuários não pede confirmação nem justificativa e não deixa rastro no Log

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Grupo Usuário - Almoxarifado | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 2.3, 2.4 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 124 e 125 (rastro de quem muda quem enxerga o quê); Guia 33/2020 (controle de acesso e trilha de auditoria) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Ao clicar INCLUIR o almoxarifado entra direto na grade do grupo, sem pergunta e sem justificativa; o Ver Log do grupo continua mostrando só a linha de inclusão do registro, de 23/07/2026, e nada da ligação feita agora.

  - Como reproduzir

1. No grupo 9910, escolher o TESTE ALMOX USO e clicar em INCLUIR. Anotar se apareceu pergunta de confirmação ou campo de justificativa. 2. Abrir o Ver Log (ícone de histórico) do grupo 9910 depois da ligação.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A ligação (e o desligamento) pede confirmação e motivo e aparece no Ver Log, com o almoxarifado, quem fez, data e hora. | Ao clicar INCLUIR o almoxarifado entra direto na grade do grupo, sem pergunta e sem justificativa; o Ver Log do grupo continua mostrando só a linha de inclusão do registro, de 23/07/2026, e nada da ligação feita agora. |

  - Evidências

Figura 24 – EST12A-2.3-depois

Figura 1: EST12A-2.3-depois

Figura 25 – EST12A-2.4-log

Figura 2: EST12A-2.4-log

  - Sugestão de correção

- Pedir confirmação e justificativa ao ligar e ao desligar o almoxarifado do grupo.

- Gravar no Log do grupo o almoxarifado, o usuário, a data, a hora e a justificativa.

- Avisar quando o desligamento atinge almoxarifado com saldo ou solicitação em andamento.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-081

No Local de Armazenagem as cinco marcações (acesso controlado, refrigerado, quarentena, umidade, refugo) ficam travadas logo depois de criar o local

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 3.6 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 85, 86 e 89 (quarentena segregada e de acesso restrito); art. 125 |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O local 931, recém-criado e sem saldo nem movimento, abre para alterar com as cinco marcações travadas (só a descrição e a situação mudam). Um local criado com a marcação errada nunca pode ser corrigido pela tela.

  - Como reproduzir

1. Abrir o TESTE LOCAL E09 para alterar e tentar mudar a marca de Quarentena (e depois as outras quatro).

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A marcação errada (por exemplo, quarentena) pode ser corrigida com justificativa e histórico, enquanto o local não tem saldo. | O local 931, recém-criado e sem saldo nem movimento, abre para alterar com as cinco marcações travadas (só a descrição e a situação mudam). Um local criado com a marcação errada nunca pode ser corrigido pela tela. |

  - Evidências

Figura 26 – EST12A-3.6-edita

Figura 1: EST12A-3.6-edita

  - Sugestão de correção

- Permitir corrigir as marcações enquanto o local não tem saldo nem movimento, com justificativa e Log; bloquear só depois do primeiro uso.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-082

Local de Armazenagem: é excluído com endereço ativo e é inativado com saldo de lote dentro, sem aviso

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem (e Endereço do Estoque) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 3.9 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 124 e 125 (rastreabilidade da localização do lote) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Sem saldo: o local 932, com endereço ativo (L932-R001-C001-A001), foi excluído com "Exclusão realizada com sucesso!" e o endereço ficou órfão. Com saldo: no local 934 (1 unidade do TESTE ITEM CAD, endereço L934-R001-C001-A001) a inativação foi aceita ("Alteração realizada com sucesso!") sem aviso do saldo; a exclusão foi recusada só com a mensagem genérica de referência.

  - Como reproduzir

1. Criar um endereço novo no TESTE LOCAL E09 (Endereço do Estoque), sem deixar saldo, e excluir o local com justificativa. Em seguida, dar uma entrada de um item TESTE a um segundo local novo (TESTE LOCAL E09B, código livre, por exemplo 932) e inativá-lo com o saldo dentro; reativar depois. Não inative locais da massa (901 a 908).

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Local que tem endereço ativo, e principalmente saldo, não pode ser excluído nem inativado sem aviso; o endereço e o saldo precisam ser tratados antes. | Sem saldo: o local 932, com endereço ativo (L932-R001-C001-A001), foi excluído com "Exclusão realizada com sucesso!" e o endereço ficou órfão. Com saldo: no local 934 (1 unidade do TESTE ITEM CAD, endereço L934-R001-C001-A001) a inativação foi aceita ("Alteração realizada com sucesso!") sem aviso do saldo; a exclusão foi recusada só com a mensagem genérica de referência. |

  - Evidências

Figura 27 – EST12A-3.9-gera-endereco

Figura 1: EST12A-3.9-gera-endereco

Figura 28 – EST12A-3.9-exclui-local

Figura 2: EST12A-3.9-exclui-local

Figura 29 – EST12A-3.9-inativa-com-saldo

Figura 3: EST12A-3.9-inativa-com-saldo

Figura 30 – EST12A-3.9-exclui-com-saldo

Figura 4: EST12A-3.9-exclui-com-saldo

  - Sugestão de correção

- Recusar a exclusão do local que tem endereço (ativo ou não), ou encerrar o endereço junto, com histórico.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-085

Rua, Coluna e Andar podem ser inativados mesmo com endereço ativo, sem aviso

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Estoque Rua, Estoque Coluna e Estoque Andar | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 4.6, 5.6, 6.6 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 124 e 125 (localização do lote) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A Rua 901 (usada pelo endereço L901-R901-C901-A901 e por outros), a Coluna 905 (endereço L931-R001-C905-A001) e o Andar 901 foram inativados com "Alteração realizada com sucesso!", sem nenhum aviso. Os endereços continuam ativos na tela do Endereço do Estoque. (Reativados no fim.)

  - Como reproduzir

1. Inativar a rua usada por endereços (a de código 901). Depois abrir Endereço do Estoque (criar um endereço novo), Movimentação de Material e Endereçamento de Material e ver as listas de destino. Voltar e reativar. 2. Inativar a coluna usada por endereços (a de código 901). Depois abrir Endereço do Estoque (criar um endereço novo), Movimentação de Material e Endereçamento de Material e ver as listas de destino. Voltar e reativar. 3. Inativar a andar usada por endereços (a de código 901). Depois abrir Endereço do Estoque (criar um endereço novo), Movimentação de Material e Endereçamento de Material e ver as listas de destino. Voltar e reativar.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A tela recusa (ou avisa) a inativação de rua, coluna ou andar que tem endereço ativo ou lote, porque o lote deixa de ser localizável. | A Rua 901 (usada pelo endereço L901-R901-C901-A901 e por outros), a Coluna 905 (endereço L931-R001-C905-A001) e o Andar 901 foram inativados com "Alteração realizada com sucesso!", sem nenhum aviso. Os endereços continuam ativos na tela do Endereço do Estoque. (Reativados no fim.) |

  - Evidências

Figura 31 – EST12A-4.6-inativa-901

Figura 1: EST12A-4.6-inativa-901

Figura 32 – EST12A-5.6-inativa-905

Figura 2: EST12A-5.6-inativa-905

Figura 33 – EST12A-6.6-inativa-901

Figura 3: EST12A-6.6-inativa-901

  - Sugestão de correção

- Recusar (ou avisar e exigir confirmação) a inativação de rua, coluna e andar que têm endereço ativo ou lote.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-087

A mudança do tempo de armazenagem do Grupo do Item não entra no Log

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Grupo do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 7.5 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 125 (histórico das alterações) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Mudei só o tempo de armazenagem de 12 para 24 meses com justificativa: "Alteração realizada com sucesso!"; o Ver Log não tem nenhuma linha para esse campo.

  - Como reproduzir

1. Mudar só o Tempo de Armazenagem do TESTE GRUPO E7A (de 12 para 24), com justificativa, e abrir o Ver Log. Olhar a hora da Data do Cadastro.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O Log mostra o campo mudado (antigo, novo, usuário, justificativa), porque o tempo muda a data final da amostra de retenção. | Mudei só o tempo de armazenagem de 12 para 24 meses com justificativa: "Alteração realizada com sucesso!"; o Ver Log não tem nenhuma linha para esse campo. |

  - Evidências

Figura 34 – EST12A-7.5-log

Figura 1: EST12A-7.5-log

  - Sugestão de correção

- Gravar no Log a mudança do tempo de armazenagem (valor antigo, novo, usuário, justificativa).

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-090

A mudança da Diferença de Pesagem do Subgrupo não entra no Log

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Subgrupo do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 8.5 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 125 |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Oito mudanças só da Diferença Pesagem foram gravadas com justificativa; o Ver Log do subgrupo não tem nenhuma linha para esse campo.

  - Como reproduzir

1. Mudar só a Diferença Pesagem (com justificativa) e abrir o Ver Log.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O Log mostra o percentual antigo e o novo, com usuário e justificativa, porque ele muda a tolerância de quantidade da pesagem. | Oito mudanças só da Diferença Pesagem foram gravadas com justificativa; o Ver Log do subgrupo não tem nenhuma linha para esse campo. |

  - Evidências

Figura 35 – EST12A-8.5-log

Figura 1: EST12A-8.5-log

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-094

Item novo perde a marca "Controle Portaria 344" (e o tipo da substância) ao ser salvo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 21.3, 21.4 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Portaria SVS/MS 344/1998 e RDC 658/2022, art. 124 (controle de substâncias sujeitas a controle especial); relatórios RM03 e RM14 |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

No TESTE ITEM CAD, com Controle Portaria 344 marcado e tipo T9 escolhido, "Inclusão realizada com sucesso!"; ao reabrir o item a marca está desmarcada. Um item controlado cadastrado pela tela fica como não controlado.

  - Como reproduzir

1. Continuar o TESTE ITEM CAD: Almoxarifado de Identificação TESTE ALMOX USO; Unidade TESTV; Estoque Mínimo 1 e Máximo 100; Peso, Altura, Largura, Profundidade e Empilhamento Máximo com números; marcar Controle de Lote, Controle de Validade (sem Controle de Quarentena: o item é só para os vínculos e para o saldo) e Controle Portaria 344 com o tipo T9. Na grade de almoxarifados, primeiro adicionar o TESTE ALMOX e trocar o Subgrupo para ver o que acontece; depois refazer e adicionar TESTE ALMOX, TESTE ALMOX USO e TESTE ALMOX SOLIC. Preencher a Justificativa e SALVAR. 2. Reabrir o TESTE ITEM CAD e conferir cada lista de apoio. Conferir a marca "substância controlada" (Controle Portaria 344) e o tipo T9.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A marca de substância controlada (e o tipo T9) marcadas na inclusão continuam marcadas ao reabrir o item, e o item entra nos mapas de controlados. | No TESTE ITEM CAD, com Controle Portaria 344 marcado e tipo T9 escolhido, "Inclusão realizada com sucesso!"; ao reabrir o item a marca está desmarcada. Um item controlado cadastrado pela tela fica como não controlado. |

  - Evidências

Figura 36 – EST12A-21.4-reaberto

Figura 1: EST12A-21.4-reaberto

Figura 37 – EST12A-21.2-preenchido

Figura 2: EST12A-21.2-preenchido

  - Onde está no código

Causa (confirmada): na inclusão do item o código grava a coluna SUBSTANCIA_CONTROLADA com o valor do campo "Controle de destruição" (não com o de substância controlada); na alteração grava certo.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_DAL/dalItem.cs | 120 |  |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A. Causa provável: na inclusão do item o código grava a coluna SUBSTANCIA_CONTROLADA com o valor do campo "Controle de destruição" (não com o de substância controlada); na alteração grava certo.

- DV-EST-096

O Log do Item não registra a mudança do Controle de Quarentena, das análises, do estoque mínimo e máximo, nem da grade de almoxarifados

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 21.7, 21.9, 21.10 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 125 (histórico de alterações) e arts. 85 e 141 (quarentena e análise) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

No TESTE ITEM CAD B (sem movimento) foram mudados, cada vez com justificativa, o Controle de Quarentena (desmarcado), o estoque mínimo (1 para 500 e para 5) e o máximo; no TESTE ITEM CAD foram acrescentados e retirados almoxarifados da grade. O Ver Log mostra só as linhas de Referência, Retenção, Estabilidade, Controle de Teor, Grau de Pureza, Almoxarifado Padrão e a inclusão. Faltam Controle de Quarentena, análises, mínimo, máximo e a grade de almoxarifados.

  - Como reproduzir

1. Mudar o Almoxarifado de Identificação do TESTE ITEM CAD (ainda sem movimento) para TESTE ALMOX SOLIC e voltar para TESTE ALMOX USO, com justificativa. Tirar um almoxarifado da grade. 2. No TESTE ITEM CAD B, desmarcar a análise (deixar o Controle de Quarentena marcado sem nenhuma análise) e tentar salvar. Depois desmarcar o Controle de Quarentena. (O campo trava depois do primeiro movimento; o B não tem movimento.) 3. Alterar o Controle de Quarentena de um item descartável sem movimento (TESTE ITEM CAD B), com justificativa, e abrir o Ver Log do item.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O Log mostra cada controle mudado (antigo, novo, usuário, hora e justificativa), porque o item que passa a ser ou deixa de ser quarentenado decide se o lote passa pelo CQ, e a grade de almoxarifados decide onde o item pode ter saldo. | No TESTE ITEM CAD B (sem movimento) foram mudados, cada vez com justificativa, o Controle de Quarentena (desmarcado), o estoque mínimo (1 para 500 e para 5) e o máximo; no TESTE ITEM CAD foram acrescentados e retirados almoxarifados da grade. O Ver Log mostra só as linhas de Referência, Retenção, Estabilidade, Controle de Teor, Grau de Pureza, Almoxarifado Padrão e a inclusão. Faltam Controle de Quarentena, análises, mínimo, máximo e a grade de almoxarifados. |

  - Evidências

Figura 38 – EST12A-21.10-log

Figura 1: EST12A-21.10-log

Figura 39 – EST12A-21.7-log

Figura 2: EST12A-21.7-log

Figura 40 – EST12A-21.9-desmarca-cq

Figura 3: EST12A-21.9-desmarca-cq

  - Onde está no código

Causa (confirmada): o log de alteração do item é gerado por comparação genérica do objeto antigo com o novo; os campos citados não aparecem no resultado (causa exata não confirmada, a investigar)

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_BLL/bllItem.cs | 101-102 |  |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A. Causa provável: o log de alteração do item é gerado por comparação genérica do objeto antigo com o novo; os campos citados não aparecem no resultado (causa exata não confirmada, a investigar)

- DV-EST-097

Natureza da Operação grava o parâmetro "Incide IPI" com o valor de "Venda"

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Natureza da Operação | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 23.5 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 124 (dados mestres); legislação fiscal (IPI) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

CFOP 9902 (Venda = Não, IPI = Sim) reabriu com IPI = Não. CFOP 9906 (Venda = Sim, IPI = Não) reabriu com Venda = Sim/Não e IPI = Sim/Não. O IPI sempre sai igual ao Venda; o parâmetro fiscal fica errado e muda o cálculo do imposto na nota.

  - Como reproduzir

1. Incluir o 9902 com Venda = Não e Incide IPI = Sim; salvar, reabrir e abrir o Ver Log.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Incide IPI continua com o valor escolhido ao reabrir, e o Log só registra o que o usuário mudou. | CFOP 9902 (Venda = Não, IPI = Sim) reabriu com IPI = Não. CFOP 9906 (Venda = Sim, IPI = Não) reabriu com Venda = Sim/Não e IPI = Sim/Não. O IPI sempre sai igual ao Venda; o parâmetro fiscal fica errado e muda o cálculo do imposto na nota. |

  - Evidências

Figura 41 – EST12A-23.5-9906-reaberto

Figura 1: EST12A-23.5-9906-reaberto

Figura 42 – EST12A-23.5-9906-antes-de-salvar

Figura 2: EST12A-23.5-9906-antes-de-salvar

Figura 43 – EST12A-23.5-reaberto

Figura 3: EST12A-23.5-reaberto

  - Onde está no código

Causa (confirmada): ao salvar, o código da tela atribui ao parâmetro IPI o valor escolhido em Venda (objCls.Ipi = rdlVenda...), em vez do valor de rdlIpi.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/administracao/tabelas_apoio/cfop_ed.aspx.cs | 149 |  |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A. Causa provável: ao salvar, o código da tela atribui ao parâmetro IPI o valor escolhido em Venda (objCls.Ipi = rdlVenda...), em vez do valor de rdlIpi.

- DV-EST-098

Parâmetros do Estoque mudam controles de processo sem justificativa e sem guardar quem mudou, quando e o valor anterior

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Parâmetros do Estoque | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 28.1, 28.3 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 125 (histórico de alterações) e Guia 33/2020 (trilha de auditoria) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A tela só tem o botão SALVAR e a pergunta de confirmação; não pede justificativa, não tem Log nem histórico, e a mensagem final é só "Parâmetros alterados com sucesso!". Não há onde ver quem desligou, por exemplo, a autorização do recebimento.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Cadastros › Parâmetros do Estoque (tela única, sem lista). Anotar ou capturar todos os valores antes de mexer: a tela não guarda o valor anterior e tudo o que for mudado precisa voltar ao fim. Clicar em SALVAR sem alterar e reabrir. 2. Depois de mudar um parâmetro, procurar em qualquer tela o registro de quem mudou, quando e o valor anterior.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Toda mudança de parâmetro que liga ou desliga um controle (autorização no recebimento, lacres, atendimento automático, tipo de remessa) pede justificativa e fica registrada com usuário, data, hora e valor anterior. | A tela só tem o botão SALVAR e a pergunta de confirmação; não pede justificativa, não tem Log nem histórico, e a mensagem final é só "Parâmetros alterados com sucesso!". Não há onde ver quem desligou, por exemplo, a autorização do recebimento. |

  - Evidências

Figura 44 – EST12A-28.1-salvar

Figura 1: EST12A-28.1-salvar

Figura 45 – EST12A-28.1-antes

Figura 2: EST12A-28.1-antes

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-101

Tipo e Motivo da Movimentação já usados podem ter o sentido (Entrada/Saída) trocado, sem aviso

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Tipo de Movimentação e Motivo da Movimentação | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 26.5, 27.8 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 124 e 125 (rastreabilidade das movimentações) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

[Tipo de Movimentação, passo 26.5] O tipo 9831 TESTE ENTRADA R8, usado em entradas de material, foi mudado de Entrada para Saída com justificativa e a tela respondeu "Alteração realizada com sucesso!". Ao reverter para Entrada, "Atualiza Custo Médio" ficou Não (era Sim): a ida e volta mudou, sem aviso, a regra de custo de um tipo em uso. Foi restaurado à mão. [Motivo da Movimentação, passo 27.8] O motivo TESTE MOTIVO ENTRADA ALT, usado numa entrada do TESTE ITEM CAD, foi mudado de Entrada para Saída com justificativa: "Alteração realizada com sucesso!". A movimentação antiga passa a mostrar um motivo que, pela marca atual, não vale para aquela direção.

  - Como reproduzir

1. Usar o 9831 em uma Entrada de Material - Outras (item TESTE, valor 10) e depois alterar o tipo para Saída ou Atualiza Custo Médio = Não; abrir o Relatório de NMM (RC03) do mês. 2. Mudar a marca de Entrada para Saída de um motivo já usado (TESTE MOTIVO ENTRADA, depois de usá-lo numa Entrada) e abrir o Histórico do Lote da movimentação.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A tela impede (ou avisa e exige confirmação) a troca de sentido de um tipo ou motivo já usado em movimentações, porque muda a leitura de todas elas. | [Tipo de Movimentação, passo 26.5] O tipo 9831 TESTE ENTRADA R8, usado em entradas de material, foi mudado de Entrada para Saída com justificativa e a tela respondeu "Alteração realizada com sucesso!". Ao reverter para Entrada, "Atualiza Custo Médio" ficou Não (era Sim): a ida e volta mudou, sem aviso, a regra de custo de um tipo em uso. Foi restaurado à mão. [Motivo da Movimentação, passo 27.8] O motivo TESTE MOTIVO ENTRADA ALT, usado numa entrada do TESTE ITEM CAD, foi mudado de Entrada para Saída com justificativa: "Alteração realizada com sucesso!". A movimentação antiga passa a mostrar um motivo que, pela marca atual, não vale para aquela direção. |

  - Evidências

Figura 46 – EST12A-26.5-muda-usado

Figura 1: EST12A-26.5-muda-usado

Figura 47 – EST12A-27.8-muda-usado

Figura 2: EST12A-27.8-muda-usado

  - Sugestão de correção

- Travar a troca do sentido e do custo de tipo e de motivo já usados em movimentações (ou avisar e pedir confirmação), e não zerar Atualiza Custo Médio e Entrada por NF ao trocar de sentido.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-102

O Log do Tipo de Movimentação mostra o sentido ao contrário (ENTRADA: NÃO → SIM quando o tipo passa a Saída)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Tipo de Movimentação | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 26.4 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 125 (histórico de alterações compreensível) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Ao mudar o tipo 00002 de Entrada para Saída, o Log registra "ENTRADA: NÃO → SIM". Registra também "MOVIMENTA NF" e "ATUALIZA CUSTO MÉDIO" mudando de SIM para NÃO, mudanças que o usuário não pediu (o formulário zera os dois ao trocar o sentido e não os restaura ao voltar).

  - Como reproduzir

1. Alterar o 9831 de Entrada para Saída com justificativa e abrir o Ver Log.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O Log diz com clareza que o tipo passou de Entrada para Saída. | Ao mudar o tipo 00002 de Entrada para Saída, o Log registra "ENTRADA: NÃO → SIM". Registra também "MOVIMENTA NF" e "ATUALIZA CUSTO MÉDIO" mudando de SIM para NÃO, mudanças que o usuário não pediu (o formulário zera os dois ao trocar o sentido e não os restaura ao voltar). |

  - Evidências

Figura 48 – EST12A-26.4-log

Figura 1: EST12A-26.4-log

Figura 49 – EST12A-26.4-muda

Figura 2: EST12A-26.4-muda

  - Onde está no código

Causa (confirmada): o campo do histórico se chama ENTRADA mas lê o indicador de saída; e a troca de sentido no formulário reescreve os campos de custo e de nota fiscal.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
|  |  | a confirmar no código de Tipo de Movimentação (LaboSys_BLL/bllTipoMovimentacao.cs e tipo_movimentacao_ed.aspx.cs) |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A. Causa provável: o campo do histórico se chama ENTRADA mas lê o indicador de saída; e a troca de sentido no formulário reescreve os campos de custo e de nota fiscal.

- DV-EST-104

Motivo da Movimentação inativo continua sendo oferecido nas telas de movimentação

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Motivo da Movimentação (e Entrada de Material - Outras) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 27.5 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 124 (dados mestres consistentes) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O motivo TESTE MOTIVO ENTRADA ALT foi inativado e a Entrada de Material - Outras continuou oferecendo-o .

  - Como reproduzir

1. Inativar o TESTE MOTIVO ENTRADA e abrir a Saída de Material, a Entrada de Material - Outras e a Remessa de Material.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Motivo inativo não é oferecido em nenhuma tela de movimentação. | O motivo TESTE MOTIVO ENTRADA ALT foi inativado e a Entrada de Material - Outras continuou oferecendo-o . |

  - Evidências

Figura 50 – EST12A-27.5-inativa

Figura 1: EST12A-27.5-inativa

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-105

Conversão de Unidade aceita fator de conversão 0

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Conversão de Unidade | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 10.3 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 124 (dados mestres corretos) e Guia 33/2020 (validação de dados) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A conversão TESTE FATOR ZERO foi gravada com fator 0: "Inclusão realizada com sucesso!". Usada num recebimento, o custo do item dividiria por zero.

  - Como reproduzir

1. Salvar sem apresentação; sem fator; com fator 1,2,3; com fator 0; tentar digitar letras e sinal de menos.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Fator zero (ou menor que zero) é recusado, porque o custo e a quantidade recebida dependem da divisão pelo fator. | A conversão TESTE FATOR ZERO foi gravada com fator 0: "Inclusão realizada com sucesso!". Usada num recebimento, o custo do item dividiria por zero. |

  - Evidências

Figura 51 – EST12A-10.3-fator-zero

Figura 1: EST12A-10.3-fator-zero

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-108

A troca dos itens de um Centro de Custo não entra no Log

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Centro de Custo | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 25.5 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 125 (histórico de alterações) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Retirei o item 00002 do centro 0001 e salvei com justificativa ("Alteração realizada com sucesso!"); o Ver Log do centro mostra só: Log Alteração - Centro de Custo ; Item Dado Antigo Dado Novo Data Hora Usuário ; INCLUSÃO DO REGISTRO 24/10/2026 23:51:28 TESTE ESTOQUE DEZ ; Justificativa

  - Como reproduzir

1. Alterar o centro trocando um item, com justificativa, e abrir o Ver Log.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O Log mostra qual item entrou e qual saiu do centro (quem, quando e justificativa), porque os itens definem o que o centro pode consumir. | Retirei o item 00002 do centro 0001 e salvei com justificativa ("Alteração realizada com sucesso!"); o Ver Log do centro mostra só: Log Alteração - Centro de Custo ; Item Dado Antigo Dado Novo Data Hora Usuário ; INCLUSÃO DO REGISTRO 24/10/2026 23:51:28 TESTE ESTOQUE DEZ ; Justificativa |

  - Evidências

Figura 52 – EST12A-25.5-log

Figura 1: EST12A-25.5-log

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-110

Conversão Fornecedor recusa o mesmo código de produto em fornecedores diferentes

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Conversão Fornecedor | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 22.4 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 141 (recebimento e identificação do material por fornecedor) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Ligar TESTEFORN-E22 ao TESTE FARMACEUTICA (item TESTE ITEM CAD B) foi recusado com "Esse código já está cadastrado.", porque o código já existia no TESTE PJ FARMACÊUTICA LTDA.

  - Como reproduzir

1. Ligar o mesmo código do fornecedor (TESTEFORN-E22) a um segundo fornecedor TESTE, com outro item.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O código do produto é do fornecedor: dois fornecedores podem usar o mesmo código para produtos diferentes. | Ligar TESTEFORN-E22 ao TESTE FARMACEUTICA (item TESTE ITEM CAD B) foi recusado com "Esse código já está cadastrado.", porque o código já existia no TESTE PJ FARMACÊUTICA LTDA. |

  - Evidências

Figura 53 – EST12A-22.4-mesmo-codigo

Figura 1: EST12A-22.4-mesmo-codigo

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-112

Cadastro de apoio em uso por um item pode ser inativado; o Item abre com o campo vazio e, se for salvo assim, perde o vínculo para sempre

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Classe do Item, Classificação, Nível de Segurança e Conta Corrente (e Item) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 11.7, 12.7, 14.7, 17.7 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 124 e 125 (dados mestres do material íntegros e rastreáveis) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Inativados, com "Alteração realizada com sucesso!" e sem aviso, os registros usados pelo TESTE ITEM CAD (Classe do Item, Classificação, Nível de Segurança e Conta Corrente). O Item, aberto depois, mostra o campo correspondente em "SELECIONE", sem mensagem. Na Classe do Item, salvar o item nessa situação ("Alteração realizada com sucesso!") gravou o campo vazio: depois de reativar a classe, o item continua sem classe e o campo está travado (o item já tem movimento), então o vínculo não pode ser refeito pela tela.

  - Como reproduzir

1. Depois do passo 21.3 (Tela 21): o TESTE ITEM CAD já usa um registro deste cadastro no campo Classe do Item. Voltar aqui, inativar esse registro (com justificativa) e abrir o Item para alterar. 2. Depois do passo 21.3 (Tela 21): o TESTE ITEM CAD já usa um registro deste cadastro no campo Classificação. Voltar aqui, inativar esse registro (com justificativa) e abrir o Item para alterar. 3. Depois do passo 21.3 (Tela 21): o TESTE ITEM CAD já usa um registro deste cadastro no campo Nível de Segurança. Voltar aqui, inativar esse registro (com justificativa) e abrir o Item para alterar. 4. Depois do passo 21.3 (Tela 21): o TESTE ITEM CAD já usa um registro deste cadastro no campo Conta Corrente. Voltar aqui, inativar esse registro (com justificativa) e abrir o Item para alterar.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A tela recusa ou avisa a inativação de um registro usado por um item; e o Item nunca perde o valor sozinho. | Inativados, com "Alteração realizada com sucesso!" e sem aviso, os registros usados pelo TESTE ITEM CAD (Classe do Item, Classificação, Nível de Segurança e Conta Corrente). O Item, aberto depois, mostra o campo correspondente em "SELECIONE", sem mensagem. Na Classe do Item, salvar o item nessa situação ("Alteração realizada com sucesso!") gravou o campo vazio: depois de reativar a classe, o item continua sem classe e o campo está travado (o item já tem movimento), então o vínculo não pode ser refeito pela tela. |

  - Evidências

Figura 54 – EST12A-11.7-item-aberto

Figura 1: EST12A-11.7-item-aberto

Figura 55 – EST12A-11.7-inativa

Figura 2: EST12A-11.7-inativa

Figura 56 – EST12A-12.7-item-aberto

Figura 3: EST12A-12.7-item-aberto

Figura 57 – EST12A-14.7-item-aberto

Figura 4: EST12A-14.7-item-aberto

Figura 58 – EST12A-17.7-item-aberto

Figura 5: EST12A-17.7-item-aberto

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-113

Almoxarifado e SJB em uso por um item podem ser excluídos, e o item perde o vínculo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Almoxarifado e SJB (e Item) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 1.10, 15.7 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 124 e 125 (integridade dos dados mestres) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

[Almoxarifado (e Item), passo 1.10] O TESTE ALMOX SIGLA, Almoxarifado de Identificação do TESTE ITEM CAD (com lotes de sigla TZ), foi excluído com "Registro excluído com sucesso!". O Item aberto depois mostra o Almoxarifado de Identificação em "SELECIONE" e travado, e a grade sem o almoxarifado. Exclusão do USO (só na grade): "Registro excluído com sucesso!". [SJB, passo 15.7] O SJB T1, usado pelo TESTE ITEM CAD, foi excluído: "Exclusão realizada com sucesso!". O Item reaberto mostra o SJB como "SELECIONE".

  - Como reproduzir

1. Depois do passo 21.3 (Tela 21 · Item): o TESTE ALMOX USO já é o Almoxarifado de Identificação do TESTE ITEM CAD. Tentar excluí-lo, com justificativa. 2. Tentar excluir o SJB T1 usado pelo TESTE ITEM CAD; depois abrir o Item.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Exclusão de cadastro de apoio em uso por um item é recusada ("Exclusão inválida, existem referências com outras tabelas."). | [Almoxarifado (e Item), passo 1.10] O TESTE ALMOX SIGLA, Almoxarifado de Identificação do TESTE ITEM CAD (com lotes de sigla TZ), foi excluído com "Registro excluído com sucesso!". O Item aberto depois mostra o Almoxarifado de Identificação em "SELECIONE" e travado, e a grade sem o almoxarifado. Exclusão do USO (só na grade): "Registro excluído com sucesso!". [SJB, passo 15.7] O SJB T1, usado pelo TESTE ITEM CAD, foi excluído: "Exclusão realizada com sucesso!". O Item reaberto mostra o SJB como "SELECIONE". |

  - Evidências

Figura 59 – EST12A-1.10-exclui-identificacao

Figura 1: EST12A-1.10-exclui-identificacao

Figura 60 – EST12A-1.10-item-depois

Figura 2: EST12A-1.10-item-depois

Figura 61 – EST12A-15.7-exclui-em-uso

Figura 3: EST12A-15.7-exclui-em-uso

Figura 62 – EST12A-15.7-item-depois

Figura 4: EST12A-15.7-item-depois

  - Sugestão de correção

- Conferir, na exclusão do almoxarifado e do SJB, se algum item os usa, como já se faz em Grupo, Classe, Nível e Conta Corrente.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-115

Unidade de Medida em uso por um item pode ter a abreviatura mudada e ser inativada, sem aviso

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Unidade de Medida (e Item) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 9.6, 9.7 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 124 e 125 (identificação e quantidades do material) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A unidade TESTV, usada pelo TESTE ITEM CAD (com saldo), teve a abreviatura mudada para TESTW com justificativa: "Alteração realizada com sucesso!"; o Item passou a mostrar a unidade como "TESTW". (Foi devolvida a TESTV depois.) A inativação (9.7) também foi aceita sem aviso.

  - Como reproduzir

1. Depois do passo 21.3 (Tela 21): com o TESTE ITEM CAD usando a unidade TESTV, mudar a abreviatura para TESTW (com justificativa). Conferir a lista, o Ver Log, a apresentação criada sozinha e o item. 2. Depois do passo 21.3: inativar a unidade usada pelo TESTE ITEM CAD. Abrir o cadastro de Item e o Incluir de um item novo (lista de unidades).

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A tela impede ou avisa a mudança e a inativação da unidade de um material em uso, porque muda a leitura de todas as quantidades. | A unidade TESTV, usada pelo TESTE ITEM CAD (com saldo), teve a abreviatura mudada para TESTW com justificativa: "Alteração realizada com sucesso!"; o Item passou a mostrar a unidade como "TESTW". (Foi devolvida a TESTV depois.) A inativação (9.7) também foi aceita sem aviso. |

  - Evidências

Figura 63 – EST12A-9.6-item

Figura 1: EST12A-9.6-item

Figura 64 – EST12A-9.6-troca

Figura 2: EST12A-9.6-troca

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-116

Trocar o grupo de um subgrupo que tem itens é aceito, sem aviso

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Cadastros › Subgrupo do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 8.7 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 124 e 141 (classificação e análise do material) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O subgrupo TESTE SUBGRUPO E8A (com o TESTE ITEM CAD) passou do grupo TESTE GRUPO E7A para TESTE GRUPO com "Alteração realizada com sucesso!"; o item, aberto depois, mostra o Grupo "TESTE GRUPO". Foi devolvido ao grupo original depois.

  - Como reproduzir

1. Depois do passo 21.3 (Tela 21): trocar o Grupo do subgrupo TESTE SUBGRUPO E8A (que tem o TESTE ITEM CAD) por outro grupo com Tipo Item CQ diferente, com justificativa. Abrir o item.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A tela avisa (ou impede) a troca: ela muda a classificação, o tipo de análise do CQ e o tempo de armazenagem de todos os itens do subgrupo. | O subgrupo TESTE SUBGRUPO E8A (com o TESTE ITEM CAD) passou do grupo TESTE GRUPO E7A para TESTE GRUPO com "Alteração realizada com sucesso!"; o item, aberto depois, mostra o Grupo "TESTE GRUPO". Foi devolvido ao grupo original depois. |

  - Evidências

Figura 65 – EST12A-8.7-item

Figura 1: EST12A-8.7-item

Figura 66 – EST12A-8.7-troca-grupo

Figura 2: EST12A-8.7-troca-grupo

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-120

Parâmetros de Configuração (Kit): a validade mínima do kit muda sem justificativa, sem registro de quem mudou e sem o valor anterior, e aceita 99999 dias

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Kits › Parâmetros de Configuração (Kit) | CT-EST-KIT04-03 | 24/10/2026 (rodada 12B) | Guia 33/2020 (11.7.7, mudança de configuração controlada); RDC 658/2022, art. 125 (alteração com autoria, data e motivo). |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A tela guarda o único parâmetro que decide, na Análise do Planejamento, qual lote já está perto demais do vencimento para ir ao cliente. Foi alterada mais de dez vezes na rodada (0, 99999, vazio, abc, 60, 100, 150, 200, 500 e de volta a 0) e a cada vez só pediu "Confirma a alteração?" e respondeu "Parâmetros alterados com sucesso!". Não pede justificativa, não tem "Ver log" e não mostra quem mudou nem o valor anterior. O valor 99999 dias foi aceito e voltou como 99999 ao reabrir; campo vazio e texto (abc) gravaram 0 sem aviso.

  - Como reproduzir

1. Abrir Kits › Parâmetros de Configuração (Kit). 2. Digitar 99999, SALVAR e responder SIM. 3. Reabrir a tela: o valor é 99999. 4. Procurar justificativa, log ou histórico: não existe.

Dados de teste usados: Parâmetro de kit; o valor de partida era 0 e foi devolvido a 0.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Alteração só com pessoa autorizada, motivo e registro (quem, quando, valor anterior e novo); faixa de valores razoável. | Qualquer valor de 0 a 99999 é gravado sem motivo e sem rastro; vazio e texto viram 0. |

  - Evidências

Figura 67 – Parâmetro aceito com 99999 dias.

Figura 1: Parâmetro aceito com 99999 dias.

Figura 68 – Alteração para 500 dias com a mesma mensagem de sucesso.

Figura 2: Alteração para 500 dias com a mesma mensagem de sucesso.

  - Sugestão de correção

- Pedir justificativa, gravar no log quem mudou e o valor anterior, e limitar a faixa (por exemplo 0 a 730 dias).

- DV-EST-128

RC08: o relatório de movimentação de material mostra valores de centenas de milhões e a coluna Lançamento zerada, com conta fixa

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Relatório de Movimentação de Material (RC08) | CT-EST-REL10-01; CT-EST-REL10-02 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 160 (reconciliação das quantidades e valores); Guia 33/2020. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Com a data de referência 24/10/2026 o relatório mostra, para a conta 123456789 (rótulo fixo "ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS"), ENTRADA DE PRODUÇÃO com saldo anterior de 411.650.000,00, total de saídas de 92.210.824,32 e total da conta de 339.886.607,57. O estoque inteiro do ambiente vale cerca de 422 mil (Inventário do Mês). A coluna Lançamento é 0,00 em todas as linhas, inclusive para a saída de retenção feita hoje, e a TRANSFERÊNCIA (10.000.000,00) aparece nas entradas e nas saídas. Não dá para usar o relatório para fechar o estoque.

  - Como reproduzir

1. Abrir Relatórios › Relatório de Movimentação de Material (RC08), escolher a data de hoje no calendário e GERAR RELATÓRIO.

Dados de teste usados: Estoque de teste das rodadas 8 a 11.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Valores compatíveis com o estoque e com o Inventário do Mês; lançamentos do dia na coluna Lançamento. | Valores de ordem de grandeza mil vezes maior e Lançamento zerado. |

  - Evidências

Figura 69 – RC08 com valores de centenas de milhões.

Figura 1: RC08 com valores de centenas de milhões.

Figura 70 – Inventário do Mês, total de R$ 422.473,12.

Figura 2: Inventário do Mês, total de R$ 422.473,12.

  - Sugestão de correção

- Revisar a conta de valor (quantidade × custo) e a classificação de lançamento; tirar o rótulo fixo.

- DV-EST-129

Relatórios de movimentação (RC07, RC03, RM14, RM03) trazem texto, declaração e assinaturas fixas de outra organização, e o RC07 declara "existência física" com todos os valores zerados

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Demonstrativo Financeiro (RC07), Relatório de NMM (RC03), RM14 e RM03 | CT-EST-REL09-03; CT-EST-REL07-07; CT-EST-REL12-06; CT-EST-REL11-06 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 124 (registro fiel); Guia 33/2020 (integridade e autoria dos dados). |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O RC07 da data de hoje sai com todas as colunas em 0,00 e, mesmo assim, imprime "Declaramos que os saldos atuais correspondem a existência física" e três assinaturas fixas (Ordenador de Despesa, Agente Fiscal e Gestor de Material, com nomes e postos de outra organização). O RC03 traz "Termo de despesa", "SISTOQUE" e "NORMAS SGM-303". O RM14 traz diretor e farmacêutico com inscrição profissional fixos e deixa endereço, telefone e autorizações em branco, e o RM03 também deixa em branco endereço, telefone e autorização. Em um relatório sanitário isso é uma declaração e uma assinatura que a empresa não fez.

  - Como reproduzir

1. Gerar o RC07 (data de hoje), o RC03 (entrada por nota fiscal, outubro/2026), o RM14 e o RM03 (01 a 24/10/2026) e ler o cabeçalho e o rodapé.

Dados de teste usados: Relatórios do menu Relatórios, ambiente de teste.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Dados e assinaturas da própria empresa, ou campo em branco para assinar; nenhuma declaração com valores zerados. | Texto, normas e assinaturas de outra organização, declaração de existência física com zero. |

  - Evidências

Figura 71 – RC07 zerado com a declaração e as assinaturas.

Figura 1: RC07 zerado com a declaração e as assinaturas.

Figura 72 – RC03 com texto de outro tipo de organização.

Figura 2: RC03 com texto de outro tipo de organização.

Figura 73 – RM14 com cabeçalho em branco e assinaturas fixas.

Figura 3: RM14 com cabeçalho em branco e assinaturas fixas.

  - Sugestão de correção

- Parametrizar cabeçalho e assinaturas por empresa e só imprimir a declaração quando houver inventário físico apurado.

  - Observações

Os nomes das pessoas que aparecem nas assinaturas fixas não foram copiados para este registro.

- DV-EST-130

O Inventário do Mês deixa de fora os itens com saldo e sem custo, e declara o valor total sem avisar

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Inventário do Mês | CT-EST-REL16-03 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 160 (reconciliação do estoque); Guia 33/2020. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Outubro/2026 lista só 20011, 20021, TST0002 e TST0003 e declara "Importa o Presente INVENTÁRIO no valor total de R$ 422.473,12" por extenso. Não aparecem os itens TESTER805 (224 un.), TESTER806 (700), TESTER901 (50) e TST0001 (80), que têm saldo na Disponibilidade e custo médio zerado ou ausente. A conta do que aparece fecha (TST0003: 479 × 841,28 = 402.973,12), mas o relatório diz que o inventário está completo e não está. O custo do TESTER805 também é 500,00 no relatório de Aquisição e 0,00 no RC04.

  - Como reproduzir

1. Abrir Relatórios › Inventário do Mês, grupo em branco, mês outubro, ano 2026, e GERAR RELATÓRIO. 2. Comparar com a Disponibilidade do Lote.

Dados de teste usados: Itens TESTER805, TESTER806, TESTER901, TST0001.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Todo item com saldo aparece (valor zero ou com aviso). | Item com saldo e sem custo some e o total é declarado como o do inventário. |

  - Evidências

Figura 74 – Inventário do Mês sem os itens sem custo.

Figura 1: Inventário do Mês sem os itens sem custo.

  - Sugestão de correção

- Listar o item sem custo com aviso e somar o que falta custo à parte.

- DV-EST-131

O Mapa de Movimentação de Material soma transferências e ajustes em Aquisição e Consumo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Mapa de Movimentação de Material | CT-EST-REL15-03 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 160; Guia 33/2020. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Para outubro/2026, o item 20011 aparece no Mapa com Aquisição 22 e Consumo 13 (saldo atual 9, certo), mas os relatórios Aquisição de Material e Consumo de Material do mesmo mês dão 14 e 5. Para o 20021 o Mapa mostra 30 e 20 contra 20 e 10. A diferença é o que o código já apontava: o Mapa considera qualquer entrada e saída (transferência, quarentena, ajuste, inventário) como aquisição e consumo. O saldo fecha, mas quem lê o Mapa pensa que comprou e consumiu mais do que de fato.

  - Como reproduzir

1. Gerar o Mapa (grupo em branco, outubro/2026), o relatório de Aquisição e o de Consumo do mesmo mês e comparar o 20011.

Dados de teste usados: Itens 20011 e 20021.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Aquisição e Consumo do Mapa iguais aos dos relatórios próprios. | Mapa 22/13 contra 14/5. |

  - Evidências

Figura 75 – Mapa de Movimentação.

Figura 1: Mapa de Movimentação.

Figura 76 – Aquisição de Material.

Figura 2: Aquisição de Material.

Figura 77 – Consumo de Material.

Figura 3: Consumo de Material.

  - Sugestão de correção

- Separar movimento interno de compra e consumo na consulta do Mapa.

- DV-EST-132

O Material Reservado (RM10) lista os lotes sem reserva, mostra datas na coluna Solicitação e reserva maior que o saldo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Material Reservado (RM10) | CT-EST-REL06-01; CT-EST-REL06-02 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 160 (reserva e saldo permitem reconciliar). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Sem filtro, o RM10 lista também lotes sem nenhuma reserva (por exemplo 1000, 10001 e os MP0011 a MP0015 do MAT-001, todos com 0,000). A coluna SOLICITAÇÃO traz datas (06/10/2026, 12/10/2026…) no lugar do número da solicitação, e o TST0003 / TA0002/26 mostra QTDE REQ. de 1.000,000 contra QTDE TOTAL de 87,000, uma reserva mais de dez vezes maior que o saldo.

  - Como reproduzir

1. Abrir Relatórios › Material Reservado (RM10) e clicar em VISUALIZAR sem filtro.

Dados de teste usados: Solicitações pendentes e atendidas do TESTE ALMOX.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Só lotes com reserva, com o número da solicitação e a reserva menor ou igual ao saldo. | Estoque inteiro listado, datas na coluna Solicitação e reserva maior que o saldo. |

  - Evidências

Figura 78 – RM10 com linhas sem reserva e datas na coluna Solicitação.

Figura 1: RM10 com linhas sem reserva e datas na coluna Solicitação.

  - Sugestão de correção

- Filtrar por reserva > 0, mostrar o número da solicitação e rever a soma da QTDE REQ.

- DV-EST-133

A Relação de Lotes - Reanálise não marca como vencido o lote com validade vencida: só olha a data de reanálise

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Relatórios › Relação de Lotes - Reanálise | CT-EST-REL13-01; CT-EST-REL13-02 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 189 (material vencido não pode ser usado). |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O lote TA0007/26 (validade 16/10/2026, já vencido) sai na relação com VENCIDO = NÃO e QTD MESES = 0 (sem data de reanálise). Com o filtro Vencido = SIM só vem o TESTEPA998 (data de reanálise 11/10/2026). O relatório confunde "data de reanálise vencida" com "lote vencido": lote que passou da validade e não tem data de reanálise nunca é marcado. O relatório também não traz coluna de situação (quarentena, bloqueado).

  - Como reproduzir

1. Abrir Relatórios › Relação de Lotes - Reanálise, Vencido = NÃO, GERAR RELATÓRIO, e procurar o TA0007/26. 2. Repetir com Vencido = SIM.

Dados de teste usados: Lotes TA0007/26 e TESTEPA998.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Lote com validade vencida marcado como VENCIDO. | Marcado NÃO e fora da lista de vencidos. |

  - Evidências

Figura 79 – Relação com Vencido = NÃO.

Figura 1: Relação com Vencido = NÃO.

Figura 80 – Vencido = SIM só com um lote.

Figura 2: Vencido = SIM só com um lote.

  - Sugestão de correção

- Considerar a validade do lote além da data de reanálise e imprimir a situação do lote.

- DV-EST-134

A Análise de Estoque sugere compra negativa (-490) e aceita período de CMM igual a 0

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Gestão Analítica › Análise de Estoque | CT-EST-GES01-03; CT-EST-GES01-05 | 24/10/2026 (rodada 12B) | Guia 33/2020 (cálculo validado); boa prática de reposição. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Para o grupo TESTE GRUPO, o TESTER803 (mínimo 500, máximo 10, sem estoque) sai com Qtde Sugerida de -490,000. A análise também foi gerada com período de CMM igual a 0, respondendo "Análise concluída!" sem recusa e sem aviso.

  - Como reproduzir

1. Abrir Gestão Analítica › Análise de Estoque › Incluir, grupo TESTE GRUPO, período 0, necessidade 6, e GERAR ANÁLISE. 2. Ler a linha do TESTER803.

Dados de teste usados: Análise 00000007 (24/10/2026).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Sugestão de compra nunca negativa; período de consumo mínimo de 1 mês. | -490,000 e período 0 aceito. |

  - Evidências

Figura 81 – Análise com sugestão -490 para o TESTER803.

Figura 1: Análise com sugestão -490 para o TESTER803.

  - Sugestão de correção

- Limitar a sugestão a zero e validar o período.

- DV-EST-136

Inventário: reabrir a contagem e cancelar a justificativa não pedem motivo e não deixam registro; a execução também não entra no log

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Inventário › Apuração e Justificativa | CT-EST-INV04; CT-EST-INV03-01; CT-EST-INV03-07 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 125 (alteração com autoria, data e motivo); Guia 33/2020 (trilha de auditoria). |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na Apuração, VOLTAR CONTAGEM pede só a escolha de PRIMEIRA, SEGUNDA ou TERCEIRA e "Confirma reabertura da contagem?", e responde "A Contagem foi reaberta!": sem justificativa e a situação volta a DIVERGENTE. Na Justificativa, o ícone Cancelar Justificativa apaga a justificativa da linha (SIM → NÃO) sem confirmação e sem motivo. O "Ver Log Alteração" do inventário não mostra nenhum dos dois, nem a execução do inventário (que ajustou o saldo): só mostra a justificativa e a mudança de situação para CONCLUÍDO. Quem ajusta o estoque pode refazer a contagem e apagar as explicações sem que a Qualidade tenha como ver.

  - Como reproduzir

1. Gerar um inventário, fazer as três contagens e justificar. 2. Em Apuração, VOLTAR CONTAGEM → TERCEIRA → CONFIRMAR. 3. Em Justificativa, clicar em Cancelar Justificativa na linha. 4. Abrir Ver Log Alteração do inventário e procurar os dois eventos e a execução.

Dados de teste usados: Inventário 3 (rotativo, TESTE ALMOXARIFADO, endereço L110).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Cada reabertura, cancelamento e execução pede motivo e fica no log com usuário e hora. | Nenhum motivo pedido; nenhuma linha no log. |

  - Evidências

Figura 82 – Janela Reabrir Contagem.

Figura 1: Janela Reabrir Contagem.

Figura 83 – Log sem a reabertura, o cancelamento e a execução.

Figura 2: Log sem a reabertura, o cancelamento e a execução.

  - Sugestão de correção

- Exigir justificativa nessas ações e gravar todas no log.

  - Observações

Reforça o DV-EST-050 (cancelar inventário sem justificativa).

- DV-EST-160

Endereçamento aceita destino sem rua, coluna e andar e guarda a quantidade no endereço padrão R000-C000-A000

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Endereçamento de Material | CT-EST-E04-06 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 124 e 157 (rastreabilidade do endereço do lote em quarentena) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Escolhendo só o almoxarifado e o local (rua, coluna e andar em branco), a tela monta o destino `L902-R000-C000-A000` e aceita ENDEREÇAR: o pendente do lote cai (60 para 50) sem nenhum aviso. É o mesmo "endereço padrão escondido" que a Movimentação de Quarentena aceita (DV-EST-044). A Movimentação de Material, ao contrário, recusa o mesmo destino ("Endereço de destino inválido!").

  - Como reproduzir

1. Abrir a nota 9201 no Endereçamento de Material (nota conferida, ainda não endereçada). 2. Escolher o item TST0002 e o lote TESTER23A, o almoxarifado TESTE ALMOX e o local 902; deixar rua, coluna e andar em "SELECIONE". 3. Quantidade 10 e ENDEREÇAR; confirmar. 4. Ver o pendente do lote: 50.

Dados de teste usados: Nota 9201, lote TESTER23A (item de entrada TA0027/26), local 902 TESTE LOCAL QUARENTENA.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusa do destino incompleto ("Endereço não informado ou inválido!") e pendente inalterado. | Aceito; destino L902-R000-C000-A000; pendente 60 para 50. |

  - Evidências

Figura 84 – Destino incompleto montado (R000-C000-A000)

Figura 1: Destino incompleto montado (R000-C000-A000)

Figura 85 – Depois de ENDEREÇAR: pendente 50

Figura 2: Depois de ENDEREÇAR: pendente 50

  - Sugestão de correção

- Recusar destino sem rua, coluna e andar também no servidor.

- Eliminar o conceito de endereço padrão R000-C000-A000 ou exigir justificativa e histórico.

  - Observações

Endereçamento ainda não grava saldo (DV-EST-016): o efeito prático é só no pendente da tela.

- DV-EST-162

Reabrir Recebimento não pede justificativa e não registra a reabertura nem quem reabriu

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Recebimento de Material | CT-EST-E01-03 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 125 (alteração assinada, datada e com motivo) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

No recebimento já RECEBIDO, Reabrir Recebimento pergunta só "Deseja reabrir o Recebimento?" e responde "Recebimento reaberto!". A confirmação e a autorização são apagadas e o recebimento volta a EM RECEBIMENTO, mas o log do recebimento mostra apenas a inclusão e a data de autorização: a reabertura não aparece, nem quem reabriu, nem o motivo.

  - Como reproduzir

1. Confirmar um recebimento (RECEBIDO). 2. Abrir o recebimento e clicar em REABRIR RECEBIMENTO; responder SIM. 3. Abrir o Ver Log Alteração do recebimento na lista.

Dados de teste usados: Recebimento 00025 (nota 9202, item TESTER1001).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Pedir justificativa; registrar no log quem reabriu, quando, o motivo e o que foi apagado. | Sem justificativa; log sem a reabertura. |

  - Evidências

Figura 86 – Recebimento RECEBIDO, com confirmação e autorização

Figura 1: Recebimento RECEBIDO, com confirmação e autorização

Figura 87 – Depois de reabrir: sem confirmação nem autorização

Figura 2: Depois de reabrir: sem confirmação nem autorização

Figura 88 – Log sem a linha de reabertura

Figura 3: Log sem a linha de reabertura

  - Sugestão de correção

- Exigir justificativa na reabertura.

- Gravar a reabertura (usuário, data, motivo e dados apagados) no histórico.

- DV-EST-164

Cancelar a aprovação de uma solicitação não pede justificativa

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Aprovação de Solicitação | CT-EST-E18-01 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 125; Guia 33/2020 (trilha de auditoria) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na solicitação já aprovada (00066), o ícone Cancelar pergunta "Confirma a cancelamento ?" e responde "Aprovação cancelada!". Sem justificativa; a data e o aprovador somem da lista. A tela não guarda quem aprovou antes. (Reabrir a solicitação aprovada zera a aprovação, o que é o certo.)

  - Como reproduzir

1. Abrir a Aprovação de Solicitação e pesquisar a 00066 (aprovada). 2. Clicar em Cancelar na linha; responder SIM. 3. Conferir a linha.

Dados de teste usados: Solicitação 00066 (almoxarifado TESTE APROVA R10); depois reaprovada com a segunda pessoa.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Justificativa obrigatória e registro de quem aprovou antes. | Cancelou na hora. |

  - Evidências

Figura 89 – Aprovação cancelada sem justificativa

Figura 1: Aprovação cancelada sem justificativa

  - Sugestão de correção

- Exigir justificativa e gravar o cancelamento no histórico da solicitação.

  - Observações

A aprovação feita por quem criou a solicitação continua aceita (DV-EST-070).

- DV-EST-166

A validade do laudo é editável e o laudo de lote vencido é aprovado com data futura; o lote vencido é liberado

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | CQ › Emissão Laudo Final (aprovar) e Estoque › Controle da Qualidade / Disponibilidade do Lote | CT-EST-203; CT-EST-211 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 3º XV e art. 121 (material dentro da validade) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O laudo traz a "Data de Validade do laudo" já preenchida com a do lote (23/10/2026, vencido) e a recusa corretamente ("A Data de Validade tem que ser maior ou igual a atual."). Mas o campo é editável: digitando 24/10/2027 o laudo foi aprovado, emitido e, depois de Atualizar Resultado e da Movimentação de Quarentena, o lote vencido foi para um local comum. A validade do laudo (2027) passou a ser maior que a do lote (2026). Na Disponibilidade do Lote, enquanto estava em quarentena a coluna "Vencido / Reanálise" era 0; só depois de liberado passou a 10 (com Disponível 0).

  - Como reproduzir

1. Dar entrada em um lote com validade de ontem (Entrada de Produção). 2. Fazer a amostragem, a programação e a digitação da análise. 3. Abrir o laudo, trocar a validade do laudo para uma data futura e Aprovar; Emitir Laudo. 4. No Estoque: Atualizar Resultado e Movimentação de Quarentena; ler a Disponibilidade do Lote.

Dados de teste usados: Lote TESTER23VE (validade 23/10/2026), item de entrada TA0031/26, solicitação 105/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Laudo de lote vencido recusado (ou liberado só como revalidação com justificativa); validade do laudo nunca maior que a do lote. | Laudo aprovado com validade futura; lote vencido movido ao local comum. |

  - Evidências

Figura 90 – Recusa com a validade da tela

Figura 1: Recusa com a validade da tela

Figura 91 – Aprovação com validade futura

Figura 2: Aprovação com validade futura

Figura 92 – Quarentena 10, Vencido 0

Figura 3: Quarentena 10, Vencido 0

Figura 93 – Depois de liberado: Vencido 10

Figura 4: Depois de liberado: Vencido 10

  - Sugestão de correção

- Travar a validade do laudo no limite da validade do lote.

- Marcar o lote vencido já na quarentena e bloquear a liberação.

  - Observações

Relacionado com DV-EST-014 (lote vencido aceito na entrada) e DV-EST-030 (validade do laudo).

- DV-EST-167

Movimentação de Material transfere lote vencido sem aviso nem justificativa

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Estoque › Movimentação de Material | CT-EST-E07-04 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 159 (segregação) e art. 121 |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A lista de lotes oferece o lote vencido (TA0031/26, validade 23/10/2026) e a transferência de 5 unidades entre dois endereços do local 903 foi gravada ("Inclusão realizada com sucesso!"), sem aviso, sem justificativa obrigatória e com a linha "TRANSFERÊNCIA" no histórico sem usuário. A Disponibilidade do Lote já mostrava o saldo como "Vencido / Reanálise".

  - Como reproduzir

1. Abrir Movimentação de Material, Incluir. 2. Escolher o item TST0003 e o lote vencido TA0031/26; origem L903-R002-C002-A001; destino L903-R002-C002-A002; quantidade 5. 3. Adicionar e Salvar.

Dados de teste usados: Lote TESTER23VE (vencido), TA0031/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Aviso ou recusa para lote vencido. | Transferência gravada. |

  - Evidências

Figura 94 – Transferência do lote vencido gravada

Figura 1: Transferência do lote vencido gravada

Figura 95 – Histórico: TRANSFERÊNCIA sem usuário

Figura 2: Histórico: TRANSFERÊNCIA sem usuário

  - Sugestão de correção

- Bloquear ou exigir justificativa para movimentar lote vencido.

  - Observações

A mistura de lotes no mesmo endereço é recusada ("O item não pode ser armazenado no endereço informado!") e o destino incompleto também ("Endereço de destino inválido!").

- DV-EST-171

Laudo aprovado com "Reanálise prevista = Sim" aparece no Estoque como "Reanalisar? = NÃO", e a Agenda de Reanálise nunca lista lotes

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | CQ › Emissão Laudo Final; Estoque › Controle da Qualidade e Agenda de Reanálise | CT-EST-E25-02; CT-EST-E25-01 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 189 (só matéria-prima dentro da data de reteste pode ser usada) e art. 3º, XV e XLIII (data de reteste e reanálise) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O laudo do CQ traz a opção "Reanálise prevista" marcada em Sim por padrão. Aprovando o laudo do lote TA0031/26 sem mexer nela, a análise do Estoque mostra Reanalisar? = NÃO (assim como em TA0023/26 e TA0026/26). A Agenda de Reanálise, com período largo ou sem período, mostra só a linha fantasma. A cadeia "laudo com reanálise prevista, data, Agenda, agendamento" não se completa. Não foi provado em que direção o valor se perde (inversão ou falta de repasse); só que o padrão Sim chega como NÃO. Conclusão da comparação código × tela (27/10/2026): a Agenda não usa a classificação de reanálise do item (como o DV-EST-041 supunha em 13/10); a consulta filtra pela data de reanálise gravada no lote pelo laudo do CQ (dalItemLote.cs:1511) e exige "Reanalisar? = Sim" na última análise (dalItemLote.cs:1490), valores que o fechamento da análise grava (analise_controle_ed.aspx.cs:477 e 487). Como o laudo chega como "Reanalisar? = NÃO", nenhum lote satisfaz a condição e a Agenda nunca lista nada: a cadeia laudo → data de reanálise no lote → Agenda → agendamento nunca se completa e a tela não cumpre a função. A reanálise de matéria-prima dentro da data de reteste é exigência da RDC 658/2022 (art. 189). Relacionados: DV-EST-041 (primeira ocorrência do sintoma, 13/10/2026) e DV-EST-043 (classificação do item, que esta lista não usa).

  - Como reproduzir

1. No CQ, aprovar um laudo deixando "Reanálise prevista" como veio (Sim). 2. Atualizar Resultado no Estoque e abrir a análise: ver "Reanalisar?". 3. Abrir a Agenda de Reanálise com período largo e Pesquisar.

Dados de teste usados: Laudo 105/26 (análise TA0031/26).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Reanalisar? = SIM com data; o lote aparece na Agenda. | Reanalisar? = NÃO; Agenda sem lotes. |

  - Evidências

Figura 96 – Laudo com Reanálise prevista marcada em Sim

Figura 1: Laudo com Reanálise prevista marcada em Sim

Figura 97 – Estoque: Reanalisar? = NÃO

Figura 2: Estoque: Reanalisar? = NÃO

Figura 98 – Agenda com a linha fantasma

Figura 3: Agenda com a linha fantasma

  - Onde está no código

Causa (provável): A data de reanálise não é gravada no lote quando a opção "Reanálise prevista" do laudo fica no padrão (Sim), ou o campo "Reanalisar?" do Estoque lê outra coluna que não a que o laudo preenche. Pelo código, o fechamento da análise no Estoque grava Reanalisar? a partir da lista da própria tela (analise_controle_ed.aspx.cs:477) e copia a data da análise para o lote (487); a Agenda só lista o lote com AC.REANALISE = 1 e DATA_REANALISE no período (dalItemLote.cs:1490 e 1511). Não foi provado em que ponto o valor Sim do laudo do CQ se perde.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_DAL/dalItemLote.cs | 1440-1520 | retornaListaAgendaReanalise: a consulta da Agenda. Exige ISNULL(AC.REANALISE, 1) = 1 na última análise do lote (1490) e, com período informado, IL.DATA_REANALISE entre as datas (1511). Não lê a classificação de reanálise do item. |
| LaboSys_UI/estoque/analise_controle_ed.aspx.cs | 407-418 e 477-487 | Fechamento da análise no Estoque (Atualizar Resultado): a Data da Reanálise é obrigatória quando Reanalisar? = Sim (407); grava Reanalisar? (477) e copia a data de reanálise da análise para o lote (487). É a única gravação de DATA_REANALISE no lote a partir do laudo. |
| LaboSys_UI/estoque/agenda_reanalise_lst.aspx.cs | 44-49 e 66-84 | A lista chama a consulta com o período, o item, o lote e o grupo do usuário (48) e acrescenta a linha fantasma de lista vazia (66-84), que a rodada 12C viu na tela. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir o repasse do campo "Reanálise prevista" do CQ para o Estoque e gravar a data de reanálise no lote quando a opção fica no padrão (Sim).

- Fazer a Agenda listar o lote pela data gravada (e, com a classificação de reanálise do item, DV-EST-043, calcular a data quando o laudo não a traz).

- Tirar a linha fantasma da lista vazia (DV-EST-040).

  - Como confirmar a correção

Depois da correção, repetir o CT-EST-E25-01 (roteiro Reprovado e Reanálise, passo 1.1): aprovar no CQ um laudo com "Reanálise prevista = Sim" e data de reanálise, atualizar o resultado no Estoque e conferir que a análise mostra Reanalisar? = SIM com a data; abrir a Agenda de Reanálise com o período que contém a data e sem período: o lote deve aparecer, sem linha fantasma, e o ícone de agendar deve abrir a reanálise (CT-EST-E25-08).

  - Observações

Encontrado na rodada 12C. Gravidade elevada de Média para Alta em 27/10/2026 (decisão do responsável), depois da comparação código × tela da página da Agenda de Reanálise (menu-estoque/telas/25-agenda-de-reanalise.md, seção "Nova leitura da lista vazia" e RN-EST-E25-001): a tela não cumpre a função e a reanálise por data de reteste é exigência da norma. Passa a ser o defeito principal da cadeia; o DV-EST-041 (13/10/2026) é a primeira ocorrência do mesmo sintoma e o DV-EST-043 (cadastro do Item sem a classificação) deixa de explicar a Agenda vazia, porque a consulta não usa a classificação.

- DV-EST-001

Código do lote perde os hífens: "TESTE-LOTE-001" vira "TESTELOTE001"

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material › Nota Fiscal › Item › Lote | Preparação do recebimento; reconfirmado no CT-EST-187 em 08/10/2026 | 07/10/2026 (rodada de 07/10/2026 (preparação) e 08/10/2026, etapa 1) | RDC 658/2022, art. 141, V (registro com o lote do fabricante) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

No campo Código do Lote, o hífen digitado é descartado sem aviso: TESTE-LOTE-001 foi gravado como TESTELOTE001 e TESTE-LOTE-002 como TESTELOTE002. O campo só aceita letras, números e espaço. O registro de entrada deixa de trazer o lote do fabricante como ele é, o que atrapalha a rastreabilidade (busca, comparação com o laudo do fabricante, recolhimento).

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Recebimento de Material, um recebimento em aberto, a nota fiscal e o item. 2. Clicar em INCLUIR LOTE. 3. No campo Código do Lote, digitar TESTE-LOTE-002. 4. Preencher os demais campos e clicar em SALVAR.

Dados de teste usados: Recebimento 00013 (NF 9001, lote gravado como TESTELOTE001) e recebimento 00014 (NF 9002, lote gravado como TESTELOTE002); item TST0001 - TESTE MATERIA PRIMA.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Guardar o código exatamente como digitado (com hífens, barras, pontos e outros caracteres usados por fabricantes). | O campo mostra e grava TESTELOTE002, sem os hífens e sem aviso. |

  - Evidências

Figura 99 – Digitado TESTE-LOTE-002: o campo Código do Lote mostra TESTELOTE002

Figura 1: Digitado TESTE-LOTE-002: o campo Código do Lote mostra TESTELOTE002

Figura 100 – Grade de lotes do item: lote gravado como TESTELOTE002

Figura 2: Grade de lotes do item: lote gravado como TESTELOTE002

  - Onde está no código

Causa (confirmada): o campo tem um filtro de caracteres (FilteredTextBoxExtender) que só deixa passar letras sem acento, números e espaço. Achado extra no mesmo filtro: a lista de maiúsculas não tem a letra W ("...UVXYZ"), então um lote com W maiúsculo também seria alterado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNfItemLote_ed.aspx | 319-323 | txtCodLote com ValidChars só de letras, números e espaço; falta o W maiúsculo. |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNfItemLote_ed.aspx.cs | 486 | Grava o texto do campo em maiúsculas, como chegou. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Retirar o filtro de caracteres do código do lote, ou ampliá-lo para os caracteres que os fabricantes usam (hífen, barra, ponto, sublinhado), incluindo a letra W.

- Se algum caractere tiver de ser recusado, avisar o usuário em vez de descartá-lo em silêncio.

- Verificar se o mesmo filtro existe em outras telas que recebem o lote (por exemplo, importação de XML e telas de lote do Principal, DV-PRI-001).

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-187 com TESTE-LOTE-010 e com um código com W maiúsculo: o lote deve ser gravado e mostrado exatamente como digitado.

  - Observações

Mesma família do DV-PRI-001 do módulo Principal (o "_" é removido em alguns campos).

- DV-EST-002

Quantidade do lote: digitar 100 grava 0,100

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material › Nota Fiscal › Item › Lote | Preparação do recebimento; reconfirmado no CT-EST-187 em 08/10/2026 | 07/10/2026 (rodada de 07/10/2026 (preparação) e 08/10/2026, etapa 1) | RDC 658/2022, art. 141, VI (quantidade recebida no registro de entrada) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O campo Quantidade do lote tem uma máscara que trata os últimos 3 dígitos como casas decimais: digitar 100 vira 0,100. O erro só aparece no fim, ao finalizar o recebimento, como "Item com divergência na quantidade do lote!". Para gravar 100 é preciso digitar 100000 ou 100,000. Há risco de registrar a quantidade errada.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Recebimento de Material, um recebimento em aberto, a nota fiscal e o item (quantidade 100). 2. Clicar em INCLUIR LOTE. 3. No campo Quantidade, digitar 100. 4. Observar o campo e o campo Qtde. Recebida; clicar em SALVAR.

Dados de teste usados: Recebimento 00013, NF 9001, item TST0001 - TESTE MATERIA PRIMA (100 TST), lote TESTELOTE001.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Digitar 100 grava 100 (100,000). As casas decimais só entram quando o usuário digita a vírgula. | O campo mostra 0,100 e a Qtde. Recebida 0,100. Foi preciso alterar o lote para 100,000 ("Alteração realizada!"). |

  - Evidências

Figura 101 – Digitado 100: o campo Quantidade mostra 0,100 e a Qtde. Recebida 0,100

Figura 1: Digitado 100: o campo Quantidade mostra 0,100 e a Qtde. Recebida 0,100

Figura 102 – Correção manual para 100,000: "Alteração realizada!"

Figura 2: Correção manual para 100,000: "Alteração realizada!"

  - Onde está no código

Causa (confirmada): a função de máscara fmCampoVal(campo, evt, 3) remove tudo que não é número e sempre coloca a vírgula antes dos 3 últimos dígitos (1 dígito vira 0,00X; 3 dígitos viram 0,XXX). No servidor, o valor é lido tirando os pontos, sem outra conferência.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNfItemLote_ed.aspx | 34-44, 68-78 | fmCampoVal: filtra só números e monta as casas decimais a partir dos últimos dígitos. |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNfItemLote_ed.aspx | 350-351 | Campo Quantidade usa a máscara com 3 casas a cada tecla e ao sair do campo. |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNfItemLote_ed.aspx.cs | 487 | Converte o texto para número tirando os pontos. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Usar uma máscara numérica em que o número digitado é inteiro até o usuário digitar a vírgula.

- Ao salvar o lote, avisar na hora quando a quantidade do lote não bate com a do item (hoje só aparece ao finalizar).

- Revisar as outras telas que usam a mesma função (fmCampoVal aparece copiada em várias páginas).

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-187 digitando 100 sem vírgula: o lote deve gravar 100,000. Testar também 1,5 (deve gravar 1,500).

  - Observações

A mesma máscara com 2 casas é usada nos valores da nota fiscal; não foi vista falha lá, mas vale conferir.

- DV-EST-004

Checklist de inspeção veicular não mostra as opções de resposta e salva "Aprovado" sem nenhuma resposta

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Estoque › Checklist de Inspeção Veicular | Preparação do recebimento; reteste CT-EST-181 em 08/10/2026 | 07/10/2026 (rodada de 07/10/2026 (preparação) e 08/10/2026, etapa 1) | RDC 658/2022, art. 183, parágrafo único (verificações de cada entrega documentadas) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

No Checklist, a coluna Avaliação das 15 perguntas aparece vazia: não há opção para responder. Mesmo assim, o registro é salvo com Parecer Aprovado ("Registro cadastrado com sucesso!"). A inspeção pode ser "aprovada" sem ter sido feita, e não há como provar o que foi verificado.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Checklist de Inspeção Veicular e clicar em Incluir. 2. Preencher Placa TST2222, Condutor TESTE CONDUTOR, Tipo de Documento CPF, Nº Documento, Tipo Movimento DESCARGA, Cliente/Fornecedor, Transportadora e Nota Fiscal. 3. Observar a coluna Avaliação das perguntas 1 a 11 (15 linhas): está vazia. 4. Em Parecer, marcar Aprovado e clicar em SALVAR REGISTRO.

Dados de teste usados: Checklists 00003 (placa TST-1234, 07/10) e 00004 (placa TST2222, 08/10), condutor TESTE CONDUTOR, fornecedor TESTE PJ FARMACÊUTICA LTDA, transportadora TRANSLOG TRANSPORTES.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Cada pergunta mostra as opções de resposta (por exemplo, Sim/Não/Não se aplica) e o registro só é salvo com todas respondidas. Parecer "Aprovado" não é aceito se alguma resposta indicar problema sem justificativa. | Coluna Avaliação vazia; "Registro cadastrado com sucesso!" com Parecer Aprovado e nenhuma resposta. |

  - Evidências

Figura 103 – Formulário com Parecer Aprovado; a coluna Avaliação está vazia em todas as perguntas

Figura 1: Formulário com Parecer Aprovado; a coluna Avaliação está vazia em todas as perguntas

Figura 104 – Depois de SALVAR REGISTRO: "Registro cadastrado com sucesso!"

Figura 2: Depois de SALVAR REGISTRO: "Registro cadastrado com sucesso!"

  - Onde está no código

Causa (provável): Confirmado no código: ao salvar, a tela lê a resposta de cada pergunta e, se estiver vazia, simplesmente segue em frente; o Parecer é gravado sem relação com as respostas. Provável (a investigar): a coluna vazia vem de perguntas sem respostas cadastradas no banco, porque a lista de opções de cada linha é montada a partir de Respostas da pergunta. Conferir com o DBA o cadastro de respostas das perguntas do checklist.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/portaria_ed2.aspx.cs | 263 | Grava o Parecer (Aprovado/Reprovado) sem conferir as respostas. |
| LaboSys_UI/estoque/portaria_ed2.aspx.cs | 275-288 | Para cada pergunta, se a resposta vier vazia, nada acontece: não há recusa. |
| LaboSys_UI/estoque/portaria_ed2.aspx.cs | 476-497 | Monta as opções de cada linha a partir de Respostas da pergunta; sem respostas cadastradas, a coluna fica vazia. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Garantir que cada pergunta do checklist tenha as opções de resposta (cadastro ou carga inicial) e que elas apareçam na coluna Avaliação.

- Recusar o salvamento se alguma pergunta não for respondida, dizendo qual.

- Impedir Parecer "Aprovado" quando alguma resposta indicar problema, ou exigir justificativa nesse caso.

- Fazer a validação no servidor, não só na tela.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-181: com nenhuma resposta, o sistema deve recusar; com todas respondidas, deve gravar e mostrar as respostas ao reabrir o checklist.

  - Observações

A placa e o número do documento têm máscara. O mesmo comportamento foi visto em 07/10 (checklist 00003) e em 08/10 (00004 e 00005).

- DV-EST-005

Quem não tem permissão para o Estoque recebe só "Seu perfil não possuí permissão!", sem dizer qual função falta; um perfil novo com as 355 funções do Estoque também não abre o módulo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Entrada no módulo (menu do Principal) | CT-EST-014 (preparação) e INV-EST-009; reincidência no CT-EST-192 em 22/10/2026 | 07/10/2026 (rodada de 07/10/2026 (preparação); reincidência na rodada 10) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 (controle de acesso definido nos requisitos; mensagens de erro inequívocas) e 9.7.7.1.2 (teste de acesso aos recursos) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Ao clicar em Estoque no menu do Principal, um usuário sem a permissão necessária cai numa tela de "Sessão Expirada" com a mensagem "Seu perfil não possuí permissão!". A mensagem não diz qual função falta, nem se o problema é o perfil, o grupo ou o módulo. Em 07/10/2026 isso impediu o primeiro usuário de teste de entrar, mesmo com um perfil novo criado no Principal. Depois se viu que o menu do Estoque só aceita funções do módulo Estoque (as funções de outros módulos são ignoradas). Em 22/10/2026 o problema voltou: um perfil novo com as 355 funções do Estoque (e uma do Principal) não abriu o Estoque; só o perfil administrador abre. Risco: não dá para montar, com segurança, um usuário com acesso a só uma parte do Estoque (por exemplo, quem confere mas não autoriza), então a segregação de funções não pode ser testada nem configurada na implantação; e o usuário e o suporte ficam sem pista do que corrigir.

  - Como reproduzir

1. No Principal, abrir Administração › Perfil e criar um perfil com as funções do módulo Estoque (no teste de 22/10/2026, as 355 funções do Estoque e uma do Principal). 2. Em Administração › Conta do Usuário, dar esse perfil a um usuário de teste (sem ser administrador). 3. Entrar com o usuário no Principal e clicar em Estoque na lista de módulos. 4. Observar a tela "Sessão Expirada" com "Seu perfil não possuí permissão!"; comparar com o usuário administrador, que entra normalmente.

Dados de teste usados: perfis TESTEESTOQUE e outro perfil novo com as 355 funções do Estoque; usuários de teste do Estoque criados em 07/10 e 22/10/2026.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O usuário com um perfil que contém as funções do Estoque entra no módulo e vê só as telas que as funções permitem. Quando o acesso é negado, a mensagem diz qual função, grupo ou vínculo falta, para o administrador poder corrigir. | "Seu perfil não possuí permissão!" sem indicar a causa; perfil novo com as 355 funções do Estoque também negado; só o perfil administrador abre o módulo. |

  - Evidências

Capturas guardadas só na pasta da rodada (não embutidas aqui por mostrarem nomes de usuário ou dados de acesso):

- execucao/2026-10-07/evidencias/INV-EST-009-passo-2.png: Entrada no Estoque negada pelo menu (07/10/2026).

- execucao/2026-10-22-rodada-10/evidencias/CT-EST-192-r10-sem-acesso-estoque-negado.png: Perfil novo sem acesso ao Estoque (22/10/2026).

  - Onde está no código

Causa (provável): a tela de entrada do módulo carrega as funções do usuário e, se a lista vem vazia, recusa com a mensagem fixa. O procedimento que lista as funções filtra pelo módulo Estoque, de modo que funções de outros módulos não contam. Por que um perfil com todas as funções do Estoque ainda é negado não foi explicado (pode faltar o vínculo do usuário a um grupo ou o registro da função no cadastro do módulo): a conferir com o DBA.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/Default.aspx.cs | 51-68 | Se CarregaFuncoes() não encontra funções, envia para "acesso negado" com a mensagem fixa "Seu perfil não possuí permissão!". |
| Hsolutions.Estoque.DB/Stored Procedures/pListaFuncoesUsuario.sql | 49 | Filtra as funções do usuário pelo módulo Estoque (ID_MODULO = 2). |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Mostrar na recusa qual função, grupo ou vínculo falta (para o administrador, pelo menos no registro de erros).

- Explicar com o DBA por que o perfil com as 355 funções não abre o Estoque e corrigir o cadastro ou a regra.

- Documentar, no manual de implantação, as funções mínimas para abrir o módulo e como montar perfis parciais.

- Manter um só cadastro de usuários e perfis (hoje o Estoque guarda cópia própria; ver DV-EST-036).

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-192 e o CT-EST-014 com um perfil que tem só algumas funções do Estoque: o usuário entra e vê só as telas permitidas; sem a função, a mensagem diz qual falta.

  - Observações

A primeira hipótese (usuários e perfis criados no Principal não valem no Estoque) foi revista em 07/10/2026 e não se confirmou. Reincidência de 22/10/2026 bloqueou o CT-EST-192 (conferência por usuário sem a função).

- DV-EST-007

Telas de Usuário e Perfil do Estoque abertas pelo endereço dão erro de servidor ou sessão expirada, em vez de uma recusa clara

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Administração › Usuário e Perfil (acesso direto pelo endereço) | Investigação do acesso direto às telas administrativas (sem número de caso do plano); reforçado pelo CT-EST-083 e outros, em 13/10/2026 | 07/10/2026 (rodada de 07/10/2026 (preparação)) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 (mensagens de erro inequívocas; segurança) e 9.7.7.1.2 (teste de acesso aos recursos) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Depois de autenticar no Estoque, ao digitar o endereço da tela de Usuário, o servidor respondeu com erro ("Object reference not set to an instance of an object", uma falha interna do programa); a de Perfil, com a tela de "Sessão Expirada". Em nenhuma delas o sistema disse, de forma clara, que o acesso não é permitido, e a abertura funcional das telas não pôde ser confirmada. Risco: a tela falha por um erro interno em vez de ser tratada com segurança; o erro mostra detalhes do programa a quem não deveria vê-los; e fica sem resposta se o usuário sem permissão consegue usar a tela quando a sessão está completa. O mesmo padrão voltou na rodada 6 (DV-EST-008).

  - Como reproduzir

1. Entrar no Estoque com um usuário de teste e, sem passar pelo menu da tela, digitar o endereço de Administração › Usuário (administracao/usuario_lst.aspx). 2. Observar a resposta; repetir com a tela de Perfil (administracao/perfil_lst.aspx). 3. Comparar com a abertura das mesmas telas pelo menu, quando existirem.

Dados de teste usados: usuário de teste administrador; nenhum dado criado ou alterado.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| As telas do Estoque que o usuário não pode usar respondem com "acesso negado" clara; as que pode usar abrem normalmente. Nenhuma mostra erro interno. | Usuário: erro interno do servidor (HTTP 500). Perfil: "Sessão Expirada". |

  - Evidências

Capturas guardadas só na pasta da rodada (não embutidas aqui por mostrarem nomes de usuário ou dados de acesso):

- execucao/2026-10-07/evidencias/DV-EST-007-passo-1.png: Tela de Usuário aberta pelo endereço, com erro de servidor.

- execucao/2026-10-07/evidencias/DV-EST-007-passo-2.png: Tela de Perfil aberta pelo endereço, com Sessão Expirada.

  - Onde está no código

Causa (confirmada): para a tela de Usuário: a cada carga a tela chama a verificação de permissões, que lê o código do usuário da sessão sem conferir se ele existe; sem esse dado a rotina falha com erro interno. O trecho que redirecionaria para o login quando falta a sessão está comentado. Para Perfil: a classe-base redireciona para "Sessão Expirada" quando falta o usuário na sessão, e a tela depende de parâmetros guardados na sessão ao navegar a partir da lista; abrir o endereço digitado não os recria. O funcionamento da tela de Perfil com a sessão completa não foi verificado (inconclusivo).

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/administracao/usuario_lst.aspx.cs | 34-45, 77, 464 | Page_Load chama VerificaPermissoesUsuario() (linha 77), que usa Session["id_usuario"].ToString() sem conferir valor vazio (linha 464); o redirecionamento por sessão ausente está comentado (34-45). |
| LaboSys_Util/BaseController.cs | 18-25, 93-112 | UsuarioLogado redireciona para Sessão Expirada se o usuário não está na sessão; parâmetros de navegação ficam em sessão. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Verificar a sessão e a permissão no início de toda tela e responder "acesso negado" ou login, nunca erro interno.

- Descomentar e corrigir o redirecionamento de sessão ausente em Usuário.

- Decidir se Usuário e Perfil devem existir no Estoque (são cópias das telas do Principal; ver SEG-EST-10) e, se não, removê-las.

  - Como confirmar a correção

Entrar no Estoque pelo link autenticado do Principal, digitar o endereço de Usuário e de Perfil e conferir que cada uma abre (se o usuário tem permissão) ou recusa com mensagem clara (se não tem), sem erro interno.

  - Observações

Resultado inconclusivo para a tela de Perfil; falta repetir o teste entrando primeiro pelo link autenticado. Mesma família do DV-PRI-025 e do DV-EST-008.

- DV-EST-010

"Confirmar recebimento" falha com erro genérico quando o item não tem almoxarifado de identificação

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material (botão CONFIRMAR RECEBIMENTO) | Confirmar recebimento dos recebimentos 00013, 00014 e 00016 | 08/10/2026 (rodada de 08/10/2026, etapas 1 e 2) | RDC 658/2022, art. 141 (registro de cada entrega recebida) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Depois de autorizado, o recebimento precisa do botão CONFIRMAR RECEBIMENTO. Para o item TESTE MATERIA PRIMA, que foi salvo sem "Almoxarifado de Identificação", o botão falhou quatro vezes com "Erro ao Finalizar Recebimento!", depois de 23 a 26 s. Com o item TST0002, que tem esse campo preenchido, o mesmo botão funcionou em 4,5 s. O cadastro do item deixa salvar sem esse campo (que não tem asterisco), o campo fica travado depois que o item tem movimento, e o recebimento não diz o que falta.

  - Como reproduzir

1. Em Cadastros › Item, ter um item com Almoxarifado de Identificação = SELECIONE (no teste, TST0001 - TESTE MATERIA PRIMA). 2. Em Estoque › Recebimento de Material, criar o recebimento com NF, item e lote, clicar em FINALIZAR e autorizar com outro usuário. 3. Clicar em CONFIRMAR RECEBIMENTO e confirmar. 4. Repetir com um item que tem Almoxarifado de Identificação = TESTE ALMOX (no teste, TST0002, recebimento 00016).

Dados de teste usados: Itens TST0001 - TESTE MATERIA PRIMA (sem almoxarifado de identificação) e TST0002 - TESTE MATERIA PRIMA 2 (com TESTE ALMOX); recebimentos 00013 (NF 9001) e 00014 (NF 9002) com erro; 00016 (NF 9006) que passou; almoxarifado TESTE ALMOX (00017) com lote identificado, sigla TA.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O cadastro do item exige o almoxarifado de identificação quando o item vai ser recebido (ou o recebimento usa outro dado), e, se faltar algo, a mensagem diz exatamente o quê (por exemplo, "Item TST0001 sem almoxarifado de identificação"). | "Erro ao Finalizar Recebimento!" nos recebimentos 00013 e 00014, em 23 a 26 s. No 00016: "Recebimento finalizado!" em 4,5 s, status RECEBIDO, item de entrada TA0001/26. |

  - Evidências

Figura 105 – Item TST0001: "Almoxarifado de Identificação" = SELECIONE e travado; TESTE ALMOX só aparece em "Almoxarifados (Movimentação)"

Figura 1: Item TST0001: "Almoxarifado de Identificação" = SELECIONE e travado; TESTE ALMOX só aparece em "Almoxarifados (Movimentação)"

Figura 106 – Recebimento 00014 autorizado; ao CONFIRMAR RECEBIMENTO: "Erro ao Finalizar Recebimento!"

Figura 2: Recebimento 00014 autorizado; ao CONFIRMAR RECEBIMENTO: "Erro ao Finalizar Recebimento!"

Figura 107 – Recebimento 00016 (item com almoxarifado de identificação): "Recebimento finalizado!"

Figura 3: Recebimento 00016 (item com almoxarifado de identificação): "Recebimento finalizado!"

  - Onde está no código

Causa (confirmada): na confirmação, a sigla usada para gerar o item de entrada vem do almoxarifado padrão do item (LEFT JOIN em ID_ALMOXARIFADO_PADRAO). Sem ele, a sigla é nula, o item de entrada fica nulo e o código do volume também. O banco recusa, porque COD_VOLUME é obrigatório em TBL_NF_ITEM_LOTE_VOLUME. A camada de regra troca o erro por uma mensagem genérica. O texto exato da exceção do banco não foi visto (sem acesso ao banco), mas a comparação 00014 × 00016 e o código fecham a causa.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_DAL/dalRecebimento.cs | 569, 582-583 | A sigla (A.COD_SIGLA) vem do almoxarifado padrão do item, por LEFT JOIN: fica nula quando o item não tem esse campo. |
| LaboSys_DAL/dalRecebimento.cs | 609-635, 680-690 | Monta o item de entrada e o código do volume a partir da sigla; com sigla nula, COD_VOLUME fica nulo e o INSERT falha. |
| LaboSys_BLL/bllRecebimento.cs | 229-243 | concluirRecebimento troca a exceção por "Erro ao Finalizar Recebimento!". |
| LaboSys_UI/administracao/tabelas_apoio/item_ed.aspx | 311-315 | Campo "Almoxarifado de Identificação" sem asterisco e sem validação. |
| LaboSys_UI/administracao/tabelas_apoio/item_ed.aspx.cs | 490, 819 | Salva o item com qualquer valor (inclusive SELECIONE) e trava o campo quando o item já tem movimento. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- No cadastro do item, tornar o Almoxarifado de Identificação obrigatório para itens com controle de lote (ou sempre, se a área confirmar).

- Antes de confirmar o recebimento, conferir os dados de cada item e mostrar mensagem clara, com o item e o campo que falta.

- Não esconder o erro do banco: registrar a exceção no log e mostrar ao usuário uma mensagem útil.

- Permitir corrigir o campo em item com movimento, com justificativa e trilha de auditoria (hoje ele fica travado e o item não pode mais ser recebido).

- Rever o tempo de 23 a 26 s até o erro.

  - Como confirmar a correção

Confirmar o recebimento de um item sem almoxarifado de identificação: o cadastro do item não deve deixar salvar assim, ou o recebimento deve mostrar a mensagem com o campo que falta. Confirmar com item completo (como o 00016) e conferir que continua funcionando.

  - Observações

Era Alta; baixada para Média porque há contorno (preencher o campo no item). Continua importante se itens reais forem cadastrados sem ele. O nome na tela ("Almoxarifado de Identificação") é diferente do usado no código (AlmoxarifadoPadrao), e o item também tem a lista "Almoxarifados (Movimentação)": o usuário pode achar que já preencheu. Rodada 10 (22/10/2026): reproduzido no recebimento 00021 (item TESTER801, sem almoxarifado de identificação): "Erro ao Finalizar Recebimento!".

- DV-EST-011

Checklist com parecer "Reprovado" aparece na lista de veículos para usar no recebimento

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material (campo Veículo (Checklist)) | CT-EST-182 | 08/10/2026 (rodada de 08/10/2026, etapa 1) | RDC 658/2022, art. 156 (problemas que afetam a qualidade investigados e relatados) e art. 183 |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Um checklist salvo com Parecer Reprovado (00005, placa TST9999) aparece na lista Veículo (Checklist) do Recebimento, junto com os aprovados ("00005 - TST9999"). Nada impede usar um veículo reprovado na inspeção para receber material.

  - Como reproduzir

1. Em Estoque › Checklist de Inspeção Veicular, incluir um checklist com placa TST9999, Parecer Reprovado, e clicar em SALVAR REGISTRO. 2. Abrir Estoque › Recebimento de Material e incluir um novo recebimento. 3. Abrir a lista Veículo (Checklist).

Dados de teste usados: Checklist 00005 (placa TST9999, Reprovado); checklists aprovados 00003 e 00004.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Checklists reprovados não aparecem para seleção no recebimento (ou aparecem marcados e bloqueados), e o recebimento com veículo reprovado é recusado com mensagem. | A lista mostra "00005 - TST9999" junto com os aprovados. O teste não chegou a salvar um recebimento com ele. |

  - Evidências

Figura 108 – Checklist TST9999 com Parecer Reprovado, antes de salvar

Figura 1: Checklist TST9999 com Parecer Reprovado, antes de salvar

Figura 109 – Lista de checklists: 00005 (TST9999) gravado

Figura 2: Lista de checklists: 00005 (TST9999) gravado

Figura 110 – Recebimento novo com o campo Veículo (Checklist); o conteúdo da lista foi lido pelo roteiro do teste

Figura 3: Recebimento novo com o campo Veículo (Checklist); o conteúdo da lista foi lido pelo roteiro do teste

  - Onde está no código

Causa (confirmada): as duas consultas que alimentam a lista de checklists filtram só por excluído (LIXEIRA), empresa e, na versão "pendente", por saída e uso em outro recebimento. Nenhuma filtra o parecer (aprovado).

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_DAL/dalPortaria.cs | 394-406 | retornarLista: sem filtro de parecer; o filtro de checklist já usado está comentado. |
| LaboSys_DAL/dalPortaria.cs | 345-357 | retornaListaPendente: filtra saída e uso em outro recebimento, mas não o parecer. |
| LaboSys_UI/estoque/recebimento_ed2.aspx.cs | 152-160 | Recebimento novo usa retornarLista (todos os checklists); recebimento existente usa a lista "pendente". |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Mostrar na lista só checklists aprovados, sem saída e ainda não usados em outro recebimento.

- Recusar no servidor um recebimento ligado a checklist reprovado, com mensagem clara.

- Comportamento esperado pela norma: veículo reprovado gera registro do problema (desvio) e o material não é recebido sem decisão da Qualidade. Ponto para validar com a Garantia da Qualidade.

- Rever a condição da linha 152: parece invertida (o recebimento novo deveria usar a lista de pendentes). Ponto para validar.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-182: o checklist 00005 (Reprovado) não deve aparecer em Veículo (Checklist); tentar forçar o uso e conferir a recusa.

  - Observações

Ligado ao DV-EST-004 (checklist sem respostas) e ao DV-EST-012 (checklist opcional).

- DV-EST-012

Recebimento é salvo sem checklist de inspeção, sem placa e sem motorista

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material | CT-EST-183 | 08/10/2026 (rodada de 08/10/2026, etapa 1) | RDC 658/2022, art. 183, parágrafo único (verificação de cada entrega documentada) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Na tela Recebimento de Materiais, só a Data do Recebimento e a Transportadora são exigidas. Com Veículo (Checklist) = SELECIONE, Placa do Veículo e Motorista/Entregador em branco, o sistema grava ("Recebimento gerado!", nº 00014). A inspeção veicular deixa de ser obrigatória.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Recebimento de Material e incluir um recebimento. 2. Preencher só Data do Recebimento e Transportadora (TRANSLOG TRANSPORTES); deixar Veículo (Checklist), Placa do Veículo e Motorista/Entregador vazios. 3. Clicar em SALVAR e confirmar com SIM.

Dados de teste usados: Recebimento 00014 (sem checklist, sem placa, sem motorista), transportadora TRANSLOG TRANSPORTES.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Exigir o checklist de inspeção (aprovado) e, por consequência, placa e motorista, antes de gravar o recebimento. Se a área quiser exceções (por exemplo, entrega por correio), exigir justificativa. Ponto para validar com a área. | "Recebimento gerado!" (nº 00014) sem checklist, placa ou motorista. |

  - Evidências

Figura 111 – SALVAR sem checklist, placa e motorista: "Recebimento gerado!"

Figura 1: SALVAR sem checklist, placa e motorista: "Recebimento gerado!"

Figura 112 – Recebimento 00014 gravado com Veículo (Checklist) = SELECIONE e placa e motorista vazios

Figura 2: Recebimento 00014 gravado com Veículo (Checklist) = SELECIONE e placa e motorista vazios

  - Onde está no código

Causa (confirmada): os campos Veículo (Checklist), Placa do Veículo e Motorista/Entregador não têm validação na tela, e o método de salvar grava o que vier, inclusive checklist 0.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/recebimento_ed2.aspx | 152-182 | Veículo (Checklist), Placa e Motorista sem asterisco e sem validador (só a Transportadora tem). |
| LaboSys_UI/estoque/recebimento_ed2.aspx.cs | 212-220 | salvar grava motorista, placa e checklist sem conferir se foram informados. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Tornar o checklist de inspeção obrigatório no recebimento e conferir no servidor que ele está aprovado e não foi usado em outro recebimento.

- Preencher placa e motorista a partir do checklist e não deixar editá-los à mão (hoje podem divergir do checklist).

- Se houver exceções aceitas pela Qualidade, exigir justificativa e registrar quem decidiu.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-183: sem checklist, o recebimento deve ser recusado com mensagem. Com checklist aprovado, deve gravar com placa e motorista do checklist.

  - Observações

Ver também DV-EST-011 (checklist reprovado na lista).

- DV-EST-018

Exclusão de endereço não pede justificativa

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Endereço do Estoque (exclusão) | CT-EST-032 | 12/10/2026 (rodada 2 de 12/10/2026 (partes A e B)) | RDC 658/2022, art. 125 (alteração com motivo) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A exclusão de um endereço pede só "Confirma a exclusão do item?" (SIM/NÃO). A inclusão tem campo de justificativa; a exclusão não. A recusa para endereço com saldo ainda não foi testada.

  - Como reproduzir

1. Criar um endereço vazio L901-R901-C905-A901. 2. Na lista, escolher Excluir para esse endereço. 3. Confirmar com SIM.

Dados de teste usados: Endereço L901-R901-C905-A901, criado e excluído no teste.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Pedir a justificativa da exclusão e gravá-la no histórico. | Excluiu sem pedir justificativa ("Exclusão realizada com sucesso!"). |

  - Sugestão de correção

- Exigir justificativa na exclusão, como na inclusão.

- Gravar quem, quando e por quê no histórico.

  - Observações

Reteste: excluir também um endereço com saldo, que deve ser recusado (CT-EST-032, segunda parte).

- DV-EST-020

Análise do Estoque aceita 13 meses: a trava de 12 meses está comentada no código

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Gestão analítica › Análise de Estoque | CT-EST-161 | 12/10/2026 (rodada 2 de 12/10/2026 (partes A e B)) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 (limites dos dados) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O fluxo prevê o limite de 12 meses para o período de análise e para o período da necessidade. O código tem a validação comentada. A tela aceitou 13 meses nos dois campos.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Análise de Estoque e escolher INCLUIR. 2. Informar um período de análise de 13 meses e uma necessidade de 13 meses. 3. Gerar a análise.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusa: "Período de análise não pode ser superior a 12 meses!". | Aceitou: "Análise concluída!" (análises 00000005 e 00000006). |

  - Onde está no código

Causa (confirmada): A validação do período está comentada no código.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/gestao/analise_ed.aspx.cs | 144-151 | Trava de 12 meses comentada |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Religar a trava de 12 meses (ou decidir o limite com a área e aplicá-lo).

- DV-EST-021

Pedido de Compra: pedido aberto não reabre, quantidade "100" vira 0,100 e faltam mensagens

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Gestão analítica › Pedido de Compra | CT-EST-162 e CT-EST-163 | 12/10/2026 (rodada 2 de 12/10/2026 (partes A e B)) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

(a) Um pedido aberto não pode ser reaberto pela lista (só "Excluir"), então só se monta na tela em que o cabeçalho foi criado. (b) A quantidade "100" é gravada como 0,100 pela máscara de três casas decimais, sem aviso. (c) "Gerar pedido" sem fornecedor não mostra mensagem. (d) Depois de gerar pelo atalho da análise, aparece "Sem itens pendentes!".

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Análise de Estoque e gerar um pedido a partir da necessidade. 2. Em Pedido de Compra, incluir um item com quantidade 100. 3. Tentar reabrir o pedido pela lista.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Quantidade gravada como digitada; pedido aberto pode ser reaberto; mensagem quando falta o fornecedor. | Quantidade 0,100; pedido sem opção de reabrir; botão sem mensagem sem fornecedor. |

  - Sugestão de correção

- Máscara que mostra a casa decimal e confirma a quantidade.

- Permitir reabrir o pedido aberto.

- Mensagem quando falta o fornecedor.

  - Observações

As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-162 e CT-EST-163). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito.

- DV-EST-023

A avaliação do fornecedor não pode ser alterada e não tem histórico

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Avaliação do Fornecedor | CT-EST-167 | 12/10/2026 (rodada 2 de 12/10/2026 (partes A e B)) | RDC 658/2022, art. 125 |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Depois de gravada, a avaliação só oferece "Imprimir": não há Editar nem histórico. O fluxo previa alteração com justificativa e histórico com valor antigo e novo.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Avaliação do Fornecedor e pesquisar a avaliação gravada. 2. Procurar as opções da linha.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Alterar com justificativa e ver o histórico. | Só existe "Imprimir". |

  - Sugestão de correção

- Permitir alterar com justificativa.

- Gravar o histórico com valor anterior, novo, quem e quando.

  - Observações

As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-167). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito.

- DV-EST-026

A análise do produto acabado abre como tipo NORMAL

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Entrada de Material - Produção → CQ | CT-EST-097 | 12/10/2026 (rodada 2 de 12/10/2026 (partes A e B)) | — |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O código prevê abrir uma análise do tipo "produto acabado" ao dar entrada. A solicitação nasceu como tipo NORMAL, e a etiqueta não foi verificada.

  - Como reproduzir

1. Dar entrada em TESTEPA001 pela Entrada de Material - Produção. 2. No CQ, abrir Solicitação de Análise e ver o tipo.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Análise do tipo produto acabado. | Análise do tipo NORMAL. |

  - Onde está no código

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/entrada_producao_ed.aspx.cs | 163-166 | Abertura da análise do tipo produto acabado |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Observações

A confirmar com a Garantia da Qualidade se o tipo NORMAL serve para produto acabado. As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-097). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito.

- DV-EST-029

O Estoque só fica sabendo do laudo quando alguém clica em "Atualizar resultado"

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque × CQ › Controle da Qualidade (Estoque) | CT-EST-211 | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | RDC 658/2022, arts. 157 e 189 |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Depois do laudo, o lote reprovado continua "Solicitado" no Estoque até alguém clicar em "Atualizar resultado". Depois de atualizado, o saldo mostra o mesmo material em Quarentena 90 e Bloqueado 90 ao mesmo tempo.

  - Como reproduzir

1. Reprovar o laudo do TESTEPA998 no CQ. 2. No Estoque, abrir Controle da Qualidade e ver a situação do lote. 3. Clicar em Atualizar resultado e abrir a Disponibilidade do Lote.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O laudo muda a situação do lote na hora, sem ninguém atualizar. | Lote "Solicitado" até o clique; depois, saldo em quarentena e bloqueado juntos (a coluna Reprovado fica em 0). |

  - Sugestão de correção

- O CQ avisa o Estoque ao emitir o laudo (trava 2).

- Uma só situação por lote, sem somar quarentena e bloqueado.

  - Observações

As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-211). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito. Confirmado na rodada 5 (13/10/2026, CT-EST-060): o laudo 009/26 (reanálise do TESTELOTE003) foi aprovado e emitido no CQ e o saldo continuou 80 em "Reanálise"; só depois de "Atualizar resultado", no Estoque, passou a 80 disponíveis. A tela do CQ não avisa nem leva a esse passo.

- DV-EST-030

O "Responsável" do laudo mostra quem vê a tela, e não quem aprovou

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | CQ › Laudo | CT-EST-206 | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | RDC 658/2022, art. 124 |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O campo "Responsável" do laudo mostra o usuário que está com a tela aberta. Quem aprovou só aparece no Estoque ("Aprovado por"), depois da atualização. O "número do laudo" no Estoque é o número da solicitação (005/26).

  - Como reproduzir

1. Aprovar e emitir o laudo do TESTEPA001 com um usuário. 2. Abrir o laudo com outro usuário e ver o campo Responsável. 3. No Estoque, atualizar o resultado e ver "Aprovado por".

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O laudo mostra quem aprovou e quando, com número próprio. | Mostra quem vê a tela; número do laudo igual ao da solicitação. |

  - Sugestão de correção

- Gravar quem aprovou e a data no laudo.

- Dar ao laudo um número próprio.

  - Observações

As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-206). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito.

- DV-EST-032

A amostra do CQ sai do estoque sem registro na Central de Pesagem

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Separação da amostra | CT-EST-201 | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | RDC 658/2022, art. 124 |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A amostra sai do estoque (100 para 90) sem passar pela Central de Pesagem. A solicitação nasce já "atendida", e basta confirmar a separação. O "Volume" do lote continua com a quantidade antiga (100).

  - Como reproduzir

1. No CQ, programar a amostragem do TESTEPA001. 2. No Estoque, confirmar a separação da amostra. 3. Abrir a Central de Pesagem e a Disponibilidade do Lote.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Pesagem registrada (tag da balança, lacre, peso) e volume atualizado. | Sem registro de pesagem; saldo 90 e volume 100. |

  - Sugestão de correção

- Exigir a pesagem na saída da amostra.

- Atualizar o volume do lote.

  - Observações

As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-201). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito.

- DV-EST-034

O Histórico do Lote não mostra usuário, hora, análise, laudo nem a reprovação

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Histórico do Lote | CT-EST-209 | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | RDC 658/2022, arts. 124 e 125 |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O histórico mostra só as movimentações e o saldo por endereço: sem coluna de usuário nem de hora, sem a análise, sem o laudo, sem o aprovador e, no lote reprovado, sem a reprovação.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Histórico do Lote. 2. Pesquisar o TESTEPA001 e, depois, o TESTEPA998.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Entrada, análise, laudo, aprovador e movimentações, com usuário e hora, na ordem. | Só as quatro movimentações e o saldo; nada de usuário, hora, análise ou laudo. |

  - Sugestão de correção

- Incluir no histórico o usuário, a hora, a análise, o laudo, o aprovador e as mudanças de situação.

  - Observações

As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-209). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito. Rodada 10 (22/10/2026): reconfirmado no lote novo TESTEPA010, depois de fechar o ciclo do CQ com duas pessoas (CT-EST-101): o histórico mostra entrada de produção, atendimento da amostra, movimentação de quarentena e entradas e saídas de retenção e estabilidade, mas sem a análise, sem o laudo, sem o aprovador, sem usuário e sem hora (também CT-EST-119 e 177).

- DV-EST-038

O resultado de conformidade vem pré-selecionado em CONFORME

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | CQ › Consultar Análise Programada | CT-EST-202 | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | RDC 658/2022, art. 258 e Guia 33/2020 (integridade dos dados) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Na digitação dos resultados da análise, o campo de conformidade já vem em "CONFORME". Quem salva sem mexer registra "conforme" sem ter avaliado.

  - Como reproduzir

1. No CQ, abrir Consultar Análise Programada e escolher a análise. 2. Digitar o teor e deixar a conformidade como veio. 3. Salvar.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Nenhuma opção pré-selecionada: o analista escolhe. | "CONFORME" já marcado. |

  - Sugestão de correção

- Campo de conformidade em branco, obrigatório.

  - Observações

As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-202). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito.

- DV-EST-039

Reanálise avulsa não pede justificativa e usa a mesma mensagem para recusas diferentes

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Reanálise Avulsa | CT-EST-056, 057 e 059 | 13/10/2026 (rodada 4 de 13/10/2026 (movimentação interna; reprovado e reanálise)) | RDC 658/2022, art. 125 (motivo da alteração) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A tela não tem campo de justificativa, que o fluxo exige. As duas recusas (lote já em reanálise e lote reprovado) mostram a mesma mensagem "Lote não possui saldo para ser analisado!", em vez de dizer a causa, e numa faixa vermelha, e não no alerta.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Reanálise Avulsa e pesquisar o TESTELOTE003; gerar a reanálise ("Deseja gerar a Reanálise?"). 2. Pesquisar de novo o mesmo lote. 3. Pesquisar um lote reprovado (TESTEPA998).

Dados de teste usados: Lotes TESTELOTE003 (reanálise 0001/26) e TESTEPA998 (TA0004/26).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Campo de justificativa; mensagem própria para cada recusa ("O Lote possui análise não finalizada!" e "O Lote está bloqueado. Operação não permitida!"). | Reanálise gerada sem justificativa; as duas recusas mostram "Lote não possui saldo para ser analisado!". |

  - Sugestão de correção

- Pedir a justificativa na reanálise avulsa.

- Mensagem específica por causa da recusa.

- DV-EST-041

A Agenda de Reanálise não lista lote nenhum: a lista depende da data de reanálise gravada no lote pelo laudo, não da classificação do item

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Agenda de Reanálise | CT-EST-055 | 13/10/2026 (rodada 4 de 13/10/2026 (movimentação interna; reprovado e reanálise)) | RDC 658/2022, art. 189 (data de reanálise) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O TESTELOTE003 (reanálise em 12/10/2028) não aparece na agenda de 2026 a 2030; em 22/10/2026 (rodada 8) e em 24/10/2026 (rodada 12C, CT-EST-E25-01 e E25-08, com período largo e sem período) a lista continuou vazia, só com a linha fantasma. A leitura de 13/10/2026 estava errada: ela atribuía a lista vazia à classificação de reanálise do item, que travaria depois da primeira movimentação. A comparação código × tela (23 e 27/10/2026) mostra que a lista não usa a classificação do item: ela filtra pela data de reanálise gravada no lote pelo laudo do CQ (IL.DATA_REANALISE, dalItemLote.cs:1511) e exige que a última análise tenha "Reanalisar? = Sim" (AC.REANALISE, dalItemLote.cs:1490); a data e a marca vêm do fechamento da análise (analise_controle_ed.aspx.cs:477 e 487; RN-EST-085, que precisa ser corrigida). O sintoma é o mesmo do DV-EST-171, que passa a ser o defeito principal da cadeia laudo → data no lote → Agenda → agendamento; este registro fica como a primeira ocorrência do sintoma. Relacionados: DV-EST-171 (principal), DV-EST-043 (cadastro do Item sem a classificação, que o código desta lista não usa).

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Agenda de Reanálise. 2. Pesquisar o período de 2026 a 2030.

Dados de teste usados: Item TST0001, lote TESTELOTE003.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O lote com data de reanálise dentro do período aparece na agenda. | Lista vazia. |

  - Onde está no código

Causa (provável): A mesma do DV-EST-171: o lote só entra na lista se a última análise tiver "Reanalisar? = Sim" e a data de reanálise gravada no lote cair no período; o laudo aprovado com a opção no padrão chega ao Estoque como "Reanalisar? = NÃO" e, pelo que o código mostra, a data não entra no lote. A classificação de reanálise do item não participa da consulta.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_DAL/dalItemLote.cs | 1440-1520 | Consulta da Agenda: filtra por IL.DATA_REANALISE (1511) e exige ISNULL(AC.REANALISE, 1) = 1 na última análise (1490); não usa a classificação de reanálise do item. |
| LaboSys_UI/estoque/analise_controle_ed.aspx.cs | 477-487 | Fechamento da análise no Estoque: grava Reanalisar? (477) e copia a data de reanálise da análise para o lote (487). |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Corrigir junto com o DV-EST-171 (defeito principal): fazer a decisão de reanálise do laudo e a data chegarem ao lote e à Agenda.

- Corrigir a RN-EST-085 (e o fluxo): a data de reanálise vem do laudo do CQ, não da classificação do item; decidir com a área se a classificação deve calcular a data (DV-EST-043).

  - Como confirmar a correção

O mesmo do DV-EST-171: CT-EST-E25-01 depois da correção (e CT-EST-055 do plano, com o TESTELOTE003).

  - Observações

Registro de 13/10/2026 (rodada 4) reescrito em 27/10/2026 depois da comparação código × tela: a causa anotada na época (classificação do item travada depois da primeira movimentação) não se sustenta no código. A rodada 5 (13/10/2026) já havia mostrado que o campo da classificação nunca aparece no cadastro do Item (DV-EST-043), e a rodada 12C (24/10/2026) mostrou a cadeia inteira quebrada (DV-EST-171). Gravidade mantida em Média porque o defeito principal, Alta, é o DV-EST-171.

- DV-EST-042

Item refrigerado fica sem nenhum destino na Movimentação de Material (a confirmar)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Movimentação de Material | CT-EST-040 | 13/10/2026 (rodada 4 de 13/10/2026 (movimentação interna; reprovado e reanálise)) | RDC 658/2022, art. 157 (armazenagem) e Guia 33/2020 |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Com o item marcado como refrigerado, a lista de locais de destino fica vazia, apesar de existir o local refrigerado 904 ativo, com endereço, no mesmo almoxarifado. Com o item não refrigerado, a lista traz 901, 903 e 905.

  - Como reproduzir

1. Marcar o TST0003 como refrigerado (Cadastros › Item). 2. Abrir Movimentação de Material e escolher o item. 3. Abrir a lista de locais de destino.

Dados de teste usados: Item TST0003, local 904 - TESTE LOCAL REFRIGERADO. O item foi devolvido ao valor original.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Só o local refrigerado (904). | Lista vazia. |

  - Sugestão de correção

- Listar os locais refrigerados com endereço livre para o item.

- Dizer o motivo quando não houver destino.

  - Observações

A confirmar: a causa não foi investigada (pode ser a capacidade pequena do endereço do 904, 10 kg).

- DV-EST-045

O Atendimento de Solicitação não tem campo de justificativa

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Atendimento de Solicitação | CT-EST-079 | 13/10/2026 (rodada 6 de 13/10/2026 (atendimento à produção e remessa)) | RDC 658/2022, art. 125 (registro de quem fez e por quê) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Ao atender a solicitação 00038 com 8 unidades do TESTEPA001, o saldo baixou corretamente (disponível 90 → 82; endereço L905-R905-C905-A905 de 10 para 2) e a solicitação mudou de situação. Mas a tela não tem campo de justificativa, nem antes nem depois de atender, diferente de outras telas do Estoque (cancelar separação, excluir endereço).

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Atendimento de Solicitação, escolher uma solicitação pendente. 2. Escolher o lote e a quantidade; clicar em Atender e em Salvar.

Dados de teste usados: Solicitação 00038 (item TST0003), lote TESTEPA001, 8 unidades.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Campo de justificativa obrigatório, gravado com o atendimento. | Não há campo; o atendimento grava sem motivo. |

  - Sugestão de correção

- Pedir justificativa ao atender quantidade diferente da solicitada ou lote diferente do sugerido, e gravá-la no histórico.

  - Como confirmar a correção

CT-EST-079.

  - Observações

A tela valida o saldo antes de gravar (20 unidades foram recusadas: "Saldo insuficiente para atender o item!").

- DV-EST-049

No inventário, a mesma pessoa conta três vezes, justifica e apura, sem nenhuma restrição

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Inventário - Contagem, Auditoria/Justificativa e Apuração | CT-EST-140 | 22/10/2026 (rodada 8) | Guia 33/2020 (segregação de funções e integridade dos dados); RDC 658/2022 (registro por responsável). |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O mesmo usuário fez a 1ª, a 2ª e a 3ª contagem, justificou a divergência e executou a apuração do inventário, e o saldo foi ajustado (75 para 72). O sistema não pede um segundo contador nem avisa que quem conta também apura.

  - Como reproduzir

1. Gerar um inventário rotativo de almoxarifado (Inventário, almoxarifado TESTE ALMOXARIFADO). 2. Em Inventário - Contagem, registrar a 1ª contagem (70) e finalizar; repetir a 2ª (73) e a 3ª (72), com o mesmo usuário. 3. Em Inventário - Auditoria/Justificativa, justificar o item com o mesmo usuário e finalizar. 4. Em Inventário - Apuração, executar o inventário com o mesmo usuário.

Dados de teste usados: Inventário 1, endereço L110-R001-C001-A001, lote TESTEPA001, saldo de 75 para 72.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Contagens por pessoas diferentes e apuração por um responsável diferente de quem contou (ou, no mínimo, um aviso e o registro de que foi a mesma pessoa). | Nenhum aviso. Mensagens: "1ª Contagem finalizada! Necessário efetuar nova contagem!", "3ª Contagem finalizada! Necessário justificar divergências!", "Justificativa finalizada!", "Processamento concluído! Foram processados: 1 item(ns)." |

  - Evidências

Figura 113 – 3ª contagem finalizada pelo mesmo usuário.

Figura 1: 3ª contagem finalizada pelo mesmo usuário.

Figura 114 – Apuração com as três contagens.

Figura 2: Apuração com as três contagens.

Figura 115 – Inventário processado.

Figura 3: Inventário processado.

  - Sugestão de correção

- Registrar o usuário de cada contagem e impedir (ou exigir segundo responsável) que quem contou execute a apuração.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-050

Cancelar o inventário não pede justificativa; reabrir contagem oferece contagens que não existem

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Inventário - Apuração | CT-EST-139 | 22/10/2026 (rodada 8) | Guia 33/2020 (rastreabilidade da alteração); RDC 658/2022, art. 124. |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Na Apuração, o botão CANCELAR INVENTÁRIO pergunta só "Deseja cancelar o Inventário?" e cancela, sem pedir o motivo. O botão VOLTAR CONTAGEM oferece PRIMEIRA, SEGUNDA e TERCEIRA mesmo quando só uma contagem foi feita.

  - Como reproduzir

1. Abrir um inventário e fazer só a 1ª contagem igual ao saldo; finalizar ("Inventário concluído!"). 2. Em Inventário - Apuração, abrir o inventário e clicar em VOLTAR CONTAGEM: a lista tem PRIMEIRA, SEGUNDA e TERCEIRA. 3. Confirmar a reabertura ("A Contagem foi reaberta!"). 4. Clicar em CANCELAR INVENTÁRIO e SIM.

Dados de teste usados: Inventário 2 (almoxarifado TESTE ALMOXARIFADO, lote TESTEPA001).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Pedir justificativa para cancelar e só oferecer a reabertura das contagens que existem. | "Deseja cancelar o Inventário?" e "Inventário cancelado!", sem justificativa; o endereço foi liberado. Nenhum campo de motivo na tela. |

  - Evidências

Figura 116 – Lista de contagens a reabrir.

Figura 1: Lista de contagens a reabrir.

Figura 117 – Cancelamento confirmado.

Figura 2: Cancelamento confirmado.

Figura 118 – Inventário cancelado.

Figura 3: Inventário cancelado.

  - Sugestão de correção

- Exigir justificativa no cancelamento e mostrar só as contagens já feitas na reabertura.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-052

A tela Banco não grava e mostra um erro técnico ao usuário

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Banco (tela fora do menu, aberta pelo endereço) | CT-EST-021 | 22/10/2026 (rodada 8) | Guia 33/2020 (tratamento de erros; não expor detalhes técnicos). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A tela de Banco do Estoque não está no menu, mas abre pelo endereço. Ao salvar um banco novo, aparece "Erro na inclusão do registro." e um link de detalhe que mostra ao usuário o texto técnico do banco de dados. Nada é gravado. A lista de bancos não tem botão Incluir.

  - Como reproduzir

1. Abrir a tela de Banco do Estoque pelo endereço (ela não está no menu). 2. Digitar código 9901, nome TESTE BANCO R8 e justificativa. 3. Clicar em SALVAR REGISTRO e SIM; abrir o link "Detalhe do erro (+)".

Dados de teste usados: Código 9901, nome TESTE BANCO R8.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Banco gravado e visível no Principal (o cadastro é compartilhado), ou a tela retirada do sistema se não deve ser usada. | "Erro na inclusão do registro." e, no detalhe, um texto técnico do banco de dados mostrado ao usuário. |

  - Evidências

Figura 119 – Lista de bancos sem Incluir. A captura do detalhe técnico do erro não é publicada (ver o documento interno).

Figura 1: Lista de bancos sem Incluir. A captura do detalhe técnico do erro não é publicada (ver o documento interno).

  - Sugestão de correção

- Corrigir a gravação do banco e mostrar ao usuário só uma mensagem clara, guardando o detalhe técnico no registro de erros.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-054

A Análise do Planejamento de Kits parecia não gravar (descartado: faltava clicar OK e SALVAR ANÁLISE)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Descartado | Estoque › Kits › Análise do Planejamento de Kits | CT-EST-152 | 22/10/2026 (rodada 8) | Guia 33/2020 (o sistema não pode confirmar o que não gravou; ver DV-EST-016). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Com cliente, filial e período (30 ou 90 dias), a tela pergunta "Confirma a Geração da Análise?" e responde "Analise gerada!". Mas o Código e a Data de geração continuam em branco, a tela não mostra a necessidade e a lista de análises segue vazia ("A pesquisa não retornou nenhum resultado.").

  - Como reproduzir

1. Ter o planejamento 00001 (cliente EMC IND FARMACEUTICA, validade mínima 180 dias, kit TESTE KIT R8 com 3 unidades). 2. Abrir Kits › Análise do Planejamento de Kits › Gerar; escolher o cliente e a filial; Período 90. 3. Clicar em GERAR e SIM. 4. Voltar à lista e pesquisar.

Dados de teste usados: Planejamento 00001, kit 00001.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Análise gravada, listada e com a necessidade de componentes para o período. | "Analise gerada!" e nada na lista (duas gerações, com 30 e 90 dias). |

  - Evidências

Figura 120 – Rodada 12B: depois de "Analise gerada!" e do OK a tela mostra o resultado.

Figura 1: Rodada 12B: depois de "Analise gerada!" e do OK a tela mostra o resultado.

Figura 121 – Rodada 12B: análise com Código, data e quadro de resultado.

Figura 2: Rodada 12B: análise com Código, data e quadro de resultado.

  - Sugestão de correção

- Gravar a análise e mostrar o resultado; se a geração falhar, mostrar erro em vez de sucesso.

  - Como confirmar a correção

Sem reteste: descartado (não é defeito do sistema).

  - Observações

Descartado em 26/10/2026 por decisão do responsável. Evidência: execucao/2026-10-24-rodada-12b/resultado.md (CT-EST-152, Passou) e as capturas execucao/2026-10-24-rodada-12b/evidencias/CT-EST-152-passo-4.2b-analise-gerada.png e CT-EST-152-passo-4.2c-apos-ok.png. A lacuna de rastro e a divergência com a Reposição seguem nos DV-EST-122 e DV-EST-123. Não entra na contagem de defeitos em aberto.

- DV-EST-056

O atendimento de um kit aceita lote que vence antes da validade mínima do planejamento

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Atendimento de Solicitação (solicitação gerada por kit) | CT-EST-153 | 22/10/2026 (rodada 8) | RDC 658/2022, art. 189 (não liberar material fora da validade) e regra da validade mínima do cliente (RN004). |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O planejamento do cliente EMC pede validade mínima de 180 dias. O lote TESTEKIT30 vence em 31 dias (22/11/2026) e foi aceito no atendimento da solicitação do kit, sem aviso.

  - Como reproduzir

1. Criar o kit 00002 (componente TESTER805) e incluir no planejamento 00001 (validade mínima 180 dias). 2. Criar a solicitação de kit 00002 (cliente EMC), finalizar e gerar a solicitação/guia (nasce a solicitação de estoque 00051). 3. Em Atendimento de Solicitação, abrir a 00051, escolher o lote TESTEKIT30 (validade 22/11/2026) e atender 1.

Dados de teste usados: Item TESTER805, lote TESTEKIT30 (validade 22/11/2026), kit 00002, planejamento 00001.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusa ou aviso: o lote tem validade menor que a mínima do planejamento. | "Atendimento confirmado!"; o lote de 31 dias foi atendido. |

  - Evidências

Figura 122 – Lote de 31 dias escolhido.

Figura 1: Lote de 31 dias escolhido.

Figura 123 – Atendimento confirmado.

Figura 2: Atendimento confirmado.

  - Sugestão de correção

- No atendimento de solicitações geradas por kit, comparar a validade do lote com a validade mínima do planejamento (e do parâmetro geral do kit).

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-059

Código zero é aceito em Condição de Armazenagem e em Coluna, e as telas se comportam de forma diferente

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Condição de Armazenagem, Estoque Coluna (e Rua, Andar) | CT-EST-019 e CT-EST-013 | 22/10/2026 (rodada 8) | Guia 33/2020 (dados mestres consistentes); o documento do Estoque diz que o código não pode ser 000. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Condição de Armazenagem aceitou os códigos 0, 000 e 0000 (três registros diferentes). Coluna aceitou o código 0. Rua recusou ("O Código não pode ser nulo."); Andar respondeu "Esse código já está cadastrado." (já havia o código 0). Local de Armazenagem recusa 000 ("O Código não pode ser igual a 000."). As mensagens também variam ("Esse código" e "O Código").

  - Como reproduzir

1. Abrir Cadastros › Condição de Armazenagem › Incluir, digitar código 0 e descrição TESTE ZERO 0, salvar. 2. Repetir com 000 e 0000. 3. Repetir em Estoque Coluna, Estoque Rua e Estoque Andar com o código 0.

Dados de teste usados: Registros TESTE ZERO 0, TESTE ZERO 000, TESTE ZERO 0000 e TESTE COLUNA ZERO.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar código zero em todos os cadastros, com a mesma mensagem. | Aceito em Condição de Armazenagem e Coluna; recusado só na Rua e no Local. |

  - Evidências

Figura 124 – Lista com os códigos 0, 000 e 0000.

Figura 1: Lista com os códigos 0, 000 e 0000.

Figura 125 – Coluna com código 0 aceita.

Figura 2: Coluna com código 0 aceita.

Figura 126 – Rua com código 0 recusada.

Figura 3: Rua com código 0 recusada.

  - Sugestão de correção

- Aplicar a mesma regra de código (sem zeros) em todos os cadastros de apoio e padronizar a mensagem.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-061

Cancelar um atendimento não pede justificativa e não deixa rastro no histórico do lote

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Atendimento de Solicitação (cancelar item) | CT-EST-080 | 22/10/2026 (rodada 8) | RDC 658/2022, art. 124 (registro de cada ação quando é feita); Guia 33/2020. |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

No Atendimento, o ícone de cancelar o item pergunta "Deseja cancelar o atendimento?" e cancela na hora, sem pedir justificativa. O atendimento volta a 0 e a solicitação some da lista de solicitações do lote no Histórico do Lote, sem nenhum registro de que houve atendimento e cancelamento.

  - Como reproduzir

1. Abrir Atendimento de Solicitação, a solicitação 00040 com 1,000 atendido do lote TESTEPA001. 2. Clicar no ícone vermelho de cancelar o item e SIM. 3. Abrir Histórico do Lote do item de entrada TA0002/26.

Dados de teste usados: Solicitação 00040, item TST0003, lote TESTEPA001.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Justificativa obrigatória e registro do cancelamento (quem, quando e por quê) no histórico. | Cancelamento imediato; atendido de 1,000 para 0,000; histórico sem o atendimento e sem o cancelamento. |

  - Evidências

Figura 127 – Pergunta de confirmação.

Figura 1: Pergunta de confirmação.

Figura 128 – Após cancelar.

Figura 2: Após cancelar.

Figura 129 – Histórico do lote.

Figura 3: Histórico do lote.

  - Sugestão de correção

- Pedir justificativa e gravar o cancelamento no histórico do lote.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-062

RM36 não lista o lote reprovado e o RM17 sai com as descrições trocadas

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Relatórios › Insumos Reprovados (RM36) e Material em Quarentena (RM17) | CT-EST-063 | 22/10/2026 (rodada 8) | Guia 33/2020 (relatórios corretos); RDC 658/2022 (controle de material reprovado e em quarentena). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O RM36 responde "A pesquisa não retornou nenhum resultado." sem filtro, com o lote TESTEPA998 e com o período de outubro, embora o TESTEPA998 esteja reprovado (90 un. na coluna Reprovado da Disponibilidade). O RM17 (PDF) lista os três lotes em quarentena com as quantidades certas, mas as descrições saem deslocadas: a linha 1 fica sem descrição e a linha 2 traz "PARACETAMOL PÓ" (do item da linha 1). A causa do RM36 vazio deve ser confirmada (a consulta pode exigir o fluxo de recebimento).

  - Como reproduzir

1. Abrir Relatórios › Insumos Reprovados (RM36) e clicar em VISUALIZAR sem filtro. 2. Abrir Relatórios › Material em Quarentena (RM17) e clicar em GERAR RELATÓRIO; ler o PDF.

Dados de teste usados: Lotes TESTEPA998 (reprovado), MP0019/26, TA0007/26 e TA0003/26 (quarentena).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| RM36 com o lote reprovado; RM17 com a descrição de cada item na sua linha. | RM36 vazio; RM17 com descrições deslocadas (PDF guardado como CT-EST-063-RM17.pdf). |

  - Evidências

Figura 130 – RM36 com o lote TESTEPA998.

Figura 1: RM36 com o lote TESTEPA998.

Figura 131 – RM36 com o período de outubro.

Figura 2: RM36 com o período de outubro.

  - Sugestão de correção

- Conferir a consulta do RM36 (a que critério de reprovação ela responde) e alinhar as colunas do RM17.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-063

Solicitação de Material (Produção): a lista não tem Incluir e a busca de item do formulário não acha nenhum item

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Solicitação de Material (Produção) | CT-EST-091 | 22/10/2026 (rodada 8) | Guia 33/2020 (funções do sistema devem funcionar); ponto a validar com a área se a solicitação de produção só nasce da Ordem de Produção. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

O menu abre uma lista sem botão Incluir (só a solicitação 00033, do Comercial). O formulário de inclusão existe e abre pelo endereço solicitacao_ed.aspx (com o Tipo livre), mas a busca de item responde "Nenhum item foi encontrado" para o código TST0003, para INSUMO e para TESTE. Não foi possível criar uma solicitação do tipo Produção nem testar a Devolução da Produção.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Solicitação de Material (Produção) e procurar o botão Incluir (não existe). 2. Abrir estoque/solicitacao_ed.aspx e usar a busca de item (lupa) com TST0003.

Dados de teste usados: Item TST0003.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Solicitação de produção criada pela tela (ou criada só pela Ordem de Produção, com a tela de consulta sem Incluir) e busca de item funcionando. | Lista sem Incluir; busca de item sem resultado. |

  - Evidências

Figura 132 – Lista sem botão Incluir.

Figura 1: Lista sem botão Incluir.

Figura 133 – Formulário aberto pelo endereço.

Figura 2: Formulário aberto pelo endereço.

  - Sugestão de correção

- Definir com a área se a tela deve permitir inclusão manual; se sim, corrigir a busca de item.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada. Rodada 10 (22/10/2026): não mudou. Na Produção, a Solicitação de Autorizações aceita o produto, mas a lista de Lote Padrão volta vazia (existe um lote padrão cadastrado); é pergunta à área de Produção e mantém bloqueados os casos CT-EST-082, 090, 091 e 100.

- DV-EST-064

A Devolução de Material não encontra o lote existente de itens com controle de qualidade

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Devolução de Material | CT-EST-093 | 22/10/2026 (rodada 8) | RDC 658/2022 (material devolvido deve voltar ao estoque identificado pelo lote); Guia 33/2020. |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Para TST0003 (lote TESTEPA001) e TST0001 (lote TESTELOTE003), com o lote e a validade corretos, a tela responde "Lote, validade, fabricante não localizado!" (o campo Fabricante fica desabilitado). Para o item sem CQ TESTER805 (lote TESTEKIT30) a devolução funciona, mas cria um item de entrada novo (TA0010/26) para o mesmo lote, que aparece em duas linhas na Disponibilidade, e entra direto como disponível. Ao finalizar, o PDF da etiqueta abre em janela própria e derrubou o navegador automático três vezes.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Devolução de Material › Incluir; motivo Devolução, documento e justificativa. 2. Procurar o item TST0003, informar o lote TESTEPA001, a validade 12/10/2028 e a quantidade; INCLUIR ITEM. 3. Repetir com TESTER805 / TESTEKIT30 / 22/11/2026 e finalizar.

Dados de teste usados: Lotes TESTEPA001, TESTELOTE003 e TESTEKIT30; devolução 00000128.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Aceitar o lote existente de qualquer item, manter o item de entrada e, para item com CQ, abrir análise e deixar em quarentena. | Recusa para os itens com CQ; para o item sem CQ, novo item de entrada para o mesmo lote. |

  - Evidências

Figura 134 – Item TST0001 recusado.

Figura 1: Item TST0001 recusado.

Figura 135 – Lote existente aceito para item sem CQ.

Figura 2: Lote existente aceito para item sem CQ.

Figura 136 – Histórico do lote.

Figura 3: Histórico do lote.

  - Sugestão de correção

- Fazer a busca do lote considerar o fabricante do próprio lote e reaproveitar o item de entrada existente.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-066

O cadastro de Local oferece só os almoxarifados ligados ao grupo do usuário: um almoxarifado novo não aparece para quem não o tem ligado

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem (Incluir) | CT-EST-170, 172 a 175 e 177 | 22/10/2026 (rodada 8, confirmado na rodada 9 e explicado na rodada 10) | Guia 33/2020 (dados mestres completos); RDC 658/2022 (amostras de retenção e estabilidade precisam de local próprio). |

Tipo: ambiente/dados · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

No formulário de inclusão do Local de Armazenagem, a lista Almoxarifado mostra só seis opções (códigos 00003, 00004, 00005, 00011, 00014 e 00017). Os almoxarifados 00018 (Retenção), 00019, 00022, 00025 e 00026 (Estabilidade) existem, estão ativos e aparecem em outras telas, mas não nesta. Por isso não dá para criar um local (e, depois, endereços) para um almoxarifado novo. Explicado na rodada 10 (22/10/2026): não é um limite de seis registros. O cadastro de Local mostra os almoxarifados do grupo do usuário: o usuário administrador (grupo TODOS) via 6, e um usuário do grupo 03 viu 11, inclusive TESTE RETENCAO e TESTE ESTABILIDADE; com ele foi criado o local 908. O defeito passa a ser: o cadastro depende da ligação Grupo × Almoxarifado, e um almoxarifado novo não aparece para quem não o tem ligado, sem nenhum aviso.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Cadastros › Almoxarifado e ver os 12 almoxarifados (duas páginas). 2. Abrir Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem › Incluir e abrir a lista Almoxarifado. 3. Comparar: faltam o TESTE RETENCAO (00018), o TESTE ESTABILIDADE (00026) e os demais de código maior que 00017.

Dados de teste usados: Almoxarifados TESTE RETENCAO (tipo Retenção) e TESTE ESTABILIDADE (tipo Estabilidade).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A lista traz todos os almoxarifados ativos, para poder criar local em qualquer um. | Seis opções: MATERIA PRIMA E EMBALAGEM, PRODUTO ACABADO, AMBIENTES DE SECAGEM, TESTE ALMOXARIFADO, LABORATÓRIO TEUTO e TESTE ALMOX. |

  - Evidências

Figura 137 – Almoxarifados oferecidos no cadastro de Local.

Figura 1: Almoxarifados oferecidos no cadastro de Local.

  - Onde está no código

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/administracao/tabelas_apoio/estoque_local_ed2.aspx.cs | 92 | A lista Almoxarifado é carregada com o grupo do usuário logado como filtro. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Avisar, na tela de Local, que a lista é filtrada pelo grupo do usuário, ou mostrar todos os almoxarifados ativos a quem tem o cadastro de Local.

- Ao criar um almoxarifado, oferecer a ligação com os grupos na hora (hoje é um cadastro separado: Grupo de Usuário - Almoxarifado).

  - Observações

Causa comprovada pelo código e confirmada pela tela: a lista é carregada pelo grupo do usuário (LaboSys_UI/administracao/tabelas_apoio/estoque_local_ed2.aspx.cs, linha 92). A inferência da rodada 9 ("lista cortada nos 6 primeiros códigos") foi refutada. Este defeito impediu criar o local do almoxarifado de estabilidade na rodada 9.

- DV-EST-069

A Solicitação de Material (Consumo) oferece todos os almoxarifados e grava em um almoxarifado que não é do grupo do usuário

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Solicitação de Material (Consumo) | CT-EST-041 | 22/10/2026 (rodada 10) | Guia 33/2020 (controle de acesso por área); RDC 658/2022 (rastreabilidade de quem pede material) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário de teste de um grupo sem nenhum almoxarifado ligado não vê nada na Movimentação de Material (a lista de almoxarifados só traz "SELECIONE"), nem na Disponibilidade de Estoque, do Lote e por Local, nem na Consulta Endereço Item (todas vazias). Mas na Solicitação de Material (Consumo) a lista de almoxarifados mostra os 12 almoxarifados, inclusive o de teste, e o sistema aceitou gravar a solicitação 00067 nele ("Confirma a inclusão da solicitação?"). Ou seja, a regra "o usuário só enxerga os almoxarifados do grupo dele" vale nas consultas e movimentações, mas não na Solicitação. Risco: quem não tem acesso a um almoxarifado consegue pedir material dele e criar solicitações em nome de outra área.

  - Como reproduzir

1. Entrar com um usuário cujo grupo não tem o almoxarifado de teste ligado (grupo 9910) e abrir Movimentação de Material › Incluir: o almoxarifado só mostra "SELECIONE". 2. Abrir Solicitação de Material (Consumo) › Incluir, escolher centro de custo ESTOQUE, almoxarifado TESTE ALMOX e prioridade NORMAL, e Gravar: a solicitação 00067 é criada.

Dados de teste usados: grupo 9910 TESTE GRUPO R10, usuário TESTE ESTOQUE OUTRO GRUPO DEZ, solicitação 00067 (só o cabeçalho; sem item).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A solicitação oferece só os almoxarifados do grupo do usuário (como as demais telas). | Oferece todos e grava em qualquer um. |

  - Evidências

Capturas guardadas só na pasta da rodada (não embutidas aqui por mostrarem nomes de usuário ou dados de acesso):

- execucao/2026-10-22-rodada-10/evidencias/CT-EST-041-outro-grupo-Solicitaoconsu.png: Almoxarifados oferecidos na Solicitação.

- execucao/2026-10-22-rodada-10/evidencias/CT-EST-041-outro-grupo-MovimentaodeMa.png: Movimentação de Material do mesmo usuário.

- execucao/2026-10-22-rodada-10/evidencias/CT-EST-041-r10-sol-00067-lista.png: Solicitação 00067 na lista (status PENDENTE).

  - Sugestão de correção

- Filtrar a lista de almoxarifados da Solicitação (e a gravação, no servidor) pelo grupo do usuário.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-041 com o usuário do grupo sem almoxarifados: a Solicitação não oferece almoxarifado e recusa a gravação.

  - Observações

Origem: SEG-EST-14. A Aprovação de Solicitação, ao contrário, respeita o grupo (o usuário de outro grupo não vê a solicitação do almoxarifado que obriga aprovação; ver CT-EST-072).

- DV-EST-070

A Aprovação de Solicitação aceita a mesma pessoa que criou e concluiu a solicitação

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Aprovação de Solicitação | CT-EST-071 | 22/10/2026 (rodada 10) | Guia 33/2020 (separação de funções: quem pede não aprova); RDC 658/2022 (responsabilidade das decisões). |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

No almoxarifado TESTE APROVA R10 (cadastro com "Obriga aprovação" = Sim), um usuário de teste criou e concluiu a solicitação de consumo 00066 e, em seguida, ele mesmo a aprovou na tela Aprovação de Solicitação: o ícone de aprovação pediu "Confirma a aprovação ?" e respondeu "Aprovação confirmada!". A lista passou a mostrar a data da aprovação (22/10/2026) e, em "Aprovado Por", o próprio usuário. Não há recusa, aviso ou exigência de outra pessoa, ao contrário do que o sistema faz no recebimento ("Usuário não pode autorizar!" para quem cadastrou).

  - Como reproduzir

1. Cadastrar um almoxarifado com Obriga aprovação = Sim e ligá-lo ao grupo do usuário. 2. Com um usuário do grupo, criar e Salvar e concluir uma solicitação de consumo nesse almoxarifado. 3. Com o mesmo usuário, abrir Aprovação de Solicitação, localizar a solicitação e clicar no ícone de aprovar; responder SIM.

Dados de teste usados: Almoxarifado 00027 TESTE APROVA R10, item TESTER1002, solicitação 00066.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a aprovação feita por quem criou a solicitação. | Aprovada pelo próprio criador; fica registrado "Aprovado Por" com o mesmo usuário. |

  - Evidências

Figura 138 – "Aprovação confirmada!", com a data da aprovação na lista (o nome do aprovador foi ocultado nesta cópia).

Figura 1: "Aprovação confirmada!", com a data da aprovação na lista (o nome do aprovador foi ocultado nesta cópia).

  - Sugestão de correção

- Impedir que o usuário que criou ou concluiu a solicitação a aprove, como já é feito na autorização do recebimento.

  - Observações

A aprovação só se aplica a almoxarifados com "Obriga aprovação" e aparece apenas para os usuários do grupo ligado ao almoxarifado (quem não tem o almoxarifado não vê a solicitação: CT-EST-072 passou). A suposição da rodada 9, de que o tipo de solicitação liberado para o usuário limitaria quem aprova, não se confirmou: o que limita é a ligação entre grupo e almoxarifado. O bloqueio de quem criou não existe.

- DV-EST-071

A Entrada de amostra de estabilidade não pede o tipo de estabilidade e não abre o acompanhamento de estabilidade no CQ

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Regulatório › Movimentações (Entrada - Estabilidade) e CQ › Acompanhamento Estabilidade | CT-EST-172 (revisado na rodada 11: voltou a Bloqueado) e CT-EST-173 | 22/10/2026 (rodada 10) | RDC 658/2022 (estudo de estabilidade do lote). |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Correção da rodada 11 (22/10/2026): este defeito descreve a tela Movimentações (entrada manual). A tela que pede o tipo de estabilidade ("É necessário informar um tipo de estabilidade!") é a Entrada de Material do Regulatório, e nela só chegam entradas pendentes que nenhum caminho cria (DV-EST-074). O que está descrito abaixo continua verdadeiro para a entrada manual.

Com o item TST0003 marcado como Estabilidade e o local 908 TESTE LOCAL ESTABILIDADE pronto, a tela Movimentações, operação Entrada, tipo Entrada - Estabilidade aceitou 3 unidades do lote TESTEPA010 sem pedir nenhum tipo de estabilidade: a tela não tem esse campo (os tipos de estabilidade, Acelerada, Longa duração, Acompanhamento e Prateleira, existem só no CQ). A resposta foi "Deseja finalizar a movimentação?" e "Movimentação finalizada!". Depois disso, o Acompanhamento Estabilidade do CQ continua vazio ("A pesquisa não retornou nenhum resultado."), ou seja, a entrada não abriu estudo nenhum. O plano esperava a recusa "É necessário informar um tipo de estabilidade!" e a abertura do acompanhamento.

  - Como reproduzir

1. Marcar Estabilidade no cadastro do item (TST0003) e ter um local no almoxarifado TESTE ESTABILIDADE. 2. Em Movimentações, Entrada, item de entrada TA0019/26, tipo Entrada - Estabilidade, origem L905-R001-C001-A001, quantidade 3, destino L908-R001-C001-A001, Finalizar. 3. Abrir, no CQ, Regulatório › Acompanhamento Estabilidade e pesquisar.

Dados de teste usados: Lote TESTEPA010, local 908.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Pedir o tipo de estabilidade e abrir o acompanhamento no CQ. | Aceita sem tipo; nada aparece no CQ. |

  - Evidências

Figura 139 – Entrada - Estabilidade, sem campo de tipo.

Figura 1: Entrada - Estabilidade, sem campo de tipo.

Figura 140 – "Movimentação finalizada!".

Figura 2: "Movimentação finalizada!".

Figura 141 – Acompanhamento Estabilidade do CQ, vazio depois da entrada.

Figura 3: Acompanhamento Estabilidade do CQ, vazio depois da entrada.

  - Sugestão de correção

- Incluir o tipo de estabilidade na Entrada de estabilidade (obrigatório) e abrir o acompanhamento no CQ ao finalizar.

  - Observações

Inferência: o acompanhamento talvez dependa de uma Regra de Estabilidade do CQ para o item; a lista de regras está vazia e a tela de regra não aceitou o item (devolve "Selecione um item." mesmo com o item escolhido na sugestão). Na rodada 11 a Regra de Estabilidade foi criada (com o contorno do DV-EST-075) e o acompanhamento continuou vazio: o CT-EST-173 virou Falhou (DV-EST-074). O que está provado é que a Movimentações não tem o campo do tipo. O CT-EST-172 foi revisado: testou a tela errada e voltou a Bloqueado (a tela certa, Entrada de Material, não recebe entrada de estabilidade pendente: DV-EST-074).

- DV-EST-072

A remessa confirmada no Estoque não aparece em nenhuma tela do módulo Rastreabilidade (a validar com a área)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Remessa de Material × Rastreabilidade | CT-EST-116 | 22/10/2026 (rodada 10) | RDC 657/2022 e legislação de rastreabilidade de medicamentos (movimentação por unidade). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A remessa 00003 foi finalizada e teve o embarque confirmado ("Embarque liberado!"), com a solicitação de estoque 00064 atendida e separada. No módulo Rastreabilidade (Pesquisa de IUM, Geração de IUM, Agregação e os eventos de produção, embalagem e transporte, entrega, recebimento e finalização) nada lista remessa. Todas as telas trabalham por IUM (identificador único do medicamento) e por lote; os eventos de transporte e entrega são formulários digitados à mão. O código do módulo Rastreabilidade não tem nenhuma referência a "remessa". Ou seja, a saída do Estoque não alimenta a rastreabilidade.

  - Como reproduzir

1. Em Estoque › Parâmetros do Estoque, deixar o tipo de remessa em GMM, finalizar uma remessa e Confirmar embarque (ver DV-EST-046). 2. Abrir o módulo Rastreabilidade e procurar a remessa nas telas Pesquisa de IUM, Agregação e Eventos.

Dados de teste usados: Remessa 00003 (item TST0003, 1 unidade do TESTEPA004).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A remessa confirmada aparece para envio na Rastreabilidade (ou gera o evento de transporte/entrega). | Não aparece; não há ligação entre os módulos. |

  - Evidências

Figura 142 – Pesquisa IUM, por lote e descrição; não há remessa.

Figura 1: Pesquisa IUM, por lote e descrição; não há remessa.

Figura 143 – Remessa 00003 com o embarque liberado (o nome do responsável foi ocultado nesta cópia).

Figura 2: Remessa 00003 com o embarque liberado (o nome do responsável foi ocultado nesta cópia).

  - Sugestão de correção

- Definir com a área o que a Rastreabilidade deve receber da remessa (guia, lotes, destino, data de embarque) e fazer a integração; hoje o dado precisa ser digitado de novo.

  - Observações

Ponto para validar com a área: o item de teste (TST0003) é insumo, e a Rastreabilidade (IUM) vale para medicamento acabado; talvez o caso só faça sentido com produto acabado serializado. O que está provado é que nenhuma tela de remessa ou de envio existe no módulo e que o código do módulo não lê remessas.

- DV-EST-074

Nenhuma entrada de estabilidade pendente nasce: o campo "Qtd. Estabilidade" do Registro de Amostragem do CQ está desligado no código, e a entrada manual não abre o acompanhamento

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | CQ › Registro de Amostragem; Estoque › Regulatório › Entrada de Material e Movimentações; CQ › Acompanhamento Estabilidade | CT-EST-172 e CT-EST-173 | 22/10/2026 (rodada 11) | RDC 658/2022 (estudo de estabilidade do lote). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A abertura do acompanhamento de estabilidade no CQ só é chamada pela tela Entrada de Material do Regulatório, quando se finaliza uma entrada pendente do tipo Estabilidade (essa tela é a que pede o tipo de estabilidade: "É necessário informar um tipo de estabilidade!"). Essa entrada pendente nasce da quantidade de estabilidade informada na amostragem do CQ, mas o campo "Qtd. Estabilidade" do Registro de Amostragem não aparece: no código ele está dentro de um bloco comentado; a tela mostra só Qtd. Retenção e, para itens de referência, Qtd. Referência.

Resultado: com um item marcado como Estabilidade e a Regra de Estabilidade criada, o ciclo completo do CQ de um lote novo (item 20011, lote TESTEPA013) gerou uma entrada pendente de Retenção (finalizada normalmente) e nenhuma de Estabilidade. A entrada manual para o almoxarifado de estabilidade pela tela Movimentações funciona ("Movimentação finalizada!"), mas não abre acompanhamento: o Acompanhamento Estabilidade do CQ continua vazio ("A pesquisa não retornou nenhum resultado.").

  - Como reproduzir

1. Item com Controle de Qualidade, Retenção e Estabilidade marcados e Regra de Estabilidade criada para ele (ver DV-EST-075 para o caminho possível). 2. Dar entrada do lote e fazer o ciclo do CQ: programar e registrar a amostragem (a tela só tem Qtd. Retenção), digitar o resultado, aprovar, emitir o laudo, Atualizar resultado no Estoque e fazer a Movimentação de Quarentena. 3. Abrir Regulatório › Entrada de Material: só aparece a entrada de Retenção. 4. Em Movimentações, fazer a Entrada - Estabilidade do lote e abrir o Acompanhamento Estabilidade no CQ.

Dados de teste usados: item 20011, lote TESTEPA013 (TA0022/26), almoxarifado TESTE ESTABILIDADE.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A amostragem permite informar a quantidade de estabilidade; a entrada pendente de estabilidade pede o tipo e abre o acompanhamento no CQ. | Sem campo na amostragem; só nasce entrada de retenção; a entrada manual de estabilidade não abre acompanhamento. |

  - Evidências

Figura 144 – Registro de Amostragem

Figura 1: Registro de Amostragem

Figura 145 – Entrada de Material do Regulatório

Figura 2: Entrada de Material do Regulatório

Figura 146 – Acompanhamento vazio

Figura 3: Acompanhamento vazio

  - Onde está no código

Causa (provável): O campo "Qtd. Estabilidade" do Registro de Amostragem está dentro de um bloco comentado na tela; sem ele nenhuma entrada pendente de estabilidade é criada, e a abertura do acompanhamento só é chamada na tela Entrada de Material. Pode ter sido desligado de propósito (ponto para a área).

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Views/Amostragem/_AmostragemFormulario.cshtml | 348-354 | Bloco comentado do campo Qtd. Estabilidade (só o de Retenção e o de Referência ficam ativos). |
| LaboSys_UI/cq/movimentacao_almox_cq_ed.aspx.cs (Estoque) |  | Única chamada que abre o acompanhamento de estabilidade, ao finalizar a entrada pendente do tipo Estabilidade. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Religar o campo "Qtd. Estabilidade" na amostragem e fazer a entrada manual (Movimentações) abrir o acompanhamento, ou tirar o tipo "Estabilidade" dessa tela.

  - Observações

O código mostra a chamada que abre o acompanhamento só na tela Entrada de Material (cq/movimentacao_almox_cq_ed.aspx.cs do Estoque) e o bloco comentado em Areas/Coleta/Views/Amostragem/_AmostragemFormulario.cshtml do CQ. Correção do DV-EST-071: aquele defeito descrevia a tela Movimentações; a tela do tipo de estabilidade é a Entrada de Material.

- DV-EST-075

CQ › Regra de Estabilidade: a lista de itens devolve o código no lugar do identificador, e a tela responde "Selecione um item." para qualquer item cujo código tenha letras

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | CQ › Regulatório › Regra Estabilidade (Incluir) | CT-EST-173 | 22/10/2026 (rodada 11) | Guia 33/2020 (dados mestres do CQ utilizáveis). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Em Regra Estabilidade, escolher o tipo de item e o item na lista de sugestões e clicar em Incluir devolve "Selecione um item." para os itens TST0001 e TST0003 (código com letras). A sugestão preenche o campo escondido do identificador com o código do item (TST0001), e a validação espera um número. Para um item de código numérico (10001 e 20011) a mesma tela funciona e abre a página de inclusão da regra.

Não é erro de uso: foi repetido escolhendo pela lista com o mouse e com a seta e Enter, e com dois usuários diferentes (um de perfil administrador e um de perfil só do CQ); a chamada ao servidor mostra idItem=TST0001 e a resposta {"sucesso":false,"mensagem":"Selecione um item."}. A Regra de Amostragem aceitou o item 20011 (numérico); não testei lá um código com letras.

  - Como reproduzir

1. CQ › Regulatório › Regra Estabilidade, tipo de item "MATÉRIA-PRIMA", digitar "TESTE MAT" e escolher TST0001 - TESTE MATERIA PRIMA. 2. Marcar Físico-Químico e clicar em Incluir: "Selecione um item.". 3. Repetir com o item 20011 (código numérico): abre a página de inclusão da regra.

Dados de teste usados: itens TST0001, TST0003, 10001 e 20011; regra criada para o 20011 (T0 = 0; T1 com 180, 365, 90 e 730 dias).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Aceitar qualquer item da lista. | Só aceita item com código numérico. |

  - Evidências

Figura 147 – Selecione um item

Figura 1: Selecione um item

Figura 148 – Inclusão da regra para item numérico

Figura 2: Inclusão da regra para item numérico

  - Onde está no código

Causa (provável): A sugestão de item preenche o campo escondido com o código do item (por exemplo TST0001) e a chamada Insert recebe o identificador como número (int?): um código com letras não vira número, chega vazio e a tela responde "Selecione um item.". Item de código numérico passa por coincidência.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Estabilidade/Controllers/RegraEstabilidadeController.cs | 153-157 | Insert(int? idItem, ...) devolve "Selecione um item." quando o identificador é nulo ou zero. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Estabilidade/Views/RegraEstabilidade/Index.cshtml | 41 | Campo escondido hdnIdItemAnaliseProdutoMaterial, preenchido pela sugestão. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Fazer a sugestão devolver o identificador numérico do item (como na Regra de Amostragem) e não o código.

  - Observações

Contorno usado: criar um item de teste com código numérico (20011). A regra exige que o primeiro tempo (T0) seja vazio ou 0 e que os seguintes sejam crescentes ("Acelerada T0 com valor inválido!" se o T0 tiver prazo).

- DV-EST-077

O Pedido de Compra não existe no cadastro de funções do perfil: ninguém recebe permissão de alterar, incluir ou baixar, e a lista só mostra Excluir

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Gestão (Pedido de Compra) e Principal › Perfil | CT-EST-164 | 22/10/2026 (rodada 11) | Guia 33/2020 (acesso por função em toda tela). |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Os pedidos de compra 000001 a 000008 (todos ABERTO) aparecem na lista com só o ícone Excluir: não há ícone de editar nem de baixar e a lista não tem botão Incluir, tanto para o administrador quanto para o usuário de Estoque.

O código mostra o motivo: o ícone de editar só aparece com a permissão Alterar da tela; o de baixar só aparece com o pedido FINALIZADO ou EM RECEBIMENTO e com a função BAIXAR_PEDIDO; o Incluir depende da permissão Incluir. Na árvore de funções do perfil (aba Estoque, 361 funções, 360 marcadas no perfil administrador) não existe nenhum nó de Pedido de Compra nem de baixa de pedido: só Análise de Estoque e Curva ABC na Gestão Analítica. Ou seja, nenhum perfil consegue receber essas permissões. O menu do Estoque também não tem o item, e os pedidos gerados pela Análise de Estoque ficam sempre ABERTO, sem como finalizar ou baixar.

  - Como reproduzir

1. Abrir a lista de Pedido de Compra (não há item de menu): pedidos só com Excluir. 2. Abrir Principal › Perfil, aba Estoque, e procurar "Pedido" ou "Compra" na árvore de funções: nenhum nó.

Dados de teste usados: pedidos 000001 a 000008 (da rodada 7).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A tela tem item de menu e funções no perfil (Incluir, Alterar, Excluir, Baixar). | Sem item de menu e sem funções; só Excluir. |

  - Evidências

Figura 149 – Lista de pedidos

Figura 1: Lista de pedidos

  - Sugestão de correção

- Cadastrar a tela e as funções (incluindo BAIXAR_PEDIDO) na carga das funções do Estoque e no menu.

  - Observações

Não foi tentado abrir o pedido pelo endereço (acesso pelo endereço está fora do escopo). O CT-EST-164 segue bloqueado.

- DV-EST-078

A Remessa de Material oferece o almoxarifado inativo e o almoxarifado que foi desligado do grupo do usuário

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Remessa de Material (efeito de Almoxarifado e Grupo Usuário - Almoxarifado) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 1.8, 2.8 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 124 e 125; Guia 33/2020 (controle de acesso) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Item, Local e Solicitação de Material (Consumo) deixam de oferecer o almoxarifado inativo; a Remessa de Material continua oferecendo. Com o TESTE ALMOX USO desligado do grupo 9910, o usuário desse grupo ainda o vê na lista da Remessa (3 opções: SELECIONE, TESTE ALMOX, TESTE ALMOX USO), embora o Local já não o ofereça.

  - Como reproduzir

1. Inativar o TESTE ALMOX NOVO (Ativo = Não, com justificativa). Abrir as listas de escolha do almoxarifado em Item, Local de Armazenagem, Solicitação de Material (Consumo) e Remessa de Material. 2. Ligar o TESTE ALMOX também ao grupo 9910 e, em seguida, desligar (X da grade, SIM em "Confirma a exclusão do registro?") o TESTE ALMOX USO do grupo 9910. Repetir a Movimentação de Material, o Local e a Disponibilidade com o usuário do grupo 9910.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Almoxarifado inativo, ou desligado do grupo do usuário, não aparece em nenhuma lista de escolha. | Item, Local e Solicitação de Material (Consumo) deixam de oferecer o almoxarifado inativo; a Remessa de Material continua oferecendo. Com o TESTE ALMOX USO desligado do grupo 9910, o usuário desse grupo ainda o vê na lista da Remessa (3 opções: SELECIONE, TESTE ALMOX, TESTE ALMOX USO), embora o Local já não o ofereça. |

  - Evidências

Figura 150 – EST12A-1.8-inativa

Figura 1: EST12A-1.8-inativa

Figura 151 – EST12A-1.8-remessa-oferece-inativo

Figura 2: EST12A-1.8-remessa-oferece-inativo

Figura 152 – EST12A-2.8-remessa-outro-grupo

Figura 3: EST12A-2.8-remessa-outro-grupo

  - Sugestão de correção

- Na Remessa de Material, listar só almoxarifados ativos e ligados ao grupo do usuário, como Item, Local e Solicitação já fazem.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-083

Campos que aceitam mais letras do que o banco guarda dão erro genérico, ou travam o SALVAR sem mensagem

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Classificação do Item, Natureza da Operação e Parâmetros do Estoque | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 12.3, 23.6, 28.7 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Guia 33/2020 (mensagens claras de erro e validação de dados) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

[Classificação do Item, passo 12.3] O campo aceita até 255 letras; com 41 letras o salvamento falha com a mensagem genérica "Erro na inclusão do registro." e nada é gravado. [Natureza da Operação, passo 23.6] Com 300 letras: "Inclusão realizada com sucesso!"; com 301, 350 e 400: "Erro na inclusão do registro." e nada foi gravado. [Parâmetros do Estoque, passo 28.7] Com Tipo de Remessa = GMM, assinatura com 120 letras, origem com 100 ou parte fixa do código com 15: ao clicar em SIM a pergunta continua aberta, sem mensagem, e nada é gravado. Com a assinatura de 100 letras salvou. Os campos aceitam 150, 150 e 17 caracteres.

  - Como reproduzir

1. Salvar sem descrição; salvar com descrição de 41 letras. 2. Digitar 350 letras na Observação e salvar. 3. Com GMM, digitar título de assinatura com 120 letras, prefixo da origem com 100 e parte fixa do código com 15; salvar.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O campo limita o texto ao que o banco guarda, ou a tela mostra uma mensagem clara do limite; nunca fica sem resposta. | [Classificação do Item, passo 12.3] O campo aceita até 255 letras; com 41 letras o salvamento falha com a mensagem genérica "Erro na inclusão do registro." e nada é gravado. [Natureza da Operação, passo 23.6] Com 300 letras: "Inclusão realizada com sucesso!"; com 301, 350 e 400: "Erro na inclusão do registro." e nada foi gravado. [Parâmetros do Estoque, passo 28.7] Com Tipo de Remessa = GMM, assinatura com 120 letras, origem com 100 ou parte fixa do código com 15: ao clicar em SIM a pergunta continua aberta, sem mensagem, e nada é gravado. Com a assinatura de 100 letras salvou. Os campos aceitam 150, 150 e 17 caracteres. |

  - Evidências

Figura 153 – EST12A-12.3-41-letras

Figura 1: EST12A-12.3-41-letras

Figura 154 – EST12A-23.6-obs-301

Figura 2: EST12A-23.6-obs-301

Figura 155 – EST12A-28.7-origem-100-travado

Figura 3: EST12A-28.7-origem-100-travado

  - Sugestão de correção

- Limitar cada campo ao tamanho que o banco guarda (40 letras na Classificação do Item, 300 na Observação da Natureza da Operação, 100, 60 e 10 nos campos de GMM dos Parâmetros) e mostrar mensagem clara do limite.

- Nos Parâmetros do Estoque, nunca deixar a pergunta de confirmação aberta sem dizer que não salvou.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-084

Estoque Coluna aceita outro registro com o código de um registro inativo (dois códigos iguais)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Estoque Coluna | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 5.3 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 124 (identificação única); Guia 33/2020 |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Com a coluna 901 inativa, uma nova coluna com o código 901 foi gravada; a lista passou a ter dois registros de código 901. A Rua e o Andar recusam o código repetido.

  - Como reproduzir

1. Incluir outro registro com um código já usado (901) e outro com o código de um registro já excluído.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Código repetido é recusado ("Esse código já está cadastrado."), esteja o registro existente ativo ou inativo. | Com a coluna 901 inativa, uma nova coluna com o código 901 foi gravada; a lista passou a ter dois registros de código 901. A Rua e o Andar recusam o código repetido. |

  - Evidências

Figura 156 – EST12A-5.3-usado

Figura 1: EST12A-5.3-usado

  - Sugestão de correção

- Conferir o código repetido contra todos os registros, ativos e inativos, como Rua e Andar.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-086

O Grupo do Item é gravado sem o Tipo do Item (que define a análise do CQ)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Grupo do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 7.2 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, arts. 124 e 141 (identificação do material e análise) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O grupo TESTE GRUPO E7B foi gravado com o Tipo em "SELECIONE", sem mensagem ("Inclusão realizada com sucesso!"). Repete o que já se viu no grupo 9811 (CT-EST-011).

  - Como reproduzir

1. Incluir dois grupos sem código, em sequência: TESTE GRUPO E7A (Tipo Item CQ Matéria-Prima, Tempo de Armazenagem em branco) e TESTE GRUPO E7B (Tipo Item CQ em "SELECIONE").

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O Tipo do Item CQ é obrigatório, porque define a análise do controle de qualidade do grupo. | O grupo TESTE GRUPO E7B foi gravado com o Tipo em "SELECIONE", sem mensagem ("Inclusão realizada com sucesso!"). Repete o que já se viu no grupo 9811 (CT-EST-011). |

  - Evidências

Figura 157 – EST12A-7.2-inclui-b

Figura 1: EST12A-7.2-inclui-b

  - Sugestão de correção

- Tornar obrigatório o Tipo do Item no Grupo do Item.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-089

A Diferença de Pesagem (%) do Subgrupo não tem limite: aceita até 999,99% e grava 0,00 quando digitam letras

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Subgrupo do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 8.4 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022 (controle de quantidades pesadas); Guia 33/2020 |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Com a máscara de duas casas, 99999 virou 999,99 e 1000,5 virou 100,05; ambos foram gravados com "Alteração realizada com sucesso!". Letras e sinal de menos foram descartados e o campo gravou 0,00, sem aviso.

  - Como reproduzir

1. No TESTE SUBGRUPO E8A, preencher Diferença Pesagem (%) com 250 (a máscara tem duas casas), depois 2,5; reabrir. Repetir com 0, 100, 500, 1000,5 e 2.5; tentar letras e sinal de menos.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A tolerância de pesagem tem um limite coerente (por exemplo, até 100%) e valor inválido é recusado com mensagem. | Com a máscara de duas casas, 99999 virou 999,99 e 1000,5 virou 100,05; ambos foram gravados com "Alteração realizada com sucesso!". Letras e sinal de menos foram descartados e o campo gravou 0,00, sem aviso. |

  - Evidências

Figura 158 – EST12A-8.4-99999

Figura 1: EST12A-8.4-99999

Figura 159 – EST12A-8.4-99999-reaberto

Figura 2: EST12A-8.4-99999-reaberto

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-091

A pesquisa por código não acha o registro em Subgrupo do Item e em Classificação do Item (códigos que não têm o tamanho padrão)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Subgrupo do Item e Classificação do Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 8.6, 12.11 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Guia 33/2020 (consulta confiável dos dados mestres) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Subgrupo: pesquisa por 9812 e por 09812 não acha o subgrupo "9812 TESTE SUBGRUPO R8" (que aparece pela descrição), nem o 2001; os de 5 dígitos (00003) são achados. Classificação: o código 12 gravou, mas a pesquisa por 12, 012 e 0012 não acha; a pesquisa por 00012 traz o registro 0001, outro código.

  - Como reproduzir

1. Pesquisar pelo código 9812 e, em seguida, por 09812. 2. Incluir com código de 2 dígitos (por exemplo 12) e procurar por 12 e por 0012.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Pesquisar por um código existente (9812; 12) acha o registro. | Subgrupo: pesquisa por 9812 e por 09812 não acha o subgrupo "9812 TESTE SUBGRUPO R8" (que aparece pela descrição), nem o 2001; os de 5 dígitos (00003) são achados. Classificação: o código 12 gravou, mas a pesquisa por 12, 012 e 0012 não acha; a pesquisa por 00012 traz o registro 0001, outro código. |

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-092

A apresentação de estoque criada sozinha ao incluir uma unidade de medida não tem histórico

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Unidade de Medida (e Conversão de Unidade) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 9.4 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 125 (histórico das ações) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Ao incluir TESTU e TESTV, o sistema criou sozinho a apresentação ESTOQUE de fator 1 de cada uma. No Conversão de Unidade, o Ver Log dessa apresentação mostra "Não existe log de alteração para este registro."

  - Como reproduzir

1. Depois de incluir TESTV, abrir Conversão de Unidade e o Ver Log da apresentação que apareceu.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Todo registro criado, mesmo por rotina automática, tem histórico com quem criou e quando. | Ao incluir TESTU e TESTV, o sistema criou sozinho a apresentação ESTOQUE de fator 1 de cada uma. No Conversão de Unidade, o Ver Log dessa apresentação mostra "Não existe log de alteração para este registro." |

  - Evidências

Figura 160 – EST12A-9.4-log

Figura 1: EST12A-9.4-log

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-093

Conta Financeira aceita o mesmo número duas vezes

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Conta Financeira | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 16.4 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 124 (identificação inequívoca); Guia 33/2020 |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Incluir de novo a conta TESTE-001: "Inclusão realizada com sucesso!". A lista ficou com duas contas de número TESTE-001 e o Item mostra o número na lista de escolha, então elas ficam indistinguíveis.

  - Como reproduzir

1. Incluir de novo o número TESTE-001.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Número de conta repetido é recusado ("Esse código já está cadastrado."), como nos outros cadastros. | Incluir de novo a conta TESTE-001: "Inclusão realizada com sucesso!". A lista ficou com duas contas de número TESTE-001 e o Item mostra o número na lista de escolha, então elas ficam indistinguíveis. |

  - Evidências

Figura 161 – EST12A-16.4-repetida

Figura 1: EST12A-16.4-repetida

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-095

Item: Altura e Largura são gravadas trocadas

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 21.3, 21.4 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Guia 33/2020 (integridade dos dados mestres); RDC 658/2022, art. 124 (armazenamento adequado) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Digitei Altura 3 e Largura 4; ao reabrir o item a tela mostra Altura 4 e Largura 3. A conferência do espaço do endereço (altura/largura do item contra a do endereço) usa os valores trocados.

  - Como reproduzir

1. Continuar o TESTE ITEM CAD: Almoxarifado de Identificação TESTE ALMOX USO; Unidade TESTV; Estoque Mínimo 1 e Máximo 100; Peso, Altura, Largura, Profundidade e Empilhamento Máximo com números; marcar Controle de Lote, Controle de Validade (sem Controle de Quarentena: o item é só para os vínculos e para o saldo) e Controle Portaria 344 com o tipo T9. Na grade de almoxarifados, primeiro adicionar o TESTE ALMOX e trocar o Subgrupo para ver o que acontece; depois refazer e adicionar TESTE ALMOX, TESTE ALMOX USO e TESTE ALMOX SOLIC. Preencher a Justificativa e SALVAR. 2. Reabrir o TESTE ITEM CAD e conferir cada lista de apoio. Conferir a marca "substância controlada" (Controle Portaria 344) e o tipo T9.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O que se digita em Altura fica em Altura e o que se digita em Largura fica em Largura. | Digitei Altura 3 e Largura 4; ao reabrir o item a tela mostra Altura 4 e Largura 3. A conferência do espaço do endereço (altura/largura do item contra a do endereço) usa os valores trocados. |

  - Evidências

Figura 162 – EST12A-21.4-reaberto

Figura 1: EST12A-21.4-reaberto

  - Onde está no código

Causa (confirmada): na inclusão e na alteração do item, o código passa a altura para o parâmetro da largura e a largura para o da altura.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_DAL/dalItem.cs | 88-89 e 259-260 |  |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A. Causa provável: na inclusão e na alteração do item, o código passa a altura para o parâmetro da largura e a largura para o da altura.

- DV-EST-099

Parâmetros do Estoque: a Margem aceita valores fora da faixa "entre 10 e 80" que a própria tela informa

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Parâmetros do Estoque | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 28.5 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Guia 33/2020 (validação de dados) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

digitado "5" -> "Parâmetros alterados com sucesso!" -> reaberto "5" | digitado "99" -> "Parâmetros alterados com sucesso!" -> reaberto "99" | digitado "" -> "Parâmetros alterados com sucesso!" -> reaberto "70"

  - Como reproduzir

1. Com o Tipo de Remessa = REMESSA, digitar Margem 5, 99 e vazio, salvar e reabrir.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Valores fora de 10 a 80 são recusados com mensagem, e vazio não vira um valor escondido. | digitado "5" -> "Parâmetros alterados com sucesso!" -> reaberto "5" / digitado "99" -> "Parâmetros alterados com sucesso!" -> reaberto "99" / digitado "" -> "Parâmetros alterados com sucesso!" -> reaberto "70" |

  - Evidências

Figura 163 – EST12A-28.5-margem-5

Figura 1: EST12A-28.5-margem-5

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-100

Parâmetros do Estoque: quem salva por último desfaz, sem aviso, a mudança feita por outro usuário (inclusive o Tipo de Remessa)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Parâmetros do Estoque | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 28.8 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 125 (histórico) e Guia 33/2020 (integridade dos dados) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário do outro grupo mudou o Tipo de Remessa para GMM e salvou; o primeiro usuário, sem recarregar a tela, mudou só uma assinatura e salvou. Ao reabrir, o Tipo de Remessa voltou a REMESSA e não houve aviso. Sem histórico, não há como saber que a mudança existiu.

  - Como reproduzir

1. Dois usuários: TESTE ESTOQUE DEZ abre a tela; TESTE ESTOQUE OUTRO GRUPO DEZ muda o Tipo de Remessa e salva; o primeiro muda só a assinatura e salva sem recarregar.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A mudança do outro usuário é mantida, ou a tela avisa que os parâmetros mudaram desde que foram abertos. | O usuário do outro grupo mudou o Tipo de Remessa para GMM e salvou; o primeiro usuário, sem recarregar a tela, mudou só uma assinatura e salvou. Ao reabrir, o Tipo de Remessa voltou a REMESSA e não houve aviso. Sem histórico, não há como saber que a mudança existiu. |

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-106

Tipo de Referência aceita o mesmo código duas vezes

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Tipo de Referência | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 24.3 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 124 (identificação inequívoca) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Incluir de novo o código 00001 com outra descrição: "Inclusão realizada com sucesso!". A lista ficou com dois registros do mesmo código: 00001 TESTE REF MESMO CODIGO SIM | 00001 TESTE REF SIM.

  - Como reproduzir

1. Incluir um segundo tipo com o mesmo código do TESTE REF.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Código repetido é recusado ("Este código já está sendo utilizado por outro tipo de referência."). | Incluir de novo o código 00001 com outra descrição: "Inclusão realizada com sucesso!". A lista ficou com dois registros do mesmo código: 00001 TESTE REF MESMO CODIGO SIM / 00001 TESTE REF SIM. |

  - Evidências

Figura 164 – EST12A-24.3-mesmo-codigo

Figura 1: EST12A-24.3-mesmo-codigo

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-107

Centro de Custo do Estoque aceita nome repetido (e descarta os números digitados no nome)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Centro de Custo | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 25.2, 25.3 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Guia 33/2020 (identificação clara dos dados mestres) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

TESTE CC E10 foi gravado como "TESTE CC E" (números descartados sem aviso). Digitar o mesmo nome de novo foi aceito, com ou sem números: a lista ficou com 0001 e 0003 "TESTE CC E" e 0002 e 0004 "TESTE CC LINHA".

  - Como reproduzir

1. Incluir TESTE CC E10 sem código; depois digitar o nome TESTE CC LINHA 2. 2. Incluir de novo o mesmo nome e depois o mesmo código.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Nome repetido é recusado ("Já existe um centro de custo cadastrado com o nome informado.") e o que se digita é o que se grava. | TESTE CC E10 foi gravado como "TESTE CC E" (números descartados sem aviso). Digitar o mesmo nome de novo foi aceito, com ou sem números: a lista ficou com 0001 e 0003 "TESTE CC E" e 0002 e 0004 "TESTE CC LINHA". |

  - Evidências

Figura 165 – EST12A-25.2-nome-numero

Figura 1: EST12A-25.2-nome-numero

Figura 166 – EST12A-25.3-nome-repetido

Figura 2: EST12A-25.3-nome-repetido

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-109

Classificação de Reanálise: a lista não tem Editar, Excluir, Ver Log, Imprimir nem Excel para nenhum perfil (tela sem menu e sem funções)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Classificação de Reanálise | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 20.1, 20.6, 20.9 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 125 (histórico de alterações) e Guia 33/2020 (controle de acesso por função) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Mesmo com o administrador de teste, as linhas T, U e V aparecem sem nenhum ícone e a lista não tem Imprimir nem Excel; a tela só abre pelo caminho direto (não está no menu). Uma classificação incluída pela tela não pode ser corrigida, inativada nem auditada.

  - Como reproduzir

1. Abrir a tela Classificação de Reanálise. Ela não está no menu e a lista não tem o botão Incluir: a rodada 8 abriu o formulário pelo caminho direto (peça à TI). Anotar a classificação T que já existe. 2. Alterar a primeira reanálise da classificação T com justificativa; abrir o Log; voltar ao valor anterior. 3. Pesquisar por descrição e situação; Imprimir e Excel.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A lista traz os ícones de Editar, Excluir e Ver Log e os botões Imprimir e Excel, como as outras telas de cadastro, para quem tem a função. | Mesmo com o administrador de teste, as linhas T, U e V aparecem sem nenhum ícone e a lista não tem Imprimir nem Excel; a tela só abre pelo caminho direto (não está no menu). Uma classificação incluída pela tela não pode ser corrigida, inativada nem auditada. |

  - Evidências

Figura 167 – EST12A-20.1-lista

Figura 1: EST12A-20.1-lista

  - Onde está no código

Causa (confirmada): os ícones e os botões só aparecem se o perfil tiver as funções Alterar e Imprimir da tela, e a tela não tem funções cadastradas.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/administracao/tabelas_apoio/classificacao_reanalise_lst.aspx.cs | 83-84 e 160-163 |  |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A. Causa provável: os ícones e os botões só aparecem se o perfil tiver as funções Alterar e Imprimir da tela, e a tela não tem funções cadastradas.

- DV-EST-111

A mudança do código do item no fornecedor não entra no Log da Conversão Fornecedor

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Conversão Fornecedor | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 22.5 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 125 (histórico de alterações) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O código foi mudado (TESTEFORN-E22 para TESTEFORN-E22B) com justificativa ("Alteração realizada com sucesso!"); o Ver Log mostra só: Log Alteração - Conversão de Unidade do Fornecedor ; Item Dado Antigo Dado Novo Data Hora Usuário ; INCLUSÃO DO REGISTRO 25/10/2026 00:07:56 TESTE ESTOQUE DEZ ; Justificativa

  - Como reproduzir

1. Alterar o código do item no fornecedor, com justificativa, e abrir o Log; alterar sem justificativa.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O Log mostra o código antigo e o novo, com usuário e justificativa. | O código foi mudado (TESTEFORN-E22 para TESTEFORN-E22B) com justificativa ("Alteração realizada com sucesso!"); o Ver Log mostra só: Log Alteração - Conversão de Unidade do Fornecedor ; Item Dado Antigo Dado Novo Data Hora Usuário ; INCLUSÃO DO REGISTRO 25/10/2026 00:07:56 TESTE ESTOQUE DEZ ; Justificativa |

  - Evidências

Figura 168 – EST12A-22.5-log

Figura 1: EST12A-22.5-log

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-114

O Código NEB do Item aparece vazio e o NEB impresso na NMM (T1000) não confere com a regra (SJB + 2 últimos caracteres do grupo)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Item (e Movimentação de Material, NMM) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 15.5, 15.6 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Guia 33/2020 (rastreabilidade do código do item) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

No TESTE ITEM CAD (SJB T1, grupo 00004) o campo NEB e o rótulo "Código NEB" ficam vazios. A NMM da movimentação 00000188 imprime o NEB "T1000" (o SJB seguido do código do grupo cortado em 5 posições), diferente do que a regra pede.

  - Como reproduzir

1. Depois do passo 21.3 (Tela 21): o TESTE ITEM CAD usa o SJB T1. Conferir o Código NEB mostrado na tela do Item. 2. Dar uma entrada ao TESTE ITEM CAD (Entrada de Material - Outras) e imprimir a NMM da movimentação na Movimentação de Material.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O Item mostra o Código NEB (T1 + 04 = T104) e a NMM imprime o mesmo código. | No TESTE ITEM CAD (SJB T1, grupo 00004) o campo NEB e o rótulo "Código NEB" ficam vazios. A NMM da movimentação 00000188 imprime o NEB "T1000" (o SJB seguido do código do grupo cortado em 5 posições), diferente do que a regra pede. |

  - Evidências

Figura 169 – EST12A-15.5-item

Figura 1: EST12A-15.5-item

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-117

A marca "Controle de Acesso" do Local de Armazenagem não faz nada: item comum é movido para ele sem aviso

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem (e Movimentação de Material) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 3.8 | 24/10/2026 (rodada 12A) | RDC 658/2022, art. 89 (áreas restritas, como a de quarentena, com acesso controlado) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O TESTE ITEM CAD (item comum) foi movido do endereço L931-R904-C904-A904 para o endereço L933-R001-C001-A001, do local 933 (Controle de Acesso = Sim), com "Inclusão realizada com sucesso!", sem nenhum aviso ou pedido de autorização.

  - Como reproduzir

1. Marcar Controle de Acesso = Sim no local 903 e tentar endereçar ou mover um item comum para ele (Movimentação de Material).

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Local de acesso controlado só recebe material por quem tem permissão, ou a tela avisa/bloqueia a movimentação de item comum para ele. | O TESTE ITEM CAD (item comum) foi movido do endereço L931-R904-C904-A904 para o endereço L933-R001-C001-A001, do local 933 (Controle de Acesso = Sim), com "Inclusão realizada com sucesso!", sem nenhum aviso ou pedido de autorização. |

  - Evidências

Figura 170 – EST12A-3.8-move

Figura 1: EST12A-3.8-move

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-118

Item: o estoque mínimo digitado como 0,5 é gravado como 5

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 21.5 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Guia 33/2020 (integridade dos dados mestres) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Digitando 0,5 no Estoque Mínimo o campo mostrou 05 e o item gravou 5, sem aviso, com Alteração realizada com sucesso!. O Estoque Máximo aceita 10,5 e grava 10,5. Um mínimo fracionado vira dez vezes maior e dispara alertas de reposição errados.

  - Como reproduzir

1. Tentar salvar: sem almoxarifado na grade; Tipo do Item Terceiro sem Cliente (depois Próprio); estoque mínimo 500 com máximo 10; Controle de Teor sem Grau de Pureza; mínimo 0,5 e máximo 10,5. Faça isto em um item descartável, o TESTE ITEM CAD B (crie-o antes, com as mesmas escolhas dos passos 21.2 e 21.3 e com Controle de Quarentena + Análise Físico-Química, sem entrada de estoque), nunca no TESTE ITEM CAD.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O campo aceita o valor decimal digitado (como o máximo aceita) ou recusa com mensagem. | Digitando 0,5 no Estoque Mínimo o campo mostrou 05 e o item gravou 5, sem aviso, com Alteração realizada com sucesso!. O Estoque Máximo aceita 10,5 e grava 10,5. Um mínimo fracionado vira dez vezes maior e dispara alertas de reposição errados. |

  - Evidências

Figura 171 – EST12A-21.5-virgula

Figura 1: EST12A-21.5-virgula

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-121

A Listagem de Lotes (Kits) mostra o mesmo lote enviado em duas linhas e inclui a remessa manual que não é de kit

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Relatórios › Relatório - Listagem de Lotes (Kits) | CT-EST-155 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, arts. 346 e 347 (rastrear em que cliente está cada lote). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Sem filtro, o relatório mostra três linhas: o lote TESTEPA004 (remessa manual 00003, destino TESTE PJ MIN LTDA, sem kit) e o lote TESTEKIT30 (remessa 004) duas vezes: uma linha sem código de kit e outra com o kit 00002. A remessa 00003 não foi gerada por solicitação de kit, mas o relatório de kits a lista. Quem usa o relatório para recolher um lote vê uma remessa a mais e uma quantidade em dobro.

  - Como reproduzir

1. Ter uma remessa de kit liberada (remessa 004, lote TESTEKIT30) e uma remessa manual (00003). 2. Abrir Relatórios › Relatório - Listagem de Lotes (Kits) e clicar em GERAR RELATÓRIO sem filtro.

Dados de teste usados: Remessas 00003 e 004; lotes TESTEPA004 e TESTEKIT30; kit 00002.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Uma linha por lote enviado dentro de um kit; remessa sem kit fora do relatório de kits. | TESTEKIT30 duas vezes (uma sem kit, uma com kit 00002) e a remessa 00003 listada. |

  - Evidências

Figura 172 – Listagem de Lotes (Kits) com a linha repetida.

Figura 1: Listagem de Lotes (Kits) com a linha repetida.

  - Sugestão de correção

- Ligar cada linha ao kit e à solicitação de kit e tirar da consulta a remessa que não nasceu de kit.

- DV-EST-122

A Análise do Planejamento de Kits e o relatório de Reposição de Componentes dão números diferentes para o mesmo item e kit

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Kits › Análise do Planejamento de Kits e Relatórios › Reposição de Componentes do Kit | CT-EST-157; CT-EST-KIT06 | 24/10/2026 (rodada 12B) | Guia 33/2020 (consistência dos dados entre telas); RDC 658/2022, art. 160 (reconciliação). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Para o TESTER805 do kit 00002 (planejado 1, enviado 1), a Análise do Planejamento mostra Vencido 1 e Pendente 1, enquanto o relatório Reposição de Componentes do Kit mostra Vencido(*) 0 e Enviar/Repor 0. As duas telas dizem calcular o que falta repor, mas uma manda repor 1 unidade e a outra manda repor nenhuma.

  - Como reproduzir

1. Gerar uma Análise do Planejamento (cliente EMC IND FARMACEUTICA, período 90) e olhar a linha do TESTER805. 2. Abrir Relatórios › Reposição de Componentes do Kit, GERAR RELATÓRIO sem filtro e olhar o mesmo item.

Dados de teste usados: Planejamento 00001, kit 00002, remessa 004.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Os dois mostram o mesmo número de itens vencidos e a repor. | Análise: vencido 1, pendente 1. Relatório: vencido 0, enviar/repor 0. |

  - Evidências

Figura 173 – Análise com Vencido 1 e Pendente 1.

Figura 1: Análise com Vencido 1 e Pendente 1.

Figura 174 – Relatório de Reposição com Vencido 0.

Figura 2: Relatório de Reposição com Vencido 0.

  - Sugestão de correção

- Usar a mesma regra e a mesma consulta nas duas telas.

- DV-EST-123

A Análise do Planejamento de Kits apaga e cancela sem registro de quem fez e por quê, e cada geração consome um código

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Kits › Análise do Planejamento de Kits | CT-EST-KIT06-08 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 125 (alteração e exclusão com autoria, data e motivo); Guia 33/2020 (trilha de auditoria). |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A lista de análises só tem os ícones Visualizar e Excluir: não existe "Ver log". Excluir a análise 000004 pediu a justificativa, mas nada mostra depois quem excluiu nem o motivo. Uma análise gerada e não salva também some sem rastro, e cada geração gasta um número (000003, 000005, 000006 e 000008 ficaram sem análise gravada), o que deixa buracos na numeração.

  - Como reproduzir

1. Gerar e salvar uma análise (ela aparece na lista). 2. Clicar em Excluir, escrever TESTE exclusao analise e confirmar. 3. Procurar qualquer registro de quem excluiu: não há log nem histórico.

Dados de teste usados: Análises 000003 a 000017 (só a 000004 foi salva e depois excluída).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Exclusão e cancelamento com autoria, data e motivo visíveis; numeração sem buracos. | Sem nenhum registro; códigos consumidos por gerações não salvas. |

  - Evidências

Figura 175 – Confirmação de exclusão da análise.

Figura 1: Confirmação de exclusão da análise.

Figura 176 – Lista de análises só com os ícones Visualizar e Excluir.

Figura 2: Lista de análises só com os ícones Visualizar e Excluir.

  - Sugestão de correção

- Gravar a exclusão no log com usuário e motivo; numerar só ao salvar.

- DV-EST-124

A lista de Movimentações do Regulatório vem sempre vazia, mesmo depois de entradas e saídas de amostra feitas no mesmo dia

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Regulatório › Movimentações (lista) | CT-EST-REG02-08; CT-EST-REG02-10 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 124 (registros recuperáveis); Guia 33/2020 (trilha de auditoria). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A lista de Movimentações responde "A pesquisa não retornou nenhum resultado." com qualquer filtro: sem filtro, tipo Retenção, item de entrada TA0019/26, período de 01 a 31/10/2026 e só o dia de hoje. Isso inclui a saída de retenção que acabei de finalizar ("Movimentação finalizada!") e as entradas e saídas das rodadas 10 e 11. A pessoa não tem como ver, nesta tela, o que já foi movimentado.

  - Como reproduzir

1. Fazer uma Saída - Retenção do lote TESTEPA010 e finalizar. 2. Voltar à lista de Regulatório › Movimentações e pesquisar sem filtro, depois por tipo, item e período.

Dados de teste usados: Saída 00000170 de 24/10/2026 (aparece no Histórico do Lote, não na lista).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A lista mostra as movimentações feitas, com data, tipo, item, origem, destino e quantidade. | Sempre vazia. |

  - Evidências

Figura 177 – Lista vazia depois da saída de hoje.

Figura 1: Lista vazia depois da saída de hoje.

  - Sugestão de correção

- Corrigir a consulta da lista (ou o que ela lê) para trazer as movimentações gravadas.

- DV-EST-125

A Observação digitada na movimentação de amostra não aparece em lugar nenhum

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Regulatório › Movimentações | CT-EST-REG02-07 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 125 (motivo da alteração registrado). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na Saída - Retenção do lote TESTEPA010, o campo Observação foi preenchido com TESTE descarte antes do prazo e a movimentação finalizada. O texto não aparece no Histórico do Lote (que não tem coluna de observação) nem na lista de Movimentações (vazia, DV-EST-124). O motivo de descartar uma amostra antes do prazo, o único campo para dizer isso, fica sem destino.

  - Como reproduzir

1. Fazer a Saída - Retenção com Observação preenchida. 2. Procurar o texto no Histórico do Lote e na lista de Movimentações.

Dados de teste usados: Saída 00000170, lote TESTEPA010.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O texto digitado fica gravado e visível. | Não aparece. |

  - Evidências

Figura 178 – Histórico do Lote sem observação.

Figura 1: Histórico do Lote sem observação.

  - Sugestão de correção

- Gravar a observação e mostrá-la no histórico do lote e na lista.

- DV-EST-126

RM18 e RM24 (e o filtro de lote em geral): sem resultado, a tela fica em branco, sem a mensagem "nenhum resultado"

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Relatórios › Quarentena de Produto Acabado (RM18) e Relatório de Endereços (RM24) | CT-EST-REL02-02; CT-EST-REL03-02 | 24/10/2026 (rodada 12B) | Guia 33/2020 (mensagem clara ao usuário). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Ao pesquisar um lote que não existe (ZZZ999) com VISUALIZAR, a tela do RM18 e a do RM24 ficam sem grade e sem nenhuma mensagem, mesmo esperando 9 segundos. No RM36 o mesmo teste responde "A pesquisa não retornou nenhum resultado."; aqui a pessoa não sabe se a consulta falhou ou se não há dado.

  - Como reproduzir

1. Abrir RM18 (ou RM24), digitar ZZZ999 no lote e clicar em VISUALIZAR.

Dados de teste usados: Lote inexistente ZZZ999.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| "A pesquisa não retornou nenhum resultado." | Tela em branco, sem grade e sem mensagem. |

  - Evidências

Figura 179 – RM18 sem resultado e sem mensagem.

Figura 1: RM18 sem resultado e sem mensagem.

Figura 180 – RM24 sem resultado e sem mensagem.

Figura 2: RM24 sem resultado e sem mensagem.

  - Sugestão de correção

- Tratar o resultado vazio e mostrar a mensagem padrão.

- DV-EST-127

O PDF do Relatório de Endereços (RM24) sai com as descrições dos itens deslocadas

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Relatórios › Relatório de Endereços (RM24) | CT-EST-REL03-07 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 124; Guia 33/2020 (integridade da informação). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

No PDF do RM24 a coluna Descrição não acompanha a linha: o TST0003 aparece com "PARACETAMOL PÓ" e com "TESTE MATERIA PRIMA", o TST0001 com "INSUMO DE DIÓXIDO DE TITANIO" e o MAT-001 fica sem descrição. É o mesmo tipo de deslocamento do RM17 (DV-EST-062). A grade da tela mostra a descrição certa. A leitura foi feita no texto do PDF; falta conferir o desenho.

  - Como reproduzir

1. Abrir RM24, clicar em GERAR RELATÓRIO sem filtro e ler o PDF.

Dados de teste usados: Lotes TESTEPA001, TESTEPA998, TESTELOTE003 e outros.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Cada linha com a descrição do seu item. | Descrições trocadas entre linhas. |

  - Evidências

Figura 181 – Grade do RM24 com descrições certas.

Figura 1: Grade do RM24 com descrições certas.

  - Sugestão de correção

- Montar a descrição na mesma linha do item (a ordem das linhas e a das descrições vêm de consultas diferentes).

  - Observações

O PDF do RM18 também saiu com colunas desalinhadas no texto extraído; fica para conferência visual.

- DV-EST-135

A pesquisa por período da lista da Análise de Estoque usa a data inicial nos dois limites e traz só as análises do primeiro dia

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Gestão Analítica › Análise de Estoque (lista) | CT-EST-GES01-02 | 24/10/2026 (rodada 12B) | Guia 33/2020 (consulta fiel). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Pesquisando de 06/10/2026 a 24/10/2026 vieram só as análises 00000001 a 00000004 (de 06/10). Ficaram de fora as 00000005 e 00000006 (12/10) e a 00000007 (hoje).

  - Como reproduzir

1. Abrir a lista de Análise de Estoque, escolher o período 06/10/2026 a 24/10/2026 e Pesquisar.

Dados de teste usados: Análises 00000001 a 00000007.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Todas as análises do período. | Só as do dia inicial. |

  - Evidências

Figura 182 – Pesquisa por período com só 4 de 7 análises.

Figura 1: Pesquisa por período com só 4 de 7 análises.

  - Sugestão de correção

- Usar data inicial e final na consulta.

- DV-EST-139

Inventário: quem justifica só vê a quantidade da 3ª contagem, sem o saldo do sistema nem as contagens anteriores

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Inventário › Justificativa | CT-EST-INV03-02 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 125 (justificar exige ver a diferença); Guia 33/2020. |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A tela de Justificativa mostra endereço, item, item de entrada, unidade, a quantidade da 3ª contagem (76) e se já foi justificado. Não mostra o saldo do sistema nem a 1ª e a 2ª contagens (74 e 75); a pessoa escreve a justificativa sem ver a diferença. As contagens só aparecem na Apuração.

  - Como reproduzir

1. Fazer as três contagens e abrir o inventário na tela Justificativa.

Dados de teste usados: Inventário 3.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Mostrar saldo do sistema e as três contagens para quem justifica. | Só a 3ª contagem. |

  - Evidências

Figura 183 – Justificativa só com a 3ª contagem.

Figura 1: Justificativa só com a 3ª contagem.

  - Sugestão de correção

- Incluir o saldo e as contagens na grade da Justificativa.

- DV-EST-140

Relatórios RC07, RC08, RM03 e RM14: com a data incompleta, a janela mostra a página de erro do servidor com o rastro de chamadas

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Relatórios › RC07, RC08, RM03 e RM14 | CT-EST-REL10-06; CT-EST-REL09-05; CT-EST-REL12-07; CT-EST-REL11-07 | 24/10/2026 (rodada 12B) | Guia 33/2020 (tratamento de erro e mensagem ao usuário); boa prática de segurança (não expor erro técnico). |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Os quatro relatórios montam o endereço da janela com o texto das datas. Quando a data chega incompleta (máscara em branco __/__/____ no RC07 e no RC08, ou ano 0024 no RM03 e no RM14, que aparece quando a digitação por teclado entra truncada), a janela do relatório mostra a página amarela de erro do servidor, com "String was not recognized as a valid DateTime." ou "Erro ao gerar o relatório!" e o rastro de chamadas (nomes de classes e de arquivos de código). Pela tela, o campo obrigatório só confere se há texto, não se a data é válida. Ficou de fora desta rodada digitar datas inválidas completas (por exemplo 31/02/2026).

  - Como reproduzir

1. Abrir o RC08 (ou RC07), deixar a data com a máscara __/__/____ e clicar em GERAR RELATÓRIO. 2. Ler a janela que abre.

Dados de teste usados: Relatórios do menu Relatórios.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Mensagem na tela dizendo que a data é inválida, sem abrir a janela. | Página de erro técnico do servidor, com o rastro de chamadas. |

  - Evidências

Figura 184 – RC08 com a data incompleta: página de erro do servidor.

Figura 1: RC08 com a data incompleta: página de erro do servidor.

  - Sugestão de correção

- Validar a data no clique (data completa e válida) e tratar a exceção com uma mensagem amigável.

  - Observações

Reproduzido preenchendo a data por script; a digitação normal pela máscara não foi repetida nesta rodada. Os caminhos que aparecem no rastro são de uma máquina de desenvolvimento e não foram copiados para este registro.

- DV-EST-161

Conferência de Recebimento lê o ponto decimal como milhar (10.5 vira 105,000), ignora texto sem avisar e aceita zero

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Conferência de Recebimento | CT-EST-E03-07 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 124 (registro exato no momento da ação); Guia 33/2020 (entrada de dados) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na coluna Conferido: 10.5 gravou 105,000 (e 100.5 gravou 1.005,000), porque o ponto é tratado como separador de milhar; 100,5 gravou 100,500; o texto abc é ignorado sem mensagem (a grade fica com o valor anterior); 0 é aceito como "conferido 0,000" (com a pergunta de divergência).

  - Como reproduzir

1. Abrir a conferência de uma nota recebida. 2. Editar o lote e digitar 10.5 (depois abc, depois 0) em Conferido; Confirmar Lote e responder SIM. 3. Ler a grade.

Dados de teste usados: Recebimento 00025 (item TESTER1001, lote padrão ND, TA0029/26, 10 unidades) e nota 9201 (lote TESTER23A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Aceitar só número válido com vírgula; recusar texto e valores absurdos com mensagem. | 10.5 virou 105,000; abc sem mensagem; 0 aceito. |

  - Evidências

Figura 185 – Conferido 10.5 gravado como 105,000

Figura 1: Conferido 10.5 gravado como 105,000

Figura 186 – Texto sem efeito e sem mensagem

Figura 2: Texto sem efeito e sem mensagem

Figura 187 – Zero aceito

Figura 3: Zero aceito

  - Sugestão de correção

- Aplicar máscara numérica com vírgula e três casas.

- Mensagem para valor inválido; recusar zero ou pedir justificativa.

  - Observações

Mesmo padrão de digitação do DV-EST-002.

- DV-EST-163

Cancelar o endereçamento não pede justificativa e não deixa histórico

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Endereçamento de Material | CT-EST-E04-08 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 125 |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O ícone Cancelar Endereçamento do lote pergunta só "Cancelar o endereçamento?"; com SIM o pendente volta e o endereço é liberado. Não há campo de justificativa e a tela não tem ícone de histórico.

  - Como reproduzir

1. Endereçar um lote na nota 9201. 2. Clicar em Cancelar Endereçamento na linha do lote; responder SIM. 3. Procurar justificativa ou histórico.

Dados de teste usados: Nota 9201, lote TESTER23A.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Justificativa obrigatória e linha no histórico com o valor apagado. | Cancelou sem nada. |

  - Evidências

Figura 188 – Pendente volta a 60 sem justificativa

Figura 1: Pendente volta a 60 sem justificativa

  - Sugestão de correção

- Exigir justificativa e gravar o cancelamento no histórico.

- DV-EST-165

Cancelar a separação não grava a justificativa no log e o Histórico do Lote mantém a saída

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Separação de Material | CT-EST-E14-03; CT-EST-E14-12 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 125 |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Cancelar separação pede justificativa ("Justificativa é obrigatória para o cancelamento!") e cancela com ela. Porém o log da separação mostra SEPARAÇÃO CONFIRMADA e SEPARAÇÃO CANCELADA (com usuário e hora) com o campo Justificativa vazio, e o Histórico do Lote continua mostrando a saída do atendimento (00000174) depois do cancelamento, sem marca de estorno, embora o saldo tenha voltado.

  - Como reproduzir

1. Confirmar a separação de uma solicitação atendida. 2. Abrir a separação (Visualizar), digitar uma justificativa e CANCELAR SEPARAÇÃO. 3. Abrir o Ver log da separação e o Histórico do Lote do lote.

Dados de teste usados: Solicitação 00075 (lote TESTEPA004, TA0006/26, 2 unidades).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Justificativa no log; estorno visível no histórico do lote. | Log sem justificativa; histórico do lote sem estorno. |

  - Evidências

Figura 189 – Cancelamento com justificativa

Figura 1: Cancelamento com justificativa

Figura 190 – Log com justificativa vazia

Figura 2: Log com justificativa vazia

Figura 191 – Histórico do lote ainda com a saída

Figura 3: Histórico do lote ainda com a saída

  - Sugestão de correção

- Gravar a justificativa no log.

- Registrar o estorno no Histórico do Lote em vez de manter a saída sem marca.

- DV-EST-168

O código do lote é cortado em 10 caracteres, sem aviso, na Entrada de Produção

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Entrada de Produção | CT-EST-210; CT-EST-186 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 141 V (identificação do lote como o fabricante emitiu); Guia 33/2020 |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

TESTER23VEN (11 caracteres) ficou TESTER23VE; TESTER23CANC (12) ficou TESTER23CA. Nada avisa que o código foi cortado, e o corte pode juntar dois lotes diferentes sob o mesmo código.

  - Como reproduzir

1. Abrir a Entrada de Produção e preencher o item, a quantidade e o lote TESTER23CANC. 2. Salvar e abrir a Disponibilidade do Lote do item de entrada gerado.

Dados de teste usados: Lotes TESTER23CANC (TA0030/26) e TESTER23VEN (TA0031/26).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar código acima do limite ou mostrar o limite no campo. | Código cortado em silêncio. |

  - Evidências

Figura 192 – Lote gravado como TESTER23VE

Figura 1: Lote gravado como TESTER23VE

  - Sugestão de correção

- Limitar o campo no formulário ou recusar com mensagem.

  - Observações

Ver também DV-EST-001 (hífen perdido no código do lote).

- DV-EST-169

Cancelar a solicitação de análise no CQ não chega ao Estoque: o lote fica "Aguardando análise" e continua oferecido

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | CQ › Solicitação de Análise (cancelar) e Estoque › Controle da Qualidade / Movimentação de Material | CT-EST-E05-01 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 124; Guia 33/2020 (integridade entre módulos) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Cancelei no CQ a solicitação 104/26 (lote TESTER23CA, em quarentena): o CQ mostrou "Confirma o cancelamento do item?" e "Ocorreu um erro inesperado.", mas a solicitação ficou Cancelada (mesmo padrão do DV-CQ-007). No Estoque a análise segue AGUARDANDO ANÁLISE (sem o botão Atualizar Resultado) e o lote continua sendo oferecido na Movimentação de Material. O código lido sugeria que o Estoque trataria cancelada como reprovada; na tela, o Estoque nem fica sabendo.

  - Como reproduzir

1. Dar entrada em um lote novo (solicitação de análise 104/26). 2. No CQ, abrir a solicitação e Cancelar com justificativa. 3. No Estoque, olhar Controle da Qualidade e a lista de lotes da Movimentação de Material.

Dados de teste usados: Lote TESTER23CA, TA0030/26, solicitação 104/26 (id 1029).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Análise cancelada visível no Estoque e o lote bloqueado, ou aguardando nova análise com aviso. | Estoque inalterado; lote oferecido. |

  - Evidências

Figura 193 – Cancelamento com erro inesperado

Figura 1: Cancelamento com erro inesperado

Figura 194 – Estoque ainda AGUARDANDO ANÁLISE

Figura 2: Estoque ainda AGUARDANDO ANÁLISE

Figura 195 – Lote ainda oferecido (TA0030/26)

Figura 3: Lote ainda oferecido (TA0030/26)

  - Sugestão de correção

- Propagar o cancelamento ao Estoque e bloquear o lote.

- Corrigir o erro do cancelamento (DV-CQ-007).

- DV-EST-170

Cancelar Conferência não pede justificativa; mensagem com erro de digitação ("cacelar")

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Estoque › Conferência de Recebimento | CT-EST-E03-08 | 24/10/2026 (rodada 12C) | RDC 658/2022, art. 125 |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Cancelar Conferência pergunta "Deseja cacelar a conferência?" e responde "A Nota Fiscal foi alterada com sucesso!". Sem justificativa e sem histórico. A mensagem tem erro de digitação.

  - Como reproduzir

1. Abrir a nota já conferida na Conferência de Recebimento. 2. Clicar em CANCELAR CONFERÊNCIA e responder SIM.

Dados de teste usados: Recebimento 00025.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Justificativa obrigatória e registro do cancelamento. | Cancelou sem justificativa. |

  - Evidências

Figura 196 – Cancelamento sem justificativa

Figura 1: Cancelamento sem justificativa

  - Sugestão de correção

- Exigir justificativa e gravar no histórico; corrigir o texto.

- DV-EST-003

Sem a Data do Recebimento, o botão SIM não faz nada e não mostra mensagem

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material | Preparação do recebimento (observação 5) | 07/10/2026 (rodada de 07/10/2026 (preparação)) | Usabilidade |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A Data do Recebimento é obrigatória, mas a tela não avisa. Ao salvar sem ela, a confirmação aparece e o botão SIM não faz nada: não grava e não mostra mensagem.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Recebimento de Material e incluir um recebimento. 2. Escolher a Transportadora e deixar a Data do Recebimento em branco. 3. Clicar em SALVAR e depois em SIM.

Dados de teste usados: Transportadora TRANSLOG TRANSPORTES (o recebimento 00013 foi criado depois, já com a data).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Mensagem "Data do Recebimento é obrigatória!" (ou parecida), sem gravar. | O botão SIM não faz nada e nenhuma mensagem aparece. |

  - Onde está no código

Causa (provável): Confirmado no código: o validador da data aponta para outro campo (txtDtSolic, que não existe nesta tela) e está num grupo de validação (gpvRecebimento) que o salvar não usa (ele valida FormValidacao). Provável: com a data vazia, a conversão Convert.ToDateTime("") gera um erro de formato, que não é capturado (o catch só pega ArgumentException); numa atualização parcial da página isso fica invisível ao usuário. Investigar no console do navegador ou no log do servidor.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/recebimento_ed2.aspx | 110-116 | Validador da data com ControlToValidate="txtDtSolic" e ValidationGroup="gpvRecebimento"; mensagens falam de "solicitação". |
| LaboSys_UI/estoque/recebimento_ed2.aspx.cs | 197-216, 238 | salvar valida o grupo FormValidacao, converte a data sem conferir se está vazia e só trata ArgumentException. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Ligar o validador ao campo certo (txtDtRec), com mensagem sobre a data do recebimento, no grupo que o salvar usa.

- No servidor, conferir se a data foi informada antes de converter e mostrar mensagem clara.

- Capturar e registrar qualquer erro inesperado, mostrando ao usuário uma mensagem em vez de não fazer nada.

- Marcar o campo com asterisco de obrigatório.

  - Como confirmar a correção

Incluir um recebimento sem a data e clicar em SALVAR: deve aparecer a mensagem e nada ser gravado. Com a data, deve gravar normalmente.

  - Observações

Sem captura da tela neste ponto; o comportamento foi registrado no resultado de 07/10/2026 (seção 4, observação 5).

- DV-EST-006

Na tela do Item, alguns botões e marcações recarregam a tela e apagam os números digitados

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | Preparação do item TESTE MATERIA PRIMA (observação 4) | 07/10/2026 (rodada de 07/10/2026 (preparação)) | Usabilidade |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Ao incluir um item, o botão INCLUIR de "Almoxarifados (Movimentação)" e as marcações de controle (lote, validade, quarentena) recarregam parte da tela e apagam os números já digitados (estoque mínimo e máximo, peso, medidas). A ordem de preenchimento passa a importar. Também aparece o erro de script "$(...).nanoScroller is not a function" em várias telas do Estoque.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Cadastros › Item e clicar em incluir. 2. Preencher os números de Parâmetros de Armazenagem (Est. Mínimo, Est. Máximo, Peso, Altura, Largura, Profundidade, Emp. Máximo). 3. Marcar CONTROLE DE QUARENTENA ou, em Almoxarifados (Movimentação), escolher um almoxarifado e clicar em INCLUIR. 4. Conferir os números digitados no passo 2.

Dados de teste usados: Item TST0001 - TESTE MATERIA PRIMA (grupo TESTE GRUPO, subgrupo TESTE SUBGRUPO, unidade TST, almoxarifado TESTE ALMOX).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Os valores já digitados continuam preenchidos depois de qualquer botão ou marcação. Nenhum erro de script no navegador. | Os números digitados foram apagados e precisaram ser digitados de novo. Erro de script "$(...).nanoScroller is not a function" no console do navegador. |

  - Onde está no código

Causa (provável): a marcação CONTROLE DE QUARENTENA e o botão INCLUIR do almoxarifado fazem ida ao servidor (AutoPostBack/botão em UpdatePanel); a forma exata como os números se perdem não foi identificada. Investigar se os campos de número com máscara estão fora dos painéis atualizados ou são reescritos no retorno. O nanoScroller não aparece no código do Estoque: deve vir de um script comum (página-mestra ou tema) que chama o componente sem carregá-lo; a investigar.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/administracao/tabelas_apoio/item_ed.aspx | 465-467 | CONTROLE DE QUARENTENA com AutoPostBack="True". |
| LaboSys_UI/administracao/tabelas_apoio/item_ed.aspx | 664-665 | Botão INCLUIR do almoxarifado (btnNovoLocal), que faz ida ao servidor. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Manter os valores digitados nas idas ao servidor (rever os painéis atualizados e o ViewState dos campos), ou fazer essas ações sem recarregar.

- Carregar o script do nanoScroller onde ele é chamado, ou retirar a chamada.

- Testar a tela do Item preenchendo os campos em ordens diferentes.

  - Como confirmar a correção

Incluir um item, preencher os números, marcar CONTROLE DE QUARENTENA e incluir um almoxarifado: os números devem continuar preenchidos; o console não deve mostrar erro de script.

  - Observações

Sem captura do momento em que os números somem; registrado no resultado de 07/10/2026 (seção 4, observações 4 e 8).

- DV-EST-013

Nota fiscal sem a série não grava e não avisa; mensagens apontam o campo errado

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Estoque › Recebimento de Material › Nota Fiscal | CT-EST-184 | 08/10/2026 (rodada de 08/10/2026, etapa 1) | Usabilidade |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Na tela Recebimento de Materiais - Nota Fiscal, com a Série em branco, o sistema pergunta "Deseja salvar a Nota Fiscal?", repete a pergunta depois do SIM e não grava, sem nenhuma mensagem. Outras mensagens apontam o campo errado: sem o Nº da NF aparece também "Campo Série é obrigatório!" (com a série preenchida); sem a Data de Entrada aparece "Data da Nota Fiscal não informada"; sem o Total Produto aparece também "Valor do Frete da Nota Fiscal não foi informado!" (com o frete preenchido). "Tipo de Movimentacao" está sem acento.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Recebimento de Material, um recebimento em aberto, e clicar em INCLUIR NOTA FISCAL. 2. Preencher todos os campos obrigatórios, menos a Série. 3. Clicar em SALVAR NOTA FISCAL e depois em SIM. 4. Repetir deixando em branco, um de cada vez, o Nº da NF, a Data de Entrada e o Total Produto, e ler as mensagens no rodapé.

Dados de teste usados: Recebimento 00015, fornecedor TESTE PJ FARMACÊUTICA LTDA, NF de teste 9004 (não gravada).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Sem a série: "Campo Série é obrigatório!" e nada gravado. Cada mensagem cita só o campo que falta. | Sem a série: a pergunta se repete e nada é gravado, sem mensagem. Sem o Total Produto: "Valor Total do Produto na Nota Fiscal não foi informado!" e "Valor do Frete da Nota Fiscal não foi informado!" com o frete preenchido. |

  - Evidências

Figura 197 – Série em branco: depois do SIM, a pergunta "Deseja salvar a Nota Fiscal?" aparece de novo

Figura 1: Série em branco: depois do SIM, a pergunta "Deseja salvar a Nota Fiscal?" aparece de novo

Figura 198 – Sem o Total Produto: aparece também a mensagem do frete, que está preenchido

Figura 2: Sem o Total Produto: aparece também a mensagem do frete, que está preenchido

  - Onde está no código

Causa (confirmada): os validadores estão ligados aos campos errados: o da Série valida o Nº da NF, o do Frete valida o Total Produto, e o da Data de Entrada usa o texto da Data da Nota. Sem validador real na série, o código converte a série vazia com Convert.ToInt32 ao verificar nota repetida; esse erro de formato não é capturado (o catch só pega ArgumentException), o que explica a falta de mensagem (esta última parte é provável).

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNF_ed.aspx | 261-263 | rqfvSerie ("Campo Série é obrigatório!") com ControlToValidate="txtNumNF". |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNF_ed.aspx | 451-453 | Validador "Valor do Frete..." com ControlToValidate="txtValTotProduto". |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNF_ed.aspx | 302-305 | Validador da Data de Entrada com a mensagem "Data da Nota Fiscal não informada". |
| LaboSys_UI/estoque/recebimentoNF_ed.aspx.cs | 516, 525 | validarNf converte a série com Convert.ToInt32 e só trata ArgumentException. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (3.estoque/app).

  - Sugestão de correção

- Ligar cada validador ao seu campo: Série → txtSerie, Frete → txtValFrete; corrigir o texto da Data de Entrada.

- No servidor, conferir os campos obrigatórios antes de converter e mostrar a mensagem do campo que falta.

- Capturar e registrar erros inesperados em vez de deixar a tela sem resposta.

- Corrigir os textos sem acento ("Tipo de Movimentacao", "Data de Emissao").

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-EST-184 campo a campo: cada falta deve gerar só a mensagem do próprio campo; sem a série, a mensagem deve aparecer e nada ser gravado.

  - Observações

No mesmo caso, o item repetido na nota foi recusado só pela soma dos valores; a recusa por item repetido não foi isolada (ponto para validar num novo teste com nota de valor maior).

- DV-EST-017

Endereço repetido é recusado com erro de grafia e sem dizer qual campo repetiu

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Endereço do Estoque | CT-EST-031 | 12/10/2026 (rodada 2 de 12/10/2026 (partes A e B)) | — |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Ao incluir um endereço igual a outro já cadastrado, a mensagem diz "Não foi possível inlcuir o endereço. Verifique se o mesmo já existe": tem erro de grafia e não mostra qual combinação de local, rua, coluna e andar repetiu.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Endereço do Estoque e escolher INCLUIR. 2. Informar o mesmo local, rua, coluna e andar de um endereço que já existe. 3. Confirmar a inclusão.

Dados de teste usados: Local 901, rua TESTE RUA, coluna 901, andar 901.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusa com mensagem correta, dizendo qual combinação já existe. | Recusa com a mensagem "inlcuir" e sem dizer a combinação repetida. |

  - Sugestão de correção

- Corrigir a grafia da mensagem.

- Dizer qual combinação (local, rua, coluna e andar) já existe.

  - Observações

As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-031). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito.

- DV-EST-019

Curva ABC aceita período no futuro e gera curva sem dados

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Gestão analítica › Curva ABC | CT-EST-160 | 12/10/2026 (rodada 2 de 12/10/2026 (partes A e B)) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 (limites dos dados) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A Curva ABC recusa campos vazios e período invertido, mas aceita um período no futuro (01/2030 a 12/2030) e gera a curva 000002 sem nenhum dado.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Curva ABC. 2. Informar mês inicial 01/2030 e mês final 12/2030. 3. Clicar em gerar.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar período no futuro. | Gerou a curva 000002, sem dados, com a mensagem "Curva Gerada!". |

  - Sugestão de correção

- Recusar mês final posterior ao mês atual.

- DV-EST-033

A Movimentação de Material lista lotes em quarentena (a tela só oferece destinos de quarentena)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Movimentação de Material | CT-EST-211 | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | RDC 658/2022, art. 157 |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A lista de lotes oferece lotes em quarentena (TESTEPA001 e TESTEPA999, aguardando análise); só o lote bloqueado some.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Movimentação de Material. 2. Abrir a lista de lotes do item TST0003.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Lote em quarentena só se movimenta dentro dos locais de quarentena, e nunca para um local comum. | Os lotes em quarentena aparecem na lista. |

  - Observações

Rodada 4 (13/10/2026): a tela só oferece locais de quarentena como destino, e os lotes aguardando análise não têm botão para abrir na Movimentação de Quarentena (CT-EST-039 e 050). Por isso não se confirmou que dê para levar o lote a um local comum pela tela. Falta testar se o servidor aceita a operação enviada sem a tela (RN-EST-059: a trava do servidor foi desligada no código). A validar com a Garantia da Qualidade e o Estoque se mostrar o lote na lista é aceitável. Rodada 5 (13/10/2026): repetida a verificação pela tela com o TESTEPA999: só o local 902 - TESTE LOCAL QUARENTENA é oferecido. A trava do servidor (que o código mostra desligada) não foi testada diretamente, por decisão do responsável; fica em aberto para um teste de segurança conduzido fora do agente.

- DV-EST-037

Mensagens do CQ que não dizem o que falta

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | CQ › Programação de Análise e Regra de Amostragem | CT-EST-201 | 12/10/2026 (rodada 3 de 12/10/2026 (parte C: quarentena e CQ)) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Programação de Análise com a data em branco mostra "Data início Análise anterior a data atual". Regra de Amostragem em branco mostra só "Ocorreu um erro inesperado.".

  - Como reproduzir

1. Em Programação de Análise, deixar a data em branco e confirmar. 2. Em Regra de Amostragem, deixar a regra em branco e confirmar.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Mensagem do campo que falta. | Mensagem de data anterior; erro genérico. |

  - Sugestão de correção

- Uma mensagem por campo obrigatório.

  - Observações

As capturas de tela ficam em execucao/2026-10-12/evidencias/, com o nome do caso (CT-EST-201). Não foram anexadas aqui porque ainda não foram conferidas uma a uma contra este defeito.

- DV-EST-040

Lista sem resultado mostra uma linha fantasma com zeros e o botão Editar

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Revalidação de Lote e Agenda de Reanálise | CT-EST-061 | 13/10/2026 (rodada 4 de 13/10/2026 (movimentação interna; reprovado e reanálise)) | Guia 33/2020, 9.3.2.3 |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Quando a lista não encontra nada, aparece uma linha com "0 / 0 / 0 / 0 / data de hoje / 0,000" e o botão Editar, como se fosse um registro.

  - Como reproduzir

1. Abrir Estoque › Revalidação de Lote. 2. Pesquisar um lote que não esteja vencido (TESTELOTE003).

Dados de teste usados: Lotes TESTELOTE003, TESTEPA001 e TESTEPA998.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Mensagem "nenhum registro encontrado", sem linha. | Linha com zeros e botão Editar. |

  - Sugestão de correção

- Não mostrar linha quando a pesquisa volta vazia.

- DV-EST-051

O cadastro de Item aceita estoque mínimo maior que o máximo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Item | CT-EST-015 | 22/10/2026 (rodada 8) | Guia 33/2020 (consistência dos dados mestres). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Salvar um item com Estoque Mínimo 500 e Estoque Máximo 10 grava sem aviso ("Inclusão realizada com sucesso!").

  - Como reproduzir

1. Abrir Cadastros › Item › Incluir e preencher um item válido (grupo, subgrupo, unidade, medidas). 2. Digitar Est. Mínimo 500 e Est. Máximo 10; vincular o almoxarifado na grade; escrever a justificativa. 3. Clicar em SALVAR e SIM.

Dados de teste usados: Item TESTER803 - TESTE R8 ITEM MIN MAIOR MAX.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusa com mensagem ("o estoque mínimo não pode ser maior que o máximo"). | "Inclusão realizada com sucesso!"; item gravado com mínimo maior que o máximo. |

  - Evidências

Figura 199 – Item salvo com mínimo 500 e máximo 10.

Figura 1: Item salvo com mínimo 500 e máximo 10.

  - Sugestão de correção

- Validar mínimo menor ou igual ao máximo antes de gravar.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-053

A pesquisa não acha o texto sem acento (repete o DV-PRI-008 no Estoque)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Item (e demais pesquisas por descrição) | CT-EST-024 | 22/10/2026 (rodada 8) | Usabilidade; mesma família do DV-PRI-008. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Pesquisar a descrição DIÓXIDO acha o item, mas DIOXIDO, dioxido ou DIOXI não acham nada.

  - Como reproduzir

1. Abrir Cadastros › Item e digitar DIÓXIDO em Descrição: PESQUISAR. 2. Repetir com DIOXIDO e com dioxido.

Dados de teste usados: Item TST0003 - INSUMO DE DIÓXIDO DE TITANIO (SIVASTATINA).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O mesmo resultado com e sem acento e com maiúsculas ou minúsculas. | "A pesquisa não retornou nenhum resultado." sem acento; o item aparece só com o acento. |

  - Evidências

Figura 200 – Com acento.

Figura 1: Com acento.

Figura 201 – Sem acento.

Figura 2: Sem acento.

  - Sugestão de correção

- Usar comparação sem acento e sem diferenciar maiúsculas nas pesquisas por texto.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-055

O filtro Nome do cadastro de kits é ignorado

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Kits › Cadastro de Kits (lista) | CT-EST-150 | 22/10/2026 (rodada 8) | Usabilidade. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Digitar ZZZZ ou VALIDADE no filtro Nome e pesquisar lista todos os kits, como se o filtro não existisse. O filtro Código funciona.

  - Como reproduzir

1. Abrir Kits › Cadastro de Kits. 2. Digitar ZZZZ em Nome e clicar em PESQUISAR.

Dados de teste usados: Kits 00001 e 00002.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| "A pesquisa não retornou nenhum resultado." | A lista mostra os dois kits. |

  - Evidências

Figura 202 – Filtro Nome com ZZZZ.

Figura 1: Filtro Nome com ZZZZ.

  - Sugestão de correção

- Aplicar o filtro Nome na consulta da lista.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-057

Relatórios mostram data em formato americano e o nome do usuário cortado

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Relatórios de kit e Relatório de Condição de Armazenagem | CT-EST-157 e CT-EST-009 | 22/10/2026 (rodada 8) | Usabilidade (sistema em português). |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Os relatórios de kit trazem "Emitido em: 10/22/2026" e "1:03 PM" (mês/dia/ano). O relatório de Condição de Armazenagem mostra "USUÁRIO: ADMIN" em vez do nome completo.

  - Como reproduzir

1. Abrir Relatórios › Análise de Componentes (Kit) e clicar em GERAR RELATÓRIO. 2. Ler o cabeçalho do relatório.

Dados de teste usados: Kits e planejamento criados na rodada 8.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Datas no formato dia/mês/ano e nome do usuário completo. | Formato mês/dia/ano e hora com AM/PM; nome do usuário cortado em um relatório. |

  - Evidências

Figura 203 – Relatório de Análise de Componentes (Kit).

Figura 1: Relatório de Análise de Componentes (Kit).

Figura 204 – Relatório de Condição de Armazenagem.

Figura 2: Relatório de Condição de Armazenagem.

  - Sugestão de correção

- Formatar as datas do relatório pela cultura pt-BR e usar o nome completo do usuário.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-060

Saída de Material: justificativa não é obrigatória, mensagens com erro de digitação e custo 0,00

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Saída de Material | CT-EST-081 | 22/10/2026 (rodada 8) | Guia 33/2020 e RDC 658/2022, art. 124 (registrar a razão de cada movimentação). |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

A Saída de Material gravou sem justificativa (o motivo da movimentação é obrigatório, a justificativa não). As mensagens de validação têm erros: "Data da saída não inforada!", "Tipo da movimentação não informado.!", "Motivo da movimentação não informado.!". No histórico do lote, a saída fica com custo unitário 0,00 (a entrada tinha 2,00).

  - Como reproduzir

1. Criar o tipo de movimentação TESTE SAIDA R8 e o motivo TESTE MOTIVO R8. 2. Abrir Estoque › Saída de Material, clicar em CONFIRMAR com tudo vazio: ler as mensagens. 3. Preencher data, tipo, motivo, item TESTER805, lote, endereço e quantidade 2; deixar a justificativa em branco e CONFIRMAR e SIM.

Dados de teste usados: Lote TESTEKIT30 (item de entrada TA0008/26), endereço L903-R001-C001-A001.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Justificativa obrigatória, mensagens corretas e custo da saída pelo custo do lote. | Saída gravada sem justificativa ("Inclusão realizada com sucesso!"); custo unitário 0,00 no histórico. |

  - Evidências

Figura 205 – Mensagens com tudo vazio.

Figura 1: Mensagens com tudo vazio.

Figura 206 – Saída gravada sem justificativa.

Figura 2: Saída gravada sem justificativa.

Figura 207 – Histórico do lote.

Figura 3: Histórico do lote.

  - Sugestão de correção

- Exigir a justificativa, corrigir os textos e gravar o custo do lote na saída.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-065

Duas abas movimentando o mesmo endereço ao mesmo tempo: nenhum bloqueio

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Movimentação de Material | CT-EST-042 | 22/10/2026 (rodada 8) | Guia 33/2020 (integridade dos dados); RN005 do documento de fluxo. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Com duas abas abertas, ambas movendo do mesmo endereço de origem, as duas gravaram ("Inclusão realizada com sucesso!"). O saldo ficou coerente porque o saldo cobria os dois movimentos, mas não existe nenhuma trava por endereço.

  - Como reproduzir

1. Abrir duas abas em Movimentação de Material › Incluir com o mesmo item, lote e origem L903-R001-C001-A001. 2. Preencher o destino L903-R001-C001-A901 com 1 unidade em cada e salvar a aba A e depois a B.

Dados de teste usados: Lote TA0008/26, origem L903-R001-C001-A001 (17 un.).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A segunda movimentação deveria ser recusada enquanto a primeira estiver em andamento (RN005). | As duas foram gravadas (origem 15, destino 2). |

  - Evidências

Figura 208 – Aba A antes de salvar.

Figura 1: Aba A antes de salvar.

Figura 209 – Aba B depois de salvar.

Figura 2: Aba B depois de salvar.

Figura 210 – Endereços do item.

Figura 3: Endereços do item.

  - Sugestão de correção

- Confirmar o saldo no momento de gravar (já feito) e, se a regra RN005 for exigida, bloquear o endereço durante a movimentação.

  - Observações

Defeito encontrado na rodada 8 do ambiente de teste do legado. A causa no código não foi investigada nesta rodada.

- DV-EST-073

O Histórico do Lote não mostra a remessa nem o destino: a saída aparece só como "atendimento de solicitação" do tipo Cliente

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Histórico do Lote | CT-EST-119 | 22/10/2026 (rodada 10) | RDC 658/2022 (rastreabilidade do lote até o destino). |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Depois de remeter 1 unidade do lote TESTEPA004 (remessa 00003, solicitação de estoque 00064, embarque liberado), o Histórico do Lote (TA0006/26) mostra a movimentação ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO de 1,000, com data (22/10/2026) e o endereço de origem, e, na grade de solicitações, a solicitação 00064 com tipo CLIENTE. Não mostra o número da remessa, o destino, o cliente nem quem fez a saída (o histórico não tem coluna de usuário nem de hora: DV-EST-034). Para saber para onde o lote foi é preciso abrir a lista de Remessa de Material.

  - Como reproduzir

1. Finalizar e liberar o embarque de uma remessa com um lote (ver DV-EST-046), atender e separar a solicitação gerada. 2. Abrir Estoque › Histórico do Lote, pesquisar o item de entrada do lote.

Dados de teste usados: Lote TESTEPA004 (TA0006/26), remessa 00003, solicitação 00064.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Mostra a remessa com destino, usuário e data. | Mostra a solicitação do tipo Cliente com a data; sem remessa, sem destino, sem usuário. |

  - Evidências

Figura 211 – Histórico do Lote do TESTEPA004.

Figura 1: Histórico do Lote do `TESTEPA004`.

  - Sugestão de correção

- Ligar a movimentação à remessa e mostrar guia, destino e usuário no histórico do lote.

  - Observações

O que falta de usuário e hora repete o DV-EST-034; aqui o novo é a ausência da remessa e do destino.

- DV-EST-080

A descrição do Local de Armazenagem descarta os números sem avisar

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Local de Armazenagem | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 3.3 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Guia 33/2020 (identificação clara dos dados mestres) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Digitar "TESTE LOCAL E09" grava "TESTE LOCAL E": o 0 e o 9 somem ao digitar, sem mensagem. Dois locais de nomes diferentes podem acabar com o mesmo nome.

  - Como reproduzir

1. Incluir TESTE LOCAL E09 (código livre de 3 dígitos, por exemplo 931) no TESTE ALMOX com as cinco marcações em Não. Depois abrir o Endereço do Estoque e procurar o endereço de sistema desse local.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A descrição aceita o que o usuário digita (ou avisa que o campo só aceita letras). | Digitar "TESTE LOCAL E09" grava "TESTE LOCAL E": o 0 e o 9 somem ao digitar, sem mensagem. Dois locais de nomes diferentes podem acabar com o mesmo nome. |

  - Evidências

Figura 212 – EST12A-3.3-inclui

Figura 1: EST12A-3.3-inclui

Figura 213 – EST12A-3.3-endereco-sistema

Figura 2: EST12A-3.3-endereco-sistema

  - Sugestão de correção

- Aceitar números na descrição do local ou avisar que o campo só aceita letras.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-088

Data do Cadastro mostra a hora em 12 horas, sem manhã ou tarde (17:38 aparece como 05:38)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Grupo do Item (e demais cadastros) | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 7.5 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Guia 33/2020 (data e hora corretas nos registros) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Grupo do Item incluído às 17:38: o campo Data do Cadastro mostra 05:38 e o Log mostra 17:38:57. Nos outros cadastros testados (Rua, Coluna, Andar, Classe) a hora aparece em 24 horas.

  - Como reproduzir

1. Mudar só o Tempo de Armazenagem do TESTE GRUPO E7A (de 12 para 24), com justificativa, e abrir o Ver Log. Olhar a hora da Data do Cadastro.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Hora em 24 horas, igual à do Log. | Grupo do Item incluído às 17:38: o campo Data do Cadastro mostra 05:38 e o Log mostra 17:38:57. Nos outros cadastros testados (Rua, Coluna, Andar, Classe) a hora aparece em 24 horas. |

  - Evidências

Figura 214 – EST12A-7.5-log

Figura 1: EST12A-7.5-log

  - Sugestão de correção

- Mostrar a hora do campo Data do Cadastro em 24 horas, igual ao Log e aos outros cadastros.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-103

Motivo da Movimentação aceita Entrada = Não e Saída = Não (fica invisível em todas as telas)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Cadastros › Motivo da Movimentação | Roteiro Cadastros de apoio, passo(s) 27.4 | 24/10/2026 (rodada 12A) | Guia 33/2020 (validação de dados mestres) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

TESTE MOTIVO SEM DIRECAO foi gravado com Entrada = Não e Saída = Não: "Inclusão realizada com sucesso!".

  - Como reproduzir

1. Incluir um motivo com Entrada = Não e Saída = Não.

Dados de teste usados: Registros TESTE criados nesta rodada (ver massa-de-dados.md da rodada 12A).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A tela exige ao menos uma das marcas (Entrada ou Saída). | TESTE MOTIVO SEM DIRECAO foi gravado com Entrada = Não e Saída = Não: "Inclusão realizada com sucesso!". |

  - Evidências

Figura 215 – EST12A-27.4-nao-nao

Figura 1: EST12A-27.4-nao-nao

  - Sugestão de correção

- A definir com a área.

  - Observações

Encontrado na rodada 12A; causa no código não investigada.

- DV-EST-137

Inventário: o campo de justificativa corta em 100 caracteres sem avisar e a coluna Justificativa do log fica sempre vazia

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Inventário › Justificativa e Ver Log | CT-EST-INV03-06; CT-EST-INV01-12 | 24/10/2026 (rodada 12B) | RDC 658/2022, art. 125. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Um texto de 173 caracteres ficou com 100 no campo, sem mensagem. Na janela "Ver Log Alteração" do inventário, a linha "Justificativa:" aparece vazia em todos os eventos, mesmo para os que tiveram texto.

  - Como reproduzir

1. Justificar a linha com um texto de mais de 100 caracteres. 2. Abrir o Ver Log Alteração do inventário.

Dados de teste usados: Inventário 3.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Limite informado ao usuário; texto da justificativa visível no log. | Corte silencioso e log sem o texto. |

  - Evidências

Figura 216 – Justificativa gravada.

Figura 1: Justificativa gravada.

Figura 217 – Log com Justificativa vazia.

Figura 2: Log com Justificativa vazia.

  - Sugestão de correção

- Avisar o limite e gravar o texto no log.

- DV-EST-138

Contagem do inventário aceita 99.999 e 0 sem pedir confirmação

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Estoque › Inventário › Contagem | CT-EST-INV02-08 | 24/10/2026 (rodada 12B) | Boa prática de conferência de contagem. |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Para um endereço com saldo de cerca de 72, a contagem aceitou 99999 (gravou 99.999,000) e 0 sem alerta. Só vazio, letras e mais de uma vírgula são recusados.

  - Como reproduzir

1. Abrir a contagem, digitar 99999 e REGISTRAR CONTAGEM.

Dados de teste usados: Inventário 3, linha 1.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Pedir confirmação para valor muito acima ou abaixo do saldo. | Aceito sem aviso. |

  - Evidências

Figura 218 – Quantidade 99.999 aceita.

Figura 1: Quantidade 99.999 aceita.

  - Sugestão de correção

- Pedir confirmação para valores muito distantes do saldo.