LabMedSys

Módulo Garantia da Qualidade

Dossiê de Homologação do módulo Garantia da Qualidade

Versão 1.1

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.0 | Dossiê de homologação e encerramento do módulo | André Nardacci |
| 23/10/2026 | 1.1 | Versão 1.1: resultados atualizados (562 casos, 187 defeitos, 67 telas, norma recontada) | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- INTRODUÇÃO

Este dossiê reúne a documentação e os resultados da homologação do módulo Garantia da Qualidade (GQ) do LabMedSys (versão 3.5.1), conduzida segundo o Guia nº 33/2020 da ANVISA (validação de sistemas computadorizados, baseado no GAMP 5).

O LabMedSys foi adquirido de um fornecedor que encerrou as atividades. O objetivo da homologação é conhecer o comportamento real do sistema atual, verificar a conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (RDC nº 658/2022) e fornecer à equipe de desenvolvimento a base para a nova versão. Este dossiê descreve só o legado.

  - Escopo

- Módulo Garantia da Qualidade: Controle de Desvios (14 telas, com CAPA), Controle de Mudanças (8), Autoinspeção e Auditoria (7), Treinamento Técnico (8), Assuntos Regulatórios (3 no menu e 4 versões antigas fora dele) e Configuração (Grupo Perfil), além de 22 telas protótipo (validação, qualificação, calibração, fornecedores, revisão periódica do produto e versões antigas do regulatório).

- A Produção, o Controle de Documentos e o Controle da Qualidade entram só onde um caso pede (busca de produto e material do desvio, POP do treinamento, ligação com o lote).

- Fora deste ciclo: a versão nova (iLabPharma-Novo), que não é objeto desta análise, e a segurança e o acesso pelo endereço da tela nas rodadas por menu.

  - Documentos deste pacote

| Documento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Resumo Executivo | Parecer, números, principais problemas e o que fazer primeiro, em duas páginas, para a diretoria |
| Por que a GQ não está apta | Os problemas que sustentam o parecer, com o defeito e o artigo da norma |
| Relatório de Testes | O que foi testado em cada menu, os resultados e os defeitos |
| Dossiê de Homologação (este documento) | Reconhecimento, inventário de telas, risco, conformidade, plano, resultados, defeitos, integrações, pendências, parecer e encerramento |
| Defeitos para Correção | Registro único (defeitos/defeitos-completo.md): cada defeito com passo a passo, evidências e sugestão de correção |
| Regras de Negócio, Análise de Requisitos e Manual do Usuário | Entregáveis do mesmo encerramento, elaborados à parte |
| Fluxos e roteiros do processo | Cinco fluxos com fluxograma e regras (desvios e CAPA, mudanças, autoinspeção e auditoria, treinamento e assuntos regulatórios) e o passo a passo de teste de cada um |
| O ideal e Entre os módulos | Como a GQ deve funcionar para atender à ANVISA e as travas que ela precisa impor aos outros módulos |

  - Referências

- RDC nº 658/2022 (Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos).

- Guia nº 33/2020 da ANVISA (Validação de Sistemas Computadorizados).

- Fluxo de Assuntos Regulatórios elaborado pela equipe da empresa.

- Código-fonte do LabMedSys, Garantia da Qualidade, versão 3.5.1.

- CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA

- Categoria GAMP 5: 5 (aplicação customizada). O LabMedSys foi desenvolvido sob medida, com código-fonte próprio. A GQ é feita em ASP.NET MVC, diferente do Principal e do Estoque (WebForms).

- Consequência (Guia 33, item 9.8.5): para a categoria 5, a rastreabilidade deve ir dos requisitos do usuário às especificações funcionais e de projeto até os testes. A validação também pode incluir revisão de código, o que foi feito.

- Impacto em Boas Práticas: alto e direto. Os registros da GQ são a prova, perante a inspeção, de que o sistema da qualidade funciona. Uma falha aqui pode deixar um lote com desvio seguir sem investigação, uma mudança entrar sem avaliação ou uma pessoa sem treinamento válido operar.

- Particularidade: a GQ só lê os outros módulos (Principal, Produção e Controle de Documentos, pela API) e nada do que ela decide chega a eles.

- ESTRATÉGIA DE HOMOLOGAÇÃO

A homologação seguiu as etapas do Guia nº 33/2020:

- Engenharia reversa do código-fonte: inventário de 67 telas de negócio (304 páginas), 93 tabelas, 5 fluxos, regras de negócio, matriz de permissões e achados de segurança e acesso.

- Documentação dos cinco fluxos, com fluxograma, regras e casos de teste, no mesmo formato dos fluxos da equipe, e a documentação tela a tela de quatro menus (Controle de Desvios, Controle de Mudanças, Assuntos Regulatórios e Autoinspeção e Auditoria), com a situação de cada exigência da norma.

- Análise de risco das funções do módulo (37 riscos, 28 de prioridade alta), para definir a prioridade dos testes.

- Plano de testes com 93 casos (27 de prioridade Alta), ampliado por menu: 308 casos para Controle de Desvios, 44 para Assuntos Regulatórios, 113 linhas para Controle de Mudanças (as 8 telas) e 52 mais 33 para Autoinspeção e Auditoria.

- Execução nas telas por risco: primeiro os casos de prioridade Alta, que tocam a norma (desvio e lote, plano de ação, mudança, auditoria, treinamento, trilha de auditoria, acesso); depois, por menu e com massa de dados, os de prioridade Média e Baixa conforme o crédito.

- Registro de defeitos num registro único e decisões do responsável do negócio.

Condições da execução

- Ambiente de teste da empresa (não produção), com dados fictícios identificados pelo prefixo TESTE, acessado pela VPN com automação no navegador (Claude Code com Playwright, no computador da equipe).

- Rodadas: 12/10 (12 casos Alta); 15 e 16/10 (15 casos Alta e a repetição de 13); 21/10 (Controle de Desvios, rodada 1, com massa de dados); 22/10 (Controle de Desvios, rodadas 2, 3 em três partes e 4; Assuntos Regulatórios, rodada 1; Controle de Mudanças, rodada 1; Autoinspeção e Auditoria, rodadas 1 e 2).

- Nenhuma senha, login ou endereço foi gravado em arquivo ou evidência; os usuários de teste aparecem pelo papel. Os registros de teste permanecem no ambiente, por decisão do responsável.

- O portal publica todos os defeitos, inclusive os de acesso e segurança (decisão de 23/10/2026); continuam proibidos senhas, logins, endereços e IPs de servidor, strings de conexão e chaves.

  - Correspondência com os documentos do Guia 33

| Documento do Guia 33 | Item | No pacote de homologação |
| --- | --- | --- |
| Plano de Validação | 9.2 | A fazer: um por sistema, com escopo, responsáveis e critérios de aceite |
| Especificação dos Requisitos do Usuário (ERU) | 9.3 | Análise de Requisitos da GQ (entregável do mesmo encerramento) |
| Especificação Funcional | 9.5 | Regras de Negócio, fluxos e matriz de permissões |
| Especificação de Configuração e Projeto | 9.6 | Modelo de dados e integrações |
| Análise de risco | 6 | Este dossiê, seção Análise de risco |
| Plano de testes | 9.7 | Plano de testes (93 casos e os planos por menu) |
| Matriz de rastreabilidade | 9.8.5 | Este dossiê, seção Rastreabilidade (risco, prioridade, o que o teste mostrou, origem) |
| Relatório de validação | 9.9 | Relatório de Testes e o parecer deste dossiê |
| Procedimentos e treinamento | 11 | Manual do usuário (entregável do mesmo encerramento) |

- RECONHECIMENTO DO CÓDIGO

Levantamento por contagem e comparação automática de arquivos (três scripts em homologacao/ferramentas/, com a saída em levantamento/). Feito em 09/10/2026, antes dos testes. A GQ foi feita em ASP.NET MVC; o menu não está no código (fica na tabela SIS_FUNCAO do banco do Principal).

  - Tamanho do módulo

| Item | Garantia da Qualidade | Estoque | Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Páginas (.cshtml / .aspx) | 304 | 301 | 78 |
| Telas de negócio (agrupando pesquisa, inclusão, edição e visualização) | 67 | cerca de 151 | 32 |
| ... que funcionam pelo código | 44 | — | — |
| ... protótipos (tela sem lógica) | 23 | 1 | 0 |
| Tabelas no projeto de banco | 93 (91 + 75 arquivos em duas pastas, ver "Achados") | 165 | — |
| Relatórios impressos (.rdlc) | 33 (3 são cópias "Backup") | — | — |
| Casos de teste deixados pelo fornecedor | 42 páginas HTML em TesteUI/ e 26 arquivos de teste automatizado | — | — |

Fora as 67 telas de negócio, há 6 pastas técnicas: entrada (login), página inicial, páginas de erro, duas pastas de relatórios e uma tela genérica de teste (Tela).

Nota: o reconhecimento contava 44 telas com lógica e 23 protótipos; o inventário abaixo conta a Exigências da ANVISA (o controlador procura uma página que não existe) como tela que não abre, e por isso fica com 45 telas com lógica (uma delas não abre) e 22 protótipos. Os nomes das telas, menu a menu, estão no Inventário de telas abaixo.

  - Achados do reconhecimento

1. Um terço das telas é protótipo, e os temas que faltam são exigência da ANVISA

São 23 de 67 telas. Ficaram sem função validação, qualificação e calibração, avaliação de fornecedores e revisão periódica de produto. Também não há tela, nem protótipo, de reclamações de mercado nem de recolhimento ("Recolhimentos" só aparece como um dos motivos para programar uma autoinspeção, HSolutions.GQ.Domain/Enumeradores/TipoMotivoVersao.cs:15). Esses temas serão confrontados com a RDC 658/2022 na etapa 2.

2. A tabela da trilha de auditoria usada pelo código não existe no projeto de banco

O código grava o histórico de alterações em TBL_LOG_ALTERACAO_GQ e TBL_LOG_ALTERACAO_GQ_ITEM (HSolutions.GQ.Context/Configurations/LogAlteracaoConfiguration.cs:16 e LogAlteracaoItemConfiguration.cs:16). O projeto de banco só tem TBL_LOG_ALTERACAO e TBL_LOG_ALTERACAO_ITEM, que o código não usa. O mesmo vale para mais cinco tabelas: TBL_ANEXO_GQ, TBL_AREA, TBL_AVALIACAO, TBL_MATRIZ_TREINAMENTO e TBL_SETOR_ENVOLVIDO. Ou o banco do ambiente de teste foi criado de outro jeito (o código tem um criador automático de banco, GQDbInitializer.cs, e há a tabela de controle __MigrationHistory), ou essas gravações falham. Precisa do DBA (RDC 658/2022, art. 125: trilha de auditoria).

3. Projeto de banco em duas pastas, uma delas com conflitos de versão não resolvidos

Hsolutions.GQ.DB/Tables (91 arquivos) é a pasta que vale: é a que o projeto de banco usa. Hsolutions.GQ.DB/dbo/Tables (75 arquivos) é uma cópia antiga fora do projeto. Das 73 tabelas que estão nas duas, 39 têm colunas diferentes, e 31 arquivos da cópia antiga têm marcas de conflito de mesclagem (<<<<<<< HEAD), ou seja, duas versões coladas no mesmo arquivo sem que alguém escolhesse qual vale. Isso não roda, mas mostra que o fornecedor entregou o código sem revisão final. O mesmo acontece no .gitignore.

4. "Exigências da ANVISA" está quebrada

O controlador está na área AssRegulatorios e procura a página em Areas/AssRegulatorios/Views/ExigenciasAnvisa/Index.cshtml (ExigenciasAnvisaController.cs:36 e :132), que não existe. A página que existe está em Bloco2/Views/ExigenciasAnvisa e é um protótipo. Pelo código, abrir essa tela dá erro. A confirmar no teste.

5. Telas que podem abrir sem verificação de acesso (ponto para validar)

Não foi encontrado no código da GQ nem na biblioteca comum (10.HSolution.Library) nenhum filtro que obrigue o usuário a estar conectado antes de abrir uma tela. Existe um (Attribute/SessionExpireFilterAttribute.cs), mas nenhuma tela o usa. Cinco controladores nem herdam a base comum da GQ: os dois relatórios do Controle de Desvios (Acompanhamento RD e Controle de Emissão de RNC), os dois protótipos do RRPP e a tela genérica Tela. O mesmo vale para a API de treinamento consultada pelo Controle de Documentos. Detalhe técnico vai para o 03-achados-de-seguranca.md da GQ. Teste sugerido: abrir o endereço de um relatório numa janela anônima, sem entrar no sistema.

6. Script que apaga o banco junto com o código

Database/DROP_DATABASE.sql apaga o banco inteiro de desenvolvimento da GQ. Assim como o qryLimpaBase.sql do Estoque, não é executado pelo sistema, mas está no pacote entregue e precisa ficar fora de qualquer ambiente com dados.

7. Sobras e cópias

Três relatórios com cópias "Backup" (Areas/Relatorio/Views/Bloco2/ConclusaoTreinamento/), uma pasta Library_GQ_old com bibliotecas antigas, um serviço vazio para o Controle de Documentos (HSolutions.GQ.Services/CDoc/CDocService.cs) e uma tela genérica de teste (Controllers/TelaController.cs). Os títulos das telas misturam maiúsculas e minúsculas e trazem erros de digitação ("Vizualizar Controle Mudança Produto").

- INVENTÁRIO DE TELAS E SITUAÇÃO

As 67 telas da GQ foram classificadas pelo que o código mostra e pelo que os testes confirmaram. Definição de trabalho, a confirmar com o responsável: Falha grave = a rodada achou defeito de gravidade Alta próprio da tela; Funciona com falhas = só Média ou Baixa; Bloqueada no teste = os casos da tela não puderam ser executados; Não testada = nenhum caso executado; Não abre = o controlador procura uma página que não existe; Protótipo = tela sem lógica. Nenhuma tela foi classificada como "funciona": todas as testadas têm ao menos um defeito.

  - Resultado por situação

| Situação | Telas |
| --- | --- |
| Funciona | 0 |
| Funciona com falhas | 6 |
| Falha grave | 28 |
| Bloqueada no teste | 5 |
| Não testada | 5 |
| Não abre | 1 |
| Protótipo | 22 |
| Total | 67 |

As 45 telas com lógica estão na tabela abaixo; as 22 telas protótipo (validação e qualificação, fornecedores, revisão periódica do produto, versões antigas do regulatório e uma página em branco) só têm o desenho e estão listadas no final.

  - Telas com lógica

| Menu | Tela | Situação | Defeitos ou casos |
| --- | --- | --- | --- |
| Controle de Desvios | Relatório de Desvios | Falha grave | CT-GQ-001 a 007, 014; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Registro Ação Corretiva Imediata | Falha grave | CT-GQ-007, 008; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Pré Avaliação Relatório Desvios | Funciona com falhas | CT-GQ-009, 010; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Avaliação Área | Falha grave | CT-GQ-011 a 013; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Avaliação Relatório Desvios | Falha grave | CT-GQ-015, 016; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Relatório de CAPA | Funciona com falhas | CT-GQ-017; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Plano de Ação Corretiva | Falha grave | CT-GQ-018, 019; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Execução do Plano de Ação Corretiva | Falha grave | CT-GQ-020; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Corretiva | Falha grave | CT-GQ-021, 022; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Plano de Ação Preventiva | Funciona com falhas | CT-GQ-023; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Execução Plano de Ação Preventiva | Falha grave | CT-GQ-023; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Preventiva | Falha grave | CT-GQ-023, 024; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Acompanhamento RD (relatório) | Funciona com falhas | CT-GQ-025; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Desvios | Controle de Emissão de RNC (relatório) | Falha grave | CT-GQ-025; ver o Relatório de Testes |
| Controle de Mudanças | Solicitação de Mudanças | Falha grave | DV-GQ-219, 221, 227 (Alta); CT-GQ-030, 031, 046, 047, M01-01 a 14 |
| Controle de Mudanças | Pré-Avaliação de Mudanças | Falha grave | DV-GQ-235, 236 (Alta); CT-GQ-032, 033, M02-01 a 12 |
| Controle de Mudanças | Avaliação de Mudanças | Falha grave | DV-GQ-239, 241 (Alta), 004 (CT-GQ-035); M03-01 a 11 |
| Controle de Mudanças | Liberação Avaliação de Mudanças | Falha grave | DV-GQ-003, 004, 244 (Alta); CT-GQ-034 a 036, M04-01 a 10 |
| Controle de Mudanças | Plano de Ação | Falha grave | DV-GQ-247, 248 (Alta); CT-GQ-037 a 039, M05-01 a 12 |
| Controle de Mudanças | Execução Plano de Ação | Falha grave | DV-GQ-253 (Alta); CT-GQ-040, M06-01 a 13 |
| Controle de Mudanças | Liberação Plano de Ação (Finalização Plano de Ação) | Falha grave | DV-GQ-005, 256 (Alta), 258; CT-GQ-041 a 045, M07-01 a 10 |
| Controle de Mudanças | Controle Mudança Produto | Falha grave | DV-GQ-006, 261 (Alta), 262; CT-GQ-042, 043, M08-01 a 11 |
| Autoinspeção e Auditoria | Cadastro Tipo Qualificação | Funciona com falhas | DV-GQ-092 (Média) |
| Autoinspeção e Auditoria | Cadastro de Roteiro | Falha grave | DV-GQ-090 (Alta) |
| Autoinspeção e Auditoria | Cadastro Autoinspeção e Auditoria | Funciona com falhas | DV-GQ-093, 110, 111 (Média) |
| Autoinspeção e Auditoria | Programação Autoinspeção e Auditoria | Falha grave | DV-GQ-118 (Alta); DV-GQ-112, 117 |
| Autoinspeção e Auditoria | Registro Autoinspeção e Auditoria | Falha grave | DV-GQ-113, 118 (Alta); DV-GQ-120, 122 |
| Autoinspeção e Auditoria | Avaliação Autoinspeção e Auditoria | Falha grave | DV-GQ-098, 099, 114, 115 (Alta); DV-GQ-116, 121 |
| Autoinspeção e Auditoria | Planejamento de Autoinspeção e Auditorias (relatório) | Falha grave | DV-GQ-100 (Alta) |
| Treinamento Técnico | Tipo de Treinamento | Não testada | Usada só na preparação |
| Treinamento Técnico | Motivo de Treinamento | Não testada | Usada só na preparação |
| Treinamento Técnico | Cadastro de Treinamento | Não testada | Usada só na preparação |
| Treinamento Técnico | Solicitação de Treinamento | Não testada | Usada só na preparação |
| Treinamento Técnico | Programação de Treinamento | Falha grave | DV-GQ-013 (Alta) |
| Treinamento Técnico | Matriz de Treinamento | Não testada | — |
| Treinamento Técnico | Conclusão do Treinamento | Bloqueada no teste | CT-GQ-076, 078, 081 |
| Treinamento Técnico | Acompanhamento dos Treinamentos | Bloqueada no teste | CT-GQ-080 |
| Assuntos Regulatórios | Processo Regulatório | Falha grave | DV-GQ-200 (Alta); DV-GQ-263 |
| Assuntos Regulatórios | Programação | Falha grave | DV-GQ-203, 204 (Alta); DV-GQ-264 |
| Assuntos Regulatórios | Monitoramento | Falha grave | DV-GQ-206, 211, 212, 213 (Alta) |
| Assuntos Regulatórios | Check-list (fora do menu) | Bloqueada no teste | CT-GQ-095 |
| Assuntos Regulatórios | Solicitação de Registro (fora do menu) | Bloqueada no teste | CT-GQ-096, 097, 100 |
| Assuntos Regulatórios | Controle de Produtos Enviados para Registro Anvisa (fora do menu) | Bloqueada no teste | CT-GQ-098, 099; DV-GQ-015 |
| Assuntos Regulatórios | Exigências da ANVISA (fora do menu) | Não abre | O controlador procura uma página que não existe (pelo código) |
| Configuração | Grupo Perfil | Falha grave | DV-GQ-009 (Crítica) |

  - Protótipos (22 telas)

Só o desenho da tela, sem gravar nem ler dados. Validação e qualificação (9): Programação Controle de Validações; Registro Controle de Validações; Fase de Validação; Tipo de Objeto de Validação; Controle de Qualificação; Controle de Calibração; Linhas de Produção; Método Analítico; Prazos de Validade. Fornecedores (3): Avaliação Fornecedores; Avaliação Desempenho Qualidade Fornecedor; Gestão de Avaliação. Revisão periódica de produto (4): Programação RRPP e Registro RRPP (duas versões cada). Regulatório, versões antigas (5): Produtos Enviados para Registro ANVISA; Solicitação de Registro (antiga); Check-List (antigo); Petição de Notificação de Produção de Lote Piloto; Histórico - HMP. Controle de Desvio (1): página em branco esquecida.

- ANÁLISE DE RISCO

Método: Guia nº 33/2020, item 6 (gerenciamento do risco à qualidade, com base no ICH Q9 e no GAMP 5), com as mesmas escalas dos outros módulos. As notas são do rascunho de 09/10/2026, feitas pelo código; a seção Rastreabilidade mostra o que os testes confirmaram para cada risco.

  - Avaliação inicial

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| O sistema é regulado pelas Boas Práticas de Fabricação? | Sim. A GQ registra desvios, CAPA, mudanças, autoinspeções, treinamentos e assuntos regulatórios, que são registros exigidos pela RDC 658/2022 (art. 148). |
| Categoria GAMP 5 | 5: aplicação customizada. |
| Impacto do módulo | Alto, direto: os registros da GQ são a prova, perante a inspeção, de que o sistema da qualidade funciona. Uma falha aqui pode deixar um lote com desvio seguir sem investigação, uma mudança entrar sem avaliação, ou uma pessoa sem treinamento válido operar. |
| Particularidade | A GQ não bloqueia nada nos outros módulos (00-reconhecimento.md, integrações): suas decisões dependem de alguém agir à mão no Estoque, no CQ ou na Produção. Isso pesa na probabilidade de quase todos os riscos de processo. |

Conclusão: é necessária a avaliação funcional detalhada (etapas 2 e 3).

  - Escalas usadas

Iguais às do Principal.

| Severidade (S): se a falha acontecer | Probabilidade (P): chance de a falha acontecer | Detecção (D): chance de perceber antes do dano |
| --- | --- | --- |
| Alta: compromete integridade de dados BPF, permite ação não autorizada ou afeta a qualidade do produto | Alta: falha já confirmada no código, ou acontece no uso normal | Baixa: passa despercebida (ninguém nota) |
| Média: afeta a operação, mas há controle compensatório | Média: exige uma condição específica | Média: pode ser percebida numa revisão |
| Baixa: incômodo, sem efeito em dados BPF | Baixa: improvável | Alta: o sistema ou o usuário percebe na hora |

Classe = Severidade × Probabilidade (Alta×Alta ou Alta×Média ou Média×Alta = 1; Alta×Baixa, Média×Média ou Baixa×Alta = 2; demais = 3). Prioridade = Classe × Detecção (classe 1: Alta, salvo detecção Alta → Média; classe 2: Baixa/Média/Alta conforme a detecção seja Alta/Média/Baixa; classe 3: Média só com detecção Baixa).

  - Avaliação das funções

Desvios e CAPA

| ID | Função | Perigo (o que pode dar errado) | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-GQ-01 | Registro do desvio × lote | Lote com desvio aberto é usado, aprovado ou expedido | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Nenhum: a GQ não retém o lote no Estoque nem no CQ | Desvio de material ou produto põe o lote em retenção até a decisão da GQ | 04 (art. 8º, IX e XV, e arts. 332, III, e 335; a retenção do lote é leitura da área, a norma não usa essas palavras); RN-GQ-012 |
| R-GQ-02 | Lotes envolvidos no desvio | Outros lotes afetados não são identificados | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Lote copiado como texto, sem ligação com a rastreabilidade | Lote ligado ao cadastro real; consulta de lotes relacionados | 04 (art. 335); RN-GQ-012 |
| R-GQ-03 | Classificação e decisão sobre CAPA | Desvio crítico encerrado sem investigação de causa | Alta | Média | Média | 1 | Alta | Sem CAPA, exige só uma justificativa; criticidade só existe no CAPA | Classificar o risco no registro; CAPA obrigatório para crítico e maior | RN-GQ-028, 037 |
| R-GQ-04 | Monitoramento do plano corretivo | Plano aprovado com ações não concluídas; eficácia nunca verificada | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | O validador não olha a situação das ações | Exigir todas as ações concluídas; verificação de eficácia com prazo | RN-GQ-050, 052; 04 (art. 8º, § 4º) |
| R-GQ-05 | Encerramento do desvio | Plano preventivo reprovado encerra o desvio como concluído | Alta | Média | Média | 1 | Alta | Nenhum | Reprovação volta o plano para revisão | RN-GQ-057 |
| R-GQ-06 | Ligação desvio → mudança | "Necessário abrir controle de mudança" marcado e nenhuma mudança aberta | Média | Alta | Média | 1 | Alta | Só uma marcação | Abrir a solicitação de mudança ligada ao desvio | RN-GQ-039 |
| R-GQ-07 | Erro humano como causa | Causa atribuída a erro humano sem justificativa formal | Média | Média | Média | 2 | Média | Nenhum campo | Campo e regra próprios | RN-GQ-044; 04 (art. 340) |

Controle de mudanças

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-GQ-08 | Liberação da mudança | Mudança liberada sem o parecer das áreas, ou com parecer contrário | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Só o nível 3 libera | Liberar só com todos os pareceres; parecer contrário exige justificativa da GQ | RN-GQ-078 |
| R-GQ-09 | Áreas de impacto | Mudança avaliada sem as áreas afetadas | Alta | Média | Média | 1 | Alta | Regra desligada no código | Áreas de impacto obrigatórias | RN-GQ-065 |
| R-GQ-10 | Implementação e eficácia | Mudança implantada sem validação nem verificação de eficácia | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Finalização do plano sem etapa de eficácia | Etapa de eficácia e de validação, quando aplicável | RN-GQ-086; 04 (art. 8º, XIII) |
| R-GQ-11 | Aprovação do produto | Lote errado aprovado após a mudança; aprovação sem rastro | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Lote digitado, justificativa opcional, gravação sem histórico | Lote do cadastro; justificativa obrigatória; histórico | RN-GQ-088 a 090 |
| R-GQ-12 | Mudança temporária | Mudança vencida continua valendo | Média | Média | Baixa | 2 | Alta | Validade só filtra a lista | Aviso e encerramento ao vencer | RN-GQ-091 |

Autoinspeção, auditoria e fornecedores

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-GQ-13 | Independência da auditoria | Área auditada por quem trabalha nela, ou que registra as próprias respostas | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Nenhum | Impedir inspetor da área auditada; respostas só pelo inspetor | RN-GQ-100, 103; 04 (art. 363) |
| R-GQ-14 | Desvios da auditoria | Não conformidade encontrada não vira desvio nem CAPA | Média | Alta | Média | 1 | Alta | Número e descrição digitados; RNC em texto livre | Abrir o desvio a partir da auditoria, com ligação | RN-GQ-104, 108 |
| R-GQ-15 | Encerramento e reabertura | Auditoria reaberta e alterada depois de concluída, sem motivo | Média | Média | Média | 2 | Média | Reabrir sem justificativa; finalizar sem histórico | Justificativa e histórico | RN-GQ-109, 110 |
| R-GQ-16 | Auditoria e qualificação de fornecedores | Fornecedor sem auditoria nem qualificação fornece material | Alta | Alta | Alta | 1 | Média | Inexistente na GQ (avaliação é protótipo); controle fora do sistema | Auditoria de fornecedor e qualificação ligadas ao cadastro de pessoa jurídica | 04, item 5 |

Treinamento

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-GQ-17 | Conclusão e desempenho | Treinando reprovado ou ausente registrado como suficiente | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Desempenho escolhido à mão, sem ligação com nota ou presença | Desempenho calculado pela nota e pela presença | RN-GQ-124, 125 |
| R-GQ-18 | Habilitação e vencimento | Pessoa sem treinamento válido executa tarefa BPF | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Vencimento só no relatório; nada é bloqueado nem avisado | Aviso de vencimento; consulta da habilitação pelos outros módulos | RN-GQ-128, 129 |
| R-GQ-19 | Programa de treinamento | Programa não aprovado pelos responsáveis de Produção e CQ | Média | Alta | Média | 1 | Alta | Nenhuma aprovação | Aprovação registrada do programa | RN-GQ-119; 04 (art. 42) |

Assuntos regulatórios

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-GQ-20 | Situação do registro do produto | Produto com registro indeferido ou vencido é fabricado | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Nenhum: a situação não sai da GQ | A Produção consulta a situação do registro antes da ordem | RN-GQ-148 |
| R-GQ-21 | Prazos regulatórios | Prazo de protocolo ou revalidação perdido | Alta | Média | Média | 1 | Alta | Só filtro na lista; datas sem regra entre si | Avisos de prazo; coerência entre as datas | RN-GQ-134, 137 |
| R-GQ-22 | Envio e fechamento da solicitação | Solicitação enviada ou fechada sem o check-list completo, sem rastro | Média | Alta | Média | 1 | Alta | Sem conferência e sem histórico | Conferir o check-list; histórico | RN-GQ-142, 143 |
| R-GQ-23 | Exigências da ANVISA | Exigência não respondida | Média | Alta | Alta | 1 | Média | Tela não abre (percebe-se na hora) | Tela funcional, com prazo | 11-inventario-de-telas.md |

Integridade dos registros (todas as telas)

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-GQ-24 | Trilha de auditoria | Alteração, cancelamento ou exclusão sem registro | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Histórico só em parte das gravações; tabela do histórico fora do projeto de banco | Histórico em toda gravação, sem caminho alternativo | RN-GQ-004 a 006; 04, item 14 |
| R-GQ-25 | Data e hora dos registros | Data informada diferente do momento real (registro não contemporâneo) | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Data vem da tela, travada só na aparência | Data e hora do servidor | RN-GQ-007 |
| R-GQ-26 | Aprovações | Aprovação sem assinatura; quem faz é quem aprova | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Nenhum | Assinatura eletrônica (senha e motivo); separação de funções | RN-GQ-009; 04, item 14 |
| R-GQ-27 | Avisos de prazo | Ações de CAPA, mudanças e treinamentos vencem sem que o responsável saiba | Média | Alta | Baixa | 1 | Alta | Nenhum aviso em nenhum fluxo | Avisos por e-mail e painel de pendências | RN-GQ-009 |
| R-GQ-28 | Consulta que grava | Abrir uma tela de consulta cria registro | Baixa | Alta | Média | 2 | Média | Nenhum | Consulta só lê | RN-GQ-082 |
| R-GQ-29 | Cadastros de apoio | Tipo, motivo ou roteiro excluído sem rastro | Baixa | Média | Média | 3 | Baixa | Exclusão lógica | Manter; acrescentar histórico | RN-GQ-006 |
| R-GQ-30 | Banco de dados × código | Instalação nova sem tabelas ou colunas que o código usa; dado não gravado | Média | Alta | Média | 1 | Alta | Nenhum (o banco real pode ter sido ajustado à mão) | Projeto de banco único e conferido com o código | 06-modelo-de-dados.md, item 9 |

Processos sem tela

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-GQ-31 | Reclamações e recolhimento | Processo exigido feito fora do sistema, sem rastro integrado | Alta | Alta | Alta | 1 | Média | Inexistente (a ausência é evidente) | Telas próprias ligadas a desvio, CAPA e lote | 04, itens 7 e 8 |
| R-GQ-32 | Revisão da qualidade do produto, validação e calibração | Processo exigido feito fora do sistema | Alta | Alta | Alta | 1 | Média | Protótipos sem gravação | Telas funcionais ou decisão formal de manter fora | 04, itens 9 a 11 |

Riscos de acesso e segurança

Detalhe no documento 03 (confidencial). Esta seção não vai para o portal.

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-GQ-33 | Controle de acesso por ação | Perfil só de consulta inclui e altera; gravação não confere nível nem área | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Botões escondidos na lista | Conferência no servidor em toda gravação | SEG-GQ-02; CT-GQ-111 |
| R-GQ-34 | Grupo Perfil | Usuário se coloca no nível 3 | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Só o menu | Só administrador muda níveis, com histórico | 02-matriz-de-permissoes.md; CT-GQ-112 |
| R-GQ-35 | Entrada no sistema | Telas e API abertas sem login | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Nenhum filtro | Filtro global de autenticação | SEG-GQ-01 |
| R-GQ-36 | Credenciais e entrada | Senhas de banco no arquivo de configuração; token no endereço | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Nenhum | Cofre de segredos; token fora do endereço | SEG-GQ-03, 06 |
| R-GQ-37 | Anexos e mensagens de erro | Arquivo indevido anexado; detalhes internos expostos | Média | Média | Média | 2 | Média | Nenhum | Tipos e tamanho limitados; erro genérico | SEG-GQ-07, 08 |

  - Resumo dos riscos

| Prioridade | Riscos | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Alta | R-GQ-01 a 06, 08 a 14, 17 a 22, 24 a 27, 30, 33 a 36 | 28 |
| Média | R-GQ-07, 15, 16, 23, 28, 31, 32, 37 | 8 |
| Baixa | R-GQ-29 | 1 |

Leitura:

- Os riscos altos se concentram em três pontos: (1) as decisões da GQ não chegam aos outros módulos (lote com desvio, registro indeferido, treinamento vencido não bloqueiam nada); (2) os fluxos avançam sem as condições que a norma pede (plano aprovado com ações abertas, mudança liberada sem parecer, desvio crítico sem CAPA, auditoria sem independência); (3) a integridade dos registros é parcial (histórico incompleto, datas da tela, aprovações sem assinatura).

- Os processos sem tela (reclamações, recolhimento, revisão de produto, validação, calibração) ficaram em prioridade média só porque a ausência é evidente; são lacunas de conformidade graves (04-conformidade-regulatoria.md) e devem entrar no escopo da nova versão.

- CONFORMIDADE COM A RDC 658/2022

Cruzamento das exigências da ANVISA com o sistema atual, tema a tema. Legenda: Atende; Parcial (a função existe, mas falta parte do que a norma pede); Protótipo (só a tela de demonstração, que na prática não atende); Não atende; Fora da GQ; A verificar. A situação dos 16 temas é a do código de 09/10/2026; os testes confirmaram ou agravaram as falhas e nenhum tema passou a "atende".

  - Quadro geral dos temas

| # | Processo exigido | Referência principal | Situação | Telas na GQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investigação de desvios e não conformidades | Art. 148, XII; art. 8º, XIV | Parcial | Controle de Desvios (14 telas) |
| 2 | Ações corretivas e preventivas (CAPA) e sua eficácia | Art. 8º, XIV, § 4º; arts. 341 e 342 | Parcial | Planos de ação corretiva e preventiva, Relatório de CAPA |
| 3 | Controle de mudanças | Art. 148, XI; art. 8º, XII e XIII | Parcial | Controle de Mudanças (8 telas) |
| 4 | Autoinspeção e auditoria interna da qualidade | Art. 148, XIII; arts. 361 a 366 | Parcial | Autoinspeção e Auditoria (7 telas) |
| 5 | Auditoria em fornecedores e qualificação de fornecedores | Art. 148, XV; art. 8º, VI; arts. 179 a 182 | Não atende (auditoria) / Protótipo (avaliação) | Nenhum tipo de auditoria de fornecedor; 3 protótipos de avaliação |
| 6 | Treinamento e verificação da sua eficácia | Art. 148, V; arts. 39 a 46 | Parcial | Treinamento Técnico (8 telas) |
| 7 | Reclamações | Art. 148, VIII; art. 12, XI; arts. 319 a 338 | Não atende | Nenhuma |
| 8 | Recolhimento | Art. 148, IX; art. 12, X; arts. 343 a 360 | Não atende | Nenhuma |
| 9 | Revisão da qualidade do produto (revisão anual) | Art. 148, XIV; arts. 15 a 20 | Protótipo | RRPP (2 versões, nenhuma grava) |
| 10 | Validação e qualificação de processos, equipamentos e sistemas | Art. 148, I; art. 12, II; arts. 175 a 178 | Protótipo | 9 protótipos |
| 11 | Calibração de equipamentos | Art. 148, II | Protótipo | Controle de Calibração |
| 12 | Gerenciamento de risco da qualidade | Arts. 7º, § 1º, 21, 22, 320 e 334 | Parcial | Criticidade no CAPA, impacto e urgência na mudança |
| 13 | Liberação do lote pela Pessoa Delegada | Art. 8º, XV; art. 14, VII | Fora da GQ | Nenhuma (a GQ não bloqueia lote) |
| 14 | Integridade dos registros e trilha de auditoria | Art. 125; Guia 33 | Parcial | Todas |
| 15 | Revisão gerencial do sistema da qualidade | Art. 10 | Não atende (no sistema) | Nenhuma |
| 16 | Notificação à autoridade sanitária e mudanças regulatórias | Art. 8º, XII; arts. 321, 338 e 351 | Parcial | Assuntos Regulatórios; item "Regulatórios" na mudança |

Em números: dos 16 temas, nenhum atende por completo, 8 atendem parcialmente, 3 são só protótipo e 4 não atendem (em 09/10/2026, o tema 5 passou a "não atende", ao se constatar que não existe auditoria de fornecedor, e o tema 6, treinamento, passou a "parcial", depois do fluxo detalhado). 1 cabe a outro módulo, mas a GQ não participa dele. Os que não atendem (reclamações, recolhimento, revisão gerencial e auditoria de fornecedor) e os três protótipos (revisão de produto, validação e calibração) são exigências centrais de qualquer inspeção de Boas Práticas.

  - O que o código mostra, tema a tema

Desvios (não conformidades)

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Desvios significativos registrados e investigados | Art. 12, VII | Relatório de Desvios com número anual, descrição, local, área, responsável, itens e lotes envolvidos (HSolutions.GQ.Domain/Entities/Bloco2/ControleDesvios/RegistroNaoConformidade.cs) e um fluxo de etapas (pré-avaliação, avaliação da área, avaliação, CAPA) | Atende (a confirmar no teste) |
| Origem do desvio identificada | Boa prática | Campo "método de detecção": processo/produção, auditoria interna, inspeção sanitária, CQ, GQ, SAC/Fármaco, outros (HSolutions.GQ.Domain/Enumeradores/TipoMetodoDeteccaoNaoConformidade.cs) | Atende |
| Análise de causa raiz em nível apropriado | Art. 8º, XIV; art. 339 | Relatório de CAPA com diagrama de causa e efeito em 7 campos de texto (RelatorioCapa.cs:28 em diante), avaliação de impacto e criticidade (RelatorioCapa.cs:36 e :38). Só existe se a avaliação marcar "necessário abrir CAPA"; sem isso, o desvio fecha com uma justificativa (HSolutions.GQ.UI/Areas/Bloco2/Controllers/AvaliacaoRNCController.cs:294-300) | Parcial |
| Erro humano como causa deve ser justificado formalmente | Art. 8º, § 3º; art. 340 | Não há campo nem regra específica | Não atende |
| Verificar se outros lotes ou produtos foram afetados | Art. 335 | Os lotes são copiados para a GQ como texto (número e descrição, tabela TBL_LOTE, ItemRegistroDesvio.cs:17). Não há consulta a outros lotes nem vínculo com a rastreabilidade | Não atende |
| Desvio de matéria-prima ou produto retém o lote (a norma não diz isso com estas palavras: o art. 8º, IX e XV exige que os desvios sejam considerados antes da liberação do lote pela Pessoa Delegada, e os arts. 332, III, e 335 pedem verificar o lote e os demais lotes afetados; a retenção é leitura da área) | Art. 8º, IX e XV; arts. 332, III, e 335 | Nenhum bloqueio no Estoque ou no CQ enquanto o desvio está aberto (ver 00-reconhecimento.md, integrações) | Não atende (alto risco) |
| Classificação do desvio por risco no registro | Arts. 320 e 334 | A criticidade (crítico, maior, menor) só existe no Relatório de CAPA, e não no desvio | Parcial |
| Abertura de controle de mudança a partir do desvio | Art. 8º, XII | A avaliação tem a marcação "necessário abrir controle de mudança" (AvaliacaoRNCController.cs:291), mas nada é aberto: é só um campo | Parcial |

CAPA e eficácia

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Ações corretivas e preventivas identificadas e implementadas | Art. 8º, § 4º; art. 341 | Planos de ação corretiva e preventiva separados, com etapas de plano, execução e monitoramento (liberação) | Atende (a confirmar no teste) |
| Eficácia das ações monitorada e avaliada | Art. 8º, § 4º; art. 341, parágrafo único | O monitoramento registra se as ações foram implementadas (LiberacaoPlanoAcaoCorretivaRNC.cs:19; status "não iniciadas" a "implementadas integralmente") e um resultado por ação (AcaoResultado: "implementada" e observações). Implementar não é o mesmo que ser eficaz: não há verificação posterior de eficácia com prazo e critério | Parcial |
| Plano reprovado não pode encerrar o desvio como resolvido | Art. 8º, § 4º; art. 341 | Plano preventivo reprovado leva o desvio a "Concluído", como o aprovado (HSolutions.GQ.UI/Areas/Bloco2/Controllers/LiberacaoPlanoAcaoPreventivaRNCController.cs:241-247). Plano corretivo reprovado vai para uma situação de onde nenhuma tela o tira (LiberacaoPlanoAcaoCorretivaRNCController.cs:242). Detalhe no fluxo fluxos/desvios-capa.md | Não atende |
| Análise de tendência de desvios recorrentes | Art. 342 | O relatório "Acompanhamento RD" lista desvios por período e situação. Não há agrupamento por causa, área ou produto para mostrar recorrência | Parcial |

Controle de mudanças

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Avaliação antes da mudança e aprovação antes de implementar | Art. 8º, XII | Fluxo de solicitação, pré-avaliação, avaliação pelas áreas impactadas e liberação, com impacto, urgência e áreas afetadas (SolicitacaoMudanca.cs:23-29) | Atende (a confirmar no teste que a implementação não começa antes da liberação) |
| Considerar notificações e aprovações regulatórias | Art. 8º, XII | Tipo de item alterado "Regulatórios" (Hsolutions.GQ.DB/dml.sql:10). Não há ligação com a tela de Assuntos Regulatórios | Parcial |
| Avaliação depois da mudança: objetivo alcançado e sem impacto negativo | Art. 8º, XIII | A finalização do plano de ação tem só data, observação e justificativa (LiberacaoPlanoAcao.cs). O "Controle Mudança Produto" registra o número do lote ligado à mudança | Parcial |
| Aprovação só depois da avaliação pelas áreas impactadas | Art. 8º, XII | A liberação fica disponível logo que as áreas são escolhidas e não confere se elas avaliaram nem se alguma não aceitou. O plano finaliza sem exigir todas as ações concluídas. A aprovação final do produto grava sem histórico (HSolutions.GQ.UI/Areas/RM/Controllers/ControleMudancaProdutoController.cs:227). Detalhe no fluxo fluxos/controle-mudancas.md | Não atende (a confirmar no teste) |
| Mudanças significativas validadas | Arts. 12, II, e 177 | A validação é protótipo (2.9). A mudança não exige nem aponta uma validação | Não atende |

Autoinspeção e auditoria

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa pré-estabelecido, em intervalos regulares | Art. 362 | Planejamento, programação (com frequência mensal a anual) e roteiros de perguntas | Atende (a confirmar) |
| Conduzida de forma independente | Art. 363 | Nada impede que o inspetor seja da área auditada, e o responsável pela área auditada pode registrar e alterar as respostas da sua própria auditoria (HSolutions.GQ.UI/Helpers/GerenciadorAcessoTelaRegistroResultadoIndex.cs). O coordenador deixou de ser obrigatório (regra comentada). Detalhe no fluxo fluxos/autoinspecao-auditoria.md | Não atende (a confirmar no teste) |
| Toda autoinspeção registrada, com observações e propostas de correção | Arts. 364 e 365 | Registro de respostas, avaliação com evidências de não conformidade, conclusões e resultado "conforme, não conforme, conforme com restrições" | Atende (a confirmar) |
| Ações tomadas depois também registradas | Art. 366 | Não há ligação entre a não conformidade achada na auditoria e um Relatório de Desvios ou plano de ação. O "método de detecção: auditoria interna" existe no desvio, mas o desvio é aberto à mão | Parcial |

Fornecedores

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Seleção, qualificação, aprovação e monitoramento de fornecedores | Art. 8º, VI; art. 179 | Na GQ, as três telas de avaliação de fornecedor são protótipos. Existe uma Avaliação de Fornecedor com lógica no Controle da Qualidade (4.controle_qualidade), ainda não analisada | Protótipo na GQ / A verificar no CQ |
| Auditoria em fornecedores | Art. 148, XV | Não há tipo de auditoria de fornecedor. Os nomes "Qualidade Externa" e "Qualificação de Fornecedor" estão comentados no código; a tela mostra só autoinspeção de rotina, completa, específica e auditoria interna (HSolutions.GQ.Domain/Enumeradores/TipoAuditoria.cs). A empresa escolhida na programação é a do inspetor externo, não a do fornecedor auditado. Corrigido em 09/10/2026; a versão anterior deste documento dizia o contrário. | Não atende |
| Recebimento conferido contra o fornecedor aprovado | Art. 8º, VI | Responsabilidade do Estoque. A GQ não fornece a lista de aprovados | Fora da GQ (ligado a CT-EST-166 e 196) |

Treinamento

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de treinamento disponível e aprovado pelo responsável | Art. 42 | Programação com instrutor, local, datas, turnos e documento ligado (Controle de Documentos). Não foi achada etapa de aprovação do programa na programação | Parcial |
| Registros de treinamento mantidos | Art. 43 | Conclusão por treinando, com presença, nota, desempenho e "suficiente para aprovação" (TreinandoConclusao.cs:21-26), anexos e validade (ConclusaoTreinamento.cs:15) | Atende (a confirmar) |
| Eficácia avaliada periodicamente | Art. 41 | Há nota e validade, mas o desempenho "suficiente" é marcado à mão, sem nota mínima e sem considerar a presença: um ausente com nota zero pode receber validade (HSolutions.GQ.UI/Areas/Bloco2/Controllers/ConclusaoTreinamentoController.cs:405-451). O tipo de avaliação deixou de ser obrigatório. O vencimento aparece no Acompanhamento, sem aviso. Detalhe no fluxo fluxos/treinamento.md | Parcial (a confirmar no teste) |
| Treinamento por função (matriz) | Arts. 39 e 40 | Matriz de treinamento por função e setor | Atende (a confirmar) |
| Pessoa só exerce a tarefa depois de treinada | Art. 12, V | O Controle de Documentos consulta a GQ para saber quem foi treinado (api/treinamento). Não há bloqueio em outros módulos | Parcial |

Reclamações

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema para registrar, avaliar, investigar e revisar reclamações | Arts. 319, 327 e 328 | Nenhuma tela, tabela ou protótipo. O máximo que se pode fazer é abrir um Relatório de Desvios com o método de detecção "SAC/Fármaco" | Não atende |
| Reclamação sobre falsificação ou efeito adverso tratada à parte | Arts. 329 a 331 | Nada | Não atende |
| Comunicar desvios de qualidade à autoridade sanitária | Arts. 321 e 338 | Nada | Não atende |

Recolhimento

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidade de recolher qualquer lote a qualquer momento | Arts. 12, X, e 345 | Nada na GQ. "Recolhimentos" só aparece como motivo para programar uma autoinspeção (TipoMotivoVersao.cs:15) | Não atende |
| Registros de distribuição prontamente disponíveis | Arts. 346 e 347 | Depende do Comercial e da Rastreabilidade, não analisados | Fora da GQ / A verificar |
| Acompanhamento até o encerramento, relatório final com reconciliação | Arts. 357 e 358 | Nada | Não atende |
| Simulação periódica de recolhimento | Art. 359 | Nada | Não atende |

Revisão da qualidade do produto (RRPP)

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisão anual de cada produto, com os 12 itens do art. 17 (matérias-primas, lotes fora de especificação, desvios, mudanças, estabilidade, reclamações, recolhimentos, qualificação de equipamentos, contratos e outros) | Arts. 15 a 17 | Duas versões de protótipo (Programação e Registro do RRPP), sem gravação | Protótipo |
| Avaliar o resultado e decidir sobre CAPA ou revalidação | Art. 18 | Nada | Não atende |

Observação: mesmo que a tela existisse, a revisão anual depende de dados que o sistema não tem (reclamações, recolhimentos, qualificações). É um tema que mostra bem a corrente quebrada.

Validação, qualificação e calibração

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Validação de processos e qualificação de equipamentos e sistemas, com protocolos e relatórios | Art. 148, I; arts. 175 a 178 | Programação e Registro de Controle de Validações, Fase de Validação, Tipo de Objeto de Validação, Controle de Qualificação, Linhas de Produção e Prazos de Validade: todos protótipos (52 páginas, ver reconhecimento) | Protótipo |
| Métodos analíticos validados | Art. 14, III | Protótipo "Método Analítico" na GQ; pode haver algo no CQ | Protótipo / A verificar no CQ |
| Calibração de equipamentos | Art. 148, II | Protótipo "Controle de Calibração" | Protótipo |
| Revalidação periódica | Art. 178 | Nada | Não atende |

Gerenciamento de risco

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Princípios de gerenciamento de risco aplicados a desvios, CAPA e mudanças | Arts. 7º, § 1º, 21, 22, 320 e 334 | Criticidade no Relatório de CAPA; impacto (5 níveis) e urgência (4 prazos) na mudança. Não há matriz de risco (gravidade × probabilidade × detecção), nem risco ligado ao desvio desde o registro | Parcial |

Liberação do lote

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Nenhum lote liberado antes da certificação pela Pessoa Delegada | Art. 8º, XV; art. 14, VII | Não é função da GQ neste sistema. A GQ não informa ao CQ, à Produção ou ao Estoque que existe desvio, CAPA ou mudança pendente para um lote | Fora da GQ / A verificar no mapa do processo fabril (transversal/02-mapa-do-processo-fabril.md) |

Integridade dos registros e trilha de auditoria

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Toda alteração registrada, com data, autor e valor original | Art. 125; Guia 33 | A base de gravação registra o histórico na inclusão e na alteração com justificativa (HSolutions.GQ.Infrastructure/Repository/RepositoryBase.cs:33 e :100). Mas o mesmo arquivo tem uma alteração sem histórico (:94), usada em 32 pontos do código (contra 72 com histórico), e uma exclusão física sem histórico (:127), usada para apagar roteiro de auditoria (HSolutions.GQ.UI/Areas/Bloco2/Controllers/AvaliacaoAutoInspecaoAuditoriaQualidadeController.cs:938) | Parcial |
| Exemplo concreto | Art. 125 | O cancelamento de um Relatório de Desvios grava quem cancelou, quando e o motivo no próprio registro, mas usa a alteração sem histórico (HSolutions.GQ.UI/Areas/Bloco2/Controllers/RegistroNaoConformidadeController.cs:548) | Parcial |
| A tabela do histórico existe | — | O código grava em TBL_LOG_ALTERACAO_GQ, que não está no projeto de banco (achado 2 do reconhecimento) | A verificar (DBA) |
| Motivo da alteração registrado quando apropriado | Art. 125, parágrafo único | A alteração com histórico recebe uma justificativa. Não foi verificado se a tela obriga a preenchê-la | A verificar |
| Assinatura nas aprovações (quem aprova é quem diz ser) | Guia 33; IN de sistemas computadorizados | Nenhuma etapa de aprovação pede senha de novo. A senha só aparece na entrada do sistema (HSolutions.GQ.UI/Controllers/LoginController.cs). A aprovação vale pelo usuário conectado | Não atende (assinatura eletrônica) |
| Acesso controlado | Guia 33 | Nenhum filtro obrigatório de entrada encontrado (achado 5 do reconhecimento). Há regras por nível de grupo de perfil e por responsável em 15 controladores | A verificar (teste) |

Revisão gerencial e assuntos regulatórios

| Exigência | Referência | O que o código faz | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisão gerencial periódica do desempenho do sistema da qualidade | Art. 10 | Não há indicadores nem painel (desvios abertos, CAPA vencidas, treinamentos vencidos, auditorias atrasadas) | Não atende (no sistema; a reunião em si é procedimento) |
| Mudanças pós-registro e compromissos com a ANVISA acompanhados | Art. 17, VI e X | Processo Regulatório, Programação, Monitoramento, Solicitação de Registro, Check-list e Controle de Produtos enviados para registro (6 telas com lógica). "Exigências da ANVISA" está quebrada (achado 4 do reconhecimento) | Parcial |
| Produto fabricado conforme o registro; prazos regulatórios acompanhados | Art. 8º, XV; art. 17, VI e X | A situação do registro (deferido, indeferido, vencido) fica só no Controle de Produtos e não chega à Produção nem ao Comercial. Programações e registros não geram aviso de vencimento. O envio à ANVISA não confere o check-list e não grava histórico. Detalhe no fluxo fluxos/assuntos-regulatorios.md | Não atende (a confirmar no teste) |

  - Confirmado nos testes de 12/10/2026

A rodada confirmou na tela o que o código indicava. A situação dos temas não mudou, mas a evidência passou de "código" para "teste" nestes pontos:

| Tema | O que o teste mostrou | Desvio |
| --- | --- | --- |
| 1. Desvios | O cancelamento do desvio não aparece no histórico. A busca de produto e de material no desvio não devolve nada, e o desvio é salvo sem item: o efeito de um desvio sobre o lote não pôde ser testado | DV-GQ-001, DV-GQ-010 |
| 2. CAPA | O plano corretivo foi aprovado com uma ação ainda pendente | DV-GQ-002 |
| 3. Controle de mudanças | A avaliação foi liberada sem parecer de nenhuma área; a GQ aprovou uma mudança que a área "não aceitou"; o plano foi finalizado com ação não executada; um segundo caminho cancela a mudança sem justificativa | DV-GQ-003 a 005, DV-GQ-007 |
| 14. Trilha de auditoria | Cancelamento do desvio, aprovação final do produto e lote não entram no histórico. Ponto positivo: a data de abertura do desvio é a do servidor, ao contrário do que o código indicava (RN-GQ-015) | DV-GQ-001, DV-GQ-006 |

Resultado completo em execucao/2026-10-12/resultado.md.

  - Aderência por exigência, tela a tela

As páginas de Anvisa de cada tela dos quatro menus documentados (32 telas) listam as exigências da norma e dizem se a tela atende. Contagem das linhas (226 exigências), refeita em 23/10/2026 depois das rodadas de Controle de Mudanças, Assuntos Regulatórios e Autoinspeção:

| Menu | Telas | Atende | Atende em parte | Não atende | A verificar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle de Desvios | 14 | 3 | 55 | 27 | 5 | 90 |
| Controle de Mudanças | 8 | 0 | 28 | 26 | 0 | 54 |
| Assuntos Regulatórios | 3 | 0 | 12 | 10 | 1 | 23 |
| Autoinspeção e Auditoria | 7 | 2 | 35 | 10 | 12 | 59 |
| Total | 32 | 5 | 130 | 73 | 18 | 226 |

Em relação à contagem anterior (133 em parte, 69 não atendem, 19 a verificar), os testes de 22/10/2026 mudaram cinco linhas: no Controle de Mudanças, o Plano de Ação (art. 125) e a Finalização (art. 124) passaram a Não atende; em Assuntos Regulatórios, o Processo Regulatório (art. 117, § 6º) e o Monitoramento (art. 124) passaram a Não atende; na Autoinspeção, a Programação (art. 363, parágrafo único) passou a Atende em parte. A situação dos 16 temas do quadro geral não mudou: nenhum passou a "atende".

Treinamento Técnico e Configuração ainda não têm página por tela.

  - Pontos para validar com a Garantia da Qualidade e a área

| # | Pergunta | Com quem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Como a empresa trata hoje reclamações, recolhimento, revisão anual de produto, validação e calibração (em papel, planilha, outro sistema)? | Garantia da Qualidade |
| 2 | Quem é a Pessoa Delegada para liberar lotes, e em que tela ela libera? | Garantia da Qualidade e CQ |
| 3 | Qual instrução normativa de sistemas computadorizados vale para a empresa (IN 134/2022)? Falta na pasta Documentação/ (mesma pendência do Principal) | Garantia da Qualidade |
| 4 | A Avaliação de Fornecedor do CQ é a usada? Ela alimenta o recebimento do Estoque? | Garantia da Qualidade |
| 5 | As tabelas do histórico da GQ (TBL_LOG_ALTERACAO_GQ e _ITEM) existem e têm registros? | DBA |

- ACHADOS DE SEGURANÇA

Os achados de segurança e acesso da GQ (12 achados no documento Achados de Segurança, de SEG-GQ-01 a SEG-GQ-11) e os 13 defeitos de acesso e segurança dos testes entram neste dossiê, pela decisão de 23/10/2026 de publicar todos os defeitos. Resumo do que os testes confirmaram:

| Tema | Achado ou defeito | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Telas e API abertas sem login | SEG-GQ-01 | Confirmado: o Acompanhamento RD abre sem entrar no sistema (CT-GQ-026) |
| Permissões de ação ignoradas; regras só na tela | SEG-GQ-02; DV-GQ-002, 003, 005, 007, 008, 029 | Confirmado: aprovar, liberar e finalizar aceitos sem o botão; o usuário de consulta incluiu um desvio |
| Aprovações sem separação de funções | SEG-GQ-05; DV-GQ-023 | Confirmado: a mesma pessoa escreve o plano, executa a ação e aprova |
| Datas gravadas a partir do navegador | SEG-GQ-09; DV-GQ-019, 039 | Confirmado em 22/10 (em 12/10 o teste havia mostrado o contrário para a abertura do desvio) |
| Autopromoção a Nível 3 | SEG-GQ-10; DV-GQ-009 (Crítica) | Confirmado; desfeito no mesmo dia pelo teste |
| Erros técnicos expostos | SEG-GQ-07; DV-GQ-081 | Confirmado: datas inválidas no Acompanhamento RD dão erro técnico |
| Caixa de responsável com contas inativas e bloqueadas | DV-GQ-038 | Confirmado |
| Tela de área que já avaliou abre editável pelo endereço | DV-GQ-061 | Confirmado |

Os demais achados (senhas de banco no arquivo de configuração, token no endereço, upload sem validação, script que apaga o banco) são do código e não foram testados em tela. Nunca se copiam senhas, chaves ou strings de conexão: o documento cita só o arquivo.

- PLANO DE TESTES

Plano inicial de 93 casos (27 de prioridade Alta, 15 Média e 51 Baixa), ampliado por menu (ver Estratégia). Abaixo, o essencial do plano inicial.

  - Objetivo

Confirmar nas telas o que a leitura do código encontrou na Garantia da Qualidade: as regras de negócio (01-regras-de-negocio.md), os pontos de atenção dos cinco fluxos e a situação das 67 telas (11-inventario-de-telas.md). Os testes vão por risco: primeiro o que toca a norma (lote, trilha de auditoria, aprovação, independência, eficácia, registro do produto).

  - Escopo

- Os cinco fluxos: desvios e CAPA, controle de mudanças, autoinspeção e auditoria, treinamento e assuntos regulatórios.

- Fora: os 22 protótipos, que só serão abertos para registrar que não gravam; os módulos Produção, CQ e Controle de Documentos, que só entram onde um caso pede para conferir o efeito lá (por exemplo, CT-GQ-014, 080, 081 e 099).

  - Evidências e registro

Como nos outros módulos: captura de cada passo relevante nos casos de prioridade alta e do resultado nos de prioridade média, em homologacao/5.garantia_qualidade/execucao/<AAAA-MM-DD>/evidencias/CT-GQ-xxx-passo-N.png. Resultado em execucao/<AAAA-MM-DD>/resultado.md, com os desvios numerados DV-GQ-001 em diante. Todo registro criado começa com TESTE e fica no ambiente.

Atenção à trilha de auditoria: vários casos pedem para "consultar o histórico". Na GQ, o histórico de cada registro abre pelo ícone de histórico (log) da lista. Se o histórico vier vazio para tudo, pode ser a tabela TBL_LOG_ALTERACAO_GQ, que não está no projeto de banco (RN-GQ-005): registrar e perguntar ao DBA antes de concluir que cada gravação "não deixa histórico".

  - Critérios de aceite

- O teste confirma o comportamento atual. Nos casos marcados "Registrar se…", o resultado esperado pela norma é diferente do que o código indica; o caso falha se o sistema fizer o que o código mostra.

- Para a nova versão, todos os casos de prioridade alta devem passar (as falhas viram requisitos corrigidos).

- Ordem sugerida: rodada 1 com os 27 casos de prioridade alta (os 2 de acesso da seção 6.0 primeiro, depois os 25 dos fluxos); rodada 2 com os de prioridade média; rodada 3 com os de prioridade baixa (preenchimento e caminhos normais), conforme houver crédito.

  - Quantidade de casos e situação

| Fluxo | Casos | Alta | Média | Baixa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desvios e CAPA | 26 | 7 | 1 | 18 |
| Controle de mudanças | 20 | 5 | 3 | 12 |
| Autoinspeção e auditoria | 16 | 5 | 4 | 7 |
| Treinamento | 14 | 4 | 3 | 7 |
| Assuntos regulatórios | 12 | 4 | 3 | 5 |
| Total dos fluxos | 88 | 25 | 14 | 49 |
| Acesso (6.0) | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Total geral | 93 | 27 | 15 | 51 |

  - Planos por menu

| Menu | Plano | Casos |
| --- | --- | --- |
| Controle de Desvios | desvios/plano-de-testes-desvios.csv e as listas das rodadas 1 a 4 | 308 |
| Assuntos Regulatórios | assuntos-regulatorios/rodada-1-casos.md | 44 mais 25 verificações |
| Controle de Mudanças | mudancas/rodada-1-casos.md | 113 linhas |
| Autoinspeção e Auditoria | Casos CT-GQ-050 a 065, AUD-01 a 20, AUD-F-01 a 17 e AUD-2-01 a 33 | 52 e 33 |
| Treinamento Técnico e Configuração | Casos CT-GQ-070 a 083 e 110 a 114 do plano inicial | só os testes antigos |

- RESULTADOS DOS TESTES

  - Resumo das rodadas

Situação em 23/10/2026. A Garantia da Qualidade (GQ) tem seis menus com lógica e 67 telas no inventário (45 com função, 22 protótipos). Os testes de tela foram feitos por menu, a partir de 21/10/2026, depois de uma primeira fase de 12 a 16/10/2026 que cobriu só os casos de prioridade Alta do plano. O quadro abaixo soma as rodadas por menu de 21 e 22/10/2026; os testes antigos de 12 a 16/10 estão numa seção própria, porque repetem alguns casos das rodadas novas e somá-los daria contagem dupla.

| Menu | Telas | Rodadas | Casos registrados | Passou | Passou com ressalva | Falhou | Bloqueado | Já conclusivo (12/10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle de Desvios | 14 | 4 (a 3 em três partes) | 320 | 127 | 79 | 99 | 15 | 0 |
| Assuntos Regulatórios | 3 no menu | 1 (duas sessões) | 44 | 15 | 9 | 16 | 4 | 0 |
| Controle de Mudanças | 8 | 1 (as 8 telas, em duas partes) | 113 | 35 | 40 | 29 | 6 | 3 |
| Autoinspeção e Auditoria | 7 | 2 | 85 | 42 | 19 | 23 | 1 | 0 |
| Treinamento Técnico | 8 | nenhuma por menu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Configuração | 1 | nenhuma por menu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total das rodadas por menu |  |  | 562 | 219 | 147 | 167 | 26 | 3 |

Como os casos foram contados. Cada linha do quadro é a tabela "Resumo" do resultado.md da rodada (Desvios: as 7 rodadas e partes, 84 + 43 + 47 + 45 + 37 + 64 = 320; Assuntos Regulatórios: 44; Controle de Mudanças: 113 linhas da lista de casos; Autoinspeção e Auditoria: 52 da rodada 1 mais 33 da rodada 2). Os números do Controle de Mudanças e da Autoinspeção mudaram desde a versão 1.0 deste relatório: o Controle de Mudanças tinha só a tela 1 testada (107 casos, 91 bloqueados), e na Autoinspeção os dois casos que a rodada 1 deixou bloqueados (CT-GQ-058 e 062) viraram falhou na rodada 2 (o campo de RNC e o botão de reabrir não existem), de modo que a versão 1.0, que os mantinha como bloqueados, contava 21 falhas e 3 bloqueios.

Leitura do quadro:

- 533 casos têm resultado conclusivo nas rodadas por menu (219 + 147 + 167); mais 3 linhas do Controle de Mudanças que já tinham resultado de 12/10/2026 e não foram repetidas; 26 ficaram bloqueados.

- Os bloqueados são: 15 nos Desvios (a busca de produto e material vazia ou a falta de como chegar à situação pedida); 6 linhas (5 casos) em Controle de Mudanças; 4 em Assuntos Regulatórios (todos pedem o acesso pelo endereço da tela, fora do escopo das rodadas); 1 em Autoinspeção (anexo no Registro, que não existe).

- Fora do quadro: as verificações de filtro, ordenação e impressão que algumas rodadas registraram à parte: 25 em Assuntos Regulatórios (6 falhas, CT-AR-F-01 a 06), 3 na lista da Solicitação de Mudanças (CT-MUD-F-01 a 03, todas com falha) e 61 nas listas das telas 2 a 8 do Controle de Mudanças (5 falhas). No Controle de Desvios (16 casos de volume e consulta) e na Autoinspeção (17) esses casos já estão contados no quadro.

Defeitos. O registro único (defeitos/defeitos-completo.json, atualizado em 23/10/2026) tem 187 defeitos do legado: 1 Crítica, 60 Alta, 86 Média e 40 Baixa. Por situação: 184 abertos, 2 descartados (DV-GQ-011 e DV-GQ-014, que eram falha do roteiro de teste) e 1 explicado (DV-GQ-037, que não se reproduziu). Por tipo: 129 funcionais, 43 de norma, 13 de acesso e segurança e 2 de ambiente ou dado. Dos 60 de gravidade Alta, 59 estão abertos e 1 foi descartado. Por menu: Controle de Desvios 80, Controle de Mudanças 48, Autoinspeção e Auditoria 34, Assuntos Regulatórios 22, Treinamento Técnico 1, Configuração 1 e Geral 1.

Telas (67). 6 funcionam com falhas, 28 têm falha grave, 5 ficaram bloqueadas no teste, 5 não foram testadas, 1 não abre e 22 são protótipos. Nenhuma funciona sem defeito. Todas as 8 telas do Controle de Mudanças ficaram com falha grave.

O que os testes mostraram, em poucas linhas:

- O módulo registra, mas não segura nada. Plano de ação aprovado sem ter sido cumprido, mudança liberada sem parecer das áreas, plano de mudança finalizado sem nenhuma ação, desvio finalizado sem resultado: as etapas deixam passar o que a RDC 658/2022 manda barrar (art. 8º, § 4º, e art. 341; art. 8º, XII e XIII).

- A mudança não pode ser recusada na entrada nem na saída. A Pré-Avaliação nunca mostra o botão Reprovar (DV-GQ-235) e a Finalização do plano também não (DV-GQ-258); a Liberação aprova mudança que não tem nenhuma área e nenhum parecer (DV-GQ-244).

- O histórico (trilha de auditoria) tem buracos. Cancelamento do desvio, avaliação da área, finalização do plano preventivo, desvios da auditoria, exclusão de processo regulatório e a execução, a finalização e a aprovação final da mudança não deixam registro (art. 125 e Guia 33/2020). Duas datas (relato do desvio e ação imediata) vêm do navegador e são gravadas sem conferência do servidor.

- A auditoria não gera desvio. Uma auditoria finalizada como "Não conforme" não abre nada no Controle de Desvios (DV-GQ-099), não existe tipo de auditoria de fornecedor (DV-GQ-111) e não existe como reabrir (DV-GQ-112).

- Controle de acesso fraco. Um usuário de consulta se promoveu a Nível 3 pela tela Grupo Perfil (DV-GQ-009, o único defeito Crítico); a mesma pessoa escreve, executa e aprova o plano preventivo (DV-GQ-023).

- Telas centrais com falha de uso. A Programação de Treinamento não salva pelo caminho normal (DV-GQ-013); a seleção única do Registro de Autoinspeção não grava e trava o roteiro (DV-GQ-113); a auditoria com inspetor externo não pode ser registrada por ninguém (DV-GQ-118); os anexos da Avaliação não abrem (DV-GQ-114); a mudança com o item "Outros" sozinho não grava (DV-GQ-219); a busca de produto e de material do desvio não devolve nada (DV-GQ-010).

- O que funciona: campos obrigatórios com mensagem de recusa na maior parte das telas; justificativa obrigatória e histórico com valor antigo e novo em várias alterações; cancelamento com justificativa e histórico na tela Registro Ação Corretiva Imediata e na Solicitação de Mudanças; o número sequencial do desvio e a cadeia de situações; a corrente completa da mudança, da solicitação ao Aceito, anda na ordem; roteiro, programação e início da autoinspeção; a recusa de inspetor que é responsável da área auditada.

  - Como ler os resultados

| Resultado | Significado |
| --- | --- |
| Passou | O sistema fez o que o caso esperava |
| Passou com ressalva | Fez o esperado, mas com um defeito registrado (texto, mensagem, comportamento secundário) |
| Falhou | O sistema fez diferente do esperado: ou feriu a norma, ou não funcionou |
| Bloqueado | O caso não pôde ser executado (falta de dado, de usuário, de acesso, ou a tela não permite chegar à situação pedida) |

Gravidade dos defeitos: Crítica = permite a qualquer usuário se dar poderes que não tem; Alta = afeta a qualidade do produto, a conformidade com a ANVISA ou impede uma tarefa; Média = atrapalha, mas há como contornar; Baixa = incômodo ou texto. Tipo: funcional (a tela não faz o que deveria), norma (fere a RDC 658/2022 ou o Guia 33/2020), acesso e segurança (quem pode ver ou fazer o quê) e ambiente ou dado.

Condições dos testes. Ambiente de teste da empresa (não produção), pela VPN, com automação no navegador, no computador da equipe. Dados fictícios com o prefixo TESTE; os registros ficam no ambiente (decisão do responsável, 06/10/2026). Os usuários aparecem pelo papel: administrador de nível 3 (GQ), cadastro de nível 2 da área A, de nível 2 da área B e consulta de nível 1. Nenhuma senha, login ou endereço foi gravado nos resultados. No Controle de Mudanças, a continuação de 22/10/2026 usou quatro usuários de teste novos (nível 3, nível 2 de duas áreas e nível 1), criados com autorização do responsável. A segurança e o acesso pelo endereço da tela ficaram fora das rodadas por menu, por decisão do responsável.

  - Controle de Desvios

14 telas, do Relatório de Desvios ao Controle de Emissão de RNC. O plano do menu tem 308 casos (desvios/plano-de-testes-desvios.csv). Quase completo: sobraram apenas 3 casos de segurança (CT-GQ-N07-17, N08-17 e N09-21), fora do escopo das rodadas.

Casos por rodada

| Rodada | Data | Escopo | Casos | Passou | Com ressalva | Falhou | Bloqueado | Defeitos novos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, com massa de dados | 21/10 | 68 casos do plano + 16 de volume e consulta | 84 | 36 | 23 | 23 | 2 | DV-GQ-017 a 038 (22: 9 Alta, 10 Média, 3 Baixa) |
| 2 | 22/10 | 43 casos de prioridade Alta que faltavam | 43 | 12 | 9 | 21 | 1 | DV-GQ-039 a 050 (12: 7 Alta, 5 Média) |
| 3, parte A (telas 1 a 3) | 22/10 | 47 casos de prioridade Média | 47 | 22 | 13 | 10 | 2 | DV-GQ-051 a 059 (9: 1 Alta, 6 Média, 2 Baixa) |
| 3, parte B (telas 4 a 9) | 22/10 | 45 casos de prioridade Média | 45 | 10 | 8 | 21 | 6 | DV-GQ-060 a 076 (17: 13 Média, 4 Baixa) |
| 3, parte C (telas 10 a 14) | 22/10 | 37 casos de prioridade Média | 37 | 19 | 7 | 10 | 1 | DV-GQ-077 a 082 (6: 2 Alta, 4 Média) |
| 4 | 22/10 | 64 casos de prioridade Baixa | 64 | 28 | 19 | 14 | 3 | DV-GQ-083 a 089 (7: 2 Alta, 4 Média, 1 Baixa) |
| Total |  |  | 320 | 127 | 79 | 99 | 15 | 73 defeitos novos |

Três casos da rodada 2 (CT-GQ-006, 021 e 023) receberam o resultado já provado em 12 e 16/10, sem repetição. Os 15 bloqueados são: CT-GQ-014 e CT-GQ-N03-016 (rodada 1); CT-GQ-N03-021 (rodada 2); CT-GQ-N01-009 e N03-022 (3A); seis na 3B; CT-GQ-N11-13 (3C); CT-GQ-N04-19, N05-16 e N05-19 (rodada 4). Os motivos são sempre a falta de como chegar à situação pedida pela tela (por exemplo, a busca de produto e material vazia, ou nenhuma tela mostrar a data gravada).

Os defeitos que mais pesam

Todos são de gravidade Alta e estão abertos. A norma citada é a que o registro de defeitos associa ao caso.

| Defeito | O que acontece | Norma |
| --- | --- | --- |
| DV-GQ-001 | Cancelar o desvio pela tela Relatório de Desvios pede justificativa, mas o cancelamento não entra no histórico (o da tela Registro Ação Corretiva Imediata entra) | RDC 658/2022, art. 125 |
| DV-GQ-016, 020, 021 | O plano corretivo só tem "Aprovar": é aceito sem nenhuma ação e aprovado com "Implementada = Não", com uma ação que não existe e com plano sem ações | Art. 8º, § 4º, e art. 341 |
| DV-GQ-012, 022, 046 | O plano preventivo não tem "Reprovar"; o monitoramento finaliza o desvio sem resultado e sem verificação final e com ação pendente | Art. 8º, § 4º, e art. 341 |
| DV-GQ-036, 042, 047 | O histórico não guarda o conteúdo das avaliações, da ação imediata, do plano e dos resultados; a avaliação da área e a finalização do plano preventivo não deixam registro | Art. 125 |
| DV-GQ-019, 039, 040 | Data e hora do relato e da ação imediata vêm do navegador; as telas de avaliação mostram data e usuário de agora, não os da pré-avaliação | Art. 125 |
| DV-GQ-030, 082 | O Controle de Emissão de RNC deixa de fora os desvios cancelados e os não pré-avaliados, sem marcar a lacuna: a numeração fica com buracos | Guia 33/2020 (integridade dos registros) |
| DV-GQ-041, 044 | A observação da área e a decisão de não abrir CAPA aceitam texto só de espaços, e o desvio avança | Funcional (decisão sem conteúdo) |
| DV-GQ-023 | A mesma pessoa escreve o plano preventivo, executa a ação e aprova | Guia 33/2020 (separação de funções) |
| DV-GQ-083, 057, 078 | Duas áreas que salvam ao mesmo tempo deixam o desvio parado; duas janelas salvam ações imediatas diferentes e só a última fica; aprovar o monitoramento preventivo finaliza o desvio mesmo respondendo NÃO à confirmação | Funcional |
| DV-GQ-086, 017, 025 | O Relatório de CAPA impresso sai com mensagem de erro; um apóstrofo na descrição esvazia a lista; ação concluída com prazo vencido é aceita sem aviso | Funcional |
| DV-GQ-002 | O monitoramento corretivo aprova com ação pendente quando a operação chega sem o botão (a proteção é só visual) | Art. 8º, § 4º; origem SEG-GQ-02 |
| DV-GQ-010 (Média) | A busca de produto e de material não devolve nada: o desvio é salvo sem item e não há como ligá-lo a um lote | Art. 8º, IX e XV; arts. 332 e 335 |

Pontos que funcionam bem: campos obrigatórios (descrição, local, ação imediata, justificativa) com mensagem de recusa; alteração com justificativa obrigatória e histórico com valor antigo e novo (tela 1); cancelamento com justificativa e histórico na tela 2; número sequencial e cadeia de situações; cada área vê o desvio na sua lista de Avaliação Área; a numeração do RD segue a ordem.

Esclarecimentos da rodada 2 (três pontos em aberto da rodada 1)

- Telas 9 e 12 validam de modo diferente: com tudo vazio, a tela 9 recusa e a tela 12 finaliza o desvio sem resultado e sem verificação final (DV-GQ-022, agora em três desvios). A causa provável, pelo código, é que o serviço que roda a validação engole qualquer erro interno e devolve "sem erros"; não foi comprovada em teste e fica como pergunta ao desenvolvimento.

- Filtro "Aprovado" da tela 12 devolve a lista inteira (DV-GQ-028): o número muda a cada desvio que entra.

- PDF do Acompanhamento RD: traz todos os desvios do período; a diferença de 51 contra 56 da rodada 1 foi erro do programa que lia o PDF (DV-GQ-037 ficou "explicado": não se reproduziu).

Pontos que o código apontava e o teste confirmou ou contrariou

| Resultado | Pontos |
| --- | --- |
| Confirmados | Cancelamento fora do histórico (tela 1); busca de produto e material vazia; data de abertura de agora em Editar e Visualizar; edição só da justificativa sem rastro; só uma mensagem por tentativa de salvar; Imprimir com erro; texto só de espaços aceito; confirmação com texto de "inclusão" nas edições; quem registra a ação ou pré-avalia pode mudar o relato e vira o responsável; filtro de situação incompleto; aprovação do plano sem Reprovar, com ação pendente e sem ação; reprovado do preventivo vai a "Finalizado"; filtro "Aprovado" que devolve tudo; controle de emissão que esconde cancelados; erro técnico ao digitar data impossível nos filtros |
| Não confirmados ou não verificáveis | A lupa da tela 3 com os meios Inspeção Sanitária e Garantia da Qualidade; áreas duplicadas ao salvar em duas janelas (as telas não mostram as áreas); impressão da CAPA e de relatórios (a impressão dá erro); mensagem de divisão sem responsável (todas as divisões têm responsável); o responsável exibido na execução quando outro usuário abre a ação |
| Resultado diferente do que a página previa (8 pontos) | O botão Incluir aparece e funciona para o nível 1 na tela 1 (a página esperava que não aparecesse); na tela 12 existe o campo "Ações Preventivas Implementadas" (a rodada 2 não o tinha achado) e o "NÃO" da segunda confirmação não cancela; na tela 8 a ação concluída continua com ícone Editar; o relatório de CAPA impresso das telas 7 a 12 sai com mensagem de erro; o plano corretivo impresso não traz título e descrição; a observação da execução corretiva não é guardada; na tela 7 todas as divisões têm responsável, então a mensagem prevista nunca é necessária. Em 12/10 a data de abertura adulterada não foi gravada, mas em 22/10 o DV-GQ-039 mostrou que a data do relato vem do navegador |

Defeitos do menu

80 defeitos no registro: 26 Alta (25 abertos e o DV-GQ-011, descartado), 44 Média e 10 Baixa. Por tipo: 53 funcionais, 17 de norma, 9 de acesso e segurança (DV-GQ-002, 008, 019, 023, 029, 038, 039, 061 e 081) e 1 de ambiente ou dado.

Dados deixados no ambiente. 34 desvios da massa da rodada 1 (identificados de M02 a M35), em 12 situações, mais 12 do roteiro e dos casos extras; 4 usuários de teste novos na rodada 2 (administrador de nível 3, cadastro de nível 2 da área A, de nível 2 da área B e consulta de nível 1); duas áreas de teste (A e B) com um responsável cada. A lista do Acompanhamento RD tinha 65 desvios em 22/10/2026. Detalhe: desvios/massa-de-dados.md.

  - Assuntos Regulatórios

3 telas no menu atual (Processo Regulatório, Programação e Monitoramento). Check-list, Solicitação de Registro, Controle de Produtos Enviados para Registro Anvisa e Exigências da ANVISA estão fora do menu: seus casos (CT-GQ-095 a 101) ficaram bloqueados. Rodada 1 em 22/10/2026: 44 casos, em duas sessões (a segunda, com usuário de nível 3, resolveu os dois casos que pediam outro usuário).

| Tela | Casos | Passou | Com ressalva | Falhou | Bloqueado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Regulatório | 15 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| Programação | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| Monitoramento | 13 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| Total | 44 | 15 | 9 | 16 | 4 |

Os 4 bloqueados pedem o acesso pelo endereço da tela (CT-GQ-AR01-09, AR02-05, AR03-12 e AR03-13), fora do escopo das rodadas. Dos 44 casos, 40 têm resultado conclusivo.

Defeitos (22 do menu no registro; a rodada achou DV-GQ-200 a 218, 232, 263 e 264): 7 Alta, 9 Média e 6 Baixa. Alta: excluir um processo não deixa rastro e o histórico deixa de abrir (DV-GQ-200); a Programação aceita prazo e validade anteriores à data programada (203); nenhum aviso de prazo ou validade vencida (204); o Monitoramento mostra o processo errado (206), é salvo sem anexo (212) e finaliza sem anexo e sem nunca ter monitorado (213); anexos do Monitoramento não deixam rastro no histórico (211). Os dois defeitos da segunda sessão são Média: o Processo Regulatório mostra como Responsável e Data quem abre a tela e o momento, não o autor nem a data do cadastro (DV-GQ-263); alterar uma programação criada por outra pessoa troca o Responsável original (DV-GQ-264, art. 125). O DV-GQ-232 (a ordenação por coluna não funciona nas listas) vale também para o Controle de Mudanças.

Fase E, filtros e consulta: 25 verificações, com 6 falhas (CT-AR-F-01 a 06: o filtro por processo digitado sem escolher na lista devolve tudo; o filtro de situação Cancelada e Finalizada devolve tudo; Em Monitoramento traz também as finalizadas e canceladas; a ordenação por coluna não muda a lista). O resumo da rodada conta 5 falhas porque trata a ordenação (CT-AR-F-06) à parte. Não existe impressão nem relatório nas três telas, e as listas não mostram nenhuma data.

Pontos do código: 19 se confirmaram e 4 não. Não se confirmaram: nomes amigáveis ausentes no Log (o Log mostra "Descrição" e "Alteração" legíveis); nome do processo em branco na Programação (aparece correto, mas o erro se confirmou no Monitoramento, DV-GQ-206); troca de fornecedor fora do histórico (o Log mostra a troca); e "erro ao abrir o Visualizar" do Monitoramento. No lado bom, alterar o processo pede justificativa e o histórico mostra valor antigo e novo (CT-GQ-AR01-04 e 05).

Dados deixados no ambiente: 13 processos regulatórios, 21 programações e 7 acompanhamentos, em quatro situações (Programada, Em Monitoramento, Finalizada e Cancelada). Detalhe: assuntos-regulatorios/massa-de-dados.md.

  - Controle de Mudanças

8 telas, todas testadas em 22/10/2026 (rodada 1, em duas partes). A primeira parte, com o administrador de teste de Nível 01, só alcançou a tela 1 (Solicitação de Mudanças). Na continuação, com quatro usuários de teste novos (nível 3, nível 2 das áreas A e B e nível 1), as telas 2 a 8 foram testadas com a mudança conduzida pela corrente inteira: solicitação, pré-avaliação, avaliação das áreas, liberação, plano de ação, execução, finalização e controle de produto.

| Tela | Passou | Com ressalva | Falhou | Bloqueado | Já conclusivo (12/10) | Linhas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Solicitação de Mudanças | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2. Pré-Avaliação de Mudanças | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 3. Avaliação de Mudanças | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 4. Liberação Avaliação de Mudanças | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 5. Plano de Ação | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 6. Execução Plano de Ação | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 7. Finalização Plano de Ação | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| 8. Controle Mudança Produto | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Total | 35 | 40 | 29 | 6 | 3 | 113 |

A lista de casos tem 112 casos distintos em 113 linhas (o CT-GQ-035 aparece nas telas 3 e 4). Todas as 8 telas ficaram com falha grave (defeito de gravidade Alta próprio da tela).

Os 6 bloqueados (5 casos): CT-GQ-048 (aparece nas telas 1 e 7, pede consultar a mudança temporária no dia seguinte ao vencimento; a 0018/26 vence em 23/10/2026), CT-GQ-M04-04 (pede uma área que avaliou em dia anterior), CT-GQ-M05-11 (pede uma área sem responsável, que o cadastro não permite), CT-GQ-M06-02 (pede uma ação com prazo vencido, que o sistema não deixa criar) e CT-GQ-M08-08 (pede trocar o lote pelo endereço da tela, fora do escopo).

Os casos de 12/10/2026 (todos falharam a norma, reconfirmados na tela em 22/10): a GQ libera a avaliação sem parecer de nenhuma área quando a operação chega sem o botão (DV-GQ-003); aprova pelo botão normal uma mudança que a área "não aceitou" (DV-GQ-004); finaliza o plano com ação não executada, também sem o botão (DV-GQ-005); a aprovação do produto não pede justificativa e não entra no histórico (DV-GQ-006); existe um caminho que cancela a mudança sem justificativa e sem histórico (DV-GQ-007). Nos três casos "sem o botão" a tela esconde a opção, mas o servidor aceita a mesma operação enviada diretamente: a conferência existe só na tela.

Defeitos do menu: 48 no registro, 18 Alta, 17 Média e 13 Baixa (DV-GQ-003 a 007 e DV-GQ-219 a 262, menos o 232, que está em Assuntos Regulatórios); 3 deles são de acesso e segurança (DV-GQ-003, 005 e 007). Os de gravidade Alta, além dos cinco de 12/10:

| Tela | Defeitos Alta | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| Solicitação | DV-GQ-219, 221, 227 | O item "Outros" sozinho não grava a solicitação; a Mudança Proposta abre vazia na edição; o formulário impresso sai com rótulos e valores deslocados |
| Pré-Avaliação | DV-GQ-235, 236 | O botão Reprovar nunca aparece, então a solicitação não pode ser recusada; salvar as áreas depois de adicionar e remover a mesma deixa a mudança sem área |
| Avaliação | DV-GQ-239, 241 | O parecer "Não Aceito" é trocado para "Aceito" sem justificativa; a área exclui o anexo de outra pessoa sem confirmação, sem justificativa e sem rastro |
| Liberação | DV-GQ-244 | Mostra Aprovar e Reprovar para mudança sem nenhuma área e sem parecer, e a aprova |
| Plano de Ação e Finalização | DV-GQ-247, 248 | Excluir a única ação e salvar é aceito, e a mudança é finalizada sem ação; ação já finalizada é alterada sem justificativa e sem rastro |
| Execução | DV-GQ-253 | Ação já finalizada é reaberta e alterada sem justificativa; a Data/Hora mostrada é a de agora |
| Finalização e Controle Mudança Produto | DV-GQ-256, 261 | O histórico da mudança não registra a execução das ações, a finalização nem a passagem a Aceito; confirmar com lote e observação vazios grava e leva a Aceito |

Os demais (Média e Baixa) são, na maioria, de uso: filtros que não filtram (DV-GQ-254, 257), anexo que apaga a observação (240), PDF com página em branco (238), Log que abre vazio (259), cronograma impresso com a ação excluída (260), lote de texto livre (262), erro inesperado ao salvar o plano em duas de seis gravações (251) e mensagens de data (243, 250, 252, 255).

Filtros e consulta. Solicitação de Mudanças: 3 falhas (CT-MUD-F-01 a 03: data inicial inválida ignorada, ordenação que não muda a ordem, impressão com rótulos deslocados). Telas 2 a 8: 61 verificações, 56 coerentes e 5 com falha (data inicial inválida ignorada na Pré-Avaliação, na Liberação, no Plano de Ação e no Controle Mudança Produto; letras na Data Fim da Avaliação; filtros da Execução e da Finalização).

Pontos do código: 19 se confirmaram nas 8 telas (entre eles: Reprovar que nunca aparece, plano sem ação, ação finalizada que pode ser regravada, lote sem validação, aprovação sem rastro); 2 não se confirmaram (a troca de área solicitante aparece no histórico, e abrir o plano e voltar não cria plano vazio) e 2 ficaram pendentes (dependem do dia seguinte ou não têm relação com as telas 2 a 8).

O que funcionou: o botão Incluir abre para o nível 1; uma mensagem por campo em branco; mudança temporária sem validade, com validade de ontem e de hoje é recusada; cancelar com justificativa grava situação, quem cancelou e justificativa no histórico; a GQ aceita a revisão e escolhe as áreas; cada área dá o seu parecer e o nível 2 só consulta a Liberação; data futura e anterior recusadas na Execução; a mudança sem produto vai a Aceito e a com produto a Pendente Aprovação produto; a mudança criada por uma pessoa e alterada por outra mostra cada autor no histórico. Nenhuma ligação com desvios existe, como o esperado (CT-GQ-049): a solicitação não tem campo para o número do desvio.

Dados deixados no ambiente: 19 solicitações (0011/26 a 0029/26), conduzidas por todas as situações da corrente: Pendente Revisão, Pendente Definição Áreas Avaliação, Pendente Liberação Avaliação, Pendente Plano de Ação, Pendente Finalização Plano Ação, Pendente Aprovação produto, Aceito, Não Aceito e Cancelado; quatro usuários de teste e três áreas (TESTE MUD AREA A, B e C) com responsável. Detalhe: mudancas/massa-de-dados.md.

  - Autoinspeção e Auditoria

7 telas (Cadastro Tipo Qualificação, Cadastro de Roteiro, Cadastro Autoinspeção e Auditoria, Programação, Registro, Avaliação e o relatório Planejamento). Duas rodadas em 22/10/2026, com massa de dados. A rodada 2 não testou: anexo, excluir e cancelar na Programação e os filtros do Registro e da Avaliação além de Código e Situação.

| Rodada | Casos | Passou | Com ressalva | Falhou | Bloqueado | Defeitos novos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: 16 do plano (CT-GQ-050 a 065), 19 novos por tela (AUD-01 a 20, o 12 não foi definido) e 17 de volume e consulta (AUD-F-01 a 17) | 52 | 30 | 11 | 9 | 2 (CT-GQ-058 e 062) | DV-GQ-090 a 111 (22: 4 Alta, 10 Média, 8 Baixa) |
| 2: 33 casos novos (AUD-2-01 a 33) | 33 | 12 | 8 | 12 | 1 (AUD-2-05, anexo no Registro, que não existe) | DV-GQ-112 a 122 (11: 4 Alta, 5 Média, 2 Baixa) |
| Dois bloqueados da rodada 1 que passaram a conclusivos |  |  |  | +2 | −2 |  |
| Total | 85 | 42 | 19 | 23 | 1 | 33 defeitos novos |

Os dois casos que a rodada 1 deixou bloqueados viraram conclusivos na rodada 2 e entram como falhou no total: o campo de RNC e o botão de reabrir não aparecem em nenhuma situação, para nenhum dos quatro usuários (CT-GQ-058 e 062 falharam; DV-GQ-096 e 112).

Os defeitos de gravidade Alta: pergunta com aspas duplas no título salva o roteiro sem nenhuma pergunta e sem aviso (DV-GQ-090); o histórico da programação não registra os desvios incluídos ou alterados na avaliação (098); auditoria "Não conforme" não abre desvio (099); o relatório Planejamento ignora período e situação e não lista as programações (100). Da rodada 2: a seleção única marcada depois da primeira gravação não grava e o roteiro não conclui (DV-GQ-113); abrir qualquer anexo dá erro 404 (114); excluir desvio na avaliação apaga sem confirmação, sem justificativa e sem registro (115); programação com inspetor externo que ninguém consegue registrar (118).

O que o inventário e a análise apontavam e o que a tela mostrou:

| Ponto | Resultado |
| --- | --- |
| A auditoria não abre desvio | Confirmado (CT-GQ-063, DV-GQ-099) |
| O histórico não registra os desvios | Confirmado (CT-GQ-061, DV-GQ-098); na rodada 2, nem a exclusão |
| Não há tipo de auditoria de fornecedor | Confirmado (CT-GQ-052, DV-GQ-111) |
| Não há regra de independência do inspetor | Parcialmente: existe uma recusa, mas só para o responsável da área, com mensagem enganosa (CT-GQ-055, DV-GQ-104) |
| A área auditada edita as próprias respostas | Não confirmado: o responsável da área vê só "Visualizar" (CT-GQ-057) |
| O número do RNC é texto livre | O campo não existe (CT-GQ-058, DV-GQ-096) |
| Reabrir sem justificativa | Não existe como reabrir (CT-GQ-062, DV-GQ-112) |

O que funciona: título de roteiro duplicado é recusado; perguntas com número repetido, sem qualificação e sem "como responder" são recusadas; início anterior a hoje e início depois do fim são recusados; "Iniciar" muda a programação para Em Curso e retira Editar e Cancelar; "Próxima Etapa" só aparece com todos os roteiros concluídos; a avaliação exige data final, evidências e conclusões.

Defeitos no registro: 34 (8 Alta, 16 Média e 10 Baixa), dos quais 1 descartado (DV-GQ-014): DV-GQ-090 a 111 da rodada 1 (mais o DV-GQ-014 de 15/10) e DV-GQ-112 a 122 da rodada 2. Os defeitos da rodada 2, de gravidade Média e Baixa: não existe como reabrir (112); desvio com texto longo dá erro interno (116); "Próxima Etapa" continua visível e responde sucesso sem mudar nada (117); a seleção única aparece sem texto (120); a Avaliação finaliza "Conforme" com desvio em aberto (121); mensagem do salvar parcial sem explicação (119); o texto longo perde a quebra de linha (122).

Dados deixados no ambiente: 5 tipos de qualificação (um repetido de propósito), 14 roteiros (um excluído de propósito), 8 cadastros de autoinspeção e auditoria e 13 programações em 4 situações; na rodada 2, as programações AI9247, AI9248 (reservada em Pendente Avaliação) e AI9249 (inspetor externo). Detalhe: autoinspecao/massa-de-dados.md.

  - Treinamento Técnico e Configuração

Não houve rodada por menu para estes dois menus. Só existem os testes antigos de 12 a 16/10/2026, feitos dentro das rodadas de prioridade Alta.

| Menu | Caso | Resultado | Defeito |
| --- | --- | --- | --- |
| Treinamento Técnico (8 telas) | CT-GQ-076 treinando ausente com nota 0 "Suficiente" | Bloqueado | DV-GQ-013 |
|  | CT-GQ-078 histórico da conclusão do treinamento | Bloqueado | DV-GQ-013 |
|  | CT-GQ-080 funcionário com treinamento vencido continua trabalhando | Bloqueado (depende do dia seguinte) | DV-GQ-013 |
|  | CT-GQ-081 turma insuficiente no Controle de Documentos | Bloqueado | DV-GQ-013 |
| Configuração (1 tela: Grupo Perfil) | CT-GQ-112 autopromoção a Nível 3 | Falhou (Crítica) | DV-GQ-009 |

- DV-GQ-013 (Alta): a Programação de Treinamento não salva pelo caminho normal. O campo do nome do treinamento zera a escolha assim que o usuário clica em qualquer outro campo (evento do campo de busca), e a gravação cai em "Ocorreu um erro inesperado." Com isso nenhuma turma é criada, e a conclusão, o histórico, o vencimento e a turma insuficiente não puderam ser testados.

- DV-GQ-009 (Crítica): um usuário de nível 1 abriu a tela Grupo Perfil, abriu o Nível 3, adicionou a si mesmo e salvou ("Alteração efetuada com sucesso"). O teste desfez a alteração no mesmo dia.

- Na preparação foram criados um tipo, um motivo, um cadastro de treinamento ligado a um POP de teste (que existe vigente no Controle de Documentos), uma solicitação com 2 treinandos e uma programação (a que salvou depois de a causa ser achada). A conclusão não lista nenhum treinando para essa programação; falta saber que etapa liga a solicitação a uma programação.

- Nada mais foi testado em tela nestes dois menus até o fechamento deste relatório (ver "Limitações do encerramento"). Uma rodada 1 de Treinamento estava em execução por um robô e não entra nestes números.

  - Testes de 12 a 16/10/2026 (fase inicial)

Foram 27 casos distintos de prioridade Alta do plano (que tem 93 casos: 27 Alta, 15 Média e 51 Baixa). Os 12 da rodada 1 (12/10), os 15 da rodada 2 (15/10) e a repetição de 13 deles na rodada 3 (16/10).

| Rodada | Data | Casos | Passou | Falhou | Bloqueado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, por risco | 12/10 | 12 | 1 (com ressalva) | 10 | 1 |
| 2 | 15/10 | 15 | 0 | 3 | 12 |
| 3 (repetição de 13 da rodada 2) | 16/10 | 13 | 0 | 3 | 10 |

Estado atual dos 27 casos de prioridade Alta, depois das rodadas de 21 e 22/10: 20 têm resultado conclusivo (CT-GQ-003, 006, 021, 022, 023, 026, 034, 035, 041, 043, 047, 052, 055, 057, 061, 063, 091, 093, 111 e 112) e 7 seguem sem conclusão: CT-GQ-014 (desvio e lote), 076, 078, 080 e 081 (treinamento) e 097 e 099 (registro de produto, telas fora do menu). Contagem feita nesta consolidação a partir dos resultados; o cronograma ainda traz o número anterior.

Dos 12 de 12/10: o único que passou foi a data de abertura (CT-GQ-003, com a ressalva de que o desvio é salvo sem item); 10 falharam a norma (006, 021, 026, 034, 035, 041, 043, 047, 111 e 112) e 1 ficou bloqueado (014). Dos cinco defeitos da rodada 2, dois foram descartados por serem falha do roteiro de teste: DV-GQ-011 (a CAPA grava normalmente quando o Responsável da área é escolhido) e DV-GQ-014 (o vínculo do roteiro à autoinspeção funciona pelo passo correto). DV-GQ-012 (plano preventivo sem Reprovar) foi confirmado; DV-GQ-013 teve a causa refinada; DV-GQ-016 (plano corretivo também sem Reprovar) é novo.

  - Pontos do código confirmados ou contrariados, em resumo

| Menu | Confirmados | Não confirmados ou não verificáveis | Resultado diferente do previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| Controle de Desvios | A maioria dos pontos apontados nas 14 páginas (lista acima) | 12 itens listados nas rodadas 3 e 4, quase todos por a impressão não abrir ou não haver como provocar a situação | 8 |
| Assuntos Regulatórios | 19 | 4 | (os 4 não confirmados são, ao mesmo tempo, pontos que o teste contrariou) |
| Controle de Mudanças (8 telas) | 19 | 2 e 2 pendentes (dependem do dia seguinte) | 2 (a troca de área solicitante aparece no histórico; abrir o plano e voltar não cria plano vazio) |
| Autoinspeção e Auditoria | 3 de 7 do inventário | 1 (área edita as respostas) | 1 parcial (independência), 2 pontos viraram "o recurso não existe" |

  - Massa de dados deixada no ambiente

Por decisão do responsável (06/10/2026), os dados de teste ficam no ambiente e são reaproveitados. Todos começam com TESTE. Resumo (sem login, senha ou endereço):

| Menu | O que ficou |
| --- | --- |
| Controle de Desvios | 34 desvios da massa em 12 situações e 12 de roteiro e casos extras; 65 desvios na lista de 22/10; 4 usuários de teste por papel; duas áreas de teste com responsável |
| Assuntos Regulatórios | 13 processos regulatórios, 21 programações e 7 acompanhamentos, em 4 situações; um usuário de nível 3 na segunda sessão |
| Controle de Mudanças | 19 solicitações (0011/26 a 0029/26) em todas as situações da corrente; 4 usuários de teste (níveis 3, 2 em duas áreas e 1); 3 áreas TESTE MUD AREA A, B e C com responsável |
| Autoinspeção e Auditoria | 5 tipos de qualificação, 14 roteiros, 8 cadastros, 16 programações (13 da rodada 1 e 3 da rodada 2), anexos e desvios de teste |
| Treinamento Técnico | Tipo, motivo, cadastro TESTE TREINAMENTO 001, solicitação com 2 treinandos e programação |
| Configuração | O Nível 3 foi alterado no teste do DV-GQ-009 e desfeito no mesmo dia; áreas de teste A e B com responsável; função AUDITOR ligada aos dois usuários de nível 2 |

As evidências (capturas de tela) estão no repositório de homologação, na pasta de execução de cada rodada.

- DEFEITOS

O registro único tem 187 defeitos do legado: 1 Crítica, 60 Alta, 86 Média e 40 Baixa (184 abertos, 2 descartados e 1 explicado; 129 funcionais, 43 de norma, 13 de acesso e segurança e 2 de ambiente ou dado). Cada defeito tem passo a passo, esperado e obtido, evidências e sugestão de correção em `defeitos/defeitos-completo.md` (e .json).

| Menu | Crítica | Alta | Média | Baixa | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle de Desvios | 0 | 26 | 44 | 10 | 80 |
| Controle de Mudanças | 0 | 18 | 17 | 13 | 48 |
| Autoinspeção e Auditoria | 0 | 8 | 16 | 10 | 34 |
| Assuntos Regulatórios | 0 | 7 | 9 | 6 | 22 |
| Treinamento Técnico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Configuração | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Geral | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 60 | 86 | 40 | 187 |

| Tipo | Crítica | Alta | Média | Baixa | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcional | 0 | 24 | 65 | 40 | 129 |
| Norma | 0 | 29 | 14 | 0 | 43 |
| Acesso e segurança | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 |
| Ambiente ou dado | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 60 | 86 | 40 | 187 |

  - Defeitos Crítico e Alta

| Defeito | Gravidade | Menu | Tela | O que acontece | Tipo | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DV-GQ-009 | Crítica | Configuração | Grupo Perfil | Qualquer usuário com a tela Grupo Perfil se promove a Nível 3 | acesso/segurança | Aberto |
| DV-GQ-001 | Alta | Controle de Desvios | Relatório de Desvios | Cancelar o desvio pela tela Relatório de Desvios não deixa registro no histórico | norma | Aberto |
| DV-GQ-002 | Alta | Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Corretiva | O monitoramento do plano corretivo aprova com ação pendente quando a operação chega sem o botão | acesso/segurança | Aberto |
| DV-GQ-003 | Alta | Controle de Mudanças | Liberação Avaliação de Mudanças | A GQ libera a avaliação da mudança sem parecer de nenhuma área quando a operação chega sem o botão | acesso/segurança | Aberto |
| DV-GQ-004 | Alta | Controle de Mudanças | Liberação Avaliação de Mudanças | A GQ aprova pelo botão normal uma mudança que a área "não aceitou" | norma | Aberto |
| DV-GQ-005 | Alta | Controle de Mudanças | Finalização Plano de Ação | O plano da mudança é finalizado com ação não executada quando a operação chega sem o botão | acesso/segurança | Aberto |
| DV-GQ-006 | Alta | Controle de Mudanças | Controle Mudança Produto | A aprovação do produto pela GQ não pede justificativa e não entra no histórico | norma | Aberto |
| DV-GQ-007 | Alta | Controle de Mudanças | Solicitação de Mudanças | Existe um caminho que cancela a solicitação de mudança sem justificativa e sem histórico | acesso/segurança | Aberto |
| DV-GQ-011 | Alta | Controle de Desvios | Relatório de CAPA | Relatório de CAPA aparentemente não gravava (descartado: faltava o Responsável da área) | funcional | Descartado |
| DV-GQ-012 | Alta | Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Preventiva | Plano preventivo sem botão Reprovar: com ação "não implementada" o desvio é finalizado | norma | Aberto |
| DV-GQ-013 | Alta | Treinamento Técnico | Programação de Treinamento | Programação de Treinamento não salva: "Ocorreu um erro inesperado." | funcional | Aberto |
| DV-GQ-016 | Alta | Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Corretiva | Liberação do plano corretivo só tem Aprovar: o estado "reprovado" nunca é alcançado | norma | Aberto |
| DV-GQ-017 | Alta | Controle de Desvios | Relatório de Desvios / Registro Ação Corretiva Imediata | Um apóstrofo na descrição do desvio esvazia a lista e trava a paginação | funcional | Aberto |
| DV-GQ-019 | Alta | Controle de Desvios | Registro Ação Corretiva Imediata / Pré Avaliação Relatório Desvios | A data e hora da ação imediata vêm do navegador e são gravadas sem conferência | acesso/segurança | Aberto |
| DV-GQ-020 | Alta | Controle de Desvios | Plano de Ação Corretiva | O plano de ação corretiva é aceito sem nenhuma ação | norma | Aberto |
| DV-GQ-021 | Alta | Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Corretiva | O monitoramento corretivo aprova com "Implementada = Não", com ação inexistente e com plano sem ações | norma | Aberto |
| DV-GQ-022 | Alta | Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Preventiva | O monitoramento preventivo finaliza o desvio sem resultado e sem verificação final | norma | Aberto |
| DV-GQ-023 | Alta | Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Preventiva | A mesma pessoa escreve o plano preventivo, executa a ação e aprova | acesso/segurança | Aberto |
| DV-GQ-025 | Alta | Controle de Desvios | Execução do Plano de Ação Corretiva / Execução Plano de Ação Preventiv | Ação concluída com prazo vencido ou data anterior à abertura é aceita sem aviso nem justificativa | funcional | Aberto |
| DV-GQ-030 | Alta | Controle de Desvios | Controle de Emissão de RNC | O Controle de Emissão de RNC deixa de fora cancelados e não pré-avaliados, sem marcar a lacuna | norma | Aberto |
| DV-GQ-036 | Alta | Controle de Desvios | Histórico dos desvios (várias telas) | O histórico do desvio não guarda o conteúdo das avaliações, da ação imediata, do plano e dos resultados | norma | Aberto |
| DV-GQ-039 | Alta | Controle de Desvios | Relatório de Desvios | A data e hora do relato do desvio vêm do navegador e são gravadas sem conferência | acesso/segurança | Aberto |
| DV-GQ-040 | Alta | Controle de Desvios | Avaliação Área / Avaliação Relatório Desvios | Avaliação Área e Avaliação Relatório Desvios mostram a data e o usuário de agora, não os da pré-avaliação | norma | Aberto |
| DV-GQ-041 | Alta | Controle de Desvios | Avaliação Área | A observação da área só com espaços é aceita e o desvio avança | funcional | Aberto |
| DV-GQ-042 | Alta | Controle de Desvios | Avaliação Área | A avaliação da área não deixa registro no histórico | norma | Aberto |
| DV-GQ-044 | Alta | Controle de Desvios | Avaliação Relatório Desvios | Decisão de não abrir CAPA é aceita com a observação só de espaços | funcional | Aberto |
| DV-GQ-046 | Alta | Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Preventiva | O monitoramento preventivo finaliza o desvio com ação ainda pendente | norma | Aberto |
| DV-GQ-047 | Alta | Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Preventiva | Salvar e finalizar o monitoramento preventivo não deixam registro no histórico | norma | Aberto |
| DV-GQ-057 | Alta | Controle de Desvios | Registro Ação Corretiva Imediata | Duas janelas salvam ações imediatas diferentes e só a última fica | funcional | Aberto |
| DV-GQ-078 | Alta | Controle de Desvios | Monitoramento do Plano de Ação Preventiva | Aprovar o monitoramento preventivo finaliza o desvio mesmo respondendo NÃO à confirmação | funcional | Aberto |
| DV-GQ-082 | Alta | Controle de Desvios | Controle de Emissão de RNC | O Controle de Emissão de RNC deixa de fora os cancelados e os não pré-avaliados | norma | Aberto |
| DV-GQ-083 | Alta | Controle de Desvios | Avaliação Área | Duas áreas que salvam ao mesmo tempo deixam o desvio parado em "Pendente Responsável Área" | funcional | Aberto |
| DV-GQ-086 | Alta | Controle de Desvios | Plano de Ação Corretiva; Execução do Plano de Ação Corretiva; Monitora | O Relatório de CAPA impresso sai com uma mensagem de erro no lugar da avaliação | funcional | Aberto |
| DV-GQ-090 | Alta | Autoinspeção e Auditoria | Cadastro de Roteiro | Pergunta de roteiro com aspas duplas no título: o roteiro salva sem nenhuma pergunta e sem aviso | funcional | Aberto |
| DV-GQ-098 | Alta | Autoinspeção e Auditoria | Avaliação / Programação | O histórico da programação não registra os desvios incluídos ou alterados na avaliação | norma | Aberto |
| DV-GQ-099 | Alta | Autoinspeção e Auditoria | Avaliação | Auditoria finalizada como "Não conforme" não abre desvio no Controle de Desvios | norma | Aberto |
| DV-GQ-100 | Alta | Autoinspeção e Auditoria | Planejamento | O relatório Planejamento de Autoinspeção e Auditorias ignora período e situação e não lista as programações | funcional | Aberto |
| DV-GQ-113 | Alta | Autoinspeção e Auditoria | Registro | A seleção única marcada depois da primeira gravação não é gravada e o roteiro não pode mais ser concluído | funcional | Aberto |
| DV-GQ-114 | Alta | Autoinspeção e Auditoria | Avaliação | Os anexos da avaliação e do roteiro não abrem: erro 404 | funcional | Aberto |
| DV-GQ-115 | Alta | Autoinspeção e Auditoria | Avaliação | Excluir um desvio da Avaliação apaga na hora, sem confirmação, sem justificativa e sem registro | norma | Aberto |
| DV-GQ-118 | Alta | Autoinspeção e Auditoria | Programação e Registro | Programação com inspetor externo: ninguém consegue registrar as respostas | funcional | Aberto |
| DV-GQ-200 | Alta | Assuntos Regulatórios | Processo Regulatório | Excluir um processo regulatório não deixa rastro e o histórico deixa de abrir | norma | Aberto |
| DV-GQ-203 | Alta | Assuntos Regulatórios | Programação | A Programação aceita prazo e validade anteriores à data programada | funcional | Aberto |
| DV-GQ-204 | Alta | Assuntos Regulatórios | Programação | Nenhum aviso de prazo ou de validade vencida | funcional | Aberto |
| DV-GQ-206 | Alta | Assuntos Regulatórios | Programação e Monitoramento | O Monitoramento mostra o processo regulatório errado | funcional | Aberto |
| DV-GQ-211 | Alta | Assuntos Regulatórios | Monitoramento | Anexos incluídos e excluídos no Monitoramento não deixam rastro no histórico | norma | Aberto |
| DV-GQ-212 | Alta | Assuntos Regulatórios | Monitoramento | O Monitoramento é salvo sem anexo (sem evidência) | funcional | Aberto |
| DV-GQ-213 | Alta | Assuntos Regulatórios | Monitoramento | Finalizar sem anexo e sem nunca ter monitorado | funcional | Aberto |
| DV-GQ-219 | Alta | Controle de Mudanças | Solicitação de Mudanças | O item "Outros" sozinho não grava a solicitação de mudança | funcional | Aberto |
| DV-GQ-221 | Alta | Controle de Mudanças | Solicitação de Mudanças | A Mudança Proposta abre vazia na edição | funcional | Aberto |
| DV-GQ-227 | Alta | Controle de Mudanças | Solicitação de Mudanças | O formulário impresso da solicitação sai com rótulos e valores deslocados | funcional | Aberto |
| DV-GQ-235 | Alta | Controle de Mudanças | Pré-Avaliação de Mudanças | A solicitação de mudança não pode ser recusada: o botão Reprovar nunca aparece na Pré-Avaliação | norma | Aberto |
| DV-GQ-236 | Alta | Controle de Mudanças | Pré-Avaliação de Mudanças | Salvar as áreas depois de adicionar e remover a mesma área é aceito, e a mudança fica sem área | funcional | Aberto |
| DV-GQ-239 | Alta | Controle de Mudanças | Avaliação de Mudanças | O parecer "Não Aceito" da área é trocado para "Aceito" sem pedir justificativa | norma | Aberto |
| DV-GQ-241 | Alta | Controle de Mudanças | Avaliação de Mudanças | A área exclui o anexo de outra pessoa sem confirmação, sem justificativa e sem registro no histórico | norma | Aberto |
| DV-GQ-244 | Alta | Controle de Mudanças | Liberação Avaliação de Mudanças | A Liberação mostra Aprovar e Reprovar para uma mudança sem nenhuma área e sem parecer, e a aprova | norma | Aberto |
| DV-GQ-247 | Alta | Controle de Mudanças | Plano de Ação e Finalização Plano de Ação | Excluir a única ação do plano e salvar é aceito: a mudança é finalizada sem nenhuma ação | norma | Aberto |
| DV-GQ-248 | Alta | Controle de Mudanças | Plano de Ação | Ação já finalizada é alterada pelo Plano de Ação sem justificativa e a alteração não vai ao histórico | norma | Aberto |
| DV-GQ-253 | Alta | Controle de Mudanças | Execução Plano de Ação | Ação já finalizada é reaberta e alterada na Execução sem justificativa, e a Data/Hora mostrada é a de agora | norma | Aberto |
| DV-GQ-256 | Alta | Controle de Mudanças | Finalização Plano de Ação e Controle Mudança Produto | O histórico da mudança não registra a execução das ações, a finalização nem a passagem a Aceito | norma | Aberto |
| DV-GQ-261 | Alta | Controle de Mudanças | Controle Mudança Produto | Confirmar o Controle Mudança Produto com Nº do Lote e Observação vazios grava e leva a Aceito | norma | Aberto |

Os 60 de gravidade Alta incluem o DV-GQ-011, descartado (a CAPA grava normalmente quando o Responsável da área é escolhido); portanto 59 estão abertos.

- INTEGRAÇÕES E ONDE A CORRENTE QUEBRA

  - O que a GQ lê e o que ela grava

Todas as integrações são pela API dos outros módulos (endereço configurado no arquivo de configuração). Nenhuma gravação em outro módulo foi encontrada: a GQ só consulta.

| A GQ consulta | O quê | Telas que usam |
| --- | --- | --- |
| Principal (32 chamadas) | Entrada no sistema, menu, usuários, permissões (inclusive "nível 3"), áreas e responsáveis, funções profissionais, locais, equipamentos, pessoas jurídicas | Praticamente todas |
| Produção (5 chamadas) | Produtos por descrição, produtos por número de lote, itens de estoque | Relatório de Desvios, Ação Corretiva Imediata, Pré Avaliação, Solicitação de Mudanças, telas de Assuntos Regulatórios |
| Controle de Documentos (3 chamadas) | Documento por código ou identificador | Cadastro, Programação e Acompanhamento de Treinamento |
| Estoque | Nenhuma: o serviço chamado "Estoque" chama, na verdade, a API da Produção | Relatório de Desvios, Ação Corretiva Imediata, Pré Avaliação |
| Controle da Qualidade | Nenhuma | — |

Quem consulta a GQ: só o Controle de Documentos, para saber quem foi treinado num documento antes de ele entrar em vigor.

  - Onde a corrente quebra

- 1. O desvio não segura o lote. Um desvio aberto sobre um lote não impede que o CQ o libere nem que a Produção ou o Estoque o usem. É a falha de maior risco para o paciente.

- 2. Não existe o ciclo reclamação → investigação → recolhimento. Três exigências seguidas da RDC (capítulo IX inteiro) sem nenhuma tela.

- 3. Validação, qualificação, calibração e revisão anual de produto existem só como desenho de tela.

- 4. Os processos não conversam entre si: a auditoria não abre desvio; o desvio não abre mudança (só marca que precisa); a mudança não exige validação; o fornecedor auditado não fica aprovado para o recebimento.

- 5. A prova das ações é frágil: parte das alterações e a exclusão física não deixam histórico, e nenhuma aprovação pede assinatura.

O que os testes acrescentaram:

- O desvio não se liga ao lote na prática: a busca de produto e de material não devolve nada, e o desvio é salvo sem item (DV-GQ-010); o efeito sobre o lote não pôde ser testado (CT-GQ-014).

- A auditoria não abre desvio (DV-GQ-099); o desvio da auditoria é digitado e não entra no Controle de Desvios.

- Mudança e produto: a aprovação do produto não deixa histórico (DV-GQ-006) e o lote é digitado.

- Treinamento: a Programação não salva (DV-GQ-013), então o Controle de Documentos não tem turma para consultar.

- Mudança sem ligação com desvio nem com lote: a solicitação não tem campo para o número do desvio (CT-GQ-049), e o lote do Controle Mudança Produto é texto livre, sem conferência com a Produção ou o Estoque (DV-GQ-262).

- Registro do produto: as telas estão fora do menu (DV-GQ-015); a Produção não consulta a situação do registro.

- O mapa completo está em "Mapa de Integrações entre Módulos" e "Mapa do Processo Fabril".

- COMO FUNCIONA HOJE E COMO DEVERIA FUNCIONAR

Como funciona hoje. A GQ é um arquivo de registros: guarda o desvio, o plano, a mudança, a auditoria e o treinamento com número, situação e, em boa parte das telas, histórico. Mas as etapas deixam passar o que a norma manda barrar, o histórico tem lacunas, e a decisão da GQ não chega a nenhum outro módulo.

Como deveria funcionar ("O ideal" e "Entre os módulos"). A GQ é a dona do Sistema da Qualidade Farmacêutica e cada decisão vira uma trava nos outros módulos:

| A GQ decide e o ERP obedece | Trava |
| --- | --- |
| Desvio, reclamação ou investigação aberta: o lote fica Retido | 3 e 11 |
| Só a Pessoa Delegada libera o produto acabado para venda | 4 |
| Só fornecedor qualificado entrega material | 5 |
| Só pessoa treinada executa a etapa | 6 |
| Só produto com registro válido é fabricado | 7 |
| Mudança só depois de aprovada, com nova versão do documento e da especificação | 8 |
| Recolhimento marca os lotes e mostra onde estão | 11 |

Regras do caminho: conter primeiro (o lote é retido no momento do registro); quem executa não aprova; nenhuma etapa sem saída (reprovar volta para um novo plano, nunca leva a "concluído"); nada some (cancelar ou excluir exige motivo e fica no histórico).

- RASTREABILIDADE

Risco, função, prioridade, o que o teste ou o código mostrou e a origem (tema da norma, regra ou fluxo). A ligação risco, caso de teste e defeito está na terceira coluna.

| Risco | Função | Prioridade | O que o teste ou o código mostrou | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-GQ-01 | Registro do desvio × lote | Alta | Não foi possível testar: a busca de produto e material não devolve nada (CT-GQ-014 bloqueado, DV-GQ-010) | 04 (art. 8º, IX e XV, e arts. 332, III, e 335; a retenção do lote é leitura da área, a norma não usa essas palavras); RN-GQ-012 |
| R-GQ-02 | Lotes envolvidos no desvio | Alta | Pelo código; o lote é só texto (DV-GQ-010). Sem teste do efeito | 04 (art. 335); RN-GQ-012 |
| R-GQ-03 | Classificação e decisão sobre CAPA | Alta | Em parte: a decisão de não abrir CAPA aceita observação só de espaços (DV-GQ-044) | RN-GQ-028, 037 |
| R-GQ-04 | Monitoramento do plano corretivo | Alta | Confirmado: aprova com ação pendente, com "Implementada = Não", com ação inexistente e sem ações (DV-GQ-002, 016, 021) | RN-GQ-050, 052; 04 (art. 8º, § 4º) |
| R-GQ-05 | Encerramento do desvio | Alta | Confirmado: o preventivo finaliza sem resultado e com ação pendente, sem Reprovar (DV-GQ-012, 022, 046) | RN-GQ-057 |
| R-GQ-06 | Ligação desvio → mudança | Alta | Confirmado: a caixa de controle de mudança não é guardada (rodada 3B, tela 6); a solicitação de mudança não tem campo para o número do desvio (CT-GQ-049, 22/10) | RN-GQ-039 |
| R-GQ-07 | Erro humano como causa | Média | Confirmado: o Relatório de CAPA não tem campo de erro humano (rodada 4, tela 6) | RN-GQ-044; 04 (art. 340) |
| R-GQ-08 | Liberação da mudança | Alta | Confirmado: liberada sem parecer, sem nenhuma área e aprovada com área "não aceita" (DV-GQ-003, 004, 244); parecer trocado sem justificativa (DV-GQ-239) | RN-GQ-078 |
| R-GQ-09 | Áreas de impacto | Alta | Confirmado: áreas de impacto não são exigidas (CT-GQ-031, 22/10) | RN-GQ-065 |
| R-GQ-10 | Implementação e eficácia | Alta | Confirmado em parte: finaliza com ação não executada e com plano sem ação (DV-GQ-005, 247); a etapa de eficácia não existe | RN-GQ-086; 04 (art. 8º, XIII) |
| R-GQ-11 | Aprovação do produto | Alta | Confirmado: sem justificativa e sem histórico (DV-GQ-006); lote e observação vazios gravam (DV-GQ-261); lote de texto livre (DV-GQ-262) | RN-GQ-088 a 090 |
| R-GQ-12 | Mudança temporária | Alta | Bloqueado: depende do dia seguinte (CT-GQ-048) | RN-GQ-091 |
| R-GQ-13 | Independência da auditoria | Alta | Em parte: a recusa existe só contra o responsável da área (CT-GQ-055, DV-GQ-104); a área não edita as respostas no cenário testado (CT-GQ-057); inspetor externo sem como registrar (DV-GQ-118) | RN-GQ-100, 103; 04 (art. 363) |
| R-GQ-14 | Desvios da auditoria | Alta | Confirmado: a auditoria "Não conforme" não abre desvio (DV-GQ-099) | RN-GQ-104, 108 |
| R-GQ-15 | Encerramento e reabertura | Média | Confirmado: não existe como reabrir (CT-GQ-062, DV-GQ-112) | RN-GQ-109, 110 |
| R-GQ-16 | Auditoria e qualificação de fornecedores | Média | Confirmado: não há tipo de auditoria de fornecedor (CT-GQ-052, DV-GQ-111) | 04, item 5 |
| R-GQ-17 | Conclusão e desempenho | Alta | Bloqueado pelo DV-GQ-013 (CT-GQ-076) | RN-GQ-124, 125 |
| R-GQ-18 | Habilitação e vencimento | Alta | Bloqueado pelo DV-GQ-013 (CT-GQ-080) | RN-GQ-128, 129 |
| R-GQ-19 | Programa de treinamento | Alta | Sem teste | RN-GQ-119; 04 (art. 42) |
| R-GQ-20 | Situação do registro do produto | Alta | Bloqueado: telas fora do menu (CT-GQ-097 e 099) | RN-GQ-148 |
| R-GQ-21 | Prazos regulatórios | Alta | Confirmado: datas fora de ordem e nenhum aviso de prazo (DV-GQ-203, 204) | RN-GQ-134, 137 |
| R-GQ-22 | Envio e fechamento da solicitação | Alta | Bloqueado: telas fora do menu (CT-GQ-097) | RN-GQ-142, 143 |
| R-GQ-23 | Exigências da ANVISA | Média | Bloqueado: a tela não abre pelo código (CT-GQ-101) | 11-inventario-de-telas.md |
| R-GQ-24 | Trilha de auditoria | Alta | Confirmado: DV-GQ-001, 006, 007, 036, 042, 047, 098, 115, 200, 211, 237, 241, 248, 253, 256 | RN-GQ-004 a 006; 04, item 14 |
| R-GQ-25 | Data e hora dos registros | Alta | Em parte: a data do relato e da ação imediata vêm do navegador (DV-GQ-019, 039); em 12/10 o teste mostrou o contrário (CT-GQ-003). A conferir | RN-GQ-007 |
| R-GQ-26 | Aprovações | Alta | Confirmado: a mesma pessoa escreve, executa e aprova (DV-GQ-023) | RN-GQ-009; 04, item 14 |
| R-GQ-27 | Avisos de prazo | Alta | Em parte: nenhum aviso de prazo vencido em Assuntos Regulatórios (DV-GQ-204); o vencimento de treinamento não pôde ser testado | RN-GQ-009 |
| R-GQ-28 | Consulta que grava | Média | Não confirmado: abrir o plano de ação da mudança e voltar não cria plano vazio (CT-GQ-039, 22/10) | RN-GQ-082 |
| R-GQ-29 | Cadastros de apoio | Baixa | Confirmado em parte: exclusão de roteiro sem justificativa e sem rastro (DV-GQ-102) | RN-GQ-006 |
| R-GQ-30 | Banco de dados × código | Alta | O histórico abre no ambiente de teste; a resposta do DBA sobre as tabelas segue pendente | 06-modelo-de-dados.md, item 9 |
| R-GQ-31 | Reclamações e recolhimento | Média | Não existe tela (Não atende) | 04, itens 7 e 8 |
| R-GQ-32 | Revisão da qualidade do produto, validação e calibração | Média | Só protótipo (Não atende) | 04, itens 9 a 11 |
| R-GQ-33 | Controle de acesso por ação | Alta | Confirmado: o usuário de consulta incluiu um desvio (DV-GQ-008) | SEG-GQ-02; CT-GQ-111 |
| R-GQ-34 | Grupo Perfil | Alta | Confirmado: autopromoção a Nível 3 (DV-GQ-009, Crítica) | 02-matriz-de-permissoes.md; CT-GQ-112 |
| R-GQ-35 | Entrada no sistema | Alta | Confirmado: o Acompanhamento RD abre sem login (CT-GQ-026, SEG-GQ-01) | SEG-GQ-01 |
| R-GQ-36 | Credenciais e entrada | Alta | Sem teste (leitura do código) | SEG-GQ-03, 06 |
| R-GQ-37 | Anexos e mensagens de erro | Média | Em parte: abrir anexo dá erro 404 (DV-GQ-114, rodada 2); erro técnico exposto ao usuário (DV-GQ-081) | SEG-GQ-07, 08 |

- PENDÊNCIAS

| Pendência | Responsável |
| --- | --- |
| Critério escrito de "apto" para o módulo | Garantia da Qualidade |
| Respostas às perguntas em aberto das páginas de Análise: o plano deve ser aprovado antes da execução; prazo e critério da verificação de eficácia; quem registra a auditoria de inspetor externo; regra de reabertura; como a empresa retém hoje o lote com desvio; reclamações, recolhimento, revisão do produto, validação e calibração fora do sistema | Garantia da Qualidade |
| Por que a busca de produto e de material do desvio não devolve nada (DV-GQ-010): cadastro na Produção ou defeito da chamada | TI e Produção |
| Conferir a data do relato do desvio: em 12/10 o teste mostrou a data do servidor (CT-GQ-003), em 22/10 a data enviada pelo navegador foi gravada (DV-GQ-039) | Homologação |
| Por que a validação do plano preventivo (tela 12) deixa passar o que a do corretivo (tela 9) recusa (DV-GQ-022): causa provável pelo código, não comprovada | Desenvolvimento |
| Campo do treinamento que esquece a escolha ao perder o foco, e a ligação entre Solicitação e Programação de Treinamento (DV-GQ-013) | Desenvolvimento |
| Rodada de Treinamento Técnico (rodada 1 em andamento ao fechar este dossiê) e de Configuração | Homologação |
| Os 3 casos de segurança dos Desvios, o "dia seguinte" (CT-GQ-048 e 093) e os 6 casos bloqueados de Controle de Mudanças | Homologação |
| Regra que faz a Pré-Avaliação omitir mudanças já avaliadas, e conferência de um formulário impresso (rótulos deslocados, DV-GQ-227) | Garantia da Qualidade e Homologação |
| Rodada 3 de Autoinspeção e Auditoria, só se houver defeitos corrigidos | Homologação |
| Existência das tabelas de histórico da GQ no banco (R-GQ-30) | DBA |

- PARECER DA HOMOLOGAÇÃO

Com base nos 562 casos registrados nas rodadas por menu (533 conclusivos, 3 já conclusivos de 12/10 e 26 bloqueados), nos testes iniciais de 12 a 16/10, nas evidências e nos achados do código-fonte:

1. O módulo Garantia da Qualidade na versão 3.5.1 não está apto para uso em ambiente regulado pelas Boas Práticas de Fabricação. O critério formal de "apto" ainda não foi escrito pela Qualidade; esta conclusão se apoia nos 60 defeitos de gravidade Alta (59 abertos), no defeito Crítico (autopromoção a Nível 3) e nos temas da norma que não são atendidos: dos 16 temas da RDC 658/2022, nenhum é atendido por completo (8 em parte, 4 não atendidos, 3 só protótipo e 1 de outro módulo). Os motivos principais: o plano de ação é aprovado sem ter sido cumprido; a mudança é liberada sem parecer das áreas; o histórico tem lacunas e duas datas vêm do navegador; a mesma pessoa escreve, executa e aprova; o desvio não segura o lote; a auditoria "Não conforme" não abre desvio; a Programação de Treinamento não salva; reclamações, recolhimento e revisão gerencial não existem, e validação, calibração e revisão do produto são protótipos.

2. O módulo é uma base parcial para a nova versão. Os fluxos de etapas, o número sequencial, o histórico campo a campo em boa parte das telas e as recusas de campo em branco funcionam. As falhas de etapa e de histórico se corrigem sem reconstruir; os processos que não existem precisam ser construídos.

3. Correções obrigatórias antes de uma nova homologação: as oito do Resumo Executivo (acesso, etapas condicionadas, histórico completo, desvio ligado ao lote, auditoria que abre desvio, separação de funções, telas que gravam, processos que faltam).

4. Limitações desta homologação: ver a seção Encerramento do módulo.

5. Recomendação: executar novamente o plano de testes completo na nova versão, como teste de aceite. A aprovação exige 100% dos casos de prioridade Alta aprovados, o critério de "apto" escrito pela Qualidade e as pendências respondidas.

- ENCERRAMENTO DO MÓDULO (23/10/2026)

Decisão do responsável (23/10/2026): fechar o módulo Garantia da Qualidade, versão legado, com os entregáveis gerenciais (Relatório de Testes, Resumo Executivo, Dossiê de Homologação e "Por que a GQ não está apta"), agora na versão 1.1, com as rodadas de Controle de Mudanças (as 8 telas), de Assuntos Regulatórios e a rodada 2 de Autoinspeção. O módulo é encerrado sem que todos os testes de tela tenham sido feitos; as lacunas estão abaixo e podem reabri-lo.

  - Situação ao encerrar

| Item | Situação |
| --- | --- |
| Análise pelo código | Concluída: reconhecimento, 5 fluxos, regras, permissões, segurança, conformidade, risco, plano e inventário |
| Casos registrados nas rodadas por menu | 562: 219 passaram, 147 com ressalva, 167 falharam, 26 bloqueados e 3 já conclusivos de 12/10 |
| Defeitos no registro único | 187: 1 Crítica, 60 Alta, 86 Média, 40 Baixa; 13 de acesso e segurança |
| Telas (67) | 6 funcionam com falhas, 28 com falha grave, 5 bloqueadas, 5 não testadas, 1 não abre, 22 protótipos |
| Aderência à norma, tela a tela (226 exigências) | 5 atendem, 130 em parte, 73 não atendem, 18 a verificar |
| Veredito de uso em ambiente regulado | Não apto (critério de "apto" ainda não escrito) |

  - Limitações do encerramento

O que NÃO foi testado em tela:

- As 8 telas de Treinamento Técnico e a de Configuração, além dos testes antigos de 12 a 16/10 (uma rodada 1 de Treinamento estava em andamento e não entra aqui).

- Os 3 casos de segurança dos Desvios: CT-GQ-N07-17, N08-17 e N09-21.

- O que depende do dia seguinte (CT-GQ-048 e 093; CT-GQ-080) e os 6 casos bloqueados de Controle de Mudanças (CT-GQ-048, M04-04, M05-11, M06-02 e M08-08), mais os casos de acesso pelo endereço da tela (4 de Assuntos Regulatórios) e a segurança nas rodadas por menu.

- A tela de inspetor externo (DV-GQ-118: ninguém consegue registrar) e, na Autoinspeção, anexo, excluir e cancelar na Programação e os filtros do Registro e da Avaliação.

- O efeito de um desvio sobre o lote (CT-GQ-014) e os registros de produto (CT-GQ-097 e 099).

  - Lista de reabertura

O módulo volta a ser aberto se acontecer qualquer um destes eventos:

- 1. Rodada com massa de Treinamento e de Configuração, depois de contornar ou corrigir o DV-GQ-013.

- 2. Os 3 casos de segurança dos Desvios, o "dia seguinte" e os 6 casos bloqueados de Mudanças, com os casos de acesso pelo endereço, se o responsável quiser incluí-los.

- 3. Respostas da área de Qualidade às perguntas em aberto das páginas de Análise.

- 4. Rodada 3 de Autoinspeção e Auditoria, só se houver defeitos corrigidos.

- 5. Correção dos defeitos de gravidade Alta e nova versão do sistema (reteste).

  - Para o responsável decidir ou validar

- 1. O vocabulário de situação das telas usado neste dossiê (definição de trabalho) e a gravidade "Alta" dos defeitos de acesso que só se reproduzem sem o botão.

- 2. A contradição sobre a data do relato do desvio (CT-GQ-003 de 12/10 contra o DV-GQ-039 de 22/10).

- 3. Os números do cronograma, que ainda trazem as contagens anteriores a esta consolidação.

- APROVAÇÕES

| Papel | Nome | Função | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | André Nardacci | Análise de negócio e homologação | 23/10/2026 |  |
| Revisado por |  | Garantia da Qualidade |  |  |
| Aprovado por |  |  |  |  |