LabMedSys

Módulo Principal

Dossiê de Homologação

Versão 1.2

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/10/2026 | 1.0 | Versão inicial | André Nardacci |
| 06/10/2026 | 1.1 | Decisões de 06/10/2026 | André Nardacci |
| 18/10/2026 | 1.2 | Anexo Versão nova: três rodadas de 17 e 18/10/2026 e desvios DV-PRI-N-001 a 034 | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- INTRODUÇÃO

Este dossiê reúne a documentação e os resultados da homologação do módulo Principal do LabMedSys (versão 3.5.1), conduzida segundo o Guia nº 33/2020 da ANVISA (validação de sistemas computadorizados, baseado no GAMP 5).

O LabMedSys foi adquirido de um fornecedor que encerrou as atividades. O objetivo da homologação é conhecer o comportamento real do sistema atual, verificar a conformidade com as Boas Práticas de Fabricação e fornecer à equipe de desenvolvimento a base para a nova versão, que parte deste mesmo código.

  - Escopo

- Módulo Principal: acesso ao sistema, sessão, senha, usuários e contas, perfis e permissões, controle de acesso por tela, trilha de auditoria e os cadastros de Ambiente, Equipamento e Pessoa jurídica.

- Fora deste ciclo: notificações por e-mail, carga de dados, segurança da aplicação (injeção de SQL, HTTPS) e os demais cadastros, que entram no próximo ciclo.

  - Documentos deste pacote

| Documento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Regras de Negócio | Regras gerais e por tela, com a situação de cada uma depois dos testes |
| Análise de Requisitos | Requisitos da nova versão, modelo de dados, integrações e conformidade |
| Manual do Usuário | Uso das telas do módulo Principal |
| Dossiê de Homologação (este documento) | Risco, achados, plano e resultados dos testes, desvios, rastreabilidade e parecer |

  - Referências

- RDC nº 658/2022 (Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos).

- Guia nº 33/2020 da ANVISA (Validação de Sistemas Computadorizados).

- Documento de análise do módulo Principal, versão 1.0.

- Código-fonte do LabMedSys, versão 3.5.1.

- CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA

- Categoria GAMP 5: 5 (aplicação customizada). O LabMedSys foi desenvolvido sob medida, com código-fonte próprio.

- Consequência (Guia 33, item 9.8.5): para a categoria 5, a rastreabilidade deve ir dos requisitos do usuário às especificações funcionais e de projeto até os testes. A validação também pode incluir revisão de código.

- Impacto em Boas Práticas: alto. O sistema registra produção, estoque, controle e garantia da qualidade e rastreabilidade, que afetam a qualidade do produto e a integridade dos dados.

- ESTRATÉGIA DE HOMOLOGAÇÃO

A homologação seguiu as etapas do Guia nº 33/2020:

- Engenharia reversa do código-fonte: extração das regras, permissões, modelo de dados e achados de segurança.

- Análise de risco das funções do módulo, para definir a prioridade e a profundidade dos testes.

- Plano de testes com casos que servem também de testes de aceite da nova versão.

- Execução nas telas no ambiente de teste da empresa, por automação no navegador (Claude Code com Playwright, no computador da equipe conectado à VPN), com captura de tela de cada passo relevante.

- Registro de desvios e decisões do responsável do negócio.

Condições da execução

- Ambiente de teste da empresa (não produção), com dados fictícios identificados pelo prefixo TESTE.

- Duas rodadas: 05/10/2026 (inclusão, edição, exclusão e trilha de auditoria) e 05 e 06/10/2026 (login, sessão, senha, perfis e acesso por tela).

- Nenhuma senha foi gravada em arquivo ou evidência; as capturas mostram as senhas mascaradas.

- Registros de teste permanecem no ambiente, por decisão do responsável, para uso nos próximos módulos.

  - Correspondência com os documentos do Guia 33

| Documento do Guia 33 | Item | No pacote de homologação |
| --- | --- | --- |
| Plano de Validação | 9.2 | A fazer: um por sistema, com escopo, responsáveis e critérios de aceite |
| Especificação dos Requisitos do Usuário (ERU/URS) | 9.3 | Documento de requisitos |
| Especificação Funcional (EF/FS) | 9.5 | Regras de negócio + matriz de permissões |
| Especificação de Configuração e Projeto (DS) | 9.6 | Relacionamentos e interdependências (estrutura do banco e integrações) |
| Análise de risco | 6 | A fazer: classificar cada requisito por impacto (base para priorizar testes) |
| Plano de testes (IQ, OQ, PQ) | 9.7 | Plano e casos de teste (inclusão, edição, exclusão, carga, segurança) |
| Matriz de rastreabilidade | 9.8.5 | A fazer: requisito → regra → teste → resultado |
| Relatório de validação | 9.9 | Relatório de homologação |
| Procedimentos e treinamento | 11 | Manual do usuário |

Os documentos atuais já usam identificadores (RN-PRI, SEG-PRI) para que a matriz de rastreabilidade seja montada sem retrabalho.

- ANÁLISE DE RISCO

  - Avaliação inicial

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| O sistema é regulado pelas Boas Práticas de Fabricação? | Sim. Registra produção, estoque, controle e garantia da qualidade e rastreabilidade de medicamentos (RDC 658/2022). |
| Categoria GAMP 5 | 5: aplicação customizada. |
| Impacto do sistema | Alto em integridade de dados e qualidade do produto. |
| Impacto específico do Principal | Alto, indireto: o Principal não registra lotes nem análises, mas controla quem pode fazer o quê em todos os módulos e guarda a trilha de auditoria. Uma falha aqui compromete a confiabilidade de todos os registros dos outros módulos. |

Conclusão: é necessária a avaliação funcional detalhada (etapas 2 e 3).

  - Escalas usadas

| Severidade (S): se a falha acontecer | Probabilidade (P): chance de a falha acontecer | Detecção (D): chance de perceber antes do dano |
| --- | --- | --- |
| Alta: compromete integridade de dados BPF, permite ação não autorizada ou afeta a qualidade do produto | Alta: falha já confirmada no código, ou acontece no uso normal | Baixa: passa despercebida (ninguém nota) |
| Média: afeta a operação, mas há controle compensatório | Média: exige uma condição específica | Média: pode ser percebida numa revisão |
| Baixa: incômodo, sem efeito em dados BPF | Baixa: improvável | Alta: o sistema ou o usuário percebe na hora |

Classe de risco = Severidade × Probabilidade:

| S \ P | Baixa | Média | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Classe 2 | Classe 1 | Classe 1 |
| Média | Classe 3 | Classe 2 | Classe 1 |
| Baixa | Classe 3 | Classe 3 | Classe 2 |

Prioridade = Classe × Detecção:

| Classe \ D | Alta | Média | Baixa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Média | Alta | Alta |
| 2 | Baixa | Média | Alta |
| 3 | Baixa | Baixa | Média |

Profundidade de teste por prioridade:

- Alta: todos os cenários (positivos e negativos), com evidência; teste repetido na nova versão.

- Média: cenários principais e os negativos mais prováveis, com evidência.

- Baixa: cenário principal, por amostragem.

  - Avaliação das funções

| ID | Função | Perigo (o que pode dar errado) | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-PRI-01 | Armazenamento de senhas | Senhas recuperadas, permitindo agir em nome de outra pessoa (inclusive assinar) | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Cifra reversível | Hash com sal | SEG-PRI-01, RNF-PRI-001 |
| R-PRI-02 | Registro de acessos | Senhas digitadas expostas no registro | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Nenhum | Não gravar senha | SEG-PRI-02, RF-PRI-045 |
| R-PRI-03 | Pesquisas e listagens | Leitura ou alteração indevida de dados por injeção de SQL | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Exige login | Consultas parametrizadas | SEG-PRI-03, RNF-PRI-002 |
| R-PRI-04 | Controle de acesso por tela | Usuário sem permissão abre tela e executa ações (ex.: cria usuário, muda perfis) | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Botões escondidos em parte das telas | Verificação no servidor em toda ação | SEG-PRI-05, RF-PRI-032 |
| R-PRI-05 | Gestão de perfis e permissões | Permissão concedida a mais, sem revisão | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Histórico da conta | Relatório de revisão de acessos; segregação de funções | RF-PRI-036, 037 |
| R-PRI-06 | Trilha de auditoria (histórico) | Informação original perdida (valor cortado) ou alteração sem registro | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Histórico campo a campo, limitado a 255 caracteres | Sem limite; à prova de alteração | SEG-PRI-13, 14; RDC 658 art. 125 |
| R-PRI-07 | Login | Acesso de usuário inativo, vencido ou bloqueado | Alta | Baixa | Média | 2 | Média | Verificações em sequência; bloqueio após 4 erros | Manter; mensagem única | RN-PRI-002 a 007 |
| R-PRI-08 | Troca obrigatória de senha | Uso do sistema com senha provisória ou vencida | Média | Média | Baixa | 2 | Alta | Só na entrada | Exigir antes de qualquer tela | SEG-PRI-06, RF-PRI-007 |
| R-PRI-09 | Redefinição de senha pelo administrador | Administrador conhece a senha do usuário; senha previsível | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Senha provisória na tela, validade de 5 dias | Link de uso único; senha aleatória segura | SEG-PRI-09, RF-PRI-013 |
| R-PRI-10 | Sessão entre módulos (SSO) | Token exposto no endereço é reutilizado por terceiros | Alta | Baixa | Baixa | 2 | Alta | Token com validade | Token fora do endereço, expiração curta | SEG-PRI-08, RNF-PRI-004 |
| R-PRI-11 | Exclusão de registros | Perda de registro com histórico BPF | Alta | Baixa | Alta | 2 | Baixa | Exclusão lógica; verificação de dependências | Manter; informar quais dependências | RN-PRI-050 a 053 |
| R-PRI-12 | Justificativa de alterações e exclusões | Alteração sem motivo registrado | Média | Média | Média | 2 | Média | Obrigatória na tela de exclusão | Obrigatória também no servidor | RF-PRI-042 |
| R-PRI-13 | Cadastro de ambientes e grau de contaminação | Classificação errada de área limpa, refletida na produção | Alta | Baixa | Média | 2 | Média | Validação de formulário | A detalhar (regras do cadastro) | RF-PRI-053 |
| R-PRI-14 | Cadastro de equipamentos e instrumentos | Equipamento ou instrumento errado ligado ao ambiente; manutenção não registrada | Média | Baixa | Média | 3 | Baixa | Validação de formulário | A detalhar | RF-PRI-052 |
| R-PRI-15 | Cadastro de pessoa jurídica (fabricante, fornecedor) | Fornecedor não qualificado usado em outros módulos | Média | Baixa | Média | 3 | Baixa | Tipos de cadastro | A detalhar com o Estoque | RF-PRI-050 |
| R-PRI-16 | Integração por sinônimos (Estoque e Produção) | Mudança no Principal quebra os outros módulos; credenciais legíveis por outros bancos | Alta | Alta | Média | 1 | Alta | Nenhum | Serviço ou visões restritas | 06, item 10.2; RNF-PRI-025 |
| R-PRI-17 | Notificações | Aviso de prazo não enviado (ex.: documento a aprovar) | Média | Média | Média | 2 | Média | Rotina automática com registro | Manter; corrigir a estrutura de status | RF-PRI-060 a 064; 06, item 7 |
| R-PRI-18 | Mensagens e erros | Detalhes técnicos expostos; mensagem que revela usuário válido | Média | Alta | Alta | 1 | Média | Modo de depuração ligado | Páginas de erro genéricas | SEG-PRI-07, 10 |
| R-PRI-19 | Configuração e personalização de telas | Campo obrigatório escondido por configuração | Baixa | Baixa | Alta | 3 | Baixa | Restrito a administrador (a confirmar) | Avaliar necessidade | RF-PRI-071 |
| R-PRI-20 | Tabelas de apoio (endereço, CBO…) | Dado de referência errado | Baixa | Baixa | Alta | 3 | Baixa | — | Fontes oficiais (IBGE) | RF-PRI-056 |

  - Resumo dos riscos

| Prioridade | Riscos | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Alta | R-PRI-01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 16 | 10 |
| Média | R-PRI-07, 12, 13, 17, 18 | 5 |
| Baixa | R-PRI-11, 14, 15, 19, 20 | 5 |

Leitura: os riscos altos estão concentrados em segurança de acesso e integridade da trilha de auditoria, justamente as duas responsabilidades do Principal perante os outros módulos. Os cadastros têm risco menor, porque os controles atuais (exclusão lógica, histórico) já reduzem o dano.

- ACHADOS DE SEGURANÇA

Informação confidencial

Esta seção descreve fragilidades do sistema. Distribuição restrita à Garantia da Qualidade, TI e equipe de desenvolvimento.

| Achado | Descrição | Gravidade | Situação após os testes |
| --- | --- | --- | --- |
| SEG-PRI-01 | Senhas guardadas com criptografia reversível e chave fixa no código | Crítica | Confirmado pelo código; inspeção do banco pendente |
| SEG-PRI-02 | Senha digitada no login gravada no registro de acessos | Alta | A confirmar com o DBA |
| SEG-PRI-03 | Pesquisas montadas com o texto digitado (risco de injeção de SQL) | Alta | A confirmar (CT-PRI-100 não executado) |
| SEG-PRI-04 | Senhas de banco de dados nos arquivos de configuração do código | Alta | Confirmado pelo código |
| SEG-PRI-05 | Telas sem bloqueio de entrada por permissão | Alta | Confirmado (DV-PRI-025) |
| SEG-PRI-06 | Troca obrigatória de senha verificada só na entrada | Alta | Confirmado (DV-PRI-022) |
| SEG-PRI-07 | Mensagens de login revelam se o usuário existe | Média | Confirmado (DV-PRI-015) |
| SEG-PRI-08 | Token de acesso no endereço da página | Média | Confirmado (DV-PRI-019) |
| SEG-PRI-09 | Senha provisória exibida na tela do administrador | Alta | Confirmado (DV-PRI-003) |
| SEG-PRI-10 | Sistema publicado em modo de depuração; erros técnicos expostos | Média | Confirmado (DV-PRI-026) |
| SEG-PRI-11 | Comparações de senha sem diferenciar maiúsculas e minúsculas | Baixa | Confirmado em parte (DV-PRI-021); o limite de 14 caracteres não se confirmou |
| SEG-PRI-12 | Contagem de tentativas restantes errada | Baixa | Confirmado (DV-PRI-016) |
| SEG-PRI-13 | Histórico guarda só 255 caracteres de cada valor | Média | A confirmar (CT-PRI-081) |
| SEG-PRI-14 | Trilha de auditoria gravada só pela aplicação | Média | A confirmar com o DBA |
| SEG-PRI-15 | Exclusão sem justificativa e sem consulta ao histórico do excluído | Alta | Novo (DV-PRI-009, 014) |
| SEG-PRI-16 | Alteração de Pessoa jurídica sem justificativa | Média | Novo (DV-PRI-013) |
| SEG-PRI-17 | Histórico do profissional sem o valor novo do cargo | Média | Novo (DV-PRI-004) |
| SEG-PRI-18 | Exclusão de profissional com conta, sem aviso | Média | Novo (DV-PRI-006) |
| SEG-PRI-19 | Sair não encerra os outros módulos | Média | Novo (DV-PRI-020) |
| SEG-PRI-20 | Tela de consulta destravada | Média | Novo (DV-PRI-023) |
| SEG-PRI-21 | Alteração de permissões sem justificativa | Média | Novo (DV-PRI-024) |
| SEG-PRI-22 | Reset de senha fora do histórico | Média | Novo (DV-PRI-017) |

Pontos positivos confirmados

- Login parametrizado, bloqueio após tentativas erradas, validade de senha e de conta, histórico das 3 últimas senhas e regra de composição de senha.

- Sessão expira por inatividade, e sem login nenhuma tela mostra dados.

- Exclusão lógica (o registro permanece no banco) e verificação de dependências.

- Histórico campo a campo com valor antigo, valor novo, usuário, data, hora e justificativa na maior parte dos cadastros.

- Botões de Imprimir, Excel e Excluir respeitam as permissões, e a soma de perfis funciona.

- PLANO DE TESTES

  - Objetivo

1. Homologar o sistema atual: confirmar no ambiente de teste o comportamento extraído do código e registrar as diferenças. 2. Definir os testes de aceite da nova versão: cada caso diz o resultado esperado na nova versão. Quando o sistema atual tem uma falha conhecida, o caso indica "No atual: falha esperada", com o achado correspondente.

  - Escopo

| Dentro | Fora (nesta versão do plano) |
| --- | --- |
| Login, sessão e senha | Desempenho com muitos usuários simultâneos |
| Usuários, contas, perfis e permissões | Notificações por e-mail (dependem de servidor de e-mail no ambiente de teste) |
| Controle de acesso por tela | Integrações por serviço com outros módulos (testadas com cada módulo) |
| Trilha de auditoria e exclusão | Backup e restauração (infraestrutura) |
| Cadastros: ambiente, equipamento, pessoa jurídica (amostra) | Demais cadastros: amostragem conforme o risco |
| Segurança da aplicação |  |
| Carga de dados |  |

  - Ambiente e preparação

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Ambiente | Ambiente de teste da empresa (nunca produção). Pode receber dados fictícios e exclusões. |
| Navegador | Chrome ou Edge atualizado. |
| Versão testada | Registrar no início de cada rodada: versão do sistema (tela inicial ou SIS_CONFIGURACAO.VERSAO_SISTEMA) e data. |
| Dados | Só fictícios. Nenhum CPF ou nome real. |

Perfis de teste

| Perfil | Permissões |
| --- | --- |
| TESTE_ADMIN | Todas as telas de Administração, todas as ações |
| TESTE_CONSULTA | Usuários e Perfis: só Consultar |
| TESTE_CADASTRO | Ambiente, Equipamento, Pessoa jurídica: Consultar, Incluir, Alterar (sem Excluir, sem Imprimir) |
| TESTE_SEM_ADMIN | Só a tela inicial e um cadastro qualquer (sem nenhuma tela de Administração) |

Usuários de teste

| Usuário | Perfil | Situação |
| --- | --- | --- |
| [usuário de teste] | TESTE_ADMIN | Ativo |
| [usuário de teste] | TESTE_CONSULTA | Ativo |
| [usuário de teste] | TESTE_CADASTRO | Ativo |
| [usuário de teste] | TESTE_SEM_ADMIN | Ativo |
| [usuário de teste] | TESTE_CADASTRO | Usuário inativo |
| [usuário de teste] | TESTE_CADASTRO | Conta inativa |
| [usuário de teste] | TESTE_CADASTRO | Validade de acesso já encerrada (data fim = ontem) |
| [usuário de teste] | TESTE_CADASTRO | Validade começa amanhã |
| [usuário de teste] | TESTE_CADASTRO | Senha vencida (validade da senha = ontem) |
| [usuário de teste] | TESTE_CADASTRO | Ativo; usado nos testes de bloqueio |

Guarde a senha de cada usuário de teste num local seguro da equipe, nunca neste repositório.

  - Evidências e registro

- Prioridade alta: captura de tela de cada passo relevante e do resultado.

- Prioridade média: captura do resultado.

- Prioridade baixa: registro de "passou/falhou".

- Registrar em cada execução: data, executor, versão, resultado (Passou, Falhou, Bloqueado, Não executado) e observação.

- Toda falha gera um desvio com: caso, passos para reproduzir, resultado obtido, evidência e gravidade.

  - Critérios de aceite

| Rodada | Critério |
| --- | --- |
| Homologação do sistema atual | Todos os casos executados; falhas registradas como desvio. As falhas já conhecidas (achados SEG) confirmam ou não o achado. |
| Aceite da nova versão | 100% dos casos de prioridade alta aprovados; prioridade média com no máximo desvios de gravidade baixa, com plano de correção aprovado pela Garantia da Qualidade. |

  - Quantidade de casos por grupo

| Grupo | Casos | Prioridade alta |
| --- | --- | --- |
| Login | 12 | 1 |
| Sessão | 4 | 2 |
| Senha | 10 | 2 |
| Usuários e contas | 10 | 1 |
| Perfis e permissões | 5 | 2 |
| Acesso por tela | 12 | 10 |
| Trilha de auditoria | 6 | 3 |
| Cadastros (por cadastro testado) | 8 | — |
| Segurança da aplicação | 5 | 1 |
| Carga de dados | 4 | — |

- RESULTADOS DOS TESTES

Resultado geral por caso. Para os casos 090 a 097, vale o pior resultado entre Ambiente, Equipamento e Pessoa jurídica (detalhe no resultado.md da rodada 1).

| Caso | Resultado | Desvio |
| --- | --- | --- |
| CT-PRI-001, 002, 004, 007, 009, 011 | Passou | — |
| CT-PRI-006 | Passou (depois da virada do dia) | — |
| CT-PRI-005 | Passou parcialmente (registro da tentativa: DBA) | — |
| CT-PRI-003 | Falhou | DV-PRI-015 |
| CT-PRI-008 | Falhou | DV-PRI-016 |
| CT-PRI-010 | Falhou | DV-PRI-017 |
| CT-PRI-012 | Bloqueado (depende do DBA) | — |
| CT-PRI-020, 021 | Passou | — |
| CT-PRI-022 | Falhou | DV-PRI-020 |
| CT-PRI-023 | Falhou | DV-PRI-019 |
| CT-PRI-030, 031, 032, 033, 035, 039 | Passou | — |
| CT-PRI-034 | Falhou | DV-PRI-021 |
| CT-PRI-036 | Bloqueado (não deu para ver a senha vencida) | — |
| CT-PRI-037 | Falhou | DV-PRI-022 |
| CT-PRI-038 | Falhou | DV-PRI-003 |
| CT-PRI-040 a 043, 045, 046, 049 | Passou | — |
| CT-PRI-044 | Falhou | DV-PRI-004 |
| CT-PRI-047 | Passou | — |
| CT-PRI-048 | Falhou | DV-PRI-006 |
| CT-PRI-050 | Falhou | DV-PRI-023 |
| CT-PRI-051, 052, 053 | Passou (053 com DV-PRI-024: perfil sem justificativa) | DV-PRI-024 |
| CT-PRI-054 | Passou parcialmente (relatório sem funções e sem data da última alteração) | — |
| CT-PRI-060, 062, 064, 069 | Passou | — |
| CT-PRI-061, 063, 065, 066, 067, 068 | Falhou | DV-PRI-025 |
| CT-PRI-070 | Passou parcialmente | DV-PRI-026 |
| CT-PRI-071 | Passou | DV-PRI-026 |
| CT-PRI-080 | Falhou | DV-PRI-009, DV-PRI-014 |
| CT-PRI-090 a 097 | Ver o resultado.md da rodada 1 | DV-PRI-007 a 013 |

Requisitos com resultado preenchido na seção 2: 8 Passou, 18 Falhou, 5 Parcial. Os 39 restantes continuam "Não executado".

  - Cadastros por funcionalidade (CT-PRI-090 a 097)

| Caso | Ambiente | Equipamento | Pessoa jurídica |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-PRI-090 Incluir | Passou | Falhou (DV-PRI-010) | Passou |
| CT-PRI-091 Obrigatórios e formatos | Passou | Passou em parte (datas a repetir manualmente) | Passou |
| CT-PRI-092 Alterar | Passou | Passou | Falhou (DV-PRI-013) |
| CT-PRI-093 Inativar | Passou | Passou em parte | Passou (sem justificativa, DV-PRI-013) |
| CT-PRI-094 Excluir sem dependentes | Passou (sem justificativa, DV-PRI-009) | Passou no reteste, após remover a manutenção vinculada (DV-PRI-009) | Bloqueado (não há exclusão) |
| CT-PRI-095 Excluir com dependentes | Falhou (DV-PRI-011) | Bloqueado (dependentes em outros módulos) | Bloqueado (não há exclusão) |
| CT-PRI-096 Pesquisa | Falhou (DV-PRI-008) | Falhou (DV-PRI-008) | Falhou (DV-PRI-008) |
| CT-PRI-097 Relatório e Excel | Passou | Passou | Passou |

  - Resumo das rodadas

| Rodada | Casos | Passou | Falhou | Bloqueado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (05/10/2026): usuários, cadastros e trilha de auditoria | 35 | 22 | 10 | 3 |
| 2 (05 e 06/10/2026): login, sessão, senha, perfis e acesso por tela | 43 | 26 | 15 | 2 |
| Total | 78 | 48 | 25 | 5 |

As evidências (capturas de tela) estão no repositório de homologação, na pasta de execução de cada rodada.

- DESVIOS

| Desvio | Gravidade | Descrição | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| DV-PRI-001 | Baixa | Descrição do perfil remove _, ', - e / sem aviso | Aberto |
| DV-PRI-002 | Baixa | Login gravado em maiúsculas | Aberto (regra a definir) |
| DV-PRI-003 | Alta | Senha provisória exibida na tela do administrador | Aberto |
| DV-PRI-004 | Média | Histórico do profissional sem o valor novo do Cargo | Aberto |
| DV-PRI-005 | Baixa | Linha "VALIDADE INÍCIO" sem mudança no histórico da conta | Aberto |
| DV-PRI-006 | Média | Profissional com conta excluído sem aviso | Aberto |
| DV-PRI-007 | Baixa | Ambiente aceita descrição repetida | Aberto (regra a definir) |
| DV-PRI-008 | Baixa | Pesquisa não ignora acentos | Aberto |
| DV-PRI-009 | Alta | Exclusão de Ambiente e Equipamento sem justificativa | Aberto |
| DV-PRI-010 | Média | Equipamento sem Categoria causa erro de servidor | Aberto |
| DV-PRI-011 | Média | Recusa de exclusão com mensagem genérica | Aberto |
| DV-PRI-012 | — | Equipamento recém-criado não excluía | Encerrado: explicado pela regra de itens vinculados (RN-PRI-071) |
| DV-PRI-013 | Média | Pessoa jurídica altera e inativa sem justificativa | Aberto |
| DV-PRI-014 | Alta | Histórico de registro excluído não pode ser consultado | Aberto |
| DV-PRI-015 | Média | Mensagens de login revelam se o usuário existe | Aberto |
| DV-PRI-016 | Baixa | Contagem de tentativas restantes errada | Aberto |
| DV-PRI-017 | Média | Reset de senha e desbloqueio fora do histórico | Aberto |
| DV-PRI-018 | Baixa | Link do módulo Patrimônio aponta para o próprio servidor | Aberto |
| DV-PRI-019 | Média | Token no endereço permite entrar sem senha em outro navegador | Aberto |
| DV-PRI-020 | Média | Sair no Principal não encerra os outros módulos | Aberto |
| DV-PRI-021 | Baixa | Senha sem diferenciar maiúsculas e minúsculas | Aberto |
| DV-PRI-022 | Alta | Troca obrigatória de senha contornada pelo endereço | Aberto |
| DV-PRI-023 | Média | Tela de consulta de usuário editável | Aberto |
| DV-PRI-024 | Média | Alteração de permissões sem justificativa | Aberto |
| DV-PRI-025 | Alta | Telas de edição, configuração, Microservices e relatórios abrem sem permissão | Aberto |
| DV-PRI-026 | Média | Erros mostram a página técnica do ASP.NET | Aberto |

Totais: 5 de gravidade alta, 12 média, 8 baixa e 1 encerrado.

- RASTREABILIDADE

| Item | Quantidade |
| --- | --- |
| Requisitos (RF e RNF) | 70 |
| Requisitos verificados por caso de teste | 40 |
| Requisitos verificados de outra forma (inspeção, procedimento, decisão pendente) | 30 (seção 4) |
| Achados de segurança com requisito corrigido | 14 de 14 |
| Achados de segurança com caso de teste | 12 de 14 (os outros 2, por inspeção) |
| Riscos com requisito | 20 de 20 |
| Riscos de prioridade alta com caso de teste | 8 de 10 (os outros 2, por inspeção) |

  - Achado de segurança → requisito corrigido → teste

| Achado | Gravidade | Requisito corrigido | Casos de teste |
| --- | --- | --- | --- |
| SEG-PRI-01: Senhas guardadas com criptografia reversível e chave fixa no código | Crítica | RNF-PRI-001 | Ver seção 4 |
| SEG-PRI-02: Senhas digitadas no login, inclusive as erradas, gravadas no registro de acessos | Alta | RF-PRI-045 | CT-PRI-012 |
| SEG-PRI-03: Pesquisas montadas com o texto digitado (risco de injeção de SQL) | Alta | RNF-PRI-002 | CT-PRI-100 |
| SEG-PRI-04: Senhas de banco de dados nos arquivos de configuração do código | Alta | RNF-PRI-003 | Ver seção 4 |
| SEG-PRI-05: Telas sem bloqueio de entrada por permissão, inclusive Usuários e Perfis | Alta (a confirmar) | RF-PRI-032 | CT-PRI-060, CT-PRI-061, CT-PRI-062, CT-PRI-063, CT-PRI-064, CT-PRI-065, CT-PRI-066, CT-PRI-067, CT-PRI-068, CT-PRI-069, CT-PRI-070 |
| SEG-PRI-06: Troca obrigatória de senha verificada só na entrada | Média (a confirmar) | RF-PRI-007 | CT-PRI-037 |
| SEG-PRI-07: Mensagens de login revelam se o usuário existe | Média | RF-PRI-003 | CT-PRI-003 |
| SEG-PRI-08: Token de acesso (SSO) trafega no endereço da página | Média | RNF-PRI-004 | CT-PRI-023 |
| SEG-PRI-09: Senha provisória previsível e exibida na tela do administrador | Média | RF-PRI-013 | CT-PRI-038 |
| SEG-PRI-10: Sistema publicado em modo de depuração | Média | RNF-PRI-006 | CT-PRI-103 |
| SEG-PRI-11: Comparações de senha sem diferenciar maiúsculas; senha limitada a 14 caracteres | Baixa | RF-PRI-011 | CT-PRI-033, CT-PRI-034 |
| SEG-PRI-12: Contagem de tentativas restantes possivelmente errada | Baixa (a confirmar) | RF-PRI-004 | CT-PRI-008 |
| SEG-PRI-13: Histórico de alterações guarda só 255 caracteres de cada valor | Média | RF-PRI-043 | CT-PRI-081 |
| SEG-PRI-14: Trilha de auditoria gravada só pela aplicação | Média (a confirmar) | RNF-PRI-010, RNF-PRI-011 | CT-PRI-083, CT-PRI-084 |

  - Risco → requisito → teste

| Risco | Função | Prioridade | Requisitos | Casos de teste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-PRI-01 | Armazenamento de senhas | Alta | RNF-PRI-001 | Ver seção 4 |
| R-PRI-02 | Registro de acessos | Alta | RF-PRI-045 | CT-PRI-001, CT-PRI-012 |
| R-PRI-03 | Pesquisas e listagens | Alta | RNF-PRI-002 | CT-PRI-100, CT-PRI-101 |
| R-PRI-04 | Controle de acesso por tela | Alta | RF-PRI-032 | CT-PRI-060, CT-PRI-061, CT-PRI-062, CT-PRI-063, CT-PRI-064, CT-PRI-065, CT-PRI-066, CT-PRI-067, CT-PRI-068, CT-PRI-069, CT-PRI-070, CT-PRI-071 |
| R-PRI-05 | Gestão de perfis e permissões | Alta | RF-PRI-036, RF-PRI-037 | CT-PRI-053, CT-PRI-054 |
| R-PRI-06 | Trilha de auditoria (histórico) | Alta | RF-PRI-043, RNF-PRI-010, RNF-PRI-011 | CT-PRI-044, CT-PRI-053, CT-PRI-080, CT-PRI-081, CT-PRI-083, CT-PRI-084, CT-PRI-092 |
| R-PRI-07 | Login | Média | RF-PRI-002, RF-PRI-004, RF-PRI-023, RF-PRI-027 | CT-PRI-003, CT-PRI-004, CT-PRI-005, CT-PRI-006, CT-PRI-007, CT-PRI-008 |
| R-PRI-08 | Troca obrigatória de senha | Alta | RF-PRI-007 | CT-PRI-036, CT-PRI-037 |
| R-PRI-09 | Redefinição de senha pelo administrador | Alta | RF-PRI-013 | CT-PRI-038, CT-PRI-039 |
| R-PRI-10 | Sessão entre módulos (SSO) | Alta | RNF-PRI-004 | CT-PRI-023 |
| R-PRI-11 | Exclusão de registros | Baixa | RF-PRI-040, RF-PRI-041, RF-PRI-042 | CT-PRI-047, CT-PRI-048, CT-PRI-049, CT-PRI-094, CT-PRI-095 |
| R-PRI-12 | Justificativa de alterações e exclusões | Média | RF-PRI-042 | CT-PRI-047, CT-PRI-049 |
| R-PRI-13 | Cadastro de ambientes e grau de contaminação | Média | RF-PRI-053 | CT-PRI-090, CT-PRI-091 |
| R-PRI-14 | Cadastro de equipamentos e instrumentos | Baixa | RF-PRI-052 | CT-PRI-090, CT-PRI-091 |
| R-PRI-15 | Cadastro de pessoa jurídica (fabricante, fornecedor) | Baixa | RF-PRI-050 | CT-PRI-090, CT-PRI-091 |
| R-PRI-16 | Integração por sinônimos (Estoque e Produção) | Alta | RNF-PRI-025 | Ver seção 4 |
| R-PRI-17 | Notificações | Média | RF-PRI-060, RF-PRI-061, RF-PRI-062, RF-PRI-063, RF-PRI-064 | Ver seção 4 |
| R-PRI-18 | Mensagens e erros | Média | RF-PRI-003, RNF-PRI-006 | CT-PRI-003, CT-PRI-103 |
| R-PRI-19 | Configuração e personalização de telas | Baixa | RF-PRI-071 | Ver seção 4 |
| R-PRI-20 | Tabelas de apoio (endereço, CBO…) | Baixa | RF-PRI-056 | Ver seção 4 |

- PENDÊNCIAS

| Pendência | Responsável |
| --- | --- |
| Executar CT-PRI-036 (senha vencida) quando a senha de teste vencer, ou com a data ajustada pelo DBA | Homologação |
| Executar CT-PRI-081 a 085 (trilha de auditoria), 100 a 104 (segurança da aplicação) e 110 a 113 (carga de dados) | Homologação |
| Repetir manualmente as datas inválidas do cadastro de Equipamento (CT-PRI-091) | Homologação |
| Confirmar os registros de acesso (CT-PRI-012, SEG-PRI-02) e o evento de exclusão no histórico (DV-PRI-014, SEG-PRI-14) | DBA |
| Confirmar se a recusa do envio forçado (CT-PRI-070) é checagem de permissão | Desenvolvimento |
| Decidir o conteúdo do relatório de revisão de acessos | Negócio e Garantia da Qualidade |
| Testar os demais cadastros do módulo Principal | Homologação |

- PARECER DA HOMOLOGAÇÃO

Com base nos 78 casos executados, nas evidências registradas e nos achados do código-fonte:

1. O módulo Principal na versão 3.5.1 não está apto para uso em ambiente regulado pelas Boas Práticas de Fabricação. Os motivos são os desvios de gravidade alta em controle de acesso (DV-PRI-025, DV-PRI-022), em gestão de senhas (DV-PRI-003, SEG-PRI-01) e em trilha de auditoria (DV-PRI-009, DV-PRI-014). Eles afetam diretamente a integridade dos dados exigida pela RDC nº 658/2022 (art. 125) e pelo Guia nº 33/2020.

2. O módulo é uma base adequada para a nova versão. Os mecanismos essenciais existem e funcionam na maior parte dos casos: login com bloqueio, validade de senha e de conta, perfis com soma de permissões, exclusão lógica e histórico campo a campo. As correções estão descritas na Análise de Requisitos, com origem e prioridade.

3. Correções obrigatórias antes de uma nova homologação:

- verificar a permissão no servidor em todas as telas e ações (RF-PRI-032);

- exigir a troca de senha antes de qualquer tela (RF-PRI-007);

- guardar senhas só como hash e não exibir a senha provisória ao administrador (RNF-PRI-001, RF-PRI-013);

- exigir justificativa em toda exclusão e alteração de todos os cadastros, e manter o histórico do registro excluído consultável (RF-PRI-042, RF-PRI-044);

- retirar o token de acesso do endereço, encerrar a sessão após 10 minutos sem uso e, ao sair, em todos os módulos (RNF-PRI-004, RF-PRI-006);

- deixar somente leitura a tela de quem só consulta (RF-PRI-033).

4. Recomendação: executar novamente o plano de testes completo na nova versão, como teste de aceite. A aprovação exige 100% dos casos de prioridade alta aprovados.

- VERSÃO NOVA: REQUISITOS E DESVIOS DO MÓDULO PRINCIPAL

Os testes da versão nova (Angular, sobre a mesma regra de negócio) seguiram o mesmo plano do legado. Foram três rodadas (17 e 18/10/2026), 214 casos (os 17 bloqueados da rodada 1 foram refeitos na rodada 2) em 28 telas. As falhas abaixo não são cópias do legado: são regressões e problemas novos. Cada uma vira requisito corrigido. Os pontos de segurança (acesso, sessão, senha) estão no documento confidencial, só para TI e desenvolvimento.

  - Resultado em números

| Rodada | Casos | Igual | Regressão | Melhoria | Novo | Bloqueado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (6 telas) | 41 | 20 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 2 (usuários, contas, Ambiente, Equipamento, Pessoa jurídica) | 51 | 29 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 3 (13 telas que só abriam e listavam) | 122 | 29 | 16 | 22 | 55 | 0 |

Na rodada 3 as classes Igual, Regressão e Melhoria vêm dos padrões do legado; só "Novo" é independente.

  - Desvios da versão nova que viram requisito

| Requisito | Descrição | Origem | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-PRI-080 | Toda tela de cadastro mostra, no histórico, quem alterou, quando, o que mudou e a justificativa. Hoje 9 telas escondem a justificativa, embora ela seja gravada. | DV-PRI-N-001, N-029; reforça RF-PRI-042 | Alta |
| RF-PRI-081 | Excluir ou inativar um registro em uso (Ambiente, Conta gerencial, Categoria, Grupo) é recusado, dizendo qual cadastro depende dele. | DV-PRI-N-012, N-023, N-024; reforça RF-PRI-041 | Alta |
| RF-PRI-082 | O valor do Equipamento é mantido ao salvar a edição (hoje é multiplicado por 10 a cada edição). | DV-PRI-N-013 | Alta |
| RF-PRI-083 | O histórico da Pessoa jurídica mostra o usuário que alterou. | DV-PRI-N-014 | Alta |
| RF-PRI-084 | Alterar um Profissional exige e grava a justificativa, e todo campo alterado (inclusive o telefone) entra no histórico. | DV-PRI-N-015; reforça RF-PRI-042 | Alta |
| RF-PRI-085 | O CPF é validado (dígitos e formato) em toda inclusão e alteração. | DV-PRI-N-016 | Alta |
| RF-PRI-086 | Excluir sem justificativa não é permitido em nenhum cadastro, e o histórico do excluído continua consultável. | DV-PRI-N-007 | Alta |
| RF-PRI-087 | As recusas do servidor aparecem na tela com acento, permanecem até o usuário agir e dizem o motivo certo (hoje somem em cerca de 1 segundo, ou mostram o texto de outra tela). | DV-PRI-N-003, N-018, N-024, N-026 | Média |
| RF-PRI-088 | O histórico da conta registra a troca de senha feita pelo próprio usuário e os bloqueios por tentativas. | DV-PRI-N-019 | Média |
| RF-PRI-089 | Notificações padrão e Configurar notificação exigem justificativa e têm histórico (quem recebe os avisos de eventos regulatórios pode mudar sem rastro). | DV-PRI-N-030 | Média |
| RF-PRI-090 | Os relatórios (Imprimir, Excel, PDF) respeitam o filtro da tela e trazem o nome e a logomarca da empresa no cabeçalho. | DV-PRI-N-025, N-028 | Média |
| RF-PRI-091 | Campos obrigatórios marcados na tela e apontados na recusa; "Ativo", "Operação" e "Tipo" não valem sem escolha; função e grupo inativos tratados do mesmo jeito em todas as telas. | DV-PRI-N-020, N-026, N-033 | Média |
| RF-PRI-092 | Faixa e regra da taxa da Conta contábil definidas; inativar conta pai com filhas ativas avisa ou recusa (ponto para validar com a contabilidade). | DV-PRI-N-032 | Média |
| RF-PRI-093 | A lista de perfis do filtro da Conta usuário traz todos os perfis ativos. | DV-PRI-N-006 | Média |
| RF-PRI-094 | Notificações do sistema: status coerente entre lista e detalhe, e "Responder" pede o texto. | DV-PRI-N-034 | Baixa |
| RF-PRI-095 | Textos corretos e iguais em todas as telas (acentos, código HTML à mostra, rótulos, pergunta de confirmação). | DV-PRI-N-002, N-022, N-027 | Baixa |
| RNF-PRI-026 | A política de senha (tamanho, maiúscula e minúscula) é definida com a Garantia da Qualidade. | DV-PRI-N-021 | Baixa (a validar) |

Os desvios N-004, N-005, N-011, N-017 e N-035 a N-037 tratam de acesso, sessão e senha. Ficam só no documento confidencial. Eles reforçam os requisitos já existentes RF-PRI-006, RF-PRI-013, RF-PRI-032 e RNF-PRI-001.

  - Melhorias da versão nova

- O token de acesso deixou de ir no endereço da página.

- A confirmação de senha diferente da nova é recusada no próprio formulário.

- A recusa de exclusão com dependentes funciona em várias telas e o inativar da Pessoa jurídica exige justificativa.

- O nome do centro de custo mantém o ponto ("T.CENTRO" não vira mais "TCENTRO").

- 22 melhorias na rodada 3, sobretudo validações de tela e filtros.

  - Pendências desta frente

| Pendência | Responsável |
| --- | --- |
| Confirmar com o DBA os registros de acesso e de troca de senha (DV-PRI-N-019) | DBA |
| Decidir a política de senha (RNF-PRI-026) e a faixa da taxa contábil (RF-PRI-092) | Garantia da Qualidade e contabilidade |
| Repetir os casos das 13 telas da rodada 3 depois das correções | Homologação |
| Testar a versão nova nos módulos embutidos (Produção, Controle da Qualidade, Comercial, OPE, Rastreabilidade) | Homologação |

- APROVAÇÕES

| Papel | Nome | Função | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | André Nardacci | Análise de negócio e homologação | 06/10/2026 |  |
| Revisado por |  | Garantia da Qualidade |  |  |
| Aprovado por |  |  |  |  |