LabMedSys

Módulo Estoque

Dossiê de Homologação do módulo Estoque

Versão 1.3

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.3 | Rodada 10 de testes consolidada | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- INTRODUÇÃO

Este dossiê reúne a documentação e os resultados da homologação do módulo Estoque do LabMedSys (versão 3.5.1), conduzida segundo o Guia nº 33/2020 da ANVISA (validação de sistemas computadorizados, baseado no GAMP 5).

O LabMedSys foi adquirido de um fornecedor que encerrou as atividades. O objetivo da homologação é conhecer o comportamento real do sistema atual, verificar a conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (RDC nº 658/2022) e fornecer à equipe de desenvolvimento a base para a nova versão.

  - Escopo

- Módulo Estoque: cadastros de apoio; recebimento, inspeção do veículo, conferência e endereçamento; quarentena, análise do Controle da Qualidade e liberação; movimentação interna; reprovado, reanálise e revalidação; solicitação, separação e atendimento à produção; devolução e entradas da produção; remessa e expedição; compras e avaliação do fornecedor; inventário; kits; almoxarifado do Controle da Qualidade (amostras de referência, retenção e estabilidade).

- O Controle da Qualidade entra onde o ciclo do lote exige (solicitação de análise, laudo, "Atualizar resultado"). A Produção e o Comercial entram só onde um caso de teste pede.

- Fora deste ciclo: as cópias das telas do Principal (usuários, perfis, local), que se testam no Principal; o acesso e a segurança da aplicação, que têm documento próprio, confidencial.

  - Documentos deste pacote

| Documento | Conteúdo |
| --- | --- |
| Resumo Executivo | Parecer, números e correções obrigatórias, em duas páginas, para a diretoria |
| Regras de Negócio | Regras gerais e por fluxo, com a situação de cada uma depois dos testes |
| Relatório de Testes | O que foi testado em cada rodada, os resultados e os desvios |
| Defeitos para Correção | Cada defeito com passo a passo, capturas, trecho do código e sugestão de correção |
| Dossiê de Homologação (este documento) | Inventário de telas, risco, conformidade, plano e resultados dos testes, desvios, rastreabilidade, pendências e parecer |
| Fluxos do processo | Dez fluxos com fluxograma, regras e casos de teste |
| O Estoque ideal | Como o módulo deve funcionar para atender à ANVISA |

  - Referências

- RDC nº 658/2022 (Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos).

- Guia nº 33/2020 da ANVISA (Validação de Sistemas Computadorizados).

- Fluxos de Recebimento e Quarentena elaborados pela equipe da empresa.

- Código-fonte do LabMedSys, versão 3.5.1.

- CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA

- Categoria GAMP 5: 5 (aplicação customizada). O LabMedSys foi desenvolvido sob medida, com código-fonte próprio.

- Consequência (Guia 33, item 9.8.5): para a categoria 5, a rastreabilidade deve ir dos requisitos do usuário às especificações funcionais e de projeto até os testes. A validação também pode incluir revisão de código, o que foi feito.

- Impacto em Boas Práticas: alto. O Estoque é o dono do lote: quarentena, liberação, uso, remessa e amostras de retenção passam por ele, e todos os outros módulos dependem da situação do lote que ele guarda.

- ESTRATÉGIA DE HOMOLOGAÇÃO

A homologação seguiu as etapas do Guia nº 33/2020:

- Engenharia reversa do código-fonte: extração das regras (283), da matriz de permissões, do modelo de dados (165 tabelas, 268 relacionamentos, 11 gatilhos) e dos achados restritos à TI (documento confidencial).

- Documentação dos dez fluxos, com fluxograma, regras e casos de teste, no mesmo formato dos fluxos da equipe.

- Análise de risco das funções do módulo (24 riscos), para definir a prioridade dos testes.

- Plano de testes com 162 casos, que servem também de testes de aceite da nova versão.

- Execução nas telas por risco: primeiro os casos de prioridade alta, que tocam a norma (lote, validade, quarentena, laudo, liberação, remessa, amostras, trilha de auditoria).

- Registro de desvios e decisões do responsável do negócio.

Condições da execução

- Ambiente de teste da empresa (não produção), com dados fictícios identificados pelo prefixo TESTE, acessado pela VPN com automação no navegador (Claude Code com Playwright, no computador da equipe).

- Dez rodadas, de 07 a 22/10/2026: cadastros de apoio e recebimento (07 e 08/10); entradas de material (12/10); quarentena e laudo do CQ (12/10); movimentação interna, reprovado e reanálise (13/10); reanálise concluída e trava da quarentena (13/10); atendimento à produção e remessa (13/10); devolução, inventário, amostras de retenção e repetições (13/10); cadastros de apoio, atendimento, inventário, kits, remessa e relatórios, com massa de dados variada (22/10); casos bloqueados ou não executados da rodada 8, com o ambiente de teste preparado (22/10); casos bloqueados da rodada 9, já com mais de um usuário de teste: recebimento novo autorizado por outra pessoa, ciclo do CQ com duas pessoas, retenção, estabilidade, remessas e kits (22/10).

- Nenhuma senha foi gravada em arquivo ou evidência. Os registros de teste permanecem no ambiente, por decisão do responsável.

- Os casos de permissão pelo endereço da tela foram executados, e o resultado fica só no documento confidencial.

  - Correspondência com os documentos do Guia 33

| Documento do Guia 33 | Item | No pacote de homologação |
| --- | --- | --- |
| Plano de Validação | 9.2 | A fazer: um por sistema, com escopo, responsáveis e critérios de aceite |
| Especificação dos Requisitos do Usuário (ERU) | 9.3 | A fazer para o Estoque: os controles exigidos da análise de risco e as correções dos defeitos são a base |
| Especificação Funcional | 9.5 | Regras de Negócio, fluxos e matriz de permissões |
| Especificação de Configuração e Projeto | 9.6 | Modelo de dados e integrações |
| Análise de risco | 6 | Este dossiê, seção Análise de risco |
| Plano de testes | 9.7 | Plano de testes (162 casos) |
| Matriz de rastreabilidade | 9.8.5 | Este dossiê, seção Rastreabilidade (risco → tema da norma → teste → resultado) |
| Relatório de validação | 9.9 | Relatório de Testes e o parecer deste dossiê |
| Procedimentos e treinamento | 11 | Manual do usuário: a fazer |

- INVENTÁRIO DE TELAS E SITUAÇÃO

As 98 telas do menu do Estoque foram classificadas pelo que o código mostra e pelo que os testes confirmaram: funciona, funciona com falhas, falha grave, bloqueada no teste, protótipo (tela sem lógica) ou não testada. O detalhe de cada tela está no documento Inventário de Telas.

  - Resultado por situação

| Situação | Telas do menu |
| --- | --- |
| Funciona | 15 |
| Funciona com falhas | 32 |
| Falha grave | 11 |
| Bloqueada no teste | 5 |
| Não testada | 35 |
| Total no menu | 98 |

Fora do menu há ainda 1 protótipo (Liberação pelo CQ), que não entra no total. Contagem refeita em 22/10/2026, depois da rodada 8 (e ajustada pelas rodadas 9 e 10: Local de Armazenagem e Central de Pesagem mudaram de situação na 9; Aprovação de Solicitação, Controle de Kits e Consulta Disponibilidade, na 10), linha a linha pelas tabelas abaixo (a tela "Agenda de Reanálise" aparece em duas seções e conta uma vez). A tabela anterior, de 13/10, somava 98 incluindo o protótipo e estava 2 telas fora da soma das linhas.

O que isso quer dizer: os testes de 07 e 08/10 cobriram os cadastros de apoio e a entrada de material, até o Endereçamento. O Endereçamento não grava (DV-EST-016), então nenhum lote ganha saldo, e as telas seguintes (quarentena, CQ, movimentação, separação, remessa) não puderam ser testadas. A causa está no banco e depende do DBA, que não respondeu: fica pendente.

Um caminho para destravar (confirmado no teste de 12/10/2026): as telas Entrada de Material - Outras e Entrada de Material - Produção gravam a entrada por outra rotina (LaboSys_UI/estoque/entrada_material_ed.aspx.cs:316-322, entrada_producao_ed.aspx.cs:156-166: inclusão da movimentação, volumes e abertura da análise no CQ), sem passar pelo Endereçamento. Se funcionarem, criam um lote com saldo em quarentena e permitem testar a quarentena, a análise do CQ e o que vem depois.

Rodada 3 (12/10/2026): o ciclo da quarentena e do CQ foi executado com os lotes TESTEPA001, TESTELOTE003 e TESTEPA998. Oito telas do Estoque passaram a ter situação (Controle da Qualidade, Movimentação de Quarentena, Separação, Atendimento, Movimentação de Material, Disponibilidade do Lote, Histórico do Lote e Solicitação de Material - Consumo). A Central de Pesagem continua não testada: a amostra do CQ não gerou pesagem. As telas do CQ têm o inventário próprio em ../4.controle_qualidade/11-inventario-de-telas.md.

Rodada 8 (22/10/2026): 85 casos de 94 foram tentados (sem os de permissão). Das 58 telas "não testadas", 22 passaram a ter situação (cadastros de apoio, Saída de Material, Devolução, Entrada de Produção, Aprovação de Solicitação, kits e relatórios de kit e de quarentena). 8 mudaram de situação: o Atendimento de Solicitação passou a falha grave (não ordena os lotes por validade e aceita o que vence depois, DV-EST-048); a Movimentação de Material, a Entrada de Material - Outras e a Estoque Coluna passaram a "funciona com falhas"; e as quatro telas do Inventário saíram de "bloqueada no teste" depois que um almoxarifado sem pendências abriu o inventário (uma funciona, três funcionam com falhas, DV-EST-049 e 050). A Análise do Planejamento de Kits entrou como falha grave (diz "gerada" e não grava, DV-EST-054) e a tela Banco (fora do menu: não grava e mostra erro técnico, DV-EST-052) aparece em "Fora do menu".

Rodada 9 (22/10/2026): 27 casos que a rodada 8 deixou bloqueados ou não executados (sem os de segurança): 1 passou, 24 seguem bloqueados e 2 não se aplicam à tela. Duas telas mudaram de situação: a Central de Pesagem (de não testada para falha grave, DV-EST-067) e o Local de Armazenagem (de funciona para funciona com falhas, DV-EST-066). As demais ficam como estavam; a Remessa de Material não tem data de embarque, data da guia nem chave de nota fiscal (CT-EST-117 e 118).

Rodada 10 (22/10/2026): 27 casos que a rodada 9 deixou bloqueados ou não executados (sem os de segurança e acesso), mais o CT-EST-116: 5 passaram, 5 passaram com ressalva, 5 falharam, 10 seguem bloqueados e 2 não se aplicam à tela. Três telas mudaram de situação: a Aprovação de Solicitação (de bloqueada para funciona com falhas: aprova, mas aceita quem criou a solicitação, DV-EST-070), o Controle de Kits (de bloqueada para funciona: mostra guia, lote, validade e remessa do componente enviado) e a Consulta Disponibilidade (Referência-Retenção-Estabilidade) (de falha grave para funciona com falhas: a lista vazia era a marca de Retenção que faltava no cadastro do Item; depois de marcada, lista o saldo). A Movimentações segue falha grave: aceita a saída de retenção antes do vencimento sem aviso (DV-EST-068) e a entrada de estabilidade sem tipo (DV-EST-071).

- ANÁLISE DE RISCO

Método: Guia nº 33/2020, item 6 (gerenciamento do risco à qualidade, com base no ICH Q9 e no GAMP 5), com as mesmas escalas dos outros módulos. Neste módulo, a probabilidade de vários riscos vem de falha confirmada em tela (T), e não só do código (C).

  - Avaliação inicial

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| O sistema é regulado pelas Boas Práticas de Fabricação? | Sim. O módulo decide qual material entra, fica em quarentena, é liberado e sai (RDC 658/2022, arts. 157 e 189, e art. 8º, XV). |
| Categoria GAMP 5 | 5: aplicação customizada. |
| Impacto do módulo | Alto e direto sobre o paciente: guarda a situação do lote, que todos os outros módulos consultam. Um lote errado aqui chega à produção e à venda. |
| Particularidade | O módulo é o dono da situação do lote. A falha de gravação no Endereçamento tem efeito em cadeia (CQ, movimentação, separação, remessa). |

Conclusão: é necessária a avaliação funcional detalhada (etapas 2 e 3).

  - Escalas usadas

Iguais às do Principal (1.principal/07-analise-de-risco.md):

- Severidade (S) e Probabilidade (P): Alta, Média ou Baixa.

- Detecção (D): Baixa quando ninguém nota, Alta quando se percebe na hora.

Classe = S × P:

- Classe 1: Alta × Alta, Alta × Média ou Média × Alta.

- Classe 2: Alta × Baixa, Média × Média ou Baixa × Alta.

- Classe 3: as demais combinações.

Prioridade = Classe × D:

- Classe 1: Alta; passa a Média se D for Alta.

- Classe 2: Alta, Média ou Baixa, conforme D seja Baixa, Média ou Alta.

- Classe 3: Média só com D Baixa; nos outros casos, Baixa.

  - Avaliação das funções

Recebimento e entrada

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-EST-01 | Fornecedor | Material de fornecedor reprovado é recebido sem aviso | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | A avaliação existe, mas não qualifica nem bloqueia (T) | Cadastro único de fornecedor qualificado, por material; recebimento recusado ou com decisão registrada da GQ (trava 5) | DV-EST-022; 04, tema 1 |
| R-EST-02 | Inspeção do veículo | Veículo reprovado, ou sem inspeção, é usado no recebimento | Média | Alta | Baixa | 1 | Alta | Checklist opcional e sem opções de resposta (T) | Inspeção obrigatória, com respostas; parecer reprovado bloqueia o recebimento | DV-EST-004, 011 e 012; 04, tema 2 |
| R-EST-03 | Conferência | Divergência de quantidade aceita sem justificativa e sem aviso à Qualidade | Média | Média | Média | 2 | Média | Pergunta "Deseja continuar?" (T) | Divergência com justificativa, aviso à Qualidade e decisão registrada | RN-EST-048; CT-EST-191 |
| R-EST-04 | Validade | Lote vencido entra no estoque sem aviso (recebimento e produto acabado) | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | A tela só confere o formato da data (T) | Recusar validade anterior a hoje; exceção só com decisão da Qualidade | DV-EST-014 e 025; 04, tema 4 |
| R-EST-05 | Código do lote | O lote perde os hífens e deixa de coincidir com a embalagem do fabricante | Média | Alta | Baixa | 1 | Alta | Nenhum (T) | Guardar o código como o fabricante o emitiu | DV-EST-001; 04, tema 5 |
| R-EST-06 | Quantidade | Quantidade digitada "100" é gravada como 0,100 | Média | Alta | Média | 1 | Alta | Nenhum (T) | Máscara que mostra a casa decimal e confirmação da quantidade | DV-EST-002 e 021; 04, tema 13 |

Quarentena e liberação

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-EST-07 | Quarentena | O lote não chega à quarentena nem abre a análise no CQ, mas a tela diz que deu certo | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Nenhum: a tela nunca confere a gravação (T) | Gravar tudo ou nada; só mostrar sucesso depois de gravar; aviso quando a análise não abre | DV-EST-015 e 016; 04, temas 3 e 9 |
| R-EST-08 | Saída da quarentena | Lote levado da quarentena a um endereço comum sem laudo aprovado | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Trava do servidor desligada (C) | Trava religada e conferida em toda movimentação | RN-EST-059; 04, tema 3 |
| R-EST-09 | Liberação do lote | Lote liberado sem a certificação da Pessoa Delegada | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | A aprovação do laudo faz as vezes, sem conferir a função (C) | Situação única do lote; liberação pela Pessoa Delegada com assinatura (trava 4) | RN-EST-056 e 058; 04, tema 7 |
| R-EST-10 | Laudo do CQ | O resultado do laudo não chega ao Estoque: lote reprovado continua disponível ou aprovado continua parado | Alta | Média | Média | 1 | Alta | Alguém atualiza a análise na tela: confirmado na rodada 3 (T) | O laudo muda a situação do lote na hora (trava 2) | transversal/04-mapa-de-integracoes.md, seta 16 |
| R-EST-11 | Devolução da produção | Sobra devolvida volta ao saldo sem nova análise | Média | Média | Baixa | 2 | Alta | Nenhum (C) | Decidir com a GQ; se exigir, análise antes de voltar ao saldo | RN-EST-115; 04, tema 3 |
| R-EST-12 | Ordem de uso | Lote que vence depois é usado antes do que vence primeiro | Média | Média | Média | 2 | Média | A lista não é ordenada pela validade (C) | Sugerir ou impor o lote de validade mais curta, com exceção justificada | RN-EST-103; 04, tema 4 |

R-EST-08, testado em 13/10/2026 (rodada 5): pela tela (Movimentação de Material e de Quarentena), o lote em quarentena só pode ir a um local de quarentena; nenhum destino comum aparece na lista. Isso confirma que a tela tem controle. A trava do servidor, que o código mostra desligada, continua sem confirmação direta: o teste que tentaria contornar a tela para checar o servidor não foi concluído nesta rodada. A probabilidade segue "Média" até essa confirmação.

R-EST-08, achado novo na rodada 6 (13/10/2026): movendo um lote já aprovado (TESTEPA003) da quarentena para um local comum pela tela normal (sem forçar nada), a movimentação gravou a saída do endereço de origem mas não criou o endereço de destino — as 80 unidades do lote somem do saldo total (confirmado em três lugares: disponibilidade por lote, consulta de endereço e histórico do lote, que mostra "SAÍDA" sem a "ENTRADA" correspondente e "Nenhum endereço encontrado"). Isso é um problema mais grave que a falta de trava: mesmo um lote liberado corretamente pode ter o saldo apagado por uma falha da própria tela de movimentação (DV-EST-044, novo). Ver 3.estoque/execucao/2026-10-13-rodada-6/resultado.md. Revisão na nuvem (13/10/2026): nas capturas, o destino foi confirmado sem rua, coluna e andar (L905-R000-C000-A000); na rodada 3 a mesma tela, com endereço completo, funcionou. O defeito certo é a tela aceitar destino incompleto e perder o saldo (DV-EST-044); se a perda acontece também com endereço completo, fica a confirmar.

R-EST-08, confirmado na rodada 7 (13/10/2026): repetida a mesma movimentação com um lote novo (TESTEPA004), desta vez escolhendo rua, coluna e andar completos (destino L903-R901-C901-A901, nunca R000-C000-A000). O resultado foi correto: o histórico do lote mostra a SAÍDA e a ENTRADA sob o mesmo código de movimentação, o saldo total se manteve (40 unidades) e a "Disponibilidade por Lote" mostra o lote fora da quarentena normalmente. Isso confirma a causa exata do DV-EST-044: a perda só acontece quando a tela aceita um destino incompleto (sem rua, coluna ou andar) e segue adiante mesmo assim — o defeito é a falta dessa validação, não a movimentação em si. Repetir de propósito com destino incompleto não foi feito (evitar nova perda de dado sem necessidade); a causa já está demonstrada pelos dois resultados opostos (rodada 6: destino incompleto, perda; rodada 7: destino completo, sucesso).

R-EST-12, tentado na rodada 6 (13/10/2026): o plano previa comparar a ordem de dois lotes do mesmo item com validades diferentes no Atendimento. O segundo lote criado para o teste (TESTEPA003) teve o saldo apagado pelo DV-EST-044 antes de chegar ao Atendimento — por isso, CT-EST-073 e 074 ficam bloqueados nesta rodada, não confirmados nem descartados.

Produto acabado

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-EST-13 | Entrada de produto acabado | Lote inventado, sem ordem de produção, entra no estoque | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Ordem de produção opcional e não conferida (T) | Entrada só de lote que vem de uma ordem de produção liberada | DV-EST-024; 04, tema 6 |
| R-EST-14 | Análise do produto acabado | A análise abre como tipo normal e não como produto acabado | Média | Média | Média | 2 | Média | Nenhum (T); a confirmar com a GQ | Tipo de análise por origem, conferido com o CQ | DV-EST-026 |

Distribuição e recolhimento

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-EST-15 | Remessa | A saída do lote não gera o evento na Rastreabilidade nem se liga à venda; o Estoque tem eventos próprios, repetidos | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Nenhum (C); testado em 13/10/2026 (rodadas 6 e 7), confirmado: a remessa nunca é confirmada — "Finalizar" termina em erro (DV-EST-046) antes de existir qualquer evento para a Rastreabilidade conferir, mesmo com a justificativa preenchida (T) | A remessa informa a Rastreabilidade; um só registro de evento (trava 11) | RN-RAS-037 e 039; 04, tema 11; DV-EST-046 |
| R-EST-16 | Remessa | Remessa de lote em quarentena, bloqueado ou em reanálise | Alta | Baixa | Baixa | 1 | Média | A lista exclui esses lotes, confirmado na tela em 13/10/2026 (rodada 6): TESTEPA998 (reprovado/vencido) e TESTEPA999 (quarentena) não aparecem na Remessa (T) | Conferir a situação única do lote também na gravação | RN-EST-125; CT-EST-114 |
| R-EST-17 | Amostras de retenção | Amostra de retenção descartada ou usada antes do prazo | Média | Média | Baixa | 2 | Alta | Testado em 13/10/2026 (rodada 7): não deu nem para chegar à pergunta do prazo — a tela de Saída não encontra a amostra que a própria tela de Entrada gravou (DV-EST-047, novo), então hoje não há como testar a trava de saída por essa tela (T, inconclusivo pelo defeito) | Prazo de guarda por produto e trava de saída | 04, tema 8; DV-EST-047 |

Laudo e histórico (rodada 3)

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-EST-22 | Laudo do CQ | Reprovação do laudo sem motivo e sem registro de quem reprovou | Alta | Alta | Baixa | 1 | Alta | Nenhum (T) | Motivo obrigatório, quem e quando, com assinatura eletrônica (trava 2) | DV-EST-027 e 030; 04, tema 7 |
| R-EST-23 | Histórico do lote | O histórico do lote não mostra quem fez a movimentação, a análise, o laudo nem a reprovação | Média | Alta | Baixa | 1 | Alta | Só movimentações e saldo (T) | Histórico completo do lote, com usuário, hora, análise, laudo e aprovador | DV-EST-034; 04, tema 10 |
| R-EST-24 | Amostra do CQ | A amostra sai do estoque sem pesagem registrada | Média | Alta | Média | 1 | Alta | Nenhum (T) | Pesagem obrigatória na saída da amostra | DV-EST-032; 04, tema 9 |

Registros e dados

| ID | Função | Perigo | S | P | D | Classe | Prioridade | Controle atual | Controle exigido (nova versão) | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-EST-18 | Trilha de auditoria | Não se sabe quem alterou um saldo, excluiu um endereço ou mudou uma avaliação | Média | Alta | Baixa | 1 | Alta | Saldos por gatilhos do banco; exclusão sem justificativa; avaliação sem histórico (T/C) | Histórico de toda alteração, com motivo e data do servidor (requisito 12) | DV-EST-018 e 023; RN-EST-006; 04, tema 10 |
| R-EST-19 | Integração com a Produção | A Produção grava direto no banco do Estoque, com uma cópia antiga das regras | Alta | Média | Baixa | 1 | Alta | Nenhum (C) | A Produção usa só a API do Estoque | transversal/01-telas-repetidas.md, seção 4.3 |
| R-EST-20 | Inventário | O ajuste de saldo da apuração fica sem autoria ou sem justificativa | Média | Média | Média | 2 | Média | A confirmar (C) | Ajuste com usuário, justificativa e aprovação | 04, tema 14; CT-EST-134 a 138 |
| R-EST-21 | Limites das análises | Análise do Estoque com 13 meses ou Curva ABC no futuro dão resultado sem sentido | Baixa | Alta | Alta | 2 | Baixa | Trava de 12 meses comentada no código (T) | Limites de período conferidos | DV-EST-019 e 020; 04, tema 13 |

Os riscos de acesso, senha e autorização estão no documento de achados de segurança (confidencial) e não entram nesta tabela.

  - Resumo dos riscos

| Prioridade | Riscos | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Alta | R-EST-01, R-EST-02, R-EST-04, R-EST-05, R-EST-06, R-EST-07, R-EST-08, R-EST-09, R-EST-10, R-EST-11, R-EST-13, R-EST-15, R-EST-17, R-EST-18, R-EST-19, R-EST-22, R-EST-23, R-EST-24 | 18 |
| Média | R-EST-03, R-EST-12, R-EST-14, R-EST-16, R-EST-20 | 5 |
| Baixa | R-EST-21 | 1 |

Leitura:

- O primeiro bloco é a entrada do lote: fornecedor sem aprovação, veículo sem inspeção, lote vencido, código e quantidade errados (R-EST-01 a 06). Os seis foram confirmados em tela.

- O segundo é a quarentena e a liberação: o lote que não chega à quarentena, a trava desligada e a liberação sem a Pessoa Delegada (R-EST-07 a 10).

- O terceiro é o produto acabado e a saída: lote inventado e remessa sem evento (R-EST-13 e 15).

- O quarto é a trilha: quem alterou o saldo ou a avaliação, e o que o histórico do lote não mostra (R-EST-18, 22, 23 e 24). Os três últimos foram confirmados na rodada 3.

- CONFORMIDADE COM A RDC 658/2022

Cruzamento das exigências da ANVISA com o sistema atual, tema a tema. Legenda: Atende; Parcial (a função existe, mas falta parte do que a norma pede); Não atende; A verificar. O texto literal dos artigos citados está no documento Conformidade Regulatória do módulo.

  - Mapa dos temas

| # | Tema | Referência | Situação | Telas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recebimento só de fornecedor aprovado | Art. 8º, VI | Não atende | Avaliação do Fornecedor, Recebimento de Material |
| 2 | Inspeção e conferência de cada entrega, documentadas | Arts. 156 e 183 | Não atende | Checklist de Inspeção Veicular, Recebimento de Material, Conferência de Recebimento |
| 3 | Quarentena até a liberação | Art. 157 | Parcial | Endereçamento de Material, Movimentação de Quarentena, Devolução da Produção |
| 4 | Uso só de material dentro da validade e da data de reanálise | Art. 189 | Não atende | Recebimento de Material, Entrada de Material - Produção, Atendimento de Solicitação, Agenda de Reanálise |
| 5 | Identificação do lote como o fabricante o emitiu | Art. 141, V | Parcial | Recebimento de Material (lote), Entradas de Material |
| 6 | Lote de produto acabado vindo de uma ordem de produção | Arts. 124 e 164 | Não atende | Entrada de Material - Produção |
| 7 | Liberação do lote pela Pessoa Delegada | Art. 8º, XV | Não atende | Controle da Qualidade (laudo), Movimentação de Quarentena |
| 8 | Amostras de retenção guardadas pelo prazo | Art. 14, VIII | Não atende | Almoxarifado do CQ (módulo Regulatório), Disponibilidade |
| 9 | Registro verdadeiro, feito no momento da ação | Art. 124 | Não atende | Endereçamento de Material, Conferência de Recebimento |
| 10 | Histórico das alterações, com motivo | Art. 125 | Parcial | Endereço do Estoque, Avaliação do Fornecedor, saldos |
| 11 | Registros de distribuição para o recolhimento | Arts. 346 e 347 | Parcial | Remessa de Material, Histórico do Lote |
| 12 | Integrações confiáveis entre os sistemas | Guia 33, 9.3.2.3 | Não atende | Endereçamento, Conferência, Remessa, Controle da Qualidade |
| 13 | Dados de entrada com formato e limite conferidos | Guia 33, 9.3.2.3 | Parcial | Lote e quantidade, Pedido de Compra, Análise do Estoque, Curva ABC |
| 14 | Ajuste de saldo no inventário com autoria e justificativa | Art. 125 | A verificar | Inventário (contagem, auditoria e apuração) |

Contagem: Atende 0 · Parcial 5 · Não atende 8 · A verificar 1.

Atualização de 13/10/2026: a rodada 3 testou a quarentena e o laudo do CQ (CT-EST-200 a 211). O tema 3 passou de Não atende para Parcial: pelas entradas de material o lote entra em quarentena, só sai pelo laudo e o reprovado fica bloqueado; faltam o caminho do recebimento, a trava de saída e a atualização automática.

  - O que o código e os testes mostram, tema a tema

Tema 1 · Recebimento só de fornecedor aprovado

- (T) A Avaliação do Fornecedor não qualifica nem bloqueia ninguém: a tela não tem campo "qualificado" nem nota de corte, e a coluna "Qualificado" da lista mostra "SIM" para qualquer fornecedor avaliado (DV-EST-022).

- (T) Um fornecedor avaliado com 350 pontos de não conformidade recebeu um novo recebimento sem aviso nem bloqueio em nenhuma etapa (CT-EST-166; RN-EST-046).

- (T) A avaliação gravada não pode ser alterada nem tem histórico (DV-EST-023).

- A avaliação de fornecedor existe também no CQ e na GQ (protótipos), e nenhuma é consultada (transversal/01-telas-repetidas.md).

Tema 2 · Inspeção e conferência de cada entrega

- (T) O checklist do veículo pode ser "aprovado" sem nenhuma resposta (DV-EST-004); um veículo reprovado continua na lista para uso (DV-EST-011); o recebimento é salvo sem inspeção, sem placa e sem motorista (DV-EST-012).

- (T) A divergência de quantidade na conferência é aceita só com "Deseja continuar?", sem justificativa e sem aviso à Qualidade (RN-EST-048, CT-EST-191).

- (T) Ponto positivo: o checklist exige placa, motorista e documento quando preenchido (CT-EST-180).

Tema 3 · Quarentena até a liberação

- (T) Pelo caminho Recebimento → Conferência → Endereçamento, o lote não chega à quarentena: o Endereçamento mostra sucesso e não grava (DV-EST-016), e a conferência dá erro mas deixa a nota "conferida" (DV-EST-015).

- (T) Pelas entradas Entrada de Material - Produção e - Outras, o lote ganha saldo em quarentena e abre a análise no CQ (CT-EST-097 e 210). Esse caminho funciona.

- (C) A trava que impedia levar um lote da quarentena para um endereço comum foi desligada no servidor (if (true), RN-EST-059).

- (C) A devolução da produção não abre análise: a sobra volta direto ao saldo (RN-EST-115).

- (T) A análise do produto acabado abre como tipo normal, e não "produto acabado" (DV-EST-026).

- (T, rodada 3) O ciclo andou: solicitação, amostragem, laudo, "Atualizar resultado" e Movimentação de Quarentena; o lote aprovado só sai para locais comuns e fica disponível (CT-EST-207). Lotes em quarentena e reprovados não aparecem na lista do Atendimento (CT-EST-208).

- (T, rodada 3) O lote reprovado (TESTEPA998) ficou bloqueado e saiu da Movimentação e do Atendimento (CT-EST-211). Mas o Estoque só soube depois de alguém clicar em "Atualizar resultado", e o saldo mostrou o mesmo material em quarentena e bloqueado ao mesmo tempo (DV-EST-029).

- (T, rodada 3 e 4) A Movimentação de Material lista lotes em quarentena, mas a tela só oferece locais de quarentena como destino, e os lotes aguardando análise não têm botão para abrir na Movimentação de Quarentena (CT-EST-039 e 050). Não se confirmou que dê para levar o lote a um local comum pela tela (DV-EST-033, agora de gravidade baixa). Falta testar se o servidor aceita a operação enviada sem a tela, porque a trava do servidor foi desligada (RN-EST-059).

- (T, rodadas 6 e 7) A Movimentação de Quarentena aceita destino incompleto (só local, sem rua, coluna e andar) e o lote aprovado TESTEPA003 perdeu as 80 unidades: saída gravada, entrada nenhuma (DV-EST-044, Alta). Na rodada 7, com destino completo, o TESTEPA004 passou de quarentena a disponível sem perda: a causa é a falta de validação do destino. O registro deixa de refletir o que existe no armazém (art. 124).

- (T, rodada 4) O lote reprovado só tem destino de refugo; movido para o local de refugo, o saldo passou a mostrar "Reprovado" e ele não aparece no Atendimento (CT-EST-051 a 053, passaram).

Tema 4 · Uso só de material dentro da validade e da data de reanálise

- (T) Lote com validade de ontem é aceito no recebimento (DV-EST-014) e na entrada de produto acabado (DV-EST-025), sem aviso. A tela só confere o formato da data.

- (C) A lista de lotes da separação não é ordenada pela validade: o sistema não sugere nem obriga usar primeiro o que vence antes (RN-EST-103).

- (C) Ponto positivo: lote vencido, em reanálise ou bloqueado sai do saldo disponível (RN-EST-092, 093 e 094).

- (T, rodada 4) A reanálise avulsa funciona e tira o lote do disponível (CT-EST-059), mas não pede justificativa e as recusas usam a mesma mensagem (DV-EST-039). A Agenda de Reanálise não listou o lote de um item já movimentado, e a Revalidação de Lote só lista lote vencido (DV-EST-040 e 041, a confirmar).

- (T, rodada 5) A reanálise concluída no CQ devolve o lote ao disponível (CT-EST-060, TESTELOTE003: 80 em reanálise → 80 disponíveis), mas só depois do clique manual em "Atualizar resultado" no Estoque (DV-EST-029). O cadastro de Item não mostra o campo da classificação de reanálise (DV-EST-043): o prazo de reteste do art. 189 não pode ser definido para item novo pela tela, e a Agenda de Reanálise fica sem o que agendar. Os testes do prazo (CT-EST-055, 058 e 061) seguem bloqueados.

Tema 5 · Identificação do lote como o fabricante o emitiu

- (T) O código do lote perde os hífens: TESTE-LOTE-001 vira TESTELOTE001 (DV-EST-001). A rastreabilidade para o fabricante e para o recolhimento fica com um código diferente do da embalagem.

- (T) Ponto positivo: item, lote e fabricante repetidos na mesma lista são recusados (CT-EST-095).

Tema 6 · Lote de produto acabado vindo de uma ordem de produção

- (T) A entrada de produto acabado aceita lote inventado, sem ordem de produção: o campo é livre e opcional, e o sistema não confere (DV-EST-024, CT-EST-098). O lote ganha saldo em quarentena e análise.

- Sem esse vínculo, o lote do Estoque pode não existir na Produção, e a Rastreabilidade gera IUM a partir da Produção (8.rastreabilidade, RN-RAS-007).

Tema 7 · Liberação do lote pela Pessoa Delegada

- (C) Não existe a liberação separada: a liberação é a própria aprovação do laudo do CQ (RN-EST-058). A aprovação do laudo não confere a função de quem aprova (RN-EST-056).

- (T, rodada 3) A aprovação do laudo é a liberação do lote (CT-EST-204). O sistema recusa que quem digitou os resultados aprove (CT-EST-205, passou), mas a regra olha quem digitou, e não o analista programado.

- (T, rodada 3) Reprovar o laudo não exige motivo e não registra quem reprovou (DV-EST-027); o campo "Responsável" do laudo mostra quem vê a tela, e não quem aprovou (DV-EST-030).

Tema 8 · Amostras de retenção guardadas pelo prazo

- (C) O saldo separa as amostras de retenção, de referência e de estabilidade (RN-EST-093), mas não há prazo mínimo de guarda nem trava de saída (3.estoque/fluxos/almoxarifado-cq.md).

- (T, rodada 7) Nenhum almoxarifado do tipo Retenção existia no ambiente: o controle de amostras nunca tinha sido usado. Com o cadastro feito, a Entrada - Retenção grava certo (5 unidades do TESTEPA001 em endereço próprio), mas a Consulta de Disponibilidade e a Saída não encontram a amostra (DV-EST-047, Alta). A saída antes do vencimento (CT-EST-176) nem pôde ser testada. O tema continua Não atende.

Tema 9 · Registro verdadeiro, feito no momento da ação

- (T) O Endereçamento diz "Endereçamento Finalizado com sucesso!" sem ter gravado nada (DV-EST-016). O código nunca confere se a gravação deu certo.

- (T, rodada 3) A amostra do CQ sai do estoque (100 para 90) sem registro na Central de Pesagem (DV-EST-032).

- (T) A conferência marca a nota como conferida antes do ajuste dos volumes e, se o ajuste dá erro, a nota fica conferida mesmo assim (DV-EST-015, RN-EST-049).

Tema 10 · Histórico das alterações, com motivo

- (C) Saldos de lote, de endereço e custo são atualizados por gatilhos do banco: a autoria fica só na movimentação (RN-EST-006).

- (T) A exclusão de um endereço pede só "SIM/NÃO", sem justificativa (DV-EST-018).

- (T) A avaliação do fornecedor não tem histórico (DV-EST-023).

- (T, rodada 3) O Histórico do Lote mostra só as movimentações e o saldo: sem usuário, sem hora, sem análise, sem laudo, sem aprovador e sem a reprovação (CT-EST-209, DV-EST-034).

- (C) A cópia da tela de Perfil, no Estoque, grava sem histórico (RN-EST-007).

- Os cadastros pedem justificativa na alteração e na exclusão, segundo o código (RN-EST-008). A confirmar.

Tema 11 · Registros de distribuição para o recolhimento

- (C) A remessa guarda o destinatário e o lote (RN-EST-124 a 132), e o Histórico do Lote reúne movimentações, análises e notas (RN-EST-076).

- Falta: a remessa gerada pela fatura do Comercial não gera evento na Rastreabilidade, e o Estoque tem os seus próprios eventos ANVISA, repetidos (RN-RAS-037 e 039). Nada entrega à GQ a lista de para onde foi cada lote.

- (T, rodadas 6 e 7) A lista de lotes da Remessa não oferece o lote em quarentena nem o reprovado (CT-EST-114). Mas a remessa não pode ser finalizada: "Erro ao gerar a solicitação do material!", confirmado com a justificativa preenchida (DV-EST-046, Alta). Sem remessa confirmada, não há registro de distribuição nem aviso à Rastreabilidade (CT-EST-115 falhou; 116 bloqueado).

Tema 12 · Integrações confiáveis entre os sistemas

- (T) Estoque → CQ: quando o Endereçamento não grava, a solicitação de análise não é aberta, e ninguém é avisado (DV-EST-016).

- (T, rodada 3) CQ → Estoque: o laudo do CQ não chega sozinho ao Estoque; alguém clica em "Atualizar resultado" (DV-EST-029; transversal/04-mapa-de-integracoes.md, seta 16). O "número do laudo" no Estoque é o número da solicitação.

- (C) O Estoque chama o serviço da Rastreabilidade e não lê a resposta (RN-RAS-038).

- (C) A Produção grava direto no banco do Estoque, com uma cópia antiga das regras dele (transversal/01-telas-repetidas.md, seção 4.3).

Tema 13 · Dados de entrada com formato e limite conferidos

- (T) A quantidade digitada "100" vira 0,100 pela máscara de três casas, sem aviso (DV-EST-002 e DV-EST-021).

- (T) A Análise do Estoque aceita 13 meses: a trava de 12 meses está comentada no código (DV-EST-020).

- (T) A Curva ABC aceita período no futuro (DV-EST-019).

- (T) Nota fiscal sem a série não grava e não avisa (DV-EST-013).

Tema 14 · Ajuste de saldo no inventário com autoria e justificativa

- (C) A apuração ajusta os saldos, mas não se sabe se o ajuste fica no histórico do lote com usuário e justificativa (fluxos/inventario.md, RN004).

- (T, rodada 7) O Inventário não abre enquanto houver recebimento ou solicitação pendente no ambiente ("Existem solicitações não finalizadas para os parâmetros informados!"); como os recebimentos 00013 a 00018 ficaram pendentes desde o DV-EST-016, o ajuste de saldo (CT-EST-137 e 138) não pôde ser testado. Continua A verificar.

- (T, rodada 8, 22/10/2026) Com outro almoxarifado de teste, sem pendências, o inventário foi executado: três contagens, justificativa e apuração ajustaram o saldo do TESTEPA001 de 75 para 72 e liberaram o endereço (CT-EST-137). O ajuste aparece no histórico do lote ("INVENTÁRIO, SAÍDA, 3,000", data e código), mas sem usuário e sem justificativa (CT-EST-138, DV-EST-034). A mesma pessoa fez as três contagens, justificou e apurou, sem aviso (DV-EST-049), e cancelar o inventário não pede justificativa (DV-EST-050). Com esses resultados, o tema deixa de ser "não testado"; a classificação do tema (hoje A verificar) fica para decisão da Garantia da Qualidade.

  - Pontos para validar com a Garantia da Qualidade e a área

1. O que é "fornecedor aprovado" para a empresa, e quem decide? A avaliação do Estoque deve bloquear o recebimento ou só alertar? (tema 1) 2. A sobra devolvida da produção precisa de nova análise antes de voltar ao saldo? (tema 3) 3. Quem é a Pessoa Delegada, e a liberação do lote é a aprovação do laudo do CQ? (tema 7) 4. Qual é o prazo de guarda das amostras de retenção? (tema 8) 5. A entrada de produto acabado deve exigir a ordem de produção? Há entrada sem ordem na prática (produto devolvido, terceirizado)? (tema 6) 6. A análise do produto acabado deve abrir como tipo próprio? (DV-EST-026)

- ACHADOS DE SEGURANÇA

Os achados de segurança do Estoque (14 achados: acesso por endereço, autorização de recebimento, funções procuradas por número fixo, telas de erro que mostram detalhes técnicos, entre outros) e os 9 desvios de acesso dos testes estão no documento Achados de Segurança, de distribuição restrita à Garantia da Qualidade, à TI e à equipe de desenvolvimento. Este dossiê registra apenas que eles existem, foram testados nas rodadas de teste e entram nas correções obrigatórias (conferir a permissão em toda tela e toda gravação, no servidor).

- PLANO DE TESTES

  - Objetivo

Confirmar nas telas o que a leitura do código encontrou no Estoque:

- as regras de negócio (entregaveis/fonte/regras-de-negocio.md);

- os pontos de atenção dos dez fluxos;

- os riscos de prioridade alta (07-analise-de-risco.md) e os temas da conformidade (04-conformidade-regulatoria.md);

- a situação das 98 telas do menu (11-inventario-de-telas.md).

  - Escopo

- Os dez fluxos e os cadastros de apoio.

- O CQ entra onde um caso pede para conferir o efeito lá: análise, laudo e liberação (CT-EST-200 a 209 e 211).

- A Produção e o Comercial entram só onde um caso pede (solicitação vinda da Produção, venda de produto acabado).

- Fora: as cópias das telas do Principal (usuários, perfis, local), que se testam no Principal; o acesso e a segurança têm documento próprio (confidencial).

  - Ambiente e preparação

Antes de qualquer caso

1. Conferir que o Estoque abre com [usuário de teste] e que o almoxarifado TESTE ALMOX aparece (grupo do usuário ligado a ele). 2. Conferir quem mais usa o ambiente. Na rodada 2 apareceu um recebimento (00017, de 11/10) que o teste não criou. Se outra pessoa mexe nos lotes TESTE, os saldos podem mudar sem aviso. 3. Nas listas com duas páginas (recebimento), conferir a página antes de gravar a nota (houve nota gravada no recebimento errado, em 08 e 12/10).

Usuários

Usar os usuários que já existem ([usuário de teste], [usuário de teste], [usuário de teste], [usuário de teste], com os perfis TESTE*). Não guardar senhas neste repositório.

Dados já existentes no ambiente (reaproveitar)

| Dado | Onde | Uso |
| --- | --- | --- |
| Almoxarifado TESTE ALMOX, locais TESTE 901 a 905 e endereços | Estoque | Todos os casos de endereço e movimentação |
| Itens TST0001 (TESTE MATERIA PRIMA), TST0002 e TST0003 (TESTE PRODUTO ACABADO) | Estoque | Entradas, análise, compras |
| Saldo em quarentena: TESTEPA001, TESTEPA999 (lote inventado), TESTEPA998 (vencido) e TESTELOTE003 (do TST0001) | Estoque | Quarentena, laudo do CQ, movimentação, remessa |
| Fornecedor TESTE PJ FARMACÊUTICA LTDA (avaliado com 350 pontos) | Principal e Estoque | Casos de fornecedor |

Dado que falta

Um lote aprovado e disponível (sem quarentena) para separar e remeter: sai da rodada 3, com a aprovação do laudo do TESTEPA001 ou do TESTELOTE003.

Cuidado

Não salvar a conta do TESTE ADMIN no Principal sem necessidade: na rodada 3, salvar a conta apagou as ações dele no Estoque e o acesso ao CQ (DV-EST-036). Para o ciclo do CQ, o ambiente tem agora o perfil TESTEQUALIDADE e a função 48 criada para o teste.

Limite conhecido

O caminho Recebimento → Conferência → Endereçamento não grava (DV-EST-016), e a causa depende do DBA, que não respondeu: fica pendente. Para ter saldo, usar Entrada de Material - Produção e Entrada de Material - Outras, que gravam por outra rotina (rodada 2).

  - Evidências e registro

Como nos outros módulos:

- captura de cada passo relevante nos casos de prioridade alta;

- captura do resultado nos de prioridade média;

- em homologacao/3.estoque/execucao/<AAAA-MM-DD>/evidencias/CT-EST-xxx-passo-N.png;

- o resultado.md da rodada, com a lista dos dados TESTE criados.

Atenção: a etiqueta e o relatório "Imprimir" abrem em janela própria; o roteiro precisa ler essa janela.

  - Critérios de aceite

Para cada caso:

- Passou: o sistema faz o que a norma e o fluxo pedem;

- Falhou (norma): o sistema faz o que o código previa e a norma não admite; vira um desvio (DV-EST-nnn);

- Bloqueado: depende de outro caso que falhou ou de dado que falta.

  - Quantidade de casos e situação

Conta só os casos com resultado conclusivo (passou, passou com ressalva, falhou, passou em parte ou feito, com o resultado registrado). Os "Bloqueado", "Não executado" e "Não testado" continuam na coluna "A executar".

| Prioridade | Casos | Já executados (rodadas de 07, 08, 12, 13 e 22/10, esta última com as rodadas 8, 9 e 10) | A executar |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | 46 | 44 | 2 |
| Média | 15 | 13 | 2 |
| Baixa | 101 | 92 | 9 |
| Total | 162 | 149 | 13 |

Na rodada 8 (22/10/2026) entraram 55 casos novos neste quadro (de 78 para 133). Dos 94 casos da rodada, 58 deram resultado conclusivo; três deles (CT-EST-018, 040 e 195) já estavam contados como parciais. As 4 Alta que restam são CT-EST-058, 091, 116 e 176.

Na rodada 9 (22/10/2026) entrou mais 1 caso (de 133 para 134): o CT-EST-076 (pesagem sem pesar) passou. Dos 27 casos da rodada, 24 seguem bloqueados, 2 (CT-EST-117 e 118) não se aplicam à tela e 1 passou; nenhum caso Alta mudou de situação, então as Alta pendentes continuam 4.

Na rodada 10 (22/10/2026) entraram mais 15 casos (de 134 para 149): 5 passaram (CT-EST-054, 072, 155, 174 e 175), 5 passaram com ressalva (041, 071, 154, 156 e 177) e 5 falharam (101, 116, 119, 172 e 176). Dos 27 casos da rodada, 10 seguem bloqueados (058, 091, 192, 100, 077, 055, 082, 090, 164 e 173) e 2 (CT-EST-117 e 118) não se aplicam à tela. Das 4 Alta pendentes, duas foram resolvidas (CT-EST-116 e 176, ambas Falhou); ficam 2 Alta bloqueadas (CT-EST-058 e 091). Sem resultado conclusivo ficam 13 casos: 10 bloqueados, 2 que não se aplicam e o CT-EST-023 (acesso pelo endereço, fora do escopo).

- RESULTADOS DOS TESTES

  - Resumo das rodadas

Situação em 22/10/2026, depois da rodada 10. Dos 162 casos do plano, 149 têm resultado conclusivo (eram 78 antes da rodada 8, 133 antes da 9 e 134 antes da 10). Entre os 46 de prioridade Alta, 44 têm resultado e 2 seguem sem conclusão (CT-EST-058 e 091): o primeiro pela classificação de reanálise que não aparece no Item (DV-EST-043) e o segundo pela Ordem de Produção, que não nasce (a lista de Lote Padrão da Produção volta vazia). A rodada 8 registrou 18 defeitos novos (DV-EST-048 a 065), a rodada 9 mais 2 (DV-EST-066 e 067) e a rodada 10 mais 5 de funcionamento (DV-EST-068, 070, 071, 072 e 073; o DV-EST-068, da saída da amostra de retenção, é de gravidade Alta). O módulo continua não apto para uso em ambiente regulado.

| Situação dos 162 casos do plano | Casos | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Passaram | (todas as rodadas) | 59 |
| Passaram com ressalvas | (todas as rodadas) | 29 |
| Passaram em parte, parcial ou com outra mensagem | (todas as rodadas) | 13 |
| Falharam | (todas as rodadas) | 41 |
| Segurança e acesso feitos no documento confidencial | CT-EST-083, 102, 120, 141, 158, 168 e 178 | 7 |
| Com resultado conclusivo |  | 149 |
| Bloqueados | CT-EST-055, 058, 077, 082, 090, 091, 100, 164, 173 e 192 | 10 |
| Não se aplicam (a tela não tem o campo que o caso pede) | CT-EST-117 e 118 | 2 |
| Não testados | CT-EST-023 (segurança, fora do escopo) | 1 |

O que a rodada 10 acrescentou, em poucas linhas (detalhes na seção "Rodada 10" mais abaixo; os totais da tabela acima já incluem as rodadas 9 e 10):

- Pela primeira vez houve mais de um usuário de teste, o que permitiu um recebimento novo autorizado por outra pessoa, o ciclo do CQ com duas pessoas (quem digita o resultado não é quem aprova) e a conferência com outro usuário. Quinze casos passaram a ter resultado: 5 passaram, 5 passaram com ressalva e 5 falharam.

- Saída da amostra de retenção antes do vencimento é aceita sem aviso (DV-EST-068, Alta): a saída de 1 unidade de um lote com quase um ano de validade foi finalizada sem impedimento nem justificativa. A norma pede o contrário.

- A Aprovação de Solicitação aceita quem criou a solicitação (DV-EST-070); a Entrada de estabilidade não pede o tipo de estabilidade e não abre o acompanhamento no CQ (DV-EST-071); a remessa confirmada não aparece na Rastreabilidade (DV-EST-072, a validar com a área); o Histórico do Lote não mostra a remessa nem o destino (DV-EST-073).

- Defeitos antigos explicados ou reproduzidos: o Endereçamento (DV-EST-016) segue dizendo "sucesso" sem gravar mesmo com recebimento novo e item sem lote, sem validade e sem CQ; a remessa (DV-EST-046) finaliza com o Tipo de Remessa em GMM, o que confirma que falta o centro de custo na tela genérica; a consulta de retenção vazia (DV-EST-047) era do cadastro do Item; o cadastro de Local (DV-EST-066) mostra os almoxarifados por grupo de usuário, e não "só seis".

- Pontos que funcionam: Movimentação de Quarentena recusa quantidade maior que a pendente; Entrada de estabilidade recusa mais que o disponível; a amostra de retenção e a de estabilidade não entram no saldo disponível nem na lista do Atendimento; o Controle de Kits mostra lote, validade e remessa do componente enviado.

- Seguem bloqueados 10 casos: classificação de reanálise (055, 058), Ordem de Produção (082, 090, 091, 100), Central de Pesagem (077), Pedido de Compra sem como abrir o pedido (164), Regra de Estabilidade do CQ que não aceita o item (173) e o caso de conferência por usuário sem a função (192).

O que a rodada 9 acrescentou, em poucas linhas (detalhes na seção "Rodada 9" mais abaixo; as 24 bloqueadas ali foram reduzidas na rodada 10):

- Um caso a mais passou: a Central de Pesagem recusa finalizar uma pesagem em que nada foi pesado (CT-EST-076), embora peça duas confirmações antes da recusa.

- Pesagem não pode ser feita pela tela (DV-EST-067, Alta): abrir o volume para informar peso, tara e lacre dá erro de servidor, mesmo com uma balança de teste cadastrada. Isso trava a pesagem exigida na saída de insumo.

- Cadastro de Local não oferece todos os almoxarifados (DV-EST-066): só seis aparecem, então não dá para criar local de retenção ou estabilidade novos.

- Cinco defeitos antigos foram reproduzidos pela tela (DV-EST-016, 042, 043, 046 e 047) e um não pôde ser (DV-EST-044). A comparação com o que a leitura do código tinha indicado está na seção "Rodada 9".

- Faltou um segundo usuário de teste: sem ele não há recebimento novo autorizado, ciclo do CQ completo nem teste da remessa com outro responsável. Por isso 24 casos continuam bloqueados.

O que a rodada 8 acrescentou, em poucas linhas (detalhes na seção "Rodada 8" mais abaixo; os totais da tabela acima já incluem as rodadas 9 e 10):

- Atendimento à produção sem a regra do primeiro que vence (DV-EST-048, Alta): a lista não ordena os lotes pela validade e a tela aceita o lote que vence depois, sem aviso. No atendimento de um kit, um lote de 31 dias foi aceito com validade mínima de 180 dias (DV-EST-056).

- Remessa de kit nasce sem Origem e sem Responsável e não finaliza (DV-EST-058, Alta), o que reforça a pista do DV-EST-046.

- Inventário sem separação de funções: a mesma pessoa contou três vezes, justificou e apurou (DV-EST-049); cancelar o inventário não pede justificativa (DV-EST-050); cancelar um atendimento também não pede justificativa e não deixa rastro (DV-EST-061).

- Telas que dizem "sucesso" ou "gerada" e não gravam: Banco (mostra um erro técnico ao usuário, DV-EST-052) e Análise do Planejamento de Kits (DV-EST-054).

- Devolução de Material não encontra o lote de item com controle de qualidade (DV-EST-064).

- Pontos que funcionam: inventário rotativo com contagem, justificativa e apuração (saldo ajustado de 75 para 72); item controlado exige o tipo de substância; revalidação de lote vencido abre a análise no CQ; alteração de cadastros exige justificativa e mostra o histórico.

Os blocos abaixo mantêm o relato das rodadas anteriores, na ordem em que aconteceram.

Os testes do Estoque começaram pelo Recebimento de Material, a porta de entrada de tudo o que é guardado e usado na fábrica. Antes dele, foram montados os cadastros de apoio que o teste precisa: almoxarifado, locais, unidade, item e a ligação do almoxarifado ao grupo do usuário.

| Situação | Casos | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Passaram | CT-EST-001, 010, 180, 185, 188, 189 | 6 |
| Passaram com ressalvas | CT-EST-014, 184, 187 | 3 |
| Falharam | CT-EST-045, 181, 182, 183, 186, 190, 191, 193, 194, 197 | 10 |
| Não conclusivo ou parcial | CT-EST-195, 196 | 2 |
| Comprovado pelo código | CT-EST-192 | 1 |
| Bloqueados (situação da rodada 1) | CT-EST-030 a 044 (falta um local comum), 200 a 209 (falta a análise do CQ). Liberados na rodada 2 e 3; ver as tabelas abaixo | 25 |

Conclusão depois da rodada 1: o Recebimento registra os dados principais da entrada (nota fiscal, item, lote, validade, quem cadastrou e quem autorizou) e impede que a mesma pessoa cadastre e autorize. Mas não está em conformidade com a ANVISA em quatro pontos:

- Lote vencido entra no estoque sem aviso.

- Qualquer usuário do sistema autoriza a entrada de material, mesmo sem acesso ao Estoque.

- A inspeção do veículo é opcional e pode ser "aprovada" sem nenhuma resposta.

- Veículo reprovado pode ser usado no recebimento.

O material também não chega ao estoque nem ao Controle da Qualidade. Com um item cadastrado corretamente, o recebimento 00016 foi confirmado, mas:

- a conferência termina com erro e, mesmo assim, a nota fica marcada como conferida (DV-EST-015);

- o endereçamento mostra "sucesso", mas nada foi gravado: o lote fica sem saldo, sem histórico e sem solicitação de análise no CQ (DV-EST-016). O código mostra que a tela nunca confere se a gravação deu certo.

Por isso os testes da quarentena e do CQ (CT-EST-200 a 209) seguiram parados até a rodada 2. A causa no Endereçamento depende do DBA.

Rodada 2 (12/10/2026): o saldo foi criado por outro caminho. As telas Entrada de Material - Produção e Entrada de Material - Outras gravam a entrada sem passar pelo Endereçamento: o lote ganha saldo em quarentena e a análise abre no CQ. Isso mostra que o defeito está no caminho Conferência → Endereçamento, e não no banco inteiro, e liberou os testes de quarentena, CQ e movimentação. Mas as entradas diretas têm falhas de norma: aceitam produto acabado com lote inventado e sem ordem de produção (DV-EST-024) e lote vencido (DV-EST-025). Na compra e na qualificação, a Avaliação do Fornecedor não qualifica nem bloqueia ninguém (DV-EST-022): a coluna "Qualificado" só diz que existe avaliação, e um fornecedor com 350 pontos de não conformidade recebeu material novo sem aviso.

| Rodada 2 (17 casos) | Casos | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Passaram | CT-EST-030, 031, 032 (endereço vazio), 095, 096, 097, 162, 163, 210 | 9 |
| Passou com falha | CT-EST-160 (período futuro aceito) | 1 |
| Falharam | CT-EST-098, 099, 161, 165, 166, 167 | 6 |
| Não testado | CT-EST-032 com endereço com saldo (agora é possível) | 1 |

Rodada 3 (12/10/2026, à noite): quarentena e Controle da Qualidade. Com TESTEPA001 e TESTELOTE003, o ciclo completo funcionou: solicitação de análise → programação e registro da amostragem → separação da amostra no Estoque → digitação dos resultados → aprovação e emissão do laudo → atualização no Estoque → movimentação de quarentena. No fim, os dois lotes ficaram disponíveis (90 cada) e prontos para a movimentação interna. Mas o ciclo só andou depois de o teste cadastrar o que o ambiente não tinha: regras de amostragem e de análise, pessoas com função de amostrador e analista, e a função 48 "Chefe de Subdivisão", que o código procura por número e que não existia (sem ela ninguém emite laudo nem reprova pela tela: DV-EST-035).

| Rodada 3 (11 casos) | Casos | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Passaram | CT-EST-200, 202, 203, 205, 207, 208 | 6 |
| Passaram com ressalvas | CT-EST-201 (amostra sai do estoque sem pesagem), 211 (reprovação) | 2 |
| Parcial | CT-EST-206 (laudo emitido; a etiqueta impressa não pôde ser lida) | 1 |
| Falharam | CT-EST-204 (aprova sem a função de chefe), 209 (histórico do lote sem laudo nem usuário) | 2 |

O caso novo (CT-EST-211): reprovar o laudo do `TESTEPA998` e conferir o bloqueio. O lote fica bloqueado: depois da reprovação, ele sumiu da Movimentação de Material e da lista de lotes do Atendimento, e o saldo passou a mostrar 90 bloqueados. Mas há quatro problemas: (1) o CQ aceita reprovar sem escrever o motivo (DV-EST-027); (2) o Estoque só fica sabendo quando alguém clica em "Atualizar resultado" (DV-EST-029); enquanto não clica, o lote reprovado continua "Solicitado"; (3) o saldo mostra o mesmo material em quarentena e bloqueado ao mesmo tempo; (4) o histórico do lote não mostra a reprovação (DV-EST-034).

Outros achados de norma da rodada 3: o laudo pode ser aprovado por quem não tem a função de chefe (DV-EST-028), o campo "Responsável" do laudo mostra quem está olhando e não quem aprovou (DV-EST-030), e o resultado de conformidade vem pré-selecionado em "conforme" (DV-EST-038). Pontos que protegem: a pessoa que digitou os resultados não consegue aprovar (CT-EST-205), laudo com validade vencida é recusado (CT-EST-203) e resultado fora da faixa exige observação (CT-EST-202).

Um achado de acesso, fora do Estoque (DV-EST-036): ao salvar a conta de um usuário no Principal, ele perdeu permissões que já tinha nos módulos (ações do Estoque e acesso ao CQ). Foi preciso refazer perfis para recuperar.

  - O que foi testado e o resultado, rodada a rodada

Cadastros de apoio

| Tela | O que foi feito | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Almoxarifado, Rua, Coluna, Andar, Local de Armazenagem | Inclusão do TESTE ALMOX e de 4 locais (901 a 904) | Funciona (CT-EST-001) |
| Unidade | Inclusão da unidade TST | Funciona. A unidade cria sozinha a apresentação correspondente (CT-EST-010) |
| Item | Inclusão do TESTE MATERIA PRIMA e do TESTE MATERIA PRIMA 2 | Funciona com falhas. Alguns botões recarregam a tela e apagam os números digitados (DV-EST-006). O item foi salvo sem almoxarifado padrão, e esse campo depois fica travado (ver DV-EST-010) |
| Grupo de Usuário - Almoxarifado | Ligar o TESTE ALMOX ao grupo do usuário | Funciona. O almoxarifado só aparece para quem é de um grupo ligado a ele (CT-EST-014). Falta comparar com um usuário de outro grupo |

Recebimento de Material

| Caso | O que foi testado | Resultado | O que significa |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-EST-180 | Checklist do veículo sem placa, sem motorista ou sem documento | Passou | O sistema exige os dados do veículo no checklist |
| CT-EST-181 | Checklist com parecer "Aprovado" e nenhuma das 15 perguntas respondida | Falhou | A inspeção pode ser "aprovada" sem ter sido feita (DV-EST-004) |
| CT-EST-182 | Checklist com parecer "Reprovado" | Falhou | O veículo reprovado aparece para ser usado no recebimento (DV-EST-011) |
| CT-EST-183 | Recebimento sem checklist, sem placa e sem motorista | Falhou | O recebimento é salvo sem nenhuma inspeção do veículo (DV-EST-012) |
| CT-EST-184 | Nota fiscal sem cada campo obrigatório | Passou com ressalvas | Recusa quase tudo, mas sem a série não grava e não avisa (DV-EST-013). O item repetido não foi isolado no teste |
| CT-EST-185 | Lote sem validade | Passou | Para item com controle de validade, a validade é obrigatória |
| CT-EST-186 | Lote com validade vencida (ontem) | Falhou | O lote vencido foi aceito, sem aviso (DV-EST-014) |
| CT-EST-187 | Lote TESTE-LOTE-002 com 100 unidades | Passou com ressalvas | Gravou como TESTELOTE002, sem os hífens (DV-EST-001). A quantidade só sai certa digitando 100,000 (DV-EST-002) |
| CT-EST-188 | Autorizar com outro usuário, pelo quadro de autorização | Passou | Fica registrado quem autorizou e quando |
| CT-EST-189 | Autorizar com o mesmo usuário que cadastrou | Passou | Recusado: "Usuário não pode autorizar!". Ponto positivo: separa quem cadastra de quem autoriza |
| CT-EST-190 | Autorizar com um usuário sem nenhum acesso ao Estoque | Falhou | Aceito. Qualquer pessoa com login no sistema autoriza a entrada (DV-EST-009) |
| — | "Confirmar recebimento" do 00013 e do 00014 (item sem almoxarifado padrão) e do 00016 (item com o campo preenchido) | Funciona com falhas | Falha com erro genérico quando o item não tem almoxarifado padrão; com o campo preenchido, passou em 4,5 s (DV-EST-010) |
| CT-EST-191 | Conferir 90 de 100 | Falhou | Aceita a divergência só com "Deseja continuar?", sem justificativa e sem avisar a Qualidade |
| CT-EST-192 | Conferência por usuário sem permissão | Comprovado pelo código | A tela grava o usuário logado, sem pedir senha nem conferir permissão |
| CT-EST-193 | Finalizar a conferência | Falhou | "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes", mesmo com 100 de 100. A nota fica marcada como conferida apesar do erro (DV-EST-015) |
| CT-EST-194 | Endereçar o lote no local de quarentena | Falhou | Mostra "Endereçamento Finalizado com sucesso!", mas a nota continua não endereçada, sem saldo e sem análise no CQ (DV-EST-016) |
| CT-EST-195 | Locais oferecidos para lote em quarentena | Não conclusivo | Só aparece o local de quarentena, mas o TESTE ALMOX não tem local comum para comparar |
| CT-EST-196 | Fornecedor não qualificado | Parcial | Nenhum alerta em nenhuma etapa, e o código não consulta a qualificação. Falta testar com um fornecedor marcado como não qualificado |
| CT-EST-197 | Histórico e disponibilidade do lote | Falhou | Histórico vazio e saldo zero (DV-EST-016) |
| CT-EST-200 a 209 | Quarentena, análise do CQ, laudo e liberação | Bloqueados na rodada 1 | Nenhuma solicitação de análise nasceu (DV-EST-016). Executados na rodada 3, com o saldo criado pelas entradas diretas; ver a próxima tabela |

Quarentena e Controle da Qualidade (rodada 3, 12/10/2026)

| Caso | O que foi testado | Resultado | O que significa |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-EST-200 | Solicitação de análise no CQ | Passou | As três solicitações dos lotes de teste existem (físico-químico, "Coleta pendente de programação") |
| CT-EST-201 | Amostragem, separação e pesagem | Passou com ressalvas | Valida data, responsável, checklist e regra; recusa verificador igual ao amostrador. A separação no Estoque baixou o saldo de 100 para 90, mas sem registro na Central de Pesagem (DV-EST-032) |
| CT-EST-202 | Resultado fora da faixa | Passou | Sem observação, o resultado fora da faixa é recusado. O campo de conformidade já vem "conforme" (DV-EST-038) |
| CT-EST-203 | Laudo com validade vencida | Passou | Recusado: "A Data de Validade tem que ser maior ou igual a atual." |
| CT-EST-204 | Aprovar sem a função de chefe | Falhou | Aprovou (DV-EST-028). Só Emitir e Reprovar dependem da função |
| CT-EST-205 | Quem digitou aprova | Passou | Recusado. Separa quem analisa de quem aprova |
| CT-EST-206 | Emitir laudo e etiqueta | Parcial | Laudo emitido (exige a função de chefe). Etiqueta não lida. No Estoque o "número do laudo" é o número da solicitação (DV-EST-030) |
| CT-EST-207 | Movimentação de quarentena | Passou | Mostra laudo e resultado; só locais comuns; os dois lotes ficaram disponíveis (90) |
| CT-EST-208 | Separar lote em quarentena | Passou | O lote em quarentena e o reprovado não aparecem na lista de lotes do atendimento |
| CT-EST-209 | Histórico do lote | Falhou | Sem usuário, sem hora, sem análise, laudo ou aprovador (DV-EST-034) |
| CT-EST-211 | Reprovar o laudo e conferir o bloqueio | Passou com ressalvas | Lote bloqueado e fora das listas, mas a reprovação sem motivo é aceita (DV-EST-027) e o Estoque só atualiza com clique manual (DV-EST-029) |

Movimentação interna, reprovado e reanálise (rodada 4, 13/10/2026)

Com os lotes TESTEPA001, TESTELOTE003, TESTEPA998 e TESTEPA999, 29 casos foram tentados: 11 passaram, 2 passaram com outra mensagem, 3 passaram em parte, 1 falhou (acesso pelo endereço), 1 inconclusivo, 2 bloqueados e 9 não executados.

| Caso | O que foi testado | Resultado | O que significa |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-EST-034 a 038 | Transferir entre endereços; sem justificativa; quantidade maior que a origem; destino com outro item; peso acima da capacidade | Passaram | A Movimentação de Material faz a transferência (movimentação 00000104) e recusa as quatro entradas erradas. A recusa por saldo vem com outra mensagem da prevista |
| CT-EST-032 (com saldo) | Excluir endereço que guarda lote | Passou | Recusado: "O Registro não pode ser excluido pois possui item em estoque associado" |
| CT-EST-039 | Lote em quarentena: quais destinos a tela oferece | Passou | Só o local de quarentena. O DV-EST-033 não se confirma pela tela; falta testar a trava do servidor |
| CT-EST-051 a 053 | Lote reprovado: destinos, movimentação e listas de atendimento | Passaram | Só local de refugo é oferecido; depois da movimentação o saldo mostra Reprovado; o lote reprovado e o em quarentena não aparecem no Atendimento. Antes de mover, o reprovado aparece como Quarentena e Bloqueado, com Reprovado zero (DV-EST-029) |
| CT-EST-044 | Histórico do Lote | Em parte | Mostra as movimentações, mas não quem fez nem a justificativa (DV-EST-034) |
| CT-EST-056, 057, 059 | Reanálise avulsa | Passaram, com ressalvas | Gera a reanálise e tira o lote do disponível; não pede justificativa e recusa duas situações diferentes com a mesma mensagem (DV-EST-039) |
| CT-EST-040 | Item refrigerado | Inconclusivo | A lista de destinos ficou vazia (DV-EST-042, a confirmar) |
| CT-EST-055, 061 | Agenda de Reanálise e Revalidação de Lote | Falham em listar | Listas vazias, com linha fantasma (DV-EST-040); a agenda não mostra lote de item já movimentado (DV-EST-041) |
| CT-EST-058 | Reanálise vencida sem agendamento | Bloqueado | Precisa de item novo com classificação de reanálise e do laudo do CQ com data já passada |
| CT-EST-065 | Usuário sem acesso abre as telas pelo endereço | Falhou | Agenda de Reanálise, Movimentação de Material e de Quarentena abrem (DV-EST-008) |

Detalhes e capturas: execucao/2026-10-13/resultado.md.

Reanálise concluída no CQ e trava da quarentena (rodada 5, 13/10/2026)

Rodada curta, de fechamento: o caso que faltava do ciclo de reanálise, a preparação de um item com prazo de reanálise curto e a repetição da verificação da quarentena. 1 caso passou, 1 em parte e 3 continuam bloqueados.

| Caso | O que foi testado | Resultado | O que significa |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-EST-060 | Concluir a reanálise do TESTELOTE003 (solicitação 009/26): coleta, amostragem, separação 00041, análise, laudo aprovado e emitido, "Atualizar resultado" | Passou | O lote voltou ao disponível (80 unidades). O laudo saiu com "Reanálise prevista = Sim" e validade do laudo 13/04/2027; a tela não tem um campo próprio de data de reanálise |
| CT-EST-060 (observação) | Saldo depois de emitir o laudo, antes de "Atualizar resultado" | Confirma DV-EST-029 | Emitir o laudo não move o saldo: o lote ficou 80 em "Reanálise" até o clique manual no Estoque, sem aviso nem link na tela do CQ |
| CT-EST-018 | Cadastrar a classificação de reanálise T - TESTE REANALISE CURTA (50% da validade) | Em parte | A inclusão gravou. A recusa sem a primeira reanálise não foi testada |
| CT-EST-055, 058, 061 | Criar um item novo com a classificação de prazo curto | Bloqueados | O cadastro de Item não mostra o campo da classificação de reanálise (DV-EST-043, Alta): o painel nasce oculto no código e nada o reativa; confirmado na página carregada. Sem o vínculo, não há como agendar nem vencer uma reanálise de item novo |
| CT-EST-039 (repetição) | Destinos oferecidos ao TESTEPA999 (quarentena) na Movimentação de Material | Passou pela tela | Só 902 - TESTE LOCAL QUARENTENA. A trava do servidor, que o código mostra desligada, não foi testada diretamente (decisão do responsável: só pela tela); fica em aberto para um teste de segurança fora do agente |

A parte C da proposta (CT-EST-033, 041, 042, 054, 062 a 064 e a conferência das capturas dos DV-EST-017 a 042) não foi executada. Detalhes e capturas: execucao/2026-10-13-rodada-5/resultado.md.

Atendimento à produção e remessa (rodada 6, 13/10/2026)

Com um segundo lote de produto acabado (TESTEPA003, validade mais curta, aprovado pelo CQ no ciclo completo) e os lotes já existentes: 2 passaram, 2 passaram em parte, 2 bloqueados, 1 inconclusivo, 1 não testado. Os 7 casos de permissão pelo endereço da tela foram executados e estão só no documento confidencial.

| Caso | O que foi testado | Resultado | O que significa |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-EST-073 (preparação) | Tirar o TESTEPA003 da quarentena pela Movimentação de Quarentena | Falhou, grave | O destino foi confirmado só com o local, sem rua, coluna e andar; a tela aceitou, disse "Movimentação finalizada!" e o lote perdeu as 80 unidades (saída gravada, entrada nenhuma). Conferido em três consultas (DV-EST-044, Alta). Na rodada 3, com endereço completo, a mesma tela funcionou |
| CT-EST-073, 074 | Ordem dos lotes no Atendimento; escolher o que vence depois | Bloqueados | O lote de validade mais curta deixou de existir no saldo antes de chegar ao Atendimento |
| CT-EST-075 | Lote em quarentena e reprovado na lista do Atendimento | Passou | Só o TESTEPA001 (disponível) aparece; TESTEPA999 e TESTEPA998 não |
| CT-EST-079 | Atender 8 unidades da solicitação 00038 | Passou em parte | Saldo e endereço baixaram certo; 20 unidades foram recusadas por saldo. Mas não há campo de justificativa (DV-EST-045) |
| CT-EST-114 | Lote vencido, reprovado e em quarentena na lista da Remessa | Passou em parte | Nenhum deles aparece (não havia o TESTEPA002 da proposta; usados os lotes reais) |
| CT-EST-115 | Finalizar a remessa 00002 | Inconclusivo | O Finalizar foi feito sem a justificativa obrigatória: "Justificativa não informada!" e, em seguida, "Erro ao gerar a solicitação do material!" (DV-EST-046). Refazer com a justificativa |
| CT-EST-116 | Remessa na Rastreabilidade | Não testado | Depende do CT-EST-115 |

Dois dados da proposta não existiam (centro de custo e cliente de teste) e foram substituídos por registros reais, com a substituição anotada. Detalhes e capturas: execucao/2026-10-13-rodada-6/resultado.md.

Devolução, inventário, amostras de retenção e repetições (rodada 7, 13/10/2026)

Última rodada do fechamento por risco. 1 caso passou em parte, 1 falhou (confirmado), 5 bloqueados e uma repetição que confirmou a causa do DV-EST-044.

| Caso | O que foi testado | Resultado | O que significa |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-EST-091 | Devolução da Produção | Bloqueado | A tela só aceita lotes que saíram por uma solicitação do tipo Produção, ligada a uma Ordem de Produção; o ambiente só tem solicitações de consumo. Depende do módulo Produção |
| CT-EST-137, 138 | Abrir, justificar e apurar o inventário | Bloqueados | "Existem solicitações não finalizadas para os parâmetros informados!": os recebimentos 00013 a 00018, pendentes desde o DV-EST-016, impedem o inventário. Decisão da área: encerrá-los ou aceitar a limitação |
| CT-EST-171 | Entrada de amostra de retenção (5 unidades do TESTEPA001) | Passou em parte | Nenhum almoxarifado de retenção existia; criado o TESTE RETENCAO com local e endereço. A entrada gravou certo (saldo e endereço), mas a Consulta de Disponibilidade não mostra a amostra (DV-EST-047, Alta) |
| CT-EST-176 | Saída da amostra de retenção antes do vencimento | Bloqueado | A tela de Saída não oferece nenhum endereço de origem: não encontra a amostra que a Entrada gravou (DV-EST-047). A pergunta da norma (art. 14, VIII) não pôde ser feita |
| CT-EST-115 (repetição) | Finalizar a remessa 00002 com a justificativa preenchida | Falhou, confirmado | O mesmo "Erro ao gerar a solicitação do material!" da rodada 6. Não era a justificativa: a expedição pela tela está travada (DV-EST-046 sobe para Alta). CT-EST-116 continua bloqueado |
| Repetição do DV-EST-044 | Movimentação de Quarentena de um lote novo (TESTEPA004, ciclo completo do CQ) com destino completo | Funcionou | 40 unidades passaram de quarentena a disponível; saída e entrada sob o mesmo código de movimentação. A perda da rodada 6 vem só do destino incompleto: a tela precisa exigir rua, coluna e andar |

Detalhes e capturas: execucao/2026-10-13-rodada-7/resultado.md.

Cadastros, atendimento, inventário, kits e relatórios (rodada 8, 22/10/2026)

Rodada sobre os 94 casos que ainda não tinham resultado conclusivo (16 Alta, 10 Média e 68 Baixa), no legado (versão 3.5.1). Os 9 casos de permissão e acesso ficaram de fora (pedido: sem segurança; o resultado deles fica no documento confidencial), restando 85 casos; além deles, dois casos já testados foram repetidos (CT-EST-114 e 115). O ambiente foi confirmado como o legado antes de começar. Foi deixada também uma massa de dados variada no ambiente (lotes com várias validades, kits, planejamento, solicitações, inventários, remessas e cadastros de apoio), listada em execucao/2026-10-22-rodada-8/massa-de-dados.md.

| Rodada 8 (85 casos, sem os 9 de permissão) | Casos | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Passaram | CT-EST-004, 005, 009, 016, 017, 020, 062, 070, 078, 092, 094, 111, 113, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 151, 195 | 21 |
| Passaram com ressalvas | CT-EST-002, 003, 006, 007, 008, 011, 012, 018, 022, 040, 061, 064, 081, 112, 130, 132, 138, 139, 150, 157, 170 | 21 |
| Falharam | CT-EST-013, 015, 019, 021, 024, 033, 042, 063, 073, 074, 080, 093, 110, 140, 152, 153 | 16 |
| Bloqueados | CT-EST-055, 058, 071, 072, 091, 100, 119, 155, 156, 164, 172 a 177 | 16 |
| Não executados | CT-EST-041, 054, 076, 077, 082, 090, 101, 117, 118, 154, 192 | 11 |

Entre os 94 da lista, 58 tiveram resultado conclusivo (passou, passou com ressalva ou falhou). Nas 16 de prioridade Alta: 1 passou (CT-EST-137), 1 passou com ressalva (138), 3 falharam (033, 073 e 074), 3 ficaram bloqueadas (058, 091 e 176) e 8 não foram executadas (as de permissão).

Destaques

| Caso | O que foi testado | Resultado | O que significa |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-EST-073, 074 | Ordem dos lotes no Atendimento e escolha do lote que vence depois (TESTEPA001, 2028, havendo TESTEPA004, 2027) | Falharam | A lista não ordena por validade e o lote que vence depois é aceito: "Atendimento confirmado!", sem aviso nem justificativa (DV-EST-048, Alta). Os dois casos estavam bloqueados desde a rodada 6 |
| CT-EST-153 | Atender um kit com lote que vence antes da validade mínima do cliente | Falhou | Planejamento pede 180 dias; o lote de 31 dias foi aceito sem aviso (DV-EST-056) |
| CT-EST-110, 115 | Remessa de Material, criada à mão e pela solicitação de kit | Falharam | A remessa do kit nasce sem Origem e sem Responsável (campos travados) e nenhuma remessa finaliza: "Erro ao gerar a solicitação do material!" (DV-EST-058, Alta, e DV-EST-046) |
| CT-EST-140 | Inventário: mesma pessoa conta, justifica e apura | Falhou | Nenhum aviso (DV-EST-049). Cancelar o inventário não pede justificativa (DV-EST-050, caso 139) |
| CT-EST-080 | Cancelar um atendimento | Falhou | Cancela na hora, sem justificativa, e o histórico do lote não guarda o rastro (DV-EST-061) |
| CT-EST-021 | Incluir um banco | Falhou | A tela, fora do menu, mostra erro técnico do banco de dados e não grava (DV-EST-052) |
| CT-EST-152 | Análise do Planejamento de Kits | Falhou | Diz "Analise gerada!" mas não grava nem mostra nada (DV-EST-054) |
| CT-EST-093 | Devolução de Material com lote existente | Falhou | Item com controle de qualidade: "Lote, validade, fabricante não localizado!" (DV-EST-064) |
| CT-EST-033 | Endereçar (Endereçamento) | Falhou | Recusas de formulário funcionam; ao finalizar, "sucesso", mas a nota continua não endereçada e sem saldo (DV-EST-016, igual) |
| CT-EST-013, 019 | Código zero em Rua, Coluna, Andar e Condição de Armazenagem | Falharam | Condição e Coluna aceitam código zero (DV-EST-059) |
| CT-EST-015, 024, 042, 063 | Item (mínimo maior que máximo), pesquisa sem acento, duas abas no mesmo endereço, relatórios RM36 e RM17 | Falharam | DV-EST-051, 053, 065 e 062 |
| CT-EST-137, 138 | Apurar o inventário e ver o ajuste no histórico | Passou, Passou com ressalva | Inventário rotativo executado: saldo do TESTEPA001 de 75 para 72. O histórico mostra o ajuste sem usuário e sem justificativa (DV-EST-034) |
| CT-EST-016 | Item controlado | Passou | Com Polícia Federal, Exército e substância controlada marcados, o sistema pede o tipo da substância |
| CT-EST-061 | Revalidação de lote | Passou com ressalva | O lote vencido TESTEVENC abriu a análise de revalidação no CQ (DV-EST-040 continua: linha fantasma em lista vazia) |
| CT-EST-114 | Remessa: lote vencido na lista | Passou com ressalva | O lote vencido aparece, mas com saldo zero, e a quantidade é recusada |

O que mudou nos bloqueios que existiam

| Bloqueio | Situação em 13/10 | Situação em 22/10 |
| --- | --- | --- |
| Endereçamento (DV-EST-016, CT-EST-033) | Finalizar mostra "sucesso" e nada grava | Igual. A causa depende do DBA |
| Recebimentos pendentes (inventário, CT-EST-137 e 138) | O inventário não abria no TESTE ALMOX | Contornado, não resolvido: os recebimentos 00013 a 00018 seguem pendentes, mas outro almoxarifado de teste, sem pendências, abriu o inventário e os dois casos foram executados |
| Ordem de Produção (CT-EST-091, devolução da produção) | A tela só reconhece lotes saídos por solicitação do tipo Produção | Igual. A lista não tem Incluir e a busca de item do formulário não acha nada (DV-EST-063, a validar com a área) |
| Classificação de reanálise (DV-EST-043, CT-EST-055 e 058) | O cadastro do Item não deixa escolher | Igual |
| Amostra de retenção (DV-EST-047, CT-EST-176) | A Saída não lista o endereço | Igual, e agora a tela mostra uma mensagem técnica ("Object reference not set to an instance of an object.") |
| Remessa (DV-EST-046) | "Erro ao gerar a solicitação do material!" | Igual, com a pista nova do Responsável vazio e travado (DV-EST-058) |
| Revalidação de lote (DV-EST-040, CT-EST-061) | Sem lote vencido para testar | Destravada: o lote vencido TESTEVENC abriu a análise de revalidação |

Defeitos novos (18): DV-EST-048 a 065. Estão na tabela da seção "Desvios encontrados". Foram também reconfirmados o DV-EST-002, 003, 016, 034, 040, 042, 043, 046 e 047.

Não executados e dúvidas. Os casos 076 e 077 (pesagem na saída) precisam de um item com pesagem na saída; 041 e 192 precisam de usuário de outro grupo (acesso); 082 e 090 dependem do módulo Produção; 117 e 118 não se aplicam à tela (a Remessa não tem data de embarque, data da guia nem chave de nota fiscal); 054 e 101 não tinham o dado de entrada; 154 depende da Remessa. Pontos para validar com a área: se a Solicitação de Material (Produção) deveria ter Incluir e achar itens (DV-EST-063); se o RM36 vazio depende do fluxo de recebimento (DV-EST-062); o limite de 18 caracteres do nome do centro de custo (o nome TESTE CC ESTOQUE R8 foi gravado cortado); e a gravidade do DV-EST-048 (Alta) e do DV-EST-056 (Média).

Detalhes e capturas: execucao/2026-10-22-rodada-8/resultado.md.

Rodada 9 (22/10/2026)

Rodada sobre os 27 casos que a rodada 8 deixou bloqueados ou não executados e que não são de segurança e acesso (esses seguem fora, com o resultado no documento confidencial). Foi feita no legado (versão 3.5.1), com autorização do responsável para preparar o ambiente de teste. O registro detalhado, com as capturas, está em execucao/2026-10-22-rodada-9/ (resultado.md, preparacao.md e massa-de-dados.md).

Resultado dos 27 casos: 1 passou (CT-EST-076), 0 passaram com ressalva, 0 falharam, 24 ficaram bloqueados e 2 não foram executados (CT-EST-117 e 118: a tela de Remessa não tem data de embarque, data da guia nem chave de nota fiscal, então o caso não se aplica). Nenhum caso Alta mudou de situação.

O que foi preparado no ambiente

| O que | Para quê | Efeito |
| --- | --- | --- |
| Cinco recebimentos de teste pendentes foram excluídos (00013, 00014, 00015, 00018 e 00019) | Liberar o inventário do almoxarifado TESTE ALMOX | O inventário continua recusado, agora com "O Inventário não pode ser gerado com solicitações pendentes!": quem trava são onze solicitações do próprio almoxarifado, que fazem parte da massa de outras rodadas e foram mantidas |
| Dois endereços novos no local 904 (refrigerado) | Testar item refrigerado | O destino continua sem ruas na Movimentação de Material: a falta de endereços não é a causa do DV-EST-042 |
| Item TESTER901 (obriga pesagem), lote TESTEPES01 (50 kg), solicitação 00061 (10 kg) e pesagem 0000017/26 | Testar a Central de Pesagem | Permitiu o CT-EST-076 (passou) e achar o DV-EST-067 |
| Equipamento de pesagem de teste no Principal | Tentar abrir o volume da pesagem | Não resolveu o erro do DV-EST-067 |
| Tentativa de criar a Ordem de Produção | Destravar CT-EST-091, 090, 082 e 100 | Não deu pela tela: o módulo Produção estava em uso por outra pessoa, a ordem exige produto, ficha técnica e sete autorizações de áreas diferentes, e a "Solicitação Avulsa" não tem Incluir |
| Usuários de teste novos | Recebimento autorizado por outra pessoa, ciclo do CQ, casos de acesso | Não criados: as credenciais não estavam disponíveis nesta máquina |

O que mudou nos bloqueios

| Bloqueio | Situação em 22/10 (rodada 8) | Situação depois da rodada 9 |
| --- | --- | --- |
| Endereçamento (DV-EST-016, CT-EST-164) | "Sucesso" sem gravar | Igual (reproduzido de novo) |
| Classificação de reanálise (DV-EST-043; CT-EST-055 e 058) | Cadastro do Item sem a lista | Igual (confirmado) |
| Amostra de retenção (DV-EST-047; CT-EST-175 a 177) | Saída sem endereço de origem | Igual, e agora se sabe que também Referência e Estabilidade dão o mesmo erro |
| Almoxarifado de estabilidade (CT-EST-172 a 174) | Sem local criado | Causa achada: o cadastro de Local não oferece o almoxarifado (DV-EST-066, novo) |
| Pesagem (CT-EST-076 e 077) | Sem massa para testar | 076 passou; 077 bloqueado pelo DV-EST-067 (novo) |
| Remessa (DV-EST-046; CT-EST-119, 154 a 156) | Não finaliza | Igual; no CT-EST-154 a tela não oferece mais "Reabrir solicitação" depois de gerar a guia |
| Ordem de Produção (CT-EST-091, 090, 082, 100) | Sem Incluir | Igual |
| Ciclo do CQ e casos de outro usuário (CT-EST-041, 054, 071, 072, 101, 192) | Sem dado ou sem usuário | Mudou o motivo, não o resultado: exigem um segundo usuário de teste |

Os cinco defeitos reproduzidos pela tela e o que a leitura do código tinha dito

Em 22/10 foi feita uma leitura do código só para levantar causas prováveis. A tabela compara com o que a tela mostrou na rodada 9. As causas do código são inferência; o que a tela mostra é fato observado.

| Defeito | O que a leitura do código indicava | O que a tela mostrou na rodada 9 | O que isso diz da causa |
| --- | --- | --- | --- |
| DV-EST-016 (Endereçamento diz "sucesso" e não grava) | A tela nunca confere se a gravação deu certo e descarta o erro real do banco; o falso sucesso é certo. Qual instrução da rotina do banco falha, não dá para saber pelo código | "Endereçamento Finalizado com sucesso!", mas a lista segue "não endereçado" e o lote continua sem saldo, sem histórico e sem análise no CQ. Refazendo a conferência do zero, o erro dos volumes (DV-EST-015) volta | Confirma o falso sucesso. Que o erro dos volumes antecede e causa o DV-EST-016 continua hipótese (só se separa com um recebimento novo autorizado por outra pessoa). A instrução exata que falha segue com o DBA |
| DV-EST-043 (classificação de reanálise) | O campo existe no código, mas está escondido na tela; item criado pela tela nasce sem classificação | O cadastro do Item novo tem 13 listas e nenhuma é de reanálise; a tela de Classificação de Reanálise existe fora do menu e não tem Incluir | Tela e código concordam. Deixou de ser só hipótese: o campo está oculto. Falta a área dizer se deve ser ligado |
| DV-EST-044 (Movimentação de Quarentena perde saldo com destino incompleto) | O saldo vai para um endereço padrão que o sistema cria em todo local e que as consultas escondem | Não testado: a lista só mostra lotes sem laudo aprovado pendente; criar um exige o ciclo do CQ com dois usuários | Fica como na rodada 7 (com destino completo funciona; incompleto perdeu saldo). A explicação do código segue sem confirmação pela tela |
| DV-EST-046 (remessa não finaliza) | O sistema monta a solicitação do material sem centro de custo e a gravação quebra; o Responsável vazio é desenho (só é gravado na liberação) e não é a causa | Em remessa nova o campo Responsável abre desabilitado e em "SELECIONE", e não muda ao preencher os outros campos; a remessa do kit nasce sem Origem e sem Responsável | O que a tela mostra bate com o código. A suspeita levantada na rodada 8 e repetida aqui ("o Responsável vazio causa a falha") não se sustenta: ele é travado de propósito. A causa do "não finaliza" é outra (centro de custo) e só se confirma depois da correção. Testar com outro usuário perde importância |
| DV-EST-047 (retenção não aparece) | Duas causas prováveis: a consulta só lista item com a marca de retenção no cadastro; a Saída quebra se algum local do lote estiver sem almoxarifado | Saída de Retenção, Referência e Estabilidade dão o mesmo erro (origem só com "SELECIONE" e "Object reference not set to an instance of an object."); Movimentações e Consulta de Disponibilidade seguem vazias, embora a entrada de retenção esteja "FINALIZADO" | O defeito não é só da retenção: a Saída falha antes de olhar o tipo, o que é compatível com a segunda causa do código (local sem almoxarifado). A primeira causa (item sem a marca) não explica a consulta vazia se o item já tem as marcações, como indicou o cadastro do TST0003; vale conferir a caixa no Item e o almoxarifado do local 110 |

Achado extra: com o item refrigerado e o local 904 já com três endereços, a lista de ruas do destino segue vazia. Isso descarta a causa "o local não tem endereços" do DV-EST-042.

Defeitos novos (2)

| Defeito | O que acontece | Gravidade |
| --- | --- | --- |
| DV-EST-066 | O cadastro de Local oferece só 6 almoxarifados; os de Retenção e Estabilidade não aparecem, então não dá para criar local nem endereços para eles. Impediu os CT-EST-172 a 175 e 177 | Média |
| DV-EST-067 | Central de Pesagem: abrir o volume (para informar peso bruto, tara, tag da balança e lacre) dá erro de servidor, "Erro na consulta do Equipamento.", mesmo com uma balança de teste cadastrada. A tela de erro também mostra detalhes técnicos ao usuário (registrado como achado de segurança no documento confidencial) | Alta |

Pontos em aberto: (1) a gravidade Alta do DV-EST-067 (impede a pesagem exigida na saída de insumo) a validar com a Qualidade; (2) se a balança precisa de uma categoria ou de um parâmetro específico (pergunta ao desenvolvimento); (3) se o RM36 vazio (DV-EST-062) depende do fluxo de recebimento.

Detalhes e capturas: execucao/2026-10-22-rodada-9/resultado.md.

Rodada 10 (22/10/2026)

Rodada sobre os casos que a rodada 9 deixou bloqueados ou não executados e que não são de segurança e acesso, mais o CT-EST-116 (Alta, "Não testado"): 27 casos. Foi feita no legado (versão 3.5.1), com autorização do responsável para preparar o ambiente. O registro detalhado, com as capturas, está em execucao/2026-10-22-rodada-10/ (resultado.md, preparacao.md e massa-de-dados.md).

O que mudou nesta rodada: pela primeira vez foi possível usar mais de um usuário de teste. Com eles foi autorizado um recebimento novo por outra pessoa, o ciclo do CQ foi fechado com duas pessoas, e foram feitas a conferência e o Endereçamento do recebimento novo. Também se descobriu que a consulta de retenção estava vazia por causa de uma marca do cadastro do Item (DV-EST-047) e que a lista de almoxarifados do cadastro de Local depende do grupo do usuário (DV-EST-066).

Resultado dos 27 casos: 5 passaram, 5 passaram com ressalva, 5 falharam, 10 ficaram bloqueados e 2 não se aplicam (CT-EST-117 e 118: a Remessa não tem esses campos). Das 4 Alta pendentes, duas foram resolvidas (CT-EST-116 e 176, ambas Falhou); ficam 2 (CT-EST-058 e 091).

Os defeitos antigos que a rodada pediu para reproduzir

| Defeito | A tela reproduziu? | O que a tela mostrou (22/10/2026) | O que isso diz da causa |
| --- | --- | --- | --- |
| DV-EST-016 (Endereçamento "sucesso" sem gravar) | Sim, com recebimento novo | Dois recebimentos novos (um com item de CQ e lote; outro com item sem lote, sem validade, sem CQ e sem pesagem), criados por um usuário e autorizados por outro, conferidos 100 de 100. Nos dois: "Endereçamento Finalizado com sucesso!" e, depois, Endereçado = NÃO; Disponibilidade do Lote, Histórico do Lote e Análise de Controle vazios | Não depende de lote, validade, CQ nem de quem autorizou. A conferência dá o mesmo erro nos dois (DV-EST-015), então a hipótese "o erro dos volumes antecede e causa o 016" não foi descartada. Compatível com a causa provável do código (procedimento do banco de teste diferente do projeto). O endereço usado fica "preso" |
| DV-EST-043 (classificação de reanálise) | Sim | O cadastro de Item novo tem 15 listas de seleção e nenhuma é de classificação de reanálise; a tela de Classificação de Reanálise existe fora do menu e não tem Incluir | Confirma o código (painel oculto). Sem isso, CT-EST-055 e 058 não têm como ser feitos pela tela |
| DV-EST-044 (Movimentação de Quarentena com destino incompleto) | Sim, com lote novo | Lote aprovado pelo CQ por duas pessoas (40 liberados). Endereçar 10 com destino incompleto foi aceito; no fim, Disponível 30 embora 40 tenham saído da quarentena. A tela Movimentações lista como origem L905-R000-C000-A000, o endereço padrão do local, que o cadastro e a consulta de endereço não mostram | Confirma o código: os 10 não sumiram, foram para o endereço padrão que as consultas escondem |
| DV-EST-046 (remessa não finaliza) | Sim; causa confirmada por outro caminho | Na tela genérica o campo Responsável abre desabilitado e vazio; depois de liberar o embarque, mostra quem liberou. Com o Tipo de Remessa em GMM (a tela GMM preenche o centro de custo), a remessa finalizou, gerou a solicitação, foi atendida e o embarque foi liberado; o mesmo valeu para a remessa de kit. O parâmetro foi devolvido a REMESSA | Confirma a causa do código: falta o centro de custo na tela genérica; a GMM funciona |
| DV-EST-047 (retenção) | Em parte | (a) O item TST0003 estava sem as marcações Referência, Retenção e Estabilidade; depois de marcar Retenção, a Consulta Disponibilidade listou o item com saldo de retenção. (b) A Saída do lote TESTEPA001 continua com o erro técnico, também com o usuário administrador; para o lote novo TESTEPA010 a Saída - Retenção funciona | Consulta vazia: explicada (marca do cadastro). Saída com erro: a causa "local sem almoxarifado" foi descartada (todos têm) e não é falha geral da tela: é algo nos dados do lote TESTEPA001, a olhar com o DBA ou o desenvolvimento |
| DV-EST-066 (Local só oferecia 6 almoxarifados) | Explicado | O cadastro de Local mostra os almoxarifados do grupo do usuário: o usuário administrador via 6; o usuário do grupo 03 viu 11, inclusive Retenção e Estabilidade | Não é limite de seis registros: é a ligação Grupo × Almoxarifado (confirmado no código). O defeito passa a ser "um almoxarifado novo não aparece para quem não o tem ligado" |
| DV-EST-015 e 010 | Reproduzidos de novo | A conferência 100 de 100 dá "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes" também em recebimento novo e em item sem lote; um recebimento com item sem almoxarifado de identificação deu "Erro ao Finalizar Recebimento!" | Reforça a causa de ambiente (DV-EST-015) e o contorno conhecido (DV-EST-010) |
| DV-EST-063, 067 | Não repetidos (nada mudou) | — | — |

Resultado por caso

| Caso | Prior. | Resultado | O que a tela mostrou | Defeito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-EST-058 | Alta | Bloqueado | O cadastro de Item não tem a lista de reanálise; não há como criar "vencida e sem agendamento" | DV-EST-043 |
| CT-EST-091 | Alta | Bloqueado | A Solicitação de Material (Produção) segue sem Incluir e a ordem de produção não nasce (a lista de Lote Padrão da Solicitação de Autorizações volta vazia) | DV-EST-063 |
| CT-EST-116 | Alta | Falhou | Remessa finalizada e com embarque liberado, mas nenhuma tela da Rastreabilidade lista remessa | DV-EST-072 (a validar com a área) |
| CT-EST-176 | Alta | Falhou | Saída - Retenção de 1 un. de lote com validade em 22/10/2027: "Movimentação finalizada!", sem aviso, impedimento nem justificativa | DV-EST-068 (novo) |
| CT-EST-192 | Média | Bloqueado | Resultado de acesso: no documento interno | — |
| CT-EST-100 | Média | Bloqueado | A Entrada de Produção (serviços) segue sem Incluir; depende da ordem de produção | — |
| CT-EST-156 | Média | Passou com ressalva | A solicitação de kit exige justificativa e o Local de Entrega e gera a guia (solicitação de estoque e remessa). A coluna Reposição fica NÃO e nada indica a reposição do lote que vence (31 dias) | — |
| CT-EST-077 | Baixa | Bloqueado | Não repetido; a Central de Pesagem segue com o erro de servidor | DV-EST-067 |
| CT-EST-041 | Baixa | Passou com ressalva | Resultado de acesso: no documento interno | — |
| CT-EST-054 | Baixa | Passou | Endereçar 999 com 40 a endereçar: "Quantidade informada é superior a pendente!" | — |
| CT-EST-055 | Baixa | Bloqueado | Sem classificação de reanálise no Item não há data a agendar | DV-EST-043 |
| CT-EST-071 | Baixa | Passou com ressalva | A solicitação aparece na Aprovação e é aprovada ("Aprovação confirmada!"; data e aprovador na lista). Ressalva: aprovou a mesma pessoa que criou e concluiu, sem recusa | DV-EST-070 (novo) |
| CT-EST-072 | Baixa | Passou | Quem não tem o almoxarifado que obriga aprovação não vê a solicitação na Aprovação. O que limita é a ligação grupo × almoxarifado | — |
| CT-EST-082 | Baixa | Bloqueado | A solicitação do tipo Produção vem da ordem de produção, que não pôde ser criada | — |
| CT-EST-090 | Baixa | Bloqueado | A Devolução da Produção só reconhece lotes saídos por solicitação do tipo Produção | DV-EST-063 |
| CT-EST-101 | Baixa | Falhou | Ciclo do CQ fechado no lote novo: o Histórico do Lote mostra entrada, amostra, quarentena, retenção e estabilidade, sem a análise, sem o laudo, sem o aprovador e sem usuário | DV-EST-034 (reconfirmado) |
| CT-EST-117 | Baixa | Não se aplica | A Remessa não tem data de embarque nem data da guia na tela genérica | — |
| CT-EST-118 | Baixa | Não se aplica | A Remessa não tem chave de nota fiscal | — |
| CT-EST-119 | Baixa | Falhou | A saída pela remessa aparece como "atendimento de solicitação" do tipo Cliente, sem a remessa, sem o destino e sem usuário | DV-EST-073 (novo) e 034 |
| CT-EST-164 | Baixa | Bloqueado | Os pedidos de compra (todos ABERTO) não têm ícone de editar nem de baixar na lista (só Excluir); não dá para abrir o pedido. Pelo código (inferência): baixar só aparece com o pedido finalizado ou em recebimento, e hoje ninguém consegue finalizar um pedido | — |
| CT-EST-154 | Baixa | Passou com ressalva | Com o Tipo de Remessa em GMM, a remessa de kit finalizou e liberou o embarque; a solicitação de kit passou a "Enviado SIM" e não oferece mais "Reabrir solicitação" (recusa por falta do botão). A Origem da remessa de kit segue em branco | DV-EST-058 |
| CT-EST-155 | Baixa | Passou | Controle de Kits, detalhe do kit: guia GMM, cliente, embarque; a lupa do componente mostra remessa, lote, validade, quantidade e dias a vencer | — |
| CT-EST-172 | Baixa | Falhou | Entrada - Estabilidade de 3 un.: a tela não tem campo de tipo de estabilidade e aceitou ("Movimentação finalizada!"); esperava-se "É necessário informar um tipo de estabilidade!" | DV-EST-071 (novo) |
| CT-EST-173 | Baixa | Bloqueado | O Acompanhamento de Estabilidade do CQ continua vazio; o CQ não tem Regra de Estabilidade e a tela de regra não aceitou o item | DV-EST-071 |
| CT-EST-174 | Baixa | Passou | Entrada - Estabilidade de 999 com 22 disponíveis: "Quantidade movimentada não pode ser superior a quantidade disponível!" | — |
| CT-EST-175 | Baixa | Passou | A amostra de retenção não é saldo disponível (disponível 25, saldo total 29); o Atendimento oferece o lote com saldo 25, sem os endereços de retenção | — |
| CT-EST-177 | Baixa | Passou com ressalva | O Histórico do Lote mostra entrada e saída de retenção e entrada de estabilidade com endereço, quantidade e data. Ressalva: sem usuário e sem hora; a saída aparece com custo 0,00 | DV-EST-034 |

Defeitos novos de funcionamento (5)

| Defeito | O que acontece | Gravidade |
| --- | --- | --- |
| DV-EST-068 | A Saída da amostra de retenção, antes do vencimento do lote, é aceita sem aviso, sem impedimento e sem justificativa | Alta |
| DV-EST-070 | A Aprovação de Solicitação aceita a mesma pessoa que criou a solicitação | Média |
| DV-EST-071 | A Entrada de estabilidade não pede o tipo de estabilidade e não abre o acompanhamento no CQ | Média |
| DV-EST-072 | A remessa confirmada não aparece na Rastreabilidade (a validar com a área) | Média |
| DV-EST-073 | O Histórico do Lote não mostra a remessa nem o destino da saída | Baixa |

Inferências e pontos para validar (isto não é o que a tela mostrou)

- DV-EST-016 e 015: a hipótese mais provável segue sendo o ambiente (procedimento do banco de teste diferente do projeto). Como a conferência sempre dá erro, não há como ter um recebimento "com conferência sem erro" para separar os dois defeitos; só o DBA separa.

- DV-EST-047, saída: o que diferencia o lote TESTEPA001 do TESTEPA010 não foi identificado (talvez algum registro de endereço antigo do lote). Pergunta ao desenvolvimento ou ao DBA.

- DV-EST-044: os 10 estão no endereço padrão por dedução da lista da Entrada de Retenção e do saldo que falta; o registro no banco não foi visto.

- DV-EST-072: pode ser que a Rastreabilidade só valha para medicamento acabado serializado; o item de teste é insumo. A área decide.

- DV-EST-068: o prazo de guarda da amostra (quantos meses depois da validade) e a gravidade Alta são para validar com a Garantia da Qualidade.

- DV-EST-071: a segunda metade (acompanhamento no CQ) pode depender de uma Regra de Estabilidade que não foi possível criar.

- CT-EST-071 e 072: a suposição da rodada 9, de que o tipo de solicitação liberado limitaria quem aprova, não se confirmou: a aprovação existe só para almoxarifado com "Obriga aprovação" e só aparece para o grupo ligado a ele.

- Produção (fora do Estoque): a lista de Lote Padrão da Solicitação de Autorizações volta vazia mesmo existindo um lote padrão para o produto. Pode ser falta de uma ficha técnica liberada; é pergunta à área de Produção (bloqueia os casos 082, 090, 091 e 100).

Detalhes e capturas: execucao/2026-10-22-rodada-10/resultado.md.

Permissões e acesso

| Caso | O que foi testado | Resultado | O que significa |
| --- | --- | --- | --- |
| Acesso pelo menu | Usuário de teste com permissões do Estoque marcadas no perfil | Funciona com falhas | Só entra com a função certa marcada, e a mensagem "Seu perfil não possuí permissão!" não diz qual falta (DV-EST-005) |
| CT-EST-045 | Abrir a Movimentação de Material pelo endereço da página, com o acesso negado no menu | Falhou | A tela abriu, com o botão "Incluir" visível (DV-EST-008) |
| CT-EST-030 a 044 | Movimentação interna | Executados na rodada 4, menos 033, 041 e 042 | Ver a seção acima |

As evidências (capturas de tela) estão no repositório de homologação, na pasta de execução de cada rodada.

- DESVIOS

Gravidade: Alta impede o uso seguro ou fere a norma diretamente; Média prejudica o controle ou a prova do que foi feito; Baixa atrapalha o usuário, sem efeito na qualidade.

| Nº | Gravidade | Tela | O que acontece | Por que importa (ANVISA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DV-EST-068 | Alta | Regulatório: Movimentações (Saída - Retenção) | A saída da amostra de retenção, com o lote ainda a quase um ano de vencer, é aceita sem aviso, sem impedimento e sem justificativa. Rodada 10 | Amostra de retenção guardada pelo prazo, com saída só por decisão registrada (RDC 658/2022; Guia 33/2020) |
| DV-EST-067 | Alta | Central de Pesagem (editar volume) | Abrir o volume da pesagem dá erro de servidor ("Erro na consulta do Equipamento.") e a pesagem não pode ser feita; a tela de erro mostra detalhes técnicos ao usuário. Rodada 9 | Pesagem registrada na saída de insumo (RDC 658/2022); tratamento de erros sem expor detalhes técnicos (Guia 33/2020) |
| DV-EST-048 | Alta | Atendimento de Solicitação | A lista de lotes não é ordenada pela validade e a tela aceita o lote que vence depois ("Atendimento confirmado!"), sem aviso nem justificativa. Rodada 8 | Usar primeiro o que vence primeiro; só material dentro da validade (RDC 658/2022; o artigo a citar deve ser confirmado com a Garantia da Qualidade) |
| DV-EST-058 | Alta | Remessa de Material (remessa criada pelo kit) | A remessa gerada pela solicitação de kit nasce sem Origem e sem Responsável (campos travados) e não finaliza: "Origem não informada!" e "Erro ao gerar a solicitação do material!". Na remessa manual o Responsável também fica vazio e travado. É a pista mais forte para o DV-EST-046. Rodada 8 | Registro de quem e de onde sai o material (RDC 658/2022; Guia 33/2020) |
| DV-EST-047 | Alta | Regulatório: Movimentações e Consulta Disponibilidade | A amostra de retenção gravada pela Entrada não aparece na Consulta de Disponibilidade nem na Saída: não dá para localizar nem dar saída numa amostra pela tela Rodada 10: a consulta vazia era da marca Retenção no cadastro do Item; a Saída só dá erro no lote `TESTEPA001` (com o lote novo funciona, ver DV-EST-068). | Amostras de retenção guardadas e controladas pelo prazo (RDC 658/2022, art. 14, VIII) |
| DV-EST-044 | Alta | Movimentação de Quarentena | Aceita destino sem rua, coluna e andar e, ao finalizar, grava a saída do lote sem a entrada: o saldo do lote some. Confirmado na rodada 7: com destino completo funciona; a causa é a falta de validação do destino Rodada 10: reproduzido com lote novo; os 10 ficaram no endereço padrão que as consultas escondem. | O registro do estoque deixa de refletir o que existe (RDC 658/2022, art. 124); material aprovado desaparece do controle |
| DV-EST-043 | Alta | Cadastros: Item | O campo da classificação de reanálise não aparece na tela, em nenhuma combinação de controles. O painel nasce oculto no código e nada o mostra; o item TST0001, que está em reanálise, só pode ter recebido a classificação por outro caminho | O prazo de reteste (RDC 658/2022, art. 189) não pode ser definido pela tela para item novo; a Agenda de Reanálise fica sem o que agendar |
| DV-EST-027 | Alta | CQ: laudo (reprovar) | Reprovar o laudo não exige motivo nem deixa histórico de quem reprovou | A decisão que bloqueia um lote precisa ser justificada e rastreável (RDC 658/2022) |
| DV-EST-028 | Alta | CQ: laudo (aprovar) | Qualquer usuário com a tela aprova o laudo, sem ter a função de chefe de subdivisão. A tela esconde só Emitir e Reprovar | Quem libera o lote precisa ser pessoa designada (RDC 658/2022, art. 8º; Guia 33/2020, controle de acesso) |
| DV-EST-035 | Alta | Principal × CQ: funções | O CQ procura as funções por número fixo (34, 39, 41 e 48). No ambiente a 39 se chama "AUDITOR", e a 41 e a 48 não existiam: sem a 48 ninguém emite laudo nem reprova pela tela | Sistema que depende de números escondidos no código falha na implantação e na migração |
| DV-EST-036 | Alta | Principal: conta de usuário | Salvar a conta de um usuário apaga permissões que ele já tinha nos módulos (ações do Estoque e acesso ao CQ). Causa a validar com o DBA | Controle de acesso previsível (Guia 33/2020) |
| DV-EST-016 | Alta | Endereçamento | Mostra "Endereçamento Finalizado com sucesso!", mas nada foi gravado: o lote fica sem saldo e sem histórico, nenhuma análise vai para o CQ e a nota continua "Endereçado = NÃO". Pelo código, a rotina do banco desfaz tudo quando falha, e a tela nunca confere o resultado Rodada 10: reproduzido com recebimento novo autorizado por outra pessoa e com item sem lote, validade e CQ; não depende deles. | O sistema diz que o material entrou em quarentena e foi para o CQ quando nada aconteceu. Quarentena logo após o recebimento (RDC 658/2022, art. 157); registro de cada ação quando é feita (art. 124) |
| DV-EST-022 | Alta | Avaliação do Fornecedor × Recebimento | A avaliação não qualifica nem bloqueia: sem campo "qualificado" nem nota de corte; a coluna "Qualificado" mostra SIM para qualquer fornecedor avaliado (350 pontos de não conformidade no teste); novo recebimento do mesmo fornecedor passa sem aviso | Só fornecedor aprovado pode fornecer (RDC 658/2022, art. 8º, VI) |
| DV-EST-024 | Alta | Entrada de Material - Produção | Aceita produto acabado com lote inventado e sem ordem de produção (a OP é opcional e não é conferida) | Rastreabilidade do lote até a produção |
| DV-EST-025 | Alta | Entrada de Material - Produção | Aceita lote com validade vencida e o coloca em quarentena como qualquer outro | Só material dentro da validade (mesma falha do DV-EST-014) |
| DV-EST-015 | Alta | Conferência de Recebimento | Finalizar a conferência dá "Erro ao redistribuir quantidade dos volumes", mesmo sem divergência. A nota fica marcada como conferida apesar do erro, porque a marcação é gravada antes do ajuste e as duas gravações não ficam juntas. A divergência de quantidade é aceita sem justificativa | A verificação de cada entrega deve ser documentada (art. 183); o registro de conferido fica falso |
| DV-EST-010 | Média | Recebimento de Material | "Confirmar recebimento" falha com "Erro ao Finalizar Recebimento!" quando o item não tem almoxarifado padrão. Causa confirmada: o 00016, com o campo preenchido, passou, e o código mostra que sem a sigla o código do volume fica vazio. Era Alta; baixada para Média porque há contorno | O sistema aceita salvar o item sem o dado que depois exige, e a mensagem não diz o que falta |
| DV-EST-009 | Alta | Recebimento de Material: autorização | O quadro de autorização aceita qualquer usuário com login válido, mesmo sem acesso ao Estoque. Só recusa quem cadastrou | A entrada de material precisa ser autorizada por pessoa designada. O Guia 33/2020 pede controle de acesso por função |
| DV-EST-008 | Alta | Telas do Estoque | Quem tem o acesso negado no menu abre as telas digitando o endereço da página | Controle de acesso (Guia 33/2020). Mesma falha já vista no Principal (DV-PRI-025) |
| DV-EST-014 | Alta | Recebimento de Material: lote | Lote com validade vencida é aceito, sem aviso. Revisão: o agente propôs Média; elevada para Alta | Só material dentro da validade pode ser usado (RDC 658/2022, art. 189). Aceitar o vencido sem aviso deixa a barreira só nas etapas seguintes |
| DV-EST-029 | Média | Estoque × CQ | O Estoque só sabe do laudo quando alguém clica em "Atualizar resultado"; antes disso o lote reprovado segue "Solicitado". Depois, o saldo mostra o mesmo material em quarentena e bloqueado. Confirmado na rodada 5 com a reanálise aprovada: o lote ficou preso em "Reanálise" até o clique | O status do lote precisa ser o da decisão da Qualidade, sem depender de um clique |
| DV-EST-030 | Média | CQ: laudo | O campo "Responsável" mostra quem está vendo a tela, não quem aprovou; o "número do laudo" no Estoque é o número da solicitação | Rastreabilidade de quem decidiu (art. 125) |
| DV-EST-032 | Média | Estoque: separação da amostra | A amostra do CQ sai do estoque sem passar pela Central de Pesagem; o volume do lote fica com a quantidade antiga | Rastreabilidade da quantidade amostrada |
| DV-EST-033 | Média | Estoque: Movimentação de Material | A lista de lotes oferece lotes em quarentena; só o bloqueado some. A validar com a área: pela tela, o lote em quarentena só vai para local de quarentena (rodadas 4 e 5); a trava do servidor não foi testada diretamente | Material em quarentena não deve ser movimentado como disponível |
| DV-EST-034 | Média | Estoque: Histórico do Lote | Sem usuário, sem hora, sem análise, laudo, aprovador e reprovação | Rastreabilidade do lote (RDC 658/2022) |
| DV-EST-039 | Média | Reanálise Avulsa | Não pede justificativa; as recusas (lote já em reanálise, lote reprovado) mostram a mesma mensagem genérica | Reanálise precisa de motivo registrado |
| DV-EST-041 | Média (a confirmar) | Agenda de Reanálise | Não lista lote de item que já teve movimentação (a classificação de reanálise trava depois da primeira movimentação). Rodada 5: a leitura mudou com o DV-EST-043; falta saber como o `TST0001` recebeu a classificação | O controle da reanálise por prazo depende da agenda |
| DV-EST-042 | Média (a confirmar) | Movimentação de Material | Item refrigerado fica sem destino, mesmo existindo local refrigerado ativo | Armazenagem conforme a condição do item |
| DV-EST-045 | Média | Atendimento de Solicitação | Não há campo de justificativa ao atender | Quem atendeu e por quê (art. 125) |
| DV-EST-046 | Alta | Remessa de Material | Finalizar nunca conclui: "Erro ao gerar a solicitação do material!", confirmado com a justificativa preenchida (rodada 7). A remessa não grava data de liberação, não baixa saldo e não avisa a Rastreabilidade Rodada 10: com o Tipo de Remessa em GMM a remessa finaliza e libera o embarque; falta o centro de custo na tela genérica (causa confirmada). | Registro de distribuição para o recolhimento (arts. 346 e 347); a expedição pela tela está travada |
| DV-EST-040 | Baixa | Revalidação de Lote e Agenda de Reanálise | Lista vazia mostra linha fantasma com zeros e botão Editar | Usabilidade |
| DV-EST-038 | Média | CQ: digitação de resultados | O resultado de conformidade vem pré-selecionado em "conforme" | Integridade do dado registrado |
| DV-EST-018 | Média | Endereço de estoque: exclusão | Excluir endereço pede só SIM/NÃO, sem justificativa (a inclusão pede) | Trilha de auditoria da alteração |
| DV-EST-020 | Média | Análise do Estoque | A trava de 12 meses está comentada no código: aceita 13 meses | Regra de negócio não cumprida |
| DV-EST-021 | Média | Pedido de Compra | Pedido aberto não pode ser reaberto pela lista; quantidade "100" vira 0,100; "Gerar" sem fornecedor não avisa | Usabilidade e erro de quantidade |
| DV-EST-023 | Média | Avaliação do Fornecedor | Depois de gravada, não pode ser alterada nem tem histórico | Rastreabilidade das avaliações |
| DV-EST-026 | Média | Entrada de Material - Produção → CQ | A análise de produto acabado abre como tipo NORMAL; etiqueta não verificada | A validar com a Garantia da Qualidade |
| DV-EST-004 | Média | Checklist de inspeção veicular | Salva com parecer "Aprovado" sem nenhuma das 15 respostas | As verificações de cada entrega devem ser documentadas (RDC 658/2022, art. 183, parágrafo único) |
| DV-EST-011 | Média | Recebimento de Material | O checklist "Reprovado" aparece na lista para uso no recebimento | Problemas que afetam a qualidade devem ser investigados e relatados (art. 156). O sistema não barra |
| DV-EST-012 | Média | Recebimento de Material | O recebimento é salvo sem checklist, sem placa e sem motorista | Mesma exigência do art. 183: a inspeção da entrega deixa de ser obrigatória |
| DV-EST-001 | Média | Recebimento de Material: lote | O número do lote perde os hífens (TESTE-LOTE-001 vira TESTELOTE001) | O registro deve trazer o lote do fabricante como ele é (art. 141, V). Mesma falha do Principal (DV-PRI-001) |
| DV-EST-002 | Média | Recebimento de Material: lote | Digitar 100 na quantidade grava 0,100. O erro só aparece no fim | Risco de quantidade errada no registro de entrada (art. 141, VI) |
| DV-EST-005 | Média | Acesso ao Estoque | A mensagem de acesso negado não diz qual permissão falta | Dificulta administrar os perfis. Revisado em 07/10: o perfil do Principal vale no Estoque |
| DV-EST-007 | Média | Telas Usuário e Perfil do Estoque | Abertas pelo endereço, deram erro 500 ou sessão expirada. Inconclusivo: refazer | A confirmar |
| DV-EST-003 | Baixa | Recebimento de Material | Sem a data do recebimento, o botão SIM não faz nada e não mostra mensagem | Usabilidade |
| DV-EST-006 | Baixa | Item | Alguns botões recarregam a tela e apagam os números digitados; erro de script em várias telas | Usabilidade |
| DV-EST-017 | Baixa | Endereço de estoque | A recusa de endereço repetido tem erro de grafia e não diz qual campo repetiu | Usabilidade |
| DV-EST-037 | Baixa | CQ: mensagens | Mensagens enganosas: data em branco aparece como "anterior a data atual"; regra em branco dá só "Ocorreu um erro inesperado." | Usabilidade |
| DV-EST-019 | Baixa | Análise da Curva ABC | Aceita período no futuro (2030) e gera a curva | Dado sem sentido |
| DV-EST-013 | Baixa | Recebimento de Material: nota fiscal | Sem a série, não grava e não avisa. Algumas mensagens apontam o campo errado | Usabilidade |
| DV-EST-049 | Média | Inventário: Contagem, Auditoria e Apuração | A mesma pessoa fez as três contagens, justificou e apurou, sem nenhum aviso. Rodada 8 | Separação de funções e integridade do dado (Guia 33/2020) |
| DV-EST-050 | Média | Inventário: Apuração | Cancelar o inventário não pede justificativa; "Voltar contagem" oferece contagens que não existem. Rodada 8 | Rastreabilidade da alteração (RDC 658/2022, art. 124) |
| DV-EST-052 | Média | Banco (tela fora do menu) | Não grava e mostra ao usuário um erro técnico do banco de dados. Rodada 8 | Tratamento de erros; não expor detalhes técnicos (Guia 33/2020) |
| DV-EST-054 | Média | Kits: Análise do Planejamento | Diz "Analise gerada!", mas não grava nem mostra a necessidade; a lista de análises segue vazia. Rodada 8 | O sistema não pode confirmar o que não gravou (mesma família do DV-EST-016) |
| DV-EST-056 | Média | Atendimento de Solicitação (kit) | Aceita lote que vence em 31 dias com validade mínima de 180 dias no planejamento do cliente, sem aviso. Rodada 8 | Validade mínima do cliente (RN004) e material dentro da validade (RDC 658/2022, art. 189) |
| DV-EST-059 | Média | Condição de Armazenagem, Coluna (e Rua, Andar) | Código zero é aceito em Condição de Armazenagem (0, 000 e 0000 viraram três registros) e em Coluna; as telas se comportam de forma diferente. Rodada 8 | Dado mestre consistente (Guia 33/2020) |
| DV-EST-061 | Média | Atendimento de Solicitação: cancelar item | Cancela na hora, sem justificativa, e o histórico do lote não guarda que houve atendimento e cancelamento. Rodada 8 | Registro de cada ação quando é feita (RDC 658/2022, art. 124) |
| DV-EST-062 | Média | Relatórios RM36 (Insumos Reprovados) e RM17 (Quarentena) | O RM36 volta vazio mesmo com lote reprovado; o RM17 sai com as descrições trocadas de linha. Rodada 8; a causa do RM36 a validar com a área | Controle de material reprovado e em quarentena (RDC 658/2022) |
| DV-EST-063 | Média (a validar) | Solicitação de Material (Produção) | A lista não tem Incluir e a busca de item do formulário (aberto pelo endereço) não acha nenhum item; não foi possível criar solicitação de produção. Rodada 8 | Função do sistema que não funciona; a validar se a solicitação nasce só da Ordem de Produção |
| DV-EST-064 | Média | Devolução de Material | Para item com controle de qualidade, não acha o lote existente ("Lote, validade, fabricante não localizado!"); para item sem controle, cria um item de entrada novo para o mesmo lote. Rodada 8 | O material devolvido volta identificado pelo lote (RDC 658/2022) |
| DV-EST-066 | Média | Cadastro de Local de Armazenagem | A lista Almoxarifado mostra só os almoxarifados do grupo do usuário (o administrador via 6, outro grupo viu 11); um almoxarifado novo não aparece para quem não o tem ligado, e não dá para criar local para ele. Rodada 9, explicado na rodada 10 | Local próprio para amostras de retenção e estabilidade (RDC 658/2022); dados mestres completos (Guia 33/2020) |
| DV-EST-070 | Média | Aprovação de Solicitação | Aceita a aprovação feita pela mesma pessoa que criou e concluiu a solicitação; fica registrado "Aprovado Por" com o próprio usuário. Rodada 10 | Separação de funções: quem pede não aprova (Guia 33/2020; RDC 658/2022) |
| DV-EST-071 | Média | Regulatório: Entrada - Estabilidade e CQ: Acompanhamento | A entrada de estabilidade não tem campo de tipo de estabilidade e aceita sem ele; o acompanhamento no CQ continua vazio. Rodada 10 | Estudo de estabilidade do lote (RDC 658/2022) |
| DV-EST-072 | Média (a validar) | Remessa de Material × Rastreabilidade | A remessa confirmada não aparece em nenhuma tela da Rastreabilidade, e o código do módulo não lê remessas. Pode só valer para produto acabado. Rodada 10 | Rastreabilidade até o destino (RDC 657/2022 e 658/2022) |
| DV-EST-051 | Baixa | Item | Aceita estoque mínimo maior que o máximo (500 e 10). Rodada 8 | Dado mestre consistente |
| DV-EST-053 | Baixa | Item e demais pesquisas | A pesquisa não acha texto sem acento (DIOXIDO não acha DIÓXIDO); repete o DV-PRI-008. Rodada 8 | Usabilidade |
| DV-EST-055 | Baixa | Cadastro de Kits | O filtro Nome é ignorado; o filtro Código funciona. Rodada 8 | Usabilidade |
| DV-EST-057 | Baixa | Relatórios de kit e de Condição de Armazenagem | Data em formato americano (10/22/2026, 1:03 PM) e nome do usuário cortado. Rodada 8 | Usabilidade |
| DV-EST-060 | Baixa | Saída de Material | Justificativa não obrigatória, mensagens com erro de digitação e custo 0,00 na saída. Rodada 8 | Registro da razão de cada movimentação (RDC 658/2022, art. 124) |
| DV-EST-065 | Baixa | Movimentação de Material | Duas abas movendo do mesmo endereço: as duas gravam, sem nenhuma trava por endereço. Rodada 8 | Integridade do dado (RN005 do fluxo) |
| DV-EST-073 | Baixa | Histórico do Lote | A saída pela remessa aparece como "atendimento de solicitação" do tipo Cliente, sem a remessa, sem o destino e sem usuário. Rodada 10 | Rastreabilidade do lote até o destino (RDC 658/2022) |

Ponto positivo confirmado: a mesma pessoa não consegue cadastrar e autorizar o mesmo recebimento (CT-EST-189). É a separação de funções que a norma espera.

O detalhe de cada desvio (passo a passo, capturas, trecho do código e sugestão de correção) está no documento Defeitos para Correção (64 defeitos: 15 de gravidade alta, 34 média e 15 baixa). Os 9 desvios de acesso estão no documento confidencial.

- COMO FUNCIONA HOJE E COMO DEVERIA FUNCIONAR

| Etapa | Como funciona hoje | Como deveria funcionar (Boas Práticas de Fabricação) |
| --- | --- | --- |
| Inspeção do veículo | Opcional; pode ser "aprovada" sem respostas; o veículo reprovado pode ser usado | Obrigatória em toda entrega; todas as perguntas respondidas; o veículo reprovado bloqueia o recebimento ou exige uma decisão registrada da Qualidade |
| Nota fiscal e lote | Grava os dados; altera o número do lote; aceita lote vencido | Guarda o lote exatamente como veio; recusa o vencido, ou exige justificativa e avisa a Qualidade |
| Fornecedor | Não verifica se o fornecedor é qualificado | Avisa ou bloqueia a entrada de fornecedor não qualificado (RDC 658/2022, art. 8º, VI) |
| Autorização | Qualquer login válido autoriza, menos quem cadastrou | Só a pessoa com a função de autorizar recebimento, e com registro de quem foi |
| Confirmação | Falha com mensagem genérica quando falta o almoxarifado padrão no item (DV-EST-010) | O cadastro do item exige o que o recebimento usa; se faltar algo, a mensagem diz o quê |
| Conferência | Aceita divergência sem justificativa; marca "conferido" mesmo com erro (DV-EST-015) | Divergência exige justificativa e vai para a Qualidade; ou grava tudo ou não grava nada |
| Endereçamento | Mostra sucesso sem ter gravado nada (DV-EST-016) | Só mostra sucesso quando o lote está no estoque, em quarentena, e a análise foi aberta no CQ |
| Acesso às telas | O menu nega, mas o endereço da página abre | A permissão é conferida em cada tela |
| Amostragem | Exige regra e checklist; a amostra sai do estoque sem pesagem (DV-EST-032) | A amostra é pesada e registrada, e o volume do lote é atualizado |
| Resultados da análise | Fora da faixa exige observação; a conformidade vem "conforme" (DV-EST-038) | Nenhum resultado pré-preenchido; cada ensaio avaliado por quem analisa |
| Laudo | Qualquer um aprova; reprovar não pede motivo; quem aprovou não aparece no laudo (DV-EST-027, 028, 030) | Só a pessoa com a função aprova ou reprova, com motivo, e o laudo mostra quem decidiu e quando |
| Retorno ao Estoque | Só quando alguém clica em "Atualizar resultado" (DV-EST-029) | O Estoque muda o status do lote assim que a Qualidade decide |
| Histórico do lote | Só movimentações (DV-EST-034) | Entrada, análise, laudo, aprovador, reprovação e movimentações, cada uma com usuário e hora |
| Atendimento à produção | Não ordena os lotes por validade e aceita o que vence depois, sem aviso; cancelar não pede justificativa (DV-EST-048, 061) | Lista em ordem de validade (o que vence primeiro no topo), aviso ou justificativa ao escolher outro lote, e cancelamento com motivo e rastro no histórico |
| Inventário | Funciona (contagem, justificativa, apuração); a mesma pessoa conta e apura; cancelar sem justificativa (DV-EST-049, 050) | Contagem e apuração por pessoas diferentes, justificativa no cancelamento e ajuste no histórico com usuário e motivo |
| Remessa e kits | A remessa do kit nasce sem Origem e Responsável e a remessa da tela genérica não finaliza (com o Tipo de Remessa em GMM finaliza); a análise do planejamento não grava (DV-EST-046, 054, 058) | Remessa já com origem e responsável, que finaliza e baixa o saldo; a análise grava e mostra a necessidade |
| Amostras de retenção e estabilidade | A entrada grava; a saída antes do vencimento é aceita sem aviso; a entrada de estabilidade não pede o tipo e não abre o acompanhamento no CQ (DV-EST-047, 068, 071) | Saída só depois do prazo de guarda, ou com justificativa e autorização registradas; tipo de estabilidade obrigatório e acompanhamento aberto no CQ |
| Aprovação de solicitação | Aceita quem criou a solicitação (DV-EST-070) | Quem pede não aprova |

- RASTREABILIDADE

Risco → função → prioridade → o que o teste ou o código mostrou → origem (tema da norma, regra ou fluxo). A ligação risco → caso de teste está na coluna Origem e nos grupos do plano (seção Plano de testes).

| Risco | Função | Prioridade | O que o teste ou o código mostrou | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-EST-01 | Fornecedor | Alta | A avaliação existe, mas não qualifica nem bloqueia (T) | DV-EST-022; 04, tema 1 |
| R-EST-02 | Inspeção do veículo | Alta | Checklist opcional e sem opções de resposta (T) | DV-EST-004, 011 e 012; 04, tema 2 |
| R-EST-03 | Conferência | Média | Pergunta "Deseja continuar?" (T) | RN-EST-048; CT-EST-191 |
| R-EST-04 | Validade | Alta | A tela só confere o formato da data (T) | DV-EST-014 e 025; 04, tema 4 |
| R-EST-05 | Código do lote | Alta | Nenhum (T) | DV-EST-001; 04, tema 5 |
| R-EST-06 | Quantidade | Alta | Nenhum (T) | DV-EST-002 e 021; 04, tema 13 |
| R-EST-07 | Quarentena | Alta | Nenhum: a tela nunca confere a gravação (T) | DV-EST-015 e 016; 04, temas 3 e 9 |
| R-EST-08 | Saída da quarentena | Alta | Trava do servidor desligada (C) | RN-EST-059; 04, tema 3 |
| R-EST-09 | Liberação do lote | Alta | A aprovação do laudo faz as vezes, sem conferir a função (C) | RN-EST-056 e 058; 04, tema 7 |
| R-EST-10 | Laudo do CQ | Alta | Alguém atualiza a análise na tela: confirmado na rodada 3 (T) | transversal/04-mapa-de-integracoes.md, seta 16 |
| R-EST-11 | Devolução da produção | Alta | Nenhum (C) | RN-EST-115; 04, tema 3 |
| R-EST-12 | Ordem de uso | Média | A lista não é ordenada pela validade (C) | RN-EST-103; 04, tema 4 |
| R-EST-13 | Entrada de produto acabado | Alta | Ordem de produção opcional e não conferida (T) | DV-EST-024; 04, tema 6 |
| R-EST-14 | Análise do produto acabado | Média | Nenhum (T); a confirmar com a GQ | DV-EST-026 |
| R-EST-15 | Remessa | Alta | Nenhum (C); testado em 13/10/2026 (rodadas 6 e 7), confirmado: a remessa nunca é confirmada — "Finalizar" termina em erro (DV-EST-046) antes de existir qualquer evento para a Rastreabilidade conferir, mesmo com a justificativa preenchida (T) | RN-RAS-037 e 039; 04, tema 11; DV-EST-046 |
| R-EST-16 | Remessa | Média | A lista exclui esses lotes, confirmado na tela em 13/10/2026 (rodada 6): TESTEPA998 (reprovado/vencido) e TESTEPA999 (quarentena) não aparecem na Remessa (T) | RN-EST-125; CT-EST-114 |
| R-EST-17 | Amostras de retenção | Alta | Testado em 13/10/2026 (rodada 7): não deu nem para chegar à pergunta do prazo — a tela de Saída não encontra a amostra que a própria tela de Entrada gravou (DV-EST-047, novo), então hoje não há como testar a trava de saída por essa tela (T, inconclusivo pelo defeito) | 04, tema 8; DV-EST-047 |
| R-EST-22 | Laudo do CQ | Alta | Nenhum (T) | DV-EST-027 e 030; 04, tema 7 |
| R-EST-23 | Histórico do lote | Alta | Só movimentações e saldo (T) | DV-EST-034; 04, tema 10 |
| R-EST-24 | Amostra do CQ | Alta | Nenhum (T) | DV-EST-032; 04, tema 9 |
| R-EST-18 | Trilha de auditoria | Alta | Saldos por gatilhos do banco; exclusão sem justificativa; avaliação sem histórico (T/C) | DV-EST-018 e 023; RN-EST-006; 04, tema 10 |
| R-EST-19 | Integração com a Produção | Alta | Nenhum (C) | transversal/01-telas-repetidas.md, seção 4.3 |
| R-EST-20 | Inventário | Média | A confirmar (C) | 04, tema 14; CT-EST-134 a 138 |
| R-EST-21 | Limites das análises | Baixa | Trava de 12 meses comentada no código (T) | DV-EST-019 e 020; 04, tema 13 |

- PENDÊNCIAS

| Pendência | Responsável |
| --- | --- |
| Causa do Endereçamento que mostra sucesso e não grava (DV-EST-016): executar a rotina do banco para a nota 9006 e informar o erro | DBA |
| Dados do lote TESTEPA001 cuja Saída de retenção dá erro, enquanto a do lote novo funciona (DV-EST-047): olhar os registros de endereço desse lote | DBA ou desenvolvimento |
| Registro da movimentação do lote TESTEPA003 e dos 10 do TESTEPA010 no endereço padrão (DV-EST-044): a tela já mostra o endereço padrão, falta ver o registro no banco | DBA (opcional) |
| Como o item TST0001 recebeu a classificação de reanálise, se por carga inicial ou script (DV-EST-041 e 043) | Área e DBA |
| Inventário no almoxarifado principal de teste: os recebimentos pendentes foram excluídos na rodada 9, mas o inventário segue recusado por solicitações pendentes do próprio almoxarifado; decidir se são encerradas (outro almoxarifado já contornou, CT-EST-137 e 138) | Área |
| Decidir se a Solicitação de Material (Produção) e a Classificação de Reanálise devem ter botão Incluir e se o RM36 vazio depende do fluxo de recebimento (DV-EST-063, 043 e 062) | Área |
| Ordem de Produção de teste (CT-EST-082, 090, 091 e 100): a lista de Lote Padrão da Solicitação de Autorizações da Produção volta vazia, mesmo com um lote padrão cadastrado; explicar se falta ficha técnica liberada | Área de Produção, depois Homologação |
| Prazo de guarda da amostra de retenção e trava de saída antes do vencimento (DV-EST-068, Alta); se a Rastreabilidade deve receber a remessa, ou só o produto acabado (DV-EST-072) | Garantia da Qualidade e área |
| Separar o DV-EST-016 do DV-EST-015: a conferência sempre dá erro, então não há recebimento com conferência sem erro para testar o Endereçamento | DBA |
| Pesagem pela tela (DV-EST-067); lista de almoxarifados do cadastro de Local filtrada pelo grupo (DV-EST-066); aprovação de solicitação por quem criou (DV-EST-070); tipo de estabilidade na entrada (DV-EST-071); remessa e destino no histórico do lote (DV-EST-073) | Desenvolvimento |
| Casos de prioridade média e baixa sem resultado (11): faltam a Ordem de Produção do módulo Produção, o Pedido de Compra que não abre, a Regra de Estabilidade do CQ ou a correção de defeitos abertos | Homologação, como teste de aceite da nova versão |
| Quem é a Pessoa Delegada; o que é fornecedor aprovado; se a sobra devolvida precisa de nova análise; prazo das amostras de retenção | Garantia da Qualidade e área |
| Especificação de requisitos (ERU) e manual do usuário do Estoque | Homologação |

- PARECER DA HOMOLOGAÇÃO

Com base nos 149 casos com resultado (44 dos 46 de prioridade alta), nas evidências registradas e nos achados do código-fonte:

1. O módulo Estoque na versão 3.5.1 não está apto para uso em ambiente regulado pelas Boas Práticas de Fabricação. Dos 14 temas da RDC 658/2022 avaliados, nenhum é atendido por completo: 5 em parte, 8 não atendidos e 1 não verificado. Os motivos principais: o Endereçamento mostra sucesso e não grava; o recebimento aceita fornecedor reprovado e lote vencido; a entrada de produto acabado aceita lote inventado; a liberação do lote é feita por qualquer usuário, sem a Pessoa Delegada; a Movimentação de Quarentena aceita destino incompleto e perde o saldo; a remessa da tela comum não finaliza; a amostra de retenção pode sair antes do vencimento do lote, sem aviso; o histórico do lote não mostra usuário, análise nem laudo; o atendimento à produção não ordena os lotes por validade e aceita o que vence depois; no inventário, a mesma pessoa conta, justifica e apura; algumas telas dizem "sucesso" ou "gerada" e não gravam (Banco, Análise do Planejamento de Kits).

2. O módulo é uma base adequada para a nova versão. Os mecanismos essenciais existem e funcionam: quarentena e análise criadas pelas entradas de material, laudo do CQ, saldo separado por situação, lote reprovado e em quarentena fora das listas de uso, recusas corretas na movimentação, separação de funções no recebimento, inventário rotativo que conta, justifica e ajusta o saldo.

3. Correções obrigatórias antes de uma nova homologação: as dez do Resumo Executivo, que cobrem gravação tudo ou nada, fornecedor qualificado, validade, ordem de produção, situação única do lote, liberação pela Pessoa Delegada com assinatura eletrônica, histórico completo do lote, permissão no servidor, remessa e quarentena, e amostras de retenção (a de validade inclui atender pelo lote que vence primeiro; a de remessa inclui a gerada por kit).

4. Limitações desta homologação: 2 casos de prioridade alta ficaram sem conclusão (CT-EST-058 e 091) por causas fora do alcance do teste pela tela (listadas em Pendências); 11 casos de prioridade média e baixa seguem sem resultado (bloqueados pela Ordem de Produção, por defeitos abertos ou por dependerem de outro módulo), além de 2 que não se aplicam à tela. Eles ficam como testes de aceite da nova versão.

5. Recomendação: executar novamente o plano de testes completo na nova versão, como teste de aceite. A aprovação exige 100% dos casos de prioridade alta aprovados e as pendências do DBA respondidas.

- APROVAÇÕES

| Papel | Nome | Função | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | André Nardacci | Análise de negócio e homologação | 23/10/2026 |  |
| Revisado por |  | Garantia da Qualidade |  |  |
| Aprovado por |  |  |  |  |