Resumo Executivo do módulo Controle da Qualidade

LabMedSys · Módulo Controle da Qualidade · 30/10/2026 · André Nardacci · documento versão 1.0

Uso interno. Resumo para a diretoria, em 30/10/2026 (piloto de 09/10 e rodadas de teste de 23/10 e 28 a 30/10; versão 1.0). O detalhe está no Relatório de Testes, no Dossiê e no registro de defeitos.

- CONCLUSÃO

O Controle da Qualidade (CQ) do LabMedSys (versão 3.5.1, como foi entregue pelo fornecedor) recebe a solicitação, coleta a amostra, registra o resultado e emite o laudo, mas não confere quem decide, não guarda o histórico das decisões e não faz a decisão chegar sozinha ao Estoque. Dos 16 temas da RDC 658/2022 avaliados, nenhum é atendido por completo: 8 em parte e 8 não atendidos. Parecer: não apto para uso em ambiente regulado. A conclusão se apoia nos 21 defeitos de gravidade Alta (todos abertos) e nos temas da norma não atendidos; o critério formal de "apto" ainda não foi escrito pela Qualidade.

- O QUE FOI FEITO

| Atividade | Resultado |
| --- | --- |
| Análise do código | 25 telas (22 com função e 3 protótipos), 4 fluxos, 119 regras, 15 achados de segurança e "O ideal" |
| Testes no ambiente de teste | 3 execuções: 122 linhas de resultado na rodada 1 e 95 na rodada 2. Dos 61 casos do plano, 48 conclusivos; 13 ficaram bloqueados (estabilidade e água) |
| Defeitos | 45, todos abertos: 21 Alta, 21 Média e 3 Baixa; 13 de acesso e segurança |
| Telas (25) | 14 com falha grave; 4 funcionam com falhas; 2 bloqueadas no teste; 2 não abrem; 3 protótipos; nenhuma funciona sem defeito |
| Requisitos da nova versão | 87, cobrindo os 45 defeitos |

- OS SEIS PROBLEMAS PRINCIPAIS

| Problema | Risco (RDC 658/2022) |
| --- | --- |
| O laudo não confere quem decide: aprova quem não tem a função de chefe e até o perfil só de consulta; reprova sem motivo; o Estoque trata como reprovado sem laudo emitido; um lote vencido é aprovado (DV-CQ-003, 004, 005, 043) | Lote liberado por quem não podia (art. 8º, XV; arts. 189 e 258, VIII) |
| Sem histórico nem justificativa: aprovar, emitir, cancelar, alterar e excluir não deixam quem, quando, por quê e o valor anterior (DV-CQ-006, 007, 017, 018, 039) | Decisão sem rastro (arts. 124 e 125) |
| O perfil só de consulta grava em 12 telas, da solicitação à etiqueta; a única barreira é visual (DV-CQ-015, 027 a 037) | Acesso sem controle (Guia 33/2020, item 9.3.2.3) |
| A data de reanálise não chega ao Estoque e a decisão só vale depois que alguém clica em "Atualizar resultado" (DV-EST-171, 029) | Material aprovado sem reteste previsto (art. 189) |
| Água e estabilidade sem como testar: falta uma tabela no banco e nenhum estudo de estabilidade se abre; o resultado de ambiente se perde (DV-CQ-001, 008, 009, 023; DV-EST-074) | Monitoramento e estudo que não se comprovam (art. 243, VI; arts. 271 a 290) |
| Saídas impressas com erro: a etiqueta traz o nome de outra instituição, a ficha de amostragem sai sem amostrador e data, relatórios quebram (DV-CQ-025, 042, 044, 045) | Documento da qualidade com dado errado ou faltando (art. 124) |

- AS SEIS CORREÇÕES OBRIGATÓRIAS

- 1. Laudo só com quem pode: função de chefe conferida no servidor em aprovar, reprovar e emitir, validade do lote, motivo da reprovação e assinatura eletrônica.

- 2. Acesso por ação conferido na gravação, em todas as telas.

- 3. Histórico completo de toda alteração, exclusão e cancelamento, com motivo, valor anterior e hora do servidor.

- 4. A decisão e a data de reanálise chegam ao Estoque na emissão do laudo.

- 5. Água e estabilidade funcionando (tabela no banco, estudo que se abre, frequência de coleta, resultado de ambiente que grava).

- 6. Saídas corretas e processos que faltam: etiquetas e relatórios certos; verificação por segunda pessoa, investigação de resultado fora da especificação, tendência, reagentes e equipamentos.

- LIMITAÇÕES E PEDIDOS

- Não testado em tela: a estabilidade inteira, a água, o arrasto da agenda, a gravação sem passar pela tela e o efeito do laudo sobre a Produção. O módulo reabre quando o DBA criar a tabela de água, o Estoque religar a estabilidade e a data de reanálise, ou a Qualidade responder às 13 perguntas em aberto.

- Pedidos à diretoria: aprovar as seis correções como condição para o módulo entrar em uso; pedir à Qualidade o critério escrito de "apto" e as respostas às perguntas em aberto; pedir ao DBA e ao Estoque os itens acima.