LabMedSys

Módulo Controle da Qualidade

Roteiro de testes: Acesso e saídas impressas

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2026 | 1.0 | Roteiro de execução, a partir das rodadas 1 e 2 | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- PARA QUEM É ESTE ROTEIRO

Para quem vai executar os testes de acesso e conferir as saídas impressas do Controle da Qualidade (CQ), sem precisar ler o código. É um roteiro curto, em duas partes: (1) com o perfil só de consulta, abrir cada uma das 25 telas do inventário pelo endereço, até abrir a página, e tentar gravar um registro `TESTE` por tela (como na rodada 2); (2) as saídas impressas: laudo, etiqueta, boletim, ficha de amostragem, listas e relatório final de estabilidade. Em cada passo: a tela, o usuário, o que fazer, o que deve aparecer, o caso e o que registrar. Os casos são os da rodada 2 (CT-CQ-R2-D1-Tnn, R2-AC-nn e R2-REL-nn), os do plano (CT-CQ-070 a 074) e os casos novos de acesso e de impressão propostos nas páginas por tela (CT-CQ-S01-15, S03-13, A01-01, A02-07, L01-12, F01-nn, F02-nn e outros).

Por que o acesso importa para a norma: a RDC 658/2022 (art. 8º, XV) pede que só pessoa autorizada faça cada ato (aprovar, programar, cadastrar uma especificação) e que o acesso seja controlado. Na rodada 2, o perfil só de consulta (sem incluir, alterar, excluir, log nem imprimir) abriu e gravou em 12 das 25 telas e fez o ciclo inteiro do CQ, salvo emitir o laudo (o botão fica escondido para quem não tem a função de chefe). O sistema confere só a permissão de consultar na abertura da tela e nenhuma permissão na gravação (SEG-CQ-01 e 02). Por isso este roteiro é de prioridade Alta.

O que as rodadas anteriores já fizeram (execucao/2026-10-23-rodada-1/resultado.md e execucao/2026-10-28-rodada-2/resultado.md):

- Rodada 1 (23/10/2026): CT-CQ-070 a 074 (acesso: 1 passou, 1 com ressalva, 3 falharam: o consulta aprovou o laudo e criou unidade; quem não tem função do CQ abriu a Regra Estabilidade); as saídas F-20 a F-22 e N-40.

- Rodada 2 (28 a 30/10/2026): a Fase D inteira (abrir as 25 telas pelo endereço, com o perfil de consulta, e gravar) e a Fase E (as saídas impressas, REL-01 a REL-13).

Os passos que repetem esses casos estão marcados "já feito", com o resultado e a data. Como o objetivo deste roteiro é conferir a correção do acesso, os passos "já feito" só se repetem quando o responsável avisar que o defeito foi corrigido (um defeito por tela: DV-CQ-027 a 037, DV-CQ-015). Os demais são casos novos, nunca executados.

Tempo estimado: 4 a 5 horas se for tudo; 1 hora só com os casos novos (Parte B da Tela 1, Tela 2 e Tela 3).

> Regra de ouro: nesta parte você só abre a página e tenta gravar um registro `TESTE`. Não tente "burlar" nada além disso (nada de alterar endereços para procurar falhas). Os passos que pedem endereço direto de uma tela usam o endereço indicado na página da tela (seção "Segurança e acesso"); os que pedem chamar uma ação sem login só se fazem com autorização do responsável (Tela 3).

- ANTES DE COMEÇAR

- Ambiente de teste, pela VPN. Versão 3.5.1 no rodapé.

- Todo registro criado começa com TESTE (o sistema remove o _ em alguns campos). Nada é apagado no fim.

- Nos casos de prioridade Alta, capture cada passo; nos demais, o resultado. Em todo "Falhou" (= a tela gravou com o perfil sem permissão), capture. Nenhuma senha nas capturas. Capturas das saídas impressas: guarde o PDF; se ele mostrar caminho de servidor ou nome de tabela, corte.

- Entre no Principal com o usuário de teste, abra o CQ pelo link do módulo do menu e só então abra o endereço direto da tela.

- Anote a mensagem exata de cada tela. Diferença entre a tela e o que está escrito aqui também é resultado.

- O perfil TESTE CONSULTA CQ foi montado só com as 20 telas do CQ e a permissão de consultar, sem Incluir, Alterar, Excluir, Log nem Imprimir. O menu do CQ mostra 20 itens para ele ("Verificação de Amostragens" aparece duas vezes: DV-CQ-026).

Usuários de teste (nomes que aparecem na tela; as credenciais ficam com o responsável):

| Usuário | Perfil / função | Para quê neste roteiro |
| --- | --- | --- |
| TESTE CONSULTA CQ (login T.CONSULTA1) | Perfil só de consulta, as 20 telas do CQ, sem funções profissionais | A Tela 1 inteira |
| TESTE SEM LAUDO CQ | O CQ inteiro menos a Emissão Laudo Final | Passo 1.27 (abrir a tela que o perfil não tem) |
| TESTE QUALIDADE DEZ | CQ completo, sem função profissional | Passo 1.28 (usuário sem a função de estabilidade) |
| Administrador de teste (o das rodadas 1 e 2; confirmar o nome com o responsável) | Administrador | Conferir o resultado do que o consulta gravou; as saídas impressas |
| TESTE CHEFE CQ | CQ completo; função 48 | Imprimir o laudo e a etiqueta |

O que já existe no ambiente (reaproveite, não crie de novo): o que o perfil de consulta criou na rodada 2 (solicitação 106/26, checklist nº 6 TESTE R2 CONSULTA VERIFICACAO, regra de amostragem TESTE RA R2 CONSULTA, regra de análise TESTE RA R2 CONSULTA, motivo nº 3 TESTE R2 CONSULTA MOTIVO; a unidade TSR2 foi excluída) e as solicitações 006/26 (priorizada e com amostragem registrada), 016/26 (cancelada), 019/26 (reprovada pelo consulta de novo), 1027/26 (ambiente, físico-químico) e 024/26 (ambiente). Para as saídas impressas: os laudos emitidos das 012/26, 014/26, 015/26, 017/26, 018/26, 103/26, 109/26 e 110/26 e os cadastros de checklists e de motivos.

Os dados que este roteiro cria: um registro TESTE por tela, gravado pelo perfil de consulta (se o defeito continuar), com o prefixo TESTE R3 CONSULTA.

- PASSO A PASSO

  - Tela 1 · Acesso pelo endereço com o perfil só de consulta

Entre com TESTE CONSULTA CQ (login T.CONSULTA1). Em cada passo: abra a página pelo endereço (o endereço está na seção "Segurança e acesso" da página da tela, indicada na coluna "O que fazer"); veja se abre, quais botões aparecem e, onde houver botão de gravar, grave um registro `TESTE R3 CONSULTA`. O resultado "Falhou" significa que a tela gravou com um perfil que só pode consultar. Resultados da rodada 2 de 28/10/2026.

Parte A · As 25 telas do inventário

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | TESTE CONSULTA CQ | Solicitação de Análise (menu-solicitacao/telas/01-solicitacao-de-analise.md). Abra a lista, a inclusão de água/ambiente e a de produto/material; inclua uma solicitação de ambiente. | Pela norma, a inclusão é recusada. Já visto: abre as três telas, mostra Salvar e gravou a 106/26 ("Inclusão efetuada com sucesso.": DV-CQ-027). | CT-CQ-R2-D1-T01 e R2-AC-01 (Alta, já feito, 28/10/2026, falhou) | Só se o defeito foi corrigido. |
| 1.2 | TESTE CONSULTA CQ | Priorização de Solicitação Análise (02-priorizacao-de-solicitacao-analise.md). Marque uma solicitação e Salvar. | Recusa. Já visto: "Confirma a priorização do(s) item(s)?" e "Alteração efetuada com sucesso." (DV-CQ-028). | CT-CQ-R2-AC-02 (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.3 | TESTE CONSULTA CQ | Programação de Solicitação de Análise (03-programacao-de-solicitacao-de-analise.md). Arraste um cartão e OK. | Recusa. Já visto: o modal abre sem a data e o OK não agenda (também para o administrador): não conclusivo. Refaça à mão (sem automação): ver o passo 1.26. | CT-CQ-R2-AC-03 (Alta, já feito, 28/10/2026, não conclusivo) | O resultado à mão. |
| 1.4 | TESTE CONSULTA CQ | Programação de Amostragem (04-programacao-de-amostragem.md). Programe uma solicitação. | Recusa. Já visto: "Confirma a alteração do item?" e "Alteração efetuada com sucesso." (006/26 e 1027/26: DV-CQ-029). | CT-CQ-R2-AC-04 e AC-12a (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.5 | TESTE CONSULTA CQ | Verificação de Amostragens (menu-amostragem/telas/01-verificacao-de-amostragens.md). Inclua o checklist TESTE R3 CONSULTA VERIFICACAO. | Recusa. Já visto: "Confirma a inclusão do item?" e o checklist nº 6 na lista (DV-CQ-030). | CT-CQ-R2-AC-05 (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.6 | TESTE CONSULTA CQ | Regra Amostragem (02-regra-amostragem.md). Inclua a regra TESTE R3 CONSULTA RA (item 20011, percentual 10 %, tolerância 5). | Recusa. Já visto: "Inclusão efetuada com sucesso." (DV-CQ-031). | CT-CQ-R2-AC-06 (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.7 | TESTE CONSULTA CQ | Amostragens Pendentes (03-amostragens-pendentes.md). Pesquise sem filtro. | Lista vazia ("Não existem Coletas indicadas"): o usuário só vê as coletas em que é responsável; nada a gravar. | CT-CQ-R2-AC-07 (Média, já feito, passou) | Só se mudou. |
| 1.8 | TESTE CONSULTA CQ | Consultar Amostragem (04-consultar-amostragem.md). Registre a amostragem de uma coleta programada (a que o passo 1.4 criou, ou programe outra). | Recusa. Já visto: "Confirma a operação?" e "Amostragem Salva...". 006/26 passou a Executada (DV-CQ-032). | CT-CQ-R2-AC-08 e AC-12b (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.9 | TESTE CONSULTA CQ | Amostragens Pendentes Visão Administrador (05-amostragens-pendentes-visao-administrador.md). Procure a ação de cancelar a amostragem pendente duplicada. | Pela norma, o cancelamento exige justificativa e perfil. Já visto: não há ação de cancelar em nenhuma grade (DV-CQ-040). | CT-CQ-R2-AC-09 (Média, já feito, bloqueado) | Só se mudou. |
| 1.10 | TESTE CONSULTA CQ | Regra de Análise (menu-analise-laudo/telas/01-regra-de-analise.md). Inclua a regra TESTE R3 CONSULTA RAN (item 10001, intervalo 1 a 2). | Recusa. Já visto: "Inclusão efetuada com sucesso." (DV-CQ-033). | CT-CQ-R2-AC-10 (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.11 | TESTE CONSULTA CQ | Programação de Análise (02-programacao-de-analise.md). Programe a análise de uma solicitação. | Recusa. Já visto: "Alteração efetuada com sucesso."; a 016/26, cancelada, estava na lista e gerou uma análise "Laudo liberado" (DV-CQ-034 e 038). | CT-CQ-R2-AC-11 e AC-12c (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.12 | TESTE CONSULTA CQ | Consultar Análise Programada (03-consultar-analise-programada.md). Abra a lista. | Lista vazia (o usuário não é analista). Já visto. | CT-CQ-R2-D1-T12 (Média, já feito, passou) | Só se mudou. |
| 1.13 | TESTE CONSULTA CQ | Consultar Análise Programada Visão Administrador (04-...visao-administrador.md). Abra a digitação de uma análise pendente (a 024/26) e SALVAR REGISTRO. | Recusa. Já visto: "Confirma alteração do item?" e "Alteração efetuada com sucesso." (DV-CQ-035). | CT-CQ-R2-AC-12 e AC-13 (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.14 | TESTE CONSULTA CQ | Emissão Laudo Final (05-emissao-laudo-final.md). Reprove de novo o laudo de uma análise (019/26) e tente Emitir; depois aprove uma análise. | Recusa. Já visto: Reprovar e Aprovar gravam ("Alteração efetuada com sucesso."); Emitir Laudo fica oculto (só pela função de chefe: a única barreira, e só visual). | CT-CQ-R2-AC-14 e CT-CQ-071 (Alta, já feito, falhou e bloqueado) | Só se mudou. |
| 1.15 | TESTE CONSULTA CQ | Gerar Etiqueta (06-gerar-etiqueta.md). Imprima a etiqueta de uma análise com laudo liberado; tente quantidade 1 e 2. | Recusa (o perfil não imprime). Já visto: quantidade 1: "Somente números pares. As etiquetas são impressas em pares."; quantidade 2: PDF gerado (DV-CQ-037). | CT-CQ-R2-AC-15 (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.16 | TESTE CONSULTA CQ | Unidade de Medida (menu-apoio-regulatorio/telas/01-unidade-de-medida.md). Inclua a unidade TSR3C. | Recusa. Já visto: "Inclusão efetuada com sucesso." (DV-CQ-015; é a única que o responsável decide se sobe a Falha grave). | CT-CQ-072 e CT-CQ-R2-AC-16 (Média, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.17 | TESTE CONSULTA CQ | Motivos (02-motivos.md). Inclua o motivo TESTE R3 CONSULTA MOTIVO (tipo de almoxarifado TESTE RETENCAO). | Recusa. Já visto: "Inclusão efetuada com sucesso." (DV-CQ-036). | CT-CQ-R2-AC-17 (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 1.18 | TESTE CONSULTA CQ | Regra Estabilidade (03-regra-estabilidade.md). Altere o campo Ativo de uma regra e Salvar; tente também Incluir Tempo. | Recusa. Já visto: a tela abriu com Salvar e Incluir Tempo, mas a gravação deu "Ocorreu um erro inesperado." (nada gravado: DV-CQ-041). | CT-CQ-R2-AC-18 (Alta, já feito, 28/10/2026, bloqueado) | Só se mudou. |
| 1.19 | TESTE CONSULTA CQ | Acompanhamento Estabilidade (04-acompanhamento-estabilidade.md). Pesquise sem filtro. | Já visto: lista vazia (DV-EST-074): nada a gravar. | CT-CQ-R2-AC-19 (Média, já feito, passou) | Só se mudou. |
| 1.20 | TESTE CONSULTA CQ | Final de Estabilidade (05-final-de-estabilidade.md). Pesquise sem filtro. | Já visto: lista vazia: nada a gravar. | CT-CQ-R2-AC-20 (Média, já feito, passou) | Só se mudou. |
| 1.21 | TESTE CONSULTA CQ | Consultar Coletas Pendentes de Programação (fora-do-menu/telas/01-consultar-coletas-pendentes-de-programacao.md). Abra pelo endereço. | Já visto: HTTP 404 ("The resource cannot be found"): a tela não tem rota (a rodada 1 tinha lido "em branco"). | CT-CQ-N-30 (Baixa, já feito, 28/10/2026, 404); CT-CQ-F01-01 (Média, novo para os três endereços) | O que cada endereço respondeu. |
| 1.22 | TESTE CONSULTA CQ | Verificação de Amostragem (segunda versão) (fora-do-menu/telas/02-verificacao-de-amostragem-segunda-versao.md). Abra pelo endereço. | Já visto: "Sessão Expirada / Não autorizado / O usuário não tem permissão para esta página" — até para o administrador. | CT-CQ-R2-04 (Média, já feito, 28/10/2026, não abre) | Só se mudou. |
| 1.23 | TESTE CONSULTA CQ | Avaliação Fornecedores (protótipo; ver 11-inventario-de-telas.md). Abra, Pesquise e Imprima. | Protótipo: uma linha fixa de exemplo ("001 HSolutions"); Pesquisar e Imprimir não mudam nada; não grava. | CT-CQ-P-01 (Baixa, já feito, passou) | Só se mudou. |
| 1.24 | TESTE CONSULTA CQ | Avaliação de Desempenho da Qualidade dos Fornecedores (protótipo). Abra, Visualizar Avaliação, Imprimir. | Linha fixa de exemplo; nenhum botão muda a tela; a ação Relatório responde erro 500 (DV-CQ-042). | CT-CQ-P-02 (Baixa, já feito, passou) | Só se mudou. |
| 1.25 | TESTE CONSULTA CQ | Gestão de Avaliação (protótipo). Abra. | Linha fixa de exemplo ("001 Desenvolvimento, Encerrado"); sem botões que gravem. | CT-CQ-P-03 (Baixa, já feito, passou) | Só se mudou. |

Parte B · Casos de acesso novos (nunca executados)

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26 | TESTE CONSULTA CQ | Agenda à mão. Em Programação de Solicitação de Análise, arraste uma sala para um dia futuro, informe o horário, OK; depois exclua a coleta pela lixeira. | Pela norma, recusa. Registrar se agenda e exclui. | CT-CQ-S03-13 (Alta) | A resposta de cada ação. Capture. |
| 1.27 | TESTE SEM LAUDO CQ | Entre e confira o menu: 19 itens, sem a Emissão Laudo Final. Peça ao responsável o endereço da tela e abra-a. | O menu respeita o perfil (19 itens). Pela norma, a abertura pelo endereço é recusada. Já visto: só o menu; a abertura pelo endereço não foi testada. | CT-CQ-070 (Média, já feito, 23/10/2026, passou com ressalva, parte do menu) | Se a tela abre pelo endereço. Sem autorização: Bloqueado. |
| 1.28 | TESTE QUALIDADE DEZ | Usuário sem nenhuma função profissional do CQ: abra a Regra Estabilidade pelo menu. | Pela norma, só quem tem a função. Já visto: abriu (DV-CQ-015). | CT-CQ-074 (Média, já feito, 23/10/2026, falhou) | Só se mudou. |
| 1.29 | TESTE CONSULTA CQ | Em Solicitação de Análise, abra o detalhe de uma solicitação de teste (por exemplo a 106/26), cancele (com justificativa de 260 caracteres) e depois peça uma reanálise de outra. | Pela norma, recusa. Registrar se grava e o que o histórico mostra. | CT-CQ-S01-15 (Alta) | A resposta e o log. Capture. Faça no fim, junto com os passos de cancelar/reanálise do roteiro solicitacao-analise-laudo. |
| 1.30 | TESTE CONSULTA CQ | Em Verificação de Amostragens, exclua um checklist TESTE pela lixeira. | Pela norma, recusa por falta de permissão (a exclusão pede a permissão de excluir no servidor). | CT-CQ-A01-01 (Alta) | A mensagem. |
| 1.31 | TESTE CONSULTA CQ | Em Regra Amostragem, exclua uma regra de teste sem uso; em Regra de Análise, exclua uma regra de teste sem uso. | "Usuário sem permissão para excluir registro!". Pelo código, a função não é conferida (DV-CQ-015). | CT-CQ-A02-07 e CT-CQ-L01-12 (Alta) | As duas respostas. |
| 1.32 | TESTE CONSULTA CQ | Em Consultar Análise Programada, tente digitar o resultado de uma análise de outro analista e salvar. | Pela norma, só o analista programado. Já visto (AC-12): a gravação foi aceita. | CT-CQ-L03-15 e L04-04 (Alta) | Só se mudou. |
| 1.33 | TESTE CONSULTA CQ | Em Final de Estabilidade ou Acompanhamento, interromper ou finalizar um estudo. | Pela norma, recusa por falta de função de estabilidade. | CT-CQ-T05-08 (Alta, parte do acesso); CT-CQ-049 (Alta) | Bloqueado até o Estoque corrigir (DV-EST-074). |
| 1.34 | Administrador | Confira, com o administrador, tudo o que o perfil de consulta gravou nesta tela (lista da Solicitação, Regras, Motivos, checklists). | Os registros TESTE R3 CONSULTA estão lá com o nome do usuário certo, se o defeito persistir. | — | Quantas telas gravaram (a rodada 2 contou 12). |

  - Tela 2 · Saídas impressas (laudo, etiqueta, boletim, ficha, listas e relatório de estabilidade)

As saídas saem pelo servidor de relatórios. O cabeçalho do laudo e do boletim está certo e o da etiqueta traz o nome de outra instituição (DV-CQ-025). O formato de data mistura o padrão americano e o brasileiro em quase todas. Guarde o PDF de cada passo e confira: cabeçalho (nome da instituição), número do documento, produto, lote, validade, resultados, quem aprovou, quem emitiu, datas num só formato e assinaturas.

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | TESTE CHEFE CQ | Laudo de análise. Emissão Laudo Final › Imprimir o laudo de uma matéria-prima (ROT1 do roteiro solicitacao-analise-laudo ou a 017/26) e de um produto acabado (a 015/26). | Cabeçalho, número do laudo, produto, lote, ensaios, resultados, analista e responsável. Já visto (012/26 e 014/26): correto, mas a data do lote em formato americano; só o responsável pela emissão (não quem aprovou); fabricante em branco quando o lote não tem. | CT-CQ-R2-REL-01 e CT-CQ-F-20 (Média, já feito, 23 e 29/10/2026, ressalva) | Só o que for novo. |
| 2.2 | TESTE CHEFE CQ | No laudo de um lote vencido (a 012/26), compare a validade do laudo com a do lote. | Pela norma, o laudo não pode valer mais que o lote. Já visto: a validade do laudo (29/11/2026) é posterior à do lote (16/10/2026) (DV-CQ-043). | CT-CQ-R2-REL-01 (Alta, já feito, 29/10/2026, falhou) | Só se mudou. |
| 2.3 | TESTE CHEFE CQ | Etiqueta. Gerar Etiqueta › imprima a etiqueta da ROT1 com quantidade 2. | PDF com duas etiquetas, nome correto da instituição, datas num só formato, teor só quando exigido. Já visto: cabeçalho de outra instituição; "Teor: 0.000" para item sem teor; "Validade da Análise" traz a data da reanálise (DV-CQ-025). | CT-CQ-F-21 (Média, já feito, falhou); CT-CQ-R2-REL-02 (Alta, já feito, 29/10/2026, falhou); CT-CQ-L06-06 (Alta, reteste) | O nome da instituição e as datas. |
| 2.4 | TESTE CHEFE CQ | Imprima a etiqueta de uma solicitação cancelada (a 016/26). | Pela norma, a tela não deveria imprimir. Já visto: imprime APROVADO (DV-CQ-038). | CT-CQ-R2-REL-02 (Alta, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 2.5 | TESTE ANALISTA FQ CQ | Boletim de análise (matéria-prima e produto): Consultar Análise Programada › Imprimir. | Número do laudo, ensaios, resultados; a linha "Chefe da Seção de Controle de Qualidade / Data" em branco para assinar; data de impressão em formato americano ("10/30/2026 2:33:07 AM"). | CT-CQ-R2-REL-03 e REL-10 (Média, já feito, 29/10/2026, ressalva e passou); CT-CQ-F-22 (Média, já feito) | Só se mudou. |
| 2.6 | TESTE ANALISTA MICRO CQ | Boletim de ambiente (a análise da 024/26 ou a da 106/26). | Cabeçalho correto; "Data da exposição", "Ambiente avaliado", método, tempo, meios de cultura e as quatro condições da sala saem em branco para preencher à mão; o resultado sai vazio. | CT-CQ-065 (Baixa, já feito, 23/10/2026, ressalva); CT-CQ-R2-REL-03b (Média, já feito, 29/10/2026, ressalva) | Só se mudou. |
| 2.7 | TESTE AMOSTRADOR CQ | Ficha de amostragem. Consultar Amostragem › Imprimir Ficha, de um material e de um produto acabado. | Checklist de cinco perguntas com X, lote, validade, registro, volumes. Já visto: faltam nome do amostrador e do verificador, quantidade amostrada e data da amostragem; "Análise" fixo; só as linhas "Recebimento" e "Amostragem" para assinar. | CT-CQ-A04-11 (Média); CT-CQ-R2-REL-04 (Média, já feito, 29/10/2026, ressalva) | Só se mudou. |
| 2.8 | Administrador | Lista de checklists. Verificação de Amostragens › Imprimir, com e sem filtro. | Os mesmos itens da tela. Já visto: sete linhas coerentes; sem total de registros nem o filtro usado; data de impressão americana. | CT-CQ-A01-12 (Média); CT-CQ-R2-REL-05 (Média, já feito, ressalva) | Só o caso "com filtro". |
| 2.9 | Administrador | Lista de motivos. Motivos › Imprimir, com filtros e sem resultado. | Dois motivos, igual à tela; cabeçalho e usuário corretos. | CT-CQ-T02-08 (Média); CT-CQ-R2-REL-06 (Média, já feito, passou) | Só o caso "sem resultado". |
| 2.10 | Administrador | Procure o ícone de imprimir em Unidade de Medida e em Amostragens Pendentes, e nas listas de regras. | Já visto: o ícone da Unidade de Medida está escondido e sem ação; em Amostragens Pendentes o botão está comentado no código; não há saída impressa de unidades, de amostragens pendentes nem de regras. | CT-CQ-R2-REL-11 (Média, já feito, 29/10/2026, bloqueado) | Só se mudou. |
| 2.11 | Administrador | Relatório final de estabilidade (Final de Estabilidade › Imprimir) de um número inexistente. | Já visto: PDF "BOLETIM DE ESTUDO DE ESTABILIDADE" em branco, sem aviso; rótulo "DATA DE FABRICAÇÃO"; sem campo de protocolo nem de responsável (DV-CQ-042). | CT-CQ-052 (Baixa, já feito, 29/10/2026, falhou, REL-07) | Só se mudou. |
| 2.12 | Administrador | Relatório final de um estudo finalizado: Data de Fabricação, Data de Validade, protocolo, quem aprovou, datas programada e realizada. | Registrar as divergências. | CT-CQ-T05-07 (Alta) | Bloqueado até o Estoque corrigir (DV-EST-074). Tente uma vez. |
| 2.13 | Administrador | Laudo do acompanhamento de estabilidade de um número inexistente. | Já visto: HTTP 500 "Object reference not set to an instance of an object" (DV-CQ-042). | CT-CQ-R2-REL-07b (Média, já feito, falhou) | Só se mudou. |
| 2.14 | Administrador | Relatório de solicitações (controlador na raiz) e Relatório de desempenho de fornecedores. | Já visto: o primeiro dá 404 (a tela não tem rota); o segundo, 500 (a página não existe). | CT-CQ-R2-REL-08 e REL-08b (Média, já feito, bloqueado e falhou) | Só se mudou. |
| 2.15 | Administrador | Estoque › Relatório de material em quarentena (RM17): gere o relatório com os lotes TESTE da fila do CQ. | Já visto: só aberto, com filtros; não foi gerado nem conferido. | CT-CQ-R2-REL-13 (Média, já feito, bloqueado, não conclusivo) | O relatório gerado, se der. |
| 2.16 | Administrador | Padrão de data. Em todos os PDFs dos passos 2.1 a 2.14, anote o formato de cada data (dia/mês/ano ou mês/dia/ano) e a hora de impressão. | Todas no padrão brasileiro. Já visto: o servidor de relatórios mistura os dois. | CT-CQ-N-40 (Baixa, já feito, falhou) | A lista de saídas e o formato de data de cada. |
| 2.17 | TESTE CHEFE CQ | Impressão rastreável. Imprima duas vezes a mesma etiqueta ou o mesmo laudo e procure o registro das impressões (quem, quando, quantas vias). | Pela norma, a impressão do documento oficial é rastreável. Pelo código, não há registro. | CT-CQ-L06-09 (Alta) | Se há registro. |
| 2.18 | TESTE CHEFE CQ | Imprima a etiqueta na impressora de etiquetas da área. | Tamanho, ordem dos pares e legibilidade; validar com a área. | CT-CQ-L06-11 (Média) | A avaliação da área. Sem impressora: Bloqueado. |

  - Tela 3 · Chamadas sem login (opcional, só com autorização do responsável)

Estes passos pedem chamar a ação de uma tela sem estar autenticado (janela anônima do navegador). São testes de segurança e só se fazem com a autorização do responsável, em ambiente de teste, sem gravar nada que importe (use um registro TESTE). Sem a autorização, marque Bloqueado. As respostas esperadas, pela norma: recusa (redireciona para o login ou "Não autorizado"). Pelo código, as buscas e todas as gravações não têm o filtro de autorização (SEG-CQ-01), e o que isso permite sem entrar não foi testado.

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Sem login | Em Solicitação de Análise, chamar a busca (Pesquisar) e o cancelamento (Cancelar) sem estar autenticado. | Recusa. | CT-CQ-S01-16 (Média) | A resposta de cada. |
| 3.2 | Sem login | Em Priorização de Solicitação Análise, chamar Pesquisar e Salvar sem estar autenticado. | Recusa. | CT-CQ-S02-11 (Alta) | A resposta. |
| 3.3 | Sem login | Na agenda (Programação de Solicitação de Análise), chamar IncluirSolicitacao e ExcluirSolicitacao. | Recusa. | CT-CQ-S03-14 (Alta) | A resposta. |
| 3.4 | Sem login | Em Programação de Amostragem, chamar Pesquisar e Salvar. | Recusa. | CT-CQ-S04-12 (Alta) | A resposta. |
| 3.5 | Administrador | Pedir diretamente a gravação (incluir) da Verificação de Amostragem (segunda versão), sem passar pela página, com o administrador e com o perfil só de consulta. | Pelo código, grava (as ações de gravar não têm filtro): é o padrão do DV-CQ-030. | CT-CQ-F02-05 (Alta) | Se gravou. Use um registro TESTE. |
| 3.6 | Administrador | Clicar nos dois itens "Verificação de Amostragens" do menu e registrar o endereço, o título e o resultado de cada um. | Um abre o checklist; o outro, a confirmar: recusa ou a mesma página. | CT-CQ-F02-01 (Alta) | O endereço, o título e o resultado de cada um. |

- ORDEM POR RISCO (SE O TEMPO FOR CURTO)

Os passos que tocam lote, laudo, aprovação, histórico e acesso vêm primeiro. A lista foi montada a partir da coluna "Caso" de cada passo.

1. Alta, nunca executados: 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 2.3, 2.17, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 2. Alta já feitos (repetir só se o responsável avisar que o defeito foi corrigido): 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 2.2, 2.4. 3. Média, com caso novo: 1.21, 2.7, 2.8, 2.9, 2.18, 3.1. 4. Baixa, com caso novo: (nenhum). 5. Média e Baixa já feitos (só se a tela mudou): 1.7, 1.9, 1.12, 1.16, 1.19, 1.20, 1.22, 1.27, 1.28, 2.1, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 1.23, 1.24, 1.25, 2.11, 2.16. 6. Preparação (sem caso do plano): 1.34. 7. Bloqueados até a correção (tente uma vez e registre o estado): 1.33, 2.12.

- RESULTADOS

Copie para o resultado.md da rodada e preencha uma linha por passo. Resultado: Passou, Passou com ressalva, Falhou ou Bloqueado. Para os passos marcados "já feito", escreva "repetido" ou "não repetido" na observação. Não escreva senhas, endereços de servidor nem nomes de tabela.

| Passo | Resultado | O que a tela mostrou | Caso / defeito | Captura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  |  |
| 1.18 |  |  |  |  |
| 1.19 |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  |  |  |
| 1.22 |  |  |  |  |
| 1.23 |  |  |  |  |
| 1.24 |  |  |  |  |
| 1.25 |  |  |  |  |
| 1.26 |  |  |  |  |
| 1.27 |  |  |  |  |
| 1.28 |  |  |  |  |
| 1.29 |  |  |  |  |
| 1.30 |  |  |  |  |
| 1.31 |  |  |  |  |
| 1.32 |  |  |  |  |
| 1.33 |  |  |  |  |
| 1.34 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  |  |  |
| 2.14 |  |  |  |  |
| 2.15 |  |  |  |  |
| 2.16 |  |  |  |  |
| 2.17 |  |  |  |  |
| 2.18 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |

Dados `TESTE` criados neste roteiro (deixar no ambiente): anote aqui os códigos e números criados.

| O quê | Código ou número | Passo |
| --- | --- | --- |
| Registros TESTE R3 CONSULTA gravados pelo perfil de consulta (um por tela) |  | 1.1 a 1.18 |
| PDFs das saídas impressas (laudo, etiqueta, boletins, ficha, listas) |  | Tela 2 |