LabMedSys

Módulo Controle da Qualidade

Por que o Controle da Qualidade não está apto

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2026 | 1.0 | Versão 1.0: os problemas que sustentam o parecer de não apto, o que muda na reabertura e os pedidos | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

Em uma frase: o Controle da Qualidade (versão 3.5.1, como foi entregue pelo fornecedor) registra a análise e emite o laudo, mas não confere quem decide, não guarda o histórico das decisões e não faz a decisão chegar sozinha a quem usa o lote. Por isso o parecer é "não apto para uso em ambiente regulado", até as seis correções abaixo (versão 1.0, de 30/10/2026, com o piloto e duas rodadas de teste). O critério formal de "apto" ainda não foi escrito pela Qualidade; esta conclusão se apoia nos defeitos de gravidade Alta e nos temas da norma que não são atendidos. O ciclo básico existe (a solicitação chega, a amostra é coletada, o resultado é digitado, o laudo é aprovado e emitido), então as falhas de acesso, de histórico e de validação podem ser corrigidas sem reconstruir o módulo, menos os processos que não existem: verificação por segunda pessoa, investigação de resultado fora da especificação, reagentes, equipamentos e tendência.

- 1. OS NÚMEROS

| Medida | Resultado |
| --- | --- |
| Temas da RDC 658/2022 avaliados | 16: nenhum atendido por completo; 8 em parte e 8 não atendidos |
| Exigências avaliadas tela a tela | 211 linhas nas páginas de 22 telas: 3 atendem, 79 atendem em parte, 87 não atendem e 42 a verificar |
| Execuções de teste | 3: piloto automático (09/10), rodada 1 (23/10, 122 linhas de resultado) e rodada 2 (28 a 30/10, 95 linhas) |
| Casos do plano (cronograma) | 48 conclusivos de 61 planejados; dos 17 de prioridade Alta, 4 continuam sem conclusão (estabilidade e água, bloqueadas fora do CQ) |
| Defeitos para correção | 45, todos abertos: 21 Alta, 21 Média e 3 Baixa; 15 funcionais, 14 de norma, 13 de acesso e segurança e 3 de ambiente ou dado |
| Telas (25 no inventário) | 0 funcionam sem defeito; 4 funcionam com falhas; 14 com falha grave; 2 bloqueadas no teste; 2 não abrem; 3 protótipos |
| Requisitos da nova versão | 87 (76 funcionais e 11 não funcionais), 37 de prioridade Alta; os 45 defeitos têm requisito |

- 2. POR QUE NÃO ESTÁ APTO

| Problema encontrado | Risco para a empresa | Norma |
| --- | --- | --- |
| O laudo não confere quem decide. Quem não tem a função de chefe do CQ, e até o perfil só de consulta, aprova o laudo (DV-CQ-003, reconfirmado na rodada 2). A tela esconde o botão Emitir, mas a gravação não confere nada. O laudo pode ser reprovado sem motivo (DV-CQ-005) e basta clicar em Reprovar para o Estoque marcar o lote como reprovado, sem laudo emitido (DV-CQ-004). Nenhuma aprovação pede senha | Lote liberado ou reprovado por quem não podia, sem assinatura | RDC 658/2022, art. 8º, XV; art. 258, VIII; Guia 33/2020, item 9.3.2.3 |
| O laudo de um lote vencido é aprovado e emitido, com a validade do laudo depois da validade do lote (DV-CQ-043, Alta) | Material fora do prazo liberado para uso | Art. 189; art. 164 |
| O histórico e a justificativa não existem onde a norma exige. Aprovar, emitir e corrigir resultado não deixam histórico (DV-CQ-006); cancelar solicitação, alterar a regra de estabilidade, alterar a programação, excluir coleta, checklist e unidade ficam sem motivo e sem o valor anterior (DV-CQ-007, 017, 018, 039). Nove cadastros têm histórico; as decisões, não | Alteração sem autoria, sem data e sem motivo; a inspeção não consegue reconstituir quem decidiu | Arts. 124 e 125; Guia 33/2020, item 9.3.2.3 |
| Uma solicitação com laudo liberado pode ser cancelada, com a mensagem "Ocorreu um erro inesperado." e sem histórico (DV-CQ-007, Alta). A lista continua mostrando "Laudo Liberado" na cancelada (DV-CQ-021) e a Programação de Análise aceita a solicitação cancelada e cria uma análise já "Laudo liberado" (DV-CQ-038, Alta) | Laudo desfeito sem rastro; etiqueta APROVADO impressa para solicitação cancelada | Arts. 14, IV, e 124 |
| O perfil só de consulta grava em 12 telas: abre solicitação, prioriza, programa amostragem, cria checklist, regra de amostragem e regra de análise, registra amostragem, programa análise, grava a análise de outro analista, cria motivo e unidade e gera a etiqueta sem a permissão de imprimir (DV-CQ-015 e 027 a 037). A única barreira é visual: o filtro de acesso confere só a permissão de consultar | Qualquer usuário com acesso ao módulo executa o ciclo inteiro | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (controle de acesso); art. 124 |
| A data de reanálise do laudo não chega ao Estoque. O CQ grava "Reanálise = Sim" e a data, mas o lote aparece no Estoque com "Reanalisar? = NÃO", sem data, e a Agenda de Reanálise nunca lista lote (DV-EST-171, Alta, reconfirmado com lote novo). O Estoque só sabe do laudo quando alguém clica em "Atualizar resultado" (DV-EST-029) | Material aprovado sem reteste previsto; lote parado ou liberado por esquecimento | Art. 189; art. 8º, XV |
| A água e a estabilidade não podem ser percorridas. A programação de amostragem de água dá erro de servidor porque falta uma tabela no banco (DV-CQ-008, Alta; DV-CQ-001) e nenhum acompanhamento de estabilidade se abre (DV-EST-074): 13 dos 61 casos do plano ficaram bloqueados. Na agenda de ambiente não há frequência (DV-CQ-023), a digitação do resultado de ambiente diz "sucesso" e perde o resultado (DV-CQ-009, Alta) e o registro da amostragem de ambiente mostra erro mas grava (DV-CQ-019) | Sem programa de monitoramento comprovável; estudo de estabilidade que não existe | Art. 243, VI; art. 8º, VIII; arts. 271 a 290 |
| Regras e especificações aceitam valores inválidos. A Regra de Análise aceita faixa de 0 a -1 e de -5 a -20 (DV-CQ-002, Alta) e dois nomes iguais (DV-CQ-014); a Regra de Amostragem trata o valor absoluto como percentual (DV-CQ-011), grava texto como zero e aceita negativos (DV-CQ-012) e pode ser excluída em uso, assim como a unidade de medida (DV-CQ-013); a Regra de Estabilidade aceita regra repetida (DV-CQ-016) | Ensaio avaliado contra limite sem sentido; rastreabilidade perdida | Arts. 247, 253 e 255 |
| As saídas impressas têm erro. A etiqueta traz o nome de outra instituição e as datas saem em dois formatos (DV-CQ-025); a ficha de amostragem sai sem amostrador, verificador e data e com a quantidade da solicitação no lugar da amostrada (DV-CQ-045); os relatórios de estabilidade e de fornecedores quebram com erro técnico (DV-CQ-042); as listas de duas páginas repetem linhas (DV-CQ-044) | Documento da qualidade com identificação errada ou incompleta | Art. 124; art. 258; Guia 33/2020, item 9.3.2.3 |
| As funções profissionais são procuradas por número fixo e a de estabilidade não existe no cadastro (DV-CQ-022): a conferência de quem interrompe um estudo está desligada | Quem não deveria interrompe ou finaliza um estudo | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 |
| Processos que o sistema não tem: verificação do resultado por segunda pessoa, investigação de resultado fora da especificação (só pede uma observação), avaliação de tendência, controle de reagentes e padrões, equipamentos e método com versão (temas 6 a 10 do mapa de conformidade), além de amostras de retenção com prazo | Resultado fora da especificação sem investigação; decisão sem conferência | Arts. 245, 253 a 264, 257, 258, VII, 287 |

Por tema da norma (16 temas, situação pelo código de 09/10/2026; os testes de 23/10 e de 28 a 30/10 confirmaram ou agravaram, nenhum tema passou a "atende"):

| Situação | Temas |
| --- | --- |
| Atende | Nenhum |
| Atende em parte | Só usar material liberado pelo CQ; amostragem por pessoal autorizado; identificação das amostras; registro completo de cada teste; amostras de referência e retenção; programa de estabilidade; trilha de auditoria; validade do laudo e reteste (8) |
| Não atende | Aprovação pela pessoa designada, com decisão clara e assinatura; verificação por outra pessoa; investigação de resultado fora de especificação; avaliação de tendência; métodos analíticos aprovados e validados; reagentes, padrões e meios de cultura; registro no momento da ação; assinatura eletrônica (8) |

- 3. O QUE JÁ FUNCIONA (E VALE MANTER)

- O ciclo do laudo no caminho feliz: solicitação do Estoque, programação e registro da amostragem, digitação do resultado, aprovação, emissão e atualização no Estoque (o lote aprovado sai da quarentena depois de "Atualizar resultado").

- Quem digitou o resultado não aprova nem emite o laudo daquela análise, e o resultado fora da faixa exige observação.

- Campos em branco, sigla repetida, regra de amostragem repetida, data de ontem na programação, amostrador igual ao verificador e data futura na amostragem são recusados.

- Regra de análise em uso fica travada e não pode ser excluída; o histórico dela mostra valor antigo, novo, usuário e justificativa.

- A tela só lista para etiqueta as análises com laudo liberado.

- Listas e filtros conferem com a lista inteira (60 aplicações de filtro em 9 telas), salvo a paginação; o analista vê só as análises dele.

- A agenda de ambiente recusa data de hoje ou anterior, horário ocupado e horário inválido.

- 4. O QUE PRECISA SER CORRIGIDO PARA UMA NOVA HOMOLOGAÇÃO

- 1. Laudo só com quem pode, no prazo e com histórico: função de chefe conferida no servidor em aprovar, reprovar e emitir; resultados e validade do lote conferidos ao gravar; motivo obrigatório para reprovar; assinatura eletrônica; histórico de toda decisão (DV-CQ-003, 004, 005, 006, 043).

- 2. Acesso por ação, conferido na gravação: o perfil só de consulta não grava em nenhuma tela (DV-CQ-015, 027 a 037; DV-CQ-022).

- 3. Histórico e motivo em toda alteração, exclusão e cancelamento, com valor anterior, usuário e hora do servidor; solicitação cancelada fora das filas seguintes (DV-CQ-007, 017, 018, 021, 038, 039).

- 4. A decisão e a data de reanálise chegam ao Estoque na emissão do laudo (DV-EST-171, DV-EST-029, DV-CQ-004).

- 5. Água e estabilidade funcionando e testadas: tabela de tipo de água na instalação, estudo de estabilidade que se abre, frequência de coleta, resultado de ambiente que grava (DV-CQ-001, 008, 009, 019, 023; DV-EST-074).

- 6. Saídas impressas corretas e os processos que faltam: nome da instituição, datas, ficha de amostragem e relatórios que não quebram (DV-CQ-025, 042, 044, 045); verificação por segunda pessoa, investigação de resultado fora da especificação, tendência, reagentes e equipamentos.

O modelo de como o CQ deve funcionar está em "O ideal" (a análise por situações, com as travas nos outros módulos).

- 5. LIMITAÇÕES DO FECHAMENTO

O módulo foi fechado em 30/10/2026 por decisão do responsável, sem ter sido testado tudo em tela. O que sobra sem teste ou sem resultado conclusivo é:

- A estabilidade inteira (CT-CQ-043 a 052): nenhum acompanhamento se abre (DV-EST-074).

- A água (CT-CQ-064 e 066 e a programação de água): a tabela de tipo de água não existe no ambiente (DV-CQ-008).

- O arrasto da agenda de coletas: não conclusivo pela automação.

- A gravação sem passar pela tela (conferências que ficam só na tela): não testada, por exigir alterar a chamada.

- O efeito do laudo sobre a Produção (água e sala reprovadas) e a reanálise que cancela a solicitação anterior: só pelo código.

- 6. O QUE MUDA NA REABERTURA

O módulo volta a ser aberto se acontecer qualquer um destes eventos:

- 1. O DBA criar a tabela de tipo de água: executar os casos de água (CT-CQ-064, 066 e a agenda).

- 2. O Estoque religar a abertura do acompanhamento de estabilidade (DV-EST-074): executar os 10 casos de estabilidade (CT-CQ-043 a 052).

- 3. O Estoque propagar a data de reanálise (DV-EST-171): repetir a cadeia da reanálise (CT-CQ-R2-01 a 03).

- 4. A Qualidade responder às 13 perguntas em aberto da Análise de Requisitos (assinatura eletrônica, quem pode reprovar, prazos de reanálise, protocolo de estabilidade, frequência do monitoramento).

- 5. Correção dos defeitos de gravidade Alta e nova versão do sistema: reteste dos 45 defeitos.

- 7. O QUE AINDA DEPENDE DE OUTRAS PESSOAS

| # | Quem | O que preciso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Garantia da Qualidade | O critério escrito de "apto"; as respostas às 13 perguntas em aberto; se a avaliação de fornecedores é do CQ ou da GQ |
| 2 | DBA | Criar ou confirmar a tabela de tipo de água (DV-CQ-008); confirmar as tabelas de histórico e as cinco renomeadas com o sufixo _CQ; o perfil e as funções dos usuários de teste (origem de DV-CQ-015 e 022) |
| 3 | Estoque | Religar a abertura do acompanhamento de estabilidade (DV-EST-074); propagar a data de reanálise ao lote e à Agenda de Reanálise (DV-EST-171); não tratar como reprovado o lote sem laudo emitido (DV-CQ-004) |
| 4 | Desenvolvimento | A causa de "Ocorreu um erro inesperado." ao cancelar solicitação e na Regra Amostragem em branco; criar a função de estabilidade no cadastro |
| 5 | Homologação | Repetir o arrasto da agenda de coletas com carga de agenda pronta |

- 8. COMO O MÓDULO PASSA A "APTO"

Executar de novo o plano de testes completo na nova versão, como teste de aceite. A aprovação exige 100% dos casos de prioridade Alta aprovados, o critério de "apto" escrito pela Qualidade e as respostas da seção 7.