LabMedSys

Módulo Principal

Resumo do módulo

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/10/2026 | 1.0 | Versão publicada no portal, sem os achados de segurança | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

Uso interno. Resumo para a diretoria. O detalhe técnico está no Dossiê de Homologação e na Análise de Requisitos do módulo Principal.

- CONCLUSÃO

O módulo Principal do LabMedSys (versão 3.5.1), como foi entregue pelo fornecedor, funciona na maior parte das tarefas, mas não está em conformidade com as normas da ANVISA. As falhas estão no controle de acesso, nas senhas e no registro de quem alterou o quê. Os mecanismos essenciais existem, então as falhas podem ser corrigidas sem reconstruir o módulo. Seis correções são obrigatórias.

- POR QUE O MÓDULO PRINCIPAL IMPORTA

- É a porta de entrada dos nove módulos. O login, os usuários, os perfis e as permissões definidos nele valem para produção, estoque, qualidade e os demais.

- É a base da trilha de auditoria, o registro de quem fez cada alteração, quando e por quê. A ANVISA exige esse registro (RDC 658/2022, art. 125) e o verifica nas inspeções.

- O QUE FOI FEITO

| Atividade | Resultado |
| --- | --- |
| Análise do código do sistema | Regras de negócio, permissões, modelo de dados e 22 pontos de segurança levantados |
| Testes no ambiente de teste (05 e 06/10/2026) | 78 testes: 48 aprovados, 25 reprovados e 5 bloqueados (dependem do DBA) |
| Desvios encontrados | 26 no total: 5 de gravidade alta, 12 média, 8 baixa e 1 já explicado |
| Documentos para a nova versão | 70 requisitos corrigidos, com origem e prioridade, e mais 4 documentos em Word: Regras de Negócio, Análise de Requisitos, Manual do Usuário e Dossiê de Homologação |

- PRINCIPAIS PROBLEMAS

| Problema | Risco para a empresa | Gravidade |
| --- | --- | --- |
| Exclusões sem justificativa, e o histórico do registro excluído não pode ser consultado | Falha na trilha de auditoria, item clássico de inspeção | Alta |

O que já funciona bem

Bloqueio após tentativas erradas, validade de senha e de conta, perfis de acesso, botões que respeitam as permissões, exclusão sem apagar o dado e histórico campo a campo na maior parte dos cadastros.

- O QUE ESTÁ PRONTO E FUNCIONA

| Área | Situação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Login e bloqueio por tentativas erradas | Funciona com falhas | Mensagens revelam se o usuário existe |
| Usuários e contas | Funciona com falhas | O administrador vê a senha provisória; a tela de consulta permite editar |
| Cadastros de Ambiente, Equipamento e Pessoa jurídica | Funciona com falhas | Incluir, editar e excluir funcionam; falta justificativa na exclusão e na alteração |
| Trilha de auditoria (histórico) | Funciona com falhas | Histórico campo a campo; o registro excluído não pode ser consultado |
| Demais cadastros, segurança da aplicação, carga de dados | Não testado | Próxima rodada |

- SEIS CORREÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A CONFORMIDADE

- Conferir a permissão do usuário em todas as telas e ações, no servidor.

- Exigir a troca de senha antes de qualquer outra tela.

- Guardar as senhas de forma irrecuperável e nunca exibi-las, nem ao administrador.

- Exigir justificativa em toda alteração e exclusão de cadastro, e manter consultável o histórico do registro excluído.

- Deixar somente leitura a tela de quem só tem permissão de consulta.

- E NA VERSÃO NOVA (ILABPHARMA NOVO)

Mesmas regras, tela e API novas; duas rodadas de teste em 17/10/2026. Melhorou: bloqueio por tentativas, troca obrigatória de senha e exclusão de profissional com conta. Piorou: valor do equipamento multiplicado por 10 a cada edição, ambiente ligado a ponto de água excluído sem recusa, histórico sem usuário ou sem justificativa e CPF sem validação. Igual: exclusão sem justificativa.

- DECISÕES E APOIO PEDIDOS À DIRETORIA

| # | Pedido | Por quê |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aprovar as seis correções como condição para o sistema entrar em uso | Sem elas, o sistema não passa numa inspeção da ANVISA |
| 2 | Pedir ao DBA três confirmações no banco de dados | Fecha os 5 testes bloqueados |
| 3 | Indicar quem, na GQ, revisa e aprova o Dossiê | Exigência do Guia 33/2020 da ANVISA |
| 4 | Definir a prioridade dos próximos módulos | Planejar tempo e recursos da homologação |