LabMedSys

Módulo Estoque

Reposição de Itens a Vencer (Kit): Regras de negócio

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- REGRAS DE NEGÓCIO

Os identificadores RN-EST-REL19-nnn são novos, achados na leitura do código em 23/10/2026. Situação: Extraída, Validada em parte, Validada ou Contradita.

| ID | Regra | Fonte | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| RN-EST-REL19-001 | Só entram lotes que saíram em uma remessa ligada a um item de solicitação de kit; o lote precisa ser de item com controle de validade, sem lixeira em item, lote, remessa e linha da remessa | dalRelatorio.cs:2305-2329 | Extraída (CT-EST-157, 22/10/2026: sem kit remetido, o relatório abriu vazio, o que não contradiz a regra) |
| RN-EST-REL19-002 | A validade usada é a da visão de validade do lote: a nova validade da última análise (revalidação), se houver, senão a validade original | dalRelatorio.cs:2310-2311; VW_ITEM_LOTE_VALIDADE.sql | Extraída |
| RN-EST-REL19-003 | A faixa "A VENCER" é VENCIDO (validade hoje ou antes), ATÉ 1 MÊS, ATÉ 3 MESES, ATÉ 6 MESES, ATÉ 1 ANO ou ACIMA DE 1 ANO, pela diferença em meses de calendário entre hoje e a validade | dalRelatorio.cs:2297-2303 | Extraída |
| RN-EST-REL19-004 | O filtro Período a Vencer usa a mesma conta: 0 = vencido; 1 = vence em até 1 mês de calendário e ainda não venceu; 3, 6 e 12 = faixa seguinte; 13 = mais de 12 meses | dalRelatorio.cs:2343-2366 | Extraída |
| RN-EST-REL19-005 | Cliente filtra o cliente da remessa; Item e GMM procuram o texto dentro do nome do item e do código da remessa; Tipo de Kit filtra o tipo do kit | dalRelatorio.cs:2331-2341 | Extraída |
| RN-EST-REL19-006 | O relatório não exige que a remessa tenha sido liberada ou embarcada; os relatórios de planejamento, de análise e de reposição de componentes exigem a data de embarque | dalRelatorio.cs:2305-2329 (sem o critério) e 2563, 2825 e 2972 (com o critério) | Extraída (a conferir: o efeito de incluir remessa ainda não embarcada) |
| RN-EST-REL19-007 | A empresa da remessa é a da sessão | dalRelatorio.cs:2368-2369 | Extraída |
| RN-EST-REL19-008 | As linhas saem ordenadas por dias até vencer, validade e item | dalRelatorio.cs:2372 | Extraída |
| RN-EST-REL19-009 | O cabeçalho repete os filtros usados ou escreve "SEM FILTRO" | VisualizaRelatorio.aspx.cs:1022-1076 | Validada em parte (CT-EST-157, 22/10/2026: "FILTROS: SEM FILTRO" visto com o relatório vazio) |
| RN-EST-REL19-010 | O desenho do relatório não mostra o cliente nem o código do kit, embora a consulta os traga | RPT_RELACAO_KITS_VENCER.rdlc; dalRelatorio.cs:2287 e 2290 | Validada em parte (CT-EST-157: as colunas da captura vazia conferem com o desenho; sem linhas) |
| RN-EST-REL19-011 | A emissão não é registrada | VisualizaRelatorio.aspx.cs (nenhuma chamada de log) | Extraída |

- CASOS DE TESTE

Resultados da rodada de 22/10/2026 (rodadas 8, 9 e 10). O plano é o 08-plano-de-testes.md (seção 6.10). Os casos CT-EST-REL19-nn são novos.

Casos do plano e das rodadas

| Caso | O que verifica | Resultado, defeito e data |
| --- | --- | --- |
| CT-EST-157 | Relatórios de kit (reposição a vencer, reposição de componentes, planejamento, listagem de lotes) mostram os dados TESTE | Bloqueado, para este relatório, 22/10/2026 (rodada 8): a Reposição de Itens a Vencer abriu vazia, com "FILTROS: SEM FILTRO", porque nenhum kit foi remetido (DV-EST-046). O caso como um todo passou com ressalva por causa dos outros relatórios; data em formato americano (DV-EST-057) |
| CT-EST-156 | Reposição de lote a vencer pela remessa de kit | Bloqueado, 22/10/2026 (rodadas 8 e 9): depende da remessa de kit (DV-EST-046). Na rodada 10 passou com ressalva, mas na tela Controle de Kits (gerou solicitação 00065 e remessa 005; a coluna Reposição ficou NÃO e o botão ficou desabilitado), não neste relatório |
| CT-EST-155 | Controle de Kits mostra os lotes no cliente | Bloqueado na rodada 8 (kit nunca remetido); Passou na rodada 10, 22/10/2026: kit 00002, guia GMM 004, lote TESTEKIT30, item de entrada TA0008/26, validade 22/11/2026, 1,000. Esses dados existem agora e o relatório não foi gerado de novo |
| CT-EST-154 | Remessa de kit pelo Tipo de Remessa em GMM | Passou com ressalva, 22/10/2026 (rodada 10): remessa 004 finalizada e embarque liberado (DV-EST-058, origem em branco) |
| CT-EST-065 | Abrir tela sem acesso pelo endereço | Falhou, 13/10/2026, em outras telas (DV-EST-008); não feito nesta |

Total desta tela: 1 linha própria, bloqueada (CT-EST-157); 3 de apoio (156, 155 e 154); nenhum caso fez o relatório mostrar linhas.

Casos novos propostos (ainda não executados)

Preparação comum: usuário de teste com o item no menu Relatórios; o ambiente já tem dados para repetir o caso (kit 00002, remessa 004, lote TESTEKIT30).

| Caso | Prioridade | O que fazer | Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-EST-REL19-01 | Alta | Repetir o CT-EST-157 agora que existe a remessa 004: gerar sem filtro | Uma linha: item TESTER805, lote TESTEKIT30, item de entrada TA0008/26, validade 22/11/2026, QTDE 1,000, GMM 004, "ATÉ 1 MÊS" (vale se executado antes de 22/11/2026). Registrar se a linha aparece (a remessa pela guia pode não gravar a ligação com o item de solicitação de kit, RN-EST-REL19-001) |
| CT-EST-REL19-02 | Alta | Se a linha não aparecer, gerar com o filtro GMM = 004 e com o cliente EMC | Registrar qual condição da RN-EST-REL19-001 falhou |
| CT-EST-REL19-03 | Média | Preparar lotes de kit com validades diferentes (vencida, 20 dias, 2 meses, 5 meses, 10 meses, 2 anos) e gerar com cada faixa de Período a Vencer | A faixa do filtro e a coluna A VENCER concordam; conferir a fronteira de fim de mês (RN-EST-REL19-003 e 004) |
| CT-EST-REL19-04 | Alta | Lote de item sem controle de validade dentro de um kit | Não aparece (RN-EST-REL19-001) |
| CT-EST-REL19-05 | Alta | Revalidar um lote de kit já enviado (nova validade pelo CQ) e gerar | A validade mostrada é a nova (RN-EST-REL19-002) |
| CT-EST-REL19-06 | Média | Remessa de kit criada e ainda não embarcada | Registrar se aparece (RN-EST-REL19-006) |
| CT-EST-REL19-07 | Média | Filtros Cliente, Item (parte do nome), GMM (parte do código) e Tipo de Kit, juntos e separados | Linhas coerentes; cabeçalho "FILTROS:" repete cada filtro |
| CT-EST-REL19-08 | Média | Item com apóstrofo ou "&" no filtro Item | Registrar se a janela abre ou o script quebra |
| CT-EST-REL19-09 | Média | Conferir se o relatório mostra o cliente e o kit de cada lote | Pelo desenho, não mostra (RN-EST-REL19-010); registrar |
| CT-EST-REL19-10 | Baixa | Conferir o significado de "I" e "C" na coluna TIPO contra o tipo do kit | Legenda clara; registrar o que cada letra é |
| CT-EST-REL19-11 | Baixa | Gerar com filtro que não traz nada | Mensagem de "nenhum resultado" (hoje, só o cabeçalho) |
| CT-EST-REL19-12 | Alta | Com usuário sem o item no menu, abrir a tela e a janela do relatório pelo endereço | Acesso negado; registrar se abriu (DV-EST-008) |