LabMedSys

Módulo Controle da Qualidade

Defeitos para correção

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2026 | 1.0 | Versão publicada no portal | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

Para a equipe de desenvolvimento e a Garantia da Qualidade. Registro completo de defeitos do módulo Controle da Qualidade encontrados nos testes de tela, com o passo a passo para reproduzir, o trecho do código onde o problema está e uma sugestão de correção, inclusive os de acesso e segurança. Cada defeito traz também como confirmar a correção (o caso de teste a repetir). Atualizado em 03/11/2026.

- RESUMO

46 defeitos registrados, 46 em aberto. Pendentes por gravidade: 0 crítica · 21 alta · 21 média · 4 baixa.

Pendentes por tipo: 16 funcional · 14 norma · 13 acesso/segurança · 3 ambiente/dados.

Origem: 2 já estavam na página "Defeitos para correção" do portal e 44 são novos neste registro (os de acesso e segurança, antes só nos documentos confidenciais, e os encontrados depois da última publicação).

Gravidade: Alta = afeta a qualidade do produto, a conformidade com a ANVISA ou impede uma tarefa; Média = atrapalha, mas há como contornar; Baixa = incômodo ou texto.

Situação: Aberto: ainda não corrigido · Em correção: um desenvolvedor assumiu · Corrigido: o desenvolvedor entregou, falta o reteste · Validado: o reteste passou · Descartado: aberto por engano ou explicado por uma regra do sistema; não precisa de correção.

Tipo: funcional = a tela ou a regra não faz o que deveria · norma = fere a RDC 658/2022 ou o Guia 33/2020 (registro, rastreabilidade, validade, justificativa) · acesso/segurança = controle de acesso, senha, sessão ou exposição de dados · ambiente/dados = problema de configuração, instalação ou carga de dados.

Cuidado: este documento não traz senhas, logins, endereços de servidor, strings de conexão nem chaves; onde o assunto exige, cita só o arquivo.

  - Contagem por gravidade e por tipo (todos os registros, inclusive os encerrados)

| Tipo | Alta | Média | Baixa | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| funcional | 0 | 1 | 11 | 4 | 16 |
| norma | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| acesso/segurança | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| ambiente/dados | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 21 | 21 | 4 | 46 |

  - Índice por tipo

- funcional (16): DV-CQ-009, DV-CQ-011, DV-CQ-012, DV-CQ-014, DV-CQ-016, DV-CQ-019, DV-CQ-020, DV-CQ-021, DV-CQ-024, DV-CQ-025, DV-CQ-026, DV-CQ-040, DV-CQ-041, DV-CQ-042, DV-CQ-044, DV-CQ-046.

- norma (14): DV-CQ-002, DV-CQ-004, DV-CQ-005, DV-CQ-006, DV-CQ-007, DV-CQ-010, DV-CQ-013, DV-CQ-017, DV-CQ-018, DV-CQ-023, DV-CQ-038, DV-CQ-039, DV-CQ-043, DV-CQ-045.

- acesso/segurança (13): DV-CQ-003, DV-CQ-015, DV-CQ-027, DV-CQ-028, DV-CQ-029, DV-CQ-030, DV-CQ-031, DV-CQ-032, DV-CQ-033, DV-CQ-034, DV-CQ-035, DV-CQ-036, DV-CQ-037.

- ambiente/dados (3): DV-CQ-001, DV-CQ-008, DV-CQ-022.

  - Todos os defeitos

| Id | Defeito | Gravidade | Situação | Tela | Encontrado em |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DV-CQ-002 | Regra de Análise aceita mínimo maior que o máximo quando há zero ou negativo | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Análise e Laudo › Regra de Análise (inclusão) | CT-CQ-027, 09/10/2026 |
| DV-CQ-003 | Quem não tem a função de chefe do CQ, e até o perfil só de consulta, consegue aprovar o laudo | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Análise e Laudo › Emissão Laudo Final | CT-CQ-011 e CT-CQ-071 (confirma o ponto 3 do fluxo e o SEG-CQ-02), 23/10/2026 |
| DV-CQ-004 | Basta clicar em Reprovar para o Estoque marcar o lote como REPROVADO, mesmo sem o laudo ser emitido | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Emissão Laudo Final e Estoque › Controle da Qualidade (Atualizar resultado) | CT-CQ-013 (ponto 4 do fluxo), 23/10/2026 |
| DV-CQ-005 | O laudo pode ser reprovado sem informar o motivo | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Análise e Laudo › Emissão Laudo Final | Caso novo CT-CQ-N-38 (confirma a falha apontada pelo inventário: "reprova sem motivo"; DV-EST-027 já tinha visto o mesmo), 23/10/2026 |
| DV-CQ-006 | Aprovar, emitir e corrigir resultado não deixam histórico: a consulta de log vem vazia ou só mostra a inclusão | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise, Consultar Análise Programada e Emissão Laudo Final (ícone Log) | CT-CQ-015 e CT-CQ-016 (ponto 2 do fluxo), 23/10/2026 |
| DV-CQ-007 | Uma solicitação com laudo liberado pode ser cancelada; o cancelamento mostra "Ocorreu um erro inesperado." e não fica no histórico | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise › Detalhar › Cancelar | CT-CQ-017 e caso novo CT-CQ-N-31 (ponto 6 do fluxo), 23/10/2026 |
| DV-CQ-008 | Água: a Programação de Amostragem de qualquer ponto de água quebra com erro de servidor por causa do nome da tabela de tipo de água no banco; a agenda de água também não carrega (resolvido no ambiente em 03/11/2026; aberto no projeto de banco) | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Amostragem (água) e Programação de Solicitação de Análise (agenda) | CT-CQ-064 e CT-CQ-066 (bloqueados), casos novos CT-CQ-N-32 e N-33; explica o DV-CQ-001, 23/10/2026 |
| DV-CQ-009 | Ambiente e água: a digitação diz "Alteração efetuada com sucesso." mas não grava o resultado, e o laudo oferece só Aprovar | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Consultar Análise Programada (ambiente e água) e Emissão Laudo Final | Caso novo CT-CQ-N-37 (afeta CT-CQ-065), 23/10/2026 |
| DV-CQ-027 | Perfil só de consulta abre solicitação de análise | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise › Incluir | CT-CQ-R2-AC-01, 28/10/2026 |
| DV-CQ-028 | Perfil só de consulta prioriza solicitação | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Priorização de Solicitação Análise | CT-CQ-R2-AC-02, 28/10/2026 |
| DV-CQ-029 | Perfil só de consulta programa amostragens | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Amostragem | CT-CQ-R2-AC-04 e AC-12a, 28/10/2026 |
| DV-CQ-030 | Perfil só de consulta cria checklist de verificação | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Verificação de Amostragens | CT-CQ-R2-AC-05, 28/10/2026 |
| DV-CQ-031 | Perfil só de consulta cria regra de amostragem | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Regra Amostragem | CT-CQ-R2-AC-06, 28/10/2026 |
| DV-CQ-032 | Perfil só de consulta registra amostragens | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Consultar Amostragem (registro) | CT-CQ-R2-AC-08 e AC-12b, 28/10/2026 |
| DV-CQ-033 | Perfil só de consulta cria regra de análise | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Regra de Análise | CT-CQ-R2-AC-10, 28/10/2026 |
| DV-CQ-034 | Perfil só de consulta programa análises | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Análise | CT-CQ-R2-AC-11 e AC-12c, 28/10/2026 |
| DV-CQ-035 | Perfil só de consulta grava a análise programada de outro analista | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Consultar Análise Programada (digitação) e Visão Administrador | CT-CQ-R2-AC-12 e AC-13, 28/10/2026 |
| DV-CQ-036 | Perfil só de consulta cria motivo | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Motivos | CT-CQ-R2-AC-17, 28/10/2026 |
| DV-CQ-037 | Perfil sem a permissão de imprimir gera a etiqueta de análise | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Gerar Etiqueta | CT-CQ-R2-AC-15, 28/10/2026 |
| DV-CQ-038 | Programação de Análise aceita solicitação cancelada e cria uma análise já "Laudo liberado" | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Análise e Consultar Análise Programada Visão Administrador | CT-CQ-R2-AC-11, 28/10/2026 |
| DV-CQ-043 | O laudo de um lote já vencido é aprovado e emitido, com validade do laudo depois da validade do lote | Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Emissão Laudo Final (aprovar e emitir) | CT-CQ-R2-01 (tentativa com a solicitação 012/26), 30/10/2026 |
| DV-CQ-001 | Programação de Solicitação de Análise dá erro interno ao carregar os pontos de água | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise › Programação de Solicitação de Análise | CT-CQ-063, 09/10/2026 |
| DV-CQ-010 | Programar a amostragem duas vezes para a mesma solicitação cria duas amostragens pendentes | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Amostragem | CT-CQ-004, 23/10/2026 |
| DV-CQ-011 | A tolerância "valor absoluto" é tratada como percentual e a regra "percentual" mostra o número como quantidade | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Regra Amostragem e Registro de Amostragem | CT-CQ-023, 23/10/2026 |
| DV-CQ-012 | A Regra de Amostragem grava texto inválido como zero e aceita valores negativos | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Regra Amostragem (inclusão) | CT-CQ-022 e casos novos CT-CQ-N-02 e N-03, 23/10/2026 |
| DV-CQ-013 | Regra de amostragem em uso e unidade de medida usada numa regra podem ser excluídas | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Regra Amostragem e Unidade de Medida (exclusão) | CT-CQ-025 e CT-CQ-034, 23/10/2026 |
| DV-CQ-014 | Duas Regras de Análise com o mesmo nome no mesmo item são aceitas | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Regra de Análise (inclusão) | CT-CQ-028 (e reconfirmação do CT-CQ-027, DV-CQ-002), 23/10/2026 |
| DV-CQ-015 | As permissões do perfil (incluir, excluir) e a função do usuário não são conferidas nas telas de cadastro | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Unidade de Medida, Regra Estabilidade | CT-CQ-072, CT-CQ-074 e caso novo CT-CQ-N-07, 23/10/2026 |
| DV-CQ-016 | Regra de Estabilidade: a terceira regra (repetida) é aceita e uma regra pode ser salva sem nenhum prazo | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Tabelas de Apoio › Regra Estabilidade | CT-CQ-041 e casos novos CT-CQ-N-34 e N-35, 23/10/2026 |
| DV-CQ-017 | Alterar a Regra de Estabilidade não pede justificativa e não deixa histórico | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Tabelas de Apoio › Regra Estabilidade | CT-CQ-042 (ponto 5 do fluxo), 23/10/2026 |
| DV-CQ-018 | Excluir coleta agendada e excluir checklist de verificação não pedem justificativa nem deixam histórico | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Solicitação de Análise (agenda) e Verificação de Amostragens | CT-CQ-067 e caso novo CT-CQ-N-21, 23/10/2026 |
| DV-CQ-019 | Ambiente e água: registrar a amostragem mostra "Ocorreu um erro interno não esperado." mas a amostragem fica gravada | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Registro de Amostragem (ambiente e água) | Caso novo CT-CQ-N-36, 23/10/2026 |
| DV-CQ-020 | A agenda aceita ambiente com análise físico-química e horários fora de 8h às 18h | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Solicitação de Análise (agenda) | CT-CQ-062 e caso novo CT-CQ-N-23, 23/10/2026 |
| DV-CQ-021 | A lista de Solicitação de Análise mostra "Laudo Liberado" em solicitação que está Cancelada | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise (lista e filtro de situação) | Caso novo CT-CQ-F-01 (fase D), 23/10/2026 |
| DV-CQ-022 | O CQ procura as funções profissionais por número fixo (34, 39, 41, 48 e 71) e os nomes cadastrados no Principal não combinam; a função 71 não existe | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Amostragem, Registro de Amostragem, Programação de Análise, Emissão Laudo Final, Estabilidade | Preparação (seção 3.2 do plano) e CT-CQ-007 e CT-CQ-049, 23/10/2026 |
| DV-CQ-023 | A agenda de ambiente não tem frequência nem recorrência: cada coleta é marcada uma a uma | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Solicitação de Análise | CT-CQ-063 (ponto 1 do fluxo de água e ambiente), 23/10/2026 |
| DV-CQ-039 | Alterar a programação de análise já feita não pede justificativa nem deixa histórico | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Análise | CT-CQ-R2-D2-04, 28/10/2026 |
| DV-CQ-040 | Não há como cancelar uma amostragem pendente ou uma coleta programada pela tela (botões comentados no código) | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Amostragens Pendentes (e Visão Administrador) e Programação de Amostragem | CT-CQ-R2-AC-09 e D2-03, 28/10/2026 |
| DV-CQ-041 | Salvar a Regra de Estabilidade sem prazos mostra "Ocorreu um erro inesperado." | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Tabelas de Apoio › Regra Estabilidade (Edit) | CT-CQ-R2-AC-18 e AC-18-conf, 28/10/2026 |
| DV-CQ-042 | Relatórios de estabilidade e de fornecedores quebram com erro técnico quando o registro não existe ou a tela não tem relatório | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Estabilidade (impressão do laudo do acompanhamento e relatório final) e Avaliação de Desempenho de Fornecedores (relatório) | CT-CQ-R2-REL-07, 07b e 08b, 30/10/2026 |
| DV-CQ-044 | Nas listas com duas páginas (Consultar Análise Programada visão administrador e Emissão Laudo Final) a segunda página repete linhas da primeira | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Consultar Análise Programada (visão administrador) e Emissão Laudo Final (paginação) | CT-CQ-F-23 e CT-CQ-F-24, 30/10/2026 |
| DV-CQ-045 | A ficha de amostragem impressa sai sem o amostrador, o verificador e a data da amostragem, e traz a quantidade da solicitação no lugar da amostrada | Média | Aberto | Controle da Qualidade › Consultar Amostragem (registro): ficha de amostragem impressa | CT-CQ-R2-REL-04, 30/10/2026 |
| DV-CQ-024 | As solicitações geradas pela agenda e a de item com teor recebem número fora da sequência (1024/26, 1025/26, 1027/26 e 103/26) | Baixa | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise (lista) | Observação em CT-CQ-067 e CT-CQ-002, 23/10/2026 |
| DV-CQ-025 | Relatórios: a etiqueta traz o nome de outra instituição, as datas saem em dois formatos e o boletim de ambiente sai em branco | Baixa | Aberto | Controle da Qualidade › Gerar Etiqueta, Emissão Laudo Final (laudo) e Consultar Análise Programada (boletim de ambiente) | CT-CQ-065, CT-CQ-F-20 e CT-CQ-F-21 e caso novo CT-CQ-N-40, 23/10/2026 |
| DV-CQ-026 | Pequenos desvios de tela: teor sem faixa nem decimal, priorização de solicitação já liberada, mensagem repetida, menu duplicado e tela fora do menu em branco | Baixa | Aberto | Emissão Laudo Final, Priorização de Solicitação Análise, Programação de Análise, menu do CQ, Consultar Coletas Pendentes de Programação | Casos novos CT-CQ-N-09, N-16, N-26, N-27, N-29 e N-30, 23/10/2026 |
| DV-CQ-046 | A segunda versão da Verificação de Amostragens recusa até o administrador, e a recusa de acesso volta como HTTP 200 | Baixa | Aberto | Verificação de Amostragens (segunda versão, fora do menu) | CT-CQ-F02-01, 31/10/2026 |

- DV-CQ-002

Regra de Análise aceita mínimo maior que o máximo quando há zero ou negativo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Análise e Laudo › Regra de Análise (inclusão) | CT-CQ-027 | 09/10/2026 (teste automático, revisado pelas capturas) | RDC 658/2022, arts. 253 e 255 (testes pelos métodos e especificações aprovados) |

Tipo: norma · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Numa regra do tipo INTERVALO, o sistema só confere se o mínimo é menor que o máximo quando os dois valores são maiores que zero. Com zero, valor negativo ou máximo em branco, a conferência é pulada e a regra é gravada. Exemplo testado: mínimo 0 e máximo -1 foi aceito. A regra vira a especificação usada nas análises; com limites incoerentes, o resultado do ensaio é julgado contra limites errados e o laudo pode aprovar ou reprovar um lote indevidamente.

  - Como reproduzir

1. Entrar no módulo Controle da Qualidade e abrir Análise e Laudo › Regra de Análise. 2. Em TIPO ITEM ANÁLISE, escolher MATÉRIA-PRIMA; em ITEM ANÁLISE, digitar TESTE e escolher um item; clicar em PESQUISAR e depois em INCLUIR. 3. Preencher: Tipo de análise Físico-Químico, Classificação PADRÃO, Nome TESTE ..., Especificação qualquer, Tipo de regra INTERVALO, Unidade qualquer. 4. Em VALOR INICIAL digitar 0 e em VALOR FINAL digitar -1. 5. Clicar em SALVAR.

Dados de teste usados: item 10001 - TESTEJ-ITEM (Matéria-Prima); regras criadas: TESTE CT027A 092216 (0 a -1) e TESTE CT027B 092216 (mínimo 10, máximo em branco).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar, com a mensagem "Valor inicial não pode ser maior que o valor final!" (é o que acontece com mínimo 10 e máximo 5, caso CT-CQ-026). | "Inclusão efetuada com sucesso." A regra com mínimo 0 e máximo -1 foi gravada. Com mínimo 10 e máximo em branco, também gravou. |

  - Evidências

Figura 1 – Formulário preenchido com mínimo 0 e máximo -1, antes de salvar

Figura 1: Formulário preenchido com mínimo 0 e máximo -1, antes de salvar

Figura 2 – Depois de SALVAR: "Inclusão efetuada com sucesso."

Figura 2: Depois de SALVAR: "Inclusão efetuada com sucesso."

Figura 3 – Para comparar: com mínimo 10 e máximo 5 o sistema recusa corretamente

Figura 3: Para comparar: com mínimo 10 e máximo 5 o sistema recusa corretamente

  - Onde está no código

Causa (confirmada): a conferência fica dentro de if (valorInicial > 0 && valorFinal > 0). Fora dessa condição nada é conferido. Além disso, compara os valores sem o sinal (Math.Abs), o que esconde negativos mesmo dentro da condição. O controlador só recusa quando os dois valores são zero, então um limite só (mínimo sem máximo) é aceito.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.Domain/Analise/RegraAnalise.cs | 62-70 | InformarValorInicial: só confere quando os dois valores são maiores que zero; compara com Math.Abs. |
| HSolutions.CQ.Domain/Analise/RegraAnalise.cs | 73-81 | InformarValorFinal: mesma condição e mesma comparação sem sinal. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Controllers/RegraAnaliseController.cs | 381-391 | Recusa só quando mínimo e máximo são ambos zero; qualquer outro caso segue para as funções acima. |
| HSolutions.CQ.Domain/Analise/AnaliseItem.cs | 101, 121 | No ensaio da análise a conferência é diferente (sem Math.Abs e aceitando máximo vazio): a mesma regra está escrita de dois jeitos. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Comparar os valores com sinal, sem Math.Abs, e sempre que os dois limites forem informados: recusar quando mínimo > máximo, inclusive com zero ou negativo.

- Tratar "não informado" como vazio (nulo), e não como zero, para que 0 seja um limite válido.

- Se o negócio aceitar limite de um lado só ("no mínimo 10" ou "no máximo 5"), deixar isso explícito na tela (por exemplo, tipos "Mínimo" e "Máximo") em vez de aceitar o campo em branco sem aviso. Ponto para validar com o CQ.

- Usar uma única função de conferência para a regra de análise e para o ensaio (AnaliseItem.cs).

- Conferir também no servidor (no controlador e no domínio), e não só na tela.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-CQ-027 (mínimo 0 e máximo -1; mínimo 10 e máximo em branco) e o CT-CQ-026 (mínimo 10 e máximo 5). Acrescentar: mínimo -5 e máximo -20 (deve recusar) e mínimo -20 e máximo 5 (deve aceitar). O script homologacao/automacao/cq_piloto.py repete os dois primeiros sozinho.

  - Observações

O defeito já era previsto pela leitura do código (fluxo Regras de amostragem e de análise, ponto 4: "Limites inválidos passam") e foi confirmado na tela em 09/10/2026. A regra de negócio RN-CQ-064 diz que o tipo intervalo exige mínimo e máximo; o sistema exige só um dos dois. Reconfirmado em 23/10/2026 (rodada 1, CT-CQ-027 e CT-CQ-N-06): mínimo 0 e máximo -1 e também mínimo -5 e máximo -20 foram aceitos (a segunda regra com o mesmo nome também: DV-CQ-014).

- DV-CQ-003

Quem não tem a função de chefe do CQ, e até o perfil só de consulta, consegue aprovar o laudo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Análise e Laudo › Emissão Laudo Final | CT-CQ-011 e CT-CQ-071 (confirma o ponto 3 do fluxo e o SEG-CQ-02) | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022, art. 8º, XV (o lote só é liberado depois da certificação pela Pessoa Delegada); Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (segurança, incluindo controle de acesso) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na Emissão Laudo Final, o botão Aprovar aparece para qualquer usuário que abra a tela e a gravação não confere a função profissional de chefe (função 48). Foram aprovados laudos por um usuário sem nenhuma função profissional do CQ (017/26) e por um usuário de perfil só de consulta, sem as permissões de incluir, alterar ou excluir (015/26). O que a tela esconde para quem não tem a função é só o botão Emitir Laudo. A única barreira que funciona é "quem digitou o resultado não aprova" (CT-CQ-010 passou: "O Responsável pela aprovação precisa ser diferente dos analistas das análises.").

  - Como reproduzir

1. Entrar com um usuário que não tem a função de chefe do CQ (por exemplo, o de perfil só de consulta). 2. Abrir Análise e Laudo › Emissão Laudo Final e escolher uma análise digitada (situação "Liberar laudo"). 3. Clicar em Aprovar e confirmar com SIM.

Dados de teste usados: Solicitações 017/26 (aprovada por usuário sem função) e 015/26 (aprovada por usuário de perfil só de consulta); os dois usuários de teste do CQ criados nesta rodada (um sem função, outro só de consulta).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a decisão de quem não tem a função de chefe do CQ nem permissão de aprovar (mensagem clara), e deixar o botão escondido. | "Confirma APROVAR o laudo?" e depois "Alteração efetuada com sucesso."; o laudo ficou aprovado. |

  - Evidências

Figura 4 – Usuário sem a função de chefe aprova a 017/26 ("Alteração efetuada com sucesso.").

Figura 1: Usuário sem a função de chefe aprova a 017/26 ("Alteração efetuada com sucesso.").

Figura 5 – Usuário de perfil só de consulta aprova a 015/26.

Figura 2: Usuário de perfil só de consulta aprova a 015/26.

Figura 6 – Rodada 2: o perfil só de consulta reprova de novo o laudo da 019/26.

Figura 3: Rodada 2: o perfil só de consulta reprova de novo o laudo da 019/26.

  - Onde está no código

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/EmissaoLaudoFinalController.cs | 967-1000 | A conferência da função de chefe (número fixo 48) existe numa rotina própria (UsuarioLogadoTemFuncaoChefeSubdiuvisao), mas aprovar, reprovar e emitir não conferem função nem pedem senha. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/EmissaoLaudoFinalController.cs | 441-467 | Aprovar: o botão só aparece com resultados dentro da especificação, mas a gravação não confere. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir, na gravação (e não só na tela), que o usuário tem a função de chefe e a permissão de aprovar.

- Gravar quem aprovou e quando (hoje o laudo só mostra quem emitiu).

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-011 e CT-CQ-071 nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

A conferência da função usa o número fixo 48 (ver DV-CQ-022). Reconfirmado em 28/10/2026 (CT-CQ-R2-AC-14): o perfil só de consulta reprovou o laudo da 019/26; o botão Emitir Laudo ficou oculto.

- DV-CQ-004

Basta clicar em Reprovar para o Estoque marcar o lote como REPROVADO, mesmo sem o laudo ser emitido

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Emissão Laudo Final e Estoque › Controle da Qualidade (Atualizar resultado) | CT-CQ-013 (ponto 4 do fluxo) | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (decisão sobre o lote só depois do laudo emitido e assinado) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Depois de Reprovar a análise da 018/26 (teor 120, limite de 95 a 105), sem emitir o laudo, o botão Atualizar resultado do Estoque trouxe o lote TESTECQ002 como REPROVADO. Para a aprovação o contrário acontece: a 017/26, aprovada e com laudo emitido, só virou APROVADA no Estoque depois de Atualizar resultado (CT-CQ-014 passou: antes disso o Estoque continuou em SOLICITADO, o CQ não avisa). Ou seja, a reprovação vale sem laudo; a aprovação não.

  - Como reproduzir

1. No CQ, deixar uma análise fora da especificação em "Liberar laudo" e clicar em Reprovar (sem emitir o laudo). 2. No Estoque, abrir Controle da Qualidade, procurar o item de entrada da análise e clicar em Atualizar resultado.

Dados de teste usados: Solicitação 018/26, item de entrada TA0024/26, lote TESTECQ002.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| O Estoque só aceita "reprovado" com o laudo emitido, como faz com "aprovado". | A situação do lote passou de SOLICITADO para REPROVADO sem laudo emitido. |

  - Evidências

Figura 7 – Reprovar a 018/26 no CQ ("Alteração efetuada com sucesso.").

Figura 1: Reprovar a 018/26 no CQ ("Alteração efetuada com sucesso.").

Figura 8 – Estoque depois de Atualizar resultado: REPROVADO.

Figura 2: Estoque depois de Atualizar resultado: REPROVADO.

  - Sugestão de correção

- Aplicar à reprovação a mesma regra da aprovação (só com laudo emitido) ou exigir a decisão assinada.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-013 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-005

O laudo pode ser reprovado sem informar o motivo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Análise e Laudo › Emissão Laudo Final | Caso novo CT-CQ-N-38 (confirma a falha apontada pelo inventário: "reprova sem motivo"; DV-EST-027 já tinha visto o mesmo) | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022, arts. 125 e 258, VIII (registro e justificativa da decisão) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Com o resultado fora da especificação (teor 130, limite de 90 a 110) e o campo Observação do laudo em branco, o botão Reprovar é aceito: "Confirma REPROVAR o laudo?" e "Alteração efetuada com sucesso.". Não há campo de motivo nem confere a observação.

  - Como reproduzir

1. Ter uma análise com resultado fora da faixa em "Liberar laudo". 2. Abrir Emissão Laudo Final dessa análise, deixar a Observação vazia e clicar em Reprovar.

Dados de teste usados: Solicitação 019/26 (produto acabado, item de entrada TA0025/26).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Exigir motivo (e gravar quem reprovou) antes de reprovar. | Reprovou sem motivo. |

  - Evidências

Figura 9 – Laudo da 019/26 com a Observação em branco, antes de Reprovar.

Figura 1: Laudo da 019/26 com a Observação em branco, antes de Reprovar.

Figura 10 – Resultado: "Alteração efetuada com sucesso.".

Figura 2: Resultado: "Alteração efetuada com sucesso.".

  - Onde está no código

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/EmissaoLaudoFinalController.cs | 489-506 | ReprovarLaudo: grava "não aprovado" e a observação; não exige motivo nem grava quem decidiu. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Tornar o motivo obrigatório na reprovação e gravar usuário, data e motivo.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) Caso novo CT-CQ-N-38 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-006

Aprovar, emitir e corrigir resultado não deixam histórico: a consulta de log vem vazia ou só mostra a inclusão

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise, Consultar Análise Programada e Emissão Laudo Final (ícone Log) | CT-CQ-015 e CT-CQ-016 (ponto 2 do fluxo) | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022, arts. 125 e 258, VIII (rastreabilidade: quem, o quê, quando e por quê); Guia 33/2020 (integridade de dados) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Depois de aprovar, emitir o laudo e atualizar a 017/26, o log da solicitação mostra só a inclusão feita pelo Estoque (22/10 e 23/10, sem os atos do CQ) e o log da análise diz "NÃO EXISTE LOG DE ALTERAÇÃO PARA ESTE REGISTRO." Na 018/26, o teor foi corrigido de 120 para 100 pela Emissão Laudo Final: a tela exigiu justificativa e disse "Alteração efetuada com sucesso.", o valor mudou, mas o log do ensaio também respondeu "NÃO EXISTE LOG DE ALTERAÇÃO PARA ESTE REGISTRO." (as duas linhas do ensaio). Quem aprovou e quem reprovou não é gravado.

  - Como reproduzir

1. Aprovar, emitir e atualizar uma análise; clicar no ícone Log da solicitação e da análise. 2. Em Emissão Laudo Final › Anterior, corrigir o teor de um ensaio (lápis), informar a justificativa e salvar; abrir o ícone Log do ensaio.

Dados de teste usados: Solicitações 017/26 (aprovar e emitir) e 018/26 (correção do teor).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Cada decisão e cada correção com usuário, data, valor antigo, valor novo e justificativa. | Log vazio ou só com a inclusão. |

  - Evidências

Figura 11 – Log da solicitação 017/26: só a inclusão.

Figura 1: Log da solicitação 017/26: só a inclusão.

Figura 12 – Log da análise: "NÃO EXISTE LOG".

Figura 2: Log da análise: "NÃO EXISTE LOG".

Figura 13 – Log do ensaio corrigido: vazio.

Figura 3: Log do ensaio corrigido: vazio.

  - Onde está no código

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/EmissaoLaudoFinalController.cs | 489-506, 996-1011 | Aprovar, reprovar e emitir gravam sem chamar o registro de histórico. |
| HSolutions.CQ.Domain/Analise/LiberarLaudoService.cs | 40-44 | Emitir o laudo muda a situação da análise e da solicitação, sem histórico. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Gravar no histórico aprovar, reprovar, emitir, corrigir resultado, programar e registrar, sem depender da biblioteca de log funcionar só em parte.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-015 e CT-CQ-016 nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

O log das regras de análise funciona (CT-CQ-031 mostra valor antigo, novo, usuário e justificativa); o problema é das ações do laudo e da análise.

- DV-CQ-007

Uma solicitação com laudo liberado pode ser cancelada; o cancelamento mostra "Ocorreu um erro inesperado." e não fica no histórico

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise › Detalhar › Cancelar | CT-CQ-017 e caso novo CT-CQ-N-31 (ponto 6 do fluxo) | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (laudo emitido não pode ser desfeito sem registro; rastreabilidade) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A solicitação 016/26, com laudo liberado, foi cancelada com a justificativa "ab". A tela respondeu "Ocorreu um erro inesperado.", mas a situação virou Cancelada e a lista continuou mostrando "Laudo Liberado" (DV-CQ-021). O log da solicitação não traz o cancelamento. A mesma mensagem apareceu ao cancelar a 023/26 (água), com justificativa completa, e ela também ficou Cancelada.

  - Como reproduzir

1. Abrir Solicitação de Análise e Detalhar uma solicitação com situação "Laudo Liberado". 2. Clicar em Cancelar, confirmar, escrever a justificativa e confirmar.

Dados de teste usados: Solicitações 016/26 (laudo liberado) e 023/26 (água para injetáveis).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar o cancelamento de laudo liberado e, nos demais casos, gravar o cancelamento com justificativa e usuário. | Erro genérico, solicitação cancelada, log sem o cancelamento. |

  - Evidências

Figura 14 – Justificativa "ab" na 016/26.

Figura 1: Justificativa "ab" na 016/26.

Figura 15 – "Ocorreu um erro inesperado.".

Figura 2: "Ocorreu um erro inesperado.".

Figura 16 – Log só com a inclusão.

Figura 3: Log só com a inclusão.

  - Onde está no código

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.Domain/SolicitacaoAnalise/CancelarSolicitacaoAnaliseService.cs | 11-16 | Só recusa se a solicitação já estiver cancelada ou concluída; a mensagem diz "diferente de pendente", mas laudo liberado passa. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/SolicitacaoAnalise/Controllers/SolicitacaoAnaliseController.cs | 378-386 | Cancelar e gravar; o histórico do cancelamento falha com justificativa curta. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Bloquear o cancelamento depois do laudo emitido; corrigir o erro de gravação do histórico; exigir justificativa mínima.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-017 e caso novo CT-CQ-N-31 nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

A 016/26 era a solicitação do lote TESTEPA013 (massa do Estoque, rodada 11); não é mais usada.

- DV-CQ-008

Água: a Programação de Amostragem de qualquer ponto de água quebra com erro de servidor por causa do nome da tabela de tipo de água no banco; a agenda de água também não carrega (resolvido no ambiente em 03/11/2026; aberto no projeto de banco)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Amostragem (água) e Programação de Solicitação de Análise (agenda) | CT-CQ-064 e CT-CQ-066 (bloqueados), casos novos CT-CQ-N-32 e N-33; explica o DV-CQ-001 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (monitoramento de água para fins farmacêuticos) |

Tipo: ambiente/dados · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Ao abrir a programação da amostragem de uma solicitação de água (potável, purificada ou para injetáveis), o servidor devolve a página de erro técnica com "Invalid object name 'dbo.TBL_TIPO_AGUA'": a tabela de tipo de água, ligada aos pontos de água do Principal, não existe no banco. Por isso nenhuma solicitação de água anda; a agenda de água também dá "Ocorreu um erro interno não esperado." (DV-CQ-001), mesmo com pontos de água novos e ativos. Água de ambiente (salas) funciona.

  - Como reproduzir

1. Criar, em Solicitação de Análise › Incluir › Água / Ambiente, uma solicitação de água purificada. 2. Abrir Programação de Amostragem, filtro Água / Ambiente, e clicar em programar a solicitação: página de erro.

Dados de teste usados: Pontos de água de teste TST-CQ-PUR, TST-CQ-POT e TST-CQ-INJ; solicitações 020/26 a 023/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Programar a amostragem e seguir o ciclo (amostragem, análise, laudo). | Página de erro de servidor com o nome da tabela; ciclo de água bloqueado. |

  - Evidências

Figura 17 – Erro técnico (contém caminhos e nomes internos: confidencial).

Figura 1: Erro técnico (contém caminhos e nomes internos: confidencial).

Figura 18 – Lista com as quatro solicitações de água que não podem ser programadas.

Figura 2: Lista com as quatro solicitações de água que não podem ser programadas.

Figura 19 – Reteste de 03/11/2026: a Programação de Amostragem da 022/26 (água potável) abre e grava: "Alteração efetuada com sucesso."

Figura 3: Reteste de 03/11/2026: a Programação de Amostragem da 022/26 (água potável) abre e grava: "Alteração efetuada com sucesso."

  - Onde está no código

Causa (confirmada): o servidor devolveu a página de erro "Invalid object name 'dbo.TBL_TIPO_AGUA'": o banco do ambiente não tinha a tabela de tipo de água com o nome que o sistema usa. Consulta do responsável (31/10/2026): TBL_TIPO_AGUA_CQ (do CQ) existia, com três linhas (POTAVEL, PURIFICADA, INJETAVEIS), e TBL_TIPO_AGUA não existia. Confirmada em 03/11/2026: o DBA renomeou a tabela original do CQ para TBL_TIPO_AGUA_CQ, o nome que o código usa, e a tela passou a abrir e gravar. A causa era o nome da tabela no banco do ambiente. O defeito continua aberto pela falha de origem: o script do projeto de banco do CQ cria a tabela como TBL_TIPO_AGUA (mesmo nome da do Principal, com outra estrutura), e o código usa TBL_TIPO_AGUA_CQ; uma instalação feita pelo script quebra de novo.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/SolicitacaoAnalise/Controllers/ProgramacaoColetaController.cs | 67 | Linha onde a página de erro aponta: busca o ponto de água (AguaService.ObterPorId), que lê o tipo de água do ponto no banco do Principal. |
| HSolutions.CQ.DB/Tables/TBL_TIPO_AGUA.sql |  | Script da tabela de tipo de água no projeto de banco do CQ (o do Principal fica em 1.principal, Hsolutions.Principal.DB/Tables/TBL_TIPO_AGUA.sql): a tabela está descrita nos scripts, mas o banco de teste respondeu que ela não existe. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Alinhar o projeto de banco do CQ ao código: criar a tabela como TBL_TIPO_AGUA_CQ no script (HSolutions.CQ.DB/Tables), para não colidir com a TBL_TIPO_AGUA do Principal, e conferir no relatório de instalação (RNF-CQ-008).

- Esconder a página técnica de erro do servidor e mostrar mensagem clara ao usuário, deixando o detalhe no registro de erros.

  - Como confirmar a correção

No ambiente: passou em 03/11/2026 (CT-CQ-S04-11, CT-CQ-064 na parte de programar e CT-CQ-N-32, com a solicitação 022/26). Falta repetir com a 020/26 e a 021/26 (purificada) e, depois da correção do script, conferir uma instalação nova do banco do CQ.

  - Observações

A captura publicada tem cobertos (retângulo cinza) os caminhos de arquivo do computador do desenvolvedor; ficam o nome da tabela e o rastro de chamadas. Conclusão de causa tirada da mensagem do servidor; só o DBA confirma.  Reteste da água em 03/11/2026 (execucao/2026-11-03-agua-reteste/resultado.md): com o ajuste do DBA no ambiente (tabela original do CQ renomeada para TBL_TIPO_AGUA_CQ, o nome que o código usa), o defeito deixou de ocorrer no ambiente. Situação: resolvido no ambiente; continua aberto como defeito do projeto de banco, porque o script do CQ cria a tabela como TBL_TIPO_AGUA (nome que colide com a do Principal, de outra estrutura) enquanto o código usa TBL_TIPO_AGUA_CQ. O CT-CQ-066 (Produção) continua bloqueado, agora pelo DV-CQ-009 (o resultado da água não grava, então não há laudo).

- DV-CQ-009

Ambiente e água: a digitação diz "Alteração efetuada com sucesso." mas não grava o resultado, e o laudo oferece só Aprovar

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Consultar Análise Programada (ambiente e água) e Emissão Laudo Final | Caso novo CT-CQ-N-37 (afeta CT-CQ-065) | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (resultados do controle ambiental devem ser registrados e rastreáveis) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na análise de ambiente da sala PRD-PES-01 (024/26), foram digitados 150 UFC (limite 100) e NÃO CONFORME, com referência e data. A tela mostrou "Alteração efetuada com sucesso."; ao reabrir, referência, data e resultado estão vazios e só a observação ficou. A análise saiu da lista do analista e, na Emissão Laudo Final, ficou só o botão Aprovar (sem Reprovar). Repetido uma segunda vez, com o mesmo resultado. O boletim de ambiente impresso sai com a coluna Resultado em branco.

  - Como reproduzir

1. Registrar a amostragem de uma solicitação de ambiente e programar a análise (analista microbiológico). 2. Em Consultar Análise Programada, abrir a análise, preencher referência, data e resultado dos dois ensaios e Salvar Registro. 3. Abrir a análise de novo e conferir os campos.

Dados de teste usados: Solicitação 024/26 (sala PRD-PES-01, microbiológico); regras de análise "TESTE AMBIENTE UFC R1" e "TESTE AMBIENTE AUSENCIA R1".

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Gravar o resultado digitado e, estando fora do limite, oferecer Reprovar. | Resultado perdido, mensagem de sucesso, laudo com Aprovar. |

  - Evidências

Figura 20 – Resultados preenchidos antes de salvar.

Figura 1: Resultados preenchidos antes de salvar.

Figura 21 – Análise reaberta: resultados vazios.

Figura 2: Análise reaberta: resultados vazios.

Figura 22 – Emissão Laudo Final do ambiente: só Aprovar.

Figura 3: Emissão Laudo Final do ambiente: só Aprovar.

Figura 23 – Reteste da água (03/11/2026): resultado 150 digitado na análise da 022/26 (água potável); ao salvar, "Ocorreu um erro inesperado."

Figura 4: Reteste da água (03/11/2026): resultado 150 digitado na análise da 022/26 (água potável); ao salvar, "Ocorreu um erro inesperado."

Figura 24 – Reteste da água: análise reaberta, a coluna Resultado continua vazia

Figura 5: Reteste da água: análise reaberta, a coluna Resultado continua vazia

Figura 25 – Reteste da água: ensaio incluído à mão; mensagem "Ocorreu um erro inesperado." (o ensaio aparece na grade)

Figura 6: Reteste da água: ensaio incluído à mão; mensagem "Ocorreu um erro inesperado." (o ensaio aparece na grade)

  - Sugestão de correção

- Corrigir a gravação dos ensaios de ambiente e conferir os resultados antes do laudo.

  - Como confirmar a correção

Repetir os casos CT-CQ-N-37 e CT-CQ-L03-02 (ambiente e água) nos passos acima; depois, o laudo, a etiqueta e o CT-CQ-066 com a 022/26 ou a 020/26 (purificada, físico-química, que já tem regra).

  - Observações

A digitação de matéria-prima e produto acabado gravou normalmente. Confirmado também na água em 03/11/2026 (reteste da água, solicitação 022/26, água potável, microbiológico): o resultado digitado (150, limite 0 a 100) não grava ("Ocorreu um erro inesperado."; reaberta, a coluna Resultado continua vazia), então o defeito não é específico do ambiente. O ensaio incluído à mão na análise da água (TESTE ENSAIO MICRO AGUA) grava e aparece na grade, mas a tela mostra "Ocorreu um erro inesperado." (mesma família: erro depois de gravar; registrado aqui, sem defeito novo). A água não tinha regra de análise para o item ("Não existem resultados"), por isso o ensaio foi incluído à mão (falta de dado de teste, não defeito). Consequência: a 022/26 ficou em Pendente digitação, e o laudo (CT-CQ-L05-10 e L05-13), a etiqueta (CT-CQ-L06-03) e a autorização de ponto de água na Produção (CT-CQ-066) ficaram Bloqueados no teste por este defeito. Quem corrige: desenvolvimento (o erro de servidor precisa ser lido no registro de erros pelo TI ou DBA).

- DV-CQ-027

Perfil só de consulta abre solicitação de análise

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise › Incluir | CT-CQ-R2-AC-01 | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Com o usuário de perfil só de consulta (sem incluir, alterar, excluir, log nem imprimir), a tela de inclusão de solicitação de água/ambiente abriu pelo endereço com o botão Salvar e gravou a solicitação 106/26 (ambiente PRD-PES-01, microbiológico).

  - Como reproduzir

1. Entrar com o usuário de perfil só de consulta e abrir o CQ. 2. Abrir Solicitação de Análise › Incluir (água/ambiente) pelo endereço. 3. Escolher AMBIENTE, o item PRD-PES-01, marcar Microbiológico e clicar em Salvar.

Dados de teste usados: Solicitação 106/26 (ambiente), criada pelo usuário TESTE CONSULTA CQ.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | "Inclusão efetuada com sucesso."; a 106/26 aparece em Programação de Amostragem. |

  - Evidências

Figura 26 – Solicitação de ambiente incluída pelo perfil só de consulta.

Figura 1: Solicitação de ambiente incluída pelo perfil só de consulta.

Figura 27 – A 106/26 na lista de coletas pendentes de programação.

Figura 2: A 106/26 na lista de coletas pendentes de programação.

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/SolicitacaoAnalise/Controllers/SolicitacaoAnaliseController.cs | 239-330 | IncluirNaoProduto e Incluir (POST) só passam pelo filtro de consulta. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-01 com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-028

Perfil só de consulta prioriza solicitação

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Priorização de Solicitação Análise | CT-CQ-R2-AC-02 | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário só de consulta marcou a 006/26 como priorizada e o Salvar gravou.

  - Como reproduzir

1. Entrar com o perfil só de consulta. 2. Abrir Priorização de Solicitação Análise, pesquisar a 006/26, marcar Priorizada e Salvar.

Dados de teste usados: Solicitação 006/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | "Confirma a priorização do(s) item(s)?" e "Alteração efetuada com sucesso." |

  - Evidências

Figura 28 – Caixa marcada pelo perfil só de consulta.

Figura 1: Caixa marcada pelo perfil só de consulta.

Figura 29 – Gravação aceita.

Figura 2: Gravação aceita.

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/SolicitacaoAnalise/Controllers/PriorizarSolicitacaoAnaliseController.cs | 55-56 | Salvar (POST) sem conferência de permissão. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-02 com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-029

Perfil só de consulta programa amostragens

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Amostragem | CT-CQ-R2-AC-04 e AC-12a | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário só de consulta programou a amostragem da 006/26 (produto acabado) e da 1027/26 (ambiente), com data e responsável.

  - Como reproduzir

1. Entrar com o perfil só de consulta. 2. Abrir Programação de Amostragem, Editar a 006/26, informar a data de hoje e o responsável TESTE AMOSTRADOR CQ, Salvar.

Dados de teste usados: Solicitações 006/26 e 1027/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | "Confirma a alteração do item?" e "Alteração efetuada com sucesso."; a 006/26 aparece Pendente na visão de administrador. |

  - Evidências

Figura 30 – Programação da 006/26 gravada pelo perfil só de consulta.

Figura 1: Programação da 006/26 gravada pelo perfil só de consulta.

Figura 31 – A 006/26 pendente, com o responsável.

Figura 2: A 006/26 pendente, com o responsável.

Figura 32 – Programação da 1027/26 (ambiente).

Figura 3: Programação da 1027/26 (ambiente).

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/SolicitacaoAnalise/Controllers/ProgramacaoColetaController.cs | 89-90 | Salvar (POST) sem conferência de permissão. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-04 e AC-12a com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-030

Perfil só de consulta cria checklist de verificação

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Verificação de Amostragens | CT-CQ-R2-AC-05 | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário só de consulta abriu a tela Edit pelo endereço e gravou o checklist nº 6 "TESTE R2 CONSULTA VERIFICACAO".

  - Como reproduzir

1. Entrar com o perfil só de consulta. 2. Abrir Verificação de Amostragens › Edit pelo endereço, informar a descrição, Ativo = Sim e Salvar.

Dados de teste usados: Checklist nº 6.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | "Confirma a inclusão do item?"; o checklist aparece na lista. |

  - Evidências

Figura 33 – Formulário preenchido pelo perfil só de consulta.

Figura 1: Formulário preenchido pelo perfil só de consulta.

Figura 34 – Checklist nº 6 na lista.

Figura 2: Checklist nº 6 na lista.

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Controllers/VerificacaoController.cs | 150-151 | SalvarDados (POST) sem filtro; só Excluir pede Delete. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-05 com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-031

Perfil só de consulta cria regra de amostragem

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Regra Amostragem | CT-CQ-R2-AC-06 | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário só de consulta incluiu a regra "TESTE RA R2 CONSULTA" para o item 20011 (percentual 10 %, tolerância 5).

  - Como reproduzir

1. Entrar com o perfil só de consulta. 2. Abrir Regra Amostragem, pesquisar o item 20011 (matéria-prima), Incluir, preencher e Salvar.

Dados de teste usados: Regra de amostragem do item 20011.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | "Inclusão efetuada com sucesso." |

  - Evidências

Figura 35 – Regra preenchida.

Figura 1: Regra preenchida.

Figura 36 – Inclusão aceita.

Figura 2: Inclusão aceita.

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Controllers/RegraAmostragemController.cs | 524-525 | Incluir (POST) passa só pelo filtro de consulta da classe. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-06 com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-032

Perfil só de consulta registra amostragens

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Consultar Amostragem (registro) | CT-CQ-R2-AC-08 e AC-12b | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário só de consulta registrou a amostragem da 006/26 (verificador, amostrador, datas, quantidade e checklist) e a da 1027/26 (ambiente). A tela de registro não tem filtro de autorização (SEG-CQ-01).

  - Como reproduzir

1. Entrar com o perfil só de consulta. 2. Abrir Amostragens Pendentes Visão Administrador, Editar (registrar) a 006/26, preencher e Salvar Registro.

Dados de teste usados: Amostragens nº 18 (006/26) e nº 19 (1027/26).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | "Confirma a operação?" e "Amostragem Salva. Favor registrar a pesagem (se necessário) e separação no módulo Estoque..."; a 006/26 passou a Executada. Na 1027/26: "Ocorreu um erro interno não esperado." e gravada (DV-CQ-019). |

  - Evidências

Figura 37 – Registro preenchido pelo perfil só de consulta.

Figura 1: Registro preenchido pelo perfil só de consulta.

Figura 38 – Amostragem salva.

Figura 2: Amostragem salva.

Figura 39 – 006/26 Executada.

Figura 3: 006/26 Executada.

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Controllers/AmostragemController.cs | 30-31 e 172-173 | Filtro comentado na classe; Salvar (POST) sem conferência. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-08 e AC-12b com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-033

Perfil só de consulta cria regra de análise

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Regra de Análise | CT-CQ-R2-AC-10 | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário só de consulta incluiu a regra "TESTE RA R2 CONSULTA" (intervalo 1 a 2) para o item 10001.

  - Como reproduzir

1. Entrar com o perfil só de consulta. 2. Abrir Regra de Análise, pesquisar o item 10001, Incluir, preencher (classificação, nome, especificação, intervalo 1 a 2) e Salvar.

Dados de teste usados: Regra de análise do item 10001.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | "Inclusão efetuada com sucesso." |

  - Evidências

Figura 40 – Regra preenchida.

Figura 1: Regra preenchida.

Figura 41 – Inclusão aceita.

Figura 2: Inclusão aceita.

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Controllers/RegraAnaliseController.cs | 167-168 e 279-281 | Incluir (POST) passa só pela consulta; só Excluir pede Delete. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-10 com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-034

Perfil só de consulta programa análises

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Análise | CT-CQ-R2-AC-11 e AC-12c | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário só de consulta programou a análise da 016/26 (data e analista) e a da 1027/26.

  - Como reproduzir

1. Entrar com o perfil só de consulta. 2. Abrir Programação de Análise, Editar uma solicitação pendente, informar data e analista e Salvar.

Dados de teste usados: Solicitações 016/26 e 1027/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | "Confirma a alteração do item?" e "Alteração efetuada com sucesso." |

  - Evidências

Figura 42 – Programação preenchida pelo perfil só de consulta.

Figura 1: Programação preenchida pelo perfil só de consulta.

Figura 43 – Gravação aceita.

Figura 2: Gravação aceita.

Figura 44 – Programação da 1027/26.

Figura 3: Programação da 1027/26.

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Controllers/AnaliseProgramacaoController.cs | 231-232 | Salvar (POST) sem conferência; só Consultar tem o filtro. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-11 e AC-12c com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-035

Perfil só de consulta grava a análise programada de outro analista

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Consultar Análise Programada (digitação) e Visão Administrador | CT-CQ-R2-AC-12 e AC-13 | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Pela visão de administrador, o usuário só de consulta abriu a digitação da análise 024/26 (analista TESTE ANALISTA MICRO CQ) e o "Salvar Registro" foi aceito. A edição dos valores não foi exercitada (o ícone de editar não liberou os campos para o robô); a gravação do registro, sim. A visão de administrador é ligada por um parâmetro do endereço (SEG-CQ-02).

  - Como reproduzir

1. Entrar com o perfil só de consulta. 2. Abrir Consultar Análise Programada Visão Administrador, pesquisar ambiente, Confirmar a 024/26 e clicar em Salvar Registro.

Dados de teste usados: Análise nº 12 (solicitação 024/26, ambiente).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | "Confirma alteração do item?" e "Alteração efetuada com sucesso." |

  - Evidências

Figura 45 – Digitação da 024/26 aberta pelo perfil só de consulta, com Salvar Registro.

Figura 1: Digitação da 024/26 aberta pelo perfil só de consulta, com Salvar Registro.

Figura 46 – Gravação aceita.

Figura 2: Gravação aceita.

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/AnaliseProgramadaController.cs | 182-196 e 371-372 | idUsuarioVisao=0 liga a visão de administrador; Salvar (POST) passa só pela consulta. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-12 e AC-13 com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-036

Perfil só de consulta cria motivo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Motivos | CT-CQ-R2-AC-17 | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário só de consulta abriu Motivos › Edit pelo endereço e gravou o motivo nº 3 "TESTE R2 CONSULTA MOTIVO". A tela não tem filtro de autorização (SEG-CQ-01).

  - Como reproduzir

1. Entrar com o perfil só de consulta. 2. Abrir Motivos › Edit pelo endereço, informar descrição e tipo de almoxarifado, Ativo = Sim e Salvar.

Dados de teste usados: Motivo nº 3.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | "Confirma a inclusão do item?" e "Inclusão efetuada com sucesso." |

  - Evidências

Figura 47 – Inclusão aceita.

Figura 1: Inclusão aceita.

Figura 48 – Motivo nº 3 na lista.

Figura 2: Motivo nº 3 na lista.

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/TabelasApoio/Controllers/MotivosController.cs | 56, 101, 135-136 e 230 | Filtros comentados; SalvarDados e Excluir sem conferência. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-17 com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-037

Perfil sem a permissão de imprimir gera a etiqueta de análise

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Gerar Etiqueta | CT-CQ-R2-AC-15 | 28/10/2026 (rodada 2) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O usuário só de consulta (perfil sem Imprimir) abriu Gerar Etiqueta › Imprimir e gerou o PDF com duas etiquetas da 017/26. A quantidade 1 é recusada ("Somente números pares. As etiquetas são impressas em pares.").

  - Como reproduzir

1. Entrar com o perfil só de consulta. 2. Abrir Gerar Etiqueta, Imprimir a 017/26, quantidade 2.

Dados de teste usados: Análise 017/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a gravação (e esconder o botão) para um perfil que só tem a consulta da tela; registrar a tentativa. | PDF "ImprimirEtiqueta.pdf" com duas etiquetas (cabeçalho de outra instituição e "Teor: 0.000", DV-CQ-025). |

  - Evidências

Figura 49 – Tela de impressão aberta pelo perfil só de consulta.

Figura 1: Tela de impressão aberta pelo perfil só de consulta.

Figura 50 – Etiquetas geradas.

Figura 2: Etiquetas geradas. (primeira página do PDF; PDF original: `homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/img/DV-CQ-037-2.pdf`)

  - Onde está no código

Causa (alta (código e teste)): O filtro de autorização da biblioteca comum confere só a permissão de consultar da tela; incluir, alterar, cancelar, decidir e imprimir não conferem a permissão do perfil nem a função profissional (SEG-CQ-02, SEG-CQ-13). O script de botões por permissão (HSPermission.js) é carregado e não é usado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| 10.HSolution.Library/HSolutions.UI.MVC/HSolutions.UI.MVC.Handlers/AutorizacaoHandler.cs | 12-41 | Quando o atributo não informa a funcionalidade, assume CONSULTAR; só três exclusões pedem Delete. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/GerarEtiquetasController.cs | 102-108 | Imprimir e ImprimirEtiqueta passam só pela consulta da classe. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Conferir no servidor, em toda gravação, a permissão do perfil (incluir, alterar, excluir, imprimir) e a função profissional exigida; esconder os botões sem permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o caso CT-CQ-R2-AC-15 com o perfil só de consulta e conferir a recusa.

  - Observações

Um defeito por tela, como pede o prompt da rodada 2. Mesma causa dos DV-CQ-003 e DV-CQ-015.

- DV-CQ-038

Programação de Análise aceita solicitação cancelada e cria uma análise já "Laudo liberado"

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Análise e Consultar Análise Programada Visão Administrador | CT-CQ-R2-AC-11 | 28/10/2026 (rodada 2) | RDC 658/2022, art. 14, IV (registros demonstram que os testes foram realizados) e art. 124 (rastreabilidade); um laudo só existe depois da análise |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A solicitação 016/26, cancelada na rodada 1 depois de ter laudo liberado (DV-CQ-007), continuava na lista de pendentes de programação de análise. Programada (data e analista), gerou uma análise nova que já aparece como "Laudo liberado" na visão de administrador, sem ninguém ter digitado nem aprovado nada. Inferência: a lista de pendentes não filtra a situação da solicitação e a análise nova herda a situação da anterior.

  - Como reproduzir

1. Cancelar uma solicitação que já teve laudo liberado (DV-CQ-007). 2. Abrir Programação de Análise e pesquisar: a solicitação cancelada aparece. 3. Editar, informar data e analista, Salvar. 4. Abrir Consultar Análise Programada Visão Administrador: a análise nova aparece como Laudo liberado.

Dados de teste usados: Solicitação 016/26 (item 20011, lote TA0022/26).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Solicitação cancelada não pode ser programada; uma análise nova nasce Pendente de digitação. | "Alteração efetuada com sucesso."; análise nova com data 28/10/2026 e situação Laudo liberado. |

  - Evidências

Figura 51 – 016/26 (cancelada) na programação de análise.

Figura 1: 016/26 (cancelada) na programação de análise.

Figura 52 – Gravação aceita.

Figura 2: Gravação aceita.

Figura 53 – A 016/26 de 28/10 como Laudo liberado.

Figura 3: A 016/26 de 28/10 como Laudo liberado.

Figura 54 – Rodada 2: etiqueta APROVADO impressa para a solicitação 016/26, cancelada.

Figura 4: Rodada 2: etiqueta APROVADO impressa para a solicitação 016/26, cancelada. (primeira página do PDF; PDF original: `homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/img/DV-CQ-038-4.pdf`)

  - Onde está no código

Causa (média (teste; o código não foi lido para esta rotina)): A pesquisa de pendentes de programação não exclui solicitações canceladas; a situação da análise não é inicializada na programação.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Controllers/AnaliseProgramacaoController.cs | 39-94 e 231-232 | Pesquisar e Salvar da programação de análise; conferir o filtro de situação da solicitação. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Filtrar as solicitações canceladas e concluídas da lista de pendentes; criar a análise sempre em Pendente de digitação.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-CQ-R2-AC-11 com outra solicitação cancelada.

  - Observações

Encontrado com o perfil só de consulta, mas a falha independe do perfil. Reconfirmado em 30/10/2026 (rodada 2, fase E): a tela Gerar Etiqueta lista a 016/26 (cancelada) e imprime etiquetas com a faixa APROVADO, lote TESTEPA013 e validade 22/10/2027.

- DV-CQ-043

O laudo de um lote já vencido é aprovado e emitido, com validade do laudo depois da validade do lote

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aberto | Controle da Qualidade › Emissão Laudo Final (aprovar e emitir) | CT-CQ-R2-01 (tentativa com a solicitação 012/26) | 30/10/2026 (rodada 2) | RDC 658/2022, art. 189 (só matéria-prima dentro da data de reteste ou validade pode ser usada) e art. 164 (identificação e validade do lote) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A solicitação 012/26 é de um lote com validade 16/10/2026, vencido desde antes do teste (30/10/2026). A tela de aprovação traz de início essa data (vencida) e recusou só por isso ("A Data de Validade tem que ser maior ou igual a atual."). Digitada uma data futura (29/11/2026), o laudo foi aprovado e emitido, e o PDF mostra na mesma folha "Validade: 10/16/2026" (lote) e "Validade Laudo: 29/11/2026". Não há conferência entre a data do laudo e a validade do lote, nem bloqueio da aprovação de lote vencido.

  - Como reproduzir

1. Levar a análise de um lote com validade já passada até o laudo (012/26, TA0007/26). 2. Em Emissão Laudo Final, marcar Reanálise prevista = Sim e digitar uma data futura. 3. Aprovar e emitir; imprimir o laudo.

Dados de teste usados: Solicitação 012/26 (item TST0003, lote teste 001, validade 16/10/2026), análise nº 20.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a aprovação de lote vencido, ou exigir a validade do laudo não maior que a do lote e uma justificativa de reteste. | Laudo aprovado e emitido com validade do laudo posterior à validade do lote. |

  - Evidências

Figura 55 – Aprovação aceita com a data digitada.

Figura 1: Aprovação aceita com a data digitada.

Figura 56 – Laudo com validade do lote 10/16/2026 e validade do laudo 29/11/2026.

Figura 2: Laudo com validade do lote 10/16/2026 e validade do laudo 29/11/2026. (primeira página do PDF; PDF original: `homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/img/DV-CQ-043-2.pdf`)

  - Onde está no código

Causa (confirmada): A aprovação só confere que a data do laudo é de hoje em diante; não compara com a validade do lote que está na solicitação.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/EmissaoLaudoFinalController.cs | 425-470 | AprovarLaudo valida só dataValidade > hoje - 1 dia. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Como confirmar a correção

Repetir o passo 2 e 3 com lote vencido e conferir a recusa.

  - Observações

Relacionado ao DV-EST-014 (o Estoque aceita lote vencido na entrada) e ao caso da rodada 12C do Estoque (lote vencido aprovado pelo CQ).

- DV-CQ-001

Programação de Solicitação de Análise dá erro interno ao carregar os pontos de água

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise › Programação de Solicitação de Análise | CT-CQ-063 | 09/10/2026 (teste automático; repetido à mão em 10/10/2026) | RDC 658/2022, art. 243, VI (dados de monitoramento de água disponíveis ao CQ) |

Tipo: ambiente/dados · Já estava no portal: sim

  - O que acontece

Ao escolher um tipo de água e clicar em CARREGAR, a agenda aparece, mas a lista de pontos a programar fica vazia e surge a janela "Erro: Ocorreu um erro interno não esperado.". Sem a lista, não é possível programar coletas de água pelo CQ. Os pontos existem e estão ativos no cadastro do Principal (CADASTRO DE PONTOS DE ÁGUA: PTA-PW-01 purificada, PTA-POT-01 potável, TST-PA1 de teste).

  - Como reproduzir

1. Entrar no módulo Controle da Qualidade e abrir Solicitação de Análise › Programação de Solicitação de Análise. 2. Em TIPO ITEM ANÁLISE, escolher ÁGUA POTÁVEL (ou ÁGUA PURIFICADA). 3. Em TIPO ANÁLISE, marcar Físico-Químico (ou Microbiológico). 4. Clicar em CARREGAR.

Dados de teste usados: nenhum dado criado; pontos de água já cadastrados no Principal.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A lista de pontos de água do tipo escolhido, para programar as coletas na agenda; se não houver pontos, uma mensagem clara como "Nenhum ponto de água cadastrado para este tipo". | "Erro: Ocorreu um erro interno não esperado." A agenda do mês aparece vazia e a lista de pontos não aparece. Repetiu-se com ÁGUA POTÁVEL + Físico-Químico e com ÁGUA PURIFICADA + Microbiológico. |

  - Evidências

Figura 57 – ÁGUA POTÁVEL + Físico-Químico: janela de erro depois de CARREGAR

Figura 1: ÁGUA POTÁVEL + Físico-Químico: janela de erro depois de CARREGAR

Figura 58 – Reteste de 03/11/2026: ÁGUA POTÁVEL + Físico-Químico carrega os pontos PTA-POT-01, TST-PA1 e TST-CQ-POT

Figura 2: Reteste de 03/11/2026: ÁGUA POTÁVEL + Físico-Químico carrega os pontos PTA-POT-01, TST-PA1 e TST-CQ-POT

Figura 59 – Reteste de 03/11/2026: ÁGUA PURIFICADA + Microbiológico carrega os pontos PAG, PTA-PW-01 e TST-CQ-PUR

Figura 3: Reteste de 03/11/2026: ÁGUA PURIFICADA + Microbiológico carrega os pontos PAG, PTA-PW-01 e TST-CQ-PUR

  - Onde está no código

Causa (confirmada): a mensagem "Ocorreu um erro interno não esperado." só aparece quando a chamada ao servidor falha (erro HTTP). A agenda usa outra mensagem e abriu; logo, quem falha é a ação que lista os pontos. Ela grava no registro de erros do servidor uma linha começando por "Consulta de itens programáveis:", com a causa exata. Duas hipóteses: (1) o serviço de integração que traz os pontos de água do Principal está fora do ar ou mal configurado; (2) falta no banco a tabela TBL_TIPO_AGUA_CQ, que o código usa e os scripts do projeto de banco não criam (eles criam TBL_TIPO_AGUA). Reteste do responsável, depois do ajuste do DBA: o DBA renomeou a tabela original do CQ para TBL_TIPO_AGUA_CQ, o nome que o código usa, e a Programação de Solicitação de Análise passou a carregar (ÁGUA POTÁVEL, Físico-Químico: lista os pontos PTA-POT-01, TST-PA1 e TST-CQ-POT e abre a agenda de outubro). A causa era o nome da tabela no banco do ambiente. O defeito continua aberto porque a falha de origem permanece: o script do projeto de banco do CQ cria a tabela como `TBL_TIPO_AGUA` (mesmo nome da do Principal, com outra estrutura), e o código usa TBL_TIPO_AGUA_CQ; uma instalação feita pelo script quebra de novo. Seguem também a mensagem genérica de erro e o retorno nulo não tratado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Scripts/CQApi.js | 20-21 | Em qualquer erro da chamada, mostra a mensagem genérica, sem o motivo. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/SolicitacaoAnalise/Controllers/ProgramacaoSolicitacaoController.cs | 74-99 | ListarItensProgramaveis: em erro, registra "Consulta de itens programáveis:" no log e relança a exceção. |
| HSolutions.CQ.Infrastructure/SolicitacaoAnalise/ItensProgramaveisService.cs | 49-66 | Busca o tipo de água no banco do CQ (ObterAguaPorId) e os pontos pelo serviço de integração; não trata retorno nulo antes de percorrer a lista (linha 66). |
| HSolutions.CQ.Infrastructure/SolicitacaoAnalise/ItensProgramaveisService.cs | 95-120 | Chamadas ao serviço de pontos de água (ObterPurificadas, ObterPotaveis, ObterParainjetavel). |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Alinhar o projeto de banco do CQ ao código: criar a tabela como TBL_TIPO_AGUA_CQ no script (HSolutions.CQ.DB/Tables), para não colidir com a TBL_TIPO_AGUA do Principal, e conferir no relatório de instalação (RNF-CQ-008).

- Tratar retorno vazio ou nulo do serviço: mostrar "Nenhum ponto cadastrado para este tipo" em vez de quebrar.

- Trocar a mensagem genérica por uma que diga o que falhou (sem expor detalhes técnicos ao usuário) e manter o detalhe no registro de erros.

  - Como confirmar a correção

No ambiente: passou em 03/11/2026 (CT-CQ-S03-01, só carregar). Falta repetir o CT-CQ-063 e os casos CT-CQ-060 a 068 de água, e conferir, depois da correção do script, uma instalação nova do banco do CQ.

  - Observações

Falta testar um tipo de ambiente, que usa outro serviço; se ele carregar, a hipótese da tabela de tipo de água fica mais forte. Reconfirmado em 23/10/2026 (rodada 1, CT-CQ-063 e CT-CQ-N-33) com pontos de água novos e ativos, para água potável e purificada, físico-química e microbiológica; a agenda de ambiente carrega. A causa era a do DV-CQ-008 (nome da tabela de tipo de água no banco de teste; confirmada no reteste). Reteste da água em 03/11/2026 (execucao/2026-11-03-agua-reteste/resultado.md): com o ajuste do DBA no ambiente (tabela original do CQ renomeada para TBL_TIPO_AGUA_CQ, o nome que o código usa), o defeito deixou de ocorrer no ambiente. Situação: resolvido no ambiente; continua aberto como defeito do projeto de banco, porque o script do CQ cria a tabela como TBL_TIPO_AGUA (nome que colide com a do Principal, de outra estrutura) enquanto o código usa TBL_TIPO_AGUA_CQ. Os três tipos de água carregam (potável, purificada e para injetáveis; caso CT-CQ-S03-01, parte de carregar a agenda). O arrasto de um ponto na agenda e o dia com 21 coletas (CT-CQ-S03-02 e S03-03) são manuais e ficam para o responsável.

- DV-CQ-010

Programar a amostragem duas vezes para a mesma solicitação cria duas amostragens pendentes

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Amostragem | CT-CQ-004 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (uma amostragem por lote e análise; evitar duplicidade de registro) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A solicitação 014/26 já estava Em Coleta. Abrir de novo a programação e salvar ("Alteração efetuada com sucesso.") criou uma segunda amostragem pendente (as amostragens de código 9 e 13 aparecem na visão do administrador). Duas pessoas poderiam registrar a mesma amostra duas vezes e descontar o estoque em duplicidade.

  - Como reproduzir

1. Programar a amostragem de uma solicitação (situação passa a Em Coleta). 2. Abrir a mesma programação outra vez e salvar com a mesma data e outro (ou o mesmo) responsável. 3. Conferir Amostragens Pendentes Visão Administrador, situação PENDENTE.

Dados de teste usados: Solicitação 014/26 (produto acabado, lote TESTEPA011).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar nova programação enquanto existir amostragem pendente ou programada. | Duas amostragens pendentes. |

  - Evidências

Figura 60 – Duas amostragens pendentes da 014/26.

Figura 1: Duas amostragens pendentes da 014/26.

  - Sugestão de correção

- Conferir a situação da solicitação antes de programar.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-004 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-011

A tolerância "valor absoluto" é tratada como percentual e a regra "percentual" mostra o número como quantidade

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Regra Amostragem e Registro de Amostragem | CT-CQ-023 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (quantidade de amostra conforme plano de amostragem aprovado) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Regra de valor absoluto 10, tolerância 5 (aceitável de 5 a 15 unidades): ao registrar 14 unidades, o resultado ficou negativo e a tela exigiu justificativa, ou seja, a tolerância foi lida como 5%. Em outra regra, percentual 10 % de um lote de 20 deveria sugerir 2 unidades, mas a coluna "Qtde. sugerida a amostrar" mostra 10,000 (o número da regra, sem converter) e amostrar 2 dá resultado negativo.

  - Como reproduzir

1. Em Regra Amostragem, deixar a regra do item em "Por valor absoluto", quantidade 10 e tolerância 5. 2. Em Registro de Amostragem de um lote desse item, informar 14 na quantidade amostrada, sem justificativa e salvar.

Dados de teste usados: Item TST0003, regra de amostragem do produto acabado (alterada para valor absoluto); solicitação 014/26 (amostragem 13). Regra percentual do item TST0002 (lote TESTECQ001).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Com valor absoluto, aceitar de 5 a 15 unidades; com percentual, sugerir 10 % do lote. | A tolerância virou 5% e o percentual não foi calculado. |

  - Evidências

Figura 61 – 14 unidades amostradas na regra absoluta 10 ± 5.

Figura 1: 14 unidades amostradas na regra absoluta 10 ± 5.

Figura 62 – Regra percentual 10 % de um lote de 20 mostrada como 10,000.

Figura 2: Regra percentual 10 % de um lote de 20 mostrada como 10,000.

  - Sugestão de correção

- Aplicar a tolerância na mesma unidade da regra (absoluta ou percentual) e calcular a quantidade quando a regra é percentual.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-023 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-012

A Regra de Amostragem grava texto inválido como zero e aceita valores negativos

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Regra Amostragem (inclusão) | CT-CQ-022 e casos novos CT-CQ-N-02 e N-03 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (plano de amostragem com limites válidos) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Tolerância "abc": "Inclusão efetuada com sucesso." e a regra ficou com 0,00. Quantidade "xyz": gravou 0,00. Quantidade -5 e tolerância -1 foram aceitas. Quantidade 0 com tolerância vazia, e a tela em branco, só dão "Ocorreu um erro inesperado." (sem dizer o campo).

  - Como reproduzir

1. Em Regra Amostragem, incluir regra para um item, tipo de cálculo "Por percentual", quantidade 10 e tolerância abc. 2. Salvar e abrir a regra para conferir o valor gravado.

Dados de teste usados: Regras "TESTE RA TOL ABC R1" (item 1000), "TESTE RA QTD ABC R1" (item 10001) e "TESTE RA NEGATIVA R1" (item TESTER901).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar texto e valores negativos, com mensagem por campo. | Zero gravado em silêncio; negativos aceitos. |

  - Evidências

Figura 63 – Regra com tolerância "abc" gravada como 0,00.

Figura 1: Regra com tolerância "abc" gravada como 0,00.

Figura 64 – Regra com -5 e -1 gravada.

Figura 2: Regra com -5 e -1 gravada.

  - Sugestão de correção

- Validar número e sinal na gravação e mostrar a mensagem do campo.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-022 e casos novos CT-CQ-N-02 e N-03 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-013

Regra de amostragem em uso e unidade de medida usada numa regra podem ser excluídas

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Regra Amostragem e Unidade de Medida (exclusão) | CT-CQ-025 e CT-CQ-034 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (manter a rastreabilidade do que foi usado nas análises) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A regra de amostragem do item 20011, já usada na amostragem da 016/26, foi excluída ("Exclusão efetuada com sucesso.") e saiu da lista. A unidade TSTU2, escolhida numa regra de análise, também foi excluída com sucesso. (Para a regra de análise em uso a tela recusou: "Já existe registro de análise para essa regra.", CT-CQ-032 passou.)

  - Como reproduzir

1. Excluir, na lista de Regra Amostragem, uma regra que já foi usada em uma amostragem. 2. Criar uma unidade, usá-la numa regra de análise e excluí-la em Unidade de Medida.

Dados de teste usados: Regra "TESTE REGRA AMOSTRAGEM R11" (item 20011) e unidade TSTU2.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a exclusão (ou só inativar) quando o cadastro está em uso. | Excluídas sem aviso. |

  - Evidências

Figura 65 – Exclusão da regra em uso.

Figura 1: Exclusão da regra em uso.

Figura 66 – Exclusão da unidade usada numa regra.

Figura 2: Exclusão da unidade usada numa regra.

  - Sugestão de correção

- Conferir o uso do cadastro antes de excluir (como já é feito na regra de análise).

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-025 e CT-CQ-034 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-014

Duas Regras de Análise com o mesmo nome no mesmo item são aceitas

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Regra de Análise (inclusão) | CT-CQ-028 (e reconfirmação do CT-CQ-027, DV-CQ-002) | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022, arts. 253 e 255 (ensaios identificados de forma inequívoca) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Foram gravadas duas regras com o nome "TESTE NOME REPETIDO CQ1" no item 10001, com limites diferentes: "Inclusão efetuada com sucesso." nas duas vezes. Na análise, os dois ensaios teriam o mesmo nome. Na mesma rodada, o DV-CQ-002 foi reconfirmado (mínimo 0 e máximo -1 aceitos) e ampliado: mínimo -5 e máximo -20 também foi aceito.

  - Como reproduzir

1. Em Regra de Análise, incluir a regra "TESTE NOME REPETIDO CQ1" (intervalo 1 a 2) para o item 10001. 2. Incluir outra com o mesmo nome (intervalo 3 a 4).

Dados de teste usados: Item 10001; regras "TESTE NOME REPETIDO CQ1" (duas), "TESTE CT027A CQ1" (0 a -1) e "TESTE CT027C CQ1" (-5 a -20).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar o nome repetido no mesmo item e tipo de análise. | Aceitou. |

  - Evidências

Figura 67 – Segunda regra com o mesmo nome aceita.

Figura 1: Segunda regra com o mesmo nome aceita.

Figura 68 – Faixa -5 a -20 aceita.

Figura 2: Faixa -5 a -20 aceita.

  - Sugestão de correção

- Validar o nome único por item e tipo de análise.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-028 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-015

As permissões do perfil (incluir, excluir) e a função do usuário não são conferidas nas telas de cadastro

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Unidade de Medida, Regra Estabilidade | CT-CQ-072, CT-CQ-074 e caso novo CT-CQ-N-07 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando) |

Tipo: acesso/segurança · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Um usuário de perfil só de consulta (sem Incluir, Alterar nem Excluir marcados) abriu Unidade de Medida, viu os botões Incluir e Excluir, incluiu a unidade TSTU1 ("Inclusão efetuada com sucesso.") e a excluiu ("Exclusão efetuada com sucesso."). Um usuário sem nenhuma função profissional do CQ abriu a Regra Estabilidade pelo menu (a tela não tem filtro de acesso). Só as exclusões de regra de análise, regra de amostragem e verificação de amostragem pedem a permissão de excluir.

  - Como reproduzir

1. Entrar com o usuário de perfil só de consulta, abrir Unidade de Medida, Incluir uma unidade e Salvar; depois excluir a mesma. 2. Entrar com o usuário sem função profissional e abrir Regra Estabilidade pelo menu.

Dados de teste usados: Unidade TSTU1 (criada e excluída); usuários de teste de perfil de consulta e sem função.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar incluir e excluir a quem só tem consulta; limitar a Regra Estabilidade a quem tem a função de estabilidade. | Tudo permitido. |

  - Evidências

Figura 69 – Unidade incluída por usuário só de consulta.

Figura 1: Unidade incluída por usuário só de consulta.

Figura 70 – Unidade excluída pelo mesmo usuário.

Figura 2: Unidade excluída pelo mesmo usuário.

Figura 71 – Regra Estabilidade aberta por usuário sem função.

Figura 3: Regra Estabilidade aberta por usuário sem função.

Figura 72 – Rodada 2: unidade TSR2 incluída pelo perfil só de consulta.

Figura 4: Rodada 2: unidade TSR2 incluída pelo perfil só de consulta.

Figura 73 – Rodada 2: Regra Estabilidade aberta pelo endereço pelo perfil só de consulta, com Salvar.

Figura 5: Rodada 2: Regra Estabilidade aberta pelo endereço pelo perfil só de consulta, com Salvar.

  - Sugestão de correção

- Aplicar o filtro de permissão (consulta, incluir, alterar, excluir) em todas as telas e nas gravações.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-072, CT-CQ-074 e caso novo CT-CQ-N-07 nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

A abertura das telas pelo endereço, sem passar pelo menu, não foi testada (fora do escopo desta rodada). Reconfirmado em 28/10/2026 (CT-CQ-R2-AC-16 e AC-18): a abertura pelo endereço foi testada; as demais telas que gravam com o perfil só de consulta receberam defeito próprio (DV-CQ-027 a 037).

- DV-CQ-016

Regra de Estabilidade: a terceira regra (repetida) é aceita e uma regra pode ser salva sem nenhum prazo

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Tabelas de Apoio › Regra Estabilidade | CT-CQ-041 e casos novos CT-CQ-N-34 e N-35 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (estudo de estabilidade com protocolo definido) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O item 20011 já tinha uma regra físico-química e ganhou uma microbiológica; uma terceira regra físico-química foi aceita (em vez de "Item já cadastrado"), então há duas regras iguais para o mesmo item e tipo. Além disso, a regra pode ser salva sem nenhum tempo: a lista mostra "Não" nos quatro tipos de estudo e a tela diz "Alteração efetuada com sucesso.". (Valores fora de ordem ou negativos foram recusados: "Acelerada T2 com valor inválido!", CT-CQ-040 passou; o campo Acompanhamento do T3 com -5 não foi apontado.)

  - Como reproduzir

1. Em Regra Estabilidade, criar para o mesmo item uma regra físico-química e uma microbiológica. 2. Criar uma terceira físico-química e salvar. 3. Criar uma regra e salvar sem incluir nenhum tempo.

Dados de teste usados: Item 20011 (regras de código 1, 2 e 3); item 10001 (regra de código 4).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Recusar a regra repetida e a regra sem prazos. | As duas foram aceitas. |

  - Evidências

Figura 74 – Três regras para o item 20011 (duas físico-químicas).

Figura 1: Três regras para o item 20011 (duas físico-químicas).

Figura 75 – Regra salva sem nenhum tempo.

Figura 2: Regra salva sem nenhum tempo.

Figura 76 – Rodada 2: três tempos com -5 no Acompanhamento do último; a tela recusou.

Figura 3: Rodada 2: três tempos com -5 no Acompanhamento do último; a tela recusou.

Figura 77 – Rodada 2: a regra com valor negativo não foi gravada.

Figura 4: Rodada 2: a regra com valor negativo não foi gravada.

  - Sugestão de correção

- Validar a duplicidade por item e tipo de análise e exigir ao menos um tempo com prazo.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-041 e casos novos CT-CQ-N-34 e N-35 nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

Ao incluir tempos, só vale preencher depois de criar todas as linhas: preencher e depois clicar em Incluir tempo apaga os valores digitados. Reteste em 29/10/2026 (CT-CQ-N-34 e N-35, rodada 2): o valor negativo no Acompanhamento do último tempo passou a ser recusado ("Acompanhamento T2 com valor inválido!"); a regra sem prazos já não grava e responde erro genérico (DV-CQ-041). Continua aberta a primeira parte: a regra repetida é aceita (CT-CQ-041 não reexecutado).

- DV-CQ-017

Alterar a Regra de Estabilidade não pede justificativa e não deixa histórico

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Tabelas de Apoio › Regra Estabilidade | CT-CQ-042 (ponto 5 do fluxo) | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022, arts. 125 e 258, VIII (alteração controlada de documentos e especificações) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Foram incluídos os tempos T0 e T1 numa regra existente: "Alteração efetuada com sucesso." sem pedir justificativa, e o ícone Log da regra responde "NÃO EXISTE LOG DE ALTERAÇÃO PARA ESTE REGISTRO."

  - Como reproduzir

1. Em Regra Estabilidade, abrir uma regra, incluir dois tempos e Salvar. 2. Clicar no ícone Log da regra na lista.

Dados de teste usados: Regra do item 10001 (código 4).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Pedir justificativa e gravar o valor antigo e o novo. | Sem justificativa e sem histórico. |

  - Evidências

Figura 78 – Tempos preenchidos antes de salvar.

Figura 1: Tempos preenchidos antes de salvar.

Figura 79 – Log vazio.

Figura 2: Log vazio.

  - Sugestão de correção

- Exigir justificativa e gravar o histórico campo a campo.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-042 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-018

Excluir coleta agendada e excluir checklist de verificação não pedem justificativa nem deixam histórico

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Solicitação de Análise (agenda) e Verificação de Amostragens | CT-CQ-067 e caso novo CT-CQ-N-21 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022, arts. 125 e 258, VIII |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na agenda de ambiente, a coleta de 27/10 foi excluída pelo ícone da lixeira: só "Deseja excluir a Solicitação?" e pronto; a solicitação sai da lista e o log dela diz "NÃO EXISTE LOG DE ALTERAÇÃO PARA ESTE REGISTRO." Na Verificação de Amostragens, a exclusão de um checklist também não pediu justificativa e o log do cadastro mostra só a inclusão.

  - Como reproduzir

1. Na agenda, arrastar uma sala para um dia futuro e depois clicar na lixeira do evento. 2. Em Verificação de Amostragens, excluir um checklist e abrir o ícone Log.

Dados de teste usados: Solicitação 1026 (agenda, ambiente INS-THG-08) e checklist "TESTE VERIFICAÇÃO R1".

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Justificativa obrigatória e histórico da exclusão. | Sem justificativa e sem histórico. |

  - Evidências

Figura 80 – Log da coleta excluída: vazio.

Figura 1: Log da coleta excluída: vazio.

Figura 81 – Log do checklist: só a inclusão.

Figura 2: Log do checklist: só a inclusão.

Figura 82 – Rodada 2: unidade TSR2 excluída pelo administrador sem justificativa.

Figura 3: Rodada 2: unidade TSR2 excluída pelo administrador sem justificativa.

Figura 83 – Log da unidade vazio depois da exclusão.

Figura 4: Log da unidade vazio depois da exclusão.

  - Sugestão de correção

- Pedir justificativa e gravar a exclusão no histórico.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-067 e caso novo CT-CQ-N-21 nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

Rodada 2 (CT-CQ-R2-D2-02, 28/10/2026): a exclusão de Unidade de Medida também não pede justificativa e o log fica vazio (nem a inclusão aparece).

- DV-CQ-019

Ambiente e água: registrar a amostragem mostra "Ocorreu um erro interno não esperado." mas a amostragem fica gravada

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Registro de Amostragem (ambiente e água) | Caso novo CT-CQ-N-36 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (registro confiável) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Ao salvar o registro da amostragem da sala PRD-PES-01 (024/26), com ponto de amostragem, verificador e amostrador, a tela respondeu "Ocorreu um erro interno não esperado."; mesmo assim a amostragem passou para Executada e a solicitação para Análise pendente. Quem registrou não sabe se gravou.

  - Como reproduzir

1. Em Amostragens Pendentes, abrir a amostragem de uma solicitação de ambiente. 2. Informar ponto de amostragem, verificador, amostrador, data, hora, quantidade e Salvar Registro.

Dados de teste usados: Solicitação 024/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Gravar e confirmar, ou recusar com a causa. | Erro na tela e registro gravado. |

  - Evidências

Figura 84 – Mensagem de erro ao salvar o registro.

Figura 1: Mensagem de erro ao salvar o registro.

Figura 85 – Rodada 2: registro da amostragem de ambiente 1027/26 com erro interno e gravado.

Figura 2: Rodada 2: registro da amostragem de ambiente 1027/26 com erro interno e gravado.

Figura 86 – Reteste da água (03/11/2026): registro da amostragem da 022/26 (água potável) com "Erro: Ocorreu um erro interno não esperado."

Figura 3: Reteste da água (03/11/2026): registro da amostragem da 022/26 (água potável) com "Erro: Ocorreu um erro interno não esperado."

Figura 87 – Reteste da água: a 022/26 aparece depois como Executada (gravou mesmo com o erro)

Figura 4: Reteste da água: a 022/26 aparece depois como Executada (gravou mesmo com o erro)

  - Sugestão de correção

- Tratar a falha (provavelmente a chamada ao Estoque, que não existe para ambiente) sem derrubar a resposta.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) Caso novo CT-CQ-N-36 nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

Hipótese, não confirmada: a falha vem da etapa que pede a separação ao Estoque, que não se aplica a ambiente. Reconfirmado em 28/10/2026 (CT-CQ-R2-AC-12b): mesma mensagem; a solicitação seguiu para a programação de análise. Confirmado também na água em 03/11/2026 (reteste da água, solicitação 022/26): a mesma mensagem e a amostragem gravada como Executada; o item não tinha verificação nem regra de amostragem cadastradas. Cobre o CT-CQ-N-36 por analogia (o caso é de ambiente).

- DV-CQ-020

A agenda aceita ambiente com análise físico-química e horários fora de 8h às 18h

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Solicitação de Análise (agenda) | CT-CQ-062 e caso novo CT-CQ-N-23 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (ambiente controlado: análise microbiológica) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na Regra Amostragem a caixa "Físico-Químico" fica desabilitada para ambiente (CT-CQ-020 passou), mas na agenda o tipo AMBIENTE com Físico-Químico carrega as salas e o agendamento da sala PRD-PES-01 em 26/10 foi aceito, gerando solicitação físico-química de ambiente (1027/26). Horários 23:30 e 00:01 também foram aceitos (a tela só recusa horário inválido, como 25:99, e horário já ocupado).

  - Como reproduzir

1. Em Programação de Solicitação de Análise, escolher AMBIENTE, marcar Físico-Químico e Carregar. 2. Arrastar uma sala para um dia futuro, informar 10:00 e OK.

Dados de teste usados: Salas PRD-PES-01, PRD-PES-02, PRD-EMB-01 e INS-THG-08; solicitações 1024/26, 1025/26 e 1027/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Só microbiológico para ambiente; horário dentro do expediente definido. | Aceitou físico-químico e horários de madrugada. |

  - Evidências

Figura 88 – Agendamento físico-químico de ambiente aceito.

Figura 1: Agendamento físico-químico de ambiente aceito.

Figura 89 – Horário 23:30 aceito.

Figura 2: Horário 23:30 aceito.

  - Sugestão de correção

- Aplicar na agenda a mesma regra da Regra Amostragem e definir o horário permitido.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-062 e caso novo CT-CQ-N-23 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-021

A lista de Solicitação de Análise mostra "Laudo Liberado" em solicitação que está Cancelada

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise (lista e filtro de situação) | Caso novo CT-CQ-F-01 (fase D) | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (informação de situação confiável) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A solicitação 016/26 está Cancelada (a tela Detalhar mostra "Cancelada" e o filtro situação = CANCELADA a encontra), mas a coluna Situação da lista continua "Laudo Liberado", inclusive no resultado do filtro Cancelada. O filtro "Laudo liberado" já não a traz, ou seja, lista e filtro discordam.

  - Como reproduzir

1. Cancelar uma solicitação com laudo liberado (ver DV-CQ-007). 2. Na lista de Solicitação de Análise, filtrar por situação CANCELADA e ler a coluna Situação.

Dados de teste usados: Solicitação 016/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Coluna Situação = Cancelada. | Coluna Situação = Laudo Liberado. |

  - Evidências

Figura 90 – Filtro CANCELADA traz a 016/26 com "Laudo Liberado".

Figura 1: Filtro CANCELADA traz a 016/26 com "Laudo Liberado".

  - Sugestão de correção

- Mostrar a situação da solicitação e não a da análise.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) Caso novo CT-CQ-F-01 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-022

O CQ procura as funções profissionais por número fixo (34, 39, 41, 48 e 71) e os nomes cadastrados no Principal não combinam; a função 71 não existe

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Amostragem, Registro de Amostragem, Programação de Análise, Emissão Laudo Final, Estabilidade | Preparação (seção 3.2 do plano) e CT-CQ-007 e CT-CQ-049 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (requisitos operacionais: segurança, incluindo controle de acesso); RDC 658/2022, art. 124 (registros rastreáveis: quem fez, quando); art. 14, II (amostras coletadas por pessoal autorizado) |

Tipo: ambiente/dados · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O código do CQ busca o amostrador pela função 34, o analista físico-químico pela 39, o analista microbiológico pela 41, o chefe pela 48 e a estabilidade pela 71. No cadastro do Principal, a 34 chama-se "AMOSTRADOR TESTANDO SISTEMA" (a função "AMOSTRADOR", de número 40, não vale: o usuário só apareceu na lista depois de receber a 34), a 39 chama-se "AUDITOR", a 41 "TESTE CQ - CHEFE DE SUBDIVISAO" e a 71 não existe (o cadastro termina na 48), então a conferência da função de estabilidade nunca encontra ninguém. Os nomes de função não ajudam quem cadastra o usuário.

  - Como reproduzir

1. Dar a função 40 ("AMOSTRADOR") a um usuário e procurá-lo no campo Responsável da Programação de Amostragem: não aparece. 2. Dar a 34 e procurar de novo: aparece.

Dados de teste usados: Usuários de teste do CQ criados nesta rodada.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Funções identificadas por nome/código de configuração, não por número fixo; função de estabilidade existente. | Número fixo, nomes trocados e uma função inexistente. |

  - Evidências

Figura 91 – Função 34 dada ao usuário amostrador de teste.

Figura 1: Função 34 dada ao usuário amostrador de teste.

  - Sugestão de correção

- Criar a configuração "função → papel do CQ" e conferir na gravação.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) Preparação nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

Pelo código (UsuarioService, AnaliseProgramacaoController, EmissaoLaudoFinalController, AcompanhamentoController); o nome das funções vem do cadastro do ambiente de teste.

- DV-CQ-023

A agenda de ambiente não tem frequência nem recorrência: cada coleta é marcada uma a uma

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Solicitação de Análise | CT-CQ-063 (ponto 1 do fluxo de água e ambiente) | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (programa de monitoramento ambiental com frequência definida) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A tela tem só o tipo de item, o tipo de análise, as salas e o calendário: nenhuma opção de frequência, periodicidade ou recorrência por sala. A tela de água não carrega (DV-CQ-008), então a conferência valeu para ambiente.

  - Como reproduzir

1. Abrir a Programação de Solicitação de Análise, escolher AMBIENTE e Carregar; procurar opção de frequência.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Programar a frequência de monitoramento por ponto ou sala. | Só agendamento avulso, arrastando a sala para um dia. |

  - Evidências

Figura 92 – Agenda de ambiente, sem frequência.

Figura 1: Agenda de ambiente, sem frequência.

  - Sugestão de correção

- Criar o programa de monitoramento (frequência, tolerância de dias e lembrete).

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-063 nos passos acima e conferir o esperado.

- DV-CQ-039

Alterar a programação de análise já feita não pede justificativa nem deixa histórico

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Programação de Análise | CT-CQ-R2-D2-04 | 28/10/2026 (rodada 2) | RDC 658/2022, art. 125 e parágrafo único (alteração assinada, datada, com a informação original legível e o motivo registrado); Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (trilhas de auditoria) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O administrador alterou a data da programação de análise da 016/26 (de 28/10 para 29/10): "Confirma a alteração do item?" e "Alteração efetuada com sucesso.", sem pedir justificativa. O log da solicitação só tem "INCLUSÃO DE NOVO REGISTRO" (22/10) e o log da análise responde "NÃO EXISTE LOG DE ALTERAÇÃO PARA ESTE REGISTRO.". A programação de amostragem tem o mesmo comportamento (AC-04 e AC-12a gravaram sem justificativa).

  - Como reproduzir

1. Abrir Programação de Análise, Editar uma solicitação já programada. 2. Mudar a data (ou o analista) e Salvar. 3. Consultar o log da solicitação e o da análise.

Dados de teste usados: Solicitação 016/26 (programação feita no CT-CQ-R2-AC-11).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Pedir justificativa e gravar no histórico valor antigo, valor novo, usuário e data. | Gravação sem justificativa; logs sem a alteração. |

  - Evidências

Figura 93 – Alteração aceita sem justificativa.

Figura 1: Alteração aceita sem justificativa.

Figura 94 – Log da solicitação só com a inclusão.

Figura 2: Log da solicitação só com a inclusão.

Figura 95 – Log da análise vazio.

Figura 3: Log da análise vazio.

  - Onde está no código

Causa (alta (teste e código)): A ação Salvar da programação não exige justificativa nem grava log (mesma família do DV-CQ-006).

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Controllers/AnaliseProgramacaoController.cs | 231-232 | Salvar(idSolicitacaoAnalise, dataInicioColeta, idUsuarioResponsavel, nome) sem parâmetro de justificativa. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Exigir justificativa na alteração de programação e gravar o histórico da análise.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-CQ-R2-D2-04.

- DV-CQ-040

Não há como cancelar uma amostragem pendente ou uma coleta programada pela tela (botões comentados no código)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Amostragens Pendentes (e Visão Administrador) e Programação de Amostragem | CT-CQ-R2-AC-09 e D2-03 | 28/10/2026 (rodada 2) | Boas práticas (o fluxo precisa de cancelamento controlado, com justificativa e histórico) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

As grades de Amostragens Pendentes, da Visão Administrador e de Programação de Amostragem só oferecem Editar (registrar) e Ver log. O botão Cancelar previsto na matriz de permissões está comentado nas três grades do código, embora as ações Cancelar dos controladores existam. Uma amostragem pendente duplicada (DV-CQ-010) ou uma coleta programada por engano não pode ser cancelada pela interface.

  - Como reproduzir

1. Abrir Amostragens Pendentes Visão Administrador e pesquisar: a linha da 014/26 (duas amostragens pendentes) só tem Editar e Ver log. 2. Abrir Programação de Amostragem (água/ambiente) e pesquisar: a linha da 1025/26 só tem Editar.

Dados de teste usados: Amostragens pendentes da 014/26; coleta 1025/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Ação Cancelar com justificativa e histórico, ao menos para o administrador. | Nenhuma ação de cancelar nas telas. |

  - Evidências

Figura 96 – Visão Administrador: linhas da 014/26 sem Cancelar.

Figura 1: Visão Administrador: linhas da 014/26 sem Cancelar.

Figura 97 – Programação de Amostragem sem Cancelar.

Figura 2: Programação de Amostragem sem Cancelar.

  - Onde está no código

Causa (alta (código)): Trechos comentados nas grades.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Views/Pendentes/_GridConsultaColetasPendentesUrgentes.cshtml | 104-111 | Cancelamento(@item.Id) dentro de comentário de Razor. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/SolicitacaoAnalise/Views/ProgramacaoColeta/_GridColetasPendentesProgramacao.cshtml | 70-76 | Cancelar(@item.Id) dentro de comentário. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Controllers/PendentesController.cs | 218-219 | Ação Cancelar(IdAmostragem, justificativa) existe no servidor. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Reativar o cancelamento com justificativa, histórico e conferência de permissão.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-CQ-R2-AC-09 e o D2-03.

  - Observações

A matriz de permissões (02) e o inventário citam o Cancelar: corrigir os documentos.

- DV-CQ-041

Salvar a Regra de Estabilidade sem prazos mostra "Ocorreu um erro inesperado."

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Tabelas de Apoio › Regra Estabilidade (Edit) | CT-CQ-R2-AC-18 e AC-18-conf | 28/10/2026 (rodada 2) | Qualidade da informação (sem norma direta) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Na regra de estabilidade nº 3 (item TESTE R11, físico-químico, criada sem nenhum prazo na rodada 1, DV-CQ-016), mudar o campo Ativo e Salvar responde "Ocorreu um erro inesperado." (duas vezes, com o perfil só de consulta); o administrador confirmou que nada foi gravado e que o histórico está vazio. A lista mostra ainda duas regras físico-químicas para o mesmo item.

  - Como reproduzir

1. Abrir Regra Estabilidade, Editar a regra do item TESTE R11 sem prazos. 2. Mudar Ativo e Salvar.

Dados de teste usados: Regra de estabilidade nº 3.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Gravar a alteração (com justificativa e histórico) ou recusar com mensagem clara. | "Ocorreu um erro inesperado." |

  - Evidências

Figura 98 – Erro ao salvar.

Figura 1: Erro ao salvar.

Figura 99 – Lista com duas regras físico-químicas do mesmo item.

Figura 2: Lista com duas regras físico-químicas do mesmo item.

Figura 100 – Histórico vazio.

Figura 3: Histórico vazio.

Figura 101 – Rodada 2: inclusão de regra sem prazos recusada com erro genérico.

Figura 4: Rodada 2: inclusão de regra sem prazos recusada com erro genérico.

Figura 102 – Rodada 2: tela de inclusão sem nenhum tempo, antes de Salvar.

Figura 5: Rodada 2: tela de inclusão sem nenhum tempo, antes de Salvar.

  - Onde está no código

Causa (baixa): A rotina Salvar não trata a regra sem tempos cadastrados (a confirmar pelo registro de erros do servidor).

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Estabilidade/Controllers/RegraEstabilidadeController.cs | 357-393 | Salvar e SalvarNovo da regra. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Tratar a regra sem prazos (recusar a gravação na inclusão, DV-CQ-016) e devolver mensagem clara.

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-CQ-R2-AC-18 com o administrador.

  - Observações

Reconfirmado em 29/10/2026 (CT-CQ-N-35 em reteste, rodada 2): incluir uma regra nova para o item 20021 sem nenhum tempo também responde "Ocorreu um erro inesperado." (na rodada 1 a mesma ação gravava a regra).

- DV-CQ-042

Relatórios de estabilidade e de fornecedores quebram com erro técnico quando o registro não existe ou a tela não tem relatório

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Estabilidade (impressão do laudo do acompanhamento e relatório final) e Avaliação de Desempenho de Fornecedores (relatório) | CT-CQ-R2-REL-07, 07b e 08b | 30/10/2026 (rodada 2) | Qualidade da informação (sem norma direta); o relatório final de estabilidade é registro exigido pela RDC 658/2022 |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Chamando as saídas de impressão pelo endereço com um número que não existe, o laudo do acompanhamento de estabilidade responde HTTP 500 "Object reference not set to an instance of an object" (página técnica do servidor) e o relatório final de estabilidade devolve um PDF em branco ("BOLETIM DE ESTUDO DE ESTABILIDADE" sem produto, lote, datas nem conclusão), sem aviso de que o estudo não existe. A ação "Relatório" da Avaliação de Desempenho de Fornecedores responde HTTP 500 porque a página dela não existe (a mensagem lista as pastas onde o sistema procurou). Como não há estudo de estabilidade aberto (DV-EST-074), o relatório final não pôde ser conferido com dados reais.

  - Como reproduzir

1. Abrir, logado, o endereço de impressão do laudo do acompanhamento de estabilidade com um número qualquer (por exemplo 1). 2. Abrir o endereço do relatório final de estabilidade com o mesmo número. 3. Abrir o endereço "Relatório" da Avaliação de Desempenho de Fornecedores.

Dados de teste usados: Nenhum estudo de estabilidade existe; usado o número 1.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Mensagem clara de que o registro não existe (ou a saída oculta), e relatório que só gere PDF com dados. | Erro 500 técnico, PDF em branco e erro 500 de página inexistente. |

  - Evidências

Figura 103 – PDF em branco do relatório final de estabilidade.

Figura 1: PDF em branco do relatório final de estabilidade. (primeira página do PDF; PDF original: `homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/img/DV-CQ-042-1.pdf`)

  - Onde está no código

Causa (provável): As ações não validam o registro antes de montar o relatório (a de laudo lê a análise pelo identificador sem conferir se veio vazia); a ação Relatório dos fornecedores devolve uma página que não foi criada.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Estabilidade/Controllers/AcompanhamentoController.cs | 533-546 | ImprimirLaudo usa a análise da solicitação sem conferir se existe. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Estabilidade/Controllers/FinalEstabilidadeController.cs | 667-675 | ImprimirRelatorio gera o relatório de qualquer número. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/GestaoAvaliacao/Controllers/AvaliacaoDesempenhoFornecedoresController.cs | 19-22 | Relatorio devolve uma página que não existe. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-CQ-R2-REL-07, 07b e 08b.

- DV-CQ-044

Nas listas com duas páginas (Consultar Análise Programada visão administrador e Emissão Laudo Final) a segunda página repete linhas da primeira

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Consultar Análise Programada (visão administrador) e Emissão Laudo Final (paginação) | CT-CQ-F-23 e CT-CQ-F-24 | 30/10/2026 (rodada 2) | Integridade da informação (sem norma direta); a lista de laudos é a base da liberação de lote (RDC 658/2022) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Com os filtros vazios, as duas listas mostram 14 linhas na página 1 e 11 na página 2 (25 no total), mas só 21 linhas diferentes: quatro análises (005/26, 019/26, 014/26 e 006/26) aparecem nas duas páginas. A paginação não é estável, então quem percorre as páginas vê linhas em duplicidade e pode deixar de ver outras. Fora isso, os filtros de número, item de entrada, item pela lista de sugestões, tipo do item, tipo de análise, situação e período devolvem exatamente as linhas esperadas.

  - Como reproduzir

1. Abrir Consultar Análise Programada (visão administrador) ou Emissão Laudo Final. 2. Pesquisar sem filtro. 3. Comparar as linhas da página 1 com as da página 2.

Dados de teste usados: Massa da rodada 2 (21 análises).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Cada análise em uma só página, na mesma ordem em todas as consultas. | Quatro análises repetidas entre as páginas. |

  - Evidências

Figura 104 – Página 1 da visão administrador.

Figura 1: Página 1 da visão administrador.

Figura 105 – Página 2 com as mesmas quatro análises do início.

Figura 2: Página 2 com as mesmas quatro análises do início.

  - Onde está no código

Causa (baixa): A consulta paginada provavelmente não tem ordenação determinística (a página é cortada sobre uma ordem que muda entre as chamadas).

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/AnaliseProgramadaController.cs | 100-135 | Monta a paginação da grade de análises programadas. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Analise/Controllers/EmissaoLaudoFinalController.cs | 110-140 | Monta a paginação da grade de laudos. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Como confirmar a correção

Repetir o CT-CQ-F-23 e F-24.

- DV-CQ-045

A ficha de amostragem impressa sai sem o amostrador, o verificador e a data da amostragem, e traz a quantidade da solicitação no lugar da amostrada

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Média | Aberto | Controle da Qualidade › Consultar Amostragem (registro): ficha de amostragem impressa | CT-CQ-R2-REL-04 | 30/10/2026 (rodada 2) | RDC 658/2022, art. 124 (registros que permitem rastrear cada ação: quem fez, quando); Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (saídas, como relatórios, entre os requisitos operacionais) |

Tipo: norma · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A ficha de amostragem impressa (012/26 e 006/26) traz o checklist de cinco perguntas, o lote, a validade, o registro e os volumes, mas não traz o nome do amostrador nem do verificador, a quantidade amostrada nem a data da amostragem. A "Quantidade" impressa é a da solicitação (100,00000 na 006/26), enquanto a amostragem registrou 2. Fabricante e nota fiscal saem em branco, e só há linhas de "Recebimento" e "Amostragem" para assinar à mão. O registro eletrônico da amostragem tem esses dados; a saída impressa não os leva.

  - Como reproduzir

1. Abrir Consultar Amostragem e registrar uma amostragem TESTE (por exemplo a da solicitação 006/26, quantidade amostrada 2) com amostrador, verificador e data. 2. Imprimir a ficha de amostragem pela própria tela. 3. Conferir no PDF o amostrador, o verificador, a quantidade amostrada e a data da amostragem.

Dados de teste usados: Solicitações 006/26 e 012/26 (massa da rodada 2).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A ficha impressa traz quem amostrou, quem verificou, a quantidade realmente amostrada e a data e hora da amostragem, para que a folha de papel seja um registro rastreável. | A ficha sai sem amostrador, verificador e data da amostragem; a quantidade impressa é a da solicitação (100,00000), e não a amostrada (2); fabricante e nota fiscal em branco; só linhas para assinar à mão. |

  - Evidências

Figura 106 – Ficha de amostragem da 006/26: quantidade 100,00000 (a da solicitação) e sem amostrador, verificador e data.

Figura 1: Ficha de amostragem da 006/26: quantidade 100,00000 (a da solicitação) e sem amostrador, verificador e data. (primeira página do PDF; PDF original: `homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/img/DV-CQ-045-1.pdf`)

Figura 107 – Ficha de amostragem da 012/26, com o mesmo padrão.

Figura 2: Ficha de amostragem da 012/26, com o mesmo padrão. (primeira página do PDF; PDF original: `homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/img/DV-CQ-045-2.pdf`)

  - Onde está no código

Causa (a investigar): Não investigada no código: o desenho do relatório não está no código entregue (o servidor de relatórios gera o PDF). A ficha parece ler os dados da solicitação e não os da amostragem registrada. A confirmar com o DBA e com quem mantém o modelo do relatório.

  - Como confirmar a correção

Registrar uma amostragem com quantidade diferente da solicitada, imprimir a ficha e conferir amostrador, verificador, quantidade e data.

- DV-CQ-024

As solicitações geradas pela agenda e a de item com teor recebem número fora da sequência (1024/26, 1025/26, 1027/26 e 103/26)

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Controle da Qualidade › Solicitação de Análise (lista) | Observação em CT-CQ-067 e CT-CQ-002 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (identificação sequencial dos registros) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

Depois da solicitação 019/26, as coletas agendadas na agenda de ambiente receberam os números 1024/26, 1025/26 e 1027/26 (o código interno) e a primeira solicitação de material depois delas veio como 103/26, em vez de 025/26 e seguintes. A numeração sequencial por ano deixa de ser confiável.

  - Como reproduzir

1. Agendar uma coleta de ambiente na agenda e olhar o número na lista de Solicitação de Análise (Água / Ambiente).

Dados de teste usados: Solicitações 1024/26, 1025/26, 1027/26 e 103/26.

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Número sequencial do ano (025/26, 026/26...). | Número igual ao código interno. |

  - Evidências

Figura 108 – Amostragens pendentes de água e ambiente.

Figura 1: Amostragens pendentes de água e ambiente.

  - Sugestão de correção

- Gerar o número pela mesma rotina em todas as origens.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) Observação em CT-CQ-067 e CT-CQ-002 nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

A origem da numeração (1024 e 103) é inferência; só se viu o efeito.

- DV-CQ-025

Relatórios: a etiqueta traz o nome de outra instituição, as datas saem em dois formatos e o boletim de ambiente sai em branco

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Controle da Qualidade › Gerar Etiqueta, Emissão Laudo Final (laudo) e Consultar Análise Programada (boletim de ambiente) | CT-CQ-065, CT-CQ-F-20 e CT-CQ-F-21 e caso novo CT-CQ-N-40 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | RDC 658/2022 (identificação correta nos documentos da qualidade) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

A etiqueta (017/26) tem no alto "LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DA AERONÁUTICA", e o laudo e o boletim dizem "Laboratório Farmacêutico". O laudo traz "Validade Laudo: 23/10/2027" e, na mesma folha, "Validade: 10/23/2027" (data americana); o boletim também imprime a data de hoje como "10/23/2026 3:24:50 AM". O boletim de ambiente sai com "Data da exposição", "Ambiente avaliado", método, tempo, meios de cultura e as quatro condições (sala vazia, fluxo ligado, ar ligado, sala em atividade) em branco, para preencher a mão; a coluna Resultado também sai vazia (DV-CQ-009). A etiqueta com "Teor: 0.000" mostra o teor mesmo quando não é obrigatório.

  - Como reproduzir

1. Em Gerar Etiqueta, clicar no ícone de uma análise com laudo, informar a quantidade 2 e Imprimir. 2. Em Emissão Laudo Final, clicar em Imprimir; em Consultar Análise Programada, imprimir uma análise de ambiente.

Dados de teste usados: Análises 9 (017/26) e 12 (024/26).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Nome da instituição correto e igual nos documentos; data no mesmo formato; boletim com os dados da coleta. | Nome de outra instituição, dois formatos de data e boletim sem dados. |

  - Evidências

Figura 109 – Etiqueta da 017/26. (primeira página do PDF)

Figura 1: Etiqueta da 017/26. (primeira página do PDF)

Figura 110 – Laudo da 017/26. (primeira página do PDF)

Figura 2: Laudo da 017/26. (primeira página do PDF)

Figura 111 – Boletim de ambiente da 024/26. (primeira página do PDF)

Figura 3: Boletim de ambiente da 024/26. (primeira página do PDF)

Figura 112 – Rodada 2: etiqueta da 017/26 com o nome de outra instituição e "Teor: 0.000".

Figura 4: Rodada 2: etiqueta da 017/26 com o nome de outra instituição e "Teor: 0.000". (primeira página do PDF; PDF original: `homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/img/DV-CQ-025-4.pdf`)

Figura 113 – Rodada 2: etiqueta da 109/26 com outra instituição.

Figura 5: Rodada 2: etiqueta da 109/26 com outra instituição. (primeira página do PDF; PDF original: `homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/img/DV-CQ-025-5.pdf`)

Figura 114 – Rodada 2: laudo com datas em dois formatos.

Figura 6: Rodada 2: laudo com datas em dois formatos. (primeira página do PDF; PDF original: `homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/img/DV-CQ-025-6.pdf`)

Figura 115 – Rodada 2: boletim com data e hora em formato americano.

Figura 7: Rodada 2: boletim com data e hora em formato americano. (primeira página do PDF; PDF original: `homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/img/DV-CQ-025-7.pdf`)

  - Sugestão de correção

- Ler o nome da instituição da configuração do sistema; usar um só formato de data; preencher no boletim o que o sistema já sabe.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) CT-CQ-065, CT-CQ-F-20 e CT-CQ-F-21 e caso novo CT-CQ-N-40 nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

Rodada 2 (CT-CQ-R2-AC-15, 28/10/2026): a etiqueta imprime "Teor: 0.000" para uma análise cujo item não controla teor (o campo deveria ficar oculto ou trazer o valor real). Reconfirmado em 30/10/2026 (rodada 2, fase E): a etiqueta da 109/26 também traz o nome de outra instituição e Teor 0.000; no laudo da 012/26 a data do lote sai em formato americano (10/16/2026) e as demais em brasileiro (30/10/2026); o boletim imprime a data e a hora como 10/30/2026 2:33:07 AM; o laudo mostra só o responsável pela emissão (não quem aprovou) e deixa o fabricante em branco quando o lote não tem. As listas impressas de checklists e de motivos saem sem total de registros. O cabeçalho do laudo e do boletim está correto (Laboratório Farmacêutico).

- DV-CQ-026

Pequenos desvios de tela: teor sem faixa nem decimal, priorização de solicitação já liberada, mensagem repetida, menu duplicado e tela fora do menu em branco

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Emissão Laudo Final, Priorização de Solicitação Análise, Programação de Análise, menu do CQ, Consultar Coletas Pendentes de Programação | Casos novos CT-CQ-N-09, N-16, N-26, N-27, N-29 e N-30 | 23/10/2026 (rodada 1 do CQ) | Qualidade da informação (sem norma direta) |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

(1) Teor do laudo: digitar "99,5" virou 995 e foi aprovado (sem limite de 100 % nem casas decimais). (2) Priorização: a solicitação 005/26, com laudo liberado, foi marcada como urgente ("Alteração efetuada com sucesso."). (3) Programação de Análise sem responsável: "Responsável não informado Responsável não informado" (mensagem repetida). (4) O menu mostra "Verificação de Amostragens" duas vezes (mesma tela, grupo Amostragem). (5) A tela Consultar Coletas Pendentes de Programação (fora do menu) abre em branco, sem título nem campos. (6) Cadastros com Ativo sem marcar: a unidade foi gravada como inativa e listada como "Nao" (sem acento).

  - Como reproduzir

1. Ver cada item na tela citada.

Dados de teste usados: Solicitações 103/26 (teor), 005/26 (priorização) e 017/26 (programação de análise).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| Teor entre 0 e 100 com decimais; só priorizar o que não está liberado; mensagem única; menu sem repetição. | Os comportamentos acima. |

  - Evidências

Figura 116 – Teor digitado como 995.

Figura 1: Teor digitado como 995.

Figura 117 – Priorização aceita para solicitação liberada.

Figura 2: Priorização aceita para solicitação liberada.

Figura 118 – Rodada 2: o endereço de Consultar Coletas Pendentes de Programação responde HTTP 404.

Figura 3: Rodada 2: o endereço de Consultar Coletas Pendentes de Programação responde HTTP 404.

Figura 119 – Rodada 2: Aprovar ainda visível no laudo emitido.

Figura 4: Rodada 2: Aprovar ainda visível no laudo emitido.

Figura 120 – 31/10/2026: o caminho da consulta de coletas pendentes responde HTTP 404 (os outros dois caminhos possíveis também).

Figura 5: 31/10/2026: o caminho da consulta de coletas pendentes responde HTTP 404 (os outros dois caminhos possíveis também).

Figura 121 – 31/10/2026: o grupo Amostragem repete "Verificação de Amostragens" (primeiro e último item); os dois levam à mesma tela.

Figura 6: 31/10/2026: o grupo Amostragem repete "Verificação de Amostragens" (primeiro e último item); os dois levam à mesma tela.

  - Sugestão de correção

- Corrigir as validações e os textos citados.

  - Como confirmar a correção

Repetir o(s) caso(s) Casos novos CT-CQ-N-09, N-16, N-26, N-27, N-29 e N-30 nos passos acima e conferir o esperado.

  - Observações

Correção da rodada 2 (28/10/2026): a tela "Consultar Coletas Pendentes de Programação" não existe no ambiente (HTTP 404, "The resource cannot be found"); a rodada 1 leu a página de erro cortada como "em branco". O item (5) deve ser lido como tela do código não instalada. Rodada 2 (30/10/2026): depois de o laudo emitido, o botão Aprovar continua visível na tela; o servidor recusa com "A análise deve estar na situação de Liberar laudo." (CT-CQ-R2-B-NAO-09).

- DV-CQ-046

A segunda versão da Verificação de Amostragens recusa até o administrador, e a recusa de acesso volta como HTTP 200

| Gravidade | Situação | Tela | Caso de teste | Encontrado em | Norma afetada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa | Aberto | Verificação de Amostragens (segunda versão, fora do menu) | CT-CQ-F02-01 | 31/10/2026 (telas fora do menu (F01 e F02)) | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 (controle de acesso por perfil); sem artigo da RDC 658 sobre o código de resposta |

Tipo: funcional · Já estava no portal: não

  - O que acontece

O código tem uma segunda versão da tela (Coleta/VerificacaoAmostragem) que o menu não alcança. Ao pedir o endereço, o administrador recebe "Não autorizado: o usuário não tem permissão para esta página", então ninguém consegue ver essa tela. A recusa volta com HTTP 200 (e não 401 ou 403), de modo que monitoramento e testes automáticos não distinguem acesso negado de acesso feito. O menu, por sua vez, repete "Verificação de Amostragens" e os dois itens levam à tela de sempre (já registrado no DV-CQ-026).

  - Como reproduzir

1. Entrar como administrador de teste no Controle da Qualidade. 2. Pedir o endereço /Coleta/VerificacaoAmostragem. 3. Ver a mensagem e o código de resposta.

Dados de teste usados: Nenhum registro criado (só leitura).

  - Esperado e obtido

| Esperado | Obtido |
| --- | --- |
| A tela existir e abrir para quem tem a função, ou ser retirada do código; a recusa de acesso responder 401 ou 403. | "Não autorizado" para o administrador, com HTTP 200; tela não vista (Bloqueada no teste). |

  - Evidências

Figura 122 – Recusa ao administrador, com HTTP 200 na faixa amarela.

Figura 1: Recusa ao administrador, com HTTP 200 na faixa amarela.

Figura 123 – Perfil ADMINISTRADOR: as duas funções Verificação de Amostragens marcadas (125 de 125).

Figura 2: Perfil ADMINISTRADOR: as duas funções Verificação de Amostragens marcadas (125 de 125).

Figura 124 – Perfil de consulta (controle): 25 de 125 marcados, a leitura distingue marcado de desmarcado.

Figura 3: Perfil de consulta (controle): 25 de 125 marcados, a leitura distingue marcado de desmarcado.

  - Onde está no código

Causa (confirmada): A segunda versão da tela pede a permissão pela chave Coleta/VerificacaoAmostragem e nenhuma função cadastrada tem essa chave. O script de instalação do CQ (HSolutions.CQ.DB/dml.sql, linhas 173 e 441 a 443) cadastrou a função com essa chave e depois a renomeou para COLETA/VERIFICACAO; o controlador antigo ficou no código, sem função. As duas funções "Verificação de Amostragens" do cadastro (2839 e 2932) já estão marcadas nos perfis ADMINISTRADOR e TESTE CQ R10 (125 de 125 itens) e levam à tela da primeira versão; o perfil de consulta (25 de 125) serviu de controle da leitura. O Principal não tem cadastro de telas e funções (a árvore do Perfil só liga e desliga funções existentes). A chave exata das funções 2839 e 2932 não aparece na tela, então parte da conclusão vem do comportamento observado.

| Arquivo | Linhas | O que faz |
| --- | --- | --- |
| HSolutions.CQ.DB/dml.sql | 173 | Cadastra a função com a chave coleta/verificacaoamostragem. |
| HSolutions.CQ.DB/dml.sql | 441-443 | Renomeia a função para COLETA/VERIFICACAO e aponta o link para a tela da primeira versão; nenhuma função com a chave da segunda versão sobra. |
| HSolutions.CQ.UI/Areas/Coleta/Controllers/VerificacaoAmostragemController.cs |  | Controlador da segunda versão, mantido no código sem função cadastrada. |

Caminhos a partir da pasta `app/` do módulo (4.controle_qualidade/app).

  - Sugestão de correção

- Decidir com a área se a segunda versão volta ou sai. Se voltar: cadastrar a função com a chave Coleta/VerificacaoAmostragem (script de banco) e ligá-la aos perfis. Se sair: retirar o controlador antigo e o item duplicado do menu juntos.

- Fazer a recusa de acesso responder 401 ou 403, e não HTTP 200.

  - Como confirmar a correção

Repetir CT-CQ-F02-01 com o administrador.