LabMedSys

Módulo Garantia da Qualidade

Execução Plano de Ação Preventiva: Análise

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/10/2026 | 1.0 | Versão publicada no portal, sem os achados de segurança | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- RESUMO DA TELA

  - Execução Plano de Ação Preventiva

Caminho no menu: Controle de Desvios › Execução Plano de Ação Preventiva. No roteiro de menu do fornecedor o nome original era "Avaliação Plano de Ação Preventiva" (Hsolutions.GQ.DB/dml.sql:124), trocado depois (dml.sql:424).

Para que serve: cada responsável por uma ação do plano preventivo informa aqui que a executou, com a data de conclusão e uma observação. A tela trabalha ação por ação, não desvio por desvio.

Quem usa: quem foi escolhido como responsável de uma ação no Plano de Ação Preventiva. A lista mostra a cada pessoa só as ações em que ela é a responsável. A GQ acompanha o resultado na tela Monitoramento do Plano de Ação Preventiva.

Em que situação o desvio chega aqui: Pendente Monitoramento do Plano Ação Preventiva, ou seja, depois que o plano foi salvo. A lista, porém, não filtra pela situação do desvio: mostra as ações de todos os desvios que têm plano preventivo, inclusive os já Finalizados (Bloco2/Controllers/AvaliacaoPlanoAcaoPreventivaRNCController.cs:86,102-130).

Para onde vai ao salvar: a situação do desvio NÃO muda. Muda apenas a situação da ação, de Pendente para Finalizado (AvaliacaoPlanoAcaoPreventivaRNCController.cs:247). Concluir todas as ações também não avança o desvio.

Arquivos do código (caminhos relativos a 5.garantia_qualidade/app/):

- Controlador: HSolutions.GQ.UI/Areas/Bloco2/Controllers/AvaliacaoPlanoAcaoPreventivaRNCController.cs

- Views: HSolutions.GQ.UI/Areas/Bloco2/Views/AvaliacaoPlanoAcaoPreventivaRNC/Index.cshtml (lista), Editar.cshtml (tela de execução) e Incluir.cshtml (modelo vazio, sem uso)

- Trecho comum "Resumo do RNC": HSolutions.GQ.UI/Areas/Bloco2/Views/Shared/_PartialRegistroNC.cshtml

- Scripts: HSolutions.GQ.UI/Areas/Bloco2/Script/AvaliacaoPlanoAcaoPreventivaIndex.js e AvaliacaoPlanoAcaoPreventivaSalvar.js

Como ler as fontes: "Bloco2/" é HSolutions.GQ.UI/Areas/Bloco2/; "UI/" é HSolutions.GQ.UI/; "Domain/" é HSolutions.GQ.Domain/; "DB/" é Hsolutions.GQ.DB/Tables/; "Infra/" é HSolutions.GQ.Infrastructure/. Quando só aparece o nome do controlador, é AvaliacaoPlanoAcaoPreventivaRNCController.cs.

Estado nos testes: rodada 1 de 21/10/2026 (execucao/2026-10-21-desvios-rodada-1/resultado.md), com o desvio RD 057/26 (massa do caso N11). Foram executados cinco casos próprios (CT-GQ-N11-05, N11-06, N11-07, N11-10 e N11-11) e quatro casos de volume e consulta (CT-GQ-F05, F06, F08 e F09). Resultado: 4 passaram, 1 passou com ressalva e 4 falharam. Antes disso, nas rodadas de 15 e 16/10 o desvio RD 006/26 chegou ao monitoramento preventivo, o que indica que a ação foi tratada, mas o passo não está descrito (execucao/2026-10-15/resultado.md). Rodada 2 (22/10/2026; execucao/2026-10-22-desvios-rodada-2/resultado.md): um caso, o CT-GQ-N11-12 (histórico da conclusão, ação preventiva do desvio 043/26), passou com ressalva. Rodada 4 (22/10/2026; execucao/2026-10-22-desvios-rodada-4/resultado.md): três casos, o CT-GQ-N11-03 (filtro Responsável) falhou (DV-GQ-089) e o CT-GQ-N11-04 (filtro Descrição) e o CT-GQ-N11-16 (impressão, DV-GQ-086) passaram com ressalva.

- IMPORTÂNCIA NO MÓDULO GARANTIA DA QUALIDADE

Em uma frase

É a tela onde cada responsável diz que fez a sua ação preventiva, e é a única prova, dentro do sistema, de que o plano saiu do papel.

O que a tela representa

Ela entra logo depois do Plano de Ação Preventiva, com o desvio em "Pendente Monitoramento do Plano Ação Preventiva". Trabalha ação por ação: cada pessoa vê só as ações em que foi escolhida como responsável e informa a data de conclusão, uma observação e, se quiser, anexos. Ao salvar, só a ação muda de Pendente para Finalizado. A situação do desvio não muda, nem quando todas as ações estão concluídas (RN-GQ-D11-01).

Quem depende do que ela grava: a tela Monitoramento do Plano de Ação Preventiva, onde a GQ confere e encerra o desvio. Mas o sistema não avisa a GQ de que as ações terminaram. A GQ precisa abrir o monitoramento por conta própria, e a lista desta tela não traz uma visão geral de todas as ações do desvio.

Se for pulada, o monitoramento ainda pode ser feito e o desvio encerrado, porque o servidor não exige ações Finalizadas (RN-GQ-D12-05 do Monitoramento). Se for mal preenchida, a conclusão pode ser regravada depois, sem justificativa e até com o desvio já Finalizado (RN-GQ-D11-05; RN-GQ-D11-09). A data de conclusão não é comparada com o prazo (RN-GQ-D11-07).

Ligações com outros processos: só com o módulo Principal (lista de usuários, usuário conectado, área e etiqueta do equipamento na impressão). A tela não lê nem grava nada na Produção nem no Estoque.

O que muda para o resto da fábrica

Nada. Concluir uma ação preventiva não altera lote, estoque nem produção. O efeito fica dentro da Garantia da Qualidade: a ação passa a Finalizado, o que alimenta o Monitoramento e o PDF do Relatório de CAPA.

- FALHAS E PONTOS DE ATENÇÃO

- Concluir todas as ações não avisa a GQ nem muda o desvio: a GQ precisa abrir o monitoramento por conta própria. Não há aviso de prazo nem de conclusão (RN-GQ-009). Pela RDC 658/2022 e pelo Guia 33/2020, o acompanhamento da CAPA deve ter prazo e responsável rastreáveis; aqui o prazo é só informativo.

- Concluir depois do prazo é aceito sem aviso nem justificativa (RN-GQ-D11-07).

- A ação concluída pode ser regravada por quem é o responsável, a qualquer momento, até depois de o desvio estar Finalizado, porque o servidor não confere a situação do desvio (RN-GQ-D11-09). A alteração entra no histórico sem motivo. Pelo princípio do registro contemporâneo e rastreável (RDC 658/2022, art. 125; Guia 33/2020, ALCOA+), a alteração de um dado já aprovado deveria exigir justificativa.

- A data da avaliação vem do navegador, não do servidor (RN-GQ-D11-06). Ver o documento interno.

- O campo Responsável mostra sempre o usuário conectado, e não quem executou (RN-GQ-D11-10): numa consulta posterior, a tela induz a erro sobre quem concluiu a ação.

- O filtro Responsável da lista não faz nada (RN-GQ-D11-11).

- A lista só traz as ações do próprio usuário. Quem acompanha a execução (a GQ) não tem lista geral nesta tela; precisa abrir o monitoramento.

- O histórico da conclusão guarda o novo valor como "Concluido" (nome interno) e não guarda o valor antigo (RN-GQ-D11-08), e a tela mostra "Finalizado". A confirmar no teste como o histórico aparece ao usuário.

- Não há assinatura eletrônica nem separação de funções: quem escreveu o plano pode executar a ação e quem executa pode ser o próprio aprovador do monitoramento (ver o documento interno; CT-GQ-024).

- O responsável escolhido no plano que não tenha acesso à GQ nunca verá a ação; o desvio fica parado sem aviso (inferência, AvaliacaoPlanoAcaoPreventivaRNCController.cs:121-122).

- Defeitos confirmados em teste para esta tela: nenhum registrado até 16/10/2026. Na etapa seguinte da cadeia, DV-GQ-012 (monitoramento sem botão Reprovar).

Confirmado na rodada 1 (21/10/2026)

Fonte: execucao/2026-10-21-desvios-rodada-1/resultado.md. Casos desta tela: CT-GQ-N11-05, N11-06, N11-07, N11-10 e N11-11, mais os de volume e consulta F05, F06, F08 e F09. A frase "nenhum defeito registrado até 16/10/2026" acima vale para aquela data.

Defeitos novos que dizem respeito a esta tela:

- DV-GQ-025 (gravidade Alta, telas 8 e 11): concluir a ação com uma data anterior à abertura do desvio (22/08/2026, 60 dias antes) e regravar uma conclusão com nova data e observação são aceitos sem aviso e sem justificativa; no histórico da ação a justificativa fica vazia. Na tela 8 o mesmo defeito apareceu com prazo vencido. Evidências: N11-07-data-antiga, N11-11-regravar, N11-11-historico-da-acao.

- DV-GQ-026 (Média): o filtro RD/Nº não acha o desvio quando se digita o número com o ano. Evidência: N04-02-filtro-030.

- DV-GQ-027 (Média): nesta lista, início e fim no mesmo dia devolvem 0 linhas, e só a data "até" também devolve 0; data impossível (31/02/2026) é ignorada sem mensagem.

Pontos de atenção do código que se confirmaram:

- Concluir a ação não muda a situação do desvio (RN-GQ-D11-01).

- Execução sem justificativa e sem aviso de atraso ou de data fora do esperado (RN-GQ-D11-05 e D11-07; DV-GQ-025).

- Data de conclusão vazia e futura recusadas como previsto (RN-GQ-055).

Pontos de atenção que não foram confirmados ou não foram testados nesta tela:

- Lista só das ações do próprio responsável (CT-GQ-N11-01), filtro Situação (N11-02), filtro Responsável sem efeito (N11-03) e filtro Descrição (N11-04): não executados.

- Observação perdida ao reabrir a ação: confirmada na tela 8 (DV-GQ-024), mas não conferida nesta tela.

- Histórico da conclusão com o texto "Concluido" e sem valor antigo (CT-GQ-N11-12), responsável exibido (N11-13), anexos (N11-15) e impressão (N11-16): não executados.

- Formatos de data (CT-GQ-N11-08) e texto longo (N11-09): não executados.

- Data da avaliação que vem do navegador (RN-GQ-D11-06): não exercitada.

Rodada 2 (22/10/2026)

Fonte: execucao/2026-10-22-desvios-rodada-2/resultado.md. Caso desta tela: CT-GQ-N11-12 (passou com ressalva).

Defeitos novos que dizem respeito a esta tela: nenhum.

Confirmado na rodada 2:

- Histórico da conclusão (RN-GQ-D11-08): existe, com inclusão da avaliação, situação, usuário e data. A suspeita da página ("Concluido" no histórico) não se confirmou: a tela mostra "Finalizado". Sem valor antigo, como o código previa.

- Histórico vazio antes da primeira conclusão: confirmado (RN-GQ-D11-17).

- Seguem valendo para esta tela, sem repetição: DV-GQ-025, DV-GQ-026 e DV-GQ-027 (rodada 1).

Não exercitado nesta rodada: responsável exibido (CT-GQ-N11-13), anexos (N11-15), impressão (N11-16) e os demais casos. A impressão do relatório de CAPA dá erro de servidor no ambiente (DV-GQ-018).

Confirmado na rodada 3

Fonte: execucao/2026-10-22-desvios-rodada-3c/resultado.md. Casos desta tela: CT-GQ-N11-01, N11-02, N11-08, N11-09, N11-13, N11-14 e N11-15.

Defeitos novos que dizem respeito a esta tela: nenhum.

Confirmado: a data de conclusão fora do padrão é recusada com a mensagem genérica "A Data de Conclusão é obrigatória." (CT-GQ-N11-08), e a observação de 5 000 caracteres grava inteira (CT-GQ-N11-09). O lápis e a lupa seguem a situação do desvio (RN-GQ-D11-04, CT-GQ-N11-14).

Diferença em relação à tela 8: aqui o anexo enviado com a conclusão aparece no Monitoramento do plano preventivo (CT-GQ-N11-15); na tela 8 isso falha (DV-GQ-074).

Não verificável: o campo Responsável quando outra pessoa abre a ação já concluída (RN-GQ-D11-10, CT-GQ-N11-13): não há como abrir a ação de outra pessoa pelas telas.

Seguem valendo, sem repetição: DV-GQ-025, DV-GQ-026 e DV-GQ-027 (rodada 1).

Confirmado na rodada 4

Fonte: execucao/2026-10-22-desvios-rodada-4/resultado.md. Casos desta tela: CT-GQ-N11-03, N11-04 e N11-16 (um falhou, dois passaram com ressalva).

Defeitos novos que dizem respeito a esta tela:

- DV-GQ-089 (Baixa): o filtro Responsável é ignorado (CT-GQ-N11-03). Confirma RN-GQ-D11-11.

- DV-GQ-086 (Alta, telas 7 a 12): o Relatório de CAPA impresso traz uma mensagem de erro do relatório no lugar da avaliação (CT-GQ-N11-16, desvio 044/26).

Pontos de atenção do código que a tela confirmou: filtro Responsável ignorado (RN-GQ-D11-11); filtro Descrição só procura o texto da ação (RN-GQ-D11-12).

O que a tela fez como esperado: o PDF traz a data de conclusão e a observação da ação.

Não ocorreu como a página previa: o relatório de CAPA impresso não sai limpo.

- DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS

- Documento completo do menu (desvios/controle-de-desvios-documento-completo.md), Tela 11: diz "Botões: Concluir ação" e "Ao salvar, o desvio vai para: Ações concluídas". No código o botão é Salvar e o desvio não muda de situação (AvaliacaoPlanoAcaoPreventivaRNCController.cs:242-247). Corrigir o documento.

- RN-GQ-055 (01-regras-de-negocio.md): as linhas citadas do validador (:27 e :34) conferem. O texto diz "igual à corretiva"; esta página não conferiu a tela corretiva, e registra que no preventivo a conclusão pode ser regravada sem justificativa (RN-GQ-D11-05) e que o responsável exibido é o usuário conectado (RN-GQ-D11-10).

- Documento 01, seção 8 e inventário 11: a tela é chamada de "Execução Plano de Ação Preventiva"; o roteiro de menu original dizia "Avaliação Plano de Ação Preventiva". Sem efeito no funcionamento.

Rodada 1 (21/10/2026)

A tabela de divergências do resultado.md não traz nenhum item desta tela. Do que a rodada mostrou em comparação com esta página:

- Nenhuma divergência nova entre o texto desta página e a tela nos casos executados: as duas mensagens de data, a situação do desvio que não muda e a regravação sem justificativa conferem.

- Ponto em aberto: RN-GQ-D11-07 fala em concluir depois do prazo e antes da criação do plano; a rodada 1 testou apenas uma data anterior à abertura do desvio. A parte "depois do prazo" desta tela não foi exercitada. Fica para uma nova rodada.

- As divergências desta página registradas antes da rodada (documento completo do menu e RN-GQ-055) não dependiam da tela e continuam como estavam.

Rodada 2 (22/10/2026)

A tabela de divergências do resultado.md traz um item que vale para esta tela (e para a tela 8). Comparação com esta página:

- Situação da ação concluída: o caso CT-GQ-N11-12 esperava "Concluido"; a tela mostra "Finalizado". A página já registrava que a tela mostra "Finalizado" e que "Concluido" é o nome interno; a dúvida sobre o texto no histórico ("a confirmar no teste") foi resolvida: aparece "Finalizado". O caso deve ser ajustado.

- A página dizia que o histórico não guarda o valor antigo da situação. A tela confirmou (sem valor antigo). Resolvida.

Rodada 3 (22/10/2026)

Comparação entre o que esta página dizia e o que a tela mostrou. Fonte: execucao/2026-10-22-desvios-rodada-3c/resultado.md. Nenhuma divergência nova de comportamento; ajustes de detalhe:

- Data de Conclusão fora do padrão: o caso previa "recusa com mensagem clara"; a tela recusa, mas com a mensagem genérica "A Data de Conclusão é obrigatória.", sem dizer que a data é inválida.

- Anexo: a página dizia que o anexo fica no desvio; confirmado, e ele aparece no Monitoramento do plano preventivo (diferente da tela 8, DV-GQ-074).

- Responsável exibido (RN-GQ-D11-10): continua "a confirmar", sem como testar pelas telas.

Rodada 4 (22/10/2026)

Comparação entre o que esta página dizia e o que a tela mostrou. Fonte: execucao/2026-10-22-desvios-rodada-4/resultado.md.

- Filtro Responsável: a página já dizia, pelo código, que o filtro é ignorado; a tela confirmou (DV-GQ-089). O caso previa "filtrar por responsável", que não acontece.

- Filtro Descrição: a página dizia que procura só o texto da ação; a tela confirmou (o texto do desvio não acha nada).

- Relatório de CAPA impresso: a página dizia que o PDF traz a data de conclusão e a observação da ação; traz, mas com uma mensagem de erro do relatório no lugar da avaliação (DV-GQ-086).