LabMedSys

Controle da Qualidade

Relatório de Testes

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.0 | Rodada 1 de testes de tela do CQ no legado | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

Uso interno. Resultado dos testes feitos nas telas do módulo Controle da Qualidade (CQ) em 23/10/2026, no legado (versão 3.5.1 do sistema), ambiente de teste. O registro detalhado da rodada, com as capturas de tela, está em homologacao/4.controle_qualidade/execucao/2026-10-23-rodada-1/ (resultado.md, preparacao.md, massa-de-dados.md). A rodada foi executada por um agente (Claude Code) com acompanhamento do responsável. As conferências feitas só na tela e não na gravação estão marcadas como tal.

- RESUMO

Situação em 23/10/2026, depois da rodada 1. Dos 61 casos do plano, 48 têm resultado conclusivo (17 passaram, 10 passaram com ressalva e 21 falharam) e 13 ficaram bloqueados. Entre os 17 casos de prioridade Alta, 9 falharam, 1 passou, 3 passaram com ressalva e 4 ficaram bloqueados. Além do plano, a rodada fez 40 casos novos (16 passaram, 10 com ressalva, 14 falharam), 18 de filtros, páginas e impressão (12 passaram, 4 com ressalva, 2 falharam) e abriu os 3 protótipos de avaliação de fornecedor (os 3 só desenho, sem gravar). Foram registrados 24 defeitos novos (DV-CQ-003 a 026: 7 de gravidade Alta, 14 Média e 3 Baixa), e os dois antigos (DV-CQ-001 e 002) foram reconfirmados. O registro completo do módulo tem agora 26 defeitos, todos abertos. O módulo continua não apto para uso em ambiente regulado.

Em uma frase: o laudo do CQ funciona no caminho feliz (digitar o resultado, aprovar, emitir e atualizar no Estoque), mas qualquer pessoa aprova o laudo, a reprovação vale no Estoque sem laudo, quase nada deixa histórico, o ciclo de água não anda (falta uma tabela no banco) e o de ambiente perde o resultado digitado; a estabilidade não pôde ser percorrida porque nenhum estudo se abre.

| Grupo do plano | Casos | Passou | Passou com ressalva | Falhou | Bloqueado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acesso (CT-CQ-070 a 074) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Solicitação, análise e laudo (001 a 018) | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| Regras de amostragem e de análise (020 a 035) | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| Estabilidade (040 a 052) | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Água e ambiente (060 a 068) | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Total do plano | 61 | 17 | 10 | 21 | 13 |
| Casos novos (CT-CQ-N-01 a 40) | 40 | 16 | 10 | 14 | 0 |
| Filtros, páginas e impressão (CT-CQ-F) | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| Protótipos de fornecedor (CT-CQ-P) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |

"Passou com ressalva" quer dizer que a tela fez o esperado, mas ficou algo por confirmar (em geral, a conferência na gravação, sem passar pela tela). Nos casos "Registrar se...", falhou quer dizer que o sistema fez o que o código indicava, contra a norma.

Casos de prioridade Alta (17): falharam o 011 (aprova sem função de chefe), 013 (reprovar vale no Estoque sem laudo), 015 (sem histórico), 017 (cancelar com laudo liberado), 024 (alterar regra de amostragem em uso), 027 (faixa incoerente), 042 (alterar regra de estabilidade sem histórico), 063 (sem frequência na agenda; água não carrega) e 071 (perfil só de consulta aprova). Passou o 014 (o CQ não avisa o Estoque: confirma o comportamento). Passaram com ressalva o 012, 029 e 030. Bloqueados o 043, 049, 051 (estabilidade) e 066 (água).

- O QUE FUNCIONA

- O ciclo do laudo no caminho feliz: solicitação do Estoque, programação e registro da amostragem, digitação do resultado, aprovação, emissão do laudo e atualização do resultado no Estoque (o lote aprovado sai da quarentena depois de "Atualizar resultado").

- Quem digitou o resultado não aprova nem emite o laudo daquela análise (CT-CQ-010): a separação de funções que a norma espera.

- Resultado fora da faixa exige observação (CT-CQ-009), e o laudo de item com controle de teor exige o teor ("Teor obrigatório.", CT-CQ-002).

- Regras de preenchimento: recusam data de ontem na programação, verificador igual ao amostrador, data futura na amostragem, campos em branco (unidade, motivo, checklist, programação de análise), regra de amostragem repetida, sigla repetida e faixa de análise com mínimo maior que o máximo (quando os dois valores são positivos).

- Regra de análise em uso fica travada para alteração e não pode ser excluída (CT-CQ-030 e 032); o histórico dela mostra valor antigo, novo, usuário e justificativa (CT-CQ-031).

- A tela só lista para etiqueta as análises com laudo liberado, e a etiqueta pede a quantidade (CT-CQ-018).

- Listas, filtros e páginas das solicitações e das amostragens conferem com o esperado (CT-CQ-F-02 a F-13).

- O analista vê só as análises dele (CT-CQ-073).

- Agenda de ambiente: recusa data de hoje ou anterior, horário já ocupado e horário inválido.

- Os pontos de água novos cadastrados no Principal aparecem na lista de itens da solicitação de água (o cadastro funciona).

- O QUE FALHA

  - Acesso e decisão do laudo

- Qualquer usuário aprova o laudo, mesmo sem a função de chefe do CQ e até com perfil só de consulta; só o botão Emitir é escondido de quem não tem a função (DV-CQ-003, Alta, defeito de acesso).

- O perfil só de consulta incluiu e excluiu unidade de medida, e a Regra Estabilidade abre para usuário sem função do CQ (DV-CQ-015, defeito de acesso).

- Reprovar vale sem laudo: reprovar a análise, sem emitir o laudo, já faz o Estoque marcar o lote como REPROVADO ao atualizar; a aprovação só vale com laudo emitido (DV-CQ-004, Alta).

- Reprovar não exige motivo (DV-CQ-005, Alta). Nem aprovar nem reprovar gravam quem decidiu; o laudo mostra só quem emitiu.

  - Histórico e rastreabilidade

- Aprovar, emitir e corrigir resultado não deixam histórico (DV-CQ-006, Alta). O histórico do ensaio e da análise responde "NÃO EXISTE LOG DE ALTERAÇÃO PARA ESTE REGISTRO.".

- Cancelar uma solicitação com laudo liberado é aceito, mostra "Ocorreu um erro inesperado." e não fica no histórico (DV-CQ-007, Alta); a lista continua mostrando "Laudo Liberado" na solicitação cancelada (DV-CQ-021).

- Excluir coleta agendada e checklist não pede justificativa nem deixa histórico (DV-CQ-018); alterar a regra de estabilidade também não (DV-CQ-017); alterar uma regra de amostragem em uso cria uma regra nova e o histórico não liga uma à outra (CT-CQ-024).

- Regra em uso pode ser excluída: regra de amostragem e unidade de medida usadas (DV-CQ-013).

  - Regras e cadastros

- Regra de Análise aceita faixa incoerente (0 a -1 e também -5 a -20, DV-CQ-002, Alta, reconfirmado) e o mesmo nome duas vezes no mesmo item (DV-CQ-014).

- Regra de Amostragem grava texto inválido como 0,00 e aceita negativos (DV-CQ-012); a tolerância "valor absoluto" é lida como percentual e a regra percentual não calcula a quantidade (DV-CQ-011).

- Programar a mesma amostragem duas vezes cria duas amostragens pendentes (DV-CQ-010).

- Regra de Estabilidade aceita a terceira regra repetida e regra sem nenhum prazo (DV-CQ-016).

- Funções profissionais por número fixo (34, 39, 41, 48 e 71): os nomes do cadastro não combinam e a 71 não existe (DV-CQ-022).

  - Água e ambiente

- Água não anda: a programação da amostragem de qualquer água dá página de erro de servidor porque falta a tabela de tipo de água no banco de teste (causa provável; só o DBA confirma), e a agenda de água dá "Ocorreu um erro interno não esperado." (DV-CQ-008, Alta; DV-CQ-001 reconfirmado).

- Ambiente perde o resultado: a digitação diz "Alteração efetuada com sucesso." mas não grava referência, data nem resultado, e o laudo oferece só Aprovar (DV-CQ-009, Alta). O registro da amostragem de ambiente mostra "erro interno" e grava mesmo assim (DV-CQ-019).

- A agenda de ambiente aceita análise físico-química e horários de madrugada (DV-CQ-020) e não tem frequência nem recorrência (DV-CQ-023).

- Numeração fora da sequência nas solicitações geradas pela agenda (1024/26, 1025/26, 1027/26) e na seguinte (103/26) (DV-CQ-024).

  - Relatórios

- Etiqueta com o nome de outra instituição, laudo com dois formatos de data na mesma folha e boletim de ambiente em branco (DV-CQ-025). Pequenos desvios de tela (teor "99,5" vira 995, priorizar solicitação já liberada, menu com item repetido, tela fora do menu em branco): DV-CQ-026.

- AS FALHAS QUE O CÓDIGO APONTAVA: CONFIRMADAS OU NÃO

| Falha apontada pelo código | Confirmou? | Onde |
| --- | --- | --- |
| Aprova sem a função de chefe | Confirmado (inclusive usuário só de consulta) | CT-CQ-011, 071; DV-CQ-003 |
| Reprova sem motivo | Confirmado | CT-CQ-N-38; DV-CQ-005 |
| Cancelamento sem histórico, mesmo com laudo liberado | Confirmado, com "Ocorreu um erro inesperado." | CT-CQ-017; DV-CQ-007 |
| Exclusão sem histórico | Confirmado (coleta da agenda, checklist, unidade e regra de amostragem) | CT-CQ-067, N-21; DV-CQ-018 |
| Tolerância sempre em % | Confirmado | CT-CQ-023; DV-CQ-011 |
| Valores inválidos viram zero | Confirmado (texto vira 0,00; negativos aceitos) | CT-CQ-022; DV-CQ-012 |
| Programar duas vezes a mesma solicitação | Confirmado (duas amostragens pendentes) | CT-CQ-004; DV-CQ-010 |
| Estoque recebe "reprovada" antes do laudo | Confirmado | CT-CQ-013; DV-CQ-004 |
| O laudo não avisa o Estoque | Confirmado (só muda com "Atualizar resultado") | CT-CQ-014 |
| Aprovar, emitir e corrigir sem histórico | Confirmado | CT-CQ-015, 016; DV-CQ-006 |
| Limites inválidos na Regra de Análise | Confirmado (0 a -1 e -5 a -20) | CT-CQ-027, N-06; DV-CQ-002 |
| Regra em uso pode ser excluída | Confirmado para regra de amostragem e unidade; a regra de análise é protegida | CT-CQ-025, 032, 034; DV-CQ-013 |
| Laudo emitido sem decisão | Não confirmado pela tela: o botão Emitir só aparece depois de Aprovar ou Reprovar (a gravação sem passar pela tela não foi testada) | CT-CQ-012 |
| Etiqueta impressa sem laudo | Não confirmado: a tela só lista análises com laudo liberado | CT-CQ-018 |
| Obrigatórios conferidos só na tela | Não confirmado: as telas conferem; testar a gravação direta exigiria alterar a chamada (fora do escopo) | CT-CQ-N-01, N-12 |
| Histórico corta e perde o primeiro caractere da especificação | Não confirmado: o histórico guardou os 250 caracteres inteiros | CT-CQ-031 |
| Boletim de ambiente com condições fixas "não corresponde" | Não confirmado: as condições saem em branco, para preencher à mão | CT-CQ-065 |
| Regra de Estabilidade sem validação de dias | Em parte: ordem e valores negativos são recusados, exceto o campo Acompanhamento do último tempo | CT-CQ-040, N-34 |
| Abertura da estabilidade só pelo Estoque, e sem regra nada avisa | Não testado: nenhum acompanhamento se abre | CT-CQ-043 a 052; DV-EST-074 |

- DEFEITOS

Os 24 defeitos novos (DV-CQ-003 a 026) e os dois antigos estão em homologacao/4.controle_qualidade/defeitos/defeitos-completo.md (e no Word "Defeitos para Correção"), com passo a passo, captura, trecho do código e sugestão de correção. Por tipo: 11 funcionais, 10 de norma, 2 de acesso e segurança (DV-CQ-003 e 015) e 3 de ambiente e dados (DV-CQ-001, 008 e 022). A captura do DV-CQ-008 (erro técnico do servidor) tem os caminhos de arquivo cobertos.

| Id | Defeito | Gravidade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| DV-CQ-002 | Regra de Análise aceita mínimo maior que o máximo quando há zero ou negativo | Alta | norma |
| DV-CQ-003 | Quem não tem a função de chefe do CQ, e até o perfil só de consulta, consegue aprovar o laudo | Alta | acesso/segurança |
| DV-CQ-004 | Basta clicar em Reprovar para o Estoque marcar o lote como REPROVADO, mesmo sem o laudo ser emitido | Alta | norma |
| DV-CQ-005 | O laudo pode ser reprovado sem informar o motivo | Alta | norma |
| DV-CQ-006 | Aprovar, emitir e corrigir resultado não deixam histórico: a consulta de log vem vazia ou só mostra a inclusão | Alta | norma |
| DV-CQ-007 | Uma solicitação com laudo liberado pode ser cancelada; o cancelamento mostra "Ocorreu um erro inesperado." e não fica no histórico | Alta | norma |
| DV-CQ-008 | Água: a Programação de Amostragem de qualquer ponto de água quebra com erro de servidor porque falta uma tabela no banco; a agenda de água também não carrega | Alta | ambiente/dados |
| DV-CQ-009 | Ambiente: a digitação diz "Alteração efetuada com sucesso." mas não grava o resultado, e o laudo oferece só Aprovar | Alta | funcional |
| DV-CQ-001 | Programação de Solicitação de Análise dá erro interno ao carregar os pontos de água | Média | ambiente/dados |
| DV-CQ-010 | Programar a amostragem duas vezes para a mesma solicitação cria duas amostragens pendentes | Média | norma |
| DV-CQ-011 | A tolerância "valor absoluto" é tratada como percentual e a regra "percentual" mostra o número como quantidade | Média | funcional |
| DV-CQ-012 | A Regra de Amostragem grava texto inválido como zero e aceita valores negativos | Média | funcional |
| DV-CQ-013 | Regra de amostragem em uso e unidade de medida usada numa regra podem ser excluídas | Média | norma |
| DV-CQ-014 | Duas Regras de Análise com o mesmo nome no mesmo item são aceitas | Média | funcional |
| DV-CQ-015 | As permissões do perfil (incluir, excluir) e a função do usuário não são conferidas nas telas de cadastro | Média | acesso/segurança |
| DV-CQ-016 | Regra de Estabilidade: a terceira regra (repetida) é aceita e uma regra pode ser salva sem nenhum prazo | Média | funcional |
| DV-CQ-017 | Alterar a Regra de Estabilidade não pede justificativa e não deixa histórico | Média | norma |
| DV-CQ-018 | Excluir coleta agendada e excluir checklist de verificação não pedem justificativa nem deixam histórico | Média | norma |
| DV-CQ-019 | Ambiente: registrar a amostragem mostra "Ocorreu um erro interno não esperado." mas a amostragem fica gravada | Média | funcional |
| DV-CQ-020 | A agenda aceita ambiente com análise físico-química e horários fora de 8h às 18h | Média | funcional |
| DV-CQ-021 | A lista de Solicitação de Análise mostra "Laudo Liberado" em solicitação que está Cancelada | Média | funcional |
| DV-CQ-022 | O CQ procura as funções profissionais por número fixo (34, 39, 41, 48 e 71) e os nomes cadastrados no Principal não combinam; a função 71 não existe | Média | ambiente/dados |
| DV-CQ-023 | A agenda de ambiente não tem frequência nem recorrência: cada coleta é marcada uma a uma | Média | norma |
| DV-CQ-024 | As solicitações geradas pela agenda e a de item com teor recebem número fora da sequência (1024/26, 1025/26, 1027/26 e 103/26) | Baixa | funcional |
| DV-CQ-025 | Relatórios: a etiqueta traz o nome de outra instituição, as datas saem em dois formatos e o boletim de ambiente sai em branco | Baixa | funcional |
| DV-CQ-026 | Pequenos desvios de tela: teor sem faixa nem decimal, priorização de solicitação já liberada, mensagem repetida, menu duplicado e tela fora do menu em branco | Baixa | funcional |

- MASSA DE DADOS DEIXADA NO AMBIENTE

Como combinado, os dados de teste ficam no ambiente (sem limpeza) para os testes dos outros módulos. Todos começam com TESTE ou têm código de teste. O detalhe está em execucao/2026-10-23-rodada-1/massa-de-dados.md. Nenhuma senha, login ou endereço de servidor consta aqui.

| O quê | Situação |
| --- | --- |
| Usuários de teste do CQ | Sete, um por papel: amostrador, verificador, analista físico-químico, analista microbiológico, chefe, um de perfil só de consulta e um de perfil sem a Emissão Laudo Final; mais dois que já existiam (aprovador sem função e administrador) |
| Pontos de água (Principal) | Três ativos: purificada, potável e injetável |
| Item do Estoque | 20021 com lote, validade, controle de qualidade e controle de teor (para o laudo com teor obrigatório) |
| Lotes (Entrada de Produção, Estoque) | TESTECQ001 a TESTECQ004; cada um abriu uma solicitação de análise no CQ |
| Regras | 8 de amostragem, 14 de análise (inclusive as incoerentes, como massa de defeito) e regras de estabilidade dos itens 10001 e 20011 |
| Solicitações | 13 novas (material, água e ambiente), mais as 014/26 a 016/26 que já existiam: urgentes, uma cancelada com laudo liberado, laudos aprovados e emitidos (015/26, 017/26, 103/26), um reprovado e emitido (018/26) e dois sem laudo emitido de propósito (019/26 e 024/26) |
| Criados e excluídos | Duas unidades de medida, um motivo, uma coleta da agenda e uma regra de amostragem |
| Checklist de verificação | Um ativo |
| Estabilidade | Nenhum acompanhamento (não é possível abrir) |

- O QUE FICOU BLOQUEADO E POR QUÊ

| Casos | Motivo | Para destravar |
| --- | --- | --- |
| CT-CQ-043 a 052 (estabilidade, 10 casos, 4 Alta) | Nenhum acompanhamento se abre: a tela não tem Incluir e a abertura só vem da Entrada de Material do Estoque, cuja entrada de estabilidade nunca é criada (DV-EST-074). A Regra de Estabilidade foi criada (com item de código numérico, DV-EST-075), mas sem acompanhamento não há tempos, coletas nem encerramento | Religar o campo "Qtd. Estabilidade" no Estoque e fazer a entrada manual de estabilidade abrir o acompanhamento |
| CT-CQ-064 e CT-CQ-066 (água) | A programação da amostragem de qualquer água dá erro de servidor e a agenda de água não carrega (DV-CQ-008, DV-CQ-001). Ambiente funciona e foi usado no lugar para os casos de agenda e boletim | O DBA criar a tabela de tipo de água (ou ajustar o mapeamento) |
| CT-CQ-068 | Pedia mudar a data de uma coleta para um dia "cheio até 18h"; encher um dia inteiro da agenda exigiria 20 agendamentos | Repetir com uma carga de agenda pronta |

- DESCOBERTAS QUE NÃO SÃO DEFEITO, MAS VALEM REGISTRO

- Quem corrige um resultado vira "analista" da análise: o usuário que corrigiu o teor da 018/26 na Emissão Laudo Final passou a ser tratado como analista e não pôde mais emitir o laudo ("O Responsável pela emissão precisa ser diferente dos analistas das análises."); outro usuário com a função emitiu.

- Regra de amostragem alterada vira regra nova (a antiga some da lista) e o histórico não liga uma à outra.

- O resultado de conformidade vem "CONFORME" por padrão (já marcado): quem salva sem mexer registra "conforme".

- Solicitação manual de produto ou material só funciona com motivo regulatório e só oferece itens com saldo; as solicitações de material nascem do Estoque.

- Protótipos de fornecedor: as três telas de avaliação abrem com uma linha fixa de exemplo e não gravam.

- PONTOS PARA VALIDAR

Isto não é o que a tela mostrou:

- DV-CQ-008: a falta da tabela de tipo de água é a leitura da mensagem do servidor; só o DBA confirma no banco.

- DV-CQ-009 e DV-CQ-019 (ambiente): podem ter a mesma causa (algo específico do tipo "Ambiente"); a hipótese de que a falha do registro vem da chamada ao Estoque é inferência.

- DV-CQ-024 (numeração): viu-se o efeito (1024/26, 103/26); a origem é inferência.

- CT-CQ-006, 007 e 012: as conferências feitas só na tela passaram; se também são feitas na gravação não foi testado.

- CT-CQ-030: outro caminho para alterar uma regra em uso (por endereço) não foi testado, conforme a orientação de não burlar o acesso por endereço.

- Perfis: o perfil "só de consulta" foi montado marcando só as telas do CQ, sem Incluir, Alterar, Excluir, Log nem Imprimir; mesmo assim o usuário incluiu, excluiu e aprovou.

- Gravidade de cada defeito, em especial DV-CQ-004 e DV-CQ-009 (Alta), e a lista de funções por número (DV-CQ-022): confirmar com a Garantia da Qualidade e com quem cadastra as funções no Principal.

- O QUE FAZER EM SEGUIDA

1. DBA: conferir se a tabela de tipo de água existe no banco de teste (e criá-la ou ajustar o mapeamento); depois repetir os casos de água (CT-CQ-060 a 068) e o DV-CQ-001. Pedir também as tabelas do histórico e as com sufixo _CQ (ver 06-modelo-de-dados.md). 2. Estoque: corrigir o DV-EST-074 (abertura da estabilidade) para destravar os 10 casos CT-CQ-043 a 052, 4 deles de prioridade Alta. 3. Correções de maior risco, para a nova versão: conferir função e permissão ao aprovar (DV-CQ-003); exigir motivo e laudo emitido ao reprovar (DV-CQ-004 e 005); gravar histórico das decisões, do cancelamento e das exclusões (DV-CQ-006, 007, 017 e 018); recusar faixa incoerente (DV-CQ-002); gravar o resultado do ambiente (DV-CQ-009). 4. Casos novos: a Garantia da Qualidade decide quais dos 40 casos novos (e dos 18 de filtros e impressão) entram no plano de testes (seção 9 de 08-plano-de-testes.md). 5. Retestes: cada defeito traz o caso a repetir; repetir também CT-CQ-068 com uma agenda cheia e a gravação sem passar pela tela (CT-CQ-006, 007 e 012), se a equipe quiser.