LabMedSys

Módulo Garantia da Qualidade

Solicitação de Mudanças: Regras de negócio

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de acesso (quem vê a lista, quem edita e quem cancela) estão no documento interno. As regras RN-GQ-061 a 068 do documento 01 correspondem às daqui, com mais detalhe.

| ID | Regra | Fonte | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| RN-GQ-M01-001 | A lista só mostra solicitações que não foram para a lixeira. | SolicitacaoMudancaController.cs:73 | Extraída |
| RN-GQ-M01-002 | A lista é limitada à área do usuário conectado e ao que ele pode ver (detalhe no documento interno). Quem não tem acesso à GQ vê a lista vazia e não vê o botão Incluir. | SolicitacaoMudancaController.cs:75-79, 111 e 114-120; SolicitacaoMudancaIndexModel.cs:32-35 | Validada em parte no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-08): na Solicitação cada usuário viu e alterou só as suas solicitações (o detalhe está em Segurança e acesso). A limitação por área não foi isolada |
| RN-GQ-M01-003 | O filtro de datas usa a data de abertura. Só com a Data Início: o dia dela. Com as duas: do início ao fim, com o dia final incluído (o código soma um dia à Data Fim). | SolicitacaoMudancaController.cs:87-99 | Validada em parte no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-10): Data início de hoje e início e fim iguais deram resultado coerente. Data inválida (31/02/2026) é ignorada e a lista traz todas (DV-GQ-226) |
| RN-GQ-M01-004 | O filtro Situação oferece 10 situações da mudança (não oferece as ligadas a desvios). | SolicitacaoMudancaIndexModel.cs:37-67; SolicitacaoMudancaController.cs:101-105 | Validada em parte no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-10): sete situações testadas, todas coerentes |
| RN-GQ-M01-005 | O número CM/Nº é "nnnn/aa", sequencial por ano de abertura: o código pega a última solicitação do ano pela ordem de gravação e soma 1. Não há trava de número repetido no banco, e o cálculo lê todas as solicitações gravadas. | SolicitacaoMudancaController.cs:497-518; TBL_SOLICITACAO_MUDANCA.sql (sem chave única no número) | Validada em parte no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-13): números sequenciais 0011/26 a 0023/26, um por inclusão. Duas inclusões ao mesmo tempo e o limite de 9999 não foram testados (A confirmar no teste) |
| RN-GQ-M01-006 | Obrigatórios no servidor: descrição, tipo de mudança, mudança proposta, área solicitante, pelo menos um item a ser alterado, motivo e urgência (RN-GQ-061). | SolicitacaoMudancaValidator.cs:25-102 | Validada no teste (22/10/2026, casos CT-GQ-030 e CT-GQ-M01-01): cada campo em branco dá a mensagem exata dele; todos em branco, as mensagens juntas em três faixas |
| RN-GQ-M01-007 | Mudança temporária exige data de validade futura (maior que hoje). Mudança definitiva descarta a data (RN-GQ-063). | SolicitacaoMudancaValidator.cs:36-49; SolicitacaoMudancaController.cs:582-585 | Validada em parte no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-031): sem validade e com validade de ontem ou de hoje, recusada; validade futura grava. A mensagem de falta é enganosa (DV-GQ-223) e a data digitada à mão é recusada (DV-GQ-224) |
| RN-GQ-M01-008 | Item Produto exige o nome do produto; item Outros exige o texto de "Qual?". Na prática, "Outros" não consegue ser gravado: o script nunca envia o texto de "Qual?". | SolicitacaoMudancaValidator.cs:72-82; SolicitacaoMudancaSalvar.js (sem leitura de txtDescricaoOutros) | Contradita no teste (22/10/2026, casos CT-GQ-M01-02 e CT-GQ-M01-09): a mensagem do "Qual?" nunca aparece; Outros sozinho não grava ("Item a ser alterado é obrigatório.") e, com outro item, o Outros e o texto são descartados (DV-GQ-219 e DV-GQ-220) |
| RN-GQ-M01-009 | Impacto e Áreas de impacto não são obrigatórios (as regras estão comentadas). A urgência é obrigatória (RN-GQ-064 e 065). | SolicitacaoMudancaValidator.cs:92-102 e 111-114 | Validada no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-031): a solicitação gravou sem áreas de impacto |
| RN-GQ-M01-010 | O Revisor aparece como obrigatório na tela (asterisco), mas o servidor não exige: a solicitação é gravada sem revisor. | Incluir.cshtml:89; SolicitacaoMudancaValidator.cs (sem regra de revisor) | Validada no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-05): grava sem revisor e aparece na lista da Pré-Avaliação (DV-GQ-225) |
| RN-GQ-M01-011 | Todo salvamento (incluir ou editar) deixa a mudança em Pendente Revisão (RN-GQ-066). O código não confere a situação anterior. | SolicitacaoMudancaController.cs:606 | Validada em parte no teste (22/10/2026, casos CT-GQ-031 e CT-GQ-M01-05): as inclusões gravaram como Pendente Revisão. A edição de mudança adiantada não foi testada |
| RN-GQ-M01-012 | A cada salvamento o usuário conectado passa a constar como responsável e como criador, e a área dele passa a ser a área responsável. Na edição, isso troca o nome do criador. | SolicitacaoMudancaController.cs:537 e 607-609 | Validada em parte no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-08): o histórico mostra a inclusão com o primeiro usuário e cada alteração com o segundo. Que o nome do criador mude na própria solicitação: A confirmar no teste |
| RN-GQ-M01-013 | A data de abertura é a do servidor, no momento da inclusão (não vem da tela). | SolicitacaoMudancaController.cs:611-614 | Extraída |
| RN-GQ-M01-014 | Ao editar, a tela pede justificativa (janela). O servidor não exige. | SolicitacaoMudancaSalvar.js:206-215; _ModalJustificativa.cshtml:20-40; SolicitacaoMudancaController.cs:301-347 | Validada em parte no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-07): sem justificativa, "A justificativa é obrigatória!"; com texto, grava. Que o servidor não a exige: A confirmar no teste (fora da tela) |
| RN-GQ-M01-015 | A edição grava histórico campo a campo, menos para IdAreaSolicitante, IdResponsavel, IdResponsavelCancelamento e IdAreaResponsavel, que ficam fora do histórico. As áreas de impacto incluídas ou excluídas geram registros manuais (RN-GQ-067). | SolicitacaoMudancaController.cs:323-325 e 668-733 | Validada em parte e contradita em dois pontos (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-07): o histórico mostra Descrição, Mudança Proposta, a exclusão de área de impacto e a inclusão e a exclusão de anexo; a troca da área solicitante aparece (a regra dizia que ficaria fora); a inclusão de área de impacto não aparece (DV-GQ-222) |
| RN-GQ-M01-016 | O cancelamento exige justificativa (no servidor também), grava responsável, data e justificativa do cancelamento e histórico (RN-GQ-068). | SolicitacaoMudancaController.cs:383-431; SolicitacaoMudancaValidator.cs:105-109 | Validada no teste (22/10/2026, casos CT-GQ-M01-14 e CT-GQ-046): justificativa vazia dá "A justificativa é obrigatória!"; com texto, Cancelado e histórico com "Responsável Cancelamento" e "JustificativaCancelamento". A Visualizar da cancelada não mostra a justificativa (DV-GQ-228) |
| RN-GQ-M01-017 | O cancelamento roda todas as validações da solicitação, não só a da justificativa: uma solicitação com algum campo obrigatório vazio não consegue ser cancelada. | SolicitacaoMudancaController.cs:400-418 | A confirmar no teste |
| RN-GQ-M01-018 | O servidor não confere a situação da mudança ao cancelar nem ao editar. Só a lista esconde os ícones. | SolicitacaoMudancaController.cs:301-347 e 383-431; GerenciadorAcessoTelaSolicitacao.cs:14-70 | A confirmar no teste |
| RN-GQ-M01-019 | Existe um segundo caminho, "Excluir solicitação", que muda a situação para Cancelado sem justificativa, sem histórico e sem conferir a situação. Não tem botão. | SolicitacaoMudancaController.cs:750-773; SolicitacaoMudancaIndex.js:115-126 | Validada no teste (12/10/2026, CT-GQ-047, DV-GQ-007): a tela não tem botão Excluir; a função, chamada direto, cancelou sem justificativa e sem histórico. Resultado mantido em 22/10/2026 (CT-GQ-047); o ícone da lista que cancela tem o título "Excluir" (DV-GQ-234) |
| RN-GQ-M01-020 | Os anexos são opcionais e ficam ligados à solicitação. O anexo removido recebe lixeira, usuário e data. | SolicitacaoMudancaController.cs:616-648 | Validada em parte no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-12): anexo enviado, excluído e salvo; o histórico registra "Inclusão de anexo" e "Exclusão de anexo". A grade não tem ícone para abrir o arquivo (DV-GQ-231) |
| RN-GQ-M01-021 | O produto é texto livre: o sistema não confere se o produto existe na Produção nem grava o código dele. A busca ("buscar") só existe na edição de mudança que já tinha Produto. | SolicitacaoMudancaController.cs:588-589; Incluir.cshtml:315; SolicitacaoMudancaSalvar.js:897-912 | Validada no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-03): produto inexistente grava; o botão buscar não aparece no Incluir e aparece na edição |
| RN-GQ-M01-022 | Os itens marcados ficam gravados na tabela de ligação com os itens cadastrados. Itens não cadastrados no banco são ignorados em silêncio. | SolicitacaoMudancaController.cs:551-579; dml.sql (13 itens, sem "Outros") | Validada em parte e contradita (22/10/2026, casos CT-GQ-M01-02 e CT-GQ-M01-09): os itens do cadastro gravam; o Outros é descartado em silêncio (DV-GQ-220) |
| RN-GQ-M01-023 | O formulário impresso se chama "FORMULÁRIO DE CONTROLE DE MUDANÇAS" e traz o usuário que criou e, se houver, o que cancelou. | SolicitacaoMudancaRelatorio.cs:72; SolicitacaoMudancaController.cs:440-449 | Validada em parte e contradita (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-11): o formulário sai com rótulos deslocados (DV-GQ-227), texto cortado (DV-GQ-229), "CM Nº" sem formato (DV-GQ-230) e a cancelada sem justificativa (DV-GQ-228) |
| RN-GQ-M01-024 | O revisor só pode ser escolhido entre usuários da GQ com acesso de revisor (autocompletar). | SolicitacaoMudancaController.cs:469-489 | Extraída |
| RN-GQ-M01-025 | A data de validade só vale quando escolhida no calendário; digitada à mão, o sistema responde como se não tivesse sido informada. | execucao/2026-10-22-mudancas-rodada-1/resultado.md (CT-GQ-M01-04); linha do código a localizar (ver Falhas e pontos de atenção) | Validada no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-04; DV-GQ-224) |
| RN-GQ-M01-026 | Na edição, o campo Mudança Proposta abre vazio; salvar sem digitar de novo é recusado e a justificativa pedida antes se perde. | execucao/2026-10-22-mudancas-rodada-1/resultado.md (CT-GQ-M01-06); linha do código a localizar | Validada no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-06; DV-GQ-221) |
| RN-GQ-M01-027 | A descrição perde, sem aviso, as marcas <b> digitadas. | execucao/2026-10-22-mudancas-rodada-1/resultado.md (CT-GQ-M01-10); linha do código a localizar | Validada no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-10; DV-GQ-233) |
| RN-GQ-M01-028 | Uma data de início inválida (por exemplo 31/02/2026) é ignorada na lista e a pesquisa traz todas as solicitações, sem mensagem. | execucao/2026-10-22-mudancas-rodada-1/resultado.md (CT-GQ-M01-10); linha do código a localizar | Validada no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-M01-10; DV-GQ-226) |
| RN-GQ-M01-029 | O ícone da lista que cancela a solicitação tem o título "Excluir" e abre a tela Cancelar Registro. | execucao/2026-10-22-mudancas-rodada-1/resultado.md (CT-GQ-047); linha do código a localizar | Validada no teste (22/10/2026, caso CT-GQ-047; DV-GQ-234) |

- CASOS DE TESTE

Resultados da rodada 1 de testes de tela, 22/10/2026 (execucao/2026-10-22-mudancas-rodada-1/resultado.md). Prioridade em parênteses. Os casos CT-GQ-M01-S1 a S4 são de segurança e estão descritos no documento interno.

| Caso | O que verifica | Resultado até agora |
| --- | --- | --- |
| CT-GQ-030 (Baixa) | Tela: Incluir. Fazer: salvar com descrição, tipo, item e motivo em branco. Esperado: recusa com uma mensagem por campo | Passou em 22/10/2026: tudo em branco: seis mensagens juntas em três faixas ("Descrição é obrigatória. Mudança é obrigatória. Mudança proposta é obrigatória. Área solicitante é obrigatória." / "Item a ser alterado é obrigatório. Motivo da alteração é obrigatório." / "Urgência da alteração é obrigatório."), uma por campo |
| CT-GQ-031 (Média) | Tela: Incluir. Fazer: temporária sem validade, depois com validade passada, depois futura; sem áreas de impacto. Esperado: recusa nas duas primeiras; a terceira salva em Pendente Revisão. Registrar que as áreas de impacto não são exigidas | Passou com ressalva em 22/10/2026 (DV-GQ-223): temporária sem validade: "Data validade deve ser informada somente quando a mudança for temporária." (o texto diz quase o contrário do que quer dizer). Validade de ontem e de hoje: "A data validade tem que ser maior que a data atual." Futura, sem áreas de impacto: gravou como Pendente Revisão. As áreas de impacto não são exigidas |
| CT-GQ-046 (Baixa) | Tela: Cancelar. Fazer: cancelar uma solicitação em Pendente Revisão, com justificativa; consultar o histórico. Esperado: Cancelado, com histórico | Passou em 22/10/2026: cancelar com justificativa: Cancelado; o histórico mostra "Situação: Pendente Revisão → Cancelado", "Responsável Cancelamento" e "JustificativaCancelamento" (nomes técnicos, sem espaço), cada um com a justificativa |
| CT-GQ-047 (Alta) | Tela: lista. Fazer: procurar um botão "Excluir"; chamar a função escondida. Esperado: sem botão; registrar se cancela sem histórico | Já conclusivo, conferido em 22/10/2026 (DV-GQ-234 (rótulo do ícone)): resultado de 12/10/2026 (Falhou, DV-GQ-007) mantido; a chamada da função escondida é acesso fora da tela e não foi repetida. Observação desta rodada: o ícone da lista que cancela tem o título "Excluir" (abre a tela de cancelamento); a página fala em "Cancelar" |
| CT-GQ-048 (Média) | Tela: lista. Fazer: temporária com validade de amanhã; no dia seguinte, consultar a mudança. Esperado: nada acontece no vencimento (ponto 5 do fluxo) | Bloqueado em 22/10/2026: pede consultar a mudança temporária no dia seguinte ao vencimento. A mudança 0018/26 vence em 23/10/2026; hoje é 22/10/2026 |
| CT-GQ-M01-01 (Alta) | Tela: Incluir. Preparação: nenhuma. Fazer: salvar deixando em branco, um de cada vez, descrição, tipo, mudança proposta, área solicitante, itens, motivo e urgência. Esperado: a mensagem exata de cada campo na faixa certa; registrar se todas aparecem | Passou em 22/10/2026: cada campo em branco, um de cada vez, dá a mensagem exata: "Descrição é obrigatória.", "Mudança é obrigatória.", "Mudança proposta é obrigatória.", "Área solicitante é obrigatória.", "Item a ser alterado é obrigatório.", "Motivo da alteração é obrigatório." e "Urgência da alteração é obrigatório." Todas aparecem; a concordância ("obrigatório") varia |
| CT-GQ-M01-02 (Alta) | Tela: Incluir, item Outros. Fazer: marcar só Outros, preencher "Qual?" e salvar; depois deixar "Qual?" vazio. Esperado: grava com o texto; recusa sem o texto. Verificar se aparece alguma mensagem (RN-GQ-M01-008) | Falhou em 22/10/2026 (DV-GQ-219, DV-GQ-220): só o item Outros marcado, com "Qual?" preenchido: "Item a ser alterado é obrigatório." Sem o "Qual?": a mesma mensagem. Outros sozinho não grava (a mensagem do "Qual?" nunca aparece). Com Outros e outro item, a solicitação grava, mas o Outros e o texto não ficam gravados (a edição e a impressão só mostram o outro item) |
| CT-GQ-M01-03 (Média) | Tela: Incluir/Editar, produto. Fazer: marcar Produto, digitar um nome que não existe na Produção e salvar; procurar o botão "buscar" no Incluir e na edição. Esperado: grava o texto digitado; registrar onde o botão aparece (RN-GQ-M01-021) | Passou em 22/10/2026: produto inexistente (TESTE PRODUTO QUE NAO EXISTE XYZ): grava. O botão "buscar" não aparece no Incluir e aparece na edição (Editar), como a página diz |
| CT-GQ-M01-04 (Média) | Tela: Incluir, data de validade. Fazer: Temporária, digitar a data à mão (sem calendário) e salvar; repetir escolhendo no calendário. Esperado: as duas valem; registrar se a digitada é recusada | Falhou em 22/10/2026 (DV-GQ-224): data de validade digitada à mão: "Data validade deve ser informada somente quando a mudança for temporária." (a data não é enviada). Escolhida no calendário: grava (validade 25/10/2026 conferida na edição). Só o calendário vale |
| CT-GQ-M01-05 (Média) | Tela: Incluir, revisor. Fazer: salvar sem Revisor. Esperado pela tela (asterisco): recusa; registrar se grava e se a solicitação aparece na Pré-Avaliação para quem revisa (RN-GQ-M01-010) | Falhou em 22/10/2026 (DV-GQ-225): sem Revisor (campo marcado com asterisco), a solicitação grava ("Inclusão efetuada com sucesso.") e aparece na lista da Pré-Avaliação, como Visualizar |
| CT-GQ-M01-06 (Alta) | Tela: Editar. Preparação: solicitação em Pendente Revisão com mudança proposta e itens. Fazer: abrir o lápis e olhar a Mudança Proposta; salvar sem mexer; depois digitar de novo e salvar. Esperado: o texto aparece e grava sem exigir nova digitação. Registrar se a caixa abre vazia | Falhou em 22/10/2026 (DV-GQ-221): abrir o lápis (0013/26): a Mudança Proposta abre vazia. Salvar sem mexer: "Mudança proposta é obrigatória." (a justificativa pedida antes é perdida). Digitando de novo: "Alteração efetuada com sucesso."; o texto antigo só fica no histórico |
| CT-GQ-M01-07 (Alta) | Tela: Editar e janela Histórico. Fazer: editar com e sem justificativa; mudar a área solicitante, adicionar e remover uma área de impacto. Esperado: justificativa pedida; o histórico mostra cada mudança com valor antigo e novo. Registrar o que fica fora (área solicitante, responsável) | Passou com ressalva em 22/10/2026 (DV-GQ-222): editar sem justificativa: "A justificativa é obrigatória!"; com texto: "Alteração efetuada com sucesso." O histórico mostra Descrição, Mudança Proposta, Área (TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL II → TESTE AREA B), "Exclusão da Área de Impacto - PRODUÇÃO", "Inclusão de anexo" e "Exclusão de anexo", cada um com valor antigo, novo e justificativa. A inclusão da área de impacto não aparece (só a exclusão). A mudança de área solicitante aparece (a página dizia que ficaria fora) |
| CT-GQ-M01-08 (Média) | Tela: Editar. Preparação: solicitação criada por uma pessoa e editada por outra. Fazer: abrir a lista e a impressão. Esperado: o criador original continua constando; registrar se mudou (RN-GQ-M01-012) | Passou em 22/10/2026: solicitação criada por uma pessoa e alterada por outra; o histórico mostra a inclusão com o primeiro usuário e cada alteração com o segundo, com a justificativa. Quem vê e altera cada solicitação: ver Segurança e acesso |
| CT-GQ-M01-09 (Média) | Tela: Editar. Preparação: solicitação com item Outros ou Material gravado direto. Fazer: abrir o lápis e salvar. Esperado: os itens continuam; registrar se algum sumiu | Falhou em 22/10/2026 (DV-GQ-220): item Outros (0019/26): a edição não tem a caixa Outros; ao salvar e reabrir só "Processo" está marcado; a impressão também só mostra "Processo". O item Outros não ficou gravado (nem na inclusão) |
| CT-GQ-M01-10 (Média) | Tela: lista, filtros. Fazer: CM/Nº "0001", "1/26" e "0001/26"; Descrição parcial; Data Início sozinha, início e fim no mesmo dia, data inválida (31/02/2026); cada Situação. Esperado: lista coerente com cada filtro | Passou com ressalva em 22/10/2026 (DV-GQ-226): CM/Nº "0001" (1 linha), "1/26" (3), "0013/26" (1); Descrição parcial; Data início de hoje; início e fim iguais; cada Situação: todos coerentes (14 verificações). Data inválida (31/02/2026): a lista traz todas as solicitações, sem aviso (a data é ignorada) |
| CT-GQ-M01-11 (Média) | Tela: Imprimir. Fazer: imprimir uma solicitação em Pendente Revisão e uma Cancelada. Esperado: PDF "FORMULÁRIO DE CONTROLE DE MUDANÇAS" com os dados; a cancelada mostra quem cancelou e a justificativa | Falhou em 22/10/2026 (DV-GQ-227, DV-GQ-228, DV-GQ-229, DV-GQ-230): imprimir baixa o PDF "Imprimir.pdf" (3,8 KB, uma página) com o título "FORMULÁRIO DE CONTROLE DE MUDANÇAS". Falhas: (1) os rótulos e os valores estão deslocados (a descrição aparece ao lado de "Mudança Proposta", a proposta ao lado de "(Descrição detalhada)", os itens ao lado de "Áreas de Impacto"; "Item a ser alterado" fica vazio); (2) a cancelada mostra data e responsável do cancelamento, sem a justificativa (a página dizia que mostraria); (3) textos longos são cortados; (4) "CM Nº: 13" em vez de "0013/26" e data e hora em formato inglês ("10/22/2026 6:17:11 PM") |
| CT-GQ-M01-12 (Média) | Tela: Incluir, anexos. Fazer: enviar anexo sem descrição, com descrição, excluir, salvar e abrir a edição. Esperado: mensagens de anexo; anexo visível na edição e nas telas seguintes | Passou com ressalva em 22/10/2026 (DV-GQ-231): anexo sem descrição: "A descrição não foi informada."; sem arquivo: "Nenhuma informação foi enviada. O arquivo não foi informado."; com descrição: "Arquivo enviado com sucesso." Excluir e Salvar funciona e o histórico registra "Inclusão de anexo" e "Exclusão de anexo" (diferente do Monitoramento). A grade só tem o ícone de excluir: não há ícone para abrir o arquivo. Os anexos nas telas seguintes não foram vistos (telas bloqueadas) |
| CT-GQ-M01-13 (Baixa) | Tela: Incluir. Fazer: incluir duas solicitações em seguida e olhar os números. Esperado: sequenciais (0005/26, 0006/26 etc.); registrar o formato | Passou em 22/10/2026: números sequenciais no formato nnnn/aa: 0011/26 a 0023/26, um por inclusão |
| CT-GQ-M01-14 (Média) | Tela: Cancelar. Preparação: solicitação em Pendente Revisão. Fazer: Cancelar Registro com justificativa vazia, depois preenchida. Esperado: "A justificativa é obrigatória!"; depois "Cancelamento efetuado com sucesso." e Cancelado | Passou em 22/10/2026: cancelar Registro com justificativa vazia: "A justificativa é obrigatória!"; preenchida: "Cancelamento efetuado com sucesso." e a situação vira Cancelado; os ícones passam a Visualizar, Log e Imprimir. Observação: a tela Visualizar da cancelada não mostra a justificativa (DV-GQ-228) |
| CT-GQ-M01-S1 a S4 (Alta e Média) | Casos de segurança: ver documento interno | Sem teste: segurança e acesso ficaram fora da rodada 1 de 22/10/2026 |

Total desta tela na rodada 1 (22/10/2026): 19 casos (7 Passou, 4 Passou com ressalva, 6 Falhou, 1 Bloqueado, 1 Já conclusivo).