LabMedSys

Módulo Garantia da Qualidade

Por que a Garantia da Qualidade não está apta

Versão 1.1

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.0 | Os problemas que sustentam o parecer de não apto | André Nardacci |
| 23/10/2026 | 1.1 | Versão 1.1: números e problemas atualizados com Mudanças, Assuntos Regulatórios e Autoinspeção | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

Em uma frase: a Garantia da Qualidade (versão 3.5.1, como foi entregue pelo fornecedor) registra desvios, ações corretivas, mudanças, autoinspeções, treinamentos e assuntos regulatórios, mas não impede que o registro seja feito errado nem que o lote siga em frente. Por isso o parecer é "não apto para uso em ambiente regulado", até as oito correções abaixo. O critério formal de "apto" ainda não foi escrito pela Qualidade; esta conclusão se apoia nos defeitos de gravidade Alta e nos temas da norma que não são atendidos. Os mecanismos básicos existem (fluxos de etapas, histórico em boa parte das telas, número sequencial, corrente da mudança que anda da solicitação ao "Aceito"), então as falhas podem ser corrigidas sem reconstruir o módulo, menos os processos que não existem: reclamações, recolhimento e revisão gerencial.

- 1. OS NÚMEROS

| Medida | Resultado |
| --- | --- |
| Temas da RDC 658/2022 avaliados | 16: nenhum atendido por completo; 8 em parte, 4 não atendidos, 3 só como protótipo e 1 que cabe a outro módulo (liberação do lote pela Pessoa Delegada) |
| Exigências avaliadas tela a tela | 226 linhas nas páginas de 32 telas dos quatro menus documentados: 5 atendem, 130 atendem em parte, 73 não atendem e 18 a verificar |
| Casos de teste registrados nas rodadas por menu (21 e 22/10/2026) | 562: 219 passaram, 147 passaram com ressalva, 167 falharam, 26 ficaram bloqueados e 3 já tinham resultado de 12/10 (533 conclusivos nas rodadas). Controle de Desvios 320, Controle de Mudanças 113, Autoinspeção e Auditoria 85 e Assuntos Regulatórios 44 |
| Casos de prioridade Alta do plano inicial (27) | 20 com resultado conclusivo e 7 sem conclusão (CT-GQ-014, 076, 078, 080, 081, 097 e 099) |
| Defeitos para correção | 187: 1 Crítica, 60 Alta (59 abertos), 86 Média e 40 Baixa; 129 funcionais, 43 de norma, 13 de acesso e segurança e 2 de ambiente ou dado. Por menu: Desvios 80, Mudanças 48, Autoinspeção e Auditoria 34, Assuntos Regulatórios 22, Treinamento 1, Configuração 1 e Geral 1 |
| Telas (67 no inventário) | 0 funcionam sem defeito; 6 funcionam com falhas; 28 com falha grave (as 8 do Controle de Mudanças entre elas); 5 bloqueadas no teste; 5 não testadas; 1 não abre; 22 protótipos |

- 2. POR QUE NÃO ESTÁ APTO

| Problema encontrado | Risco para a empresa | Norma |
| --- | --- | --- |
| O plano corretivo só tem "Aprovar" e o estado "reprovado" nunca é alcançado (DV-GQ-016); é aceito sem nenhuma ação (DV-GQ-020) e aprovado com "Implementada = Não", com uma ação que não existe e com plano sem ações (DV-GQ-021) | Ação corretiva que não foi feita vira desvio "resolvido" | RDC 658/2022, art. 8º, § 4º, e art. 341 |
| O plano preventivo não tem "Reprovar" e o monitoramento finaliza o desvio sem resultado e sem verificação final, com ação pendente, ou marcada "não implementada" (DV-GQ-012, 022, 046, 078). A tela 9 recusa o mesmo caso e a 12 aceita | Desvio encerrado sem ter sido tratado | Art. 8º, § 4º, e art. 341 |
| A mudança é liberada sem o parecer de nenhuma área (DV-GQ-003), aprovada pelo botão normal mesmo com área que "não aceitou" (DV-GQ-004) e o plano é finalizado com ação não executada (DV-GQ-005). Nos casos 003 e 005 a tela esconde o botão, mas o servidor aceita a mesma operação enviada sem ele. A Pré-Avaliação nunca mostra Reprovar, então a solicitação não pode ser recusada (DV-GQ-235), e a Finalização também não (DV-GQ-258); a Liberação aprova mudança sem nenhuma área e sem parecer (DV-GQ-244); o parecer "Não Aceito" vira "Aceito" sem justificativa (DV-GQ-239); o plano é finalizado sem nenhuma ação (DV-GQ-247) e a aprovação do produto grava com lote e observação vazios (DV-GQ-261) | Mudança implantada sem avaliação prévia das áreas impactadas | Art. 8º, XII e XIII; art. 148, XI |
| O histórico (trilha de auditoria) tem lacunas: o cancelamento do desvio (DV-GQ-001), a avaliação da área (042), a finalização do plano preventivo (047), o conteúdo das avaliações e dos planos (036), os desvios da auditoria (098), a aprovação final da mudança com produto (006), a execução, a finalização e a passagem a Aceito da mudança (256), a exclusão de processo regulatório (200), os anexos do Monitoramento (211), a exclusão de desvio na avaliação da auditoria (115) e a alteração de ação já finalizada no plano da mudança (248 e 253) | Alteração sem autoria, sem data e sem valor anterior | Art. 125; Guia 33/2020 |
| Datas vindas do navegador: o relato do desvio e a ação imediata gravam a data e a hora recebidas do computador do usuário (DV-GQ-019 e 039); as avaliações mostram data e usuário "de agora", não os da pré-avaliação (DV-GQ-040) | Data que o usuário pode alterar; registro sem data confiável | Art. 125; Guia 33/2020 |
| Qualquer usuário de consulta se promove a Nível 3 pela tela Grupo Perfil (DV-GQ-009, Crítica); a mesma pessoa escreve o plano preventivo, executa a ação e aprova (DV-GQ-023); o usuário de consulta incluiu um desvio (DV-GQ-008) | Quem aprova não é quem executa; poderes sem controle | Guia 33/2020 (acesso e separação de funções) |
| O desvio não segura o lote: a busca de produto e de material não devolve nada, o desvio é salvo sem item e o lote é só texto (DV-GQ-010; o efeito sobre o lote não pôde ser testado, CT-GQ-014). Nenhuma tela de outro módulo é bloqueada por um desvio aberto | Lote com desvio aberto pode ser liberado | Art. 8º, IX e XV; arts. 332 e 335 |
| A auditoria finalizada como "Não conforme" não abre desvio (DV-GQ-099); não existe tipo de auditoria de fornecedor (DV-GQ-111); a independência do inspetor só é conferida contra o responsável da área (DV-GQ-104); não existe como reabrir (DV-GQ-112) e o campo de RNC não aparece (DV-GQ-096); a programação com inspetor externo não pode ser registrada por ninguém (DV-GQ-118) e a Avaliação finaliza "Conforme" com desvio em aberto (DV-GQ-121) | Não conformidade da auditoria sem tratamento; auditoria sem independência garantida | Art. 148, XIII, e arts. 361 a 366; art. 148, XV |
| A Programação de Treinamento não salva pelo caminho normal: o campo do treinamento esquece a escolha (DV-GQ-013). Sem programação não há turma, conclusão, vencimento nem checagem de quem está treinado | Pessoa executando tarefa sem treinamento comprovado | Arts. 39 a 46; art. 12, V |
| Assuntos Regulatórios: a Programação aceita prazo e validade anteriores à data programada (DV-GQ-203), não avisa prazo vencido (204) e troca o responsável original ao ser alterada por outra pessoa (264); o Monitoramento mostra o processo errado (206) e finaliza sem anexo e sem nunca ter monitorado (212 e 213) | Compromisso regulatório vencido sem aviso; monitoramento sem evidência | Art. 8º, XII (notificações e aprovações regulatórias) |
| Telas que não gravam o que o usuário pede: seleção única do Registro (DV-GQ-113 e 120), anexos da Avaliação que não abrem (DV-GQ-114), item "Outros" da Solicitação de Mudanças (DV-GQ-219), pergunta com aspas no Roteiro (DV-GQ-090), CAPA impressa com erro no lugar da avaliação (DV-GQ-086) | O sistema afirma o que não aconteceu ou impede o trabalho | Art. 125; Guia 33/2020 |
| Controle de Emissão de RNC deixa de fora os cancelados e os não pré-avaliados, sem marcar a lacuna (DV-GQ-030 e 082) | Numeração com buracos sem explicação | Guia 33/2020 (integridade dos registros) |
| Processos exigidos que o sistema não tem: reclamações (arts. 319 a 338), recolhimento (arts. 343 a 360), revisão gerencial do sistema da qualidade (art. 10). Revisão periódica do produto, validação, qualificação, calibração e avaliação de fornecedores são 22 telas protótipo, sem gravar nada | A empresa teria de tratar tudo isso fora do sistema | Art. 148; arts. 10, 15 a 20 e 175 a 182 |

Por tema da norma (16 temas, situação pelo código de 09/10/2026; os testes de 12 a 22/10 confirmaram ou agravaram, nenhum tema passou a "atende"):

| Situação | Temas |
| --- | --- |
| Atende | Nenhum |
| Atende em parte | Desvios; CAPA e eficácia; controle de mudanças; autoinspeção e auditoria; treinamento; gerenciamento de risco; integridade dos registros e trilha de auditoria; notificação à autoridade e assuntos regulatórios (8) |
| Não atende | Auditoria e qualificação de fornecedores; reclamações; recolhimento; revisão gerencial (4) |
| Só protótipo | Revisão da qualidade do produto; validação e qualificação; calibração (3) |
| Cabe a outro módulo | Liberação do lote pela Pessoa Delegada: a GQ não bloqueia lote (1) |

- 3. O QUE JÁ FUNCIONA (E VALE MANTER)

- Os campos obrigatórios têm mensagem de recusa em quase todas as telas: descrição, local, ação imediata, justificativa.

- A alteração do desvio e do processo regulatório pede justificativa e o histórico mostra o valor antigo e o novo.

- O cancelamento com justificativa e histórico na tela Registro Ação Corretiva Imediata e na Solicitação de Mudanças.

- O número sequencial do desvio e a cadeia de situações (Pendente Registro Ação Corretiva até Finalizado).

- Cada área vê na sua lista o desvio que lhe cabe avaliar.

- Roteiro com título duplicado, pergunta repetida ou sem qualificação é recusado; programação com início anterior a hoje é recusada; "Iniciar" retira Editar e Cancelar; "Próxima Etapa" só aparece com todos os roteiros concluídos.

- A autoinspeção recusa inspetor que é o responsável da área auditada (só ele, não toda a área).

- A avaliação da auditoria exige data final, evidências e conclusões.

- A corrente da mudança anda inteira, da solicitação ao "Aceito": a GQ aceita a revisão e escolhe as áreas, cada área dá o seu parecer, a data futura e a anterior são recusadas na execução e cada mudança criada por uma pessoa e alterada por outra mostra cada autor no histórico.

- 4. O QUE PRECISA SER CORRIGIDO PARA UMA NOVA HOMOLOGAÇÃO

- 1. Fechar o acesso: só o Nível 3 muda níveis e perfis; toda gravação confere a permissão no servidor, não só na tela (DV-GQ-009, 002, 003, 005, 007, 008, 241).

- 2. Etapas que só avançam com a condição cumprida: plano aprovado só com ações cumpridas e resultado; "Reprovar" com saída para um novo plano; mudança liberada só com o parecer de todas as áreas e sem "Não aceito"; botão Reprovar na Pré-Avaliação e na Finalização; finalização só com ações executadas e plano com ao menos uma ação (DV-GQ-235, 244, 247, 258).

- 3. Histórico completo: toda alteração, cancelamento e exclusão com usuário, data do servidor, valor anterior e motivo (DV-GQ-001, 006, 019, 036, 039, 040, 042, 047, 098, 115, 200, 211, 248, 253, 256).

- 4. Desvio ligado ao lote e que o retém até a decisão da Garantia da Qualidade; busca de produto e material que funcione (DV-GQ-010).

- 5. Auditoria que abre desvio, com tipo de fornecedor, independência do inspetor, campo de RNC, reabertura com justificativa e registro pelo inspetor externo (DV-GQ-099, 111, 104, 096, 112, 118).

- 6. Quem escreve não aprova: separação de funções no plano e na mudança, com assinatura eletrônica (DV-GQ-023).

- 7. Consertar as telas que não gravam ou travam: Programação de Treinamento, seleção única do Registro, "Outros" da mudança, roteiro com aspas, anexos da Avaliação, CAPA impressa (DV-GQ-013, 113, 114, 219, 090, 086).

- 8. Construir os processos que faltam: reclamações, recolhimento, revisão gerencial, revisão do produto, validação, qualificação, calibração e avaliação de fornecedores.

O modelo de como a GQ deve funcionar está em "O ideal" (o evento do desvio ao lote retido, com as travas nos outros módulos).

- 5. LIMITAÇÕES DO ENCERRAMENTO

O módulo foi encerrado em 23/10/2026 por decisão do responsável, sem ter sido testado tudo em tela. Com as rodadas de Controle de Mudanças (as 8 telas), de Assuntos Regulatórios e a rodada 2 de Autoinspeção, o que sobra sem teste é:

- As 8 telas de Treinamento Técnico e a de Configuração, além dos testes antigos (CT-GQ-076, 078, 080, 081 e 112). Uma rodada 1 de Treinamento estava em andamento ao fechar este documento e não entra nos números.

- Os 3 casos de segurança dos Desvios (CT-GQ-N07-17, N08-17 e N09-21).

- O que depende do dia seguinte (CT-GQ-048 e 093; CT-GQ-080) e os 6 casos bloqueados de Controle de Mudanças (CT-GQ-048, M04-04, M05-11, M06-02 e M08-08), mais os casos de acesso pelo endereço da tela, que ficaram fora de todas as rodadas por menu.

- A tela de inspetor externo: a programação salva, mas ninguém consegue registrar (DV-GQ-118).

- Na Autoinspeção, anexo, excluir e cancelar na Programação e os filtros do Registro e da Avaliação.

- O efeito de um desvio sobre o lote (CT-GQ-014) e os registros de produto (CT-GQ-097 e 099), cujas telas estão fora do menu.

Lista de reabertura (o módulo volta a ser aberto se acontecer):

- 1. Rodada de Treinamento Técnico e de Configuração (a rodada 1 de Treinamento está em andamento), depois de contornar ou corrigir o DV-GQ-013.

- 2. Os 3 casos de segurança dos Desvios, o "dia seguinte" do CT-GQ-048 e 093 e os 6 casos bloqueados de Mudanças, se o responsável decidir incluí-los.

- 3. Respostas da área de Qualidade às perguntas em aberto das páginas de Análise.

- 4. Rodada 3 de Autoinspeção e Auditoria, só se houver defeitos corrigidos.

- 5. Correção dos defeitos de gravidade Alta e nova versão do sistema.

- 6. O QUE AINDA DEPENDE DE OUTRAS PESSOAS

| # | Quem | O que preciso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Garantia da Qualidade | O critério escrito de "apto"; se o plano precisa ser aprovado antes da execução; o prazo e o critério da verificação de eficácia; quem registra a auditoria feita por inspetor externo; a regra de reabertura; se a retenção do lote por desvio é feita hoje à mão, em procedimento |
| 2 | TI e quem administra o ambiente de teste | Conferir por que a busca de produto e de material do desvio não devolve nada (DV-GQ-010: cadastro na Produção ou defeito da chamada) |
| 3 | Desenvolvimento | Por que o serviço de validação engole o erro e a tela 12 finaliza o que a tela 9 recusa (DV-GQ-022, causa provável pelo código, não comprovada); o campo do treinamento que esquece a escolha (DV-GQ-013) |
| 4 | Homologação | Concluir a rodada de Treinamento Técnico e testar Configuração; testar os 3 casos de segurança dos Desvios e o "dia seguinte" |

- 7. COMO O MÓDULO PASSA A "APTO"

Executar de novo o plano de testes completo na nova versão, como teste de aceite. A aprovação exige 100% dos casos de prioridade Alta aprovados, o critério de "apto" escrito pela Qualidade e as respostas da seção 6.