LabMedSys

Módulo Estoque

Por que o Estoque não está apto

Versão 1.6

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.4 | Rodada 11 de testes consolidada | André Nardacci |
| 25/10/2026 | 1.6 | Rodadas 12A, 12B e 12C: 150 defeitos e mais cinco correções obrigatórias | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

Em uma frase: o Estoque (versão 3.5.1, como foi entregue pelo fornecedor) registra a entrada, a guarda e a saída dos materiais, mas não controla o que a ANVISA exige controlar. Por isso o parecer é "não apto para uso em ambiente regulado", até as dez correções obrigatórias abaixo e as cinco que as últimas rodadas acrescentaram. Os mecanismos essenciais existem, então as falhas podem ser corrigidas sem reconstruir o módulo. Esta versão (1.6, de 25/10/2026) incorpora as rodadas 12A, 12B e 12C, de 24/10/2026.

- 1. OS NÚMEROS

| Medida | Resultado |
| --- | --- |
| Temas da RDC 658/2022 avaliados | 14: nenhum atendido por completo; 5 em parte, 8 não atendidos e 1 não verificado |
| Rodadas de teste nas telas | 14, de 07 a 24/10/2026 |
| Casos do plano com resultado | 149 de 162 nas onze primeiras rodadas; 44 dos 46 de prioridade alta (as 2 que faltam seguem sem conclusão: CT-EST-058 e 091) |
| Linhas de resultado (passos e casos) | 552 conclusivas de 601 planejadas: os 162 casos do plano mais as 439 linhas das rodadas 12A, 12B e 12C, que seguiram os roteiros por tela. É um número de trabalho, não 552 casos distintos |
| Defeitos para correção | 150, todos abertos: 55 de gravidade alta, 75 média e 20 baixa; 65 de norma, 70 funcionais, 14 de acesso e segurança e 1 de ambiente. Os 74 mais recentes vêm das rodadas 12A (41), 12B (21) e 12C (12), de 24/10/2026. Dos 150, o DV-EST-054 (da rodada 8) não se confirmou na rodada 12B e ainda consta como aberto |
| Telas (99 no menu) | 4 funcionam; 33 funcionam com falhas; 53 com falha grave (defeito de gravidade alta aberto na tela, sem contar o de acesso pelo endereço); 3 bloqueadas no teste; 6 não testadas |
| Documentação por tela | 99 telas, com cinco páginas cada (análise, manual, fluxos, regras e Anvisa); 1.120 regras novas por tela, somadas às 171 gerais |

- 2. POR QUE NÃO ESTÁ APTO

| Problema encontrado | Risco para a empresa | Norma |
| --- | --- | --- |
| O Endereçamento diz "sucesso" e não grava: pelo recebimento, o lote não chega à quarentena nem ao CQ | O sistema afirma o que não aconteceu. A causa está no banco e depende do DBA | RDC 658/2022, art. 124 |
| A avaliação do fornecedor não aprova nem bloqueia ninguém | Material de fonte não qualificada entra na fábrica | Art. 8º, VI |
| Lote vencido é aceito no recebimento e na entrada de produto acabado | Material fora da validade no estoque | Art. 189 |
| A entrada de produto acabado aceita lote inventado, sem ordem de produção | Lote sem origem rastreável | Arts. 124 e 164 |
| A liberação do lote é a aprovação do laudo, por qualquer usuário; reprovar não exige motivo | Decisão crítica sem a pessoa designada e sem prova | Art. 8º, XV |
| A Movimentação de Quarentena aceita destino incompleto e o saldo do lote aprovado desaparece | Material aprovado some do controle | Art. 124 |
| A remessa da tela comum não finaliza (com o tipo de remessa em GMM finaliza): a expedição fica travada no modo padrão. A remessa gerada por kit nasce sem Origem (DV-EST-058) | Sem registro de distribuição para um recolhimento, e sem registro de quem e de onde sai o material | Arts. 346 e 347 |
| A Central de Pesagem não abre o volume para informar peso, tara, tag da balança e lacre: dá erro de servidor, mesmo com uma balança de teste cadastrada (DV-EST-067) | A pesagem exigida na saída do insumo não pode ser feita pela tela, e a tela de erro mostra detalhes técnicos ao usuário | RDC 658/2022; Guia 33/2020 |
| A amostra de retenção pode sair antes do vencimento do lote, sem aviso, sem impedimento e sem justificativa (DV-EST-068); a consulta depende de uma marca do cadastro do Item e a saída falha para o lote TESTEPA001 (DV-EST-047) | Amostras sem controle pelo prazo de guarda | Art. 14, VIII |
| O Item não mostra o prazo de reanálise; a agenda de reanálise não tem o que agendar | Matéria-prima usada depois da data de reteste | Art. 189 |
| O Atendimento à produção não ordena os lotes por validade e aceita o que vence depois, sem aviso nem justificativa (DV-EST-048). No atendimento de um kit, um lote com 31 dias de validade foi aceito com validade mínima de 180 dias (DV-EST-056) | Material de validade curta usado depois do que vence primeiro, ou entregue ao cliente fora do mínimo combinado | Art. 189 |
| No inventário, a mesma pessoa conta três vezes, justifica e apura (DV-EST-049); cancelar o inventário (DV-EST-050) e cancelar um atendimento (DV-EST-061) não pedem justificativa, e o cancelamento do atendimento nem aparece no histórico do lote; a Aprovação de Solicitação aceita quem criou a solicitação (DV-EST-070) | Ajuste de saldo sem separação de funções e sem prova de quem fez e por quê | Art. 124; Guia 33/2020 |
| Telas que dizem "sucesso" e não gravam: o cadastro de Banco mostra um erro técnico do banco de dados e não grava (DV-EST-052). A Análise do Planejamento de Kits, que a rodada 8 tinha incluído aqui (DV-EST-054), funciona em dois passos e o defeito não se confirmou na rodada 12B | O sistema afirma o que não aconteceu (mesma família do Endereçamento) | Art. 124; Guia 33/2020 |
| A Devolução de Material não acha o lote de um item com controle de qualidade (DV-EST-064); sem controle, cria um item de entrada novo para o mesmo lote | Material devolvido sem voltar identificado pelo lote | Arts. 124 e 141 |
| Ninguém consegue aprovar o Lote Padrão (DV-EST-076): o botão Aprovar exige uma função profissional ligada à configuração 19 e nenhuma tela de nenhum módulo faz essa ligação (testado com as 46 funções). Sem lote padrão aprovado, a Produção não pede a ordem de produção e o Estoque não recebe solicitação de material do tipo Produção | Produção sem fórmula e lote padrão aprovados e sem rastro de quem os liberou | RDC 658/2022, arts. 133 a 135 |
| A estabilidade não anda de ponta a ponta: o campo "Qtd. Estabilidade" da amostragem está desligado no código, nenhuma entrada de estabilidade pendente nasce e o acompanhamento do CQ fica vazio (DV-EST-074); a Regra de Estabilidade só aceita item de código numérico (DV-EST-075) | Estudo de estabilidade do lote que não abre | RDC 658/2022 |
| O Pedido de Compra não tem função no perfil (DV-EST-077): só o ícone Excluir aparece e nenhum pedido pode ser alterado, finalizado ou baixado | Compra sem controle de acesso por função | Guia 33/2020 |
| O laudo só chega ao Estoque por um clique manual; o histórico do lote não mostra usuário, análise nem laudo | Lote preso ou liberado sem rastro; trilha incompleta | Art. 125 |
| Cadastro mudado sem rastro: o histórico não registra a mudança do tempo de armazenagem do Grupo do Item, da Diferença de Pesagem do Subgrupo, do Controle de Quarentena e das análises do Item, dos Parâmetros do Estoque e de Kit, nem a troca dos itens de um Centro de Custo; ligar um almoxarifado a um grupo de usuários não pede justificativa (DV-EST-079, 087, 090, 096, 098, 108, 111, 120) | Quem mudou o quê, quando e por quê não se prova numa inspeção | Art. 125; Guia 33/2020 |
| Cadastro em uso pode ser inativado ou excluído: almoxarifado, SJB, unidade de medida, rua, coluna, andar e local saem mesmo com item, endereço ou saldo ligado, e o item perde o vínculo (DV-EST-082, 085, 112, 113, 115, 116) | Material que perde o endereço, a unidade ou o almoxarifado e deixa de ser localizado | Arts. 124 e 125 |
| O Item novo perde a marca de substância controlada (Portaria 344) ao ser salvo, e a Natureza da Operação grava o IPI com o valor de Venda (DV-EST-094 e 097) | Medicamento controlado sem controle nos relatórios especiais; imposto errado | Portaria SVS/MS 344/1998; art. 124 |
| Relatórios com números que não fecham com as telas (Movimentação de Material, Mapa de Movimentação, Inventário do Mês, Material Reservado e Relação de Lotes - Reanálise) e três relatórios com declaração e assinaturas de outra organização (DV-EST-128 a 133) | A diretoria e o inspetor leem um número que o sistema não sustenta, em papel assinado por quem não é da empresa | Arts. 124, 160 e 189 |
| Inventário sem separação de funções e sem rastro: a mesma pessoa conta, justifica e executa o ajuste, e reabrir a contagem, cancelar a justificativa e executar não pedem motivo nem ficam no log (DV-EST-049 e 136) | Ajuste de saldo sem prova de quem fez e por quê | Art. 125; Guia 33/2020 |
| Lote vencido liberado: o CQ aprova o laudo de um lote vencido se a validade do laudo for digitada no futuro, e a Movimentação de Material transfere o lote vencido sem aviso (DV-EST-166 e 167) | Material fora da validade liberado e movimentado como se estivesse bom | Arts. 121 e 189 |
| Reverter sem motivo: reabrir o recebimento, cancelar a conferência, o endereçamento e a aprovação da solicitação não pedem justificativa nem deixam rastro (DV-EST-162, 163, 164, 170); o Endereçamento e a Movimentação de Quarentena aceitam destino sem rua, coluna e andar (DV-EST-160) | Mudança sem autoria e material sem endereço certo | Arts. 124, 125 e 157 |
| Telas abertas pelo endereço: um usuário sem nenhuma função do Estoque abriu as 27 telas de cadastro e os Parâmetros do Estoque, e 14 telas operacionais, com o botão de gravar visível (DV-EST-008, reconfirmado; nada foi gravado no teste) | Quem sabe o endereço usa o sistema sem permissão | Guia 33/2020 (controle de acesso) |

- 3. O QUE JÁ FUNCIONA (E VALE MANTER)

- Quem cadastra o recebimento não o autoriza.

- As entradas de material criam a quarentena e abrem a análise no CQ.

- O lote reprovado só vai para o refugo; o lote em quarentena só vai a local de quarentena.

- Quarentena e reprovado ficam fora do atendimento e da remessa.

- A movimentação recusa saldo insuficiente, destino com outro item e peso acima da capacidade.

- O saldo já é separado por situação: é a base da situação única do lote.

- O inventário rotativo funciona: conta, justifica a divergência, apura e ajusta o saldo, e trava os endereços durante a contagem (falta a separação de funções).

- O item controlado exige o tipo de substância, e alterar um cadastro de apoio exige justificativa e fica no histórico (os campos que ficam de fora são os da seção 2).

- Rodadas 12A a 12C: o segundo almoxarifado de Retenção ou de Estabilidade é recusado; o custo médio é calculado certo; a data de recebimento no futuro, a nota fiscal repetida e a placa com saída pendente são recusadas; autorizar o recebimento exige outra pessoa; o Atender Todos escolhe o lote que vence primeiro; a Movimentação de Material recusa destino incompleto e mistura de lotes; reabrir uma solicitação aprovada zera a aprovação.

- 4. O QUE PRECISA SER CORRIGIDO PARA UMA NOVA HOMOLOGAÇÃO

1. Gravar tudo ou nada: nenhuma tela mostra "sucesso" sem ter gravado; corrigir o Endereçamento. 2. Recebimento só de fornecedor qualificado, com decisão registrada da Garantia da Qualidade para a exceção. 3. Recusar validade anterior a hoje em toda entrada, e atender pelo lote que vence primeiro, respeitando a validade mínima do cliente. 4. Entrada de produto acabado só a partir de uma ordem de produção liberada. 5. Situação única do lote, aplicada em toda tela e mudada só pelo CQ, pela Pessoa Delegada ou pela Garantia da Qualidade. 6. Liberação do lote pela Pessoa Delegada, com assinatura eletrônica; o laudo muda a situação na hora e reprovar exige motivo. 7. Histórico completo do lote: usuário, hora, análise, laudo, aprovador e cada movimentação, ajuste de inventário e cancelamento, com justificativa. 8. Controle de acesso conferido no servidor, e uma tela para dar a função de aprovar o lote padrão (detalhe em Achados de Segurança e nos defeitos DV-EST-076 e 077). 9. Remessa (inclusive a de kit) que finaliza, baixa o saldo e informa a Rastreabilidade; Movimentação de Quarentena que exige endereço completo e grava saída e entrada juntas. 10. Amostras de retenção de ponta a ponta: consulta e saída encontram o que a entrada gravou, com prazo de guarda e trava de saída.

Mais cinco correções que as rodadas 12A a 12C acrescentaram (cada uma vira requisito na Análise de Requisitos, versão 1.6):

11. Histórico de toda alteração e de toda reversão: o valor antigo, o novo, quem, quando e o motivo, em todo cadastro, parâmetro, cancelamento, reabertura e execução de inventário. 12. Cadastro em uso não se inativa nem se exclui; dado mestre grava certo: a marca da Portaria 344 e o tipo da substância, altura e largura, o estoque mínimo, o IPI. 13. Relatórios que fecham com as telas e trazem a empresa certa: números conferidos contra o histórico do lote, cabeçalho e assinaturas da própria empresa. 14. Inventário com separação de funções: quem conta não justifica nem executa o ajuste, e cada passo deixa registro. 15. Lote vencido não se aprova nem se movimenta sem decisão registrada da Garantia da Qualidade; destino de endereçamento sempre completo.

O modelo de como o Estoque deve funcionar está em "O Estoque ideal" (passo 4 do roteiro).

- 5. LIMITAÇÕES DESTA HOMOLOGAÇÃO

- 2 casos de prioridade alta ficaram sem conclusão (CT-EST-058 e 091) por causas fora do alcance do teste pela tela: a classificação de reanálise que não aparece no Item (DV-EST-043) e a Ordem de Produção, que não nasce porque o lote padrão não está aprovado e ninguém consegue aprová-lo (DV-EST-076). Os outros dois (CT-EST-116 e 176) foram resolvidos na rodada 10 e falharam (seção 6).

- Rodadas 12A, 12B e 12C: 33 linhas ficaram bloqueadas e 3 não foram repetidas, e há partes do roteiro que não foram exercidas (nota fiscal em andamento para provar o uso de cadastro, XML de nota fiscal de teste, segundo usuário nos passos de duas pessoas, fornecedor reprovado, kits e Gestão Analítica em parte; a lista está no Relatório de Testes). Por isso 552 de 601 linhas têm resultado conclusivo.

- 13 casos seguem sem resultado conclusivo: os 2 de prioridade alta acima e 11 de média e baixa (10 bloqueados, 2 que não se aplicam à tela e o CT-EST-023, de acesso, fora do escopo). Faltam a aprovação do lote padrão (DV-EST-076) ou a correção de defeitos abertos (reanálise no Item, Pedido de Compra, estabilidade, Central de Pesagem). Eles ficam como testes de aceite da nova versão. Os casos de acesso têm documento próprio (Achados de Segurança).

- Perguntas ainda sem resposta da área: quem é a Pessoa Delegada; o que é fornecedor aprovado; se a sobra devolvida precisa de nova análise; o prazo das amostras de retenção.

- 6. O QUE AINDA PRECISO DO DBA

Atualização de 25/10/2026: as rodadas 12A a 12C não acrescentaram pedido novo ao DBA, só dois passos que dependem dele e ficaram bloqueados: marcar "Obriga análise" e "Movimentação especial" num Tipo de Movimentação direto no banco (rodada 12A, passo 26.7) e provocar de propósito uma falha de gravação no Endereçamento para ver a mensagem (rodada 12C, passo 4.13). Os cinco pedidos abaixo continuam como estavam.

Atualização de 22/10/2026: a leitura do código (levantamento/causas-provaveis-pelo-codigo.md) respondeu quatro dos cinco pedidos. Resta um pedido ao DBA, o primeiro: dizer qual instrução da rotina pFinalizaRecebimento falha. Depois da rodada 11 (22/10/2026) acrescenta-se um terceiro: ligar uma função profissional à configuração 19 (e à 28 e 29, de autorizar e cancelar produção) na tabela de ligação função × configuração, o que destrava a Produção (DV-EST-076). Depois da rodada 10 (22/10/2026) acrescentou-se um segundo, menor: olhar o que há de diferente nos dados do lote TESTEPA001, cuja Saída de retenção dá erro (DV-EST-047), enquanto a do lote novo funciona. O que o código já mostra:

- DV-EST-046 e 058 (remessa): a tela nunca preenche o Centro de Custo ao gerar a solicitação, e o acesso a dados falha por referência vazia; o texto genérico esconde o erro. O Responsável vazio é desenho do sistema (campo travado e gravação comentada). Causa comprovada pelo código; basta corrigir e testar.

- DV-EST-044 (quarentena): o endereço "L905-R000-C000-A000" existe, criado por uma regra do banco para todo local; as consultas o escondem. O saldo está lá, só não aparece. Causa comprovada pelo código.

- DV-EST-043 e 041 (reanálise): o campo de classificação está escondido na tela de Item e o item criado pela tela grava a classificação em branco; a Agenda só lista item com classificação. Causa comprovada pelo código.

- DV-EST-047 (retenção): a consulta só lista o item marcado com retenção no cadastro, e a saída filtra por almoxarifado do local, que pode estar vazio em algum local do lote. Causa provável; o robô confere o cadastro do item e o local sem precisar do DBA.

O que a rodada 9 mostrou (22/10/2026), sem acrescentar pedido ao DBA:

- DV-EST-016: a tela mostrou de novo "sucesso" sem gravar, e o erro da conferência (DV-EST-015) voltou mesmo refazendo a conferência do zero. A suspeita de que o erro dos volumes antecede e causa o Endereçamento segue hipótese: só um recebimento novo, autorizado por outra pessoa, a separa. O pedido 1 continua sendo o único que depende do DBA.

- DV-EST-046 e 058: a tela confirmou o Responsável travado e vazio, o que bate com o código (é desenho, não é a causa do erro). A suspeita de que o Responsável vazio impede a finalização não se sustenta; a causa continua sendo o Centro de Custo.

- DV-EST-043: confirmado pela tela (13 listas no cadastro do Item e nenhuma de reanálise).

- DV-EST-047: a Saída de Referência e a de Estabilidade dão o mesmo erro da retenção, o que é compatível com o local sem almoxarifado apontado pelo código; falta só conferir o cadastro, sem o DBA.

- DV-EST-044: não pôde ser testado (exige o ciclo do CQ com dois usuários); a explicação do código segue sem confirmação pela tela.

- DV-EST-066 e 067 (novos) são perguntas ao desenvolvimento, não ao DBA.

O que a rodada 10 mostrou (22/10/2026):

- DV-EST-016: reproduzido com recebimento novo autorizado por outra pessoa e com item sem lote, sem validade e sem CQ: o defeito não depende deles. A conferência (DV-EST-015) deu o mesmo erro, então só o DBA separa os dois. O pedido 1 segue valendo.

- DV-EST-046 e 058: causa confirmada pela tela. Com o Tipo de Remessa em GMM, que preenche o centro de custo, a remessa finalizou e liberou o embarque (também a de kit); o Responsável é gravado só na liberação. O pedido 2 não é mais necessário.

- DV-EST-044: reproduzido com lote novo; os 10 que "sumiram" estão no endereço padrão L905-R000-C000-A000, que a tela Movimentações lista e as consultas escondem. Causa confirmada.

- DV-EST-043: confirmado de novo (15 listas no cadastro do Item, nenhuma de reanálise).

- DV-EST-047: a consulta vazia tinha causa no cadastro do Item (faltava a marca Retenção); a causa "local sem almoxarifado" na Saída foi descartada. A Saída funciona com o lote novo e falha só com o TESTEPA001: é o segundo pedido ao DBA.

- DV-EST-066: explicado (a lista de almoxarifados do cadastro de Local depende do grupo do usuário); pergunta ao desenvolvimento, não ao DBA.

O teste pela tela não alcança estas causas. Cada pedido traz o dado do ambiente de teste e o que informar de volta. Nenhum pede alteração de dado: são consultas e uma execução em transação de teste.

| # | Defeito | O que preciso | Dado de teste | O que informar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DV-EST-016: o Endereçamento mostra "sucesso" e não grava | Executar a rotina pFinalizaRecebimento (a mesma que a tela chama) para a nota fiscal 9006, com o usuário administrador de teste, dentro de uma transação de teste. A rotina abre uma transação e desfaz tudo se algo falha, e a tela não confere o resultado | Recebimento 00016, NF 9006, item TST0002, lote TESTELOTE002 (100 unidades), local 902 - TESTE LOCAL QUARENTENA, endereço L902-R901-C901-A901 | A mensagem de erro e a tabela ou restrição onde falha. Se a rotina implantada no banco de teste é igual à do pacote (Hsolutions.Estoque.DB/Stored Procedures/pFinalizaRecebimento.sql) |
| 2 | DV-EST-046: a remessa não finaliza ("Erro ao gerar a solicitação do material!") | Capturar a exceção real durante o Finalizar: a tela troca qualquer erro por essa mensagem genérica. Pode ser o registro de erros do aplicativo ou um rastreio no banco enquanto se clica em Finalizar | Remessa 00002 (TESTE ALMOX → TESTE PJ MIN LTDA), item TST0003, lote TA0002/26, 5 unidades, com a justificativa preenchida. Na rodada 8, as remessas 00003 (manual) e 004 (gerada por kit) deram o mesmo erro, com Origem e Responsável vazios e travados | A exceção e o comando SQL que falha na geração da solicitação de material |
| 3 | DV-EST-047: a amostra de retenção gravada não aparece na consulta nem na saída | Consultar o que foi gravado para o lote e comparar com o que a tela Consulta Disponibilidade (Referência - Retenção - Estabilidade) lê | Lote TESTEPA001: 5 unidades em retenção no almoxarifado 00018 - TESTE RETENCAO, local 907 - TESTE LOCAL RETENCAO, endereço L907-R901-C901-A901 | As linhas gravadas (saldo por endereço e reserva regulatória) e qual campo (tipo, situação ou almoxarifado) impede a consulta de enxergá-las |
| 4 | DV-EST-044: a movimentação de quarentena fez o saldo desaparecer | Listar os registros de movimentação e de saldo do lote e mostrar o que a saída e a entrada gravaram | Lote TESTEPA003 (item TST0003, entrada TA0005/26): saiu de L902-R901-C905-A901 e o destino foi L905-R000-C000-A000 (endereço que não existe), 80 unidades | Se a entrada no destino foi gravada (e onde) ou só a saída; se a quantidade ainda existe em alguma tabela |
| 5 | DV-EST-041 e 043: o prazo de reanálise do item | Dizer como o item `TST0001` recebeu a classificação de reanálise: carga inicial ou script. O campo não aparece na tela de Item | Item TST0001, lote TESTELOTE003 (reanálise em 12/10/2028) | O valor gravado no item e de onde veio (script, carga ou tela) |

Os 2 casos de prioridade alta sem conclusão (CT-EST-058 e 091) dependem do desenvolvimento e da área de Produção, não do DBA. As respostas do DBA fecham a causa dos DV-EST-016 e 047 (correções 1 e 10 da seção 4).

- 7. COMO O MÓDULO PASSA A "APTO"

Executar novamente o plano de testes completo na nova versão, como teste de aceite. A aprovação exige 100% dos casos de prioridade alta aprovados e a resposta do DBA (seção 6) e a correção dos pontos já explicados pelo código.