LabMedSys

Garantia da Qualidade

Roteiro de Testes – Desvios e CAPA

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/10/2026 | 1.0 | Passo a passo para executar os testes das 14 telas do fluxo de desvios e CAPA | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- PARA QUEM É ESTE ROTEIRO

Para quem vai executar os testes nas telas do fluxo de Desvios e CAPA (ações corretivas e preventivas) do módulo Garantia da Qualidade, sem precisar ler o fluxo nem o código. Em cada passo: a tela, o que preencher, onde clicar, o que deve aparecer, o caso do plano coberto e o que registrar. Os casos são os do plano (08-plano-de-testes.md, CT-GQ-001 a 026); o fluxo completo, com as regras e o fluxograma, está em fluxos/desvios-capa.md.

O que a rodada 1 (12/10/2026) já fez neste fluxo: CT-GQ-003 (passou com ressalva), 006 (falhou, DV-GQ-001), 014 (bloqueado, DV-GQ-010), 021 (falhou, DV-GQ-002) e 026 (falhou, documento confidencial). Esses passos estão marcados "já feito": só repita se a tela tiver mudado ou se o resultado precisar de confirmação.

Tempo estimado: 3 a 4 horas para o ciclo completo com dois desvios.

- ANTES DE COMEÇAR

- Ambiente de teste, pela VPN. Versão 3.5.1 no rodapé.

- Todo registro criado começa com TESTE. Nada é apagado no fim.

- Nos casos de prioridade Alta, capture cada passo; nos demais, o resultado. Nenhuma senha nas capturas.

- Preencha toda Justificativa obrigatória antes de gravar.

- Anote cada passo na tabela do fim. Diferença entre a tela e o que está escrito aqui também é resultado.

- Use só os botões que a tela mostra. Se um botão não aparecer, registre que não apareceu e siga; o que vai além disso é teste de segurança e fica fora deste roteiro.

Usuários de teste (já existem no Principal) e o que a GQ entende de cada um:

| Usuário | Grupo de perfil da GQ | Divisão (Principal) | Para quê |
| --- | --- | --- | --- |
| TESTE ADMIN ([usuário de teste]) | Nível 3 | — | Garantia da Qualidade: pré-avaliação, avaliação, CAPA, planos, monitoramento |
| TESTE CADASTRO ([usuário de teste]) | Nível 2 | TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL II | Responsável de área: avaliação de área, execução de ações |
| TESTE SEMADMIN | Nível 2 | (conferir; ligar a `TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL`) | Segunda área |
| TESTE CONSULTA ([usuário de teste]) | Nível 1 | — | Quem registra um desvio e não deveria fazer mais nada |

Como a GQ sabe a área de alguém: pelo campo Divisão do cadastro do usuário no Principal (tela Profissional), e não pelo "Responsável" da Estrutura funcional. Sem Divisão, a pessoa não vê a avaliação de área. O responsável que aparece nos planos de ação é o Responsável da Estrutura funcional.

- PREPARAÇÃO (UMA VEZ)

| # | Onde | O que fazer | Se não der |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | GQ › Configuração › Grupo Perfil | Conferir que existem Nível 1, 2 e 3 e quem está em cada um, conforme a tabela acima. | Ajustar com o TESTE ADMIN. Não mexer em usuários reais. |
| P2 | Principal › Profissional | TESTE CADASTRO com Divisão TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL II; TESTE SEMADMIN com Divisão TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL. | Preencher a Divisão. Registre se a tela não permitir. |
| P3 | Principal › Estrutura funcional | As duas áreas com Responsável cadastrado (TESTE CADASTRO na II; TESTE SEMADMIN na primeira). | Preencher. Sem responsável, o Relatório de CAPA recusa a área ("Essa área não possui responsáveis."). |
| P4 | Estoque | Anotar um lote TESTE disponível (ex.: TESTEPA001) e, no Principal, um equipamento TESTE. | A busca de produto e material no desvio não devolve nada (DV-GQ-010): use o equipamento para ligar o desvio a um item. |

- PASSO A PASSO

O ciclo usa dois desvios: o desvio A segue até o fim com CAPA (plano corretivo aprovado, preventivo reprovado); o desvio B serve às recusas, ao cancelamento e ao plano corretivo reprovado. Os passos dizem qual usar.

  - Tela 1 · Relatório de Desvios

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | TESTE CONSULTA | Menu Desvios › Relatório de Desvios › Incluir. Deixar Descrição e Local da ocorrência em branco. Salvar. | Recusa: descrição e local obrigatórios. | CT-GQ-001 | As mensagens. Se o Incluir não abrir para o nível 1, registre e faça com TESTE CADASTRO. |
| 1.2 | TESTE CONSULTA | Preencher Descrição TESTE desvio A roteiro, Local da ocorrência (escolher), Não Conformidade (tipo de item) Equipamento, buscar o equipamento TESTE; Adicionar. Tentar também o tipo Produto e buscar o lote TESTEPA001. Salvar. | Número RD nnn/26; situação Pendente Registro Ação Corretiva. | CT-GQ-002 | Registre se a busca de Produto devolveu algo (na rodada 1 não devolveu: DV-GQ-010). Capture a tela com o número. Este é o desvio A. |
| 1.3 | TESTE CONSULTA | Já feito (CT-GQ-003, passou): a data de abertura alterada na tela não foi gravada. Só repita se quiser confirmar: alterar Data da abertura para 01/01/2020 e salvar outro desvio. | Grava a data de hoje. | CT-GQ-003 (Alta) | Se gravar 2020, falha: avise. |
| 1.4 | TESTE CADASTRO | Incluir o desvio B: TESTE desvio B roteiro, local, equipamento TESTE. Salvar. | RD seguinte; Pendente Registro Ação Corretiva. | — | O número. |
| 1.5 | TESTE CONSULTA | Na lista, abrir o desvio A em Editar. Alterar a descrição para TESTE desvio A alterado, sem Justificativa. Salvar. | Recusa: "Informe a justificativa". | CT-GQ-004 | A mensagem. |
| 1.6 | TESTE CONSULTA | Repetir com Justificativa TESTE edicao. Salvar. Abrir o histórico (Log) do desvio. | Gravado; o histórico mostra a edição com valor antigo e novo. | CT-GQ-004 | Capture o histórico. Se não mostrar antigo e novo, registre. |
| 1.7 | TESTE SEMADMIN | Na lista, localizar o desvio B (criado por TESTE CADASTRO, de outra área). | Sem botão Editar nem Cancelar: nível 2 só mexe na própria área. | CT-GQ-005 | Se o botão aparecer, registre. Com TESTE CONSULTA (nível 1), o mesmo: só vê o que criou. |
| 1.8 | TESTE CADASTRO | Já feito (CT-GQ-006, falhou: DV-GQ-001). Só repita para confirmar: criar TESTE desvio C cancelar, Cancelar pela tela Relatório de Desvios com justificativa, abrir o histórico. | O histórico não mostra o cancelamento (defeito conhecido). | CT-GQ-006 (Alta) | Capture o histórico. |

  - Tela 2 · Registro Ação Corretiva Imediata

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | TESTE CONSULTA | Registro Ação Corretiva Imediata › desvio A › Editar. Deixar a descrição da ação imediata em branco. Salvar. | Recusa. | CT-GQ-008 | A mensagem. |
| 2.2 | TESTE CONSULTA | Preencher TESTE contencao: equipamento isolado. Salvar. | Situação Pendente Pré Avaliação. | CT-GQ-008 | Registre se a data/hora da ação pode ser alterada antes de salvar e se a alterada é gravada (regra RN004 do fluxo). |
| 2.3 | TESTE CADASTRO | Mesma tela, desvio B: registrar a ação imediata TESTE contencao B. Salvar. | Pendente Pré Avaliação. | — | — |
| 2.4 | TESTE CADASTRO | Criar um desvio D (TESTE desvio D cancelar pela acao) e, nesta tela, Cancelar com justificativa TESTE cancelamento D. Abrir o histórico. | Cancelado; o histórico mostra o cancelamento (diferente da tela 1). | CT-GQ-007 | Capture o histórico e compare com o 1.8. |

  - Tela 3 · Pré Avaliação Relatório Desvios

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | TESTE CONSULTA | Abrir Pré Avaliação Relatório Desvios. | O nível 1 não pré-avalia: sem botão, ou a tela volta à lista. | — | Se conseguir, registre. |
| 3.2 | TESTE ADMIN | Pré Avaliação › desvio A. Método de detecção Outros, texto em branco. Salvar. | Recusa: descrição do método obrigatória. | CT-GQ-009 | A mensagem. |
| 3.3 | TESTE ADMIN | Método Garantia da Qualidade; observação do chefe TESTE pre avaliacao A; Áreas envolvidas: adicionar TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL e TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL II. Salvar. | Situação Pendente Responsável Área. | CT-GQ-010 | Capture. |
| 3.4 | TESTE ADMIN | Pré Avaliação › desvio B. Método Processo/Produção; sem áreas. Salvar. | Vai direto para Pendente Avaliação Relatório de Desvios. | — | Confirma a regra RN003. |

  - Tela 4 · Avaliação Área

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | TESTE ADMIN | Abrir Avaliação Relatório Desvios e procurar o desvio A. | Aparece na lista, sem botão de avaliar (as áreas ainda não opinaram). | CT-GQ-011 | Se o botão aparecer, registre. |
| 4.2 | TESTE SEMADMIN | Avaliação Área › desvio A › área TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL. Observação em branco. Salvar. | Recusa: "A Observação da Área é obrigatória." | CT-GQ-012 | A mensagem. |
| 4.3 | TESTE SEMADMIN | Observação TESTE parecer area 1. Salvar. Conferir a situação na lista. | Avaliação gravada; o desvio continua em Pendente Responsável Área (falta a área II). | CT-GQ-012 | Se não vir o desvio, confira a Divisão (P2). |
| 4.4 | TESTE CADASTRO | Avaliação Área › desvio A › área II. Observação TESTE parecer area 2. Salvar. | Situação Pendente Avaliação Relatório de Desvios. | CT-GQ-013 | Capture. Tentar avaliar de novo a mesma área: não deve ser possível (a avaliação nasce concluída). |

  - Tela 5 · Avaliação Relatório Desvios

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | TESTE ADMIN | Avaliação Relatório Desvios › desvio B › Avaliar. Necessário abertura de CAPA? Não; deixar a Justificativa (observação para abertura de CAPA) em branco. Salvar. | Recusa: justificativa obrigatória. | CT-GQ-015 | A mensagem. |
| 5.2 | TESTE ADMIN | Preencher a justificativa TESTE sem CAPA e a Observação do chefe. Salvar. | Desvio B: Finalizado sem Relatório CAPA. | CT-GQ-015 | Capture. *O desvio B termina aqui; os passos de plano corretivo reprovado usam um desvio E, criado no 7.4.* |
| 5.3 | TESTE ADMIN | Avaliação › desvio A. Observação TESTE avaliacao A; Necessário abertura de CAPA? Sim; Necessário abertura de Controle de Mudança? Sim. Salvar. | Pendente Relatório de CAPA. | CT-GQ-016 | Abrir Controle de Mudanças › Solicitação de Mudanças e procurar uma solicitação ligada ao desvio A: não deve haver nenhuma (a marcação não abre nada). Capture a busca. |
| 5.4 | (nenhum) | Já feito (CT-GQ-014, bloqueado: DV-GQ-010). Com o desvio A aberto, o lote TESTEPA001 seguiria normalmente no Estoque e no CQ. Só dá para testar se a busca de Produto passar a devolver o lote (1.2). | — | CT-GQ-014 (Alta) | Se o 1.2 devolveu o lote: no Estoque, tente atender ou movimentar o TESTEPA001; registre se houve aviso ou bloqueio. |

  - Tela 6 · Relatório de CAPA

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | TESTE ADMIN | Relatório de CAPA › desvio A. Preencher só 3 dos 7 campos do diagrama de causa e efeito. Salvar. | Recusa: "O diagrama deve ser totalmente preenchido." | CT-GQ-017 | A mensagem. |
| 6.2 | TESTE ADMIN | Preencher os 7 campos com TESTE causa 1 a 7; avaliação de impacto TESTE impacto; Criticidade Crítico; Divisão/Seção da reunião: TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL II, Adicionar. Salvar. | Pendente Plano Ação Corretiva. | CT-GQ-017 | Se "Essa área não possui responsáveis.", volte a P3. Registre que não há campo para justificar erro humano como causa (art. 340). |
| 6.3 | TESTE ADMIN | Imprimir o Relatório de CAPA. | Relatório com diagrama, impacto e criticidade. | CT-GQ-017 | Capture a primeira página. |

  - Tela 7 · Plano de Ação Corretiva

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | TESTE CADASTRO | Abrir Plano de Ação Corretiva (nível 2). | Volta para a lista ou nega: só nível 3. | CT-GQ-018 | Se abrir e deixar gravar, registre. |
| 7.2 | TESTE ADMIN | Plano de Ação Corretiva › desvio A. Ação 1: Descrição TESTE acao corretiva 1, Divisão/Seção TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL, Responsável TESTE SEMADMIN, Prazo daqui a 7 dias; Adicionar. Ação 2: TESTE acao corretiva 2, área II, TESTE CADASTRO, prazo 7 dias; Adicionar. Tentar adicionar uma ação sem prazo. | A ação sem prazo é recusada. | CT-GQ-019 | A mensagem. |
| 7.3 | TESTE ADMIN | Salvar o plano com as duas ações. | Situação Pendente Monitoramento do Plano Ação Corretiva, sem etapa de aprovação do plano. | CT-GQ-019 | Registre que o plano foi direto para execução (ponto 7 do fluxo). |
| 7.4 | TESTE ADMIN | Criar o desvio E (TESTE desvio E plano reprovado) e levá-lo até aqui: ação imediata (tela 2), pré-avaliação sem áreas (tela 3), avaliação com CAPA (tela 5), Relatório de CAPA (tela 6), plano corretivo com 1 ação para TESTE CADASTRO (tela 7). | Desvio E em Pendente Monitoramento do Plano Ação Corretiva. | — | Só os números dos registros. |

  - Tela 8 · Execução do Plano de Ação Corretiva

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | TESTE SEMADMIN | Execução do Plano de Ação Corretiva › desvio A › ação 1. Data Conclusão amanhã. Salvar. | Recusa: data futura. | CT-GQ-020 | A mensagem. |
| 8.2 | TESTE SEMADMIN | Data Conclusão hoje; observação TESTE executada. Salvar. | Ação 1 concluída. A situação do desvio não muda. | CT-GQ-020 | Não concluir a ação 2. |
| 8.3 | TESTE CADASTRO | Execução › desvio E › concluir a ação com a data de hoje. | Ação concluída. | — | — |

  - Tela 9 · Monitoramento do Plano de Ação Corretiva

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | TESTE ADMIN | Monitoramento do Plano de Ação Corretiva › desvio A (ação 2 ainda pendente). Preencher Ações Corretivas Implementadas TESTE verificacao; por ação: Ação Nº, Implementada Sim, Observação; Adicionar. Procurar o botão Aprovar. | Já feito (CT-GQ-021, falhou: DV-GQ-002, ver o relatório de testes). Pela tela, o botão Aprovar não deve aparecer com ação pendente. Neste roteiro, só registre se o botão apareceu. | CT-GQ-021 (Alta) | Capture. Depois, com TESTE CADASTRO, conclua a ação 2 (tela 8) e volte. |
| 9.2 | TESTE ADMIN | Com as duas ações concluídas: preencher e Aprovar. | Aprovado Plano Ação Corretiva; aparece o botão Plano de Ação Preventiva. | — | Registre que a mesma pessoa que escreveu o plano o aprovou, sem senha (ponto 7). Se faltar a observação de uma ação, a mensagem fala em "Responsável na Ação Corretiva" (mensagem errada; registre). |
| 9.3 | TESTE ADMIN | Monitoramento › desvio E: preencher e Reprovar (Implementada Não, observação TESTE reprovado). Depois procurar o desvio E em Plano de Ação Corretiva, Execução, Plano de Ação Preventiva e Relatório de CAPA. | Situação Reprovado Plano Ação Corretiva. Pela norma, deveria voltar ao plano. | CT-GQ-022 (Alta) | Capture cada lista sem o desvio E. Se nenhuma tela o listar para seguir, falha de norma (ponto 2: desvio parado para sempre). |

  - Tela 10 · Plano de Ação Preventiva

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | TESTE ADMIN | Plano de Ação Preventiva › desvio A. Ação: TESTE acao preventiva 1, responsável TESTE CADASTRO, prazo 7 dias; Adicionar; Salvar. | Pendente Monitoramento do Plano Ação Preventiva. | CT-GQ-023 | — |

  - Tela 11 · Execução Plano de Ação Preventiva

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | TESTE CADASTRO | Execução Plano de Ação Preventiva › desvio A › concluir a ação com a data de hoje. | Ação concluída. | CT-GQ-023 | — |

  - Tela 12 · Monitoramento do Plano de Ação Preventiva

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | TESTE ADMIN | Monitoramento do Plano de Ação Preventiva › desvio A. Preencher verificação final, observação do monitoramento e o resultado da ação; Reprovar. | Pela norma, um plano reprovado não encerra o desvio. | CT-GQ-023 (Alta) | Capture a situação. Se ficar Concluído, falha de norma (ponto 1). |
| 12.2 | TESTE ADMIN | Conferir na lista do Relatório de Desvios como o desvio A aparece. | Igual a um desvio resolvido? | CT-GQ-023 | Registre o que a lista mostra. |
| 12.3 | TESTE ADMIN | Em outro desvio que chegue ao plano preventivo (reaproveitar o RD 006/26, que já tem plano corretivo aprovado): escrever o plano preventivo e, depois da execução, aprovar com o mesmo usuário. | Pela norma, separação de funções. | CT-GQ-024 | Registre se aceitou, sem aviso e sem senha. |

  - Telas 13 e 14 · Acompanhamento RD e Controle de Emissão de RNC

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | TESTE ADMIN | Acompanhamento RD: Data Início = hoje; Situação em branco (todas); Imprimir. | Os desvios A, B, D e E com as situações certas. | CT-GQ-025 | Capture. Registre se não agrupa por causa, área ou produto (análise de tendência, art. 342). |
| 13.2 | TESTE ADMIN | Controle de Emissão de RNC do mesmo período. | Lista dos relatórios emitidos. | CT-GQ-025 | Capture. |
| 14.1 | (sem login) | Já feito (CT-GQ-026, falhou, documento confidencial). Não repetir aqui. | — | CT-GQ-026 (Alta) | — |

- ORDEM POR RISCO (SE O TEMPO FOR CURTO)

Prioridade Alta ainda sem resultado: 9.3 (CT-GQ-022) e 12.1 (CT-GQ-023). Para chegar a eles é preciso o ciclo 1.2 → 2.2 → 3.3 → 4.3 → 4.4 → 5.3 → 6.2 → 7.3 → 8.2 → 9.2 → 10.1 → 11.1 (desvio A) e o desvio E (7.4 → 8.3 → 9.3). Depois, 5.3 (016), 12.3 (024) e as recusas.

- REGISTRO DOS RESULTADOS

Copie para o resultado.md da rodada e preencha uma linha por passo.

| Passo | Caso | Resultado (Passou / Falhou / Falhou a norma / Bloqueado / Inconclusivo) | O que a tela fez | Evidência | Desvio (DV-GQ-nnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | CT-GQ-001 |  |  |  |  |
| 1.2 | CT-GQ-002 |  |  |  |  |
| 1.5 a 1.6 | CT-GQ-004 |  |  |  |  |
| 1.7 | CT-GQ-005 |  |  |  |  |
| 2.1 a 2.2 | CT-GQ-008 |  |  |  |  |
| 2.4 | CT-GQ-007 |  |  |  |  |
| 3.2 | CT-GQ-009 |  |  |  |  |
| 3.3 | CT-GQ-010 |  |  |  |  |
| 4.1 | CT-GQ-011 |  |  |  |  |
| 4.2 a 4.3 | CT-GQ-012 |  |  |  |  |
| 4.4 | CT-GQ-013 |  |  |  |  |
| 5.1 a 5.2 | CT-GQ-015 |  |  |  |  |
| 5.3 | CT-GQ-016 |  |  |  |  |
| 6.1 a 6.3 | CT-GQ-017 |  |  |  |  |
| 7.1 | CT-GQ-018 |  |  |  |  |
| 7.2 a 7.3 | CT-GQ-019 |  |  |  |  |
| 8.1 a 8.2 | CT-GQ-020 |  |  |  |  |
| 9.3 | CT-GQ-022 |  |  |  |  |
| 12.1 | CT-GQ-023 |  |  |  |  |
| 12.3 | CT-GQ-024 |  |  |  |  |
| 13.1 a 13.2 | CT-GQ-025 |  |  |  |  |

Dados TESTE criados neste roteiro (deixar no ambiente): desvios A, B, D e E (anotar os números RD nnn/26), com suas ações imediatas, avaliações, CAPA e planos; Divisão dos usuários TESTE CADASTRO e TESTE SEMADMIN; responsáveis das duas áreas de teste.

- OBSERVAÇÕES PARA QUEM EXECUTA

- Os nomes dos campos vêm do código das telas (a maioria usa o mesmo formulário, que mostra as seções conforme a etapa). Onde o nome na tela for outro, anote a diferença: isso corrige o roteiro.

- "Justificativa" na Avaliação Relatório Desvios é o campo que o código chama de "observação para abertura de CAPA" (aparece quando CAPA = Não).

- Se um passo ficar impossível, marque Bloqueado e siga para o próximo que não dependa dele.