Resumo Executivo do módulo Garantia da Qualidade

LabMedSys · Módulo Garantia da Qualidade · 26/10/2026 · André Nardacci · documento versão 1.2

Uso interno. Resumo para a diretoria, em 26/10/2026 (testes de 12 a 24/10; versão 1.2). O detalhe está no Relatório de Testes, no Dossiê e no registro de defeitos.

- CONCLUSÃO

A Garantia da Qualidade (GQ) do LabMedSys (versão 3.5.1, como foi entregue pelo fornecedor) registra desvios, ações corretivas, mudanças, autoinspeções, treinamentos e assuntos regulatórios, mas não impede que o registro seja feito errado nem que o lote siga em frente. Mas o plano de ação é aprovado sem ter sido cumprido, a mudança é liberada sem o parecer das áreas, o histórico tem lacunas, uma auditoria "Não conforme" não gera desvio e o Estoque movimenta o lote com desvio aberto. Dos 16 temas da RDC 658/2022 avaliados, nenhum é atendido por completo: 8 em parte, 4 não atendidos e 3 só como protótipo; o 16º cabe a outro módulo. Parecer: não apto para uso em ambiente regulado. A conclusão se apoia nos 74 defeitos de gravidade Alta (73 abertos), no defeito Crítico e nos temas da norma não atendidos; o critério formal de "apto" ainda não foi escrito pela Qualidade.

- O QUE FOI FEITO

| Atividade | Resultado |
| --- | --- |
| Análise do código | 67 telas (45 com função e 22 protótipos), 5 fluxos, 985 regras, 12 achados de segurança e "O ideal" |
| Testes no ambiente de teste | 690 casos conclusivos de 723 planejados nos seis menus (21 a 24/10): 262 passaram, 196 com ressalva, 233 falharam e 33 linhas ficaram bloqueadas. O "dia seguinte" do Treinamento está pendente de nova execução |
| Defeitos | 234: 1 Crítica, 74 Alta, 108 Média e 51 Baixa (231 abertos); 161 funcionais, 51 de norma e 19 de acesso e segurança. |
| Telas (67) | 11 funcionam com falhas; 30 com falha grave; 3 bloqueadas no teste; 1 não abre; 22 protótipos; nenhuma funciona sem defeito |

- PRINCIPAIS PROBLEMAS

| Problema | Risco para a empresa (RDC 658/2022) |
| --- | --- |
| O plano de ação é aprovado sem ter sido cumprido: o corretivo só tem "Aprovar", aceita plano sem ação e "Implementada = Não" (DV-GQ-016, 020, 021); o preventivo finaliza o desvio sem resultado, com ação pendente (DV-GQ-012, 022, 046) | Ação corretiva que não foi feita vira desvio "resolvido" (art. 8º, § 4º, e art. 341) |
| A mudança é liberada sem parecer das áreas, com área que "não aceitou" ou sem área alguma; não pode ser recusada; a temporária vencida segue Aceita e a ação atrasada fecha sem motivo (DV-GQ-003, 004, 235, 244, 258, 265, 267); o servidor aceita o que a tela esconde | Mudança implantada sem avaliação prévia (art. 8º, XII e XIII) |
| O desvio não segura o lote: a busca de produto e de material não devolve nada e o Estoque transferiu o lote com o desvio aberto, sem aviso (DV-GQ-010, 329) | Lote com desvio aberto pode ser liberado (art. 8º, IX e XV; arts. 332 e 335) |
| O histórico tem lacunas: cancelamento do desvio, avaliação da área, desvios da auditoria, execução da mudança e exclusões (inclusive de treinamento) não deixam registro; duas datas vêm do navegador (DV-GQ-001, 006, 019, 036, 039, 042, 098, 256, 313, entre outros) | Registro sem autoria e sem data confiável (art. 125; Guia 33/2020) |
| Qualquer usuário de consulta se promove a Nível 3 (DV-GQ-009, Crítica); a mesma pessoa escreve, executa e aprova (DV-GQ-023); o usuário de uma área conclui a ação de outra (DV-GQ-277) | Quem aprova não é quem executa; acesso sem controle (Guia 33/2020) |
| O treinamento não habilita nem bloqueia ninguém: o ausente sai "Suficiente", o vencido não avisa e continua trabalhando, o programa não tem aprovação e o relatório de Acompanhamento falha (DV-GQ-300, 301, 320, 322) | Pessoa sem treinamento comprovado (arts. 39 a 46) |
| A auditoria "Não conforme" não abre desvio (DV-GQ-099); não existe tipo de fornecedor (DV-GQ-111); não há como reabrir (DV-GQ-112); inspetor externo não registra (DV-GQ-118) | Não conformidade da auditoria sem tratamento (art. 148, XIII, e arts. 361 a 366) |
| Processos exigidos que o sistema não tem: reclamações, recolhimento e revisão gerencial não existem; revisão do produto, validação, qualificação e calibração são protótipos; três telas do registro de produto estão fora do menu (achado, DV-GQ-015) | Sem tratamento de reclamação e de recolhimento (arts. 319 a 360, art. 10, art. 148) |

O que já funciona bem

Campos obrigatórios com recusa na maior parte das telas; justificativa e histórico com valor antigo e novo em várias alterações (inclusive a Conclusão do Treinamento); número sequencial do desvio; a corrente da mudança anda da solicitação ao "Aceito"; roteiro, programação e início da autoinspeção.

- O QUE FAZER PRIMEIRO

- 1. Fechar o acesso: só o Nível 3 muda níveis, e toda gravação confere a permissão no servidor (DV-GQ-009, 002, 003, 005, 007, 277, 326).

- 2. Etapas que só avançam com a condição cumprida, conferida no servidor: plano aprovado só com ações cumpridas e resultado; "Reprovar" com saída para um novo plano, inclusive na mudança; mudança liberada só com o parecer de todas as áreas.

- 3. Histórico completo: toda alteração, cancelamento e exclusão com usuário, data do servidor, valor anterior e motivo.

- 4. Desvio ligado ao lote e que o retém em todos os módulos até a decisão da GQ.

- 5. Auditoria que abre desvio, com tipo de fornecedor, independência do inspetor e reabertura com justificativa.

- 6. Quem escreve não aprova: separação de funções no plano e na mudança.

- 7. Consertar as telas que não gravam: Programação e Acompanhamento do Treinamento, seleção única do Registro, anexos da mudança, mudança com "Outros", roteiro com aspas.

- 8. Construir os processos que faltam (reclamações, recolhimento, revisão gerencial e do produto, validação e calibração) e dar entrada no menu às telas do registro de produto.

- LIMITAÇÕES E DECISÕES PEDIDAS

- Pendente de nova execução (login do cadastro): o "dia seguinte" do Treinamento (vencimento e consulta no Estoque e na Produção). Não testado em tela: o acesso pelo endereço da tela, o registro por inspetor externo e as telas do registro de produto, que estão fora do menu (achado). O módulo reabre com a repetição do dia seguinte, as respostas da Qualidade às perguntas em aberto ou uma rodada após correções.

- Pedidos à diretoria: aprovar as oito correções como condição para o módulo entrar em uso; pedir à Qualidade o critério escrito de "apto" e as respostas às perguntas em aberto.