LabMedSys

Garantia da Qualidade

Roteiro de Testes – Controle de Mudanças

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/10/2026 | 1.0 | Passo a passo para executar os testes das 8 telas do fluxo de controle de mudanças | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- PARA QUEM É ESTE ROTEIRO

Para quem vai executar os testes nas telas do fluxo de Controle de mudanças do módulo Garantia da Qualidade, sem precisar ler o fluxo nem o código. Em cada passo: a tela, o usuário, o que preencher, onde clicar, o que deve aparecer, o caso do plano coberto e o que registrar. Os casos são os do plano (08-plano-de-testes.md, CT-GQ-030 a 049); o fluxo completo, com as regras e o fluxograma, está em fluxos/controle-mudancas.md.

O que a rodada 1 (12/10/2026) já fez neste fluxo: CT-GQ-034 (DV-GQ-003), 035 (DV-GQ-004), 041 (DV-GQ-005), 043 (DV-GQ-006) e 047 (DV-GQ-007), todos "falhou a norma". Esses passos estão marcados "já feito": só repita se a tela tiver mudado ou se o resultado precisar de confirmação.

Tempo estimado: 2 a 3 horas para o ciclo completo com três mudanças.

- ANTES DE COMEÇAR

- Ambiente de teste, pela VPN. Versão 3.5.1 no rodapé.

- Todo registro criado começa com TESTE. Nada é apagado no fim.

- Nos casos de prioridade Alta, capture cada passo; nos demais, o resultado. Nenhuma senha nas capturas.

- Preencha toda Justificativa obrigatória antes de gravar.

- Use só os botões que a tela mostra. Se um botão não aparecer, registre que não apareceu e siga; o que vai além disso é teste de segurança e fica fora deste roteiro.

- Anote cada passo na tabela do fim. Diferença entre a tela e o que está escrito aqui também é resultado.

Usuários de teste (os mesmos do roteiro de Desvios e CAPA; a preparação P1 a P3 daquele roteiro vale aqui):

| Usuário | Grupo de perfil da GQ | Divisão (Principal) | Para quê |
| --- | --- | --- | --- |
| TESTE ADMIN (t.admin) | Nível 3 | — | GQ: revisão, liberação, finalização do plano, aprovação do produto |
| TESTE CADASTRO (t.cadastro) | Nível 2 | TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL II | Área que avalia e executa ações |
| TESTE SEMADMIN | Nível 2 | TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL | Segunda área |
| TESTE CONSULTA (t.consulta) | Nível 1 | — | Só solicita |

Mudanças que já existem no ambiente (rodada 1): 0001/26 e 0002/26 (TESTE CT-GQ-034 mudança, a 0002 em Aceito), 0003/26 (TESTE CT-GQ-035 mudança com produto, Aceito, lote TESTELOTE001), 0004/26 (cancelada). Não reaproveite: crie as três deste roteiro.

- PASSO A PASSO

O ciclo usa três mudanças: a mudança A (com item Produto) vai até o Controle Mudança Produto; a mudança B (sem produto) termina em Aceito pela finalização; a mudança C serve às recusas, à revisão "não aceita" e à finalização reprovada.

  - Tela 1 · Solicitação de Mudanças

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | TESTE CONSULTA | Menu Controle de Mudanças › Solicitação de Mudanças › Incluir. Deixar Descrição, tipo (Definitiva/Temporária), itens e Motivo da Alteração em branco. Salvar. | Recusa, com uma mensagem por campo (descrição, tipo, mudança proposta, área solicitante, item, motivo). | CT-GQ-030 | As mensagens. Se o Incluir não abrir para o nível 1, registre e use TESTE CADASTRO. |
| 1.2 | TESTE CONSULTA | Temporária sem Data Até. Preencher Descrição TESTE mudanca A produto, Mudança Proposta TESTE proposta A, Área Solicitante TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL II, item Produto com o texto TESTE PRODUTO ACABADO, Motivo da Alteração TESTE motivo, Impacto RAZOÁVEL IMPACTO, Urgência CURTO PRAZO. Áreas de Impacto em branco. Salvar. | Recusa: validade obrigatória na temporária. | CT-GQ-031 | A mensagem. |
| 1.3 | TESTE CONSULTA | Data Até = ontem. Salvar. | Recusa: a validade precisa ser futura. | CT-GQ-031 | A mensagem. |
| 1.4 | TESTE CONSULTA | Data Até = amanhã. Salvar. | Gravada: CM nnnn/26, situação Pendente Revisão. | CT-GQ-031, 048 | Registre que as Áreas de Impacto não foram exigidas. Esta é a mudança A (temporária, validade amanhã: serve ao CT-GQ-048). Anote o número. |
| 1.5 | TESTE CADASTRO | Incluir a mudança B: Definitiva, TESTE mudanca B processo, item Processo, área II, motivo, impacto e urgência. Salvar. | Pendente Revisão. | — | Número. |
| 1.6 | TESTE CADASTRO | Incluir a mudança C: Definitiva, TESTE mudanca C recusas, item Outros com Qual? em branco. Salvar. | Recusa: o texto de "Outros" é obrigatório. Preencher TESTE outros e salvar. | CT-GQ-030 | Pendente Revisão. Número. |
| 1.7 | TESTE CADASTRO | Incluir uma mudança D (TESTE mudanca D cancelar), item Processo. Na lista, Cancelar com justificativa TESTE cancelamento D. Abrir o Log (histórico). | Cancelado; o histórico mostra o cancelamento com a justificativa. | CT-GQ-046 | Capture o histórico. |
| 1.8 | TESTE CADASTRO | Já feito (CT-GQ-047, falhou: DV-GQ-007, ver o relatório de testes). Só registre se a lista mostra algum botão Excluir além de Cancelar. | Não deve haver. | CT-GQ-047 (Alta) | Capture os botões da lista. |

  - Tela 2 · Pré-Avaliação de Mudanças

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | TESTE CONSULTA | Abrir Pré-Avaliação de Mudanças. | Nível 1 não revisa: sem botão, ou a tela volta à lista. | — | Se conseguir, registre. |
| 2.2 | TESTE ADMIN | Pré-Avaliação › mudança C › Reprovar com a Justificativa em branco. | Recusa: justificativa obrigatória. | CT-GQ-032 | A mensagem. |
| 2.3 | TESTE ADMIN | Justificativa TESTE nao aceita C; Reprovar. | Mudança C: Não Aceito (fim). | CT-GQ-032 | Capture. A mudança C volta no passo 1.6b: crie outra (`TESTE mudanca C2 reprovar plano`, Processo) para a finalização reprovada do 7.4. |
| 2.4 | TESTE ADMIN | Pré-Avaliação › mudança A › Salvar Revisão (aceitar). Em seguida, na seção de áreas: Área TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL, Responsável TESTE SEMADMIN, Adicionar; Área TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL II, Responsável TESTE CADASTRO, Adicionar; Salvar. | Situação Pendente Liberação Avaliação (passa direto pela "Pendente Definição Áreas"). | CT-GQ-033 | Capture. Registre se a data da revisão pode ser alterada na tela. |
| 2.5 | TESTE ADMIN | Mesma coisa para as mudanças B e C2, com uma área cada (área II, TESTE CADASTRO). | Pendente Liberação Avaliação. | — | — |

  - Tela 3 · Avaliação de Mudanças (parecer das áreas)

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | TESTE ADMIN | Já feito (CT-GQ-034, falhou: DV-GQ-003). Pela tela, a Liberação deveria só aparecer depois dos pareceres. Só registre, em Liberação Avaliação de Mudanças, se a mudança A aparece com os botões Aprovar/Reprovar antes de qualquer área avaliar. | Não deveria aparecer. | CT-GQ-034 (Alta) | Capture a lista. Não libere ainda. |
| 3.2 | TESTE SEMADMIN | Avaliação de Mudanças › mudança A › área TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL › Não Aceito com Justificativa em branco. | Recusa: justificativa obrigatória. | — | A mensagem. |
| 3.3 | TESTE SEMADMIN | Justificativa TESTE area 1 nao aceita; Não Aceito. | Parecer gravado. | CT-GQ-035 | — |
| 3.4 | TESTE CADASTRO | Avaliação › mudança A › área II › Aceito, observação TESTE area 2 aceita. | Parecer gravado. | — | Se não vir a mudança, confira a Divisão do usuário no Principal. |
| 3.5 | TESTE CADASTRO | Avaliação › mudanças B e C2 › Aceito. | Pareceres gravados. | — | — |

  - Tela 4 · Liberação Avaliação de Mudanças

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | TESTE CADASTRO | Abrir Liberação Avaliação de Mudanças (nível 2). | Sem botão de liberar. | CT-GQ-036 | Se aparecer, registre. |
| 4.2 | TESTE ADMIN | Liberação › mudança A (uma área não aceitou) › Aprovar. | Já feito (CT-GQ-035, falhou: DV-GQ-004): a GQ aprovou apesar do "não aceito". Pela norma, deveria impedir ou ao menos avisar. | CT-GQ-035 (Alta) | Capture a tela com o parecer "Não Aceito" visível e o resultado. Situação esperada pelo código: Pendente Plano de Ação. |
| 4.3 | TESTE ADMIN | Liberação › mudança B › Aprovar. Liberação › mudança C2 › Aprovar. | Pendente Plano de Ação. | — | Registre se a Justificativa foi exigida na aprovação (só a reprovação exige). |

  - Tela 5 · Plano de Ação

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | TESTE ADMIN | Plano de Ação › mudança B › Visualizar (sem criar plano). Depois abrir o Log da mudança B. | Pela regra, só consultar não deveria criar nada. | CT-GQ-039 | Registre se apareceu um plano vazio ligado à mudança e se o histórico mostra a ligação. |
| 5.2 | TESTE ADMIN | Plano de Ação › mudança A › Editar. Ação 1: Ações a Executar TESTE acao 1, Prioridade 11, Área Responsável TESTE ESTRUTURA FUNCIONAL, Responsável TESTE SEMADMIN, Data de Previsão daqui a 7 dias; Adicionar. | Recusa: prioridade de 1 a 10. | CT-GQ-037 | A mensagem. |
| 5.3 | TESTE ADMIN | Prioridade 1; Data de Previsão anterior à data da solicitação (ex.: 01/10/2026); Adicionar. | Recusa: data anterior à solicitação. | CT-GQ-037 | A mensagem. |
| 5.4 | TESTE ADMIN | Ação 1 válida (prioridade 1, previsão 7 dias, TESTE SEMADMIN); ação 2 TESTE acao 2, prioridade 2, área II, TESTE CADASTRO, 7 dias; Adicionar as duas; Salvar. | Pendente Finalização Plano Ação, sem etapa de aprovação do plano. | CT-GQ-038 | Registre que o plano foi direto para execução. |
| 5.5 | TESTE ADMIN | Planos das mudanças B e C2, com 1 ação cada para TESTE CADASTRO. Salvar. | Pendente Finalização Plano Ação. | — | — |

  - Tela 6 · Execução Plano de Ação

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | TESTE SEMADMIN | Execução Plano de Ação › mudança A › ação 1 › Data Conclusão amanhã. Salvar. | Recusa: data futura. | CT-GQ-040 | A mensagem. |
| 6.2 | TESTE SEMADMIN | Data Conclusão 01/10/2026 (anterior à solicitação). Salvar. | Recusa. | CT-GQ-040 | A mensagem. |
| 6.3 | TESTE SEMADMIN | Data Conclusão hoje; Observação TESTE executada. Salvar. | Ação 1 Finalizado. A situação da mudança não muda. | CT-GQ-040 | Não executar a ação 2 da mudança A. |
| 6.4 | TESTE CADASTRO | Execução › mudança B › concluir a ação (hoje). Execução › mudança C2 › concluir a ação (hoje). | Ações finalizadas. | — | — |

  - Tela 7 · Finalização Plano de Ação (no menu: Liberação Plano de Ação)

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | TESTE ADMIN | Finalização Plano de Ação › mudança A (ação 2 ainda pendente). Procurar o botão Finalizar. | Já feito (CT-GQ-041, falhou: DV-GQ-005). Pela tela, o botão não deve aparecer com ação pendente. Só registre se apareceu. | CT-GQ-041 (Alta) | Capture. Depois, com TESTE CADASTRO, conclua a ação 2 (tela 6) e volte. |
| 7.2 | TESTE ADMIN | Mudança A, ações concluídas: Conclusão TESTE concluido A; Finalizar. | Como a mudança A tem item Produto: Pendente Aprovação produto. | CT-GQ-042 | Capture. Registre que não há verificação de eficácia depois da implementação. |
| 7.3 | TESTE ADMIN | Mudança B (sem produto): Conclusão TESTE concluido B; Finalizar. | Aceito (fim). | CT-GQ-044 | Capture. |
| 7.4 | TESTE ADMIN | Mudança C2 (ação já executada): Conclusão TESTE reprovado C2; Reprovar. | Não Aceito, mesmo com a ação executada. | CT-GQ-045 | Capture. Registre que a ação executada ficou sem desfecho. |

  - Tela 8 · Controle Mudança Produto

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | TESTE ADMIN | Controle Mudança Produto › mudança A › Novo Nº Lote TESTELOTE001; Justificativa em branco; Confirmar. Depois abrir o Log da mudança. | Já feito (CT-GQ-043, falhou: DV-GQ-006): confirma sem justificativa, a mudança vai a Aceito e o histórico não registra a aprovação nem o lote. | CT-GQ-043 (Alta) | Capture a tela e o histórico. Registre também que o lote é digitado, sem consulta ao Estoque ou à Produção. |

  - Fechamento · Mudança temporária vencida e ligação com desvios

| # | Usuário | O que fazer | O que deve aparecer | Caso | Registrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | TESTE ADMIN | No dia seguinte ao teste (a validade da mudança A era "amanhã"): abrir a Solicitação de Mudanças e a mudança A. | Pela norma, a mudança temporária vencida deveria avisar ou encerrar. | CT-GQ-048 | Registre que nada aconteceu (situação igual, sem aviso), se for o caso. |
| 9.2 | TESTE ADMIN | Se o roteiro de Desvios e CAPA já foi executado (passo 5.3: desvio avaliado com "Necessário abertura de Controle de Mudança? Sim"): procurar na Solicitação de Mudanças uma mudança ligada àquele desvio. | Nenhuma. | CT-GQ-049 | Capture a busca vazia. |

- ORDEM POR RISCO (SE O TEMPO FOR CURTO)

Os cinco casos de prioridade Alta deste fluxo já foram feitos na rodada 1. O que falta tem prioridade Média: 1.4 (CT-GQ-031, áreas de impacto), 5.1 (039, consulta que cria plano) e 9.1 (048, temporária vencida). Depois, as recusas e os desfechos (044, 045, 046).

- REGISTRO DOS RESULTADOS

Copie para o resultado.md da rodada e preencha uma linha por passo.

| Passo | Caso | Resultado (Passou / Falhou / Falhou a norma / Bloqueado / Inconclusivo) | O que a tela fez | Evidência | Desvio (DV-GQ-nnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1, 1.6 | CT-GQ-030 |  |  |  |  |
| 1.2 a 1.4 | CT-GQ-031 |  |  |  |  |
| 1.7 | CT-GQ-046 |  |  |  |  |
| 2.2 a 2.3 | CT-GQ-032 |  |  |  |  |
| 2.4 | CT-GQ-033 |  |  |  |  |
| 4.1 | CT-GQ-036 |  |  |  |  |
| 5.1 | CT-GQ-039 |  |  |  |  |
| 5.2 a 5.3 | CT-GQ-037 |  |  |  |  |
| 5.4 | CT-GQ-038 |  |  |  |  |
| 6.1 a 6.3 | CT-GQ-040 |  |  |  |  |
| 7.2 | CT-GQ-042 |  |  |  |  |
| 7.3 | CT-GQ-044 |  |  |  |  |
| 7.4 | CT-GQ-045 |  |  |  |  |
| 9.1 | CT-GQ-048 |  |  |  |  |
| 9.2 | CT-GQ-049 |  |  |  |  |

Dados TESTE criados neste roteiro (deixar no ambiente): mudanças A (temporária, produto), B, C (não aceita), C2 (plano reprovado) e D (cancelada), com números CM nnnn/26; pareceres, planos e ações.

- OBSERVAÇÕES PARA QUEM EXECUTA

- Os nomes dos campos vêm do código das telas. Onde o nome na tela for outro, anote a diferença: isso corrige o roteiro.

- A tela de finalização aparece no menu como "Liberação Plano de Ação" e no alto da tela como "Finalização Plano de Ação".

- Se um passo ficar impossível, marque Bloqueado e siga para o próximo que não dependa dele.